Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք – Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ
ՀՀ կառավարության և Քեյ Բի Սի Էն Վի բանկի միջև 2010 թվականի նոյեմբերի 23-ին կնքված վարկային համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին նամակի նախագծին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի վերաբերյալ


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և «Քեյ Բի Սի Էն Վի» բելգիական բանկի միջև 2010թ. նոյեմբերի 23-ին կնքված 5,080,629.52 եվրո արժողությամբ վարկային համաձայնագրով (այսուհետ` Համաձայնագիր) որպես վարկի փակման ժամկետ սահմանված է 2015 թվականի դեկտեմբերի 31-ը: Վարկի փակումով առկա է չմասհանված 480,814.20 եվրո արժողությամբ գումար: Մինչդեռ վարկի փակումից առաջ վարկի վերջին մասհանման նախապայմանների ցանկում է ներառված մատակարարվող սարքավորումների վերջնական տեղադրման և փորձարկման ընդունման թեստը: 
Ներկայումս վերոնշյալ աշխատանքները դեռևս չեն ավարտվել և անհրաժեշություն է առաջանում երկարաձգել վարկի հասանելության ժամկետը: Սակայն, համաձայն վարկային համաձայնագրի, վարկային համաձայնագրում յուրաքանչյուր փոփոխություն ենթադրում է փոփոխության վճարի վճարում 5000 եվրոյի չափով` համաձայն Համաձայնագրի 18.1 հոդվածի, ինչպես նաև փոխհատուցման վճարի վճարում, որը հաշվարկվում է կախված երկարաձգման ժամկետից` Համաձայնագրի Հոդված 5.5-ի պարբերություն (b)-ի համաձայն: Վերոնշյալ վճարումների իրականացումից խուսափելու նպատակով կապալառու ընկերության կողմից առաջարկվում է դիմել բանկին` իրականացնելու վերջին վճարումը, որի արդյունքում վարկային համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանա: Սակայն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ աշխատանքները դեռևս ամբողջականորեն չեն ավարտվել, կապալառու կազմակերպության կողմից հայկական կողմին կտրամադրվի կատարողականի երաշխիք, որի առկայության պարագայում սարքավորումների վերջնական աշխատանքների չիրականացման պարագայում կատարողական երաշխիքի հիման վրա հայկական կողմը կարող է ետ ստանալ վճարված գումարները: Միաժամանակ, այս պարագայում Հայաստանի Հանրապետության համար չեն առաջանում լրացուցիչ ֆինանսական պարտավորություններ: 
Ելնելով վերոգրյալից` ՀՀ կառավարության և Քեյ Բի Սի Էն Վի բանկի միջև 2010 թվականի նոյեմբերի 23-ին կնքված վարկային համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին նամակի նախագծին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունումը գտնում ենք նպատակահարմար:
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 
ՀՀ կառավարության և Քեյ Բի Սի Էն Վի բանկի միջև 2010 թվականի նոյեմբերի 23-ին կնքված վարկային համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին նամակի նախագծին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների ավելացման կամ նվազեցման մասին



ՀՀ կառավարության և Քեյ Բի Սի Էն Վի բանկի միջև 2010 թվականի նոյեմբերի 23-ին կնքված վարկային համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին նամակի նախագծին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների փոփոխություն չի նախատեսվում:

ՀՀ  ֆինանսների նախարարություն

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 
ՀՀ կառավարության և Քեյ Բի Սի Էն Վի բանկի միջև 2010 թվականի նոյեմբերի 23-ին կնքված վարկային համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին նամակի նախագծին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտության մասին

ՀՀ կառավարության և Քեյ Բի Սի Էն Վի բանկի միջև 2010 թվականի նոյեմբերի 23-ին կնքված վարկային համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին նամակի նախագծին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն կառաջանա:

ՀՀ  ֆինանսների նախարարություն
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 
ՀՀ կառավարության և Քեյ Բի Սի Էն Վի բանկի միջև 2010 թվականի նոյեմբերի 23-ին կնքված վարկային համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին նամակի նախագծին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը մշակող մարմնի և այլ մարմինների մասին, ում հետ նախագիծը համաձայնեցվել է

ՀՀ կառավարության և Քեյ Բի Սի Էն Վի բանկի միջև 2010 թվականի նոյեմբերի 23-ին կնքված վարկային համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին նամակի նախագծին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը մշակվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի կողմից:

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
