Հավելված

ՀՀ կառավարության

2016թ. _________  <<         >>-ի

թիվ _____ արձանագրային որոշման

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

2011ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 28-ԻՆ ԿՆՔՎԱԾ ԹԻՎ ԱՇՁԲ-10/53 «ԿԵՆՍԱՉԱՓԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉՆԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ք. Երևան                                                                                           <<       >>__________2016թ.

Հայաստանի Հանրապետության Ոստիկանությունը, ի դեմս անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Մնացական Բիչախչյանի, այսուհետև՝ <<Պատվիրատու>>, մի կողմից և <<Լեհական արժեթղթերի արտադրամաս>> /<<ՊՎՊՎ>>/ ԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Պյոտր Վոյցեխովսկիի և տնօրենների խորհրդի անդամ Սլավոմիր Գրելայի, որոնք գործում են Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ <<Կապալառու>>, մյուս կողմից, ի լրումն և ի փոփոխումն 28.07.2011թ.-ի թիվ ԱՇՁԲ-10/53 <<Կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի համակարգի ներդրման աշխատանքների/ծառայությունների կատարման գնման>> Պայմանագրի, այսուհետև՝ <<Պայմանագիր>>, կնքեցին սույն լրացուցիչ համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

- Պայմանագրի 1.2 կետը լրացնել 1.2.8 ենթակետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

<<Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կապալառուն ընդունում է Համակարգի ներդրման շրջանակներում լրացուցիչ տեխնիկայի հանձնման, լիցենզիայի (համապատասխան ծրագրային ապահովման օգտագործման իրավունքի) տրամադրման, աշխատանքների իրականացման պարտավորությունը՝ Համաձայնագրի անբաժանելի մաս կազմող Հավելված 1-ում և Հավելված 2-ում սահմանված դրույթներին համապատասխան>>:

- Պայմանագրի 1.2.1 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

<<1.2.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կապալառուն ստանձնում է <<Կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի, այդ թվում՝ դիվանագիտական անձնագրերի և նույնականացման քարտերի համակարգի ներդրման>> (այսուհետ՝ համակարգ) աշխատանքների կատարման պարտավորությունը՝ համաձայն սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող թիվ 1 հավելվածի և թիվ 2 հավելվածով սահմանված գնման ժամանակացույցի>>:

- Պայմանագրի 1.2.4 կետը վերջին նախադասությունից հետո լրացնել հետևյալ պարբերություններով.

<<Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծել և Պատվիրատուի կողմից նախապես ընտրված կոնկրետ վայրում Պատվիրատուին հանձնել կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի և նույնականացման քարտերի արտադրության համար անհրաժեշտ պլաստիկ քարտերի նմուշների (բլանկների), ինչպես նաև նույնականացման քարտերի համար անհրաժեշտ ծածկագրեր տպագրելու համար նախատեսված թղթի և դրանց համար նախատեսված ծրարների ներմուծում ու մատակարարում՝ համաձայն Պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված տեխնիկական պահանջների:

Կապալառուն պատվիրատուին պարտավորվում է մատակարարել վերը նշված նմուշները (բլանկները) հետևյալ քանակով՝ 1200 հատ կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի նմուշներ, 600 հատ կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային դիվանագիտական անձնագրերի նմուշներ և 2100 հատ էլեկտրոնային նույնականացման քարտերի նմուշներ՝ ,,նմուշ,, գրությամբ, որոնք չեն կարող օգտագործվել Աշխատանքների կատարման ընթացքում և անհրաժեշտ են միայն նյութերի պահանջների հետ համապատասխանության ստուգման համար>>:

- Պայմանագրի 1.3 կետըլրացնել 1.3.1 ենթակետով՝ հետևյալ խմբագրությամբ.

<<1.3.1 Հաշվի առնելով Պայմանագրի 1.2.4 կետում նշված նյութերի անվտանգությունն ապահովելու անհրաժեշտությունը՝ կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի և նույնականացման քարտերի բլանկներ/գրքույկները, դրանց տպագրության համար անհրաժեշտ նյութերը Կապալառուի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներկրելու և Պատվիրատուի կողմից նախապես ընտրված վայր մատակարարելու պահից հանձնվում են ի պահ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը՝ մինչ այդ նյութերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի փոխանցման պահը: Վերոնշյալ բլանկների և նյութերի նկատմամբ սեփականության իրավունքը Պատվիրատուին փոխանցվում է դրանց անհատականացումից հետո վերջիններիս վերաբերյալ  հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրման պահին: Պայմանագրով նախատեսված վերջին վճարումը կատարելուց հետո մինչև Պայմանագրի ժամկետի ավարտը նշված բոլոր նյութերի (անկախ դրանք անհատականացված լինելուց), ինչպես նաև սույն Համաձայնագրով նախատեսված լրացուցիչ տեխնիկայի սեփականության և լիցենզիաների առարկա հանդիսացող ծրագրային ապահովման (ընդունման-հանձման ակտի ստորագրումից հետո) իրավունքները փոխանցվում են Պատվիրատուին: Ընդ որում, մինչև Պատվիրատուին սույն կետում նշված նյութերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի փոխանցման պահն այդ նյութերը ենթակա են հաշվառման Կապալառուի հայաստանյան մասնաճյուղի (ՀՎՀՀ՝ 02252007) հաշվեկշռում>>:

- Պայմանագրի 1.4 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

<<Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև 2017 թվականի հունվարի 1-ը:>>

- Պայմանագրի 2.2.2 ենթակետում <<N 2 հավելվածով>>բառերը փոխարինել <<4.2 կետով>>բառերով:

- Պայմանագրի 2.2 կետում լրացնել նոր ենթակետեր՝ հետևյալ խմբագրությամբ.

<<2.2.4 Սույն պայմանագրի 1.2.1 կետով նախատեսված Աշխատանքների մեկնարկից հետո յուրաքանչյուր օրացույցային եռամսյակի ավարտից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել տեղեկություն այդ եռամսյակում անհատականացված (կատարված) կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի և նույնականացման պլաստիկ քարտերի, ինչպես նաև անհատականացման ընթացքում հայտնաբերված խոտանի վերաբերյալ:>>

<<2.2.5 Ժամանակին վճարել ստացված հարկային հաշվի գումարը: Վճարումների շարունակական ուշացումների դեպքում Կապալառուն իրավունք ունի կասեցնել Համակարգի շահագործման համար անհրաժեշտ նյութերի առաքումը:>>

- Պայմանագրի 3.3 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

<<Բացառությամբ պայմանագրի 3.4 կետի դրույթներով նախատեսված դեպքի՝ Կապալառուի մատուցած յուրաքանչյուր աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուի կողմից ընդունված է համարվում այն պահից, երբ վերջինս ստորագրի Կապալառուի կողմից ներկայացված Պայմանագրի 3.1 կետով սահմանված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:>>

- Պայմանագրում լրացնել նոր 3.4 կետ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

<<3.4 Այն դեպքում, երբ Պատվիրատուն Կապալառուին բողոք չներկայացնի կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի և նույնականացման քարտերի տպագրության համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային նույնականացման քարտերի բլանկների/գրքույկների անհատականացման ընթացքում թերությունների համար, ինչպես նաև չկատարի սույն Պայմանագրի 2.2.4 կետում նշված պարտավորությունները, Կապալառուն օրացույցային եռամսյակի ավարտից հետո 14-րդ օրվանից հետո իրավասու է կազմել և ներկայացնել անհատականացված (իրացված) կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի և նույնականացման քարտերի համար հարկային հաշիվ՝ Համակարգից ձեռք բերված տեղեկությանը համաձայն, ինչն էլ միաժամանակ նշանակում է Պատվիրատուի կողմից հանձնման-ընդունման արձանագրության ընդունումը և պարտավորեցնում վճարելու ներկայացված հարկային հաշիվը: Պատվիրատուն մինչև Պայմանագրի ժամկետի ավարտը կարող է ցանկացած պահի Պայմանագրի 2.2.4 կետով ներկայացված տեղեկատվության շրջանակներում Կապալառուի մեղքով առաջացած խոտանի համար պահանջել 2.1.3 կետով սահմանված ձևերով վերացնել առաջացած թերությունները>>:

- Պայմանագրի 4.1 կետում <<16.895.680 (տասնվեց միլիոն ութ հարյուր իննսունհինգ հազար վեց հարյուր ութսուն) եվրո>> բառերը փոխարինել <<17.778.792(տասնյոթ միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունութ հազար յոթ հարյուր իննսուներկու) եվրո>> բառերով:

- Պայմանագրի 4.1.1 ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

<<4.1.1 Սույն պայմանագրով սահմանված Աշխատանքի դիմաց վճարումը սկսում է կատարվել Պայմանագրի 1.2.1 կետին համապատասխան Կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի համակարգի ներդրման գործընթացն ավարտելուց հետո միայն, տվյալ տարում կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի և նույնականացման պլաստիկ քարտերի իրացումից գոյացած Պատվիրատուի ֆինանսական միջոցներից (համաձայն հավելված     N2-ի)՝ յուրաքանչյուր կենսաչափական կողմնորոշիչների պարունակող էլեկտրոնային անձնագրի համար 37,42 եվրո (ներառյալ 20% դրույքաչափով ԱԱՀ-ն), յուրաքանչյուր նույնականացման քարտի համար 5,52 եվրո (ներառյալ 20% դրույքաչափով ԱԱՀ-ն) գումար՝ ըստ Պայմանագրի N2 հավելվածով սահմանված ժամանակացույցի:

Վճարման ենթակա յուրաքանչյուր մասնաբաժնի չափը որոշվում է սույն Պայմանագրի 3.1 կետով սահմանված կարգով յուրաքանչյուր փուլի վերաբերյալ կազմված հանձնման-ընդունման արձանագրությունում ներառված Աշխատանքի փուլային (եռամսյակային) արդյունքի միավորների և վերոհիշյալ միավորների գնի արտադրյալով:>>

- Պայմանագրի 4.1.2 ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

<<4.1.2 Պայմանագրի կատարման վերջին եռամսյակում Կապալառուն ներկայացնում է իր կողմից մատակարարված և չիրացված կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի և նույնականացման պլաստիկ քարտերի բլանկների տարբերության մասով վճարման հաշիվ՝ Պատվիրատուի կողմից ամբողջական վճարում իրականացնելու նպատակով:

Կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի և նույնականացման քարտերի բլանկները համարվում են Կապալառուի կողմից Պատվիրատուին մատակարարված, եթե դրանք հանձնվել են ի պահ Պատվիրատուի պահեստ:

Պատվիրատուի կողմից Պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծելու դեպքում մատակարարված են համարվում այն կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի և նույնականացման քարտերի բլանկները, որոնք ի պահ են հանձնվել Պատվիրատուին Պայմանագրի լուծման օրվան նախորդած մինչև 180 օրը:Այդ դեպքում Պայմանագրի կատարման օր է համարվում վերջին առաքման ամսաթիվը>>:

- Պայմանագրում լրացնել նոր 4.4 կետ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

<<Պայմանագրով նախատեսված վերջին վճարումը կատարելու պահից Կապալառուի կողմից առաքված և Պատվիրատուին ի պահ հանձնված, բայց չանհատականացված բոլոր նյութերի (այդ թվում՝ նույնականացման քարտերի և կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրի բլանկների), ինչպես նաև սույն Համաձայնագրով նախատեսված լրացուցիչ տեխնիկայի սեփականության և լիցենզիաների առարկա հանդիսացող ծրագրային ապահովման(ընդունման-հանձման ակտի ստորագրումից հետո) նկատմամբ գույքային իրավունքները փոխանցվում են Պատվիրատուին>>:

- Պայմանագրի 5.3-ի վերջին նախադասությունից հետո լրացնել հետևյալ նախադասությունը.

<<Սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մաս կազմող Հավելված 1-ում նշված սարքավորումների մատակարարման վերջնաժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ Հավելված1-ում նշված սարքավորումների արժեքի 0,05%-ի չափով>>:

- Պայմանագրի 5.5 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

<<Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի4.2 կետով նախատեսված վերջնաժամկետի խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05%-ի չափով:>>

- Պայմանագրի 9-րդ կետում լրացնել Կապալառուի բանկային հաշվեհամարը՝ <<Հ/Հ 003 138922 001>> և բանկը՝ <<<<Էյչ-Էս-ԲԻ-ՍԻ բանկ Հայաստան>> ՓԲԸ>>:

- Պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածը (Գնման ժամանակացույց), շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

| Տարի | Կենսաչափական անձնագրեր (հատ) | Էլ. նույնականացման քարտ (հատ) | Մեկ կենսաչափական անձնագրի արժեքը | Մեկ էլ. նույնականացման քարտի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 50 000* | 150 000 | 37,42 եվրո | 5,52 եվրո | 2 699 000 |
| 2013 | 60 000 | 200 000 | 37,42 եվրո | 5,52 եվրո | 3 349 200 |
| 2014 | 64 000 | 210 000 | 37,42 եվրո | 5,52 եվրո | 3 554 080 |
| 2015 | 64 000 | 220 000 | 37,42 եվրո | 5,52 եվրո | 3 609 280 |
| 2016 | 89 600 | 220 000 | 37,42 եվրո | 5,52 եվրո | 4 567232 |
| Ընդհանուր | 327 600 | 1 000 000 |  |  | 17778792 |

*այդ թվում՝ 4000 հատ դիվանագիտական կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող անձնագիր

18. Լրացուցիչ տեխնիկական միջոցների մատակարարման դիմաց լրացուցիչ 23600 հատ կենսաչափական անձնագրերի Պատվիրատուին մատակարարումըԿապալառուի կողմից իրականացվելու է 2016թ.-ի առաջին եռամսյակում, որոնք Պատվիրատուն պարտավորվում է ի պահ ընդունել Պատվիրատուի պահեստ:

19. Համաձայնագրի Հավելված 1-ը և Հավելված 2-ը հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

20. Կապալառուն պարտավոր է իրականացնել Համաձայնագրով նախատեսված լրացուցիչ սարքավորումների մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի գտնվելու վայրը (ք. Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ թաղամաս, 17/10 շենք), ըստ անհրաժեշտության մինչև Պայմանագրի ժամկետի ավարտըկատարել դրանց տեղադրման աշխատանքներ նաև տարածքային անձնագրային ստորաբաժանումներում, ծրագրային ապահովման տեղադրում, ինտեգրումը կենտրոնական համակարգին և վերջնական կոնֆիգուրացիան: Համաձայն Պայմանագրում նշված պահանջների՝ Կապալառուն պարտավոր է իրականացնել Համաձայնագրով լրացուցիչ սարքավորումների երաշխավորումը և հետագա սպասարկումը, ինչպես նաև լրացուցիչ բոլոր սարքավորումները համակարգին միացնելուց հետո համակարգի կենտրոնական սարքավորումների, սերվերների անխափան աշխատանքը:

21. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Պայմանագրի ժամկետի ավարտը:

22. Սույն Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

23. Սույն Համաձայնագիրը կազմվել է հայերենով և անգլերենով, երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և նույնական են, երկու օրինակ հանձնվում է <<Պատվիրատու>>-ին, մեկ օրինակ հանձնվում է <<Կապալառու>>-ին: Հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև հակասություն առաջանալու դեպքում գերակայում է հայերեն տարբերակը:

24. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները.

Պատվիրատու                                                            Կապալառու

Հայաստանի Հանրապետության                                          <<ՊՎՊՎ>> ԲԸ

կառավարությանն առընթեր                            ԼՀ, Վարշավա, Սան-Գուզսկի փ., 00-222

Հայաստանի Հանրապետության                                     Հ/Հ  003 138922 001

Ոստիկանություն                                             <<Էյչ-Էս-ԲԻ-ՍԻ բանկ Հայաստան>> ՓԲԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Նալբանդյան 130                            Ընկերության տնօրենների խորհդի

Հ/Հ 900011159044                                                   նախագահ Պյոտր Վոյցեխովսկի

Անձնագրային և վիզաների

վարչության պետ Մ. Բիչախչյան

__________________________                                    ________________________

/ստորագրություն/                                                                          /ստորագրություն/

Կ.Տ.                                                                                              Կ.Տ.

Տնօրենների խորհրդի անդամ

Ս. Գրելա

________________________

/ստորագրություն/

Հավելված 1.

<<       >> ____________ կնքված

<<2011թ. հուլիսի 28-ին կնքված թիվ ԱՇՁԲ-10/53>>

Պայմանագրի Համաձայնագրի

Տեխնիկական նկարագիր

Կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի համակարգի լրացուցիչ տեխնիկական միջոցների

Հավելված 1-ում սահմանված են Համաձայնագիր 3-ով նախատեսվող կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակոն էլեկտրոնային անձնագրերի համակարգի լրացուցիչ սարքավորումների առանձնահատկությունները, երաշխիքային պայմանները, ընդունման չափանիշները, ծառայության մատուցման պայմանները և Հայաստանի Հանրապետությունում կենսաչափական նույնականացման քարտերի և անձնագրերի համակարգի համար սարքավորումների կոնֆիգուրացիան և ծրագրավորումը:

1. Սարքավորման և քանակի ընդհանուր տեխնիկական բնութագիրը

Յուրաքանչյուր կետում նշված քանակական տվյալները բխում են Պատվիրատուի պահանջներից և Կապալառուի գնահատականից: Արտադրությունը և ստույգ մոդելները սահմանվել են ներկայումս կիրառվող սարքավորումների և ծրագրավորման հիման վրա այնպես, որ համակարգը լինի համընդհանուր` հնարավորություն տալով դրա միջոցով ծառայության մատուցումը, ծրագրերի տեղադրումը և համատեղելիությունը Համակարգի մյուս գործող բաղադրիչների հետ:

| ՀՀ/Հ | Սարքավորում | Քանակ |
| --- | --- | --- |
| 1 | LCSS կայան մոնիտորի հետ | 65 |
| 2 | LCSS շարժական կայան | 15 |
| 3 | Կենսաչափական ընթերցող սարք (մատնահետք) | 80 |
| 4а | Կենսաչափական փաստաթղթեր ընթերցող սարք | 70 |
| 4b | Կենսաչափական փաստաթղթեր ընթերցող սարք | 17 |
| 5 | Լուսանկարչական համասարք (տեսախցիկ, ոսպնյակ) | 80 |
| 6 | Լուսանկարչական համասարքի համար շտատիվ | 65 |
| 7 | Ստորագրության համար պլանշետներ | 80 |
| 8 | Չիպային քարտերի ընթերցող սարք | 2087 |
| 9 | Լիցենզիաներ neuroTechnology | 80 |
| 10 | Լիցենզիաներ Cognitec | 80 |
| 11 | Անձնագրային տպիչ | 2 |
| 12 | Լամինատոր անձնագրերի համար | 2 |
| 13 | PE/QA կայան անհատականացման/վերահսկողության համար | 7 |
| 14 | Պին կոդ տպագրող սարք PIN printer: OKI microline 5100fb - 24pin | 4 |

Ստորև նշված են սարքավորումների մատակարարման և կոնֆիգուրացիայի ժամկետները.

- Ժամկետ 1: Առավելագույնը 180 օր` մատակարարման Հավելված թիվ 3-ի ստորագրման պահից  մինչև Հայաստանի Հանրապետությունում մաքսային ձևակերպումը  և 30 օր` սարքավորման մաքսազերծումից մինչև դրա առաքումը Պատվիրատուին;

  - LCSS Կայաններ մոնիտորների հետ և  LCSS շարժական կայաններ,

  - Կենսաչափական և կենսաչափական փաստաթղթեր ընթերցող սարքեր,

  - Լուսանկարչական համասարքեր շտատիվների հետ միասին,

  - Ստորագրության համար պլանշետներ և չիպային քարտերի ընթերցող սարքեր

  - Լիցենզիաներ neuroTechnology i Cognitec,

  - PE/QA կայաններ մոնիտորներով,

  - ՊԻՆ կոդ տպող սարքեր:

- Ժամկետ 2: 180 օր` մատակարարման Հավելված թիվ 3-ի ստորագրման պահից  մինչև Հայաստանի Հանրապետությունում մաքսային ձևակերպումը և 30 օր` սարքավորման մաքսացերծումից մինչև դրա առաքումը Պատվիրատուին;

  - Անձնագրային տպիչ սարքեր,

  - Լամինատորներ անձնագրերի համար:

2. Տեղադրում և կոնֆիգուրացիա

Մատակարարված սարքավորումների շրջանակներում Կապալառուն կապահովի LCSS ստացիոնար համակարգիչների, LCSS նոթբուքների և անհատականացման ու վերահսկողության համար համակարգիչների տեղադրման և կոնֆիգուրացիայի ծառայությունները, դրանք են`

- neuroTechnology i Cognitec լիցենզիայի տեղադրում,

- LCSS ծրագրավորման տեղադրում և կոնֆիգուրացիա,

- PE i QA ծրագրավորման տեղադրում և կոնֆիգուրացիա,

- ARH ընթերցող սարքերի համար ծրագրավորման տեղադրում ,

- WACOM պլանշետների համար ծրագրավորման տեղադրում,

- (OKI, Diletta) Տպիչ սարքերի սպասարկման համար ծրագրավորման տեղադրում, կոնֆիգուրացիա և տպման կարգավորում,

- Լուսանկարչական կայանների տեղադրում և կոնֆիգուրացիա (լուսանկարչական ապարատ Canon, LCSS կայան),

- Մատակարարված սարքավորման ցանցային կոնֆիգուրացիա,

- Պոլիմերային թաղանթի տեղադրում և լամինատորների ստուգում,

- (LCSS/PE/QA) ծրագրավորման աշխատանքի և (ARH, WACOM, SCM, OKI i Diletta տպիչ սարքավորումներ, լուսանկարչական սարքավորում) սարքավորումների հետ համատեղ աշխատանքի  ստուգում:

Սարքավորումը կկոնֆիգուրացվի Պատվիրատուի կենտրոնական վայրում /Հայաստանի Հանրապետության Ոստիկանություն, կենտրոնական ԱՎՎ, Central OVIR/, կստուգվի և կտրամադրվի պատվիրատուին:

Կոնֆիգուրացիան ապահովում է սարքավորման նախապատրաստումն արտադրական միջավայրում գործող ներկայումս տեղակայված համակարգչային սարքավորման հետ:

Պատվիրատուն ունի ապրանքը պահեստավորելու համար բավարար տարածք, միաժամանակ ապահովում է համապատասխան պայմանները /ջրազուրկ տարածք, սենյակային ջերմաստիճան, հատակի բավարարամրություն, հասանելիություն դեպի էլեկտրական վարդակներ և համակարգչային ցանց/:

Ծառայության մատակարարման շրջանակներում Կապալառուն կմատակարարի և կկարգավորի մատակարարված սարքավորումները Պատվիրատուի կենտրոնական վայր, ինչպես նաև ըստ անհրաժեշտության ՀՀ տարածքային անձնագրային ծառայություններ:

3. Ընդունման չափանիշները

ՊՎՊՎ-ի կողմից մատակարարված սարքավորումների ընդունումը պետք է իրականացվի 2 արձանագրությունների հիման վրա.

- Քանակի ընդունման արձանագրություն

Սարքավորումների ստուգումն ու արձանագրության ստորագրումն իրականացվում է  բոլոր մատակարարված սարքավորումների և լեցենզիաների հաշվարկի հիման վրա:  Հաշվարկն իրականացվում է պատվիրատուի մասնակցությամբ և արձանագրությունը ստորագրվում է անմիջապես նույն աշխատանքային օրը: Առանց հիմնավոր պատճառ նշելու Պատվիրատուի կողմից ստորագրության բացակայության դեպքում, այն ընդունվում է ստորագրված արձանագրությանը հավասար:

Կողմերը պարտավորվում են քանակային ընդունումն ավարտել ապրանքի մատակարարման օրը քանակի ընդունման արձանագրություն ստորագրելու միջոցով:

- Որակի ընդունման արձանագրություն

Ստուգումը կայանում է կոնֆիգուրացված աշխատանքային կայանի պատահական վերֆիկացիայով, լրացուցիչ ամբողջական աշխատակայանների հետ միասին, հետևյալ քանակով`

  - 10 հատ LCSS համակարգիչ

  - 3 հատ շարժական կայան

  - 1  հատ կենտրոնական կայան

Ստուգումը հիմնվելու է արտադրական համակարգում կայանի բանացման և դրա ֆունկցիոնալության վերիֆիկացման վրա: Ընդունվում է, որ սարքավորումը ճիշտ է կոնֆիգուրացված, եթե Կապալառուի կողմից իրականացված և սպասարկված Հայաստանի Հանրապետությունում նույնականացման քարտերի և կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող անձնագրերի արտադրական համակարգի աշխատանքը ճիշտ է ընթանում: Կոնֆիգուրացիայի և տեղադրման բացահայտված սխալները, որոնք արտադրական համակարգում խոչընդոտում են աշխատանքը, կշտկվեն Կապալառուի կողմից: Սարքավորման հետ կապված սխալները (hardware-ի վթարը) կշտկվեն սարքավորման արտադրողի կողմից  երաշխիքի հիման վրա:

Ստուգումն իրականացվում է պատվիրատուի մասնակցությամբ և արձանագրությունը ստորագրվում է անմիջապես նույն աշխատանքային օրը: Առանց հիմնավոր պատճառ նշելու Պատվիրատուի կողմից ստորագրության բացակայության դեպքում, այն ընդունվում է  ստորագրված արձանագրությանը հավասար: Արձանագրության օրինակը ներկայացված է  սույն Հավելվածի  Հավելված 2-ում:

4. Երաշխիքային և սպասարկման պայմանները

Կապալառուն ապահովում է գործարանային, բոլորովին նոր սարքավորումնեի մատակարարում, որոնք ընդգրկված են արտադրողի հիմնական երաշխիքով: Սերվիսային սպասարկումը կատարվում է նույն կերպ, ինչպես ներկայումս արտադրական համակարգում շահագործվող սարքավորուներինն է, այսինքն` սարքավորումների և ծրագրավորման հետ կապված ցանկացած վթարի մասին անհրաժեշտ է տեղեկացնել Կապալառուին և Կապալառուի անունից համակարգի սպասարկումն իրականացնող HS&A կազմակերպությանը: Պատվիրատուի մեղքով ծագած ցանկացած վթար (ջրի լցվելը, այրումը, սարքավորման կորուստը, ոչնչացումը) կարող են վերանորոգվել Կապալառուի կողմից, որի ծախսերն իրականացվելու է Պատվիրատուի հաշվին:

5.Սարքավորմանմանրամասնտեխնիկականնկարագիրը

| Հ/Հ | Անվանումը և նկարագիրը |
| --- | --- |
| 1. | OptiPlex 3020 Micro Components 1 OptiPlex 3020M Micro BTX Base 1 Optiplex 3020M Chassis 1 TPM Enabled 1 Intel Core I34160T (Dual Core 3.1GHz 3MB w/HD4400 Graphics) 1 4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3 Memory 1 500GB 2.5inch Serial ATA (7,200 Rpm) Hard Drive 1 PowerDVD Software not included 1 EU power cord 1 PDU 65W 1 Dell OptiPlex 3020M Regulatory label 1 No Wireless Included 1 No Stand included 1 Dell mouse USB MS111 1 Keyboard : Russian (QWERTY) Dell KB212B QuietKey USB Keyboard Black 1 Dell Applications for Windows 7 1 Fixed Hardware ConfigurationSoftware 1 Windows 7 Professional (32Bit) English 1 Windows 7 Professional (32Bit) Resource DVD 1 Microsoft Office 2013 Trial 1 Dell Backup And Recovery Basic 1 McAfee Security Center, 30-days Trial 1 Dell Data Protection System Tools 1 HUB USB (7 ports) Dell 17 Monitor ¦ E1715S 43cm(17`) Black EUR |
| 2. | Latitude E55501 Motherboard Intel Core i35010U Graphic card Intel HD Graphics 5500 1 5th Generation Intel Core i35010U (Dual Core, 2.1GHz, 3M cache) 1 39.6cm (15.6`) FHD (1920x1080) NonTouch AntiGlare LCD 1 Smart Card Reader (Dual Pointing) Palmrest 1 NonTouch FHD LCD Back Cover with Camera and WWAN antenna 1 4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3L Memory 1 500GB 2.5inch Serial ATA (7,200 Rpm) Hard Drive 1 European powercord 1 Basic battery 62Wh 1 No RFID Label for Palmrest 1 65W AC Adapter, 3pin 1 Intel Dual Band WirelessAC 7265AC 802.11ac/a/b/g/n 2x2 + Bluetooth 4.0 LE Half Mini Card 1 Intel Dual Band Wireless 7265 Driver 1 7MM Hard Drive Bracket 1 Internal Russian Qwerty Backlit Keyboard 1 Waves Maxx Audio Royalty 1 Additional Software Software 1 Windows 7 Professional (32 bit) English 1 MUI Windows 7 Professional (32Bit OS) Resource DVD 1 Microsoft® Office 2013 Trial 1 Dell Backup And Recovery Basic 1 Adobe Reader 11 1 Dell Data Protection ¦ Security Tools Digital Delivery/NB 1 MY DELL 1 McAfee Security Center, 30-days Trial 1 IntelManagement Engine Components Installer Service 1 Asset Service System & Shipbox Label (Model, Svc Tag, Order Information, Basic Config Details) 1 HUB USB (7 ports) Laptop Bag |
| 3. | Fingerprint scanner: ARH AFS510 Mechanical Data: Size: 154 x 141 x 157 mm Platen size: 91 x 78mm Effective scanning size: 84 x 77mm Case: 100% protective metal case Operating temperature:+5°C to +40°C Weight : 2.98 kg Optical Specifications: Image resolution: 500 dpi Image colour: grayscale Other Specifications: Scanning 10 fingerprints Intelligent indicator system Interface: USB 2.0 Kensington security slot Image format and quality: FBI Standard IAFIS IQS Appendix 7 ANSI/NIST-ITL-1-2007 ANSI/NIST-ITL-1-2000 ISO/IEC FCD 19794-4 WSQ compression |
| 4a. | OCR RFID and Smart Card reader: ARH PRMc123RSU |
| 4b. | Identive SDI 011 Dual Interface Reader |
| 5. | Photo camera: Canon EOS 1100D / 1200D Lens: Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II |
| 6. | Photo camera stand for biometric face photo: ELFO SKT03 Photo camera stand SKT03 ready to use Canon EOS 1100D/1200D with lens, Power cord, USB cable, White backdrop with backdrop stand ready to mount on the slink min. 100x140cm. |
| 7. | Signature pad: WACOM STU-300/430 |
| 8. | Smart Card Reader: Identive SCR3310 |
| 9. | License Neurotechnology VeriFinger |
| 10. | License Cognitec FaceVACS |
| 11. | Passport Printer DILETTA passport printer i700 Dimensions Width x Depth x Height: 550 x 510 x 190 mm or less Weight: approx. approx. 16 kg Printer Driver Windows 7 (32 & 64-Bit Versions) Windows 2000, 2003, XP and Vista Linux: with generic PCL3 driver Interfaces Hi-Speed USB 2.0 port Printing Time (in continuous print mode) 1) Standard print mode (plain paper mode): 9-14 seconds or less High quality mode (plain paper mode): 9 - 26 seconds or less Resolutions Monochrome: up to 1200 x 1200 dpi Colour: up to 4800 x 1200 dpi |
| 12. | Passport laminator DILETTA RL90 Lamination TemperatureRange: 40 - 180 °C (104 - 266 °F) LaminatingSpeed: 18 - 30 sec. per passport Heat up time (130°C): approx. 120 sec. Technology CPU: 16-Bit micro controller with 20 MHz Laminating Method: Heat roll, micro processor controlled Dimensions Width x Depth x Height: 360 x 240 x 220 mm³ Weight: approx. 16 kg |
| 13. | OptiPlex 3020 MT Components 1 OptiPlex 3020 Minitower BTX 1 OptiPlex 3020 Minitower Chassis w/ up to 85 Percent Efficient PSU (Bronze V2) 1 Intel Core i34160 (3,6GHz, 3MB, graphic HD4400 Graphics) 1 4GB (1x4GB) NonECC DDR3 1600MHz SDRAM Memory 1 500GB 3.5inch Serial ATA (7.200 Rpm) Hard Drive 1 Minitower Chassis Mainstream Heatsink (65watts) 1 16X Half Height DVD+/RW Drive 1 PowerDVD Software not included 1 European Power Cord 1 Chassis Intrusion Switch 1 Intel Integrated Graphics,OptiPlex 1 Internal Dell Business Audio Speaker 1 No Bcom required 1 Dell mouse USB MS111 1 Keyboard : Russian (QWERTY) Dell KB212B QuietKey USB Keyboard Black 1 Fixed Hardware Configuration Software 1 Windows 7 Professional (32Bit) English 1 Windows 7 Professional (32Bit) Resource DVD 1 Microsoft Office 2013 Trial 1 Dell Backup And Recovery Basic 1 Dell Applications for Windows 7 1 Przygotowanie dostawy cyfrowej 1 Nie wybrano w tej konfiguracji 1 McAfee Security Center, 30-days Trial 1 Dell Data Protection System Tools Monitor P2214H 54.6 cm (21.5``) LED DP (1920x1080) Black EUR 1 HUB USB (7 ports) |
| 14. | PIN printer: OKI microline 5100fb - 24pin |

Պատվիրատու                                                            Կապալառու

Հայաստանի Հանրապետության                                          <<ՊՎՊՎ>> ԲԸ

կառավարությանն առընթեր                            ԼՀ, Վարշավա, Սան-Գուզսկի փ., 00-222

Հայաստանի Հանրապետության                                     Հ/Հ  003 138922 001

Ոստիկանություն                                             <<Էյչ-Էս-ԲԻ-ՍԻ բանկ Հայաստան>> ՓԲԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Նալբանդյան 130                            Ընկերության տնօրենների խորհդի

Հ/Հ 900011159044                                                   նախագահ Պյոտր Վոյցեխովսկի

Անձնագրային և վիզաների

վարչության պետ Մ. Բիչախչյան

__________________________                                    ________________________

/ստորագրություն/                                                                          /ստորագրություն/

Կ.Տ.                                                                                              Կ.Տ.

Տնօրենների խորհրդի անդամ

Ս. Գրելա

________________________

/ստորագրություն/

Հավելված 2.

<<      >> ____________ կնքված

<<2011թ. հուլիսի 28-ին կնքված թիվ ԱՇՁԲ-10/53>>

Պայմանագրի Համաձայնագրի

Քանակական և գնային տվյալներ

Կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի համակարգի լրացուցիչ տեխնիկական միջոցների

| Սարքավորումների խումբը | Սարքավորումների անվանումը | Քանակությունը | Միավորի գինը /եվրո/ | Ընդհանուր արժեքը /եվրո/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка LCSS |  |  |  | 350957 |
|  | Համակարգիչ, Մոնիտոր, 17'' DELL Компьютер с монитором LCD | 65 | 786 | 51071 |
|  | Մատնահետքեր կարդացող սարք, считыватель ARH | 80 | 966 | 77273 |
|  | Անձնագիր կարդացող սարք, считыватель OCR | 87 | 926 | 80589 |
|  | Ֆոտոապարատ հիշողության քարտով, Canon набор фото | 80 | 400 | 32000 |
|  | Ֆոտոլուսարձակ, Стенд с лампой SKT-03 | 65 | 655 | 42600 |
|  | Ստորագրության սարք, Таблет для подписи WACOM | 80 | 205 | 16400 |
|  | Քարտ կարդացող սարք, считыватель карт SCM | 2087 | 10 | 20870 |
|  | Կենսաչափական ծրագրի Լիցենզիա, лицензия Neuro I Cognitec 290 25 | 80 | 377 | 30154 |
| Տպիչ սարք, Принтеры Diletta |  | 2 | 10200 | 20400 |
| Центральнaя Установка |  |  |  | 13230 |
|  | Համակարգիչ մոնիտորի հետ միասին, DELL Komputer z monitorem | 7 | 1890 | 13230 |
| Շարժականկայան, LCSS Установка Мобильная |  |  |  | 22500 |
|  | Նոոտբուկ, Laptop | 15 | 1500 | 22500 |
| Անձնագրիլամինացիոնսարք, ламинаторы для паспортов |  | 2 | 6405 | 12810 |
| Պին կոդ տպագրող սարք, Принтеры PIN |  | 4 | 403 | 1610 |
| Ընդամենը, Сумма EUR |  |  |  | 421507 |
| Լրացուցիչ ծախսեր |  |  |  |  |
|  | Լրացուցիչտեխնիկայիսպասարկմանարժեք, стоимость дополнительного сервиса |  |  | 18000 |
|  | Տրանսպորտային ծախսեր, транспорт |  |  | 20000 |
|  | Տեղադրմանհետկապվածծախսեր, Установка и конфигурация |  |  | 3000 |
|  | Հարկերևմաքսայինվճարներ налогиитаможенные затраты |  |  | 118005 |
|  | Լրացուցիչ քանակությամբ կենսաչափական անձնագրերի տպագրություն և մատակարարում |  |  | 302 600 |
| Ընդամենը, Сумма EUR |  |  |  | 883 112 |
| Մեկ կենսաչափական անձնագրի համար հաշվարկվող նետտո արժեք, Стоимость паспорта |  |  |  | 37.42 |
| Կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի լրացուցիչ քանակություն, количество паспортов для потушения затрат связанных с дополнителной оборудования |  |  |  | 23600 |

Պատվիրատու                                                            Կապալառու

Հայաստանի Հանրապետության                                          <<ՊՎՊՎ>> ԲԸ

կառավարությանն առընթեր                            ԼՀ, Վարշավա, Սան-Գուզսկի փ., 00-222

Հայաստանի Հանրապետության                                     Հ/Հ  003 138922 001

Ոստիկանություն                                             <<Էյչ-Էս-ԲԻ-ՍԻ բանկ Հայաստան>> ՓԲԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Նալբանդյան 130                            Ընկերության տնօրենների խորհդի

Հ/Հ 900011159044                                                   նախագահ Պյոտր Վոյցեխովսկի

Անձնագրային և վիզաների

վարչության պետ Մ. Բիչախչյան

__________________________                                    ________________________

/ստորագրություն/                                                                          /ստորագրություն/

Կ.Տ.                                                                                              Կ.Տ.

Տնօրենների խորհրդի անդամ

Ս. Գրելա

________________________

/ստորագրություն/