ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 21-Ի N 1679 - Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը 55 ՄՎտ հզորությամբ «Մասրիկ-1» արևային ֆոտովոլտային ծրագրի իրականացման նպատակով ՀՀ կառավարությունը կայացրել է մի շարք որոշումներ՝ 29 դեկտեմբերի 2016 թվականի N 53-37, 21 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1679–Ն, 15 փետրվարի 2018 թվականի N 173-Ա, 26 ապրիլի 2018 թվականի N 535-Ա, ինչպես նաև սույն թվականի մարտի 29-ին ՀՀ կառավարության նիստում հավանության է արժանացել «ԷֆԱրՎի Մասրիկ» ՓԲԸ-ին ուղղակի վաճառքի միջոցով հողամաս օտարելուն համաձայնություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը։ «ԷֆԱրՎի Մասրիկ» ՓԲԸ-ն տեղեկատվություն է ներկայացրել «Մասրիկ-1» արևային ֆոտովոլտային ծրագրի (Ծրագիր) իրականացման ընթացքի վերաբերյալ (կցվում է), ինչպես նաև հայցում է երկարաձգել ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1679-Ն որոշման 3-րդ կետով հավանության արժանացած՝ «Կառավարության աջակցության համաձայնագրի» «Ֆինանսավորման Ամփոփման Ծայրահեղ Ամսաթիվը»: Արդյունաբերական մասշտաբի Մասրիկ–1 արևային ֆոտովոլտային ծրագրի իրականացման համար կնքված՝ «Կառավարության աջակցության համաձայնագրի» կողմերից անկախ պատճառներով հրատապ անհրաժեշտություն է առաջացել երկարաձգելու «Ֆինանսավորման Ամփոփման Ծայրահեղ Ամսաթիվը» 108 օրով, քանի որ այդ ժամկետը լրանում է սույն թվականի ապրիլի 15-ին։

2. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը Առաջարկվում է հավանություն տալ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1679-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծին։

3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները, անձինք և նրանց դիրքորոշումը ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն:

4. Ակնկալվող արդյունքը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1679-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունմամբ հնարավորություն կստեղծվի «Կառավարության աջակցության համաձայնագրի» կողմերի համար պատշաճ կերպով կատարելու իրենց պայմանագրային պարտավորությունները և ապահովելու Ծրագրի իրականացումը։