| ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ <<Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> կառավարության որոշման նախագծի |  |
| --- | --- |
| 1. | Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը |
|  | - Վանաձոր-Բագրատաշեն Մ-6 միջպետական ավտոճանապարհի 80-րդ կմ-ում (Լճկաձոր բնակավայրի տարածքում) ակտիվացել են սողանքային երևույթները և սպառնում են Մ-6 միջպետական ավտոճանապարհի երթևեկությանը: Նշված հատվածը հագեցած է մեքենանաերի բավականին մեծ ինտենսիվությամբ: Սողանքային սկարպից դուրս, սարահարթի հարավ-արևմտյան եզրին գտնվող տեղամասում առկա են խոշոր, խիստ մասնատված ու անկայուն ժայռային բլոկներ՝ անջատված միմյանցից 10-15 սմ ճեղքերով: Ժայռային բլոկները ցանկացած պահի կարող են ցած գլորվել, վտանգելով լանջի ստորոտով անցնող Մ-6 միջպետական ավտոճանապարհի երթևեկությունը: Սողանքի հանկարծակի փլուզման հետևանքով կունենանք անդառնալի իրավիճակ ինչպիսին եղավ ոչ վաղ անցյալում Այրումի սողանքի ժամանակ, երբ մեքենաները մնացին հող լայն շերտի տակ և ծավոք սրտի ունեցանք մարդկային կորուստներ: - Լոռու մարզի Հ 70, Մ-6 Մարց-Աթան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի 25-րդ կմ-ում ակտիվացած սողանքը սպառնում է ստորոտով անցնող, Աթան համայնքը արտաքին աշխարհին կապող միակ Մ-6 հանրապետական ավտոճանապարհի երթևեկությանըն որի փակվելու դեպքում աթան համայնքը կունենա բավականին մեծ խնդիր: Մոտ 200 մետր երկարությամբ, 120 մետր լայնությամբ և 42 մետր բարձրությամբ անտառածածկ սողանքային մարմինը սկարպի հատվածում առանձնացել է լանջից մինչև 1 մետր: Սարալանջի վրա առկա են բազմաթիվ ճեղքեր, որոնց խորությունները հասնում են մինչև 6 և ավելի մետր, առկա են նաև թեքված և արմատախիլ եղած ծառեր: Հաշվի առնելով ստեղծված վտանգավոր իրավիճակը, ինչպես նաև մթնոլորտային տեղումներն ու տարածաշրջանում ակտիվ սեյսմիկ ցնցումների ազդեցությունը, հնարավոր արտակարգ իրավիճակներից խուսափելու, բնակչությանը, ինչպես նաև երթևեկությանը սպառնացող ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել հնարավոր սեղմ ժամկետներում վերոնշյալ 2 տեղամասերում լիցենզավորված կազմակերպության կողմից իրականացնել ինժեներա-երկրաբանական, երկրաֆիզիկական և հիդրոերկրաբանական հետազոտություններ՝ կանխարգելիչ միջոցառումների վերաբերյալ հիմնավոր առաջարկություններ ներկայացնելու նպատակով: Իրականացվող հետազոտությունների ընթացքում անհրաժեշտ է. - Սողանքային տեղամասի հեռահար հանույթ անօդաչու թռչող սարքի (Drone) միջոցով, թվային քարտեզի ստեղծում և տեղանքի եռաչափ մոդելի կառուցում, - Ինժեներաերկրաբանական և հիդրոերկրաբանական ուսումնասիրո-ւթյուններ, - Դաշտային երկրաֆիզիկական ուսումնասիրություններ՝ գեոռադարային հանույթ (GPR), էլեկտրահետախուզական (VES) և սեյսմահետախուզական (SS) աշխատանքներ. գրունտների միկրոտատանումների գրանցում (H/V) - ԱՏՀ ձևաչափում տվյալների բազայի ստեղծում և վերլուծություն, արդյունքների մեկնաբանում և հակասողանքային միջոցառումների մշակում, Ըստ ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանական ինստիտուտի կողմից ներկայացված նախնական հաշվարկների՝ նշված աշխատանքների իրականացման ընդհանուր արժեքը Վանաձոր-Բագրատաշեն Մ-6 միջպետական ավտոճանապարհի 80-րդ կմ-ում (Լճկաձոր բնակավայրի տարածքում) ակտիվացած սողանքային երևույթների ուսումնասիրման համար կկազմի 4.440.000 մլն դրամ, Մարց-Աթան համայնք տանող Հ 70 հանրապետական ավտոճանապարհի համար 5,088,000 մլն դրամ: Նախագծում նշված գումարը ստացվել է մասնագիտացված ծառայության ներկայացրած խոշորացված հաշվարկների հիման վրա (հիմք ընդունելով իր կողմից կատարված նախորդ հետազոտությունները): |
| 2. | Կարգավորման նպատակը և բնույթը |
|  | Մասնագիտացված կազմակերպության կողմից հիմնավոր և հետևողական համապատասխան ինժեներա-երկրաբանական, երկրաֆիզիկական և հիդրոերկրաբանական հետազոտությունների և դիտարկումների արդյունքում կներկայացվեն կանխարգելիչ միջոցառումների վերաբերյալ տեխնիկատնտեսապես հիմնավորված առաջարկություններ: Ներկայացված առաջարկությունների հիման վրա կիրականացվեն արդյունավետ հակասողանքային միջոցառումներ, ինչի արդյունքում կվերացվի սողանքային և քարաթափման երևույթներից նշված հատվածներին սպառնացող վտանգը: |
| 3. | Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք |
|  | Նախագիծը մշակվել է Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից: |
| 4. | Ակնկալվող արդյունքը |
|  | Ներկայացված առաջարկությունների հիման վրա կիրականացվեն արդյունավետ հակասողանքային միջոցառումներ, ինչի արդյունքում Մ6 միջպետական ավտոճանապարհի 86-րդ կմ և Հ 70, Մ-6 Մարց-Աթան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի 25-րդ կմ հատվածներում կվերացվի սողանքային և քարաթափման երևույթներից սպառնացող վտանգը, կնպաստի անվտանգ երթևեկությանը և կդիտվի որպես հիմքային ռիսկերի նվազեցման գործընթաց: |
| ՏԵՂԵԿԱՆՔ Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին |  |
|  | Սույն նախագծի ընդունումը, բացի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման 11 և 12-րդ հավելվածների, Հայաստանի Հանրապետության այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջացնում: |
| ՏԵՂԵԿԱՆՔ Պետական բյուջեում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեների վրա ազդեցության |  |
|  | Սույն նախագծի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում առաջացնում է 9528.0 հազար դրամի ծախս: |