ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
     Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ
---------------------------2014 թվականի  N   - Ն



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ,  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N  1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ  ԳՈՒՄԱՐ  ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ կետին և 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման N 1 հավելվածով հաստատված կարգի 32-րդ կետի 5-րդ ենթակետի բ. պարբերությանը համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը     ո ր ո շ ու մ     է.
1. «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապա​հովող միջոցառումների մասին» N 1414-Ն որոշման NN 5, 11 և 12 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ` համաձայն  NN 1 - 6  հավելվածների:

2. Հայաuտանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեով նախատեuված Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության պահուuտային ֆոնդից Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը 2014 թվականին հատկացնել 50,898.2 հազար դրամ` համաձայն N 7 hավելվածի:
3. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությունը սույն որոշմամբ նախատեսված ՀՀ Արմավիրի մարզի գ.Մեծամորի թիվ 2 ավագ դպրոցի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների, ինչպես նաև Երևանի Ա. Խաչատրյանի անվան տուն-թնագարանի տանիքի վերակառուցում և ներքին հարդարման աշխատանքների գնման գործընթացն իրականացնելու է բանակցային ընթացակարգ կիրառելու միջոցով` առանց գնումների մասին հայտարարությունը նախապես հրապարակելու, «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված ընթացակարգով:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:    

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ,  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N  1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ  ԳՈՒՄԱՐ  ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ
1.Անհրաժեշտությունը
    Որոշման  նախագծի ընդունման առաջնահերթությունը պայմանավորված է. 

ՀՀ 2014թ պետական բյուջեով նախատեսված ծախսային հոդվածների գնման գործընթացի արդյունքում տնտեսված միջոցների հաշվին մի շարք հիմնանորոգվող և վերակառուցվող օբյեկտների լրացուցիչ ֆինանսավորման համար: 

Տնտեսված միջոցները գոյացել են ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ՀՀ Արարատի մարզի գ.Վարդաշենի դպրոցի, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի ք.Գավառի թիվ 5 դպրոցի, ՀՀ Կոտայքի  մարզի Եղվարդի մարզադպրոցի, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ.Աստղաձորի դպրոցի գնման գործընթացի արդյունքում՝ համապատասխանաբար 15166.5 հազ.դրամ, 4418.7 հազ.դրամ, 30229.6հազ.դրամ, 97996.0հազ.դրամ գումարների չափով:

2. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները
1. ՀՀ Արմավիրի մարզի գ.Մեծամորի թիվ 2 ավագ դպրոցի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքների լրացուցիչ ֆինանսավորման նպատակով

Օբյեկտն իրականացվում է ՀՀ կառավարության 21.11.2013թ թիվ 1334-Ն որոշմամբ, 58740.0հազ.դրամ արժեքով կնքված 20.12.2013թ թիվ ԲԸԱՀԱՇՁԲ-13/47 /58740.0 հազ.դրամ/  պետական գնման պայմանագրի համաձայն՝ ըստ որի 2013-2014թթ նախատեսվել է հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով ամրագրված աշխատանքների մի մասը: Շինաշխատանքների նախահաշվային արժեքը կազմում է՝   136522.93հազ.դրամ:

Ներկայումս վերակառուցվել է պայմանագրով նախատեսված տանիքի շուրջ 1800.0 քմ մակերեսը:

Պահանջվող լրացուցիչ գումարի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել գոյություն ունեցող տանիքի ևս 600.0քմ  մակերեսի վերակառուցման աշխատանքներ: 

Հաշվի առնելով խնդրի լուծման կարևորությունը՝ դպրոցի երկու մասնաշենքերի տանիքների վերակառուցման /հիմնանորոգման/ լիարժեք ավարտն ապահովելու անհրաժեշտությամբ՝  առաջարկվում է ՀՀ 2014թ պետական բյուջեի վերաբաշխվող գումարների հաշվին ՀՀ Արմավիրի մարզի գ.Մեծամորի թիվ 2 ավագ դպրոցի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքները լրացուցիչ  ֆինանսավորել 15192.6 հազ.դրամ գումարի չափով: 

         Հաշվի առնելով, որ 

· ավագ դպրոցի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման  տեխնոլոգիան ենթադրում է գոյություն ունեցող հարթ տանիքի կազմաքանդման, ծածկի սալի ուժեղացման, նոր լանջավոր տանիքի /-ների/ կառուցման աշխատանքներ, որոնք ուղղակիորեն կապված են ուսումնական մասնաշենքերի շահագործման նվազագույն պայմանների ապահովման հետ,

Համաձայն

- «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ  հոդվածի 5-րդ մասի` «Բանակցային ընթացակարգը կարող է կազմակերպվել առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու, եթե`...» 2-րդ կետի` «ծագել է գնման անհետաձգելի պահանջ և, արտակարգ իրավիճակից ելնելով, գնման այլ ընթացակարգի կիրառումը ժամկետի առումով անհնար է, պայմանով, որ նման պահանջը հնարավոր չէր կանխատեսել.» 

- ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ.  թիվ 168-Ն որոշման N 1 հավելվածով հաստատված կարգի 32-րդ մասի 5-րդ կետի բ. պարբերության «…ՀՀ կառավարության կողմից գնումն անհետաձգելի համարելու վերաբերյալ որոշում կարող է ընդունվել, եթե նման որոշման նախագծի հետ մեկտեղ ՀՀ կառավարության քննարկմանը կներկայացվեն տվյալ գնման առարկայի գծով առնվազն երեք մասնակիցների կողմից ստացված հայտերը և դրանց ուսումնասիրության արդյունքում պատվիրատուի կողմից առաջարկվող հաղթող մասնակիցը…»: 
Հաշվի առնելով վերոգրյալն առաջարկվում է.

Լրացուցիչ պահանջվող 15192.6 հազ.դրամ գնի շրջանակներում Հաղթող ճանաչված մասնակցի գնային առաջարկին համապատասխան՝ 14879.6 հազ.դրամի շինմոնտաժային աշխատանքները, 223.5 հազ.դրամի տեխնիկական և 89.5 հազ.դրամի հեղինակային հսկողության ծառայությունները գնման ներկայացնել ԲԸԱՀ ընթացակարգով:
2. Երևանի Ա. Խաչատրյանի անվան տուն-թանգարանի տանիքի վերակառուցման և ներքին հարդարման աշխատանքների ֆինանսավորման նպատակով
        ՀՀ կառավարության  05.12.2013թ թիվ 1397-Ն որոշմամբ նախատեսված` Երևանի Ա. Խաչատրյանի անվան տուն-թանգարանի տանիքի վերակառուցման և ներքին հարդարման /հիմնանորոգման/ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներն ավարտվել են 19.12.2013թ կնքված N ԲԸԱՀԱՇՁԲ-13/26 պայմանագրի համաձայն:

Ըստ 2014թ հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի՝ օբյեկտի  նախահաշվային արժեքը կազմում է՝ 53173.76 հազ.դրամ գումար, որի շրջանակներում նախատեսվում են տանիքի վերակառուցման, դահլիճային մասնաբաժնի հարդարման և ջեռուցման համակարգի կառուցման աշխատանքներ :

Շինաշխատանքների ֆինանսավորման վերաբերյալ

Հաշվի առնելով խնդրի լուծման կարևորությունը՝ մինչև բյուջետային տարվա ավարտը տուն-թանգարանի տանիքի վերակառուցումն ու ներքին հարդարումն ապահովելու համար առաջարկվում է ՀՀ 2014թ պետական բյուջեի վերաբաշխվող գումարների հաշվին օբյեկտը ֆինանսավորել 47198.2 հազ.դրամ գումարի չափով (շինմոնտաժային աշխատանքների համար՝ Հաղթող ճանաչված մասնակցի գնային առաջարկին համապատասխան 45970.2հազ.դրամ, տեխնիկական հսկողության համար՝ 921.0հազ.դրամ և հեղինակային հսկողության համար՝ 307.0հազ.դրամ)՝ շինաշխատանքների և որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության գնումը բանակցային ընթացակարգի /ԲԸԱՀ/ կիրառմամբ՝ առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու:

«Հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն առաջարկվում է նաև օբյեկտի հեղինակային հսկողության ծառայությունը գնման ներկայացնել ԲԸԱՀ ընթացակարգով: 

Միաժամանակ հարկ է նշել, որ
Համաձայն

- «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ  հոդվածի 5-րդ մասի` «Բանակցային ընթացակարգը կարող է կազմակերպվել առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու, եթե`...» 2-րդ կետի` «ծագել է գնման անհետաձգելի պահանջ և, արտակարգ իրավիճակից ելնելով, գնման այլ ընթացակարգի կիրառումը ժամկետի առումով անհնար է, պայմանով, որ նման պահանջը հնարավոր չէր կանխատեսել.» 

- ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ.  թիվ 168-Ն որոշման N 1 հավելվածով հաստատված կարգի 32-րդ մասի 5-րդ կետի բ. պարբերության «…ՀՀ կառավարության կողմից գնումն անհետաձգելի համարելու վերաբերյալ որոշում կարող է ընդունվել, եթե նման որոշման նախագծի հետ մեկտեղ ՀՀ կառավարության քննարկմանը կներկայացվեն տվյալ գնման առարկայի գծով առնվազն երեք մասնակիցների կողմից ստացված հայտերը և դրանց ուսումնասիրության արդյունքում պատվիրատուի կողմից առաջարկվող հաղթող մասնակիցը…»: 
Հաշվի առնելով վերոգրյալը, ՀՀ կառ. 07.10.2004թ թիվ 1616-Ն որոշմամբ դասակարգված մշակույթի անշարժ հուշարձանի շահագործման կարևորությունը հուլիս-սեպտեմբեր ամիսներին, առաջարկվում է Հաղթող ճանաչված մասնակցի գնային առաջարկին համապատասխան՝ Երևանի Ա. Խաչատրյանի անվան տուն-թանգարանի տանիքի վերակառուցման և ներքին հարդարման 45970.2հազ.դրամի շինմոնտաժային աշխատանքները գնման ներկայացնել ԲԸԱՀ ընթացակարգով, հակառակ դեպքում` աշխատանքների գնումը մրցակցային այլ ձևի կիրառմամբ կերկարաձգվի շուրջ 40-50 օր:
3. Երևանի Հ. Թումանյանի տուն-թանգարանի տանիքի  վերակառուցման /հիմնանորոգման/  աշխատանքների լրացուցիչ ֆինանսավորման վերաբերյալ

Օբյեկտն իրականացվում է ՀՀ կառավարության 14.11.2013թ թիվ 1303-Ն որոշմամբ նախատեսված  24360.250հազ.դրամ արժեքով կնքված 11.12.2013թ թիվ ԲԸԱՀԱՇՁԲ-13/42 պետական գնման պայմանագրի համաձայն՝ ըստ որի 2013-2014թթ նախատեսվել է հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով ամրագրված աշխատանքների մի մասը: Շինաշխատանքների նախահաշվային արժեքը կազմում է ՝ 32477.55 հազ.դրամ:

Ներկայումս վերակառուցվել է տուն-թանգարանի շուրջ 300 քմ մակերեսով տանիքը, մասնավորապես ուժեղացվել է տանիքի ծածկը,  տանիքի լանջավոր մասի փայտյա հիմնակմախքի /կավարամածի, ծպեղնաոտքերի, հենակների/ կառուցման, ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղով երեսպատման, տանիքի հարթ մասի վերանորոգման, տանիքում հակասառեցման համակարգի աշխատանքները և այլն:   

Պահանջվող լրացուցիչ գումարի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել նաև տանիքում էլ.մատակարարման համակարգի կառուցման  աշխատանքների մնացորդային ծավալները: 

Հաշվի առնելով խնդրի լուծման կարևորությունը՝ հարթ և լանջավոր համատեղված տանիքի լիարժեք ավարտն ապահովելու անհրաժեշտությամբ՝  առաջարկվում է ՀՀ 2014թ պետական բյուջեի վերաբաշխվող գումարների հաշվին Երևանի Հ. Թումանյանի տուն-թանգարանի տանիքի  վերակառուցման աշխատանքները լրացուցիչ  ֆինանսավորել ևս 3700.0 հազ.դրամ գումարի չափով:
Առաջարկվում է նաև.

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ  հոդվածի 5-րդ մասի 4-րդ կետի պահանջի համաձայն՝ պետական գնման պայմանագրի ընդհանուր արժեքի /24360.250 հազ.դրամ/ 20%-ը չգերազանցող 3700.0 հազ.դրամ գնի շրջանակներում՝
- 3606.2 հազ.դրամի շինմոնտաժային աշխատանքների,

-  72.2 հազ.դրամի տեխնիկական և
-  21.6 հազ.դրամի հեղինակային հսկողության ծառայությունների համար գործող Կապալառուների հետ կնքել աշխատանքների լրացուցիչ համաձայնագրեր /պայմանգրեր/:

4. ՀՀ Շիրակի մարզի գ.Մեծ Մանթաշի դպրոցի վերակառուցման ավարտման լրացուցիչ աշխատանքների ֆինանսավորման նպատակով

Օբյեկտն ընդգրկված է ՀՀ Նախագահի 2008 թվականի հուլիսի 30-ի թիվ ՆԿ-128-Ն կարգադրությամբ ամրագրված միջոցառումների ցանկում:
08.10.2012թ-ին ՀՀ ՔՆ «Քաղաքաշինական ԾԻԳ» ՊՀ և «ՍԱՄ ԿԱՐ ՇԻՆ» ՍՊԸ միջև կնքվել է ՀՀ Շիրակի մարզի Մեծ Մանթաշի դպրոցի հիմնանորոգման  աշխատանքների կատարման թիվ ԱՇՁԲ-12/3 պետական գնման պայմանագիրը՝ 182717.954 հազ. դրամ արժեքով:

30.05.2013թ «ՍամԿար ՇԻՆ» ՍՊԸ հետ կնքվել է նաև վերակառուցման աշխատանքների թիվ ԲԸԱՀԱՇՁԲ-13/8 պետական գնման պայմանագիրը, որի շրջանակներում նախատեսվել են նոր բնութագրերով ամրագրված համաշինարարական  աշխատանքներ և տեխնիկական միջոցառումներ՝ 395185.377 հազ.դրամ արժեքով:

Ներկայումս, անհրաժեշտություն է առաջացել ՀՀ Շիրակի մարզի Մեծ Մանթաշի դպրոցի վերակառուցման  աշխատանքների ավարտման համար նախատեսել նաև

- հաստատված նախահաշվի մնացորդային (տարածքի բարեկարգման, ցանկապատման, արտաքին էլ.լուսավորության և ուսումնական մ/շ-ի կառուցման) ծավալները՝ շուրջ 80.0մլն.դրամի, որոնք չէին ֆինանսավորվել հատկացվող գումարի սղության պատճառով:
Շինաշխատանքների ֆինանսավորման վերաբերյալ

Հաշվի առնելով խնդրի լուծման կարևորությունը՝ մինչև բյուջետային տարվա ավարտը վերակառուցվող դպրոցի թվով 5 մասնաշենքերի լիարժեք շահագործումն ապահովելու համար առաջարկվում է ՀՀ 2014թ պետական բյուջեի վերաբաշխվող գումարների հաշվին օբյեկտը լրացուցիչ  ֆինանսավորել 80000.0 հազ.դրամ գումարի չափով:

    Հաշվի առնելով  նաև.

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ  հոդվածի 5-րդ մասի 4-րդ կետի պահանջի համաձայն՝ շինմոնտաժային աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության պետական գնման պայմանագրերի ընդհանուր արժեքի /395185.377 հազ.դրամ և 7700.0հազ.դրամ/ 20%-ը չգերազանցող  հազ.դրամ գնի շրջանակներում կնքել 78508.3հազ.դրամի շինմոմնտաժային աշխատանքների, 1020.6 հազ.դրամի տեխնիկական հսկողության լրացուցիչ համաձայնագրեր, ինչպես նաև 471.1հազ.դրամի հեղինակային հսկողության ծառայության լրացուցիչ պայմանագիր:
Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ առաջարկվում է օբյեկտը լրացուցիչ ֆինանսավորել  80000.0 հազ.դրամ ընդհանուր արժեքով: 

5. ՀՀ Կոտայքի մարզի ք.Եղվարդի մարզադպրոցի ավարտման լրացուցիչ աշխատանքների Նախագծի լրամշակումը ֆինանսավորելու նպատակով

Օբյեկտն ընդգրկված է ՀՀ 2014թ պետական բյուջեում, 2013թ դեկտեմբերի 4-ին կնքվել է 05.05.2009թ թիվ ԱՇՁԲ-09/63-2 պետական գնման պայմանագրի թիվ 6 համաձայնագիրն՝ ըստ որի պատվիրվել են օբյեկտի մնացորդային աշխատանքները:

Ներկայումս կառուցվել է մարզադպրոցի մասնաշենքը, կաթսայատունը, իրականացվել են օդափոխության, էլ.մատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու համակարգերը:

· Պահանջվող լրացուցիչ /պայմանագրի ընդհանուր 572227.6 հազ.դրամ արժեքի 20%-ը չգերազանցող 30000.0հազ.դրամ գնի/ գումարի շրջանակներում նախատեսվում է    մարզադպրոցի բակային տարածքում կառուցել բասկետբոլի խաղահրապարակ, որը կնախատեսվի լրամշակվող փաստաթղթի շրջանակներում: 

Ներկայումս՝ առանց ֆինանսական ապահովման՝ հեղինակ-նախագծային կազմակերպությանը հանձնարարվել է լրամշակել գոյություն ունեցող  Նախագծային փաստաթղթերը և ներկայացնել փորձաքննության սահմանված կարգով:

Նախագծի լրամշակման արժեքի հաշվարկ
Ըստ գործող նորմերի՝ հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 15.02.2008թ թիվ 19-Ն հրամանի Աղյուսակ 8-ի սահմանած նորմատիվները և հաշվի առնելով նախագծվող ծավալների բարդությունը՝ պետական գնման պայմանագրի ընդհանուր արժեքի 20%-ը չգերազանցող 30000.0 հազ.դրամ գնի շրջանակներում շինաշխատանքների նախագծման /լրամշակման/ համար կպահանջվի 30000.0x2.5%≈750.0 հազ.դրամ գումար:  

Բացի այդ՝ փորձաքննության համար կպահանջվի 750.0x11%≈ 83.0հազ.դրամ գումար:

Արդյունքում, «Հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն առաջարկվում է ՀՀ 2014թ պետական բյուջեի վերաբաշխվող գումարների հաշվին Եղվարդի մարզադպրոցի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակման համար նախատեսել 750.0+83.0≈830.0հազ.դրամ գումար և հեղինակ–նախագծային կազմակերպության հետ  կնքել լրացուցիչ պայմանագիր:

6. ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Նոր Գեղի Բանավանի դպրոցի հիմնանորոգման և կիսակառույցի ավարտման լրացուցիչ աշխատանքների Նախագծի լրամշակումը ֆինանսավորելու նպատակով

Օբյեկտն ընդգրկված է ՀՀ 2014թ պետական բյուջեում, 25.07.2013թ կնքվել է թիվ ԲԸԱՇՁԲ-13/9 պետական գնման պայմանագիր  162374.623հազ.դրամ արժեքով՝ ըստ որի 2014թ նախատեսվել են օբյեկտի մնացորդային աշխատանքները:

01.01.2014թ դրությամբ կառուցվել են դպրոցի մասնաշենքը, էլ.մատակարարման, ջրամատակարարման, կոյուղու համակարգերը, իրականացվել են մեկ մասնաշենքի ներքին հարդարման աշխատանքներ:

· Պահանջվող լրացուցիչ /պայմանագրի ընդհանուր 162374.623հազ.դրամ արժեքի 20%-ը չգերազանցող 31400.0 հազ.դրամ գնի/ գումարի շրջանակներում նախատեսվում է    շենքի արտաքին հարդարման և տարածքի բարեկարգման (խաղահրապարակի, ֆուտբոլի դաշտով մարզահրապարակի, կանաչապատ հանգստի գոտու, գունավոր բետոնե բլոկներով գլխավոր մուտքին հարող  տարածքի սալիկապատման), արտաքին լուսավորության և ոռոգման համակարգերի կառուցման, ուսումնական մ/շ կառուցման և վերակառուցման լրացուցիչ  /մնացորդային/ աշխատանքների այն մասը, որը կվերանայվի լրամշակվող փաստաթղթի շրջանակներում: 

Ներկայումս՝ առանց ֆինանսական ապահովման՝ հեղինակ-նախագծային կազմակերպությանը հանձնարարվել է լրամշակել գոյություն ունեցող  Նախագծային փաստաթղթերը և ներկայացնել փորձաքննության սահմանված կարգով: Ըստ նախնական հաշվարկի շինաշխատանքների համար կպահանջվի 31400.0հազ.դրամ գումար:

Նախագծի լրամշակման արժեքի հաշվարկ
Ըստ գործող նորմերի՝ հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 15.02.2008թ թիվ 19-Ն հրամանի Աղյուսակ 8-ի սահմանած նորմատիվները և հաշվի առնելով նախագծվող ծավալների բարդությունը՝ պետական գնման պայմանագրի ընդհանուր արժեքի 20%-ը չգերազանցող 31400.0 հազ.դրամ գնի շրջանակներում շինաշխատանքների նախագծման /լրամշակման/ համար կպահանջվի 31400.0x2.5%≈800.0 հազ.դրամ գումար:  

Բացի այդ՝ փորձաքննության համար կպահանջվի նաև 800.0x11%≈ 90.0հազ.դրամ գումար:

Արդյունքում, առաջարկվում է ՀՀ 2014թ պետական բյուջեով նախատեսված վերակառուցվող օբյեկտներին հատկացված գումարների վերաբաշխմամբ գ.Նոր Գեղի Բանավանի դպրոցի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակման համար նախատեսել՝ 800.0+90.0=890.0հազ.դրամ գումար և հեղինակ–նախագծային կազմակերպության հետ  կնքել լրացուցիչ պայմանագիր:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ,  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N  1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ  ԳՈՒՄԱՐ  ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈւՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈւԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈւՋԵՈւՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ  ԵԿԱՄՈւՏՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈւԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների փոփոխություններ չեն առաջանում:
ՏԵՂԵԿԱՆՔ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ,  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N  1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ  ԳՈՒՄԱՐ  ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼԻՔ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը
«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում: 

2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը համապատասխանում է միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ,  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N  1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ  ԳՈՒՄԱՐ  ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆԸ և ՔՆՆԱՐԿՄԱՆԸ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
1. Հասարակությանը նախագծի վերաբերյալ իրազեկումը

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը տեղադրվել է  www.mud.am կայքում:

2.   Հասարակության մասնակցությունը նախագծմանը և/կամ քննարկումներին
«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման վերաբերյալ առաջարկություններ չեն ներկայացվել:












