Ն Ա Խ Ա Գ Ի Ծ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
...................................... 2013  թվականի N ...... - Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՓԵՏՐՎԱՐԻ 28-Ի N 171-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, 
ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԵՎ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը    ո ր ո շ ու մ     է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի փետրվարի
28-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի
20-ի N 1616-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» N 171-Ն որոշման՝
1) 2-րդ կետում «բյուջե​տային ծախսերի տնտեսա​գիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերա​նորոգում» հոդվածով» բառերը փոխարինել «678,355.891 հազ. դրամը՝ բյուջե​տային ծախսերի տնտեսա​գիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների կապի​տալ վերանո​րոգում» հոդվածով, և 800.0 հազ. դրամը` «Նախագծահետազոտական ծախսեր» հոդ​վածով» բառերով,

2) N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համա​ձայն հավելվածի:

2. Սահմանել, որ Արգիճի և Կավարտ գետերում, Խանջյանի և Մեծամորի հեղեղատարներում հակահեղեղային միջոցառումներն ավարտին հասցնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը լրացուցիչ աշխատանքները ձեռք է բերելու բանակցային ընթացակարգ կիրառելու միջոցով` առանց գնումների մասին հայտարարությունը նախապես հրապարակելու, «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 4-րդ կետով նախատեսված ընթացակարգով:
3. Թույլատրել «Պառեքս-Գազ», «Մեդիսոն Էյբլ», «Ղարաբաղցյանշին» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների հետ 2013 թվականի մարտի 15-ին կնքված՝ պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման հա​մա​պա​տաս​խանաբար ՊԳ-Շ-13/01/01, ՊԳ-Շ-13/01/06, ՊԳ-Շ-13/01/13  ծածկագրեր ունեցող պետական գնման պայմանա​գրերում կատարել փոփո​խություններ:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2013 թվականի
----------------  -ի N ----------  Ն որոշման
«Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2013 թվականի
փետրվարի 28-ի N 171 - Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 12 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
(հազ. դրամ)
	Գնման առարկայի
	Ցուցանիշների
փոփոխությունը (ավելացումները նշված
են դրական նշանով)

	անվանումը
	գնման ձևը 
	չափի միավորը 
	քանակը
	


	1
	2
	3
	4
	5

	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն



	679,155.891

	Բաժին N 11
	Խումբ N 01
	Դաս N 01
	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ
	679,155.891

	1. ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ
	679,155.891

	ՄԱՍ III.  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
	679,155.891

	Ջրային տնտեսության կառույցների շինարարություն, այդ թվում՝
	
	
	
	667,555.891

	Ազատ գետի կամրջի վերակառուցում Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ազատավանի գյուղական համայնքի տարածքում
	ԲԸԱՀ
	դրամ
	1
	48,114.533

	Արաքս գետի ափի ամրացում Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փշատավանի գյուղական համայնքի տարածքում
	ԲԸԱՀ
	դրամ
	1
	44,332.001

	Մեծամոր գետի ափի ամրացում Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ակնաշենի գյուղական համայնքի տարածքում
	ԲԸԱՀ
	դրամ
	1
	29,988.108

	Խանջյանի հեղեղատարի հունի մաքրում և ափերի ամրացում Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Խանջյանի գյուղական համայնքի տարածքում
	ԲԸԱՀ
	դրամ
	1
	59,911.188

	Մեծամորի հեղեղատարի հունի մաքրում և ափերի ամրացում Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մայիսյանի գյուղական համայնքի տարածքում
	ԲԸԱՀ
	դրամ
	1
	57,754.446

	Գեղարքունիք գետի հունի մաքրում և ափերի ամրացում Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիքի և Լանջաղբյուրի գյուղական համայնքների տարածքում
	ԲԸԱՀ
	դրամ
	1
	161,937.01

	Արգիճի գետի հունի մաքրում և ափերի ամրացում Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Գետաշենի գյուղական համայնքի տարածքում
	ԲԸԱՀ
	դրամ
	1
	28,579.856

	Ձորագետ գետի հունի մաքրում, ափապաշտպան թմբի կառուցում և ափի ամրացում Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ձորագյուղի գյուղական համայնքի տարածքում
	ԲԸԱՀ
	դրամ
	1
	28,241.349

	Արաքս գետի ափի ամրացում Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ալվանքի գյուղական համայնքի տարածքում
	ԲԸԱՀ
	դրամ
	1
	25,648.085

	Կավարտ գետի հունի մաքրում և ափերի ամրացում Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապանի քաղաքային համայնքի տարածքում
	ԲԸԱՀ
	դրամ
	1
	44,744.344

	Բռնակոթի հեղեղատարի հունի մաքրում և ափերի ամրացում Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բռնակոթի գյուղական համայնքի տարածքում
	ԲԸԱՀ
	դրամ
	1
	39,968.674

	Վերիշենի հեղեղատարի հունի մաքրում և ափերի ամրացում Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերիշենի գյուղական համայնքի տարածքում
	ԲԸԱՀ
	դրամ
	1
	13,929.14

	Արփա գետի հունի մաքրում և ափերի ամրացում Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վայքի քաղաքային համայնքի տարածքում
	ԲԸԱՀ
	դրամ
	1
	60,726.127

	Աղստև գետի ափի ամրացում Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աչաջրի գյուղական համայնքի տարածքում
	ԲԸԱՀ
	դրամ
	1
	23,681.03


	1
	2
	3
	4
	5

	Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն
	ԲԸԱՀ
	դրամ
	1
	800.0

	Շենքերի և շինությունների տեխնիկա-կան հետազննում, այդ թվում՝
	
	
	
	10,800.0

	Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ազատավանի, Արմավիրի մարզի Փշատավանի, Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիքի և Լանջաղբյուրի, Սյունիքի մարզի Ալվանքի, Բռնակոթի, Վերիշենի գյուղական համայնքների և Վայոց Ձորի մարզի Վայքի քաղաքային համայնքի տարածքներում իրականացվող աշխատանքների կատարման որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն
	ԲԸԱՀ
	դրամ
	1
	6,400.0

	Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ակնաշենի, Խանջյանի և Մայիսյանի գյուղական համայնքների տարածքներում իրականացվող աշխատանքների կատարման որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն
	ԲԸԱՀ
	դրամ
	1
	2,300.0

	Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Գետաշենի, Լոռու մարզի Ձորագյուղի, Տավուշի մարզի Աչաջուրի գյուղական համայնքների և Սյունիքի մարզի Կապանի քաղաքային համայնքի տարածքներում իրականացվող աշխատանքների կատարման որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն
	ԲԸԱՀ
	դրամ
	1
	2,100.0

	
	
	
	
	»:



	ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի
N 171-Ն որոշման մեջ և պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման անհրաժեշտության

	1
	Անհրաժեշտությունը

	
	Սույն նախագծի ընդունումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ հակահեղեղային աշխատանքների իրականացման ընթացքում Խանջյանի, Ներքին Գետաշենի գյուղական ու Կապանի քաղաքային համայնքների տարածքներում առաջացել է հրատապ լուծում պահանջող չնախատեսված աշխատանքների (ոչ մեծ ծավալներով) կատարման, Մայիսյանի ու Ակնաշենի գյուղական համայնքների տարածքներում՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերանայման, Ազատ, Արփա և Գեղարքունիք գետերում ջրի բարձր մակարդակի հետևանքով պայմագրերով սահմանված ժամկետներում աշխատանքների որակով իրականացնելու անհնարինության պատճառով՝ ժամկետների վերանայման, իսկ Մայիսյան համայնքում` սերվիտուտին գումար հատկացնելու (փոխհատուցման) անհրաժեշտություն:

	2
	Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

	
	Խանջյանի վերանորոգված դպրոցի հարակից տարածքում շուրջ 70 մ երկարությամբ հատվածում հեղեղատարի հունի և ափի լրացուցիչ մաքրման անհրաժեշտություն է առաջացել:

Ներքին Գետաշեն գյուղի կենտրոնի կամրջից ներքև գտնվող տարածքում Արգիճի գետում բերվածքներից գոյացած կղզյակի մաքրման անհրաժեշտություն է առաջացել:

Կապան քաղաքի տարածքում Կավարտ գետի ափն առաջացած սողանքի պատճառով ամրացման կարիք ունի:
Մայիսյան համայնքի տարածքում՝ Մեծամորի հեղեղատարի շուրջ 1130 մ երկարությամբ հատվածում լրացուցիչ մաքրման, իսկ Ակնաշեն համայնքի տարածքում՝ Մեծամոր գետի ափի 20 մ երկարությամբ հատվածի լրացուցիչ ամրացման համար վերանայվել են նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը:
Արփա գետում՝ ապրիլից, իսկ Ազատ և Գեղարքունիք գետերում՝ մայիս-հունիս ամիսներին ջրի մակարդակը բավականին բարձր է, ինչի հետևանքով կապալառու կազմակերպություններն իրենցից անկախ պատճառով (ֆորս-մաժոր) հնարավորու-թյուն չեն ունեցել աշխատանքներն ավարտելու սահմանված ժամկետներում:

Մայիսյան համայնքում հեղեղատարի մի հատվածն անցնում է սեփականաշնորհված տարածքով: Անհրաժեշտ է փոխհատուցել սեփականատիրոջը:

	3
	Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

	
	Հեղեղումներից առաջացած տարերային աղետների կանխարգելման միջոցառումների ծավալներից ելնելով` դրանց հետևանքների մեղմման և սպառնացող վնասի նվազեցման միջոցառումների մշակումն ու իրականացումը՝ սկսած 2007 թվականից դարձել է հանրապետությունում վարվող պետական քաղաքականության գերակայություններից մեկը։
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 16-ի «Լիազոր մարմին ճանաչելու մասին» N 931-Ա որոշման համաձայն ՀՀ ջրային օրենսգրքով նախատեսված գետերի ջրերի վնասակար ներգործության կանխման և վերացման միջոցառումների կազմակերպման ու իրականացման պետական կառավարման լիազոր մարմին է ճանաչվել ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը։

Որոշման նախագիծն իրականացվող քաղաքականությունում փոփոխություններ չի առաջացնում:

	4
	Կարգավորման նպատակը և բնույթը

	
	Որոշման նախագծի նպատակը Արգիճի, Կավարտ գետերում, Խանջյանի հեղեղատարում ի հայտ եկած լրացուցիչ աշխատանքների իրականացումն է:

	5
	Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

	
	Որոշման նախագիծը մշակվել է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի կողմից:

	6
	Ակնկալվող արդյունքը

	
	Գարնանային վարարումների ժամանակ կկանխվի վերոհիշյալ հատվածներում գետերի ու հեղեղատարների ափերի և ափապաշտպան արգելաթմբերի քայքայումն ու փլուզումը, առափնյա տարածքները՝ գյուղատնտեսական հողերը, բնակելի տները, զորամասերը, ինժեներական կառույցները, շենք-շինությունները և այլն, զերծ կմնան ողողումներից:


ՏԵՂԵԿԱՆՔ
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի
N 171-Ն որոշման մեջ և պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծն ընդունելու դեպքում պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացումների կամ նվազեցումների մասին
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի
N 171-Ն որոշման մեջ և պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծն ընդունելու դեպքում պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացումներ կամ նվազեցումներ չեն նախատեսվում:

	ՏԵՂԵԿԱՆՔ
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի
N 171-Ն որոշման մեջ և պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին

	1
	«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի
N 171-Ն որոշման մեջ և պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը բացակայում է:

	2
	«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի
N 171-Ն որոշման մեջ և պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը չի հակասում ՀՀ միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորություններին:


	ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի
N 171-Ն որոշման մեջ և պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի մշակմանը հասարակության մասնակցության մասին

	1
	«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի
N 171-Ն որոշման մեջ և պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ հասարակությանը չի իրազեկվել:

	2
	«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի
N 171-Ն որոշման մեջ և պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակմանը և/կամ քննարկմանը հասարակությունը չի մասնակցել:








