Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ
«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Անհրաժեշտությունը
«Գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ եղանակային անբարենպաստ պայմանների հետևանքով տեխնոլոգիապես անհնարին է դարձել ճանապարհի ասֆալտբետոնե ծածկի կառուցումը:

2. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները
Խնդիրը բարձրացվել է ՀՀ Տավուշի մարզպետի 29.06.2016թ. N 01/10.01/2668-16 գրությամբ (կցվում է), որ ՀՀ Տավուշի մարզի Հ-73 Մ-4-Պարզ լիճ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի վերակառուց​ման և կամրջի կառուցման  աշխատանքների համար «Սահակյանշին» փակ բաժնետիրական ընկերության հետ 2015 թվականի սեպտեմբերի 23-ին կնքված N ՏՄ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15-10-2, «Հուսալի Կամար» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2015 թվականի սեպտեմբերի 23-ին կնքված N ՏՄ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15-10-1 և «Ճաննախագիծ» ինստիտուտ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2015 թվականի սեպտեմբերի 23-ին կնքված N ՏՄ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15-10-2 պայմանգրերի ժամկետները, որը երկարաձգվել էր նաև ՀՀ Կառավարության 24.12.2015թ. թիվ 1545-Ա որոշմամբ մինչև 2016 թվականի հուլիսի 1-ը, անհրաժեշտություն է առաջացել կրկին երկարաձգել մինչև 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ը՝ եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով:
3. Կարգավորման նպատակը
Հ-73 Մ-4-Պարզ լիճ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի վերակառուց​ման և կամրջի կառուցման  աշխատանքների իրականացման ժամանակ՝ խուսափել ակնկալվող վտանգներից և ապահովել կատարվող աշխատանքների համապատասխանությունը պահանջվող որակին, շինարարական նորմերին և կանոններին:
        4. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք
Նախագիծը մշակվել է ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի աշխատակազմի կողմից:
  5. Ակնկալվող արդյունքը

ՀՀ Տավուշի մարզի Հ-73 Մ-4-Պարզ լիճ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի վերակառուց​ման և կամրջի կառուցման  աշխատանքների շահագործման հանձնման ապահովում՝  պահանջվող որակին, շինարարական նորմերին և կանոններին համապատասխան:
ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

«Գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտեր ընդունել անհրաժեշտ չէ:


        ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

«Գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում: 

