ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ  ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

- Անհրաժեշտությունը

Անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ՀՀ  ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության Կումայրիի   բաժնին  նոր հատկացված շենքի հիմնանորոգման սահմանված կարգով կնքված պայմանագիրը, կողմերից անկախ գործոնների ծագման  արդյունքում լուծելու և  այդ նպատակով ընթացիկ տարվա նախահաշվով նախատեսված միջոցներով  տվյալ վարչական շենքի կառուցապատման ընթացիկ տարվա ծրագիրը կատարելու  հանգամանքով:

- Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

ՀՀ ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության Կումայրիի բաժնի համար ՀՀ կառավարության 26.12.2013թ-ի թիվ 1478-Ա որոշմամբ հատկացված շենքերի և շինությունների հիմնանորոգման աշխատանքների նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 04.08.2014 թ-ին կնքվել է թիվ ՀՀ ԿԱ Ո-ԲԸՀԱՇՁԲ-ՇԻՆ/2015/Գ պայմանագիրը, ընդհանուր՝ 1431,8 մլն. դրամ գումարով: Սակայն, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 8-ի թիվ 1144-Ա որոշմամբ ՀՀ ոստիկանությանը վերը նշված որոշմամբ ամրացված՝ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի Ղանդիլյան 51, 51/9 ու 51/10 հասցեներում գտնվող շենք-շինությունները հետ են վերցվել և ամրացվել  «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին: Դրանով պայմանավորված՝  նախատեսվել է Կումայրիի ոստիկանության նոր վարչական շենքը կառուցել այլ հասցեում, որի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով այդ աշխատանքների ընդհանուր արժեքը կկազմի 1135.3 մլն. դրամ կամ 296.4 մլն. դրամի չափով, 20.7 %-ով պակաս: Նախահաշվով ընթացիկ տարվա մասնաբաժինը  կազմում է  277.7  մլն. դրամ, որն ամբողջությամբ իրացնելու և տարվա ծրագիրը կատարելու նպատակով նախագծով առաջարկվում է տվյալ շինարարության և դրա տեխնիկական հսկողության աշխատանքների ձեռքբերման՝ գնումների պլանով նախատեսված “ԲԸՀ”  գնման ձևը, պայմանավորված ժամկետի սղությամբ, փոխարինել բանակցային ընթացակարգ կիրառելու միջոցով՝ առանց գնումների մասին հայտարարությունը նախապես հրապարակելու`  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված բանակցային ընթացակարգով:

- Կարգավորման նպատակը և բնույթը.

ՀՀ ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումների և ծառայությունների  աշխատանքային  պայմաննների բարելավում:

- Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ ոստիկանության կողմից:

- Ակնկալվող արդյունքը.

Կումայրիի ոստիկանության բաժնի շահագործման արդի պահանջներին բավարարող վարչական նոր շենքի  կառուցապատման ընթացիկ տարվա ծրագրի կատարման ապահովում:

ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ