ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈւԹՅՈւՆ

ՈՐՈՇՈւՄ

ՙ__՚_____________2018 թ. N ____-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 1660-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

- Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 14-ի «Անհատույց օգտագործման իրավունքով անշարժ գույք հանձնելու մասին» N 1660-Ա որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) 3-րդ կետի 1-ին ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«1) ընկերությունը պարտավորվում է իր կողմից ներկայացված ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման նպատակով շենքի վերակառուցման և տեխնոլոգիական սարքավորումների ձեռքբերման համար կատարել 1մլն. ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի ներդրումներ և ստեղծել 500 աշխատատեղ` 120 000 ՀՀ դրամ միջին աշխատավարձով (հարկված)՝ պահպանելով մինչև 2026 թվականի ավարտը, որից.

ա. մինչև 2019 թվականի հոկտեմբերի 1-ը՝ 600 000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի ներդրումներ և 200 աշխատատեղ,

բ. մինչև 2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ը՝ 200 000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի ներդրումներ և 150 աշխատատեղ,

գ. մինչև 2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ը՝ 200 000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի ներդրումներ և 150 աշխատատեղ։»

- Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահին՝ երկամսյա ժամկետում, «ՉԵԽ-ԱՐՄ-ԻՆՎԵՍՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (այսուհետ՝ ընկերություն) հետ կնքել 2018 թվականի մարտի 14-ին կնքված ոչ բնակելի տարածքի անհատույց օգտագործման N 65/0018 պայմանագրում սույն որոշումից բխող փոփոխություններ կատարելու մասին համաձայնագիր՝ դրանում նախատեսելով, որ համաձայնագրի նոտարական վավերացման ծախսերը ենթակա են իրականացման ընկերության միջոցների հաշվին:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 1660-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ

Համաձայն ՀՀ կառավարության 14.12.2017թ. N 1660-Ա որոշման՝ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի տնօրինության Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքի Տուֆագործների փողոց 24 հասցեում գտնվող՝ 7316.7 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով օպտիմալացված արդյունքում ազատված դպրոցի շենքը (երկու հարկ և նկուղ), 40.5 քառ. մետր մակերեսով ենթակայանը, 25 քառ. մետր մակերեսով օժանդակ շինությունը, 87.12 քառ. մետր մակերեսով (200.37 խոր. մետր) պարիսպը և դրանց զբաղեցրած, օգտագործման ու սպասարկման համար անհրաժեշտ 0.76 հեկտար հողատարածքն անհատույց օգտագործման իրավունքով, 20 տարի ժամկետով հանձնվել է «ՉԵԽ-ԱՐՄ-ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ին՝ իր կողմից ներկայացված ծրագրով նախատեսված տեքստիլի արտադրություն հիմնելու նպատակով 3 տարվա ընթացքում շենքի վերակառուցման և տեխնոլոգիական սարքավորումների ձեռքբերման համար 1 մլն. ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի ներդրումներ կատարելու և 500 աշխատատեղ ստեղծելու պայմանով։

«ՉԵԽ-ԱՐՄ-ԻՆՎԵՍՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը համապատասխան գրությունով դիմել է Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն՝ ակնկալելով կառավարության աջակցությունը և թույլտվությունը վերանայելու իրենց կողմից ներկայացված ծրագիրը՝ կատարման ժամկետների մասով, առանց փոփոխելու ներդրումների ծավալը և աշխատատեղերի քանակը։ Ընկերությունը ներկայացրել է նաև ընկերության մասնակիցների ժողովի որոշման արձանագրությունը /մասնակիցներ՝ 50 տոկոս չեխական GALA STYLE ընկերություն և 50 տոկոս ՀՀ քաղաքացի Աստղիկ Ալեքսանյան/, ներդրումների կատարման նոր ժամանակացույցին համապատասխան ծրագրի իրականացմանը համաձայնություն տալու մասին։

Ներկայացված նախագծով առաջարկվում է համապատասխան փոփոխություն կատարել ՀՀ կառավարության 14.12.2017թ. N 1660-Ա որոշման մեջ, համաձայն որի ընկերության կողմից ստանձնած ներդրումային պարտավորությունների կատարման ժամկետների համար կսահմանվի նոր ժամանակացույց /հաշվի առնելով, որ պայմանագիրը կնքվել է 14.03.2018թ. փաստացի ներդրումների կատարման ժամկետները երկարաձգվում են 6 ամսով/։

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Այլ իրավական ակտերում կատարվող փոփոխությունների կամ լրացումների վերաբերյալ

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 1660-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների ավելացման կամ նվազեցման վերաբերյալ

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 1660-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 1660-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ շահագրգիռ նախարարություններից ստացված առարկությունների և առաջարկությունների վերաբերյալ

| Առարկության, առաջարկության հեղինակը, գրության ստացման ամսաթիվը, գրության համարը | Առարկության, առաջարկության բովանդակությունը | Եզրակացություն | Կատարված փոփոխությունները |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 04.10.2018թ. թիվ 01/9-5/17987-18 | Առաջարկվել է Որոշման նախագծի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի ա), բ) և գ) պարբերություններից հանել «մլն.» բառը | Ընդունվել է | Որոշման նախագծում կատարվել է համապատսխան փոփոխություն |
| ՀՀ արդարադատության նախարարություն 25.10.2018թ. թիվ 01/14/625691-18 | Որոշման նախագծի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ չկան: |  |  |
| «ՉԵԽ-ԱՐՄ-ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ 02.10.2018թ. | Որոշման նախագծի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ չկան: |  |  |