ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2018 թվականի ______________ -ի   N -  Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ, ՏԱՎՈՒՇԻ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ և ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՆՔՎԱԾ ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՅԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 4-րդ մասի դրույթները՝   Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը  որոշում է.

- Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի, Տավուշի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզպետարաններին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի  սեպտեմբերի 27-ի թիվ 1127-Ն, 2018 թվականի  նոյեմբերի 1-ի թիվ 1211-Ն, 2018 թվականի  նոյեմբերի 22-ի թիվ 1323-Ն և 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 1492-Ն որոշումներով սահմանված հատկացումների շրջանակներում սույն որոշման հավելվածում նշված աշխատանքների գծով համայնքների հետ կնքված սուբվենցիայի տրամադրման մասին պայմանագրերում կատարել փոփոխություններ՝ պայմանագրերի գործողության ժամկետ սահմանելով մինչև 2019 թվականի հունիսի 1-ը:

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի

———— թիվ ——Ա որոշման

ՀՀ Արագածոտնի, Տավուշի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզպետարանների և համայնքների հետ կնքված համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիայի տրամադրման մասին պայմանագրերի ցանկ

| Հ/Հ | Մարզ | Համայնք | Սուբվենցիայի ծրագիրը | ՀՀ կառավարության որոշում | ՀՀ պետբյուջեից համաֆինանսավորման չափը, ՀՀ դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Արագածոտն | Արագածավան | Փողոցային լուսավորություն | 3.11.2018թ․ թիվ 1211-Ն որոշում | 6,706,560 |
| 2 | Տավուշ | Նոյեմբերյան | Համայնքի շուկայի կառուցում և գործարկում | 20.12.2018թ թիվ 1492-Ն որոշում | 16,084,800 |
| 3 | Գեղարքունիք | Գավառ | Համայնքի կենտրոնական հրապարակի լուսավորության ցանցի անցկացում | 20.12.2018թ թիվ 1492-Ն որոշում | 24,218,272 |
| 4 | Սյունիք | Քաջարան | Բակային սպորտի և մասսայական ֆիզկուլտուրային զարգացում | 22.11.2018թ թիվ 1323 -Ն որոշում | 13,375,440 |
| 5 |  | Գորիս | Դիտակետի և հարակից ճանապարհի վերակառուցում | 27.09.2018թ թիվ 1127 -Ն որոշում | 59,904,000 |
| 6 |  | Գորիս | Մշակույթի տան հարակից ճեմուղու բարեկարգում | 27.09.2018թ թիվ 1127 -Ն որոշում | 23,135,230 |
| Ընդամենը |  |  |  |  | 143,424,302 |

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ, ՏԱՎՈՒՇԻ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ և ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆՆԵՐԻՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

- Անհրաժեշտությունը

Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ կառավարության 2006 թվականի  նոյեմբերի 16-ի «ՀՀ պետական բյուջեից համայնքներին սուբվենցիաների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1708-ն որոշման 4.5-րդ կետի դրույթների համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեով արդեն իսկ նախատեսված սուբվենցիաներից բացի այլ սուբվենցիաներ ստանալու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության համայնքներից ստացված տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված ծրագրերի արդյունավետ իրականացման  ապահովման  անհրաժեշտությամբ:

- Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

ՀՀ համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման նպատակով ՀՀ համայնքներից ստացված սուբվենցիայի ծրագրային հայտերը քննարկվել են ՀՀ վարչապետի մոտ 2018 թվականի ապրիլի 6-ին, ապրիլի 13-ին, հուլիսի 13-ին, օգոստոսի 22-ին, սեպտեմբերի 26-ին և նոյեմբերի 7-ին կայացած խորհրդակցությունների ընթացքում և ծրագրային հայտերի գնահատման և քննարկման մասին խորհրդակցությունների N24.12/[445266]-18, N24.12/[446193]-18, N24.4/[465592]-18, N24.12/[476734]-18, 24.12/[480966]-18 և N24.9/[488987]-18 արձանագրությունների դրույթների համաձայն՝ հավանության արժանացած 114 ծրագրերի իրականացման համար համապատասխան համայնքները մրցույթներ են կազմակերպել։ Մրցութային գործընթացների արդյունքներով՝ հապատասխան աշխատանքների արժեքների հստակեցմամբ՝ ՀՀ կառավարության ՀՀ կառավարության 2018 թվականի սպետեմբերի 27-ի թիվ 1127-Ն, նոյեմբերի 1-ի թիվ 1211-Ն, նոյեմբերի 22-ի թիվ 1323-Ն և դեկտեմբերի 20 թիվ 1492-Ն որոշումներով Հայաստանի Հանրապետության համայնքներին 2018 թվականի պետական բյուջեով արդեն իսկ նախատեսված սուբվենցիաներից բացի այլ սուբվենցիաներ տրամադրելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններին հատկացվել է 1,001 մլրդ ՀՀ դրամ՝ ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին» հոդվածով։

Հաշվի առնելով այն փաստը, որ սեպտեմբեր, հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսներին Հանձնաժողովի կողմից հավանության արժանացած ծրագրերի մրցութային գործընթացները տևել են 40 և ավել օր՝ կապված ծրագրերի արժեքից նաև, կազմակերպվել են նաև կրկնակի մրցույթներ, արդյունքում մրցույթը հաղթղ ճանաչված ընկերությունները ուշ են սկսել շինարարական աշխատանքները։ Ներկայումս եղանակային պատճառներով, որի դեպքում հնարավոր չէ և նորմերով չի թույլատրվում սահմանված ջերմաստիճանից ցածր ջերաստիճանի դեպքում շինարարական աշխատանքներ կատարել, ՀՀ Արագածոտնի, Տավուշի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերի 5 բնակավայրերում շինարարական աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցվել են։

- Կարգավորման նպատակը

Հաշվի առնելով, որ ՀՀ Արագածոտնի, Տավուշի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզպետարանների և համապատասխան Արագածավանի, Նոյեմբերյանի, Գավառի, Քաջարանի և Գորիսի համապատասխան սուբվենցիայի ծրագրերը եղանակային պատճառներով հնարավոր չէ ավարտին հասցնել, որոշման նախագծով առաջարկվում է մարզպետարանների և համայնքների միջև կնքված սուբվենցիայի տրամադրման մասին պայմանագրերում կատարել փոփոխություններ՝ պայմանագրերի գործողության ժամկետ սահմանելով մինչև 2019 թվականի հունիսի 1-ը:

4. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից:

5. Ակնկալվող արդյունքը

ՀՀ համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման ապահովում:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի նախագծերը կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին

Կառավարության որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Իրավական ակտն ընդունելու կապակցությամբ պետական բյուջեում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացումների կամ նվազեցումների մասին

Կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում ավելացումներ և նվազեցումներ չեն նախատեսվում։