	ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ  13-Ի ՆԻՍՏԻ                                                                                             N 38 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 17-ՐԴ ԿԵՏՈՎ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ                                                                             ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ                                                                                                            ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ  ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

	հհ
	Առաջարկության, դիտողության հեղինակը, գրության ամսաթիվը, գրության համարը 
	Առաջարկության, դիտողության  բովանդակությունը
	Եզրակացություն
	Կատարված փոփոխությունը



	
	1
	2
	3
	4

	1.
	Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 01.12.2015թ.            N01/83-3/37782-15 գրություն:


	   1. Նախագծի նախաբանում անհրաժեշտ է նշել իրավական ակտի կրճատ անվանումը` հիմք ընդունելով <<Իրավական ակտերի մասին>> ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ մասը:

     2. Նախագծով առաջարկվում է <<ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի ռազմավարությանը և ֆինանսավորման ծրագրին հավանություն տալու մասին>> արձանագրային որոշման (այսուհետ` Որոշում) Հավելվածով ներկայացված  <<Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի ռազմավարության և ֆինանսավորման ծրագրի>> (այսուհետ` Ծրագիր) 21-րդ կետի 1-ին ենթակետից հանել <<սկսած 2016 թվականից>> արտահայտությունը: Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 15.10.2015թ. N1233-Ն որոշումը, որով խմելու ջրի ոլորտի ընկերությունների կողմից սպասարկվող տարածքներում պետական-մասնավոր գործընկերության (այսուհետ` ՊՄԳ) պայմանագրի մեկնարկը նախատեսվել է 2017թ. հունվարի 1-ը, առաջարկում ենք Նախագծի հիշյալ կետում ավելացնել  <<սկսած 2017 թվականից>> արտահայտությունը:

      3. Ծրագրի <<Ռազմավարության տարբերակ Գ-ի իրականացումն ապահովող գործողություններ>> Աղյուսակ 4.1-ի (այսուհետ` Աղյուսակ) 2.1-րդ կետի գործողության կատարման ժամկետը նախատեսվել է 2016թ. մայիս ամիսը: Այդ կապակցությամբ առաջարկում ենք հստակեցնել նաև նույն կետով նախատեսված գործողության նկարագրության շարադրանքը (<<Լրիվ ինքնածախսածածկվող սակագնին անցման փուլի տևողությունը և ձևը ՀՀ կառավարության ֆինանսական աջակցության մակարդակը առկա վարկերի պարտքի սպասարկման վերաբերյալ>>):

       4. Աղյուսակի համաձայն 3.2-րդ և 4.1-րդ կետերով ներկայացվող գործողությունների կատարման ժամկետը նախատեսվել էր 2017թ. հունիս ամիսը` ՊՄԳ պայմանագրի մեկնարկից մեկ տարի հետո: Մինչդեռ ներկայացված Նախագծով հիշյալ գործողությունների կատարման ժամկետը նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 2018թ. հունիս ամիսը` ՀՀ կառավարության 15.10.2015թ. N 1233-Ն որոշմամբ ամրագրված ՊՄԳ պայմանագրի մեկնարկից 1.5 տարի հետո:

 Հետևաբար պարզաբանման կարիք ունի վերը նշված գործողությունների համար մեկ տարվա փոխարեն մեկ տարի վեց ամիս նախատեսելու հանգամանքը: 

Հարկ է նշել, որ Նախագծով նախատեսվում է Աղյուսակի 3.2-րդ գործողության (<<կատարողական հիմնական ցուցանիշների (այսուհետ` ԿՀՑ) վերաբերյալ միասնական վարձակալի հաշվետվություններ>>) կատարման ժամկետը նախատեսել 2018թ հունիս ամիսը: Այդ պարագայում պարզաբանման կարիք ունի Նախագծով ներկայացված Աղյուսակի 4.1-րդ (<<վերահսկել միասնական վարձակալի ԿՀՑ-ների կատարումը և բացահայտել թիրախների հնարավոր անհամապատասխանության պատճառները>>) կետով ներկայացված գործողության կատարման ժամկետը ևս 2018թ. հունիս նախատեսելու հանգամանքը, քանի որ ԿՀՑ-ների վերաբերյալ միասնական վարձակալի հաշվետվությունները ստանալուց որոշ ժամանակ անց նոր հնարավոր կլինի 4.1-րդ կետով ներկայացված միջոցառման իրականացումը:        

5. Նախագծով առաջարկվում է Աղյուսակի 3-րդ կետը լրացնել նոր 3.3-րդ ենթակետով, հետևյալ բովանդակությամբ` <<ՋՏՊԿ-ի կողմից գույքի արդյունավետ կառավարման և վերահսկողության ապահովում, որի համար որպես արդյունք ներկայացվել է ՋՏՊԿ-ում գույքի արդյունավետ կառավարման և վերահսկողության համակարգի ներդրումը, համապատասխան ստորաբաժանման ստեղծումը>>: Այդ կապակցությամբ հայտնում ենք, որ ներկայում քննարկման փուլում գտնվող Ասիական զարգացման բանկի <<Ենթակառուցվածքների կայունության աջակցության ծրագրի–փուլ 2>>-ի վարկի նախապայմանների (քաղաքականության աղյուսակ, նախագծման և մշտադիտարկման շրջանակի քաղաքականության գործողություններ) նախագծի համաձայն նախատեսվում է բարելավել ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) ինստիտուցիոնալ կարողությունները` վերանայելով ներքին կառավարման և հսկողության համակարգերը, ինչպես նաև Կոմիտեի ներքին կառուցվածքը և գործառույթները, որի վերջնաժամկետի նախնական տարբերակ դիտարկվում է 2016թ. հունիս ամիսը:
6. Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 15.10.2015թ. N 1233-Ն որոշումը, համաձայն որի խմելու ջրի ոլորտի ընկերությունների կողմից սպասարկվող տարածքներում պետական-մասնավոր գործընկերության պայմանագրի մեկնարկը նախատեսվել է 2017թ. հունվարի     1-ը, ուստի առաջարկում ենք.

- Նախագծով ներկայացված Աղյուսակի 4.3-րդ կետով ներկայացված գործողության  կատարման ժամկետի <<2016թ. հունիս շարունակական>> արտահայտությունը փոխարինել  <<2017թ. հունվար շարունակական>> արտահայտությամբ, 

- Վերանայել Նախագծով ներկայացված Աղյուսակի 4.4-րդ կետով ներկայացված գործողության ժամկետը:

    7. Աղյուսակի համաձայն 5.1-րդ, 5.2-րդ, 5.3-րդ և 5.4-րդ կետերով ներկայացվող գործողությունների կատարման ժամկետը նախատեսվել էր 2017թ. հունիս ամիսը` ՊՄԳ պայմանագրի մեկնարկից մեկ տարի հետո: Մինչդեռ ներկայացված Նախագծով հիշյալ գործողությունների կատարման ժամկետը նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 2017թ. սեպտեմբեր ամիսը` ՀՀ կառավարության 15.10.2015թ. N 1233-Ն որոշմամբ ամրագրված ՊՄԳ պայմանագրի մեկնարկից ինն ամիս հետո:

    Հետևաբար պարզաբանման կարիք ունի վերը նշված գործողությունների համար մեկ տարվա փոխարեն ինն ամիս նախատեսելու հանգամանքը: 


	Ընդունվել է:
Ընդունվել է:
Ընդունվել է:
Ընդունվել է:
Ընդունվել է:

Ընդունվել է:

Ընդունվել է:


	Նախագծի նախաբանում նշվել է իրավական ակտի կրճատ անվանումը:
Նախագծում լրացվել են <<սկսած 2017 թվականից>> բառերը:
4.1 Աղյուսակի 2-րդ կետի 2.1-րդ ենթակետը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ:
Գործող ՊՄԳ պայմանագրերի շրջանակներւոմ ԿՀՑ-ների կատարման վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունները ներկայացվում են հաշվետու տարվա արդյունքները ամփոփելուց հետո: Հաշվի առնելով այդ, 4.1 աղյուսակի 3.2-րդ և 4.1-րդ  ենթակետի գործողությունների կատարման ժամկետները փոփոխվել են: 
Առաջարկվող 3.3 ենթակետը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ:

4.1 Աղյուսակի 4.3-րդ և 4.4-րդ ենթակետերի գործողությունների կատարման ժամկետները փոփոխվել են:
4.1 Աղյուսակի 5.1-րդ, 5.2-րդ, 5.3-րդ և 5.4-րդ ենթակետերի միջոցառումների կատարման ժամկետները փոփոխվել են:


	2.


	Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության 27.11.2015թ.                        N 1/32.1/17259-15 գրություն:


	Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:
	
	

	3.


	Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության 

30.11.2015թ.                N 1/04.3/12527-15 գրություն:

	Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:

	
	

	4.


	Հայաստանի Հանրապետության Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 01.12.2015թ.                       N ՌՆ/2.3-51/749-15 գրություն:
	Առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:
	
	

	5
	Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 24.12.2015թ.                  N 02/14/16050-15 գրություն:
	Պետական փորձագիտական եզրակացություն                                <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 13-ի նիստի  N 38 արձանագրային որոշման 17-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>>  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը:
	
	


ՀՀ  ԳՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

