Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2019 թվականի ————N —— Լ

որոշման

ԾՐԱԳԻՐ

ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| Միջոցառման իրականացմանն ուղղված քայլեր | Ակնկալվող արդյունք | Պատասխա-նատու կատարող | Համակատարող | Ժամկետ | Ֆինանսա-վորման աղբյուր և կանխատես-վող չափ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Վարչապետի որոշման նախագիծ՝ միջգերատեսչական հանձնաժողովի ստեղծման և աշխատակարգի հաստատման մասին | Գործընկեր մարմինների շրջանում աշխատանքների համակարգված պլանավորում և իրականացում | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե | 1. Բնապահպանության նախարարություն 2. Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 3. Տարածքային զարգացման նախարարություն 4. Մշակույթի նախարարություն 5. Գյուղատնտեսության նախարարություն 6. Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն 7. Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 8. Վիճակագրության կոմիտե 9. Քաղաքաշինության կոմիտե 10. Ոստիկանություն 11. Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2019 թ. հունիս | Ֆինանսա-վորում չի պահանջում: |
| 2. Առկա իրավական հենքի և իրականացված ծրագրերի գույքագրում, միջազգային փորձի ուսումնասիրման հիման վրա ռազմավարական ծրագրի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության հաստատմանը | Ինտեգրված կադաստրի ստեղծման ռազմավարական ծրագիր |  |  | 2019 թ. հոկտեմբեր | Ֆինանսա-վորում չի պահանջում: |
| 3. Համակարգի տեղեկատվական անվտանգության ապահովման միջոցառումների մշակում՝ ըստ միջազգայնորեն ճանաչված ստանդարտների, մասնավորապես ISO 27000 շարքից |  |  | ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2019 թ. օգոստոս | 5 մլն դրամ |
| 4. Տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, որը արտացոլված կլինի նաև ռազմավարական ծրագրում | Ինտեգրված կադաստրի ստեղծման համար անհրաժեշտ սերվերային համակարգերի, կառավարման կենտրոնի տեխնիկական հագեցվածության, ծրագրային փաթեթների ապահովման համար անհրաժեշտ գնման գործընթացների իրականացում |  | 1. Բնապահպանության նախարարություն 2. Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 3. Տարածքային զարգացման նախարարություն 4. Մշակույթի նախարարություն 5. Գյուղատնտեսության նախարարություն 6. Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն 7. Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 8. Վիճակագրության կոմիտե 9. Քաղաքաշինության կոմիտե 10. Ոստիկանություն 11. Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2019 թ. սեպտեմբեր | 20 մլն դրամ |
| 5. Համակարգի տեխնիկական (սերվերային համակարգ և կառավարման կենտրոն) և ծրագրային ապահովման միջոցների ձեռքբերում և տեղադրում | Սերվերային համակարգի տեղադրում և ծրագրային ապահովում, կադաստրային և քարտեզագրական մոդուլի գործարկում, բազային և ոլորտային կադաստրների ռեգիստրների ծրագրային ապահովում, կառավարման կենտրոնի ստեղծում, երեք տարիների ծրագրային շահագործում ապահովում |  |  | 2020 թ. ապրիլ | 900 մլն դրամ |
| 6. Տարածական տվյալների կառավարման (ԵՏՀ/GIS) մասնագետների վերապատրաստում | Որակավորված մասնագետների ներգրավում տարածական տվյալների կառավարման գործում՝ ինտեգրված կադաստրի բազային և ոլորտային բաղադրիչների վարումը իրականացնելու նպատակով |  |  | 2020 թ. հոկտեմբեր (շարունա կական) | 50 մլն դրամ |
| 7. Գործող իրավական ակտերում փոփոխությունների իրականացում, անհրաժեշտության դեպքում նոր կարգավորումների, այդ թվում ազգային տարածական տվյալների ենթակառուցվածքի (ստանդարտների), նախագծերի մշակում | Իրավական ակտերի ընդունում (օրենքներ և կառավարության որոշումներ), որոնք հնարավորություն են տալու ներդաշնակեցնել առանձին ոլորտների իրավասություններն ու լիազորությունները և ապահովելու են փոխգործակցային համադրելի տարածական տվյալների համակարգերի աշխատանքը |  |  | 2020 թ. մարտ | 25 մլն դրամ |
| 8. Բազային կադաստրի մշակման աշխատանքների իրականացում և գործարկում | Ինտեգրված կադաստրի բազային բաղադրիչների հասանելիության ապահովում, որը հնարավոր կտա օրենքով վերապահված լիազորություններ ունեցող մարմիններին իրական ժամանակային ռեժիմում ստանալու առկա տարածական տվյալները, ինչպես նաև ոլորտային կադաստրների վարման լիազորություն ունեցող մարմինների կողմից առկա տվյալների ներածում |  |  | 2020 թ. սեպտեմբեր | 200 մլն դրամ |
| 9. Պիլոտային ոլորտային կադաստրի ստեղծում և ներդրում | Ոլորտային կադաստրի ինտեգրման խնդիրների վերհանում և անհրաժեշտության դեպքում խմբագրումներ նախորդ քայլերով մշակված իրավական և այլ գործառնական փաստաթղթերում | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե | Մշակույթի նախարարություն | 2021 թ. մայիս | 300 մլն դրամ |
| 10. Ինտեգրված կադաստրի ամբողջական գործարկում | 1․ Տվյալների տարածական հղմամբ, աշխարհագրական հարաչափեր ունեցող ճյուղային կադաստրների և ռեգիստրների միավորմամբ, փոխկապակցված տեղեկատվական փաստաթղթերի հիման վրա մեկ միասնական ինքնաշխատ տեղեկատվական ռեսուրսի ստեղծում 2. Տարածքների, տնտեսության, բնական պաշարների, բնապահպանական, քաղաքաշինական և այլ գործընթացների արագ և արդյունավետ կառավարում 3. Ֆինանսական միջոցների և աշխատանքային ռեսուրսների խնայողություն 4. Հասարակության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում 5. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեխնիկական միջոցների ներդրման արագություն և արդյունավետություն | ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե | Բնապահպանության նախարարություն, Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն, Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, Մշակույթի նախարարություն, Գյուղատնտեսության նախարարություն, Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Քաղաքաշինության կոմիտե, Ոստիկանություն, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ | 2023 թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսա-վորում չի պահանջում |
|  |  |  |  |  | Ընդամենը՝ 1.5 մլրդ դրամ |