Նախագիծ


արձանագրային

ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ և ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՎՃԱՐԻ ԱՆՁՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Հավանություն տալ եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման համակարգի ներդրման մրցութային փաթեթը մշակելու մեթոդաբանությանը` համաձայն հավելված N 1-ի: 
2. Եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման համակարգի ներդրման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով` ստեղծել եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման համակարգի ներդրման մասնագիտական երկու աշխատանքային խումբ (այսուհետ` աշխատանքային խմբեր)`

1) իրավական և մեթոդական հարցերի աշխատանքային խումբ (այսուհետ` խումբ 1), 

2) համակարգչային և տեխնիկական հարցերի աշխատանքային խումբ (այսուհետ` խումբ 2):

3. Հաստատել`

1) խումբ 1-ի ներկայացուցչական կազմը` համաձայն հավելված N 2-ի,

2) խումբ 2-ի ներկայացուցչական կազմը` համաձայն հավելված N 3-ի:

3. Սահմանել, որ 

1) խումբ 1-ը համարվում է ձևավորված հավելված N 2-ով սահմանված մարմինների ներկայացուցիչների թեկնածությունները Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին ներկայացնելու և աշխատանքային խմբի ղեկավար նշանակվելու պահից: Խումբ 1-ի ղեկավարին նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը` համապատասխան հրամանով,

2) խումբ 2-ը համարվում է ձևավորված հավելված N 3-ով սահմանված մարմինների ներկայացուցիչների թեկնածությունները Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահին ներկայացնելու և աշխատանքային խմբի ղեկավար նշանակվելու պահից Խումբ 2-ի ղեկավարին նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը` համապատասխան հրամանով,

3) խումբ 1-ի լիազորություններն են`

ա. եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման օրենսդրական հակասությունների շտկումը, բացերի լրամշակումը, օրենքներից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի նախագծերի, հաշվետվական ձևերի մշակումը և այլ իրավական ու ընթացակարգային հարցերի պարզաբանումը,
բ. եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման համակարգի ներդրման մրցույթին մասնակից կազմակերպությունների ներակայացրած առաջարկությունների վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացություն տալը,

գ. եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման համակարգի ներդրման մրցույթում հաղթող կազմակերպությանը (այսուհետ` հաղթող կազմակերպություն) եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման համակարգի ֆունկցիոնալ պահանջները մշակելու (ամբողջացնելու) աշխատանքներում աջակցություն տրամադրելը, մշակված ֆունկցիոնալ պահանջների վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացություն տալը,

դ. հաղթող կազմակերպության և կենսաթոշակային բարեփոխումների գործընթացում ներգրավված մարմինների (կազմակերպությունների) համագործակցությունն ապահովելը,

ե. հաղթող կազմակերպության կողմից մշակված մոդուլների և ամբողջական ծրագրի փորձարկումը, համակարգի ֆունկցիոնալ պահանջների և մշակված ծրագրի համապատասխանության վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացություններ տալը,

զ. եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման համակարգի ներդրման աշխատանքների իրականացման և սահմանված ժամկետների պահպանման նկատմամբ մշտադիտարկումը,

4) խումբ 2-ի լիազորություններն են`

ա. եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման համակարգի ներդրման մրցութային փաթեթը մշակելը (ամբողջացնելը)` հիմք ընդունելով Համաշխարհային բանկի սահմանած` «Տեղեկատվական համակարգերի մատակարարում և տեղակայում. մեկ փուլով իրականացվող մրցույթ» ընթացակարգը,

բ. եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման համակարգի ներդրման մրցույթին մասնակից կազմակերպությունների ներկայացրած առաջարկությունների վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացություն տալը,

գ. եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման համակարգի ներդրման մրցույթում հաղթող կազմակերպությանը (այսուհետ` հաղթող կազմակերպություն) եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման համակարգի ֆունկցիոնալ պահանջները մշակելու (ամբողջացնելու) աշխատանքներում աջակցություն տրամադրելը, մշակված ֆունկցիոնալ պահանջների վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացություն տալը,

դ. հաղթող կազմակերպության և կենսաթոշակային բարեփոխումների գործընթացում ներգրավված մարմինների (կազմակերպությունների) համագործակցությունն ապահովելը,

ե. հաղթող կազմակերպության կողմից մշակված մոդուլների և ամբողջական ծրագրի փորձարկումը, համակարգի ֆունկցիոնալ պահանջների և մշակված ծրագրի համապատասխանության վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացություններ տալը,

զ. եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման համակարգի ներդրման աշխատանքների իրականացման և սահմանված ժամկետների պահպանման նկատմամբ մշտադիտարկումը,

5) խումբ 1-ը հաշվետու է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին 

6) խումբ 2-ը հաշվետու է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահին, 

7) խումբ 2-ի կողմից մշակված և Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից ներկայացված էլեկտրոնային կառավարման «Հարկատու 3» համակարգի ներքո գործարկվող Եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման համակարգի տեխնիկական պահանջները պետք է լինեն մրցութային փաթեթի պարտադիր պահանջ,

8) եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման համակարգը ներդրումից առնվազն 6 ամիս առաջ պետք է գործարկվի և թեստավորվի,

9) եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման համակարգի ներդրման շրջանակներում հաղթող կազմակերպության կողմից պետք է մշակվի համակարգից օգտվողի տեխնիկական ուղեցույց և իրականացվի համապատասխան թվով մասնագետների ուսուցում:

4. Աշխատանքային խմբերին` 

1) խումբ 1-ին` եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման համակարգի ներդրման ընթացքում օրենքներից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի նախագծերի, հաշվետվական ձևերի մշակման և համապատասխան ընթացակարգերի սահմանման աշխատանքներում հաշվի առնել խումբ 2-ի կողմից մշակված տեխնիկական պահանջներն ու ներկայացվող առաջարկությունները,
2) խումբ 2-ին` եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման համակարգի ներդրման մրցութային փաթեթում պարտադիր ներառել համապատասխան դրույթ, որի համաձայն հաղթող կազմակերպությունն անձնավորված հաշվառման համակարգի գործարկումից հետո պարտավոր է առնվազն հինգ տարի Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեում ապահովել անձնավորված հաշվառման համակարգի սպասարկման և ուսուցման աշխատանքերի իրականացումը:

5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահին` 

1) մինչև 2011 թվականի հուլիսի 15-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման համակարգին ներկայացվող պարտադիր տեխնիկական պահանջները:
2) հիմք ընդունելով  Համաշխարհային բանկի սահմանած` «Տեղեկատվական համակարգերի մատակարարում և տեղակայում. մեկ փուլով իրականացվող մրցույթ» ընթացակարգը` մինչև ս.թ. օգոստոսի 1-ը, Համաշխարհային բանկին ներկայացնելու նպատակով, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը տրամադրել եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման համակարգի ներդրման մրցութային փաթեթը, այդ թվում.

ա. եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման համակարգին ներկայացվող պարտադիր պահանջները,

բ. ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ մշակված նյութերը` որպես օժանդակ նյութ:
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահին և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին`
մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 5-րդ աշխատանքային օրը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2010 թվականի փետրվարի 4-ի N 58-Ն որոշմամբ ստեղծված` կենսաթոշակային բարեփոխումների կառավարման խորհրդիրն տեղեկատվություն տրամադրել եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման համակարգի ներդրման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ:

7. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահին և առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահին` եռօրյա ժամկետում համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահին և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին ներկայացնել մասնագիտական աշխատանքային խմբերի ներկայացուցիչների թեկնածությունները:

ՀՀ կ/ա պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ

Գագիկ Խաչատրյան
Հավելված N 1

ՀՀ Կառավարության  2011թ. ____________-ի

նիստի N ____ արձանագրային որոշման
Մեթոդաբանության 
Եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման համակարգի ստեղծման և ներդրմանն ուղղված աշխատանքների իրականացման 

Եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման համակարգի ստեղծման և ներդրման աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել Համաշխարհային բանկի (այսուհետ` ՀԲ) կողմից սահմանված` «Տեղեկատվական համակարգերի մատակարարում և տեղակայում. մեկ փուլով իրականացվող մրցույթ» (“Supply and Installation of Information Systems, Single-Stage Bidding”) ընթացակարգով:

Մրցութային փաթեթը ստեղծելու և հետագա աշխատանքներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել մասնագիտական աշխատանքային խումբ` բոլոր շահագրգիռ կողմերի լիազոր ներկայացուցիչների մասնակցությամբ:

Մրցութային փաթեթի հիմնական մասերը կձևավորվեն վերը նշված ընթացակարգի պահանջներին համապատասխան, բացառությամբ Տեխնիկական պահանջներ /Technical Requirements/ և Պայմանագրի հատուկ պայմաններ /Special Conditions of Contract/ գլուխների:

Տեխնիկական պահանջներ /Technical Requirements/ գլխում  Տեխնիկական պահանջները կխմբավորվեն ըստ հետևյալի.

· պարտադիր պահանջներ (կսահմանեն շահագրգիռ կողմերը` իրենց իրավասությունների շրջանակներում)

· ստեղծվելիք պահանջներ (ուսումնասիրության արդյունքում կսահմանի հաղթող կազմակերպությունը` հաշվի առնելով շահագրգիռ մարմինների կարիքները)

· խորհրդատվական փաստաթղթեր (կներառի ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ իրականացված աշխատանքների արդյունքները` որպես օժանդակ նյութ):

Պայմանագրի հատուկ պայմաններ /Special Conditions of Contract/ գլխում եկամտային հարկի և կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման համակարգի ստեղծման և ներդրման աշխատանքների կառավարման պլանը կբաժանվի երկու փուլերի.

Հաղթող կազմակերպությունն առաջին փուլում. 

· կատարում է ուսումնասիրություն և ստեղծում է ծրագրային ապահովության փաթեթի ամբողջական և մանրամասն նկարագրություն (մանրամասն տեխնիկական առաջադրանքը)` ըստ կից ներկայացվող` տեխնիկական առաջադրանքի բովանդակության

· բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ համաձայնեցնում է ծրագրային ապահովության տեխնիկական առաջադրանքը,

· հաստատում է ծրագրի մշակման ընթացքում պահանջարկի փոփոխությունների իրականացման գործընթացը

· աշխատանքային խմբերի դրական եզրակացություններից հետո ձեռնամուխ է լինում անձնավորված համակարգի ծրագրավորման աշխատանքներին:

Կից ներկայացվող բովանդակությանը համապատասխան մշակված տեխնիկական առաջադրանքը կապահովի ստեղծվելիք ծրագրային ապահովության որակական բարձր մակարդակը և համատեղելիությունը առկա այլ ծրագրային համակարգերի հետ, ինչպես նաև` կապահովի կանխատեսելի ծրագրային ապահովություն, որն ամբողջովին կհամապատասխանի շահագրգիռ կողմերի սահմանված պահանջների չափորոշիչներին:

Երկրորդ փուլում, ըստ տեխնիկական առաջադրանքի, հաղթող կազմակերպությունը սկսում է ծրագրային ապահովության ստեղծման գործընթացը` ծրագրային ապահովության ստեղծման «Ծրագրային ապահովման ճկուն մշակում» /Agile Software Development Methodology/ մեթոդաբանության Scrum /կամ համատեղելի/ մեթոդով, ինչը ենթադրում է.

· ծրագրի իրականացման ամբողջ ընթացքում հետադարձ կապի առկայություն պատվիրատուի և կատարող կազմակերպության միջև

· չկատարված պարտավորությունների առաջնահերթ կատարում

· կարճ կրկնվող քայլերի կամ սպրինտի (sprints) շարքում ամրագրված հիմնական չկատարված պարտավորությունների, բացթողումների ամբողջության ավարտում

· ամենօրյա հակիրճ հանդիպում (որը կոչվում է Scrum), որի ընթացքում մեկնաբանվում է առաջընթացը, նկարագրվում է առաջիկա աշխատանքը, և առաջ են քաշվում առկա խոչընդոտները

· պլանավորման հակիրճ խորհրդակցություն, որի ընթացքում սպրինտի (sprints)  համար սահմանվում են չկատարված պարտավորությունները

· ակնթարթների հակիրճ անդրադարձ և ամփոփում, որի ընթացքում աշխատանքային խմբի բոլոր անդամները անդրադառնում են անցյալ սպրինտին (sprint):

Առկա վիճակում, երբ ստեղծվելիք ծրագրային ապահովության պահանջներն ամբողջապես հնարավոր չէ սահմանել, առավել նպատակահարմար է օգտագործել ծրագրային ապահովություն ստեղծելու` վերոնշյալ մեթոդաբանությունը, քանի որ առաջարկվող մեթոդաբանությունը 

· նվազագույնի է հասցնում ստեղծվելիք ծրագրային ապահովության թերությունները

· ապահովում է հետադարձ կապ պատվիրատուի հետ

· պատվիրատուն ամբողջովին ներգրավված է իրականացման աշխատանքներին 

· պատվիրատուին հնարավորություն է ընձեռվում ծրագրային ապահովության ստեղծման ընթացքում վերասահմանել և փոփոխել պահանջները,

· ծրագրային ապահովման աշխատանքների կառավարումը դարձնում է առավել արդյունավետ, ապահովում է ծրագրային ապահովման ամբողջական համապատասխանություն, ըստ պատվիրատուի ներկայացված պահանջների, և հետագայում ապահովում է ծրագրային ապահովման շահագործման նվազագույն ծախսերը:

Վերը նշված սկզբունքների ներքո ձևավորված մրցույթային փաթեթը կտրամադրվի ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը` ՀԲ-ին ներկայացվելու նպատակով:

Մասնագիտական աշխատանքային խումբը, մրցույթային փաթեթը մշակելուց բացի, նաև.

· կուսումնասիրի մրցույթի մասնակից կազմակերպությունների ներկայացրած առաջարկները և մրցութային հանձնաժողովին կներկայացնի մասնագիտական եզրակացություն

· կվերահսկի հաղթած կազմակերպության կողմից աշխատանքների իրականացումը

· կկազմակերպի ծրագրային համակարգի թեստավորման աշխատանքները (այդ թվում` վերջնական արդյունքի):

ՀՀ կ/ա պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ

Գագիկ Խաչատրյան

Հավելված N 2

ՀՀ Կառավարության  2011թ. ____________-ի

նիստի N ____ արձանագրային որոշման
Ներկայացուցչական կազմ

Իրավական և մեթոդական հարցերի աշխատանքային խմբի 

(խումբ 1) 
1. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցիչ (խմբի ղեկավար),

2. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 2 ներկայացուցիչ,

3. ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստան, կենսաթոշակային և աշխատանքի շուկայի բարեփոխումների ծրագրի 2 ներկայացուցիչ,

4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 3 ներկայացուցիչ,

5. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 3 ներկայացուցիչ,

6. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 2 ներկայացուցիչ (համաձայնությամբ):
ՀՀ կ/ա պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ

Գագիկ Խաչատրյան

Հավելված N 3

ՀՀ Կառավարության  2011թ. ____________-ի

նիստի N ____ արձանագրային որոշման
Ներկայացուցչական կազմ

Համակարգչային և տեխնիկական հարցերի աշխատանքային խմբի 

(խումբ 2)
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչ (խմբի ղեկավար),

2. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցիչ,

3. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչ,

4. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչ (համաձայնությամբ)
5. ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստան, կենսաթոշակային և աշխատանքի շուկայի բարեփոխումների ծրագրի ներկայացուցիչ:

ՀՀ կ/ա պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ

Գագիկ Խաչատրյան
