ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 22-ին ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ “ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ  ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ” ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ոռոգման համակարգերի բարելավման ծրագրի (ՈՀԲԾ) նպատակներն են` (i) ոռոգման համակարգերում կրճատել սպառվող էլեկտրաէներգիայի ծավալը և բարձրացնել ոռոգման ջրի տեղափոխման արդյունավետությունը, և (ii) բարելավել ոլորտին առնչվող կարևոր տվյալների և տեղեկատվության մատչելիությունն ու հուսալիությունը որոշում կայացնողների և այլ շահագրգիռ կողմերի համար:

Վերը նշված նպատակներին հասնելու համար կիրականացվեն հետևյալ միջոցառումները.
1. փոխարինել մեխանիկական ոռոգումը ինքնահոսով, 
2. վերականգնել ինքնահոսի փոխարինման այլընտրանք չունեցող և Հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի (ՀՄԿ) ծրագրի շրջանակներում արդեն վերականգնված  պոմպակայանների հեռացնող ջրանցքներ, ուր ներկայումս առկա են թանկարժեք ջրի բարձր կորուստներ, 
3. իրական ժամանակի ռեժիմով տրամադրել արդիական և հուսալի տվյալներ ոռոգման ջրի արդյունավետ կառավարման համար, օրինակ` համակարգի շահագործման և պահպանման և կապիտալ նորոգման ֆինանսական կարիքների, ջրային գործակալությունների արդյունավետ աշխատանքի միջոցառումների, համակարգ մտնող ջրի ծավալի և ոռոգվում-ջրառի ՓԲԸ-ներին և ՋՕԸ-ներին առաքվող ջրի ծավալի մասին: 

Ոռոգման համակարգերի բարելավման ծրագրի միջոցով կկառուցվեն չորս ինքնահոս ոռոգման համակարգեր (Մեղրի, Գեղարդալիճ, Բաղրամյան-Նորակերտ և Քաղցրաշեն համակարգերը), կվերականգնվեն մոտ 52 կմ ընդհանուր երկարությամբ 13 պոմպակայանների հեռացնող ջրանցքներ, կիրականացվի շահագործման, պահպանման և կապիտալ նորոգման կարիքների գնահատում, ոռոգման հաստատությունների տեխնիկական աուդիտ, կշարունակվեն ՋՕԸ-ների ամրապնդմանն ուղղված գործողությունները, կիրականացվեն իրազեկության և հաղորդակցման միջոցառումներ: 
Վերը նշված միջոցառումներից բացի, ոռոգման ջրի կառավարման, հաշվառման արդյունավետության բարձրացման նպատակով` նախատեսվում է ՀՀ ոռոգման համակարգերի առավել կարևոր տեղամասերում տեղադրել 71 էլեկտրոնային մակարդակաչափ: Դրանք կտեղադրվեն  համակարգի խոշոր ջրամբարներում, մայր ջրանցքների վրա գտնվող ՋՕ ընկերությունների սահմանազատման կետերում և ջրաղբյուրներից ջրառ իրականացնող խոշոր գլխամասային հանգույցներում: Տեղադրված ժամանակակից ջրաչափական սարքավորումները կապահովեն անհրաժեշտ տվյալների օնլայն փոխանցում համապատասխան ընկերությունների սերվերներին ժամանակային անհրաժեշտ տիրույթում: Առաջարկվող համակարգը, ըստ էության, կազմում է SCADA (supervisory control and data acquisition) համակարգի բաղկացուցիչ մաս: 

Մայր ջրանցքների վրա գտնվող ընկերությունների միջև սահմանազատման կետերի կահավորումը ջրաչափական սարքավորումներով, հասանելի կդարձնի անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, ինչը կապահովի մի քանի ՋՕ ընկերություն սպասարկող մայր ջրանցքի արդյունավետ կառավարումը, ընկերությունների միջև ջրի արդարացի բաշխումը և հաշվառման մակարդակի բարձրացումը:

Ջրաղբյուրից ջրառ իրականացնող գլխամասային հանգույցների այս սարքերով կահավորման նպատակն է` բարելավել ջրաղբյուրներից ոռոգման համակարգերով վերցվող ջրի ծավալների հաշվառումը: Նշվածը մեծ նշանակություն ունի ինչպես խոշոր համակարգերի կառավարման (Սևան-Հրազդան, Ախուրյան-Արաքս), այնպես էլ` այլ լոկալ համակարգերի, որոնք ունեն տարածաշրջանային կարևոր նշանակություն:
 Ծրագրի հիմնական շահառուները տարածքային “Ջրառ” գործակալություններն են, ՋՕԸ-ները, որոնք ստանում են ոռոգման ջուրը Ծրագրի միջամտության համար ընտրված համակարգերից, և գյուղական համայնքները, որոնք մշակում են հողը այդ համակարգերով ոռոգվող սպասարկման տարածքում: Ընդհանուր առմամբ ծրագրի ազդեցության տարածքը կազմում է մոտ 130 հազար հա փաստացի ոռոգվող հողատարածք, որտեղ կան 42 ՋՕ ընկերություններ, իրենց մոտ 200 հազար ջրօգտագործողներով:
Ինքնահոս ոռոգման համակարգերի և պոմպակայանների հեռացնող ջրանցքների անվանումները, վերականգնման ենթակա տեղամասերը բերված են համապատասխանաբար աղյուսակ 1-ում և աղյուսակ 2-ում: Ինքնահոս ոռոգման համակարգերի ոռոգելի տարածքներն ըստ համայնքների բերված են աղյուսակ 3-ում:
Ծրագրի իրականացման արդյունքում ձեռք կբերվեն հետևյալ հիմնական ցուցանիշները` 

	Ցուցանիշի անվանումը


	Արժեքը

	Պոմպակայաններ հեռացնող ջրանցքների վերականգնման արդյունքում խնայվող էլեկտրաէներգիան (մլն. կվտ/ժամ)
	14,5

	Ինքնահոս ոռոգման համակարգերի կառուցման արդյունքում խնայվող էլեկտրաէներգիան (մլն. կվտ/ժամ)
	24,4

	Պոմպակայաններ հեռացնող ջրանցքների վերականգնման արդյունքում խնայվող թանկ մեխանիկական ջուրը (մլն. մ3)
	20,4

	Պոմպակայաններ հեռացնող ջրանցքների վերականգնման արդյունքում ոռոգելի տարածքների պոտենցիալ աճ (հա)
	310,0

	Ինքնահոս ոռոգման համակարգերի կառուցման արդյունքում ոռոգելի տարածքների պոտենցիալ աճ (հա)
	1767,0


Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 37,5 մլն. ԱՄՆ դոլար, որից 30,0 մլն. ԱՄՆ դոլարը կտրամադրվի ՎԶՄԲ-ի Հատուկ ներդրումների փոխառությունից, իսկ 7,5 մլն. ԱՄՆ դոլարը կտրամադրի Հայաստանի  կառավարությունը:
Ստորև բերված աղյուսակում բերվում է փոխառության գումարի բաշխումն ըստ ծրագրի կատեգորիաների: 

	Կատեգորիա
	Հատկացված Փոխառության  գումարը (արտահայտված ԱՄՆ դոլարով)
	Ֆինանսավորման ենթակա ծախսերի տոկոսը
(հարկերը ներառյալ)

	(1)  Ապրանքներ, աշխատանքներ, ոչ խորհրդատվական բնույթի ծառայություններ, խորհրդատուների ծառայություններ, Ուսուցում և Գործառնական ծախսեր Ծրագրի համար:  
	29 925 000
	80 %

	(2)  Նախնական վճար
	75 000
	

	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳՈՒՄԱՐ
	30 000 000
	


Ծրագրի գումարների բաշխումն ըստ բաղադրիչների/ենթաբաղադրիչների հետևյալն է`
	Բաղադրիչ 
	Աշխատանքների նկարագիր
	Արժեքը (հազար ԱՄՆ դոլար)

	Բաղադրիչ   1
	Ոռոգման համակարգի բարելավում (33,1 մլն. ԱՄՆ դոլար):
	33,144.40

	Ենթաբաղադրիչ 1.1
	Մեխանիկական ոռոգման փոխարինումը ինքնահոսով 
	24,760.30

	
	Բաղրամյան-Նորակերտի ինքնահոս համակարգի կառուցում
	1,464.00

	
	Գեղարդալճի ինքնահոս համակարգի կառուցում
	5,994.00

	
	Մեղրիի  ինքնահոս համակարգի կառուցում
	8,540.10

	
	Քաղցրաշենի ինքնահոս համակարգի կառուցում
	8,762.20

	Ենթաբաղադրիչ 1.2
	Մեխանիկական ոռոգման ջուր տեղափոխող հեռացնող և այլ ջրանցքների վիճակի բարելավում
	8,384.10

	Բաղադրիչ  2
	Կառավարման տեղեկատվություն (1, 7 մլն. ԱՄՆ դոլար): 
	1,700.00

	Ենթաբաղադրիչ 2.1
	Տեխնիկական հետազոտություններ 
	900.00

	Միջոցառում  1
	Շահագործման, պահպանման և կապիտալ նորոգման կարիքների գնահատում 
	600.00

	Միջոցառում 2
	Ոռոգման հաստատությունների տեխնիկական աուդիտ 
	300.00

	Ենթաբաղադրիչ 2.2
	Կարգավարական (դիսպետչերական) հսկողության և տվյալների ձեռքբերման (SCADA) համակարգի տեղադրում
	800.00

	Բաղադրիչ  3
	Ծրագրի կառավարում և ՋՕԸ-ներին աջակցման թիմ  
	2,700.00

	Ենթաբաղադրիչ 3.1
	Ծրագրի կառավարում (ԾԻԳ)
	1,500.00

	Ենթաբաղադրիչ 3.2
	ՋՕԸ-ների աջակցման թիմ
	1,200.00

	Ենթաբաղադրիչ 3.2.1
	ՋՕԸ-ների Աջակցման թիմ 
	800.00

	Ենթաբաղադրիչ 3.2.2
	ՋՕԸ-ների Գործադիր մարմինների կարողությունների զարգացում 
	240.00

	Ենթաբաղադրիչ 3.2.3
	Իրազեկության և հաղորդակցման միջոցառումներ 
	160.00

	 
	Ընդամենը
	37,544.40


Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկի կողմից վարկը տրամադրվում է մինչև 25 տարով` 10 տարի արտոնյալ ժամկետով: Վարկի մարումը կսկսվի  2023 թ-ից` տարեկան երկու վճարմամբ, յուրաքանչյուրը 3,33%: Տոկոսադրույքը կազմում է Փոխառության արժույթի բազիսային տոկոսադրույքի (0.46%)՝ գումարած Փոփոխական մարժա (0.43%):

Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի հետ վարկային բանակցություններ իրականացնելու համար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 13.04.2013թ. N 273-Ա որոշմամբ ստեղծվել է բանակցային խումբ: Բանակցությունները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Համաշխարհային բանկի միջև տեղի են ունեցել 2013 թ. ապրիլի 15-ին:

Բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը տվել է իր հավանությունը Համաշխարհային բանկի տարածաշրջանային տնօրեն պարոն Հենրի Քերալիին ուղղված 2013 թ. ապրիլի 22-ի նամակով:
Ոռոգման համակարգերի բարելավման ծրագիրը հաստատվել է Համաշխարհային բանկի խորհրդի կողմից` 2013թ. մայիսի 21-ին: Ծրագրի նախատեսվող կիրարկման ժամկետը` 2013թ. սեպտեմբերի 17-ն է: Փակման ժամկետն է 2017 թ. հունիսի 30-ը: 

Հայաստանի Հանրապետության

տարածքային կառավարման նախարարության 
ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
Աղյուսակ 1: Ոռոգման համակարգերի բարելավման ծրագրով վերականգնվող ինքնահոս ոռոգման համակարգերը

	No
	Անվանումը
	Մարզը
	ՋՕԸ-ի անվանումը
	Խողովակաշարի երկարությունը (կմ)
	Ոռոգելի տարածքների պոտենցիալ աճ

(հա)
	Խնայված էլեկտրաէներգիան (մլն.կՎտ/ժ)

	1
	Բաղրամյան-Նորակերտ
	Արարատ
	Աշտարակ
	4,96
	411
	0,863

	2
	Գեղարդալիճ
	Կոտայք
	Գառնի, Ջրվեժ-Ձորաղբյուր
	23,00
	544
	7,797

	3
	Մեղրի


	Սյունիք
	Մեղրի
	34,0
	387
	4,500

	4
	Քաղցրաշեն


	Արարատ
	Արտաշատ
	23,50
	425
	11,250

	
	Ընդամենը


	
	
	77,46
	1767
	24,410


Աղյուսակ 2: Ոռոգման համակարգերի բարելավման ծրագրով վերականգնվող ջրհան կայանների (ՋԿ) հեռացնող ջրանցքները

	N
	Ջրանցքի անունը
	Մարզ
	ՋՕԸ-ի անվանումը
	Ջրանցքի ընդհանուր  երկարությունը (կմ)
	Վերականգնման ենթակա հատվածների երկարությունը (կմ)

	1
	Աչաջրի N1 ՋԿ-ի սնուցող ջրանցք
	Տավուշ
	Իջևան
	2.40
	0.48

	2
	Մեծամոր ՋԿ-ի Տանձուտ-Ղամլու սնուցվող ջրանցք
	Արմավիր
	Մերձափնյա, Սևջուր-Ախթամար
	15.00
	3.80

	3
	Ղարաղալա ՋՀ-ի հեռացնող ջրանցք
	Արմավիր
	Արաքս
	5.00
	2.80

	4
	Նոյեմբերյանի քառաստիճան
	Տավուշ
	Նոյեմբերյան
	2.60
	2.6

	5
	Քաղցրաշենի ՋԿ աջ և ձախ հեռացնող ջրանցքներ
	Արարատ
	Արտաշատ
	10.00
	2.80

	6
	Ավշար-Այգավանի ՋԿ-ի հեռացնող ջրանցքներ 
	Արարատ
	Արարատ
	7.10
	7.10

	7
	Արմաշի ՋԿ-ի հեռացնող ջրանցք
	Արարատ
	Արարատ
	8.15
	6.25

	8
	Արազապի ՋԿ-ի հեռացնող ջրանցքներ
	Արարատ
	Արարատ
	3.70
	3.70

	9
	Զովք N1 ՋԿ-ի հեռացնող ջրանցք
	Կոտայք
	Ջրվեժ-Ձորաղբյուր
	3.04
	1.00

	10
	Արգինայի ՋԿ-ի հեռացնող ջրանցքներ 
	Արագածոտն
	Թալին
	9.69
	5.70

	11
	Սարալանջի ՋԿ-ի հեռացնող ջրանցք 
	Արագածոտն
	Թալին
	9.20
	3.50

	12
	Ազատի 1 աստիճանի ՋԿ Ջրաշենի հեռացնող ջրանցք
	Արարատ
	Ազատ
	2.30
	2.30

	13
	Զ/Հաղթանակ 1 ՋԿ-ի հեռացնող ջրանցքներ
	Տավուշ
	Նոյեմբերյան
	28.87
	10.00

	 
	Ընդամենը 
	
	
	107.05
	52.03


Աղյուսակ 3: Ինքնահոս ոռոգման համակարգերի սպասարկման տակ գտնվող ոռոգելի տարածքներն ըստ համայնքների

	No
	Ոռոգման համակարգի / համայնքների անունները
	Պոտենցիալ ոռոգելի տարածքները ծրագրի ավարտին

(հա)

	
	Մեղրիի ինքնահոս ոռոգման համակարգ



	1
	Մեղրի
	511

	2
	Նռնաձոր 
	103

	3
	Բուղդադուզ
	62

	4
	Շվանիձոր
	64

	5
	Շահաձոր
	18

	6
	Ալվանք 
	140

	7
	Գրավի
	12

	8
	Կարճևան
	20

	9
	Ագարակ
	165

	10
	Լեհվազ
	90

	11
	Վարդանիձոր
	10

	12
	Կուրիս
	3

	13
	Գուդեմիս
	7

	
	Ընդամենը 
	1205.0

	
	Գեղարդալճի ինքնահոս Ոռոգման համակարգ



	1
	Հացավան
	200

	2
	Գեղադիր
	190

	3
	Ողջաբերդ
	145

	4
	Ջորաղբյուր (այգեգործական ընկերություն)
	250

	5
	Ջրվեժ
	30

	6
	Ազգային պարկ
	185

	
	Ընդամենը
	1000

	
	Քաղցրաշենի ինքնահոս ոռոգման համակարգ



	
	Քաղցրաշեն
	230

	
	Նարեկ
	640

	
	Նորաշեն
	100

	
	Հնաբերդ
	20

	
	Բերդաշեն
	38

	
	Այգեստան
	70

	
	Դեղձուտ
	29

	
	Ն.Դվին
	95

	
	Բերդիկ
	30

	
	Մրգանուշ
	58

	
	Գետազատ
	72

	
	Ընդամենը
	1382

	
	Բաղրամյան-Նորակերտի ինքնահոս ոռոգման համակարգ



	
	Բաղրամյան 
	253

	
	Նորակերտ
	320

	
	Ընդամենը
	573








PAGE  
7

