ՏԵՂԵԿԱՆՔ              
Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարության դրույթներով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության գործունեության ծրագրի կատարումն ապահովող 2008-2009 թվականների  համար նախատեսնված  միջոցառումների կատարման վերաբերյալ
	№
	Միջոցառումների  նպատակը
	Միջոցառումների  անվանումը
	Միջոցառումների  իրականացման ֆինանսական աղբյուրները
	Միջոցա-ռումների
կատարման
ժամկետը
	Նշումներ կատարման մասին


	Տրանսպորտային համակարգ

	1
	Երկրի պաշտպա-նունակության բարձրացման և արտակարգ իրա-վիճակների դեպ-քում տրանսպորտի  և կապի  հստակ աշխատանքի ապահովումը

	1. Մշակել /վերամշակել/ տրանսպորտի զորահավաքային պատրաստականության ապա-հովման և արտակարգ իրավի-ճակների և ռազմական դրության առկայության դեպքում   տրանս-պորտի համակարգի գործունե-ության  կազմակերպման կարգը:

2. Մշակել արտակարգ իրա-վիճակների և ռազմական դրության առկայության դեպքում կապի, տեղեկատվության և կառավարման համակարգերի գործունեության  կարգը:
	Լրացուցիչ ֆինանսական աղբյուրներ չեն պահանջվում
Լրացուցիչ ֆինանսական աղբյուրներ չեն պահանջվում
	2009թ
Նոյեմբեր
2009թ
Նոյեմբեր
	Î³ñ·երÁ ãեն Ùß³Ïí»É, ù³ÝÇ áñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Íñ³·ÇñÁ ãÇ Ñ³ëï³ïí»É ¨ ãÇ ïñí»É Ñ³Ù³å³-ï³ëË³Ý Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³Ý: ´³óÇ ³Û¹ Ï³ñ·երáí å»ïù ¿ Ý³Ë³ï»ëí»ÇÝ ¹ñáõÛÃÝ»ñ, áñáÝù Ïå³ñáõÝ³Ï»ÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ, ÇëÏ §Æñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 9-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³-÷³ÏáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ïñí»É ÙÇ³ÛÝ ûñ»Ýùáí: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí Ùß³Ïí»É ¨ 2009Ã. ÁÝ¹áõÝí»É ¿ §ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí ïñ³Ýëåáñ-ï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÁ, áñáí Ï³ñ·³íáñíáõÙ »Ý é³½Ù³Ï³Ý ¹ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áõëïÇ  ÙÇçáó³éáõÙÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³Ý»É:  Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ñ³ñóÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ÐÐ ïñ³Ýëåáñ-ïÇ ¨ Ï³åÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ 28.07.2009Ã. N 396-² Ññ³Ù³ÝÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇ 5-ñ¹ »ÝÃ³Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³íïáµáõë³ÛÇÝ Ï³ÝáÝ³íáñ ÷áË³¹ñáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÏÝùíáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·Çñ, áñÇ 2-ñ¹ Ù³ëÇ 2.2 Ï»ïÇ §¹¦ »ÝÃ³Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ-×³ÏÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ÉÇ³½áñ Ù³ñÙÝÇ å³Ñ³Ýçáí Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ å³ñï³íáñ ¿ ïñ³Ù³¹ñ»É ³ÝÑñ³Å»ßï ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñ:

	2
	Տրանսպորտային համակարգի հետագա զարգաց-ման և բարեփո-խումների  ապա-հովումը
	1.  Հայկական երկաթուղու համակարգը կոնցենսիոն պայմանագրով փոխանցում

	Համաշխարհա-յին  Բանկի դրամաշնորհներ 420,0 մլն դրամ
	2008 թ.

Հունիս
	ՀՀ կառավարության  2008 թվականի   փետր-վարի  7-ի  N 83-Ա  որմամբ   Հայկական երկաթու-ղու համակարգը  կոնցեսիոն պայմանագրով   փոխանցվել է   «Ռուսական երկաթուղիներ» բաց բաժնետիրական ընկերության կողմից ստեղծված   «Հարավկովկասյան երկաթուղի» փակ բաժնետի-րական ընկերությանը 

	4
	Ավտոմոբիլային ճանապարհների
պահպանում և տեխնիկական
մակարդակի հետագա բարձրացում
	1. Միջպետական և հանրա-պետական նշանակության (բացա-ռությամբ մարզային ենթակա-յության և համայնքային սեփա-կանության կենսական նշանա-կություն ունեցող) ճանապարհ-ների պահպանման և վերականգ-նման աշխատանքների իրակա-նացում

2. Գյուղական համայնքներն սպասարկող մարզային ենթակա-յության և համայնքային սեփա-կանություն հանդիսացող կենսա-կան նշանակություն ունեցող ավտոմոբիլային ճանապարհ-ների բարելավում  և պահպանում 
	ՀՀ պետ.բյուջե
80,0 մլրդ դրամ
Հազարամյակի
մարտահրավեր,

Ասիական և Ճապոնական Բանկեր,

ՀՀ պետ.բյուջե և այլ ֆինանսա-կան միջոցներ
58,7 մլրդ. դրամ
	2008-2012

թ.թ.
2008-2012

թ.թ.
	2008 թվականի պետական բյուջեի միջոցնե-րով կատարվել են պետական նշանակության ավտոճանապարհների  հիմնանորոգման, պետական նշանակության ավտոճանապարհ-ների պահպանման և շահագործման, ինչպես նաև տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանո-րոգման շուրջ 18 մլրդ 816 մլն. դրամի աշխատանքներ:
2008 թվականի պետական բյուջեի միջոցնե-րով կատարվել են պետական նշանակության ավտոճանապարհների  հիմնանորոգման, պետական նշանակության ավտոճանապարհ-ների պահպանման և շահագործման, ինչպես նաև տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանո-րոգման  շուրջ 16 մլրդ 955 մլն. դրամի աշխատանքներ:
Համաշխարհային բանկի միջոցներով և ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորմամբ կատարվել և հանձնվել է 153 կմ ճանապարհի 16.4 մլրդ. դրամի հիմնանորոգման աշխատանքներ:

Ասիական բանկի միջոցներով և ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորմամբ կատարվել է 16.48 մլրդ դրամի  հիմնանորոգման աշխատանք, որից հանձնված է 11.29 մլրդ դրամի 140.57 կմ ճանապարհներ: Մնացած աշխատանքները գտնվում են կատարման ընթացքում:

<<Հազարամյակի մարտահրավեր>> ծրագրով և  ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորմամբ ծախսվել է շուրջ 7.9 մլրդ. դրամ, որի դիմաց հիմնանորոգվել և շահագործման է հանձնվել շուրջ 47 կմ ճանապարհ և շուրջ 250 կմ ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները սկսվել են սակայն չեն ավարտվել ֆինանսավորման դադարեցման պատճառով

	5
	Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային համակարգն աստիճանաբար համաշխարհային տրանսպորտային համակարգի հետ ինտեգրման ապահովում

	1. 1968թ.  Ճանապարհային նշանների և ազդանշանների մասին կոնվենցիային և կոնվենցիայի 1971թ. արձանա-գրություններին միացում

2. 1956թ.  Կոմերցիոն ավտո-մեքենաների ժամանակավոր ներմուծման մասին կոնվենցի-ային միացում
3. 1997 թվականին Վիեննայում ընդունված §Անվային տրանս-պորտային միջոցների պարբե-րական տեխնիկական զննության համար միասնական պայման-ների ընդունման և այդպիսի զննությունների փոխադարձ ճանաչման մասին¦    համաձայ- նագրին Հայաստանի Հանրապե-տության  միացման հետ կապված փաստաթղթերի փաթեթի մշակու-մը:

	ՀՀ պետական  բյուջե
6,0  մլն դրամ

ՀՀ պետական բյուջե
6,0  մլն դրամ
ՀՀ պետական բյուջե
6,0  մլն դրամ

	2008-2009 թ.թ.

2008-2009թ.թ.

2008-2009թ.թ.


	Համաձայնագրին չենք անդամակցել` Ֆինանսավորման բացակայության պատճառով 

Համաձայնագրին չենք անդամակցել` Ֆինանսավորման բացակայության պատճառով 

Համաձայնագրին չենք անդամակցել` Ֆինանսավորման բացակայության պատճառով 



	
	
	4.1957թ. Վտանգավոր բեռների ավտոմոբիլային փոխադրում-ների  մասին կոնվենցիային միացում 

5. 1970թ. Արագ փչացող բեռների փոխադրումների մասին կոնվենցիային միացում
6.Հայաստանի Հանրապետու-թյան կառավարության § Անկախ պետությունների  համագործակ-ցության մասնակից պետու-թյունների տարածքներում բեռնատար տրանսպորտային միջոցների կշռման միջազգային հավաստագրի կիրառման մասին¦ համաձյնագրի պահանջ-ների ապահովման համար իրավասու մարմին ճանաչելու մասին□ որոշման նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը:
	ՀՀ պետական  բյուջե
6,0  մլն դրամ
ՀՀ պետական  բյուջե
6,0  մլն դրամ
Լրացուցիչ ֆինանսական աղբյուրներ չեն պահանջվում

	2008-2009թ.թ.

2008-2009թ.թ.

2008 թ.

Մայիս

	Համաձայնագրին չենք անդամակցել` Ֆինանսավորման բացակայության պատճառով 

Համաձայնագրին չենք անդամակցել` Ֆինանսավորման բացակայության պատճառով 

ÁÝ¹áõÝí»É »Ý ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2008 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ÛÇëÇ 22-Ç §²ÝÏ³Ë å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇó å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ µ»éÝ³ï³ñ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ ÏßéÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³í³ëï³·ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ñ³Ù³ Ó³ÛÝ³·ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝ ×³Ý³ã»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ N 491-² áñáßáõÙÁ ¨ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2009 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 8-Ç §´»éÝ³ï³ñ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ ÉÇ³½áñí³Í ÏßéÙ³Ý Ï³Û³ÝÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³í³ëï³·ñÇ ïñÙ³Ý ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ï³ñ·Á, µ»éÝ³ï³ñ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ ÏßéÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³í³ëï³·ñÇ Ó¨Á ¨ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ¦  N 54-Ü áñáßáõÙÁ 

	6
	Հանրապետության տնտեսական և հաղորդակցային մեկուսացման փորձերի չեզոքացում

	1.Հայաստան - Իրան միջազգա-յին ուղիղ երկաթուղային կապի ստեղծման տեխնիկատնտե-սական հիմնավորման մշակում և  Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն  առաջարկու-թյուն ներկայացնելը:
2.Երևան-Գյումրի-Բավրա-Նինո-ցմինդա-Ախալցխե-Շուախևի-Բաթումի ավտոճանապարհի վերականգնում, ինչպես նաև ճանապարհի որոշ հատվածների կառուցման համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հիմնա-վորման մշակում և նախագծի իրականացման համար անհրա-ժեշտ վարկավորումը միջազ-գային ֆինանսական կազմակեր-պություններից ստացման ուղղությամբ միջոցների ձեռնարկում: 

3.   Մ-3 Թուրքայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի Տաշիր-Վրաստանի սահման ճանապարհահատվածի վերականգման  

աշխատանքների իրականացում

	ՀՀ պետական բյուջե/ միջազգային ֆինանսական կազմակեր-պությունների աջակցություն
200,0 մլն դրամ
միջազգային ֆինանսական կազմակերպու-թյունների դրա-մաշնարհներ
պետ.բյուջե և այլ ֆինանսական միջոցներ
3.0 մլրդ դրամ
ՀՀ տարածքի համար
ՀՀ պետական բյուջե
1,0 մլրդ դրամ
	2008-2009թ.թ.

2008-2009թ.թ.

2009-2010թթ.
	ՀՀ և ԻԻՀ միջև ուղիղ երկաթուղային գիծ կառուցելու մասին Փոխըմբռնման հուշագիրը ստորագրվել է 2009թ. ապրիլին Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ Ս. Սարգսյանի ԻԻՀ կատարված պաշտոնական այցի ընթացքում: 

Հարկ է նշել, որ իրանական կողմը իր պատրաստակամությունն է հայտնել Իրանի տարածքում գտնվող երկաթուղային գծի հատվածը սեփական ֆինանսական միջոցներով կառուցելու հարցում: Բացի այդ իրանական կողմը իր պատրաստակամությունն է հայտնել Հայաստանի տարածքում երկաթուղու շինարարության նպատակով 400 մլն ԱՄՆ դոլար վարկային միջոցներ տրամադրելու համար:

Նախագծի իրականացման նպատակով ՀՀ կառավարության կողմից հիմնադրվել է “Երկաթուղու շինարարության տնօրինություն” ՓԲԸ:

Հայաստանի, Իրանի և Ռուսաստանի միջև ստեղծվել է տրանսպորտի փոխնախարարների մակարդակով Հայաստանի և Իրանի միջև ուղիղ երկաթուղային կապ ստեղծելու հարցերով աշխատանքային խումբ: Կողմերը համաձայնեցրել են աշխատանքային խմբի կազմը: 2009թ. հուլիսի 2-ին և 2010 հունվարի 27-ին Երևանում կազմակերպվել են Աշխատանքային խմբի առաջին և երկրորդ նիստերը:
Երևան-Գյումրի-Բավրա-Նինո-ցմինդա-Ախալցխե-Շուախևի-Բաթումի հայկական հատվածը ընդգրկված է Հյուսիս-հարավ ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջանցքի M-1 հատվածը: M-1-ն իրենից ներկայացնում է Երևան-Գյումրի-Վրաստանի սահման ուղին, որի ընդհանուր երկարությունը կազմում է 164 կմ.: 

Միջանցքի արդիականացումն իրականացվելու է 3 փուլերով: 1-ին փուլն անդրադառնում է արդեն առկա 1-ին կարգի ճանապարհների արդիականացմանը և վերակառուցմանը: Վերակառուցման ենթակա հատվածներն են Երևան-Աշտարակը (18կմ.) և Երևան-Արարատը (45կմ., ճանապարհային անվտանգության բարելավում): Այս աշխատանքների կատարման համար նախատեսվում է տրամադրել 60 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որը վարկի տեսքով տրամադրվելու է Հայաստանի Հանրապետությանը ԱԶԲ-ի կողմից: ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորումը կազմում է 10 միլիոն ԱՄՆ դոլար:

2-րդ փուլն անդրադառնում է Աշտարակ-Գյումրի-Բավրա (Վրաստանի սահման) ճանապարհահատվածի վերակառուցմանը, որը նախատեսում է կառուցել 4-գծանի առաջին կատեգորիայի ճանապարհ մինչև Գյումրի և 2-րդ կատեգորիայի ճանապարհ մինչև Բավրա/Վրաստանի սահման: 

3-րդ փուլով նախատեսվում է վերակառուցել Սիսիան-Կապան ճանապարհահատվածը, որը կլինի գորյություն ունեցող ճանապարհի այլընտրանքային տարբերակ: Ընդհանուր առմամբ նախատեսվում է նաև ճանապարհների կարգերի արդիականացում ամբողջ միջանցքի երկարությամբ:

Նախագծի ընդհանուր ֆինանսավորումը կազմելու է 962 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որից 500 միլիոն դոլարը տրամադրվելու է ԱԶԲ-ի, իսկ մնացած գումարը` Համաշխարհային բանկի, Ճապոնական միջազգային համագործակցության գործակալության (JICA) և այլ միջազգային դոնորների կողմից: 

Ներկայումս հայտարարված է առաջին փուլի նախագծի մրցույթը, որի գնահատումը տեղի կունենա մինչև տարվա վերջ: 2010 թ. տարեսկզբին կհայտարարվի մրցույթ շինարարության համար: Նախատեսվում է, որ առաջին փուլի շինարարությունը կսկսվի արդեն 2010թ. երկրորդ եռամսյակում:

´Ûáõç»Ç Ïñ×³ïÙ³Ý å³ï×³éáí Ý³Ë³·ÇÍÁ ãÇ ÁÝ¹·ñÏí»É 2010Ã. ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ

	Կապի և էլեկտրոնային հաղորդակցության   համակարգ

	1
	ՀՀ տարածքում ռադիոյի և հեռուստատեսության ոլորտի թվայնացման ապահովում
	 § Հայաստանի Հանրապետու--թյան տարածքում ռադիոյի և հեռուստատեսության բնագա-վառում հեռարձակման թվային համակարգի ներդրումն  ապահովող միջոցառումների մասին¦ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը  ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը:
	ՀՀ պետբյուջե
6.2 մլրդ.  դրամ;

Ներգրաված միջոցներ`

8.8 մլրդ.  դրամ
	2008 թվականի
հուլիսի 

3-րդ
տասնօրյակ
	§§Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ é³¹ÇáÛÇ ¨ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ Ñ»é³ñÓ³ÏÙ³Ý Ãí³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ý  Íñ³·Çñ¦ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ý Ý³Ë³·ÇÍÁ ¨ §§Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý áÕç ï³ñ³ÍùáõÙ é³¹Çá×³é³·³ÛÃÙ³Ý ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Íñ³·Çñ¦ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ý Ý³Ë³·ÇÍÁ¦  Ý»ñÏ³Û³óí»É »Ý ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ùÝÝ³ñÏÙ³ÝÁ ë³Ï³ÛÝ ã»Ý Ñ³ëï³ïí»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí: 

	2.
	Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում ռադիոճառագայթման կառավարման ապահովում

	 §Հայաստանի Հանրապետու-թյան ողջ տարածքում ռադիո-ճառագայթման մոնիթորինգի իրակա-նացման ծրագրի իրա-կանացում¦ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը  ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը, այդ թվում`
1. Տեխնիկական նախագծի մշակում:

2.Աշխատանքների  իրականացման նախահաշվի և ժամանակացույցի մշակում:

3. ՀՀ 10 մարզկենտրոննե-րում` Գյումրի, Վանաձոր, Արմավիր, Իջևան, Աշտարակ,  Արտաշատ, Գավառ,  Եղեգնաձոր, Հրազդան և Կապան համակարգի տեղակայում և կարգաբերում: ականներին:

4.Ռադիոմոնիթորինգի մար-զային համակարգերի համա-կցում ցանցային տեխնոլոգիա-ների հիման վրա այդ թվում`

-ռադիոմոնիթորինգի համակարգի համընդհանուր թեստավորում և փորձնական շահագործում.

- փորձնական շահագործ-ման ընթացքում հայտնաբերված թերությունների վերացում և ռադիոմոնիթորինգի համակար-գի արտադրական շահագործ-ման հանձնում:
	ՀՀ պետբյուջե
Ծրագրի 1-ին փուլի ընդհա-նուր գումարը կազմում է
2.8 մլրդ. դրամ

	2009-2010

թթ.
	

	3.
	Փոստային կապի բնագավառի բարելավում
	1. § Փոստային կապի մասին¦ Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին¦,  § Լիցենզավորման մասին¦ Հայաս-տանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատա-րելու մասին¦ և § Պետական տուրքի մասին¦  Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին¦ՀՀ օրենքների նախագծերը ՀՀ կառավարու-թյուն ներկայացնելը
2.  § Փոստային կապի ծառա-յությունների մատուցման կանոնները հաստատելու մասին¦ ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը:
	Լրացուցիչ ֆինանսական աղբյուրներ չեն պահանջվում
Լրացուցիչ ֆինանսական աղբյուրներ չեն պահանջվում
	2008թ.

2008թ.
	§öáëï³ÛÇÝ Ï³åÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Éñ³óáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦,  §ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ ¨ §ä»ï³Ï³Ý ïáõñùÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ÐÐ ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñը ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³ó-Ý»Éáõó Ñ»ïá í»ñ³¹³ñÓí»É »Ý §Ð³Ûöáëï¦ ö´ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³ïáõÏ Ï³ñÍÇùÝ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáõ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³Ýáí: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ËÝ¹ñÇ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³ÛáõÙë Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ù³ÛÉ»ñ ÝßÛ³É ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Â²Úºøê ¨ ÂìÆÜÆÜ¶ Íñ³·ñ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ:



