ՆԱԽԱԳԻԾ

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի

-ի № ---Լ որոշման

ԾՐԱԳԻՐ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ   
    ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ  ՇՈՒԿԱՅԻ ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ

ԱՌԵՎՏՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| N | Գործողությունը | Գործողության նկարագրությունը | Կատարման ժամկետը | Պատաս- խանատու կառույցը | Վերստուգելի չափորոշիչ | Ֆինանսավոր- ման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ նոր օրենքի մշակում | - ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունը (այսուհետ՝ ԷԵԲՊՆ) համագործակցելով ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ՀԾԿՀ) հետ մշակում է «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ նոր օրենք՝ հաշվի առնելով միջազգային լավագույն փորձը, ինչպես նաև էլեկտրաէներգետիկական շուկայի մոդելի (այսուհետ՝ ԷՇՄ) և էլեկտրաէներգիայի առևտրի մեխանիզմների (այսուհետ՝ ԷԱՄ) ներդման ընթացքում առաջ եկած խնդիրները: | 2022 հուլիսի երրորդ տասնօրյակ | ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ՀԾԿՀ(համաձայնությամբ) | «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ նոր օրենքի նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության քննարկմանը | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | Սակագների կառուցվածքի բարելավում | - ՀԾԿՀ-ն սահմանում է 0,38 (0,22) կՎ լարման բաշխման ծառայությունների մատուցման սակագները: | 2018 դեկտեմբերի երրորդ տասնօրյակ | ՀԾԿՀ(համաձայնությամբ) | ՀԾԿՀ որոշման ընդունում | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | - ՀԾԿՀ-ն բարելավում է վերջնական սպառողների՝ ըստ լարման մակարդակների սահմանվող էլեկտրաէներգիայի սակագների կառուցվածքը՝ սակագների հաշվարկի ընթացքում հենվելով տվյալ լարման մակարդակի սպառողներին էլեկտրական էներգիա բաշխելու համար անհրաժեշտ միջինացված ծախսերի իրական մեծությունների վրա: | «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից սպառողներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի սակագների վերանայման ժամանակ | ՀԾԿՀ(համաձայնությամբ) | ՀԾԿՀ որոշման ընդունում |  |
| 3. | Էլեկտրաէներգե- տիկական շուկայի նոր մոդելի ներդրման նախապատրաստում | - ՀԾԿՀ փոփոխություններ է կատարում Էներգետիկայի բնագավառի լիցենզավորման կարգում և գործող լիցենզիաների պայմաններում, ինչպես նաև մշակում է լիցենզիաների պայմանների նոր օրինակելի ձևեր գործունեության նոր տեսակների համար՝ «Էներգետիկայի մասին» և «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքներին համապատասխանություն ապահովելու նպատակով։ | 2018 դեկտեմբերի երրորդ տասնօրյակ | ՀԾԿՀ(համաձայնությամբ) | ՀԾԿՀ որոշման ընդունում | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | - ՀԾԿՀ փոփոխություններ է կատարում էներգետիկայի բնագավառի կարգավորվող անձանց կողմից ներկայացվող հաշվետվությունների և տեղեկատվությունների ձևերում կամ սահմանում է նոր ձևեր՝ «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխանություն ապահովելու նպատակով։ | 2019 դեկտեմբերի երրորդ տասնօրյակ | ՀԾԿՀ(համաձայնությամբ) | ՀԾԿՀ որոշման ընդունում |  |
| 4. | Էլեկտրաէներգետի-կական մեծածախ շուկայի նոր մոդելին անցում | - Էլեկտրաէներգետիկական շուկայի օպերատորի ծառայությունների մատուցման լիցենզիա ունեցող անձը (այսուհետ՝ ԷԷՇՕ) համագործակցելով էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի ծառայությունների մատուցման լիցենզիա ունեցող անձի(այսուհետ՝ ԷԷՀՕ) ու էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի մասնակիցների հետ մշակում է Էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի առևտրի կանոնների նախագիծը։ | 2019 հուլիսի երրորդ տասնօրյակ | ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ԷԷՇՕ, ԷԷՀՕ | Նախագծի ներկայացում ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ՀԾԿՀ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | - ՀԾԿՀ-ն քննարկում է ԷԷՇՕ կողմից ներկայացված էլեկտրաէներգետիկան մեծածախ շուկայի առևտրի կանոնների նախագիծը և համաձայնեցնելով ՀՀ ԷԵԲՊՆ հետ հաստատում է այն։ | 2019 դեկտեմբերի երրորդ տասնօրյակ | ՀԾԿՀ(համաձայնությամբ), ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ԷԷՇՕ, ԷԷՀՕ | ՀԾԿՀ որոշման ընդունում |  |
|  |  | - ԷԷՀՕ-ն համագործակցելով ԷԷՇՕ ու էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի մասնակիցների հետ լրամշակում է Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ցանցային կանոնները՝ «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքին, ԷՇՄ և ԷԱՄ հայեցակարգին համապատասխանություն ապահովելու նպատակով։ | 2019 հուլիսի երրորդ տասնօրյակ | ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ԷԷՇՕ, ԷԷՀՕ | Նախագծի ներկայացում ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ՀԾԿՀ |  |
|  |  | - ՀԾԿՀ-ն քննարկում է ԷԷՀՕ կողմից Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ցանցային կանոններում առաջարկված փոփոխությունները և համաձայնեցնելով ՀՀ ԷԵԲՊՆ հետ և հաստատում է դրանք։ | 2019 դեկտեմբերի երրորդ տասնօրյակ | ՀԾԿՀ(համաձայնությամբ), ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ԷԷՀՕ, ԷԷՇՕ | ՀԾԿՀ որոշման ընդունում |  |
|  |  | - ՀԾԿՀ-ն հաստատում է էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի պայմանագրերի նոր օրինակելի ձևերը։ | 2019 դեկտեմբերի երրորդ տասնօրյակ | ՀԾԿՀ(համաձայնությամբ), ԷԷՇՕ, ԷԷՀՕ | ՀԾԿՀ որոշման ընդունում |  |
|  |  | - ԷԷՇՕ գործարկում է էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի նոր մոդելին անցման համար ընտրված ծրագրային ապահովման փաթեթը և սկսում է դրա փորձնական կիրառումը՝ առանց էլեկտրաէներգետիկական շուկայի մասնակիցների համար ֆինանսական պատասխանատվության կիրառման: | 2020 ապրիլի երրորդ տասնօրյակ | ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ՀԾԿՀ(համաձայնությամբ), ԷԷՇՕ, ԷԷՀՕ | Փորձնական անցում շուկայի նոր մոդելին |  |
|  |  | - ԷԷՇՕ և ԷԷՀՕ ապահովում են էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի նոր մոդելին ամբողջական անցումը։ | 2021 հունվարի երրորդ տասնօրյակ | ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ՀԾԿՀ(համաձայնությամբ), ԷԷՇՕ, ԷԷՀՕ | Ամբողջական անցում շուկայի նոր մոդելին |  |
| 5․ | Էլեկտրաէներգետի-կական մանրածախ շուկայի նոր մոդելին անցում | - ԷԷՇՕ-ն համագործակցելով էլեկտրաէներգետիկական շուկայի մասնակիցների հետ մշակում է Էլեկտրաէներգետիկական մանրածախ շուկայի առևտրի կանոնների նախագիծը: | 2019 սեպտեմբերի երրորդ տասնօրյակ | ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ԷԷՇՕ, ԷԷՀՕ | Նախագծի ներկայացում ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ՀԾԿՀ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | - ՀԾԿՀ-ն քննարկում է ԷԷՇՕ կողմից ներկայացված էլեկտրաէներգետիկան մանրածախ շուկայի առևտրի կանոնների նախագիծը և համաձայնեցնելով ՀՀ ԷԵԲՊՆ հետ հաստատում է այն։ | 2019 դեկտեմբերի երրորդ տասնօրյակ | ՀԾԿՀ(համաձայնությամբ), ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ԷԷՇՕ, ԷԷՀՕ | ՀԾԿՀ որոշման ընդունում |  |
|  |  | - ՀԾԿՀ-ն քննարկում է Էլեկտրաէներգիայի բաշխման ծառայությունների մատուցման լիցենզիա ունեցող անձի (այսուհետ՝ ԷԲՑՕ) կողմից ներկայացված Բաշխման ցանցային կանոնների նախագիծը և համաձայնեցնելով ՀՀ ԷԵԲՊՆ հետ հաստատում է այն։ | 2019 դեկտեմբերի երրորդ տասնօրյակ | ՀԾԿՀ(համաձայնությամբ), ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ԷԲՑՕ(համաձայնությամբ), ԷԷՀՕ, ԷԷՇՕ | ՀԾԿՀ որոշման ընդունում |  |
|  |  | - ՀԾԿՀ-ն հաստատում է էլեկտրաէներգետիկական մանրածախ շուկայի պայմանագրերի նոր օրինակելի ձևերը։ | 2019 դեկտեմբերի երրորդ տասնօրյակ | ՀԾԿՀ(համաձայնությամբ), ԷԷՇՕ, ԷԲՑՕ(համաձայնությամբ) | ՀԾԿՀ որոշման ընդունում |  |
| 6. | Հեռանկարային զարգացման նոր ծրագրի մշակում | ԷԷՀՕ համաձայնեցնելով ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ՀԾԿՀ, պետական այլ գերատեսչությունների ու շագարգիռ կողմերի, ինչպես նաև էլեկտրաէներգետիկական շուկայի մասնակիցների հետ մշակում է Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկական համակարգի նոր հեռանկարային զարգացման ծրագիրը՝ հաջորդ տասնամյա ժամանակահատվածի համար: | 2021 հուլիս երրորդ տասնօրյակ | ՀՀ ԷԵԲՊՆ, ՀԾԿՀ(համաձայնությամբ), ԷԷՀՕ | Հեռանկարային զարգացման նոր ծրագրի ներկայացում ՀՀ ԷԵԲՊՆ և ՀԾԿՀ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |

U.S. Agency for International Development

1300 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20523

Tel:  (202) 712-0000

Fax:  (202) 216-3524

www.usaid.gov

U.S. Agency for International Development

1300 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20523

Tel:  (202) 712-0000

Fax:  (202) 216-3524

www.usaid.gov