ՏԵՂԵԿԱՆՔ - ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

<<ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿՈՆԴ ԹԱՂԱՄԱՍՈՒՄ ՈՐՈՇ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ   ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄԸ ՕՐԵՆՔԻ ՈՒԺՈՎ  ՎԵՐԱՆԱԼՈՒՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ>>  ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

ՀՀ Կառավարության 19.02.2009թ-ի թիվ 168-Ն որոշմամբ Կոնդ թաղամասում առկա գույքային միավորների նկատմամբ ճանաչվել է բացառիկ` գերակա հանրային շահ,  ձեռք բերող է ճանաչվել <Դաունթաուն Երևան> ՓԲ ընկերությունը` մինչև 01.01.2012թ օտարման գործընթացի սկսման վերջնաժամկետով:

26.03.2009թ-ին թողարկված թիվ 1454-2009թ-ի գլխավոր հատակագծով Կոնդ թաղամասի իրացման ընդհանուր տարածքը կազմել է 171,075.9քմ, որում առկա մոտ 1100 միավոր տարածքից ձեռքբերողը իրացման պայմանագրեր է կնքվել ընդամենը 199 սեփականատերերի և օգտագործողների հետ, ձեռք բերելով 144 միավոր անշարժ գույք, որոնցից 74 միավոր քանդել է, իսկ մնացած 70 միավոր քանդված չէ:

<Դաունթաուն Երևան> ՓԲ –ի օտարերկրյա բաժնետիրոջ կողմից ծրագրի հետագա ֆինանսավորման դադարեցման կապակցությամբ <Դաունթաուն Երևան> ՓԲ ընկերությունից վերակազմակերպման ձևով ռեգիստրում կատարված գրանցմամբ 01.06.2012թ-ին առանձնացվել է <Դիվելոփմենթ Սուփորթ> ՓԲ ընկերությունը, որին առանձնացման հաշվեկշռով փոխանցվել են   Երևանի Կոնդ թաղամասի Պարոնյան և 1-ին Թափաբաշի փողոցներով սահմանափակված տարածքներում գտնվող գտնվող թվով 74 միավոր 11,825քմ մեկերեսով հողամասերի նկատմամբ սեփականության իրավունքը և այդ տների մասով սեփականատերերի և օգտագործողների նկատմամբ ունեցած 14,599քմ բնակելի և 1206քմ հասարարական մակերեսով փոխհատուցելու 3,569,772,275 դրամ արժեքով պարտավորությունները, ինչպես նաև տվյալ հատվածում ներկայիս անավարտ շենքի շինարարության հետ կապված ողջ ակտիվներն ու պասիվները, ինչը հնարավորություն է տալիս այդ մասով շարունակել կենսունակ քաղաքաշինական ենթածրագիր` նոր ներդրողի ներգրավմամբ: <Դիվելոփմենթ Սուփորթ> ՓԲ ընկերությունը սկսել է քանդված տների մասով իրացվողների հետ իրավահաջորդության ճանաչման համաձայնագրերի կնքումը և վարձավճարների վճարումը` ամսեկան մոտ 6,2 մլն դրամ:

Վերակազմակերպումից հետո <Դաունթաուն Երևան> ՓԲ ընկերությանը սեփականության իրավունքով մնացել է 70 միավոր անշարժ գույք` 9428,62քմ հող և 5334,13 քմ շինություն, որոնք քանդված չեն և բնակեցված են նախկին տերերի կողմից: Դրանց հետագա քանդման և տեղում նոր շենքերի կառուցման քաղաքաշինական ծրագրի հետագա իրականացումը ներկա պահին անիրական է` ներդրողի բացակայության պատճառով:

Նախագծը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2012 թվականի մարտի 2-ի թիվ 194-Ա որոշմամբ ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովի 2012 թվականի հուլիսի 2-ի թիվ 3 որոշման 3-րդ կետի հիմքով, որով առաջարկվում է լուծել երկու խնդիր`

- գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքում չիրացված գույքերի մասով վերացնել գերակա հանրային շահի իրավական ռեժիմը, սեփականատերերին հնարավորություն տալով տնօրինել իրենց գույքը ընդհանուր հիմունքներով:

- իրացված, սակայն  չքանդած տների մասով սեփականության իրավունքը ձեռք բերողից վերադարձնել բնակիչներին:

Երեւանի քաղաքապետի տեղակալ Կամո Արեյան