	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

[image: image33.png]



ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

	ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՕՂԱԿԱՁԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԵՐԿՈՒ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Վարկ No. 2752-ARM

ԲՖԳ, ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ, ՏՐԱՆՇ 1



	         [image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]




	ՀՈՂԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Ենթածրագիր 2-ի Արշակունյաց պողոտա և Արտաշատի խճուղու հատվածներ

	Ամսաթիվ
	Տարբերակ
	Պատրաստվել է
	Ստուգվել է
	Հաստատվել է
	Փաստաթղթի կոդը

	26/07/2013
	V3
	Դ.Վեսելինովիչ
	Ռ.Թադանի
	Ռ.Թադանի
	DTO- 101144/08

	
	
	Զ.Հայրապետյան
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Խորհրդատու

[image: image4.png]@ egisInternational





	Ֆինանսավորող գործակալություն

[image: image5.png]



Ասիական զարգացման bանկ
	Իրականացնող գործակալություն

[image: image6.png]





ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

	ԱԵԱ
	Ազդեցության ենթակա անձ

	ԱԵԸ
	Ազդեցության ենթակա ընտանիք

	ԱԵՏՏ
	Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություն

	ԱԶԲ
	Ասիական զարգացման բանկ

	ԱՄԳ
	Անկախ մոնիտորինգի գործակալություն

	ԱՄՆ դոլար
	Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դոլար

	ԱՆՍՌԱ
	Աղքատության նվազեցման և սոցիալական ռազմավարության ամփոփագիր

	ԱՍՀՆԳ
	Աղքատության և սոցիալական հարցերի նախնական գնահատում 

	ԱՔՀ
	Անվտանգության քաղաքականության հայտարարագիր

	ԲՖԳ
	Բազմափուլային ֆինանսավորման գործիք

	ԳՄ
	Գործադիր մարմին

	ԵՔ
	Երևանի քաղաքապետարան

	ԻԳ
	Իրականացնող մարմին

	ԾԻԳ
	Ծրագրի իրականացման գրասենյակ

	ԾԿԻԱԽ
	Ծրագրի կառավարման և ինստիտուցիոնալ ամրապնդման խորհրդատու

	ԾԿԽ
	Ծրագրի կառավարման խորհուրդ

	ԾՆՏԱ
	Ծրագրի նախապատրաստման տեխնիկական աջակցության 

	ՀՀ
	Հայաստանի Հանրապետություն

	ՀՀ դրամ
	Հայաստանի Հանրապետության դրամ

	ՀՕՏ
	Հողի օտարում և տարաբնակեցում

	ՀՕՏԾ
	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր

	ՀՕՏՇ
	Հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակ

	ՄՆՇՎԽ
	Մանրամասն նախագծման և շինարարության վերահսկողության խորհրդատու

	ՄՉՀ
	Մանրամասն չափագրման հետազոտություն

	ՊՇ
	Պարտավորությունների շրջանակը

	ՍՏՀ
	Սոցիալ-տնտեսական հետազոտություն


ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԸ
Ազդեցության ենթակա անձ/անձինք (ԱԵԱ)՝ Բոլոր անձինք, ովքեր Ծրագրի իրականացման արդյունքում ազդեցության են ենթարկվում հողամասի օտարման, վերաբնակեցման կամ եկամտի կորստի հետևանքով՝ ներառյալ  ցանկացած անձ, տնային տնտեսություն (երբեմն կոչվում են Ծրագրի ազդեցությանը ենթակա ընտանիք), ընկերություն կամ հասարակական կամ մասնավոր հաստատություն: Հետևաբար, ԱԵԱ-ների թվին են պատկանում՝ 1) մարդիկ, ովքեր ուղղակիորեն ենթակա են ճանապարհային միջանցքի, օտարման գոտիների, աշտարակի կամ սյուների հիմքերի կամ  շինարարական աշխատանքների ազդեցությանը, 2) մարդիկ, որոնց գյուղատնտեսական հողամասը կամ այլ արտադրական սեփականությունները, ինչպես օրինակ՝ ծառերն են կամ մշակաբույսերը, ենթարկվում են շինարարական աշխատանքների ազդեցությանը, 3) մարդիկ, որոնց ձեռնարկատիրական գործունեությունն ենթարկվում ազդեցության, և ովքեր Ծրագրի ազդեցության հետևանքով կարող են ունենալ եկամտի կորուստ, 4) մարդիկ, ովքեր աշխատանք են կորցնում Ծրագրի իրականացման հետևանքով, 5) մարդիկ, ովքեր Ծրագրի հետևանքով զրկվում են համայնքային ռեսուրսներից/գույքից: 

Ազդեցության ենթարկված տնային տնտեսություն (ԱԵՏՏ)՝ Մեկ տանիքի տակ բնակվող բոլոր անդամները, որոնք գործում են որպես մեկ տնտեսական միավոր։ Ազդեցության ենթարկված տնային տնտեսությունը կարող է բաղկացած լինել մեկ հիմնական ընտանիքից կամ ընդլայնված ընտանիքային խմբից։ Սա փոխհատուցում/վերականգնում ստացող կարևորագույն միավոր է:
Փոխհատուցում՝ Օտարված կամ Ծրագրի ազդեցությանը ենթակա ակտիվների փոխարինման արժեքի վճարում կանխիկով` ընթացիկ շուկայական արժեքի հիման վրա։
 
Կասեցման օր՝ Այն օրը, որից հետո մարդիկ փոխհատուցում ստանալու իրավունք չեն ունենա, այսինքն՝ նրանք ներառված չեն լինի ԱԵԱ-ների համապատասխան ցանկում: Կասեցման օրից հետո կատարված բարելավումներն ենթակա չեն փոխհատուցման: 

Իրավունքներ՝ Փոխհատուցում, եկամտի վերականգնում, վերաբնակեցման աջակցություն, եկամտի փոխարինում և վերաբնակեցում ներառող այն միջոցառումների ամբողջությունը, որոնք պետք է տրամադրվեն ազդեցության ենթարկված անձանց՝ կախված նրանց կորուստների բնույթից՝ նրանց տնտեսական և սոցիալական հիմքերը վերականգնելու համար։
Հյուրընկալող բնակչություն՝ Այն տարածքին մոտ գտնվող համայնքը, ուր ծրագրի շահառուները, որպես ծրագրի մաս, պատրաստվում են կամավոր կերպով վերաբնակվել։
 
Բարելավումներ՝ Անձի, տնտեսության, հաստատության կամ կազմակերպության կողմից կառուցված շինություններ (բնակարան, ցանկապատ, ծածկ, գոմ, հաղորդուղիներ, համայնքային հարմարանքներ, խանութներ, պահեստներ, ասֆալտապատ մակերևույթներ և այլն) և ցանված մշակաբույսեր:

 
Հողի օտարում՝ Միջոցառումների շրջանակ, որոնք նախատեսված են ՀՀ օրենսդրությամբ՝ բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքներում սեփականության օտարման, օտարվող սեփականության դիմաց համարժեք փոխհատուցման տրման գործընթացներն իրականացնելու նպատակով: 
 
Վարձակալություն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված քաղաքացիա-իրավական ինստիտուտ, որի շրջանակներում կնքվող վարձակալության պայմանագրով վարձատուն պարտավորվում է վճարի դիմաց վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանը և (կամ) օգտագործմանը հանձնել գույք:Վարձակալ – Այն ԱԵԱ-ն, ում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ժամանակավոր տիրապետմանը և (կամ) օգտագործմանը հանձնվել է գույքը: 
Օրինական կարգավիճակի ստացում՝ Այն շինությունը, որն ՀՀ օրենսդրության սահմանված կարգով չի հանդիսանում կադաստրային միավոր, բայց կարող է ստանալ օրինական կարգավիճակ: Օրինական կարգավիճակի ստացման համար ԱԵԱ-ները պետք է ՀՀ օրոնսդրությամբ սահմանված համապատասխան գործընթաց իրականացնեն՝ Երևանի քաղաքապետարանի և / կամ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի հետ համատեղ:  

Մարզ-Համայնք՝ Հայաստանի Հանրապետությունը բաժանված է 10 մարզերի։ Մարզերից յուրաքանչյուրը ղեկավարվում է մարզպետի կողմից, որը նշանակվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից։ Յուրաքանչյուր մարզ բաղկացած է համայնքներից, որոնք ինքնակառավարվող են և բաղկացած են մեկ կամ ավելի բնակավայրերից։ Բնակավայրերը դասակարգվում են որպես քաղաք կամ որպես գյուղ։ 2007 թվականի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում կա 915 համայնք, որոնցից 49-ը համարվում են քաղաքային և 866-ը՝ գյուղական։ Երևանը, որը նախկինում մարզի կարգավիճակ ուներ, ներկայումս ունի համայնքի կարգավիճակ և ղեկավարվում է ընտրովի քաղաքապետի կողմից։
Օրինականացման ոչ ենթակա՝ Որպես այսպես կոչված «կարմիր գոտիներ» դասակարգված տարածքները (այն տարածքները, որոնք պաշտոնապես պահված են որոշակի հասարակական օգտագործման նկատառումներով, ինչպես օրինակ՝ ռազմական տարածքները, հիվանդանոցների, դպրոցների տարածքները կամ բնակավայրերի համար պիտանի չեղող տարածքները՝ գետի հուները, ռադիոակտիվ տարածքները կամ այլ վտանգավոր կամ էկոլոգիապես անպիտան հողամասերը) 
: 
Վերականգնում՝ Ոչ կամավոր տարաբնակեցման քաղաքականության շրջանակներում տրամադրված փոխհատուցում, որը չի ենթադրում օտարված գույքի փոխարինման արժեքի վճարում։
 
Վերաբնակեցում՝ ԱԵԱ-ի/ԱԵՏՏ-ի ֆիզիկական տեղահանումն այն վայրից, որը հանդիսանում էր նրա բնակավայրը նախքան Ծրագրի իրականացումը։
 
Փոխարինման արժեք՝ Այն արժեքը, որը գնահատվում է որպես հողամասի համար արդարացի փոխհատուցում՝ հիմնվելով դրա բերքատվության պոտենցիալի, շենքերի և շինությունների փոխարինման արժեքի (շինանյութերի և աշխատուժի տվյալ պահի շուկայական իրական գինը առանց ամորտիզացիոն մասհանումների կամ փրկված շինանյութի համար մասհանումների), ինչպես նաև բնակելի տարածքների, բերքի, ծառերի և այլ ունեցվածքի շուկայական արժեքի վրա։
 
Տարաբնակեցում՝ Բոլոր այն միջոցառումները, որոնք նախատեսված են մեղմացնելու համար ԱԵԱ–ների սեփականության և (կամ) ապրուստի վրա Ծրագրի թողած բացասական որևէ ազդեցությունը, ներառյալ՝ փոխհատուցումը, վերաբնակեցումը, եթե այն անհրաժեշտ է, և վնասված/քանդված ենթակառուցվածքների ու սարքավորումների վերականգնումը:

Զգալի ազդեցություն՝ Զգալի ազդեցությունն այն է, երբ 200 կամ ավելի մարդիկ ենթարկվում են խոշոր ազդեցությունների, որոնք ներառում են՝ 1) ֆիզիկական տեղահանումը, կամ 2) արտադրական (եկամտաբեր) գույքի տասը կամ տասից ավել տոկոսի կորուստը: 

Սոցիալապես խոցելի տնային տնտեսություններ՝ Դրանք այն տնտեսություններն են, որոնք՝ 1) հաշվառված են Խոցելի ընտանիքների գնահատման համակարգում (ԽԸԳՀ) և ստանում են ընտանեկան նպաստ, 2) որոնք ղեկավարվում են միայնակ կանանց կողմից, որտեղ կայուն եկամուտ ունեցող (առնվազն նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով) այլ չափահաս, աշխատունակ տարիքի անձ չկա` բացառությամբ զինծառայություն անցնող կամ քսաներեք տարին չլրացած ցերեկային ուսուցմամբ սովորողները, 3) որոնք ղեկավարվում են տարիքային կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձանց կողմից, որտեղ կայուն եկամուտ ունեցող (առնվազն նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով) չափահաս, աշխատունակ տարիքի անձ չկա` բացառությամբ զինծառայություն անցնող կամ քսաներեք տարին չլրացած ցերեկային ուսուցմամբ սովորողները:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
8ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ


211.
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ


211.1
Ընդհանուր տեղեկություններ


211.2
Ծրագրի տեղակայվածությունը


221.3
Ծրագրի նկարագրությունը


241.4
Ենթածրագիր 2. Շիրակի փողոց և Արշակունյաց պողոտա-Արտաշատի խճուղի քաղաքային ճանապարհային հանգույց


241.4.1
Տեղակայվածությունը և նկարագրությունը


241.4.2
Ենթածրագրի իրականացման ժամանակացույցը


241.5
Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր 1 –ի մշակումը


251.6
Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր 1-ի շրջանակը և կարգավիճակը


251.7
Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր 1-ի նպատակը


261.8
Հողի օտարում և տարաբնակեցում. ծրագրի իրականացմանն  առնչվող պայմանները


271.9
Փաստաթղթի հրապարակումը


281.10
Ծրագրի կասեցման օրը


292.
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ


292.1
Ընդհանուր տեղեկություններ


292.2
Հետազոտության մեթոդաբանությունը


302.3
Ազդեցություն հողամասի վրա


302.3.1
Հողի դասակարգումը՝ ըստ ՀՀ հողային օրենսգրքի


312.3.2
Հողամասի կորուստ


332.4
Ազդեցությունը շենքերի և շինությունների վրա


332.4.1
Բնակելի կառույցներ


332.4.2
Ոչ բնակելի կառույցներ


442.4.3
Ցանկապատեր և բարելավումներ


452.4.4
Ազդեցությունը շենքների/շինությունների վրա և վերաբնակեցման ռազմավարությունը


532.5
Ազդեցությունը մշակաբույսերի վրա


542.6
Ազդեցությունը ծառերի վրա


562.7
Ազդեցությունը ձեռնարկատիրական գործունեության և եկամտի վրա


582.8
Ազդեցությունը զբաղվածության վրա


582.9
Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների և ազդեցության ենթակա անձանց տվյալների ամփոփում


612.9.1
Զգալի ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություններ


622.9.2
Ազդեցությունը աղքատների և խոցելի խմբերի վրա


632.9.3
Ազդեցության ենթակա անձանց սեռը


632.9.4
Ազդեցության ենթակա անձանց էթնիկ ծագումը


63Աղյուսակ 2.21 Ազդեցության ենթակա անձանց էթնիկ ծագումը


643.
ՍՈՑԻԱԼ - ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆԿԱՐԱԳԻՐ


643.1
Ընդհանուր տեղեկություններ


643.2
Հետազոտության մեթոդաբանությունը


653.3
Ազդեցության ենթակա անձանց և տնային տնտեսությունների սոցիալ-տնտեսական նկարագիրը


653.3.1
Ընտանիքի կազմը և սոցիալ-տնտեսական դասակարգումը


663.3.2
Սեռը


663.3.3
Տարիքը


663.3.4
Կրթությունը


673.3.5
Զբաղվածության և եկամտի աղբյուրները


683.3.6
Եկամուտներ և ծախսեր


693.3.7
Ծրագրի ընկալումը


714.
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ


714.1
Ընդհանուր տեղեկություններ


714.2
Հանրային լսումներ


744.3
Տեղեկատվության հրապարակումը


765.
ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ


765.1
Ներածություն


765.2
Բողոքների լուծման ընթացակարգը


775.3
Տեղեկատվության և բողոքների լուծման ծառայությունների մատչելիությունը


796.
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ


796.1
ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ քաղաքականության նկարագրություն


796.1.1
Հողի օտարման և տարաբնակեցման ՀՀ օրենսդրությունը


806.1.2
Անվտանգության քաղաքականության  հայտարարագրի շրջանակներում հարկադիր տարաբնակեցման վերաբերյալ ԱԶԲ դրույթները


806.1.3
Հողի օտարման և տարաբնակեցման ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ Տարաբնակեցման քաղաքականության համեմատությունը


826.1.4
Սույն Բազմափուլ ֆինանսավորման գործիքի (ԲՖԳ) համար ընդունված Հողամասի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակի սկզբունքները և իրավասությունները


836.2
Իրավասությունը


836.3
Փոխհատուցման իրավունքները


906.4
Փոխհատուցման միավորի արժեքի գնահատում


916.5
Հարկադիր օտարման պայմանները


916.6
Օրինականացման պայմանները և մեխանիզմը


937.
ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ, ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՈՒՄ ԵՎ ԵԿԱՄՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ


937.1
Ընդհանուր տեղեկություններ


937.2
Եկամտի վերականգնման միջոցառումներ


947.2.1
Բնակավայրից վերաբնակեցում


957.2.2
Ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեություն


977.2.3
Ազդեցության ենթակա եկամուտ


998.
ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆ


998.1
Ընդհանուր տեղեկություններ


998.2
Ֆինանսավորման աղբյուրները և բաշխումը


1008.3
Օտարվող հողի դիմաց փոխհատուցումը


1008.3.1
Գնահատման մոտեցումը


1008.3.2
Հողի օրինական սեփականատերերի փոխհատուցումը


1018.3.3
Փոխհատուցումը հողամասի վարձակալներին


1028.4
Փոխհատուցում շենքերի, շինությունների և բարելավումների համար


1028.4.1
Գնահատման մոտեցումը


1038.4.2
Բնակելի շինություններ


1038.4.3
Ոչ բնակելի շինություններ


1108.4.4
Ցանկապատեր և բարելավումներ


1118.5
Մշակաբույսերի և ծառերի փոխհատուցումը


1118.5.1
Մշակաբույսեր


1128.5.2
Մրգատու ծառեր


1148.5.3
Փայտանյութ տվող ծառեր


1158.5.4
Դեկորատիվ ծառեր


1168.6
Փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեության և եկամտի կորստի դիմաց


1168.6.1
Ձեռնարկատիրական գործունեության կորուստներ


1178.6.2
Եկամտի կորուստներ


1188.7
Նպաստներ


1188.7.1
Զգալի ազդեցության նպաստ


1188.7.2
Նպաստներ խոցելի խմբերի համար


1188.7.3
Վերաբնակեցման նպաստ


1208.8
Գրանցման ծախսերը


1228.9
Բյուջեի ամփոփում


1249.
ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ


1249.1
Ընդհանուր տեղեկություններ


1249.2
Հիմնական գործակալություններ և կազմակերպություններ


1249.2.1
Ասիական զարգացման բանկ


1249.2.2
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն


1249.2.3
Երևանի քաղաքապետարանը և ծրագրի իրականացման գրասենյակը


1259.2.4
Խորհրդատուներ


1269.3
Այլ գործակալություններ և հաստատություններ


12710.
ՀՈՂԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 1-Ի ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ


12710.1
Ներածություն


12710.2
Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր 1-ի պատրաստման գործողությունները


12810.3
Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր 1-ի իրականացման փուլերը


12910.4
Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր 1-ի իրականացման ժամանակացույցը


13211.
ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ


13211.1
Ընդհանուր տեղեկություններ


13211.2
ՆԵՐՔԻՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ


13311.3
ԱՐՏԱՔԻՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ


13311.3.1
Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացման կարճաժամկետ մոնիտորինգ և գնահատում


13411.3.2
Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի վերականգնողական միջոցառումների արդյունքների երկարաժամկետ գնահատում





ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
Հավելված 1 ՀՕՏԾ 1 Ծրագրի տեղեկատվական բրոշյուր
Հավելված 2 ՄՉՀ, մարդահամար, ՍՏՀ և գնահատման մեթոդաբանություն
Հավելված 3 Հարցաշար աշխատողների համար
Հավելված 4 Հարցաշար փոքր և միջին բիզնեսի համար
Հավելված 5 Հարցաշար խոշոր բիզնեսի համար
Հավելված 6 Հարցաշար մարդահամարի և սոցիալ-տնտեսական հետազոտության համար 
Հավելված 7 Հանրային լսումների ընթացքում ԱԵԱ-ներին տրամադրված Ծրագրի տեղեկատվական բրոշյուր
Հավելված 8 Հանրային լսումների ընթացքում ԱԵԱ-ներին տրամադրված գնահատման մեթոդաբանության բրոշյուր
Հավելված 9 Ձեռնարկատիրական գործունեության վրա ազդեցությունը և փոխհատուցումը 
Հավելված 10 Բնակության վրա ազդեցությունը և փոխհատուցումը 

Հավելված 11 ԱԵԱ-ների ցուցակը` համապատասխան կորուստներով 

ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
1. Ծրագրի պատմությունը 

1) Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակում Ծրագիր 1-ը  ֆինանսավորվում է Ասիական զարգացման բանկի Բազմափուլային ֆինանսական գործիքի (ԲՖԳ) միջոցով` իրականացվելով ՀՀ էկոնոմիկային նախարարության (ԷՆ) կողմից, որը հանդիսանում է որպես Գործադիր մարմին (ԳՄ), և Երևանի քաղաքապետարանի (ԵՔ) կողմից, որը հանդիսանում է որպես Իրականացնող մարմին (ԻՄ)` անմիջապես աշխատելով ԾԻԳ-ի միջոցով: Ծրագրի հիմնական նպատակն է լրացնել քաղաքային արևմտյան օղակի բացակայող ճանապարհային հանգույցները Երևան քաղաքում:   
2) Ծրագիրը ներառում է երկու Ենթածրագրեր` 1) Արգավանդի մայրուղի – Շիրակի փողոցի արևմտյան հատված (Ենթածրագիր 1), 2) Շիրակի փողոց – Արտաշատի խճուղի, ներառյալ` Արշակունյաց պողոտայի լայնացումը (Ենթածրագիր 2):  
3) Ծրագիրը պահանջում է հողի զգալի օտարում և տարաբնակեցում  (ՀՕՏ)` ավելի քան 200 ազդեցության ենթակա անձանցով (ԱԵԱ): Համաձայն ԱԶԲ ուղեցույցների` այն դասակարգվել է որպես Ա կատեգորիա: 
4) Ողջ Ծրագրի ՀՕՏԾ իրականացմանը նպաստելու նպատակով` Ծրագրային տարածքը բաժանվեց հետևյալ երեք մասերի, որոնց համար կմշակվեն առանձին ՀՕՏԾ-եր.  
ա. ՀՕՏԾ 1 – Արշակունյաց պողոտայի հատված և Արտաշատի խճուղու հատված 
բ. ՀՕՏԾ 2 – Արգավանդի մայրուղու հատված
գ. ՀՕՏԾ 3 – Նոր Շիրակի փողոցի հատված
5) ՀՕՏԾ 1-ն անդրադառնում է Ենթածրագիր 2-ի ՀՕՏ ազդեցության մի մասին, որի մնացած մասը ներառված է ՀՕՏԾ 3-ում: Այն հիմնված է մանրամասն նախագծի վրա, որն իրականացվել է 2012թ. նոյեմբերից մինչև 2013թ. հուլիսն ընկած ժամանակահատվածում:  Շինարարությունը նախատեսում է երկու գոյություն ունեցող ճանապարհների լայնացումը, ինչպես նաև արագընթաց ճանապարհի չափանիշներով նոր ճանապարհային հանգույցի կառուցում, որը կկապի գոյություն ունեցող Շիրակի փողոցն ու Արշակունյաց պողոտան Արտաշատի խճուղու հետ: Մեկ հիմնական փոխհատում կբարելավվի` ներառելով ուղեանցեր երկու երկաթուղային գծերի համար, ինչպես նաև կապահովվեն մուտքեր դեպի տեղական ճանապարհները: Ընդհանուր առմամբ, ենթածրագիրը ներառում է 4.8կմ քաղաքային ճանապարհի կառուցում:  
2. Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի նպատակն ու շրջանակը 

6) ՀՕՏԾ 1-ի հիմնական նպատակն է բացահայտել Ենթածրագրի արդյունքում ազդեցության ենթակա անձանց և աջակցել նրանց` վերականգնելու իրենց կենսամակարդակը: ՀՕՏԾ 1-ը համապատասխանում է ՀՀ օրենսդրությանը և ԱԶԲ-ի  Անվտանգության քաղաքականության հայտարարագրին: 
7) ՀՕՏԾ 1-ի շրջանակը ներառում է` 1) ԱԵԱ-ների պրոֆիլը, 2) ազդեցության ենթակա ամբողջ գույքի մանրամասն չափագրման հետազոտություն  (ՄՉՀ), 3) տեղեկատվության հրապարակում և ԱԵԱ-ների հետ հանրային լսումների կազմակերպում, 4) վերականգնման և փոխհատուցումների վճարման քաղաքականությունը և շրջանակը, 5) բողոքների և դժգոհությունների լուծման մեխանիզմը, 6) տարաբնակեցման բյուջեն, 7) ինստիտուցիոնալ շրջանակը 8) ՀՕՏԾ իրականացման ժամանակացույցը և 9) ՀՕՏԾ իրականացման մոնիտորինգը: 
3. Ազդեցությունների ամփոփում
8) ԱԵՏՏ/ԱԵԱ մարդահամարի հետազոտությունն ու ազդեցության ենթակա ողջ գույքի ՄՉՀ-ն  իրականացվել է 2012 թվականի դեկտեմբերից մինչ 2013 թվականի մարտն ընկած ժամանակահատվածում: 
9) ՀՕՏԾ 1-ի շրջանակում բացահայտվել են 114 հողամասեր, որոնցից 
ա. 3 -ը հանդիսանում են 3 ԱԵՏՏ-ների սեփականությունը, 

բ. 2 հողամասեր ԵՔ-ից վարձակալված են  2 ԱԵՏՏ-ների կողմից, 

գ. ԵՔ սեփականություն հանդիսացող 102 հողամասեր ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվում են 99 ԱԵՏՏ-ների կողմից,  
դ. 6 հողամասեր (հանդիսանում են ԵՔ սեփականությունը) անմիջապես օգտագործվում են համայնքի կողմից, 
ե. 1-ը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը: 
10) Համայնքի կողմից օգտագործվող 6 հողամասերից և ՀՀ սեփականություն հանդիսացող 1  հողամասից բացի, ՀՕՏԾ 1-ի Ծրագիրը ազդեցության է ենթարկում 35,257.53 մ2 հողամաս, ներառյալ` 
ա. ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող թվով 90 հողամասեր` որպես գյուղատնտեսական հող (25,155.23 մ2), 
բ. ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող թվով 3 (1,450.71 մ2) և ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով օգտագործվող թվով  1 (409.70) բնակելի հողամասեր, 
գ. ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող թվով 7 (1,543.56մ2), և սեփականության իրավունքով տնօրինվող 1 հողամաս (90 մ2) և 2 վարձակալված (617.18մ2) առևտրային հողամասեր.   
դ. ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող թվով 2 (273,46մ2) և  սեփականության իրավունքով տնօրինվող թվով 1 (191.17 մ2) արդյունաբերական հողամասեր:
11) Ընդհանուր առմամբ, 38 շենքեր և շինություններ (2005.94 մ2) կքանդվեն, որից 30-ը ոչ բնակելի են (1545 մ2), իսկ 8-ը` բնակելի (460.94 մ2): Արդյունքում, 3 ԱԵՏՏ-ներ կտեղահանվեն իրենց բնակության վայրերից: Ի լրումն, ազդեցության ենթակա  3 կառույցներ կվերանորոգվեն,  և 19 ապամոնտաժման ենթակա տաբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շենքեր և շինություններ կտեղափոխվեն: Ընդհանուր առմամբ, 19 հողամասերի վրա 4,359.64 մ2 բարելավում կենթարկվի ազդեցության, ինչպես նաև 40 հողամասերի վրա` 996.24 գմ և 373.63 մ2 ցանկապատ/պատ:
12) Ազդեցության կենթարկվեն 805 մ2 մշակաբույսեր, 3,568 մրգատու ծառեր, ինչպես նաև  61 փայտանյութ տվող և 168 դեկորատիվ ծառեր: Թվով տասնմեկ ձեռնարկատիրական գործունեություն կենթարկվեն ազդեցության, որից 5-ը` մշտապես, իսկ 6-ը` ժամանակավոր: Ազդեցության կենթարկվեն 10 աշխատողներ, որոնցից 3-ը կկրեն մշտական ազդեցություն: 
13) Մարդահամարի արդյունքում բացահայտվեցին 115 ընտանիքներ, ներառյալ`սեփականատերեր, վարձակալներ և հողամասերի/շինությունների օգտագործողներ, ձեռնարկատերեր` ընդհանուր առմամբ 597 անդամներով: Դրանցից 85 ԱԵՏՏ-ներ կենթարկվեն զգալի ազդեցության` կորցնելով գյուղատնտեսական եկամտի 10%-ը կամ ավելին: Երեք ընտանիքներ, որոնք բնակելի տարածքի կորստի հետևանքով ենթակա են զգալի ազդեցության, ներառված են այս թվում:  
14) Ազդեցությունների ամփոփ աղյուսակը ներկայացնում է ազդեցության մանրամասները և ԱԵՏՏ-ների ու ԱԵԱ-ների համապատասխան թվերը: 
Աղյուսակ 1. Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունները/անձինք` ըստ ազդեցության տեսակի
	Ազդեցության տեսակը
	Ընդամենը
	Նշումներ

	
	Ազդեցություն
	ԱԵՏՏ-ներ
	ԱԵԱ-ներ
	

	
	Ազդեցության ենթակա միավորը
	Առանց կրկնահաշվարկի
	Բացարձակ թիվը
	

	
	No /մ/ մ²
	
	
	

	ա. Ազդեցությունը հողի վրա` ըստ զբաղեցման կարգավիճակի

	 1. Սեփականատերեր 
	3
	3
	8
	 

	 2. Համայնք
	-
	
	
	 

	 ա. Ուղղակի օգտագործում 
	6
	-
	-
	 

	բ. Վարձակալություն
	2
	2
	5
	 

	գ. ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում 
	102
	99
	533
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով հողօգտագործող 2 ԱԵՏՏ-ներ հանդիսանում են այլ հողսների սեփականատերեր, որոնք ներկայացված են  1.1-ում
1 ԱԵՏՏ, որը ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով հողօգտագործող է, հանդիսանում է մեկ այլ հողամասի վարձակալ, որը ներկայացված է 1.2(2)-ում

	 3. Պետական հողամասեր
	1
	-
	-
	 

	  Միջանկյալ ընդհանուր  
	114
	101
	540
	 

	բ. Ազդեցությունը շենքերի և շինությունների վրա

	 1. Բնակելի շենքեր  
	8
	3
	18
	 Ազդեցության ենթակա միավորը շենքերի/շինությունների թիվն է (No) 

	 2. Ոչ բնակելի շենքեր  
	30
	16
	72
	

	 3. Ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շենքեր և շինություններ
	19
	15
	89
	

	 4. Ցանկապատեր
	996.24 գմ 373.63 մ2
	35
	190
	 

	     Միջանկյալ ընդհանուր  
	-
	47
	248
	Բոլոր ԱԵՏՏ-ները ներառված են 1 –ում, բացի 5 ԱԵՏՏ-ներից, ովքեր կորցնում են միայն կառույցներ 

	գ. Ազդեցությունը ծառերի/մշակաբույսերի վրա

	 1. Մրգատու ծառեր  
	3, 568
	90
	485
	 Ազդեցության ենթակա միավորը ծառերի թիվն է   (No) 

	 2. Փայտանյութ տվող ծառեր  
	61
	21
	93
	

	 3. Դեկորատիվ ծառեր  
	168
	20
	102
	

	 4. Մշակաբույսեր 
	805
	11
	11
	Ազդեցության ենթակա միավորը մշակաբույսերի համար մ2 –ն է:

	  Միջանկյալ ընդհանուր  
	-
	95
	515
	Բոլոր ԱԵՏՏ/ԱԵԱ-ները ներառված են 1-ում

	դ. Ազդեցությունը ձեռնարկատիրական գործունեության վրա

	1. Մշտական` հարկային հայտարարագրով  
	3
	3
	14
	 Միավորը՝ ձեռնարկատիրական գործունեության քանակն է No 

	2. Մշտական` առանց հարկային հայտարարագրի 
	2
	2
	12
	

	3. Ժամանակավոր` հարկային հայտարարագրով  
	3
	3
	9
	

	4. Ժամանակավոր`առանց հարկային հայտարարագրի 
	3
	3
	23
	

	 Միջանկյալ ընդհանուր 
	11
	11
	58
	Բոլոր ԱԵՏՏ-ները ներառված են 1 –ում, բացի  1 ԱԵՏՏ-ից, ովքեր կորցնում են միայն իրենց ձեռնարկատիրական գործունեության հնարավորությունը

	ե. Ազդեցությունը զբաղվածության վրա

	1.Զբաղվածության մշտական կորուստ 
	3
	3
	12
	1 ԱԵՏՏ ներառված է  1-ում
	Ազդեցության ենթակա միավորը աշխատողների թիվն է (No) 

	2. Զբաղվածության ժամանակավոր կորուստ
	7
	7
	28
	1 ԱԵՏՏ ներառված է  1-ում
	

	 Միջանկյալ ընդհանուր 
	10
	10
	40
	Երկու ԱԵՏՏ- ներառված են 1-ում

	զ. Խոցելիությունը

	 Զգալի ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություններ 
	-
	85
	468
	 Ներառված են վերաբնակեցվող 3 ԱԵՏՏ-ներ  

	Խոցելի ԱԵՏՏ-ներ 
	-
	20
	70
	 

	 Միջանկյալ ընդհանուր 
	-
	90
	483
	Բոլոր ԱԵՏՏ-ները ներառված են 1–ում, բացի 2 խոցելի ԱԵՏՏ-ներից (1 աշխատող և 1 ԱԵՏՏ, որոնք միայն կորցնում են շինությունները 

	Ընդամենը  (առանց կրկնահաշվարկի) 1+2(5ԱԵՏՏ) +3(1ԱԵՏՏ) +4(8ԱԵՏՏ)
	
	115
	597
	Ընդամենը` ներառյալ 1 գումարած 5 ԱԵՏՏ, որոնք միայն կորցնում են շինությունները՝ գումարած թվով 1 ձեռնարկատեր, որը կորցնում է ձեռնարկատիրական գործունեության հնարավորությունը  + աշխատողները


15) Ազդեցության ենթակա ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական հետազոտությունը (ՍՏՀ) իրականացվեց 2013 թվականի փետրվարի 23-ից մինչև 2013 թվականի մարտի 10-ն ընկած ժամանակահատվածում: Ընդհանուր 115 ԱԵՏՏ-ներից հետազոտության ենթարկվեցին 106-ը: Առկա են 20 խոցելի ԱԵՏՏ-ներ, ներառյալ` աղքատ, կանանց և տարեցների կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսությունները: 
4. Փոխհատուցման քաղաքականությունը և վերականգնման միջոցառումները 
16) Հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակի (ՀՕՏՇ) համաձայն, որը հիմնված է ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ-ի ԱՔՀ վրա (2009), փոխհատուցման և/կամ առնվազն վերականգնման իրավասություն ունեցող ԱԵԱ-ներն են` 1) բոլոր ԱԵԱ-ները, ովքեր կորցնում են հողամասը` սեփականության իրավունքով կամ առանց օրինական կարգավիճակի, (2) վարձակալները` գրանցված կամ առանց գրանցման, 3) շենքերի, մշակաբույսերի, բույսերի կամ հողամասին ամրացված այլ օբյեկտների սեփականատերերը, 4) ձեռնարկատիրական գործունեությունը, եկամուտը և աշխատավարձերը կորցնող ԱԵԱ-ները: Իրավունքների սխեման բերված է ստորև: 
17) Փոխհատուցման իրավասությունը սահմանփակված է կասեցման օրով, որը Ծրագրի համար սահմանվել է 2012 թվականի ապրիլի 13-ը: Այն ԱԵԱ-ների կողմից գույքի նկարագրության արձանագրությունների ստորագրման օրն է ԾՆՏԱ փուլում: 
Աղյուսակ 2. Իրավունքների սխեման
	Կորստի/վերականգնման տեսակը
	Նկարագրությունը
	Ազդեցության ենթարկված անձինք
	Փոխհատուցում ստանալու իրավունքները

	1. Գյուղատնտեսական հողերի կորուստ
	ԱԵՏՏ–ներ, որոնք կորցնում են գյուղատնտեսական հողերը` անկախ ազդեցության աստիճանից
	Սեփականատեր
	Դրամական փոխհատուցում` փոխարինման արժեք +15%` շուկայական կամ կադաստրային արժեք (որն ավելի բարձր է): Հողի շուկայի բացակայության դեպքում փոխհատուցումը կիրականացվի հիմք ընդունելով հողի տարեկան արտադրողականությունը` հաշվարկված տարիների այն քանակով, որը կապահովի ԱԵՏՏ-ի կորցրած հողի դիմաց վերականգնումը

	
	
	Իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա հողօգտագործող
	ԱԵԱ հնարավորության դեպքում պետք է ստանան օրինական կարգավիճակ և փոխհատուցումը կիրականացվի վերը նշված ձևով

	
	
	Վարձակալ (համայնքից, պետությունից)
	Հնարավորության դեպքում վարձակալը պետք է ստանա սեփականության իրավունք և փոխհատուցվի որպես լիարժեք սեփականատեր կամ նրան պետք է տրվի նոր վարձակալություն: Եթե դա հնարավոր չէ, ապա ելնելով վարձակալության մնացած տարիների հաշվարկից, նա պետք է ստանա ազդեցության ենթակա հողի շուկայական կամ կադաստրային արժեք (որն ավելի բարձր է)` գումարած 15%-ին համարժեք փոխհատուցում, հետևյալ մասնաբաժիններով` 1) մինչև 1 տարի` հողի արժեքի 5%, 2) մինչև 15 տարի` հողի արժեքի 14%, 3) մինչև 25 տարի` հողամասի արժեքի 20%, 4) 25 և ավելի տարի` հողամասի արժեքի 25%

	
	
	Իրավական կարգավիճակ ստանալու ոչ ենթակա ԱԵԱ
	Այս ԱԵՏՏ-ները կստանան վերականգնման նպաստ ազդեցության ենթարկված հողամասի շուկայական կամ կադաստրային արժեքի (որն ավելի բարձր է) 25%-ի չափով

	2. Ոչ գյուղատնտեսական հողերի կորուստ
	ԱԵՏՏ–ներ, որոնք կորցնում են իրենց առևտրային նշանակության կամ բնակելի հողամասերը
	Սեփականություն
	Դրամական փոխհատուցում` փոխարինման արժեք +15%` շուկայական կամ կադաստրային արժեք (որն ավելի բարձր է)

	
	
	Իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա հողօգտագործող
	Փոխհատուցումը կիրականացվի վերը նշված ձևով

	
	
	Վարձակալ (համայնքից, պետությունից)
	Հնարավորության դեպքում վարձակալը պետք է ստանա սեփականության իրավունք և փոխհատուցվի որպես լիարժեք սեփականատեր կամ նրան պետք է տրվի նոր վարձակալություն: Եթե դա հնարավոր չէ, ապա ելնելով վարձակալության մնացած տարիների հաշվարկից, նա պետք է ստանա ազդեցության ենթակա հողի շուկայական կամ կադաստրային արժեք (որն ավելի բարձր է)` գումարած 15%-ին համարժեք փոխհատուցում, հետևյալ մասնաբաժիններով`1)մինչև 1 տարի` հողի արժեքի 5%, 2) մինչև 15 տարի` հողի արժեքի 14%, 3) մինչև 25 տարի` հողի արժեքի 20%, 4) 25 և ավելի տարի` հողի արժեքի 25%

	
	
	Իրավական կարգավիճակ ստանալու ոչ ենթակա հողօգտագործող
	Այս ԱԵՏՏ-ները կստանան վերականգնման նպաստ ազդեցության ենթարկված հողի շուկայական կամ կադաստրային արժեքի (որն ավելի բարձր է) 25%-ի չափով

	3. Բնակելի կառույցներ

 
	 
 
	Իրավական գրանցման կարգավիճակ ունեցող և իրավական գրանցման կարգավիճակ ստանալու ենթակա ինքնակամ կառույցներ
	Շինության կորստի դեպքում` դրամական փոխհատուցում փոխարինման ամբողջ արժեքը (ոչ պակաս, քան շուկայական արժեքը) գումարած 15%-ի չափով՝ առանց ամորտիզացիոն մասհանումների, գործարքային ծախսերի և ապամոնտաժված շինարարական նյութերի։ Մասնակի ազդեցության դեպքում և ԱԵՏՏ-ի համաձայնությամբ` փոխհատուցում տրամադրվում է շինության միայն ազդեցության ենթակա հատվածի, ինչպես նաև շինության վերանորոգման համար

	
	
	Վերաբնակեցվող վարձակալ
	Վերաբնակեցման և զգալի ազդեցություն կրելու նպաստ` նշված սույն աղյուսակի 9 և 10 կետերում

	4. Ոչ բնակելի կառույցներ/ակտիվներ

 
 
	 
 
 
	Իրավական գրանցման կարգավիճակ ունեցող ԱԵՏՏ
	Շինության կորստի դեպքում` դրամական փոխհատուցում փոխարինման ամբողջ արժեքի (ոչ պակաս, քան շուկայական արժեքը) գումարած 15%-ի չափով՝ առանց ամորտիզացիոն մասհանումների, գործարքային ծախսերի և ապամոնտաժված շինարարական նյութերի։ Մասնակի ազդեցության դեպքում և ԱԵՏՏ–ի համաձայնությամբ` փոխհատուցում տրամադրվում է շինության միայն ազդեցության ենթակա հատվածի, ինչպես նաև շինության վերանորոգման համար

	
	
	Իրավական գրանցման կարգավիճակ չունեցող ԱԵՏՏ
	Փոխհատուցումը կիրականացվի նշված սկզբունքով` կառույցի օրինականացման/գրանցման դեպքում

	
	
	Վերաբնակեցվող վարձակալ
	Վերաբնակեցման և զգալի ազդեցություն կրելու նպաստ` նշված սույն աղյուսակի 9 և 10 կետերում

	5. Ընդհանուր սեփականության միջոցներ
	Համայնքային/պետական գույք
	Համայնք/պետություն
	Համայնքի/պետության իրավասու մարմնի համաձայնությամբ կորցրած կառույցների վերակառուցում և նրանց գործառույթների վերականգնում

	6. Բերք
	Ազդեցության ենթարկված բերքի զանգված
	Բոլոր ԱԵՏՏ–ները՝ անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր և կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչները)
	Մեկ տարվա բերքի փոխհատուցում հաշվարկված շուկայական գներով՝ ակնկալվող համախառն բերքի համար

	7. Ծառեր
	Ազդեցության ենթակա ծառեր
	Բոլոր ԱԵՏՏ–ները՝ անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր և կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչները)
	Շուկայական գներով հաշվարկված դրամական փոխհատուցում՝ հիմնված ծառերի տեսակի, տարիքի և բերքատվության վրա

	8. Ձեռնարկատիրություն/ գործարարություն

 
	Ձեռնարկատերեր/ գործարարներ

 
	Բոլոր ԱԵԱ/ԱԵՏՏ–ները՝ անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր և կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչները)
	Անհատ ձեռնարկատեր ա) մշտական ազդեցության դեպքում` դրամական միանվագ փոխհատուցում տարեկան զուտ եկամտի չափով, բ) ժամանակավոր ազդեցության դեպքում` զուտ եկամտի դրամական փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատման մինչև 1 տարի ժամանակահատվածի համար։ Փոխհատուցումը հիմնված է հարկային հայտարարագրի վրա: Հայտարարագրի բացակայության դեպքում ԱԵՏՏ-ը կստանա վերականգնման նպաստ առավելագույն չհարկվող աշխատավարձի չափով` ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատվող ամիսների հաշվարկով` մինչև 1 տարի: Առավելագույն չհարկվող աշխատավարձը հավասար է նվազագույն աշխատավարձին:

	
	
	
	Մշտական աշխատողներ/աշխատակիցներ. ա) մշտական ազդեցության դեպքում` վեց ամսվա կորցրած նվազագույն աշխատավարձի չափով գումարի տրամադրում, բ) ժամանակավոր ազդեցության դեպքում մինչև վեց ամիս նվազագույն աշխատավարձի չափով գումարի տրամադրում` ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատված ամիսների համար:

	9. Օժանդակություն էական ազդեցություների դեպքում
	10% գյուղատնտեսական եկամտի կորուստ և վերաբնակեցում
	Էականորեն ազդեցության ենթարկված բոլոր ԱԵՏՏ` ներառյալ կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչները
	1) ազդեցության ենթակա գյուղատնտեսական հողի մեկ տարվա բերքի չափով միանվագ փոխհատուցում.

	
	
	
	2) 6 ամսվա վերաբնակեցման նպաստ վերաբնակեցման համար` նվազագույն աշխատավարձի չափով.

	10. Օժանդակություն վերաբնակեցման դեպքում
	Տրանսպորտային և տեղափոխումների ծախսեր
	Տեղահանված բոլոր ԱԵԱ` ներառյալ վարձակալները
	Տրանսպորտային և մեկ ամսվա համար կենսապահովման ծախսերը հոգալու համար բավարար գումարների տրամադրում

	11. Օժանդակություն խոցելի անձանց
	 
	Աղքատության սահմանագծից ցածր կենսամակարդակ ունեցող և (կամ) կանանց և (կամ) տարեց անձանց կողմից ղեկավարվող ԱԵՏՏ
	6 ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափով դրամական օժանդակության տրամադրում: Ծրագրի իրականացման հետ կապված աշխատատեղերի համար ընտրություն կատարելիս այս անձանց պետք է առաջնայնություն տալ

	12. Ժամանակավոր ազդեցություն
	 
	Բոլոր ԱԵՏՏ
	Պատշաճ վարձակալություն և վերականգման աջակցություն կտրամադրվի ժամանակավոր ազդեցություն կրող գույքի/սեփականության համար

	13. ՀՕՏ չնախատեսված ազդեցություններ, եթե այդպիսիք լինեն
	 
	 
	Ծրագրի իրականացման ընթացքում ԵՔ–ն կանդրադառնա չնախատեսված ազդեցություններին և կհոգա դրանց հետ կապված փոխհատուցումը` ըստ նշված պայմանների


5. Ծրագրի ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը
18) ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը (ԷՆ) հանդիսանում է Գործադիր մարմին: Երևանի քաղաքապետարանը (ԵՔ) Իրականացնող մարմինն է և Ծրագրի իրականացման համար կրում է ընդհանուր պատասխանատվություն, ներառյալ` ՀՕՏԾ-ի մշակումն ու իրականացումը: ԻՄ-ն կգործի Ծրագրի իրականացման գրասենյակի միջոցով (ԾԻԳ), և որը կունենա սոցիալական անվտանգության և տարաբնակեցման մասնագետ:  
19) Ծրագրի կառավարման խորհուրդը (ԾԿԽ) կազմված է ԵՔ-ի, շահառու կողմ համարվող նախարարությունների ներկայացուցիչներից և ղեկավարվում է ՀՀ վարչապետի կողմից: Խորհրդի գործունեության հիմնական նպատակը Ծրագրերի իրականացման համար Ասիական զարգացման բանկի և այլ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը համապատասխան համաձայնագրերի շրջանակներում տրամադրված միջոցների կառավարումն է, ՀՀ վարչապետի 2009 թվականի հոկտեմբերի 26-ի թիվ 892-Ա որոշմամբ հաստատված կանոնադրության համապատասխան որոշումներ ընդունելը: ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի թիվ 273-Ն որոշմամբ Ծրագրի կառավարման խորհրդին վերապահված են նաև լիազորություններ ԱԵԱ-ների բողոքները քննելու և իր իրավասության սահմաններում լուծելու իրավասությունը, որպես ևս մեկ օղակ ԱԵԱ-ների համար՝ մինչ ՀՀ դատական մարմիններ դիմելը:  
20) Մանրամասն նախագծման և շինարարության վերահսկողության խորհրդատուն (ՄՆՇՎԽ) ծրագրի համար մշակել է ՀՕՏԾ-ն և իրականացման ընթացքում կաջակցի ԾԻԳ-ին` հանրային լսումներին մասնակցության և փոխհատուցման բյուջեի ճշգրտման միջոցով:  
21) Ծրագրի կառավարման և ինստիտուցիոնալ ամրապնդման խորհրդատուն (ԾԿԻԱԽ) կհրապարակի տեղեկատվական բրոշյուրներ և խորհրդատվություններ կիրականացնի ազդեցության ենթակա  ընտանիքների և անձանց համար: ԾԿԻԱԽ-ը կաջակցի ԵՔ ԾԻԳ-ին ՀՕՏԾ-ն իրականացնելիս:  
22) ԱԶԲ-ն կիրականացնի Ծրագրի պարբերական վերահսկողություն, բոլոր ՀՕՏԾ-ների դիտարկում և հստակություն կապահովի պայմանագրերի շնորհման և շինարարական աշխատանքների նախաձեռնման առնչությամբ: 
6. Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի  իրականացումը
23) Իրականացնող մարմինը կսկսի ՀՕՏԾ-ի իրականացումը ԱԶԲ–ի և ՀՀ կառավարության կողմից վերջինիս հաստատումից անմիջապես հետո: Այն սահմանված կարգով կծանուցի  ԱԵԱ-ներին՝ հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի մեկնարկի մասին: ԾԻԳ-ը կստորագրի սեփականության օտարման պայմանագրեր ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով տնօրինվող, տիրապետվող և օգտագործվող  գույքի համար՝ նոտարական վավերացմամբ կամ առանց վերջինիս, և փոխհատուցման համաձայնագրեր` ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով տնօրինվող, տիրապետվող և օգտագործվող գույքի և նպաստների/օժանդակության համար: ԱԵԱ-ներից չի պահանջվի տեղափոխվել այլ բնակարան ամբողջական փոխհատուցման հատկացումից հետո՝ նախքան 30 օրը լրանալը:  
24) Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված ժամանակացույցը ցույց է տալիս ՀՕՏԾ 1-ի մշակման հստակ փուլերը, վերջնականացումը և իրականացումը. 
Աղյուսակ 3. Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր 1-ի վերջնականացման և իրականացման ժամանակացույց

	Առաջադրանքը/գործողությունը
	Պատասխանատվությունը
	Սկիզբը
	Ավարտը

	
	
	
	

	
	
	
	

	ՀՕՏԾ 1 –Ի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆՑՈՒՄԸ

	Վերահսկողության խորհրդատուի վարձում
	ԾԻԳ 
	 
	01.09.2012

	Ճանապարհի ծրագծի վերջնականացում
	ՄՆՇՎԽ
	01.10.2012
	01.02.2013

	ԱԶԲ-ի կողմից ՀՕՏԾ 1-ի հաստատումը  
	ԱԶԲ
	16.08.2013
	23.08.2013

	ՀՀ կառավարության կողմից  ՀՕՏԾ 1-ի հաստատումը   
	ՀՀ կառավարություն
	14.10.2013



	ՀՀ կառավարության կողմից  ՀՕՏ բյուջեի հաստատումը
	ՀՀ կառավարություն
	14.10..2013

	Հաստատված ՀՕՏԾ փաստաթղթի տեղադրումը ԱԶԲ-ի և ԵՔ-ի կայքէջերում
	ԱԶԲ և ԾԻԳ
	06.09.2013
	16.10.2013

	Տեղեկատվական բրոշյուրի տարածում
	ՄՆՇՎԽ /ԾԻԳ
	16.102013
	20.102013

	ՀՕՏԾ 1-Ի ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

	ՀՕՏ բյուջեի հատկացումը ԵՔ-ին 
	Ֆինանսների նախարարություն
	21.102013
	21.102013

	Պոտենցիալ հարկադիր օտարման դեպքերի բացահայտում 
	ԾԻԳ
	01.04.2013
	18.06.2013

	Պայմանագրերի նախագծերի ուղարկում ԱԵԱ-ներին 
	ԾԻԳ
	15.102013
	21.102013

	Պայմանագրերի ստորագրում
	ԾԻԳ
	15.102013
	21.01.2014

	Փոխհատուցումների հատկացում
	ԾԻԳ
	25.10.2013
	31.01.2014

	Հարկադիր օտարման վերջնականացում, հարկադիր օտարման վերաբերյալ դատարանի որոշման ներկայացում 
	ԾԻԳ
	31.01.2014
	31.04.2014

	ՀՕՏԾ Համապատասխանության հաշվետվության պատրաստում  
	ԱՄԳ
	01.09.2013
	05.02.2014

	ԱԶԲ –ի կողմից ՀՕՏԾ Համապատասխանության հաշվետվության հաստատումը 
	ԱԶԲ
	25.02.2014
	25.02.2014



	Շինհրապարակի հանձնումը կապալառուին
	ԾԻԳ
	25.022014
	25.022014

	Շինարարական աշխատանքների մեկնարկը
	Կապալառու
	25.022014
	25.022014

	ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

	Մոնիտորինգ
	ԱՄԳ / ԱԶԲ
	-
	-

	Բողոքների լուծում
	ԾԻԳ
	-
	-


7. Հանրային լսումներ և տեղակատվության հրապարակում  
25) Հանրային լսումների առաջին շրջանը կազմակերպվեց 2010 և 2012 թվականների ԾՆՏԱ փուլում: Ազդեցության ենթակա անձանց համար ՀՕՏԾ 1-ի հետագա հանրային լսումները տեղի ունեցան 2013 թվականի մարտին: Հանրային լսումների ընթացքում ներկայացվեց իրավունքների սխեման, բողոքների լուծման մեխանիզմը, գնահատման մեթոդաբանությունը, չափագրման հետազոտությունը, ծրագրի քարտեզը` իրական չափագրումով  և ԱԵԱ-ների անուններով, ինչպես նաև ԱԵԱ-ների հետ առանձին դեպքերի քննարկումներ: 76 տնային տնտեսություններ ներկայացնող ԱԵԱ-ները (ընդհանուր ԱԵՏՏ-ների 66 %-ը) մասնակցեցին հանրային լսումներին: 
8. Բյուջեի ամփոփում
26) ՀՕՏԾ 1-ի իրականացման ընդհանուր բյուջեն, ներառյալ` փոխհատուցումը, վերականգնման նպաստը, ինչպես նաև ՀՕՏԾ-1-ի իրականացման վարչական ծախսերը և չնախատեսված ծախսերը կազմում են  780,142.063.25 ՀՀ դրամ, որը համարժեք է 1,902,785.52 ԱՄՆ դոլարին:  Բյուջեի միջոցները կտրամադրվեն 3 աղբյուրներից` 1) հողի փոխհատուցման և հողի օտարման այլ ծախսեր, ներառյալ` հարկերը, տուրքերը, վճարները և գործառնական ծախսերը, կվճարվեն ԵՔ-ի բյուջեից, 2) մնացած ակտիվների փոխհատուցումը, ներառյալ` նպաստները, կհատկացվեն վարկից, 3) հարկերը, վճարները և հողից բացի այլ կորուստների հետ առնչվող գործառնական ծախսերը, ներառյալ` նպաստների հետ առնչվող գործառնական ծախսերը կֆինանսավորվեն  ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորման մասից: ՀՀ կառավարության կողմից Հողի օտարման և տարաբնակեցան սույն ծրագրի հաստատումից հետո Երևանի քաղաքապետարանը և ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը համապատասխանաբար կապահովեն ՀՕՏԾ 1 բյուջեով նախատեսված ֆոնդերի ժամանակին հատկացումները Երևան համայնքի և ՀՀ պետական բյուջեի շրջանակներում տվյալ ծրագրով նախատեսված միջոցներից՝ անհարժեշտության դեպքում սահմանված կարգով կատարելով ներքին հոդվածային վերաբաշխում:  
9. Բողոքների լուծման մեխանիզմ
27) Բողոքների լուծման մեխանիզմում ներգրավված կլինեն մի քանի կողմեր` 1) ԾԻԳ, 2) ԵՔ և 3) ԾԿԽ:  ԱԵԱ-ների համար գործընթացը մատչելի դարձնելու նպատակով ԾԻԳ-ը հիմնեց դաշտային գրասենյակ` ՀՕՏԾ 1-ի մշակման ընթացքում ԱԵԱ-ների հետ շաբաթական հանդիպումներ կազմակերպելու համար: Վերջինս կգործի ՀՕՏԾ իրականացման փուլում: Անկախ հիմնված բողոքի լուծման մեխանիզմից և ընթացակարգից՝ ԱԵԱ-ներն իրավունք ունեն իրենց հայցը ներկայացնել դատարան բողոքարկման գործընթացի ցանկացած պահին:   
10. Մոնիտորինգ և գնահատում
28) ՀՕՏԾ 1-ի իրականացումը կենթարկվի թե´ ներքին, թե´ արտաքին մոնիտորինգի: Ներքին մոնիտորինգը կիրականացվի ԾԻԳ-ի կողմից` ԾԿԻԱԽ-ի աջակցությամբ: Արտաքին մոնիտորինգը հանձնարարված է <<ԱՄ Փարթնըրզ>> անկախ մոնիտորինգի գործակալությանը (ԱՄԳ)` վարձված ԵՔ-ի և հաստատված ԱԶԲ–ի կողմից: ԱՄԳ-ն մոնիտորինգի կենթարկի ՀՕՏԾ-ի իրականացումը և կպատրաստի Համապատասխանության հաշվետվություններ, որոնք պետք է հաստատվեն ԱԶԲ-ի կողմից` որպես շինարարական կապալի աշխատանքները սկսելու պայման:  
1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1.1 Ընդհանուր տեղեկություններ 
29) Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակում Ծրագիր 1-ը  ֆինանսավորվում է Ասիական զարգացման բանկի Բազմափուլային ֆինանսական գործիքի (ԲՖԳ) միջոցով` իրականացվելով ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության (ԷՆ) կողմից, որը հանդիսանում է  Գործադիր մարմին (ԳՄ), և Երևանի քաղաքապետարանի (ԵՔ) կողմից, որը հանդիսանում է  Իրականացնող մարմին (ԻՄ)` անմիջապես աշխատելով ԾԻԳ-ի հետ: Այս ծրագիրը նպատակ ունի խթանել կայուն, ինտեգրված, սոցիալապես մատչելի և տնտեսապես արդյունավետ քաղաքային տրանսպորտային համակարգի զարգացումը: Կարճաժամկետ տեսանկյունից հիմնական նպատակն է լրացնել քաղաքային  արևմտյան օղակի բացակայող ճանապարհային հանգույցները:  Ծրագիրը ներառում է երկու ճանապարհների և մայրուղու վերականգնման ու կառուցման ենթածրագրեր: Երկու ենթածրագրերն էլ ենթադրում են տարաբնակեցման ազդեցություններ: 
30) Նախագծային գործընթացին համապատասխանելու նպատակով` կներկայացվեն երեք առանձին ՀՕՏԾ-ներ. 
ա. Ենթածրագիր 1. Արգավանդի մայրուղի – Շիրակի փողոցի արևմտյան հատվածը կհանդիսանա ՀՕՏԾ 2 –ի խնդրո առարկան: 
բ. Ենթածրագիր 2: Շիրակի փողոց – Արտաշատի խճուղու, ներառյալ` Արշակունյաց պողոտայի լայնացումը բաժանվել է երկու ենթահատվածների, որոնց առնչությամբ ՀՕՏԾ 1-ը կանդրադառնա լայնացվող հատվածներին, իսկ ՀՕՏԾ 3-ը` նոր ծրագծին:  

31) Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը (ՀՕՏԾ 1) մշակվել է Մանրամասն նախագծման և շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի (ՄՆՇՎԽ) կողմից Ծրագրի իրականացման գրասենյակի համար (Երևանի քաղաքապետարանի (ԵՔ) ԾԻԳ): Սույն ՀՕՏԾ-ն անդրադառնում է Ենթածրագիր 2-ի լայնացվող հատվածների հողի օտարման և տարաբնակեցման ազդեցություններին: 
1.2 Ծրագրի տեղակայվածությունը
32) Հայաստանի Հանրապետությունը (ՀՀ)  դեպի ծով ելք չունեցող երկիր է և տեղակայված է Սև ծովի և Կասպից ծովի միջև: Հյուսիսում այն սահմանակից է Վրաստանին, արևելքում` Ադրբեջանին, հարավում` Իրանին, իսկ արևմուտքում` Թուրքիային, ինչպես ցույց է տրված Նկար Նկար 1.1-ում: Երևանը ՀՀ-ի մայրաքաղաքն է և զբաղեցնում է 260 կմ2 տարածք` տարածվելով 18 կմ դեպի հյուսիս-հարավ ուղղությամբ և 16 կմ` արևելք-արևմուտք ուղղությամբ: 
33) Ծրագրային տարածքը տեղակայված է Երևանի հարավ-արևմուտքում` Շենգավիթ և Մալաթիա վարչական շրջաններում, Երևան քաղաքի կենտրոնից մոտավորապես 6 կմ հեռավորության վրա:  Ծրագրի հատակագիծը ցույց է տրված Նկար 1.3-ում: Այն ուրվագծում է Ենթածրագրեր 1 և 2-ը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր ՀՕՏԾ-ի մշակման համար Ծրագրային տարածքները: 
1.3 [image: image1.jpg]


[image: image20.png]


[image: image21.png]


Ծրագրի նկարագրությունը
34) Ծրագիրը բաժանված է երկու ենթածրագրերի:

ա. Ենթածրագիր 1. Արգավանդի մայրուղի – Շիրակի փողոցի արևմտյան հատված հանգույցի կառուցում` մոտավորապես 1.3 կմ երկարությամբ: Ծրագիծն անցնում է Կարմիր բլուր կոչվող հնագիտական վայրով և ներառված է ՀՕՏԾ 2-ի շրջանակում: 
բ. Ենթածրագիր 2. 3.7 կմ ծրագիծն ընդգրկում է Արշակունյաց պողոտայի լայնացումը, Արտաշատի խճուղու – Շիրակի փողոց նոր հանգույցը և Արտաշատի խճուղի - Նորագավիթի 1-ին փողոց հատվածի լայնացումը:  ՀՕՏ ուսումնասիրությունների նպատակով ներկայացվել են առանձին ՀՕՏԾ փաստաթղթեր լայնացվող հատվածների (ՀՕՏԾ 1) և նոր ծրագծի համար (ՀՕՏԾ 3):
35) Երկու ենթածրագրերն էլ կապահովեն երկու`երկկողմանի, կամ երեք` երկկողմանի երթևեկության գոտիներով երթևեկելի մասեր: 
36) Ծրագիրը նաև ներառում է`  1) Արգավանդի մայրուղու փոխհատման բարելավում, 2) Հրազդան գետի վրայով կամրջի կառուցում, (3) Արշակունյաց պողոտայի և Նոր Շիրակի փողոցի միջև տարբեր մակարդակների վրա գտնվող փոխհատման կառուցում, 4) Շիրակի փողոց և Արտաշատի խճուղու հատման կետում նույն մակարդակի վրա գտնվող օղակաձև հանգույցի կառուցում և 5) դեպի տեղական ճանապարհներ մուտքերի և հանգույցների կառուցում:
Նկար 1.2 Ծրագրի տեղակայվածության քարտեզը
[image: image7.png]55
Subproject 1
Argavand highway-Shirak street
road (West)

W

Subproject 2
Atashar highwway - Shirak street

NIy

Si2w.

ey e—|

R AN MUNCIALTY b eyt

DETAILED ENGINEERING, CONSTRUCTION
MANAGEMENT AND SUPARVISION OF THE.
CONSTRUCTION OF TWO ROAD LINKS OF THE
'YEREVAN WESTERN RING ROAD CS/01
‘bpluwbip wpbidnjub onulwal Swbwumphh cx01
. Glnaph s bl yg i
bl g, PPyt
[y e
o e A —
feesy






1.4 Ենթածրագիր 2. Շիրակի փողոց և Արշակունյաց պողոտա-Արտաշատի խճուղի քաղաքային ճանապարհային հանգույց 
1.4.1 Տեղակայվածությունը և նկարագրությունը
37) Քանի որ սույն ՀՕՏԾ-ն Ենթածրագիր 2-ի շրջանակում է, այս փաստաթղթում ենթածրագիրը նկարագրված է առավել մանրամասնորեն:  
38) Ենթածրագիր 2-ի տեղամասը գտնվում է Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում` ՀՀ մայրաքաղաքի կենտրոնից 6կմ հարավ-արևմուտք: Այն կարելի է բաժանել երեք ենթամասերի.  
ա. Շիրակի փողոցի երկարացումը. Ճանապարհի այս հատվածը կլինի 4 երթևեկության գոտիներով` բաժանված կենտրոնական բաժանիչ գոտիով: Նախագիծը ներառում է գոյություն ունեցող Շիրակի փողոցի ուղղաձիգ ծրագծի փոփոխություն` համապատասխանեցնելով Արշակունյաց պողոտա-Շիրակ փողոցների միջև տարբեր մակարդակների վրա գտնվող փոխհատմանը, ինչպես նաև երկաթգծի ուղեանցին և Նորագավիթի 1-ին փողոցին:
բ. Արշակունյաց պողոտայի լայնացումը. Գոյություն ունեցող 2 երթևեկության գոտիներով ծրագիծը կլայանացվի` վերափոխվելով 4-6 երթևեկության գոտիներով ճանապարհի` կենտրոնական բաժանիչ գոտիով:  Այն ավարտվում է Շիրակի փողոցի հետ ապագա փոխհատումում: 
գ. Արտաշատի խճուղու լայնացումը. Արտաշատի խճուղին կլայնացվի մինչև Նորագավիթի 1-ին փողոցը` 2-ից վերածվելով 4 երթևեկության գոտիների` կենտրոնական բաժանիչ գոտիով: 
39) Բացի Արտաշատի խճուղու հարավային կողմի երկայնքով նոր սպասարկման ճանապարհից (Նորագավիթ համայնքին հարակից, որտեղ լրացուցիչ սպասարկման ճանապարհի նախագիծը հորիզոնական հիմնական ծրագծի ուղեկցությամբ տեղափոխվում է շենքերից հեռու) ծրագիծն անցնում է նախկինում սահմանված օտարման գոտիով (“կարմիր գիծ”) և ծրագծով, ինչպես նշված է Գլխավոր հատակագծում: 
1.4.2 Ենթածրագրի իրականացման ժամանակացույցը
40) Կկազմակերպվեն երկու առանձին շինարարական մրցույթներ` մեկը Արշակունյաց պողոտայի լայնացման համար, իսկ մյուսը` Ծրագրի մնացած մասի: Մրցութային գործընթացն առաջին մասի համար կմեկնարկի 2013թ. հոկտեմբերին: Արշակունյաց պողոտայի 1.3 կմ հատվածի համար Պայմանագրի ստորագրումը Կապալառուի հետ նախատեսվում է 2013 թվականի վերջին: Ծրագրի մնացած հատվածների համար մրցութային փաստաթղթերը պատրաստ կլինեն 2013 թվականի նոյեմբերին:  Մնացած հատվածների համար հնարավոր կապալառուի հետ պայմանագրի ստորագրումը նախատեսվում է 2014 թվականի մարտին: Ծրագիրը երկու մասերի բաժանելը հիմնականում պայմանավորված էր ծրագրային տարածքում հնագիտական վայրի առկայությամբ, որը պահանջում է լրացուցիչ հնագիտական հետազոտության իրականացում, որը կարող է բացասականորեն ազդել Աշխատանքների ռազմավարության վրա:  
41) ՀՕՏԾ 1-ի իրականացումը կսկվի 2013 թվականի սեպտեմբերին և ամբողջությամբ կավարտվի մինչև 2013 թվականի դեկտեմբերի վերջը: Շինհրապարկի հանձնումը Կապալառուին նախատեսվում է 2014 թվականի հունվարին: 
1.5 Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր 1 –ի մշակումը
42) Ողջ ծրագրի համար ՀՕՏԾ-ն մշակվում է փուլերով: Որպես ենթածրագրի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության մաս` 2010 թվականի Գործադիր մարմինը պատրաստեց երկու ՀՕՏԾ նախագծեր` ԾՆՏԱ խորհրդատուի աջակցությամբ: Դրանցից մեկը Շիրակի փողոց և Արշակունյաց պողոտա - Արտաշատի խճուղու հատվածի համար էր, իսկ մյուսը` Արգավանդի մայրուղի և Շիրակի փողոց քաղաքային ճանապարհային հանգույցի: ՀՕՏԾ երկու նախագծերն էլ հիմնված էին ՀՕՏՇ և ԱԶԲ-ի ԱՔՀ վրա: ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի ուսումնասիրության հիման վրա, որտեղ ճանապարհի նախնական ծրագծի երկայնքով նշված են ազդեցության ենթակա տարածքները, ՀՀ կառավարության կողմից 2011 թվականի մայիսի 26-ին ընդունվեց թիվ 990-Ն որոշումը, որով սահմանվեցին բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքները: ՀՕՏԾ նախագծային տարբերակները թարմացվեցին ԾՆՏԱ խորհրդատուի կողմից 2012 թվականին` նախնական նախագծի հիման վրա: 
43) Մանրամասն նախագծի փոփոխությունների արդյունքում առաջացած ազդեցության փոփոխությունների, ինչպես նաև  կադաստրային քարտեզների և ՀՕՏՇ թարմացումների հիման իրականացված ազդեցության ենթակա ակտիվների գնահատման հնացած տվյալների պատճառով ՄՆՇՎԽ-ն իրականացրեց ամբողջովին նոր ՄՉՀ, մարդահամար և գնահատման հետազոտություններ:
44) Իրականացման համար պատրաստ սույն ՀՕՏԾ 1-ը պատրաստվել է Ենթածրագիր 2-ի Արշակունյաց պողոտայի և Արտաշատի խճուղու հատվածների համար (տես Նկար 1.3): 
1.6 Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր 1-ի շրջանակը և կարգավիճակը
45) ՀՕՏԾ 1-ը հիմնված է 2013 թվականի հուլիս ամսին ավարտված 2-րդ ենթածրագրի մանրամասն նախագծի վրա: Այն վերջնական է և պատրաստ է իրագործման: Սույն ՀՕՏԾ-ն ավարտելու համար նախաձեռնվել են հետևյալ քայլերը. 
ա. ԱԵՏՏ-ների, ԱԵԱ-ների մարդահամարի և կորուստների գույքագրման իրականացում, 

բ. Ազդեցության ենթակա հողամասերի, շենքների, կառույցների և այլ ակտիվների  մանրամասն չափագրման, նկարագրության և գնահատման իրականացում,
գ. 92% ընտրանքով սոցիալ-տնտեսական հետազոտության իրականացում,  
դ. ԱԵԱ-ների հետ հանրային լսումների իրականացում, 

ե. Բոլոր տեսակի կորուստների համար փոխհատուցման մանրամասն բյուջեի պատրաստում:  
1.7 Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր 1-ի նպատակը 

46) ՀՕՏԾ 1-ի հիմնական նպատակն է բացահայտել Ենթածրագրի արդյունքում ազդեցության ենթակա անձանց և աջակցել նրանց` վերականգնելու իրենց կենսամակարդակն ու կյանքի որակը` բերելով այն առնվազն նախքան Ծրագիրն ունեցած մակարդակին:  ՀՕՏԾ 1-ը գնահատում է ԱԵԱ-ների վրա Ենթածրագրի հողի օտարման և տարաբնակեցման ազդեցությունը` համաձայն ԱԶԲ ԱՔՀ-ի և ՀՀ օրենսդրության՝ մասնավորապես ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի թիվ 273-Ն որոշման:
47) Այս նպատակներն իրագործելու համար ՀՕՏԾ 1-ը  ներկայացնում է մանրամասներ, որոնք անհրաժեշտ են փոխհատուցման, տարաբնակեցման  և վերականգնման համար` սահմանելով. 
ա. ԱԵԱ-ի պրոֆիլը, 

բ. ենթածրագրի ազդեցությունը և կորուստների չափը,
գ. տեղեկատվության հրապարակում, հանրային լսումները և մասնակցությունը,
դ. վերականգնման և փոխհատուցումների վճարման քաղաքականությունը և շրջանակը,
ե. բողոքների և դժգոհությունների լուծման մեխանիզմը, 
զ. տարաբնակեցման բյուջեն և ֆինանսավորման պլանը, ներառյալ` կորցրած ակտիվների, վերաբնակեցման և վերկանգնման գնահատումն ու փոխհատուցման չափը, 

է. տարաբնակեցման ծրագրի իրականացման համար ինստիտուցիոնալ շրջանակը և 

ը. ՀՕՏԾ-ի իրականացման մոնիտորիգը: 
1.8 Հողի օտարում և տարաբնակեցում. Ծրագրի իրականացմանն  առնչվող պայմանները 
48) ԱԶԲ անվտանգության պահանջների և ԲՖԳ Ծրագրի համաձայն`յուրաքանչյուր տրանշի հաստատումը/իրականացումը հիմնված է հետևյալ պայմանների վրա.  

ա. ԲՖԳ/Առաջին տրանշի գնահատում. պայմանավորված է` 1) ԱԶԲ-ի և Կառավարության համար ընդունելի ձևաչափով և բովանդակությամբ ամբողջ ԲՖԳ-ի համար ՀՕՏՇ-ի պատրաստում/ներկայացում, 2) Աղքատության և սոցիալական հարցերի նախնական գնահատում (ԱՍՀՆԳ) և 3) ԱԶԲ-ի և ՀՀ կառավարության համար ընդունելի ՀՕՏԾ-ների պատրաստում/ներկայացում Ծրագրի յուրաքանչյուր տրանշի համար, որը պահանջում է ՀՕՏ,

բ. Պարբերական ֆինանսավորման հայտի (ՊՖՀ) հաստատում հետագա տրանշների համար: Պայմանավորված է` 1) ՀՕՏՇ-ի վերանայում/փոփոխում/ներկայացում, 2) Աղքատության նվազեցման և սոցիալական ռազմավարության ամփոփագրի պատրաստում (ԱՆՍՌԱ), գ) յուրաքանչյուր տրանշի համար, որն ունի ՀՕՏ, պատրաստել/ներկայացնել ՀՕՏԾ-ներ ԱԶԲ-ի և կառավարության համար ընդունելի  ձևաչափով և բովանդակությամբ, ինչպես նաև փոփոխված ՀՕՏՇ-ին համահունչ,

գ. Պայմանագրի ստորագրումը. պայմանավորված է` 1) ՀՀ կառավարության և ԱԶԲ կողմից ՀՕՏԾ 1-ի հաստատմամբ, 2) իրականացման համար պատրաստ փաստաթղթի և տեղեկատվական բրոշյուրի ներկայացմամբ հանրությանը, 3) Անկախ մոնիտորինգի գործակալության վարձմամբ: 
դ. Շինարարական աշխատանքների մեկնարկը.  պայմանավորված է ՀՕՏԾ 1-ի ամբողջական իրականացմամբ, որն արձանագրված կլինի ԱԶԲ-ի համար ընդունելի ԱՄԳ-ի կողմից պատրաստված Համապատասխանության հաշվետվությունում:

[image: image22.png]


Նկար 1.3 Ենթածրագիր 2-ի Արշակունյաց պողոտայի և Արտաշատի խճուղու հատվածները 
	ՀՕՏԾ 1
	 
	ՀՕՏԾ 3
	


1.9 Փաստաթղթի հրապարակումը
49) Վերջնական թարմացված իրականացման համար պատրաստ ՀՕՏԾ-ն թարգմանվել է հայերեն և տեղադրվել ԵՔ-ի պաշտոնական կայքէջում: Անգլերեն լեզվով ՀՕՏԾ-ն տեղադրվել է ԱԶԲ-ի պաշտոնական կայքէջում: ՀՕՏԾ-ի ամփոփ տեղեկատվական բրոշյուրը թարգմանվել է հայերեն և ԱԵԱ-ներին տրամադրվել ՀՕՏԾ-ի հաստատումից հետո:   
1.10 Ծրագրի կասեցման ամսաթիվը 

50) Ծրագրի համար կասեցման օրը 2012 թվականի ապրիլի 13-ն է, երբ ՀՕՏԾ նախագծի համար սկսվել է հողի, շինությունների և ձեռնարկատիրական գործունեության նկարագրության արձանագրությունների ստորագրումը: 
2. ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ 
2.1 Ընդհանուր տեղեկություններ
51) Սույն ՀՕՏԾ մշակման համար ընդունված հիմնական սկզբունքներից մեկն այն է, որ Ենթածրագիր 2-ի առնչությամբ փոխհատուցման  բոլոր վճարումները և կենսապահովման միջոցների վերականգնմանն ուղղված աջակցությունը պետք է հիմնված լինեն ԱԵԱ-ների վրա Ծրագրի ազդեցությունների մանրամասն վերլուծության վրա: Սույն ՀՕՏԾ 1-ի համար տվյալները թարմացվել են 2012 թվականի դեկտեմբերից մինչ 2013 թվականի մարտն ընկած ժամանակահատվածում: Ծրագրի ՀՕՏ ազդեցությունների չափը ճշգրտորեն գնահատելու համար` իրականացվել են հետևյալ հետազոտությունները. 
ա. Մանրամասն չափագրման հետազոտություն (ՄՉՀ)՝ ազդեցության ենթակա հողերի, շենքերի/շինությունների տարածքի և այլ գույքի տեսակների և քանակի ճշգրիտ նկարագրությունն ու չափագրումը:  
բ. Կորուստների գույքագրում՝ օտարման ենթակա հողի, շենքերի/շինությունների և գույքի հատկանիշների բացահայտում և գնահատում: 

գ. Ազդցեության ենթակա գույքի փոխարինման արժեքի գնահատում՝ ՀՕՏԾ  բյուջեն մշակելու համար կորցրած գույքի արժեքի, եկամտի և կենսապահովման այլ աղբյուրների և օժանդակությունների/նպաստների բացահայտում: 
դ. Մարդահամար՝ ԱԵՏՏ-ների և դրանց անդամների ճշգրիտ քանակի բացահայտում, ներառյալ` որոշ տարրական առանձնահատկություններ, ինչպիսիք են` սեռը և էթնիկ պատկանելիությունը.

ե. Սոցիալ-տնտեսական հետազոտություն (ՍՏՀ)՝ ազդեցության ենթակա անձանց, ընտանիքների և անհատ ձեռնարկատերերի ներկա սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի, ինչպես նաև հանրային ծառայությունների մատչելիության, փոխհատուցման վերաբերյալ պատկերացումների և նրանց կենսամակարդակի վրա Ծրագրի ազդեցության բացահայտում:  
2.2 Հետազոտության մեթոդաբանությունը
52) ՄՆՇՎԽ-ն, որպես ենթակապալառու վարձեց հավատարմագրված չափագրող և գնահատող կազմակերպություն` նախորդ բոլոր հետազոտությունների արդյունքներից անկախ չափելու և  վերագնահատելու օտարման ենթակա յուրաքանչյուր գույք: Սա իրականացվեց անկախ այն տվյալներից, որոնք կարելի էր ձեռք բերել կադաստրային քարտեզներից, ՀՕՏԾ-ների նախագծերի մշակման ընթացքում ձեռք բերված տվյալներից, ինչպես նաև Ծրագրի արդյունքում ազդեցության ենթակա գույքի իրավական կարգավիճակից: 
53) ՄՉՀ շրջանակը և ակտիվների գույքագրումը ներառում էին ներքոնշյալ գույքի կամ հատկանիշների բացահայտումը, դասակարգումը, չափագրումը և գնահատումը.  
ա. Հողամաս (գյուղատնտեսական, բնակելի, արդյունաբերական և առևտրային հողեր), ներառյալ՝ այդ հողերի վրա բարելավումները 

բ. Շենքեր/շինություններ (բնակելի և արտադրական շինություններ, ներառյալ՝ դասակարգումն ըստ շենքի կատեգորիայի և շինության տեսակի)

գ. ԱԵԱ-ի կողմից հողի նկատմամբ իրավունքի տեսակը  
դ. Մշակաբույսերի տեսակն ու զբաղեցրած տարածքը 
ե. Ծառերի տեսակն ու քանակը
զ. Ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեություն դեպքերը (ազդեցության տեսակը և իրավական կարգավիճակը)

է. Զբաղվածության կորուստ
ը. Ազդեցության ենթակա համայնքների/ հանրային գույքի քանակը, տեսակը և տարածքը: 
54) ՄՉՀ-ն ներառում էր գոյություն ունեցող անշարժ գույքի` հողամասերի և նրանց վրա կառուցված շենքերի/շինությունների չափագրումը, դրանց նպատակային նշանակության, սեփականության, օգտագործման ձևի, դրանց որակի և քանակի, տեսքի և տեսակի որոշումը: Չափագրումներն իրականացվեցին՝ ԱԶԲ համապատասխան քաղաքականության փաստաթղթի պահանջների և ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի թիվ 283-Ն որոշման հավելված 1-ի (անշարժ գույքի չափագրման (գրանցման) վերաբերյալ հրահանգ) համաձայն:  Չափագրումները կատարվեցին արբանյակային տեղորոշման կայանների, տախեոմետրի և լազերային որոնիչների միջոցով:  ԱԶԲ քաղաքականության պահանջների համաձայն` ներկայիս փաստացի չափագրումը հիմնված է չափագրման
 պահին ԱԵԱ-ի կողմից օգտագործվող գույքի իրական չափի վրա: ԱԵԱ-ներին դաշտային այցելության նախորդ օրը հեռախոսով տեղեկացվել են չափագրման օրն և ժամը:  Այս ընթացակարգն ապահովում էր ԱԵԱ-ի կողմից չափագրման գործընթացի մոնիտորինգը (Մանրամասները ներկայացված են Հավելված 2-ում):  
2.3 Ազդեցություն հողի վրա
2.3.1 Հողի դասակարգումը՝ ըստ ՀՀ հողային օրենսգրքի 
55) 2001 թվականին ընդունված ՀՀ հողային օրենսգիրքը հողը դասակարգում է ըստ հետևյալ ինը կատեգորիաների` 1) գյուղատնտեսական նշանակության, 2) բնակավայրերի, 3) արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության, 4) էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների, 5) հատուկ պահապանվող տարածքների, 6) հատուկ նշանակության, 7) անտառային, 8) ջրային և 9) պահուստային հողամասերի: Յուրաքանչյուր նպատակային նշանակության հող, ըստ օգտագործման բնույթի, դասակարգվում է հողատեսքերի կամ գործառնական նշանակության հողերի:  
56) Ծրագիրն ամբողջությամբ ենթակա է իրականացման  քաղաքային վայրում: Ազդեցության ենթակա գրեթե բոլոր հողերը պատկանում են Երևանի քաղաքապետարանին և դասակարգված են որպես բնակավայրերի հողեր: Իրականում հողամասն օգտագործվել է առանց անշարժ գույքի նկատմամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցված իրավունքի` մրգատու ծառերի և բանջարեղենի աճեցման նպատակով: Պարզություն ապահովելու համար և հիմնվելով իրական օգտագործման վրա`ազդեցության ենթակա հողի կատեգորաները խմբավորվել են հետևյալ կերպով` գյուղատնտեսական նշանակության, բնակելի, արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության, համայնքային և պետական սեփականություն հանդիսացող հատուկ նշանակության հողեր:    

ա. Գյուղատնտեսական հողեր, որոնք օգտագործվում են մշակաբույսեր, բանաջարեղեն, մրգեր, փայտանյութ/դեկորատիվ ծառեր և թփեր աճեցնելու նպատակով:  

բ. Բնակելի հողեր, որոնք օգտագործվում են բնակելի տների, հարակից օժանդակ կառույցների և այգեգործության նպատակով:  
գ. Առևտրային հողեր, որոնք օգտագործվում են ձեռնարկատիրական գործունեության, ինչպես օրինակ` խանութների և բենզալցակայնների նպատակով: . 
դ. Արդյունաբերական հողսեր, որոնք օգտագործվում են գործարանների, գործարանային գրասենյակների և արդյունաբերական պահեստների և ապրանքապահեստների նպատակով: 
ե. Համայնքային հողեր, որոնք պատկանուում են ԵՔ-ին:
զ. Պետական/հատուկ օգտագործման հողսեր, որոնք պատկանուում են պետությանը և պաշտոնապես պահպանվում են հանրային հատուկ օգտագործման նպատակով, ինչպես օրինակ` ռազմական, դպրոցի կամ հիվանդանոցի տարածքները:   
2.3.2 Հողի կորուստ
57) ՄՉՀ-ն ցույց է տալիս ԵՔ-ին պատկանող մեծ քանակությամբ հողամասերի առանց անշարժ գույքի նկատմամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցված իրավունքի տնօրինում, տիրապետում և օգտագործում: ՀՕՏԾ 1-ի շրջանակում ընդհանուր առմամբ ազդեցության կենթարկվեն 144 հողամասեր` ընդգրկելով 35,257.53 մ² ընդհանուր մակերեսով տարածք: Արշակունյաց պողոտայի ԱԵԱ-ները կկորցնեն 37 հողամաս` 11,974.41 մ² տարածքով, իսկ Արտաշատի խճուղու ԱԵԱ-ները` 77 հողամաս` 23,283.12 մ² տարածքով: Ազդեցության ենթակա 114 հողամասերից 102-ը օգտագործվում են անօրինականորեն: Ըստ ՀՀ հողային օրենսգրքի` ազդեցության ենթակա հողերի մեծ մասը դասակարգվում է  որպես բնակավայր/բնակելի: 
58) Այնուամենայնիվ, ըստ ազդեցության ենթակա հողերի իրական օգտագործման՝ 114 հողամասերից 90-ն օգտագործվում են որպես փոքր այգիներ` բանջարեղեն, մրգատու և փայտանյութ/դեկորատիվ ծառեր աճեցնելու նպատակով: Այս հողամասերը հիմնականում տեղակայված են ԱԵԱ-ների բնակարանների դիմաց:  
59) Հողամասերի վրա ազդեցության տվյալներն ամփոփված են ստորև բերված աղյուսակում: Վեց հողամասեր, որոնք զբաղեցնում են 4,518 մ² տարածք և որոնք անմիջականորեն օգտագործվում են համայնքների կողմից, հանդիսանում են ԵՔ սեփականություն: Չկան կառույցներ կամ այլ բարելավումներ այս հողամասերի վրա: Որոշ հողամասեր օգտագործվում են որպես անցուղիներ/փոքր ճանապարհներ, որոշն ունեն ԵՔ կողմից աճեցվող դեկորատիվ ծառեր, իսկ որոշն էլ չօգտագործվող մերկ հողամասեր են:  Քանի որ սա սույն Ծրագրի շրջանակում է, հողամասերի փոխհատուցման ֆինանսական աղբյուրը ԵՔ բյուջեն է: Հետևաբար, այս դեպքերում, սեփականատերը (ԵՔ) չի ստանա փոխհատուցում իր սեփական հողամասերի դիմաց:     

Աղյուսակ 24. Հողի կրած ազդեցությունը՝ ըստ հողի կատեգորիայի և անշարժ գույքի նկատմամաբ առկա իրավունքի տեսակի 
	Հողի կատեգորիան
	Սեփականությունը/հողամասի նկատմամբ ունեցած իրավունքը կարգավիճակը
	Արշակունյաց պողոտա

	Արտաշատի խճուղի
	Ընդամենը

	
	
	 Հողամասերը 
	Ազդեցության ենթակա տարածքը
	Հողամասերը
	Ազդեցության ենթակա տարածքը
	Հողամասերը
	Ազդեցության ենթակա տարածքը

	
	
	 No
	 մ² 
	 No
	 մ² 
	 No 
	 մ² 

	Գյուղատնտսական հողեր
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող համայնքային հող
	20
	2,690.61
	70
	22464.62
	90
	25,155.23

	
	Սեփականություն
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Բնակելի
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող համայնքային հող 
	3
	1,450.71
	-
	-
	3
	1,450.71

	
	Մասնավոր
	1
	409.70
	-
	-
	1
	409.70

	Առևտրային
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող համայնքային հող
	3
	1,088.52
	4
	455.04
	7
	1,543.56

	
	Սեփականություն
	-
	-
	1
	90.00
	1
	90.00

	
	Վարձակալված համայնքային հող
	2
	663.77
	-
	-
	2
	663.77

	Արդյունաբերական
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող համայնքային հող
	-
	-
	2
	273.5
	2
	273.46

	
	Մասնավոր
	1
	191.17
	-
	-
	1
	191.17

	Համայնքային (ԵՔ, տեղական համայնք)
	6
	4,517.88
	-
	-
	6
	4,517.88

	Պետական/հատուկ օգտագործման
	1
	962.05
	-
	-
	1
	962.05

	Ընդամենը
	37
	11,974.41
	77
	23,283.12
	114
	35,257.53


2.4 Ազդեցությունը շենքերի և շինությունների վրա
60) Ընդհանուր առմամբ, սույն Ենթածրագրի 1-ին և 2-րդ հատվածներն ազդեցության կենթարկեն 57 շենքեր և շինություններ:  Սրանցից 8-ը բնակելի, իսկ 49-ը` ոչ բնակելի շենքեր և շինություններ են; Գոյություն ունեն 38 անշարժ գույք և 19՝ ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շենքեր և շինություններ: Ընդհանուր առմամբ, 33 ԱԵՏՏ-ներ կկրեն ազդեցություն շենքերի վրա:  
61) Ազդեցության ենթակա անշարժ շենքերի տարածքը կազմում է 2005,94 մ², իսկ ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շենքեր և շինություններ` 498.33մ²: Անշարժ կառույցներից 1079.27 մ² -ը օրինական կառույցներ են, իսկ 926.76 մ²-ը` չունեն սեփականության իրավւոնքի վկայական: Ի լրումն, Ենթածրագրի Հատվածներ 1 և 2-ը մասնակի ազդեցության կենթարկեն 3 օժանդակ կառույցներ, որոնք կվերանորոգվեն ԱԵԱ-ի պահանջով:    

62) Ընդամենը 9 շենքեր են տեղակայված  ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ օգտագործվող հողամասերի վրա (4 ռազմական անցակետ, բենզալցակայանի 4 վառելիքի լիցքավորման աշտարակներ և մեկ վարչական շենք): 5 կառույցներ գտնվում են վարձակալված հողամասերի վրա: Ազդեցության ենթակա բոլոր մյուս շենքներն ու կառույցները տեղակայված են ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասի վրա: Ազդեցության ենթակա շենքերը հիմնականում պատրաստված են քարից կամ բետոնից: Կան նաև որոշ պողպատե/մետաղական կառույցներ:  

63) ՀՕՏԾ 1-ի պատրաստման ընթացքում կային սեփականության իրավունքով տնօրինվող շենքերին առնչվող երկու դեպքեր, որտեղ բացահայտվել էր տարբերություն ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից տրված սեփականության վկայականի և ներկայիս ՄՉՀ միջև: Երկու ԱԵԱ-ներն էլ փոխել են իրենց վկայականները, որպեսզի փոխհատուցվեն շենքի իրական չափի դիմաց: 
2.4.1 Բնակելի կառույցներ
64) Արշակունյաց պողոտայի 3 հողամասերի վրա տեղակայված ազդեցության ենթակա 8 բնակելի շենքեր/շինություններից 3-ը տներ են, իսկ 5-ը` օժանդակ կառույցներ:  Երկու տները պատրաստված են քարից, իսկ մեկը` մետաղական թիթեղներից: Այս տունը կփոխհատուցվի նույն փոխարինման արժեքով, ինչպես մյուս երկուսի դեպքում: Բոլոր երեք տներն էլ գտնվում են ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասերի վրա: Այս երեք ԱԵՏՏ-ները կկորցնեն լրացուցիչ հինգ բնակելի օժանդակ կառույցներ` ավտոտնակներ, պահեստներ և ծածկեր: Ազդեցության ենթակա բնակելի շինությունների ընդհանուր մակերեսը 460.94մ² է:   

2.4.2 Ոչ բնակելի կառույցներ
65) Ենթածրագրի հատվածներ 1 և 2-ը ազդեցության կենթարկեն 49 ոչ բնակելի կառույցներ: Դրանցից 30-ն կառույցներ են, որոնք տեղակայված են 11 հողամասերի վրա, և դրանցից 18-ը տեղակայված են Արշակունյաց պողատայում, իսկ 12-ը` Արտաշատի խճուղու հատվածում:  Այս կառույցներից 4-ը  (54,7 մ²) պատկանում են ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը, և, որպես այդպիսին, դրանք հանդիսանում են պետական սեփականություն:  Հետևաբար, այս շենքերը չեն փոխհատուցվի, սակայն կվերականգնվեն: Վերկանգնման բյուջեն կներառվի կապալառուի շինարարական աշխատանքների բյուջեի մեջ, մինչդեռ նոր կառույցների նախագծերը և վերակառուցման/վերականգնման աշխատանքային մոտեցումները կմշակվեն ՀՀ պաշտպանության նախարարության հետ: 
66) Մնացած կառույցները տնօրինվում են սեփականության իրավունքով: Ազդեցության ենթակա 30 ոչ բնակելի մշտական շենքերից և կառույցներից 5-ը օրինական, իսկ 25-ը` անօրինական են:  Այս կառույցներից 7 –ը խանութներ են, ներառյալ` 2 չգործող խանութներ: Ընդհանուր առմամբ, 11 ծածկեր նույնպես կենթարկվեն ազդեցության:  Ազդեցության ենթակա ծածկերից մեկը բենզալցակայանի ծածկ է:  Այս կառույցը կվերակառուցվի հողամասի մնացած մասի վրա: Արշակունյաց պողոտայի հատվածում 4 ծածկեր կենթարկվեն ազդեցության` բացասական ազդեցություն չթողնելով հիմնական շենքերի վրա:   

67) 19 ոչ բնակելի ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շենքեր և շինություններ կենթարկվեն ազդեցության, 6-ը (21.20մ²) տեղակայված են Արշակունյաց պողոտայի 3 հողամասերի վրա, իսկ 13 կառույցներ (477.13մ²) տեղակայված են Արտաշատի խճուղու 11 հողամասերի վրա: Այս կառույցների համար տրանսպորտային ծախսերը և, անհրաժեշտության դեպքում, ապամոնտաժման և մոնտաժման ծառայությունները կվճարվեն:   

68) Ենթածրագրի հատվածներ 1 և 2-ի շենքերի և շինությունների վրա ազդեցության ամփոփ տվյալները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում:  
Աղյուսակ 5. Հողին ամրացված շենքեր և շինություններ
	Ազդեցության ենթակա շինության տեսակը


	Կառուցման տեսակը
	Շենքեր
	Ազդեցության ենթակա մակերեսը
	Հողը
	ԱԵՏՏ-ներ

	
	
	
	Օրինական
	Անօրինական
	Ընդամենը
	
	

	
	
	No
	մ²
	մ²
	մ²
	No
	Օգտագործման տեսակը
	No

	Բնակելի` Արշակունյաց պողոտայում

	Ավտոտնակ
	քարե շարվածք
	1
	-
	50.13
	50.13
	1
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	3

	Բնակելի տուն
	մետաղական
	1
	-
	19.17
	19.17
	1
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	

	Բնակելի տուն
	քարե շարվածք
	2
	-
	299.78
	299.78
	2
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	

	Օժանդակ կառույց
	քարե բլոկներ
	1
	-
	8.08
	8.08
	1
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	

	Օժանդակ կառույց
	քարե շարվածք
	1
	-
	60.05
	60.05
	1
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	

	Ծածկ
	մետաղական
	1
	-
	16.5
	16.5
	1
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	

	Խոհանոց
	փայտանյութ
	1
	-
	7.23
	7.23
	1
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	

	Միջանկյալ ընդհանուր
	8
	-
	460.94
	460.94
	3
	
	

	Ոչ բնակելի Արշակունյաց պողոտայում

	

	Խանութ
	քարե շարվածք
	1
	119.2
	-
	119.20
	1
	վարաձակալած
	11

	Վարչական շենք
	քարե շարվածք
	1
	631.66
	-
	631.66
	1
	սեփական
	

	Ռազմական անցակետ
	քարե շարվածք
	4
	-
	54.66
	54.66
	1
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	

	Խանութ
	քարե շարվածք /մետաղական
	1
	-
	31.54
	31.54
	1
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	

	Խանութ
	քարե շարվածք
	1
	-
	66.88
	66.88
	1
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	

	Ծածկ
	մետաղական
	5
	-
	116.00
	116.00
	5
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	

	Ծածկ
	մետաղական
	2
	271
	17.01
	288.01
	2
	վարաձակալած
	

	Ավտմեքենաների վերանորոգման կետ
	բետոնե
	1
	-
	2.24
	2.24
	1
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	

	Տաղավար
	մետաղական
	1
	-
	18.01
	18.01
	1
	վարաձակալած
	

	Օժանդակ կառույց
	մետաղական
	1
	49.61
	-
	49.61
	1
	վարաձակալած
	

	Միջանկյալ ընդհանուր
	18
	1071.47
	306.34
	1377.81
	15
	-
	

	Ոչ բնակելի Արտաշատի խճուղում

	

	Խանութ
	մետաղական
	1
	-
	17.86
	17.86
	1
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	6

	Խանութ
	մետաղական
	2
	-
	37.89
	37.89
	2
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	

	Խանութ
	քարե շարվածք / մետաղական
	1
	-
	7.51
	7.51
	1
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	

	Ծածկ
	մետաղական
	4
	7.8
	70.46
	78.26
	4
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	

	Տարա
	մետաղական
	1
	-
	6.2
	6.2
	1
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	

	Օժանդակ կառույց
	քարե շարվածք
	2
	-
	7.6
	7.6
	1
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	

	Նկուղ
	քարե շարվածք
	1
	-
	11.87
	11.87
	1
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	

	Միջանկյալ ընդհանուր
	12
	7.8
	159.39
	167.19
	11
	-
	

	Ընդամենը
	38
	1079.27
	926.76
	2005.94
	29
	-
	19


Աղյուսակ 26. Վերանորոգման ենթակա կառույցներ
	Անվանումը
	Նյութը 
	No
	Տարածքը (մ²)
	Օգտագործման 
տեսակը
	ԱԵՏՏ (ԱԵԱ)

	Սանհանգույց
	քարե շարվածք
	1
	1.69
	մասնավոր
	1ԱԵՏՏ(4ԱԵԱ)

	Ծածկ
	մետաղական
	1
	22.67
	մասնավոր
	

	Ծածկ
	մետաղական
	1
	9.2
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	1 ԱԵՏՏ (5 ԱԵԱ)

	Ընդամենը
	3
	33.56
	-
	-


Աղյուսակ 27. Ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շենքեր և շինություններ
	Ազդեցության ենթակա շինության տեսակը


	Կառուցման տեսակը
	Շինություններ
	Ազդեցության ենթակա մակերեսը
	Հողը  
	ԱԵՏՏ-ներ

	
	
	No
	մ² 
	No
	Օգտագործման տեսակը
	No

	Ոչ բնակելի` Արշակունյաց պողոտայում

	Տաղավար
	մետաղական
	1
	16.81
	1
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	3 ԱԵՏՏ (12ԱԵԱ)

	Բենզալցակայանի վառելիքի լիցքավորման աշտարակներ 
	մետաղական
	4
	-
	1
	վարձակալված
	

	Պահեստ
	փայտանյութ
	1
	4.39
	1
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	

	Միջանկյալ ընդհանուր
	6
	21.20
	3
	 
	

	Ոչ բնակելի` Արտաշատի խճուղու հատվածում

	Խաղողի այգիների օժանդակ կառույցներ 
	բետոնե
	1
	
	1
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	11ԱԵՏՏ (68ԱԵԱ)

	Տաղավար
	մետաղական
	2
	126.40
	2
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	

	Տաղավար
	մետաղական
	1
	4.00
	1
	Հողամասը փոխհատուցվել է այլ ծրագրի շրջանակում
	

	Տուն
	մետաղական
	2
	48.00
	2
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	

	Ծածկ
	մետաղական
	1
	11.11
	1
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	

	Ծածկ
	գործվածք/կտոր
	4
	270.50
	3
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	

	Տարա 
	մետաղական
	2
	17,12
	1
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	

	Միջանկյալ ընդհանուր
	13
	477.13
	11
	-
	

	Ամբողջը
	19
	498.33
	14
	-
	14 ԱԵՏՏ   (80ԱԵԱ)


2.4.3 
Ցանկապատեր և բարելավումներ 

69) Ընդհանուր առմամբ ազդեցության կենթարկվի 996.24 գծամետր տարբեր մետաղներից և փայտից պատրաստված ցանկապատ և 373 մ² քարե պատ/ցանկապատ` տուֆից պատրաստված (տեղական հրաբխային քար):  Ազդեցության ենթակա ցանկապատերը տեղակայված են 40 հողամասերի վրա, որոնցից 39-ը օգտագործվում են 35 տնային տնտեսությունների կողմից և 1-ը հանդիսանում է ՀՀ պաշտպանության նախարարության սեփականությունը: 
Աղյուսակ 28. Ազդեցությունը ցանկապատերի և պատերի վրա
	Նյութը
	Արշակունյաց պողոտա
	Արտաշատի խճուղի
	Ընդամենը

	
	Հողամաս
	Երկարություն
	Մակերես
	Հողամաս
	Երկարություն
	Մակերես
	Հողամաս
	Երկարություն
	Մակերես

	
	No 
	մ 
	 մ² 
	No 
	մ 
	 մ² 
	No 
	մ 
	 մ² 

	Փայտ
	-
	-
	-
	1
	17.22
	-
	1
	17.22
	-

	Տուֆ/քար, 0.2մ
	1
	-
	14.95
	-
	-
	-
	1
	-
	14.95

	Մետաղ 1
	21
	473.18
	-
	11
	334.04
	-
	32
	807.22
	-

	Մետաղ 2
	-
	-
	-
	2
	45.74
	-
	2
	45.74
	-

	Փայտ
	-
	-
	-
	1
	27.15
	-
	1
	27.15
	-

	Մետաղ 1
	
	
	
	
	12.78
	
	
	12.78
	

	Մետաղ 1
	2
	86.13
	32.65
	-
	-
	-
	2
	86.13
	32.65

	Տուֆ/քար, 0.2մ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	Տուֆ/քար, 0.4մ
	1
	-
	315.00
	-
	-
	-
	1
	-
	315.00

	Դարպաս
	
	
	11.00
	
	
	
	
	
	11.00

	Ընդամենը
	25
	559.31
	373.60
	15
	436.93
	-
	40
	996.24
	373.60

	Արշակունյաց պողոտա՝  21ԱԵՏՏ (88 ԱԵԱ)
Արտաշատի խճուղի՝ 14 ԱԵՏՏ (102 ԱԵԱ)
Ընդամենը 35 ԱԵՏՏ (190 ԱԵԱ)


70)  15 ԱԵՏՏ-ներ բարելավումներ են իրականացրել 19 հողամասերի վրա, որոնք չափագրվել և հաշվարկվել են փոխհատուցման համար:  Առկա են ԱԵԱ-ների կողմից գրանցված կամ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասերի վրա կառուցված բետոնե, ասֆալտապատ և աղյուսապատ մակերևույթներ, մայթեր և անցուղիներ: Երկու հողամասերում ԱԵԱ-ները հողամասի իջվածքները լցրել են մեծ քանակությամբ հողամասով` վերածելով այն աշխատանքային տարածքի: Առավել ազդեցության են ենթարկվել ասֆալտապատ աշխատանքային տարածքները` 6 հողամասերի վրա: 
Աղյուսակ 29. Ազդեցությունը բարելավումների վրա
	Տեսակը
	Նյութը
	Արշակունյաց պողոտա
	Արտաշատի խճուղի
	Ընդամենը

	
	
	Հողամաս
	Մակերես
	Հողամաս
	Մակերես
	Հողամաս
	Մակերես

	
	
	No
	մ²
	No
	մ²
	No
	մ²

	Տարածք
	Ասֆալտ
	3
	479.95
	1
	58.56
	4
	538.51

	Տարածք
	Ասֆալտ
	-
	-
	1
	39.58
	1
	39.58

	Տարածք
	Բետոնե աղյուսներ
	-
	-
	
	80.34
	
	80.34

	Տարածք
	Ասֆալտ
	1
	180.05
	-
	-
	1
	180.05

	Անցուղի
	Բետոն
	
	12.8
	-
	-
	
	12.8

	Եզրաքար
	Բետոն
	
	41.55
	-
	-
	
	41.55

	Տարածք
	Բետոնե աղյուսներ
	1
	102
	-
	-
	1
	102

	Տարածք
	Ասֆալտ
	
	318
	-
	-
	
	318

	Տարածք
	Բետոն
	3
	126.27
	1
	32.93
	4
	159.2

	Անցուղի
	Բետոն
	1
	64.67
	1
	28.67
	2
	93.34

	Հողամաս
	Հողամաս
	-
	-
	3
	2,734.00
	3
	2,734.00

	Ոչխարների սպանդանոց
	Բետոն
	-
	-
	2
	24.5
	2
	24.5

	Անցուղի
	Բետոն աղյուսներ
	1
	5.77
	-
	-
	1
	5.77

	Ընդամնեը
	10
	1,331.06
	9
	2,998.58
	19
	4,329.64

	Արշակունյաց պողոտա՝ 8ԱԵՏՏ( 42 ԱԵԱ)

	Արտաշատի խճուղի՝ 7ԱԵՏՏ (47ԱԵԱ)

	Ընդամենը 15   1   ԱԵՏՏ (89 ԱԵԱ) 


2.4.4 Ազդեցությունը շենքների/շինությունների վրա և վերաբնակեցման ռազմավարությունը 
71) ՀՕՏՇ հիման վրա բոլոր շենքները, որոնք կրում են մասնակի կամ ամբողջական ազդեցություն, ամբողջությամբ կփոխհատուցվեն՝ անկախ այն բանից, թե շենքում ապրող կամ աշխատող ԱԸ-ն վերաբնակեցվում է թե ոչ: Այնուամենայնիվ, եթե մասնակի ազդեցություն կրող ԱԵԱ-ն ցանկանում է մնալ հողամասի մնացած մասում և կառուցել ավելի փոքր շենք` վերաբնակեցումից խուսափելու նպատակով, ապա դա ԱԵԱ-ի ընտրությունն է:    

72) Սույն Ենթածրագրի հետ կապված կքանդվեն երեք բնակելի և չորս արտադրական  շենքեր, և ԱԵԱ-ները կվերաբնակեցվեն: Չորս շենքերի կորուստն ազդեցության կենթարկի թվով հինգ ձեռնարկատիրական գործունեություն: Անկախ ձեռնարկատիրական գործունեության կարգավիճակից (հարկային հայտարարագրով կամ առանց հարկային հայտարարագրի)՝ Ծրագրի ընթացքում վերաբնակեցման արդյունքում ազդեցության ենթակա ԱԵԱ-ների տվյալները ներկայացված են Աղյուսակ 210.  վրա ազդեցությունը:  
73) Թվով հինգ ձեռնարկատիրական գործունեությունից միայն մեկն է գտնվում վարձակալված հողամասում: Ազդեցության ենթակա միայն մեկ ձեռնարկատիրական գործունեություն ունի սեփական մեծ հողամաս (ազդեցության ենթակա վարձակալված հողամասի հարևանությամբ) երկհարկանի անավարտ շինությամբ, որտեղ ԱԵԱ-ն կարող է վերականգնել ձեռնարկատիրական գործունեությունը: Թվով 2 ձեռնարկատիրական գործունեություն օգտագործում են ԵՔ հողամասերը առանց համապատասխան թույլտվության: 

74) Ի լրումն հիմնական շենքերի կորստի` ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեությունները կկորցնեն 180.6 մ² և 102.85 մ ցանկապատ և այլ բարելավումներ:
75) ԱԵԱ-ները, որոնք ազդեցության կենթարկվեն վերաբնակեցման արդյունքում, ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում: 
Աղյուսակ 210. Ազդեցությունը վերաբնակեցման վրա
	Վերաբնակեցման վրա ազդեցությունը
	Հողամաս
	ԱԵՏՏ

	
	No
	No

	Վերաբնակեցում բնակելի վայրերից
	3
	3

	ձեռնարկատիրական գործունեության վայրի տեղափոխում (մշտական ազդեցության ենթակա)
	4
	5

	Ընդամենը
	7
	8


76) Իրենց տներից վերաբնակեցվող ԱԵԱ-ների վրա ազդեցության չափի մասին ամբողջական և հստակ պատկերը ներկայացնելու համար ստորև բերված աղյուսակը ցույց է տալիս կորուստների մանրամասները: Կան երեք տնային տնտեսություններ` ընտանիքի 18 անդամներով, որոնք կորցնում են իրենց տները: Երեք տնային տնտեսություններն էլ գտնվում են Արշակունյաց պողոտայում: Արտաշատի խճուղու հատվածում չկա բնակության վայրից վերաբնակեցման դեպք:   
77) Այս երեք ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություններից յուրաքանչյուրը կորցնում է մեկ կամ ավելի օժանդակ կառույցներ:  Այս ԱԵԱ-ների համար կորցրած շինությունների տարածքը կազմում է 460.99 մ2:  Բոլոր շենքերը տեղակայված են ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասերի վրա:  Յուրաքանչյուրը ԱԵՏՏ օգտագործում է միայն մեկ հողամաս:  Այնուամենայնիվ, ԱԵՏՏ-ներից մեկն ունի սեփականության իրավունքով տնօրինվող հողամաս ազդեցության ենթակա հողամասի հարևանությամբ: Ընդհանուր առմամբ, երեք հողամասեր` 2089.11 մ2 ընդհանուր տարածքով, կենթարկվեն ազդեցության: Ի լրումն շենքերի կորուստների` այս տնային տնտեսությունները կկորցնեն ցանկապատերը և հողամասի վրա կատարած բարելավումները, ինչպես օրինակ`սալիկապատ կամ ասֆալտապատ անցուղիները:   
78) Այս ԱԵԱ-ների հետ հանրային լսումների ընթացքում ազդեցության ենթակա անձինք նախընտրեցին հետևյալը` 1) ԱԵԱ-ներից մեկը ցանկացավ պահել հողամասի մնացած մասը` կառույցներով, քանի որ նա ցանկանում էր վերակառուցել իր տունը այդ մասում: 2) Երկրորդ ԱԵԱ-ն ցանկանում էր, որպեսզի ողջ հողամասը օտարվեր` բավականաչափ փոխհատուցում ստանալու նպատակով, որն իրեն հնարավորություն կտա տուն կառուցել մեկ այլ տեղում կամ գնել մի քանի բնակարան քաղաքում: 3) Մետաղական տուն ունեցող մեկ այլ ԱԵԱ հնարավորություն ուներ հողամասի մնացած մասում տեղադրել մի նոր մետաղական տուն: Սակայն, ԱԵԱ-ն ցանկություն հայտնեց փոխհատուցվել կորցրած ողջ գույքի դիմաց և ստանալ վերականգնման օժանդակություն ամբողջ հողամասի ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործման դիմաց: 
Աղյուսակ 211. Ազդեցությունը բնակելի շինություններից վերաբնակեցվող ԱԵԱ-ների վրա
	ԱԵՏՏ No (ԱԵԱ-ներ)
	Կառույցի տեսակը
	Կառուցման տեսակը
	Ազդեցության ենթակա շինություններ
	Ազդեցության ենթակա հողեր
	Բարելավում, ցանկապատ
	Նշումներ

	
	
	
	No
	Օրինական
	Անօրինական
	Օգտագործման կարգավիճակը
	Ընդհանուր մակերեսը
	Ազդեցության ենթակա մակերեսը
	Կորուստը
	Անվանումը
	Մակերեսը
	Երկարությունը
	

	
	
	
	
	մ²
	մ²
	
	մ²
	մ²
	%
	
	մ²
	մ
	

	1 ԱԵՏՏ ( 10ԱԵԱ-ներ)
	Բնակելի տուն
	քարե շարվածք
	1
	0
	57.10
	ՀՀ օրենս​դրության պահանջնե​րի չպահպան​մամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագոր​ծում
	791.57
	433.60
	55
	Բետոնե անցուղի
	64.67
	-
	ԱԵՏՏ-ն ունի ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով օգտագործվող  գույք՝ հողամաս՝  ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող գույքի
հողամասի կողքին և կվերակառուցի  տունն իր հողամասի վրա  

	
	Օժանդակ կառույց
 
	բլոկով շարվածք
 
	1
	0
	8.08
	
	
	
	
	Մետաղական ցանկապատ
	-
	42.98
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Տուֆե/քարե ցանկապատ
	17.25
	-
	

	1 ԱԵՏՏ ( 5ԱԵԱ-ներ)
	Օժանդակ կառույց


	քարե շարվածք
	1
	0
	242.68
	ՀՀ օրենս​դրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	738.57
	738.57
	100
	Բետոնե մակերևույթ
	76.97
	-
	 ԱԵՏՏ-ն մտադիր է գնել բնակարան կամ կառուցել տուն, քանի որ փոխհատուցման գումարը կբավարարի դրան  

	
	Ավտոտնակ
	քարե շարվածք
	1
	0
	50.13
	
	
	
	
	Մետաղական ցանկապատ
	-
	43.15
	

	
	Ծածկ
	մետաղական
	1
	0
	16.55
	
	
	
	
	Տուֆե/քարե ցանկապատ
	15.40
	-
	

	
	Օժանդակ կառույց


	քարե շարվածք
	1
	0
	60.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 ԱԵՏՏ (3 ԱԵներ)
	Բնակելի տուն
	մետաղական
	1
	0
	19.17
	ՀՀ օրենս​դրության պահանջների չպահ​պանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանց​ված իրա​վունքով օգտագործվող գույքի  օգտագործում
	558.97


	558.97
	100
	Բետոնե/աղյուսե անցուղի 
	5.77
	-
	 ԱԵՏՏ-ն գերադասում է, որպեսզի հողամասն օտարվի ամբողջությամբ` փոխհատուցում և օժանդակություն  ստանալու նպատակով  

	
	Խոհանոց
	փայտանյութ
	1
	0
	7.23
	
	
	
	
	Մետաղական ցանկապատ
	-
	31.42
	

	3 ԱԵՏՏ-ներ (18 ԱԵԱ-ներ)
	Ընդամենը
	8
	0
	460.99
	-
	2,089.11
	1731.14
	-
	-
	180.06
	117.55
	-


Աղյուսակ 2. Ձեռնարկատիրական գործունեության տեղափոխման վրա ազդեցության մանրամասները
	Հատվածը
	Ձեռնարկատիրական գործունեության Բիզնեսի տեսակը
	Սեփականտերեի թիվը ԱԵՏՏ(ԱԵԱ-ներ)
	Աշխատողներ
	Ազդեցությունը հողի վրա
	Մնացած տարածքը (մ2)
	Ազդեցությունը շինությունների վրա
	Բարելավումներ, ցանկապատեր
	ԱԵԱ-ների նախընտրանքը

	
	
	
	Ազդեցության ենթակա աշխատողների թիվը, ԱԵՏՏ (ԱԵԱ)
	Տեսակը, օգտագործումանդ ձևը և ազդեցության ենթակա տարածքը  (մ2)
	
	Շինության տեսակը
	Իրավական կարգավիճակը
	Մակերեսը մ2
	
	

	Արշակունյաց պողոտա
	1. Մթերային խանութ                     ( հարկային հայտարարա
գրով)
	1ԱԵՏՏ (4ԱԵԱ)
	 3 –ը՝ ներառյալ սեփականատերը (3ԱԵՏՏ-ներ`12  ԱԵԱ -ներով)
	Առևտրային, վարձակալված, 275.54 մ2 
	մասնավոր, 563.84մ2
	1
	Խանութ, քարե շարվածք 
	մասնավոր
	119.51
	48,032 բետոնե մակերևույթ (հողամասի մնացած մասում գտնվող ծածկը և սանհանգույցը  կվերանորգվեն ԱԵԱ-ի պահանջով) 14.95 գմ ցանկապատ.
	Մնալ մնացած հողամասի վրա և փոխհատուցման գումարով ավարտել շինության կառուցումը և ունենալ   ավելի մեծ խանութ

	
	
	
	
	
	
	2
	Մետաղական կառույց
	մասնավոր
	18.01
	
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Մետաղական օժանդակ կառույց
	մասնավոր
	49.61
	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Մետաղական ծածկ
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող գույք 
/շինություն/
	17.01
	
	

	
	2. Մեքենայի   պաստառագործ  ( առանց հարկային հայտարարա
գրի) 
	1 ԱԵՏՏ (6 ԱԵԱ )
	-
	ԱԵԱ-ն օգտագործում է շինությունն առանց վարձավճարի 
	ԱԵԱ-ները կտեղափոխվեն ներկայիս տեղին մոտ գտնվող մսեփականություն հանդիսացող շենքերից մեկը  

	Արտաշատի խճուղի
	3. Մսամթերքի խանութ՝                (առանց հարկային հայտարարա
գրի )
	1 ԱԵՏՏ (7 ԱԵԱ )
	-
	Առևտրային, ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող գույք, 67.5 մ2
	կիրառելի չէ
	1
	Մետաղական խանութ
	ՀՀ օրենս​դրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող գույք
/շինություն/
	5.08
	28,67 մ2 բետոնե անցուղի 
	ԱԵԱ-ն կմնա տեղում`հույս ունենալով սեփականաշնորհել հողամասի մնացած մասը և սկսել ձեռնարկատիրական գործունեություն 

	
	
	
	
	
	
	2
	Մետաղական ծածկ 
	ՀՀ օրենսդրու​թյան պահանջ​ների չպահ​պանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող գույք՝  /շինություն/
	28.67
	
	

	
	4.  Մսամթերքի խանութ՝                (  առանց հարկային հայտարարա
գրի ) 
	1 ԱԵՏՏ (7 ԱԵԱ )
	-
	Առևտրային, ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող գույք,  80.88 մ2
	կիրառելի չէ
	1
	Քարե շարվածք/ մետաղական խանութ
	ՀՀ օրենսդրու​թյան պահանջ​ների չպահ​պանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող գույք՝  /շինություն/
	7.51
	32,93 մ2 բետոնե մակերևույթ
	ԱԵԱ-ն դեռևս չի որոշել

	
	
	 
	
	
	
	2
	Մետաղական ծածկ
	ՀՀ օրենսդրու​թյան պահանջ​ների չպահ​պանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող գույք՝  /շինություն/
	32.93
	
	

	
	5. Ծաղկի խանութ          (  հարկային հայտարարա
գրով
	1 ԱԵՏՏ (4 ԱԵԱ )
	-
	Առևտրային, ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող գույք, 225.71  մ2
	կիրառելի չէ
	1
	Մետաղական խանութ
	ՀՀ օրենսդրու​թյան պահանջ​ների չպահ​պանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող գույք՝   /շինություն/
	32.81
	-
	ԱԵԱ-ն կսպասի ճանապարհի կառուցման ավարտին, այնուհետև տեղ կընտրի իր խանութի համար 

	
	
	
	
	
	
	2
	Մետաղական խանութ
	ՀՀ օրենսդրու​թյան պահանջ​ների չպահ​պանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող գույք՝   /շինություն/
	17.86
	
	

	
	
	
	
	
	
	3
	Մետաղական ծածկ
	ՀՀ օրենսդրու​թյան պահանջ​ների չպահ​պանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող գույք՝   /շինություն/
	8.86
	
	

	
	
	
	
	
	
	4
	Մետաղական տարա
	ՀՀ օրենսդրու​թյան պահանջ​ների չպահ​պանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող գույք՝    /շինություն/
	6.2
	
	


2.5 Ազդեցությունը մշակաբույսերի վրա
79) Չնայած ազդեցության ենթակա տարածքը քաղաքային է և պատկանում է Երևանի քաղաքապետարանին, որոշ բնակիչներ օգտագործում են առկա դատարկ հողամասերը բանջարեղեն աճեցնելու նպատակով` աջակցելու իրենց տնային տնտեսություններին: Այնուամենայնիվ, «գյուղատնտեսական» կորստի հասկացությունն այս դեպքում այլ հարթության վրա է, քան գյուղական չափորոշիչների մակարդակում: Այս ԱԵԱ-ների համար գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը կենսակերպ չէ, այլ օժանդակություն իրենց տնային տնտեսություններին: ՀՕՏ-ը ազդեցության կենթարկի 11 ԱԵՏՏ-ների կողմից օգտագործվող 11 հողամաս, որից 7-ը գտնվում են Արշակունյաց պողոտայում, իսկ 4-ը` Արտաշատի խճուղում: Առավել հաճախ աճեցվում են ելակ, լոլիկ, ծաղիկներ, սմբուկ, կարտոֆիլ, կանաչի և լոբի, որոնք և կկրեն ամենամեծ կորուստները: Ենթածրագրի հատվածներ 1 և 2-ը ազդեցության կենթարկեն 805 մ² տնամերձ այգիներ (425 մ²` Արշակունյաց պողոտայում և  380 մ²` Արտաշատի խճուղում):   Արդյունքում, ընդհանուր առմամբ, տարբեր տեսակի բանջարեղենի  տարեկան կորուստը կկազմի 1,159.29 կգ:   

Աղյուսակ 13. Ազդեցությունը մշակաբույսերի վրա
	Մշակաբույսի տեսակը
	Տարեկան բերքատվությունը
	Արշակունյաց պողոտա
	Արտաշատի խճուղի
	Ամբողջ կորուստը

	
	
	Ազդեցության ենթակա տարածքը
	Ընդհանուր կորուստը 
	Ազդեցության ենթակա տարածքը
	Ընդհանուր կորուստը 
	Ազդեցության ենթակա տարածքը
	Ընդհանուր կորուստը 

	
	kg/ m²
	m²
	kg
	m²
	kg
	m²
	kg

	Ճակնդեղ
	2.86
	7.00
	20.02
	-
	-
	7.00
	20.02

	Բամիա
	2.86
	30.00
	85.80
	-
	-
	30.00
	85.80

	Գազոն
	-
	1.00
	-
	-
	-
	1.00
	-

	Գետնախնձոր
	2.86
	2.00
	5.72
	-
	-
	2.00
	5.72

	Ելակ
	0.62
	90.00
	55.80
	380.00
	235.60
	470.00
	291.40

	Լոբի
	2.86
	40.00
	114.40
	-
	-
	40.00
	114.40

	Լոլիկ
	4.42
	43.00
	190.06
	-
	-
	43.00
	190.06

	Ծաղիկներ
	-
	33.00
	-
	-
	-
	33.00
	-

	Կանաչի
	2.86
	39.00
	111.54
	-
	-
	39.00
	111.54

	Կարտոֆիլ
	1.84
	50.00
	92.00
	-
	-
	50.00
	92.00

	Շաղգամ
	2.86
	7.00
	20.02
	-
	-
	7.00
	20.02

	Սմբուկ
	2.86
	40.00
	114.40
	-
	-
	40.00
	114.40

	Վարունգ
	2.66
	28.00
	74.48
	-
	-
	28.00
	74.48

	Կանաչ պղպեղ
	2.63
	15.00
	39.45
	-
	-
	15.00
	39.45

	Ընդամենը
	-
	425.00
	923.69
	380.00
	235.60
	805.00
	1,159.29

	Արշակունյաց պողոտա՝ 7 հողամաս, 7ԱԵՏՏ (30 ԱԵԱ)
Արտաշատի խճուղի՝ 4 հողամաս, 4 ԱԵՏՏ (19 ԱԵԱ)
Ընդամենը 11 հողամաս, 11 ԱԵՏՏ (49 ԱԵԱ)


2.6 Ազդեցությունը ծառերի վրա
80) Ենթածրագրի Հատված 1 -ի շրջանակում կհատվեն 1, 3,568 մրգատու ծառեր: Ազդեցության ենթակա ծառերի մեծ մասը բալի,  մոշի, խնձորի, խաղողի և սալորի մեծահասակ բերքատու ծառեր են: Ազդեցության ենթակա տարածքում աճեցվող այլ մրգերն են` ծիրանը, դեղձը, սերկևիլը, թութը, ընկույզը, թուզը և նուռը: Ընդհանուր առմամբ, 90 ԱԵՏՏ-ներ (485 ԱԵԱ-ներ) կկորցնեն ծառերը 91 հողամասերից: Առավել ազդեցության են ենթարկվում մեծահասակ բերքատու ծառերը  (2,508): Արտաշատի համայնքը կկրի ողջ մրգատու ծառերի կորստի 81%-ը: Ազդեցության ենթակա ծառերի սեփականատերերին կտրվի լիարժեք փոխհատուցում` առանց ծառերը կտրելուց հետո փայտանյութից ստացված արժեքի մասնահանման: Ազդեցության ենթակա մրգատու և այլ տեսակի ծառերի ամփոփ տվյալները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակներում: 
Աղյուսակ 14. Ազդեցությունը մրգատու ծառերի վրա
	Ծառի տեսակը
	Արշակունյաց պողոտա
	Արտաշատի խճուղի
	Ընդամենը



	
	Նորատունկ
	Դեռևս ոչ պտղատու
	Պտղատու
	Ընդամենը
	Տնկի
	Դեռևս ոչ պտղատու
	Պտղատու
	Ընդամենը
	Տնկի
	Դեռևս ոչ պտղատու
	Պտղատու
	Ընդամենը

	
	No
	No
	No
	No
	No
	No
	No
	No
	No
	No
	No
	No

	Բալենի
	5
	5
	35
	45
	462
	39
	332
	833
	467
	44
	367
	878

	Դեղձենի
	6
	-
	23
	29
	9
	1
	59
	69
	15
	1
	82
	98

	Ընկուզենի
	2
	-
	5
	7
	18
	5
	47
	70
	20
	5
	52
	77

	Թզենի
	-
	-
	5
	5
	-
	-
	16
	16
	-
	-
	21
	21

	Թթենի
	-
	11
	32
	43
	7
	9
	68
	84
	7
	20
	100
	127

	Խաղող
	-
	-
	71
	71
	-
	-
	207
	207
	-
	-
	278
	278

	Խնձորենի
	16
	4
	28
	48
	113
	19
	124
	256
	129
	23
	152
	304

	Ծիրանենի
	2
	3
	37
	42
	11
	24
	108
	143
	13
	27
	145
	185

	Կեռասենի
	2
	-
	3
	5
	-
	-
	51
	51
	2
	-
	54
	56

	Հոն
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	5
	-
	-
	5
	5

	Սալոր (մամուխ)
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1

	Մարգախնձոր
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	44
	47
	3
	-
	44
	47

	Նշենի
	-
	2
	-
	2
	1
	1
	5
	7
	1
	3
	5
	9

	Նռենի
	-
	-
	8
	8
	-
	1
	4
	5
	-
	1
	12
	13

	Սալոր (շլոր)
	2
	-
	4
	6
	97
	2
	21
	120
	99
	2
	25
	126

	Սալոր
	23
	3
	36
	62
	36
	57
	64
	157
	59
	60
	100
	219

	Սերկևիլենի
	-
	1
	11
	12
	1
	3
	88
	92
	1
	4
	99
	104

	Տանձենի
	1
	-
	1
	2
	3
	1
	11
	15
	4
	1
	12
	17

	Տխլենի
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	26
	27
	-
	1
	26
	27

	Փշատենի
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	4
	4
	-
	-
	5
	5

	Ազնվամորի
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	115
	115
	-
	-
	115
	115

	Հաղարջ
	-
	-
	13
	13
	-
	43
	61
	104
	-
	43
	74
	117

	Մասուր
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	11
	11
	-
	-
	12
	12

	Մոշենի
	-
	5
	260
	265
	-
	-
	462
	462
	-
	5
	722
	727

	Ընդամենը
	59
	34
	575
	668
	761
	206
	1,933
	2,900
	820
	240
	2,508
	3,568

	Արշակունյաց պողոտա 24 հողամաս, 23 ԱԵՏՏ (91ԱԵԱ)
Արտաշատի խճուղի 67 հողամաս, 67 ԱԵՏՏ (394ԱԵԱ)
Ընդամենը 91 հողամաս, 90 ԱԵՏՏ  (485ԱԵԱ)


81) Կլինեն ազդեցության ենթակա 61 փայտանյութ տվող ծառեր:  Ազդեցության ենթակա փայտանյութ տվող ծառերի մեծամասնությունը կազմում են հացենին (65) և բարդին (14): Ազդեցության ենթակա բոլոր ծառերի կեսը տնկիներ են, մինչդեռ մոտ մեկ երրորդը մեծահասակ ծառեր են: Կան 10 տնային տնտեսություններ Արշակունյաց պողոտայում և 10-ը` Արտաշատի խճուղում, որոնք կրում են փայտանյութ տվող ծառերի կորուստ: Ազդեցության ենթակա բոլոր ծառերի սեփականատերերը կփոխհատուցվեն` առանց ծառերը կտրելուց հետո փայտանյութից ստացված արժեքի մասնահանման:  

Աղյուսակ 2Ազդեցությունը փայտանյութ տվող ծառերի վրա
	Տեսակը
	Արշակունյաց պողոտա
	Արտաշատի խճուղի
	Ընդամնեը



	
	Տնկի
	Միջին տարիքի 
	Հասուն
	Ընդամենը
	Տնկի
	Միջին տարիքի 
	Հասուն
	Ընդամենը
	Միջին տարիքի
	Հասուն
	Ընդամենը
	Ամբողջը

	Ակացիա
	1
	2
	-
	3
	1
	-
	-
	1
	2
	2
	-
	4

	Այլանթ
	-
	-
	-
	-
	4
	3
	-
	7
	4
	3
	-
	7

	Այծուռ
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	2
	1
	1
	-
	2

	Բարդի
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	10
	14
	4
	-
	10
	14

	Թխկի
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1

	Հացենի
	17
	1
	3
	21
	3
	3
	5
	11
	20
	4
	8
	32

	Ուռենի
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	1

	Ընդամենըըը
	18
	3
	4
	25
	13
	7
	16
	36
	31
	10
	20
	61

	Արշակունյաց պողոտա 10 հողամաս, 11 ԱԵՏՏ (43 ԱԵԱ)
Արտաշատի խճուղի 10 հողամաս, 10 ԱԵՏՏ (50 ԱԵԱ)  
Ընդամենը  20 հողամաս 21 ԱԵՏՏ (93 ԱԵԱ)


82) ՀՕՏ-ը ազդեցության կենթարկի նաև 168 դեկորտաիվ ծառեր:  Ինչպես ցույց է տրված ստորև բերված աղյուսակում, այդ ծառերի ընդհանուր թվի 45.24% -ը կազմում է ազնիվ վարդը, որին հետևում են թույան (17.86 %), եղրևանին և վայրի խաղողը:  Ազդեցության ենթակա դեկորատիվ ծառերի շուրջ 85%-ը մեծ ծառեր են: 11 տնային տնտեսություններ Արշակունյաց պողոտայում կկորցնեն 97 դեկորատիվ ծառեր, իսկ 9 տնային տնտեսություններ Արտաշատի խճուղում կկորցնեն 71 ծառեր:   
Աղյուսակ 2Ազդեցությունը դեկորատիվ ծառերի վրա
	Տեսակը
	Արշակունյաց պողոտա
	Արտաշատի խճուղի
	Ընդամենը



	
	Միջին
	Մեծ
	Ընդամենը
	Միջին
	Մեծ
	Ընդամենը
	Միջին
	Մեծ
	Ամբողջը

	Ազնիվ վարդ
	4
	44
	48
	3
	25
	28
	7
	69
	76

	Ասպիրակ
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	2

	Եղրևանի
	6
	8
	14
	2
	5
	7
	8
	13
	21

	Թույա
	5
	20
	25
	3
	2
	5
	8
	22
	30

	Կալինա բուլդոնեժ
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	1
	1

	Մագլցող վարդ
	-
	5
	5
	1
	-
	1
	1
	5
	6

	Վայրի խաղող
	-
	3
	3
	-
	26
	26
	-
	29
	29

	Տոսախ
	-
	-
	-
	2
	-
	2
	2
	-
	2

	Մոշենի
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	1
	1

	Ընդամենը
	15
	82
	97
	11
	60
	71
	26
	142
	168

	Արշակունյաց պողոտա 11 հողամաս, 11ԱԵՏՏ (53 ԱԵԱ)
Արտաշատի խճուղի  9 հողամաս, 9 ԱԵՏՏ (49 ԱԵԱ)
Ընդամենը 20 հողամաս, 20 ԱԵՏՏ (102 ԱԵԱ)


2.7 Ազդեցությունը ձեռնարկատիրական գործունեության և եկամտի վրա 

83) Ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեությունների բնույթի և շրջանակի հիման վրա սույն ՀՕՏԾ-ի համար սահմանվել և հաշվի են առնվել ձեռնարկատիրական գործունեության հետևյալ երկու տեսակի կորուստները` մշտական և ժամանակավոր: 
84) Ձեռնարկատիրական գործունեության մշտական կորուստները ներառում են այն կորուստները, որոնք առաջացել են շենքը քանդելու կամ ձեռնարկատիրական գործունեության վայրից կառույցը մշտապես տեղափոխելու հետևանքով: ԱԵԱ-ները կստանան կանխիկ փոխհատուցում` 1 տարվա զուտ եկամտի չափով:  
85) Ձեռնարկատիրական գործունեության ժամանակավոր կորուստները ներառում են այն կորուստները, որոնք առաջացել են ձեռնարկատիրական գործունեության վրա Ենթածրագրի կարճաժամկետ/ժամանակավոր ազդեցության հետևանքով, երբ ձեռնարկատիրական գործունեությունը դադարեցվում է կարճ ժամանակով: Ազդեցությունը կարող է առաջանալ, երբ շինարարական աշխատանքների հետևանքով.
ա. մուտքը դեպի ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալվող մաս ժամանակավոր փակվելու է,
բ. եթե ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման վայրը հնարավոր է ժամանակավորապես տեղափոխել շինարարական աշխատանքներ իրականացվող տարածքից՝ այդ շինարարական աշխատանքների ողջ ընթացքում,
գ. ձեռնարկատիրական գործունեությունն ընդհատվում է հողամասի մնացած մասում ազդեցության ենթակա կառույցների վերակառուցման հետևանքով:  
86) Բոլոր դեպքերում ձեռնարկատիրական գործունեությունը կդադարի կարճ ժամանակով: Ազդեցության ենթակա մուտքերի դեպքում շինարարական աշխատանքներ իրականացնող կապալառու ընկերությունը. 
ա. կկազմակերպի շինարարական աշխատանքներն այնպես, որ չի փակի մուտքը, կա՛մ  
բ. շինարարության ընթացքում ԱԵԱ-ներին կապահովի այլընտրանքային մուտքով:  

87) Այն դեպքում, երբ ազդեցության ենթակա կառույցները պետք է վերակառուցվեն հողամասի մնացած հատվածում, ինժեներների հետ քննարկումները ցույց են տվել, որ տվյալ կառույցների վերակառուցման համար ԱԵԱ-ներին անհրաժեշտ կլինի առավելագույնը 2 ամիս ժամանակ:  
88) Եթե նկարագրված լուծումներից ոչ մեկն էլ իրագործելի չէ կամ մուտքը փակված է ավելի երկար ժամանակով, քան նախատեսված էր ծրագրով, ապա ազդեցությունը կգնահատվի, և ԱԵԱ-ն կստանա փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատված ամիսների քանակի (մինչև 1 տարի) դիմաց և ըստ սահմանված իրավասությունների:   
89) Ընդհանուր առմամբ, կան 11 ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեության ծրագրային տարածքում: Սրանցից 5-ը կենթարկվեն մշտական ազդեցության, իսկ 6-ը կփակվեն ժամանակավորապես` կապված ծածկերի և/կամ մնացած հողամասերի վրա ձեռնարկատիրական գործունեության հիմնական շենքերի օժանդակ կառույցների վերականգնման հետ: Այս թվով 11 ձեռնարկատիրական գործունեությունից 6-ի սեփականատերերն ունեն հարկային հայտարարագրեր, իսկ  5-ը` ոչ:  

90) Կան մի շարք ձեռնարկատիրական գործունեություններ, որոնք հավանականորեն կարող են ազդեցության ենթարկվել կարճ ժամանակով, եթե Կապալառուն հատուկ ջանքեր չգործադրի` շինարարության ընթացքում դեպի ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալվող տարածքի մուտքերը չփակելու համար, օրինակ` 1) կազմակերպի շինարարական աշխատանքներն այնպես, որ չփակի մուտքը, կամ 2) ԱԵԱ-ների համար ապահովի այլընտրանքային մուտք շինարարության ընթացքում: Այսօրինակ ազդեցությունը կախված կլինի Կապալառուի կողմից աշխատանքների կազմակերպումից: ՄՆՇՎԽ-ի ինժեներների գնահատմամբ շինարարության ընթացքում կարելի է խուսափել մուտքերը փակելուց, եթե Աշխատանքները պլանավորվեն պատշաճորեն կամ կառավարվեն արդյունավետորեն` նվազագույնի հասցնելով ազդեցության ժամանակահատվածը: ԾԻԳ-ը մոնիտորինգի կենթարկի շինարարական աշխատանքները և դրանց ազդեցությունը ձեռնարկատիրական գործունեության վրա և կապահովի ԱԵԱ-ների պատշաճ փոխհատուցումը, եթե այդպիսիք կան: 
Աղյուսակ 2Մշտական ազդեցություն ձեռնարկատիրական գործունեության վրա
	No
	Նկարագրություն
	Արշակունյաց պողոտա
	Արտաշատի խճուղի
	Ընդամենը



	
	
	հարկային հայտարարագրով 
	առանց հարկային հայտարարագրի
	հարկային հայտարարագրով 
	առանց հարկային հայտարարագրի
	հարկային հայտարարագրով 
	առանց հարկային հայտարարագրի

	
	
	No
	No
	No
	No
	No
	No

	1.
	Մթերային
	1
	-
	-
	-
	1
	-

	2.
	Մեքենայի պաստառագործ
	1
	-
	-
	-
	1
	-

	3.)
	Ծաղկի խանութ
	-
	-
	1
	-
	1
	-

	4.
	Մսամթերքի խանութ
	-
	-
	-
	1
	-
	1

	5.
	Մսամթերքի խանութ
	-
	-
	-
	1
	-
	1

	Ընդամնեը
	2
	-
	1
	2
	3
	2


Աղյուսակ 2Ժամանակավոր ազդեցություն ձեռնարկատիրական գործունեության վրա
	No
	Նկարագրություն
	Արշակունյաց պողոտա
	Արտաշատի խճուղի
	Ընդամենը



	
	
	հարկային հայտարարագրով 
	առանց հարկային հայտարարագրի
	հարկային հայտարարագրով 
	առանց հարկային հայտարարագրի
	հարկային հայտարարագրով 
	առանց հարկային հայտարարագրի

	
	
	No
	No
	No
	No
	No
	No

	1.
	Ջեմի արտադրություն
	-
	-
	1
	-
	1
	-

	2.
	Շինարարական նյութեր
	-
	-
	1
	-
	1
	-

	3.
	Ոչխարների վաճառք 
	-
	-
	-
	1
	-
	1

	4.
	Ոչխարների վաճառք 
	-
	-
	-
	1
	-
	1

	5.
	Ոչխարների վաճառք 
	-
	-
	-
	1
	-
	1

	6.
	Բենզալցակայան
	1
	-
	-
	-
	1
	-

	Ընդամենը
	1
	-
	2
	3
	3
	3


2.8 Ազդեցությունը զբաղվածության վրա
91) Ձեռնարկատիրական գործունեության մշտական փակմամբ կամ տեղափոխմամբ պայմանավորված` 3 աշխատողներ 3 տնային տնտեսություններից մշտապես կկորցնեն իրենց աշխատանքը: Ի լրումն դրան, 7 տնային տնտեսություններից 7 անձանց զբաղվածությունը կենթարկվի ազդեցության կարճ ժամանակով` շինարարության ընթացքում ձեռնարկատիրական գործունեության ժամանակավոր փակման հետևանքով: Արշակունյաց պողոտայում կլինեն ազդեցության ենթակա 7 ընտանիքներ, իսկ Արտաշատի խճուղում`3: 
Աղյուսակ 2

 SEQ Table \* ARABIC \s 1 19. Ազդեցությունը զբաղվածության վրա
	Տեսակը
	Արշակունյաց պողոտա
	Արտաշատի խճուղի
	Ընդամենը


	
	Աշխատողների

թիվը


	Աշխատողների

թիվը


	Աշխատողների

թիվը


	Նշումներ

	Ժամանակավոր ազդեցության ենթակա
	4


	3


	7


	ներառյալ 6 ԱԵԱ անհատ ձեռնարկատերերից 1-ը , ով աշխատում է որպես տնօրեն 

	Մշտական ազդեցության ենթակա
	3


	-
	3


	ներառյալ 5 ԱԵԱ անհատ ձեռնարկատերից 1-ը, ով աշխատում է որպես տնօրեն

	Ամբողջը
	7


	3


	10


	 


2.9 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների և ազդեցության ենթակա անձանց տվյալների ամփոփում 
92) Մարդահամարի արդյունքում բացահայտվեցին 115 մշտական և ժամանակավոր ազդեցության ենթակա ընտանիքներ` ընդհանուր առմամբ  597 անդամներով:  Ազդեցության ենթակա  տնային տնտեսությունների (ԱԵՏՏ-ներ) և ազդեցության ենթակա անձանց (ԱԵԱ-ներ) տարբեր կատեգորիաների վերաբերյալ տվյալներն ըստ ազդեցության տեսակի, ինչպես նաև զուտ թվերը` առանց կրկնահաշվարկի, ներկայացված են ԱԵԸ/ԱԵԱ-ների տվյալների ամփոփագրում, որը ներառված է սույն գլխի վերջնամասում: Ընդհանուր առմամբ, Ենթածրագիրն ազդեցության կենթարկի 101 ԱԵՏՏ-ների հողամասեր, 47 ԱԵՏՏ-ների շենքեր և շինություններ, 95 ԱԵՏՏ-ների ծառեր և մշակաբույսեր, 11 ԱԵՏՏ-ների ձեռնարկատիրական գործունեություններ և 10 ԱԵՏՏ-ների զբաղվածությունը: 
Աղյուսակ 20. Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունները/անձինք` ըստ ազդեցության տեսակի
	Ազդեցության տեսակը
	Ընդամենը
	Նշումներ

	
	Ազդեցություն
	ԱԵՏՏ-ներ
	ԱԵԱ-ներ
	

	
	Ազդեցության ենթակա միավորը
	Առանց կրկնահաշվարկի
	Բացարձակ թիվը
	

	
	No /մ/ մ²
	
	
	

	1. Ազդեցությունը հողամասի վրա` ըստ զբաղեցման կարգավիճակի

	 1) Սեփականատերեր 
	3
	3
	8
	 

	 2) Համայնք
	-
	
	
	 

	 ա. Ուղղակի         օգտագործում 
	6
	-
	-
	 

	բ. Վարձակալություն
	2
	2
	5
	 

	գ. ՀՀ օրենսդրության պահանջ​ների չպահպան​մամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում 
	102
	99
	533
	ՀՀ օրենսդրության պահանջ​ների չպահ​պանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով հողօգտագործող 2 ԱԵՏՏ-ներ հանդիսանում են այլ հողերի սեփականատերեր, որոնք ներկայացված են  1.1-ում
1 ԱԵՏՏ, ով ՀՀ օրենսդրության պահանջ​ների չպահ​պանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով հողօգտագործող է, հանդիսանում է մեկ այլ հողամասի վարձակալ, որը ներկայացված է 1.2(2)-ում

	 3) Պետական հողամասեր
	1
	-
	-
	 

	  Միջանկյալ ընդհանուր 
	114
	101
	540
	 

	2. Ազդեցությունը շենքերի և շինությունների վրա

	1) Բնակելի շենքեր  
	8
	3
	18
	 Ազդեցության ենթակա միավորը շենքերի/շինությունների թիվն է (No) 

	2) Ոչ բնակելի շենքեր  
	30
	16
	72
	

	3) Ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շենքեր և շինություններ
	19
	15
	89
	

	 4) Ցանկապատեր
	996.24 գմ 373.63 մ2
	35
	190
	 

	     Միջանկյալ ընդհանուր  
	-
	47
	248
	Բոլոր ԱԵՏՏ-ները ներառված են 1 –ում, բացի  5 ԱԵՏՏ-ներից, ովքեր կորցնում են միայն կառույցներ 

	3. Ազդեցությունը ծառերի/մշակաբույսերի վրա

	1) Մրգատու ծառեր  
	3, 568
	90
	485
	 Ազդեցության ենթակա միավորը ծառերի թիվն է   (No) 

	2) Փայտանյութ տվող ծառեր  
	61
	21
	93
	

	3) Դեկորատիվ ծառեր  
	168
	20
	102
	

	4) Մշակաբույսեր 
	805
	11
	11
	Ազդեցության ենթակա միավորը մշակաբույսերի համար մ2 –ն է:

	  Միջանկյալ ընդհանուր` 
	-
	95
	515
	Բոլոր ԱԵՏՏ/ԱԵԱ-ները ներառված են 1 -ում

	4. Ազդեցությունը ձեռնարկատիրական գործունեության վրա

	1) Մշտական` հարկային հայտարարագրով  
	3
	3
	14
	 Միավորը՝ ձեռնարկատիրական գործունեության թիվն է  No 

	2) Մշտական` առանց հարկային հայտարարագրի 
	2
	2
	12
	

	3)  Ժամանակավոր`հարկային հայտարարագրով  
	3
	3
	9
	

	4) Ժամանակավոր`առանց հարկային հայտարարագրի 
	3
	3
	23
	

	 Միջանկյալ ընդհանուր` 
	11
	11
	58
	Բոլոր ԱԵՏՏ-ները ներառված են 1 –ում, բացի  1 ԱԵՏՏ-ից, ովքեր կորցնում են միայն իրենց ձեռնարկատիրական գործունեության հնարավորությունը 

	5. Ազդեցությունը զբաղվածության վրա

	1) Զբաղվածության մշտական կորուստ 
	3
	3
	12
	1 ԱԵՏՏ ներառված է 1-ում
	Ազդեցության ենթակա միավորը աշխատողների թիվն է (No) 

	2) Զբաղվածության ժամանակավոր կորուստ
	7
	7
	28
	1 ԱԵՏՏ ներառված է 1-ում
	

	 Միջանկյալ ընդհանուր`  
	10
	10
	40
	Երկու ԱԵՏՏ- ներառված են  1 -ում

	6. Խոցելիությունը

	1) Զգալի ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություններ 
	-
	85
	468
	 Ներառված են վերաբնակեցվող 3 ԱԵՏՏ-ներ  

	2) Խոցելի ԱԵՏՏ-ներ 
	-
	20
	70
	 

	 Միջանկյալ ընդհանուր`
	-
	90
	483
	Բոլոր ԱԵՏՏ-ները ներառված են 1 –ում, բացի 2 խոցելի ԱԵՏՏ-ներից (1 աշխատող և 1 ԱԵՏՏ, որոնք միայն կորցնում են շինությունները 

	Ընդամենը (առանց կրկնահաշվարկի) 1+2(5ԱԵՏՏ) + 3(1ԱԵՏՏ) +4(8ԱԵՏՏ)
	
	115
	597
	Ընդամնեը` ներառյալ  1 գումարած 5 ԱԵՏՏ, որոնք միայն կորցնում են շինությունները՝ գումարած 1 անհատ ձեռնարկատեր, ով  կորցնում է իր ձեռնարկատիրական գործունեության հնարավորությունը + աշխատողները


2.9.1 Զգալի ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություններ
93) Ընդհանուր առմամբ 85 ԱԵՏՏ-ներ կփոխհատուցվեն որպես զգալի ազդեցության ենթակա ԱԵՏՏ-ներ: Այս ԱԵՏՏ-ները՝ ներառյալ վերաբնակեցվող 3-ը, իրենց ազդեցության ենթակա հողամասերից կկորցնեն գյուղատնտեսական հողերի 10%-ը կամ ավելին: Հետևաբար, մրգատու ծառերի և մշակաբույսերի կորստի արդյունքում նրանք կկորցնեն համապատասխան եկամուտը:  Զգալի ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություններից ավելի քան երկու երրորդը (74%) Արտաշատի խճուղու հատվածից են:  
94) Զգալի ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների մեծ քանակը պայմանավորված է երկու գործոններով.  հողամասերը փոքր են (քաղաքային տարածք, ՀՀ օրենսդրության պահանջ​ների չպահ​պանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում), հետևաբար, նույնիսկ հողամասի վրա փոքր ազդեցությունը կարող է առաջացնել եկամտի ավելի քան 10% -ի կորուստը: Օրինակ՝ եթե ԱԵԱ-ն ունի 3 ծառ հողամասի վրա, և 1-ը ազդեցության ենթակա է, ապա այն անմիջապես դառնում է գյուղատնտեսական եկամտի 33% կորուստ ազդեցության ենթակա հողամասից, որի արդյունքում սահմանվում է զգալի ազդեցության ենթակա լինելու իրավասություն, եթե  նույնիսկ ԱԵԱ-ն չի ապրում գյուղատնտեսությամբ: Այս գործոններից անկախ, ԵՔ/ԾԻԳ-ը զբաղվում է զգալի ազդեցության նպաստ վճարելով նրանց, ովքեր կկորցնեն իրենց «գյուղատնտեսական եկամտի» ավելի քան 10%-ը ազդեցության ենթակա հողամասից (ինչպես սահմանված է ՀՕՏՇ-ում), և  ազդեցության ենթակա ՀՀ օրենսդրության պահանջ​ների չպահ​պանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասի արժեքի 25%-ը` որպես դրամական օգնություն իրենց կենսապահովման միջոցների վերականգնման համար:   
95) Անկախ ԱԵԱ-ների իրավական կարգավիճակից, բոլոր զգալի ազդեցության ենթարկվածները կստանան լրացուցիչ փոխհատուցում մշակաբույսերի դիմաց` 1 տարվա բերքի արժեքի համապատասխան, գյուղատնտեսական եկամտի զգալի կորստի համար: Երեք ընտանիքներ կվերաբնակեցվեն իրենց բնակության վայրերից: Նրանք կստանան վերականգնման նպաստ` 6 ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափով: Այսպիսի ԱԵԱ-ներին նույնպես առաջնահերթություն կտրվի Ծրագրի հետ կապված աշխատատեղերում ընդգրկվելիս: 
Աղյուսակ 2

 SEQ Table \* ARABIC \s 1 2Ազդեցության աստիճանը
	Ազդեցության աստիճանը
	Արշակունյաց պողոտա
	Արտաշատի խճուղի
	Ընդամենը

	
	ԱԵՏՏ
	ԱԵՏՏ
	ԱԵՏՏ

	
	No
	No
	No

	(ա) ԱԵՏՏ-ներ, որոնք կորցնում են գյուղատնտեսական եկամտի ավելի քան 10% -ը
	22
	63
	85

	(բ) Վերաբնակեցվող ԱԵՏՏ-ներ (ընգրկված են նաև (ա) -ում
	3
	0
	3

	Ընդամենը
	22
	63
	85


2.9.2 Ազդեցությունը աղքատների և խոցելի խմբերի վրա 
96) Համաձայն ՔԿԶՆԾ ՀՕՏՇ-ի լրացման` “խոցելիությունը” սահմանվում է հետևյալ կերպով: 
“Ընտանեկան նպաստի համակարգում (ԸՆՀ) գրանցված անձինք, որոնք ստանում են ընտանեկան նպաստ: Սոցիալապես խոցելի անձինք այն տնային տնտեսություններն են, որոնք ղեկավարվում են ընտանիքը կերակրող կանանց կամ ծերության կենսաթոշակ ստացող անձի կողմից և չեն ներառում այլ չափահաս, աշխատանքային տարիքի անձ` կայուն աշխատանքով, որն առնվազն ապահովում է նվազագույն ամսական աշխատավարձ, բացի պարտադիր զինծառայություն անցնող կամ մինչև քսաներեք տարեկան ցերեկային ուսուցմամբ սովորողները:

97) 8 ԱԵՏՏ-ներ գրանցված են ԸՆՀ-ում
: 13 ԱԵՏՏ-ներ ղեկավարվում են կին և 8-ը`տարեց ԱԵԱ-ների կողմից: Որոշ ԱԵՏՏ-ներ, որոնք գրանցված են ԸՆՀ-ում, նույնպես ղեկավարվում են կանանց/տարեցների կողմից: Ընդհանուր առմամբ, 20 ԱԵՏՏ-ներ կփոխհատուցվեն որպես խոցելի ընտանիքներ և կստանան վերականգնման նպաստ` 6 ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափով:  Այսպիսի ընտանիքներին նույնպես առաջնահերթություն կտրվի Ծրագրի հետ առնչվող աշխատատեղերում ընդգրկվելիս: 
Աղյուսակ 22. Ազդեցությունը աղքատների և խոցելի ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների վրա 

	Տեսակը
	Արշակունյաց պողոտա
	Արտաշատի խճուղի
	Ընդամենը

	
	ԱԵՏՏ
	ԱԵԱ
	ԱԵՏՏ
	ԱԵԱ
	ԱԵՏՏ
	ԱԵԱ

	
	No
	No
	No
	No
	No
	No

	ԸՆՀ-ում գրանցված ԱԵՏՏ-ները 
	3
	9
	5
	28
	8
	37

	Կանանց կողմից ղեկավարվող ԱԵՏՏ-ները
	6
	15
	7
	29
	13
	44

	Տարեցների կողմից ղեկավարվող ԱԵՏՏ-ները
	2
	4
	6
	20
	8
	24

	Խոցելի ԱԵՏՏ-ների ընդհանուր թիվը` առանց կրկնահաշվարկի 
	6
	15
	14
	55
	20
	70


98) ՀՕՏՇ-ն նախատեսում է հատուկ ընթացակարգ` բացահայտելու ազդեցության ենթակա աղքատ տնային տնտեսություններին: ՀՕՏՇ-ի համաձայն`մարդահամարի հետազոտության ընթացքում աղքատ ընտանիքները պետք է բացահայտվեն իրենց մասին տեղեկացնելով: Ստացված տեղեկությունները պետք է ստուգվի սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալությունում: ԸՆՀ-ում գրացվելու իրավասություն ունեցող և ԸՆՀ նպաստ ստանալու իրավունք ունեցող ընտանիքները ստուգումներից հետո իրավունք կունենան Ենթածրագրի ներքո,  որպես խոցելի ընտանիքներ, ստանալ փոխհատուցում:   

99) Հետևելով գոյություն ունեցող ընթացկարգին` աղքատ ԱԵԱ-ների ընդհանուր ցուցակը կուղարկվի ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն և Շենգավիթի սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալություն` ստուգելու «աղքատությունը»` համաձայն ՀՀ օրենքների եւ սոցիալական քաղաքականության: Ստուգման արդյունքում 1 ԱԵՏՏ գրանցվեց ԸՆՀ-ում և ընդգրկվեց խոցելի ԱԵՏՏ-ների ցուցակում: Ընդհանուր առմամբ, սույն ՀՕՏԾ-ում կան 20 խոցելի տնային տնտեսություններ: 
2.9.3 Ազդեցության ենթակա անձանց սեռը 
100) Մարդահամարը ցույց է տալիս ազդեցության ենթակա ընտանիքների կազմությունն ըստ սեռի`  301 (50.4%) արական և 296 (49.6%) իգական սեռի ներկայացուցիչներ: Այս բացահայտումը սերտորեն արտացոլում է Հայաստանի ազգաբնակչության պատկերը` 48% արական և 52% իգական սեռի ներկայացուցիչներ:
Աղյուսակ 23. Ազդեցության ենթակա անձանց սեռը
	Սեռը
	No
	Ամբողջի % 

	Արական
	301
	50.4

	Իգական
	296
	49.6

	Ընդամենը
	597
	100


2.9.4 Ազդեցության ենթակա անձանց էթնիկ ծագումը
101) ԱԵԸ-ների մեծամասնությունը հայեր են` 87.3%: Կան 12.6% եզդիներ և  0.1% ռուսներ:  Եզդիները քուրդ ժաղովուրդն են, ովքեր լիովին ընդգրկված են հայ հասարակության մեջ և համարվում են հայաստանյան ազգաբնակչության հավասար անդամներ, քանզի նրանք ևս կիսել են եղեռնի բախտը Հայաստանի բնակչության մեծամասնության հետ միասին: Եզդիները համարվում են հավասար քաղաքացիներ հայ ժողովրդի կազմում: Նրանք խտրականության չեն ենթարկվում և չունեն խոցելիության նկարագիր` համաձայն տեղաբնիկների վերաբերյալ ԱԶԲ-ի սահմանման: Հետևաբար, ԱԶԲ-ի համապատասխան քաղաքականությունը չի կիրառվի Ծրագրում: 
Աղյուսակ 24. Ազդեցության ենթակա անձանց էթնիկ ծագումը
	Ազգությունը
	ԱԵՏՏ անդամներ

	
	No
	Ամբողջի %

	Հայ
	521
	87.3

	Եզդի
	75
	12.6

	Ռուս
	1
	0.1

	Ընդամենը
	597
	100


3. ՍՈՑԻԱԼ - ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

3.1 Ընդհանուր տեղեկություններ 

102) Սույն գլխում ներկայացվում են ազդեցության ենթակա բնակչության և համայնքի սոցիալ - տնտեսական հիմնական առանձնահատկություններին առնչվող եզրակացությունները, որոնք պատրաստվել են առկա երկրորդական տվյալներից, սոցիալ - տնտեսական հարցումների միջոցով հավաքագրված տվյալներից, ինչպես նաև ՀՕՏԾ 1-ի տարածքում ընդգրկված Ծրագրի ազդեցության ենթակա համայնքներում ձեռնարկված մարդահամարի տվյալներից: Հարցումների հիմնական նպատակն է հասկանալ Ծրագրի տարածքում ազդեցության ենթակա մարդկանց և ընտանիքների առկա սոցիալ-տնտեսական միջավայրը և խոցելիությունը, օգտագործել տվյալները ՀՕՏԾ 1-ի բյուջեի նախապատրաստման համար և բացահայտել աջակցության լրացուցիչ կարիք ունեցող խմբերին և անձանց:    

3.2 Հետազոտության մեթոդաբանությունը
103) Ծրագրի տարածքում սոցիալ-տնտեսական հետազոտությունն ավարտվել է մի քանի փուլերով: Սոցիալ-տնտեսական հետազոտությունների երկու փուլերն ավարտվել են ՀՕՏԾ–ի երկու նախնական տարբերակի (նախագծերի) պատրաստման ընթացքում: Առաջին փուլը ներառել է ազդեցության ենթակա անձանց 25%-ը, իսկ երկրորդ հարցումն ընդգրկել է ազդեցության ենթակա բնակչության 90%-ը: Այնուհանդերձ, ՀՕՏԾ–ի նախնական տարբերակից հետո անցած ժամանակի, առանձին ՀՕՏԾ-երի համար ճանապարհային հատվածների փաթեթների փոփոխությունների, ինչպես նաև մանրամասն նախագծման փուլում կազմված ճանապարհային ծրագծի փոփոխությունների պատճառով, 2013 թ.-ին նոր հարցում է իրականացվել` ազդեցության ենթակա անձանց սոցիալ-տնտեսական նկարագրի թարմացման նպատակով:

104) 2013 թ.-ի փետրվարի 23-ից մինչև 2013 թ.-ի մարտի 10-ը ՍՏՀ հարցում է իրականացվել` ազդեցության ենթակա ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական պայմանները նորացնելու նպատակով: Բոլոր ազդեցության ենթակա անձինք, այդ թվում՝ ազդեցության ենթակա հողամասերի և շենքերի սեփականատերերը, վարձակալները և օգտագործողները, մշտապես ազդեցության ենթարկված անհատ ձեռնարկատերերը և այն ազդեցության ենթակա անձինք, ովքեր մշտապես կորցնելու են իրենց աշխատանքը, հարցվել են հարցաթերթիկների և հեռախոսի միջոցով (հարցաթերթիկների համար տե՛ս հավելվածներ 3, 4, 5, 6):
105) Յուրաքանչյուր հարցաթերթիկի լրացման համար 30-40 րոպե է պահանջվել: Հավաքագրված տվյալները մշակվել են` օգտագործելով վիճակագրական փաթեթ ՍԳՎՓ 13-ը:  Տարածքում 115 ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություններ (որոնք 603 ազդեցության ենթակա անձինք են ներառվում) կան, որոնցից 106 տնային տնտեսություններն (565 ազդեցության ենթակա անձինք) են հարցվել:

106) ԻԳ-ի մտադրությունն էր ՀՕՏԾ 1-ի ՍՏՀ-ի համար 100% ընտրանք օգտագործել: Այնուհանդերձ, ընդհանուր 115 տնային տնտեսություններից 106 (92.2.4%) տնային տնտեսությունների անդամներն են հարցազրույցին մասնակցել:  Մնացած 9-ը տնային տնտեսությունների անդամները հարցազրույցին չեն մասնակցել, քանի որ 1) նրանցից ոմանք հարցման ընթացքում հասանելի չէին, 2) նախագծում ուշ իրականացված փոփոխությունների (ՀՕՏԾ 1-ի ամփոփումից մի քանի օր առաջ) և 2) որոշ ազդեցության ենթակա անձանց ավելացման պատճառով, ովքեր մասնակի են ազդեցության ենթարկվել և փոխհատուցվել են ՀՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 5-ի թիվ 380-Ն որոշմամբ նախատեսված «Երևան քաղաքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային ծրագրի» շրջանակներում: Արդյունքում, ազդեցության ենթակա բոլոր անձինք ներառվել են ազդեցության հետազոտություններում (մարդահամար), բայց ոչ ՍՏՀ-ում: Մեկ տնային տնտեսության անդամները ՍՏՀ-ի ընթացքում Հայաստանում չէին, իսկ գույքի մեկ սեփականատեր հարցման ընթացքում հրաժարվեց թիմի հետ շփումից: Բացի այդ, ազդեցության ենթակա մեկ անձ մեկուսացված է ապրում հասարակությունից և նրա դեմոգրաֆիական հատկանիշների վերաբերյալ միայն հիմնական տեղեկություններ են հավաքագրվել նրա հարևաններից: Ազդեցության ենթակա անձանց ընդհանուր թիվը ներառված է մարդահամարին վերաբերող տվյալներում: 

3.3 Ազդեցության ենթակա անձանց և տնային տնտեսությունների սոցիալ-տնտեսական նկարագիրը
3.3.1 Ընտանիքի կազմը և սոցիալ-տնտեսական դասակարգումը
107) Ընդհանուր առմամբ, 106 հարցված տնային տնտեսություններում 565 անձինք են բնակվում: Միջին հաշվով 5.3 անձինք կան յուրաքանչյուր ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունում: 565 ազդեցության ենթակա անձանցից  278-ը (49.2%) տղամարդ են, իսկ 287-ը (50.8%) կին. ազդեցության ենթակա բոլոր չափահաս անձանցից 277-ը (63%) ամուսնացած են, 106-ը (24,1%) ամուրի, 42-ը (9,5%) այրիացած և 15-ը (3,4%) բաժանված:
108) Սոցիալական խմբավորման վերաբերյալ տվյալները ցույց են տալիս, որ ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություններից 17-ում (16%) ընտանիքի ղեկավարը հաշմանդամ է, իսկ ազդեցության ենթակա անձանցից մի փոքր ավելի քիչ քան 13% - ը (45) ինչ-որ տեսակի հաշմանդամություն ունի: Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս ազդեցության ենթակա անձանց սոցիալական խմբավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության դասակարգման`

Աղյուսակ 25. Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների ղեկավարների և անդամների սոցիալ-տնտեսական վիճակը 
	Սոցիալական խումբ
	ԱԵՏՏ ղեկավար
	ԱԵՏՏ անդամ

	
	Քանակը
	%
	Քանակը
	%

	Հաշմանդամ աշխատող, 1 - ին խումբ
	1
	1
	3
	0.5

	Հաշմանդամ աշխատող, 2 -րդ խումբ
	11
	10.4
	21
	3.7

	Հաշմանդամ աշխատող, 3 -րդ խումբ 
	5
	4.7
	16
	2.8

	Ի ծնե հաշմանդամ
	0
	0.0
	5
	0.9

	Որբ երեխա
	0
	0.0
	1
	0.2

	Միայնակ ծնող
	2
	1.9
	4
	0.7

	Միայնակ թոշակառու
	3
	2.8
	3
	0.5

	Նշվածներից ոչ մեկը
	84
	79.2
	514
	90.7

	Ընդհանուր
	106
	100.0
	567*
	100.0

	*Ծանոթություն`Երկու ԱԵԱ 2 կարգավիճակ ունի


3.3.2 Սեռը 

109) ՀՀ սահմանադրությունը և վերջինից ածանցյալ օրենքները կանանց ու տղամարդկանց շնորհում են հավասար իրավունքներ, այդ թվում՝ սեփականության իրավունքի, կրթության, առողջապահության, զբաղվածության, աշխատանքային պայմանների ու վճարման հավասար իրավունք և′ պետական, ​​և′ մասնավոր հատվածի ձեռնարկություններում, ինչպես նաև հավասար անձնական իրավունքներ: Չկա իրավական տարբերակում գույքի, հողամասի զբաղեցման, ժառանգության և ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման իրավունքների միջև: ՀՀ օրենսդրությունը մի շարք դրույթներ է պարունակում, որոնք առնչվում են կանանց իրավունքների պաշտպանությանը և սեռական խտրականության դեմ պայքարին: Իրականում այս հոդվածները հազվադեպ են կիրառվում, և դրանք քիչ են հայտնի պրակտիկայով զբաղվող փաստաբանների շրջանում: 
110) Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների կազմի վերաբերյալ մանրամասները` սեռի առումով, ներկայացված են Աղյուսակ 2.20-ում` Ազդեցության ենթակա գենդերային նկարագիր: Կին ղեկավար ունեցող տնային տնտեսությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացված է Աղյուսակ 2.19-ում` Ազդեցության ենթակա աղքատ և խոցելի տնային տնտեսությունների  վրա ազդեցությունը:
3.3.3 Տարիքը 

111) ՀՕՏԾ 1-ի նպատակով հարցված բնակչության տարիքային բաշխումը ցույց է տալիս, որ 18-35 տարիքային խումբը ամենաներկայացվածն էր (32.4%, տե՛ս ստորև աղյուսակը): Երիտասարդական համայնքի նկարագիրն անգամ ավելի է արտահայտված, եթե երկու տարիքային խմբերը (0-17 եւ 18-35) համակցվում են: Նման համեմատությունը ցույց է տալիս, որ բնակչության ավելի քան կեսը 35-ից փոքր է: Միայն շուրջ 10% - ն է 65 տարեկանից մեծ: «Տնային տնտեսության ղեկավար» տարիքային բաշխումը ցույց է տալիս տարիքային կարգերի երեք վիճակագրական օրինակ` 46-55, 56-65 և 66-ն անց: Սույն տարիքային փակագծերի միջև բաշխման տարբերություններն էական չեն:         

Աղյուսակ 3Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություների ղեկավարների և անդամների տարիքային բաշխումը
	Տարիքը
	Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսության ղեկավար
	Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսության անդամներ

	
	Քանակը
	%
	Քանակը
	%

	0 - 17
	-
	-
	128
	22.7

	18 - 35
	5
	4.7
	184
	32.4

	36 - 45
	12
	11.4
	59
	10.5

	46 - 55
	33
	31.1
	89
	15.8

	56 - 65
	26
	24.5
	49
	8.7

	66 կամ անց
	30
	28.3
	56
	9.9

	Ընդհանուր
	106
	100.0
	565
	100.0


3.3.4 Կրթությունը
112) Հետևյալ աղյուսակում երևում է, որ տնային տնտեսությունների ղեկավարների մոտ 80%-ը կրթության առնվազն միջնակարգ մակարդակ ունի: Գրագիտության բարձր մակարդակ (75%-ը առնվազն միջնակարգ կրթություն ունի) է նաև արձանագրվում ընտանիքի անդամների միջև: Տնային տնտեսությունների ղեկավարների շուրջ 18%-ը բարձրագույն կրթություն ունի, մինչդեռ ընտանիքի անդամների միջև համալսարանական կրթության տոկոսը որոշ չափով ցածր է (11%): Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների ղեկավարների միայն մի փոքր տոկոսն  (2.8%) ունի նախնական կրթություն  (3 տարվա կրթությամբ): 

Աղյուսակ 27. Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություների ղեկավարների և անդամների կրթությունը

	Կրթական կարգավիճակը
	ԱԵՏՏ ղեկավար
	ԱԵՏՏ անդամներ

	
	Քանակը
	%
	Քանակը
	%

	Տարրական
	3
	2.8
	41
	7.3

	Միջին դպրոց
	18
	17.0
	100
	17.7

	Միջնակարգ (10 տարի)
	34
	32.1
	155
	27.4

	Ավագ դպրոց (12 տարի)
	-
	-
	8
	1.4

	Միջնակարգ մասնագիտական
	30
	28.3
	124
	21.9

	Համալսարանի ուսանող (լրիվ դրույքով)
	-
	-
	6
	1.1

	Համալսարանի ուսանող (հեռակա)
	-
	-
	8
	1.5

	Համալսարանի դիպլոմ
	19
	17.9
	63
	11.2

	Հետբուհական
	-
	-
	1
	0.2

	Թերի բարձրագույն կրթություն
	2
	1.9
	6
	1.1

	Ոչ կիրառելի
	-
	-
	51
	9.0

	Այլ
	-
	-
	1
	0.2

	Ընդհանուր
	106
	100.0
	565
	100.0


3.3.5 Զբաղվածության և եկամտի աղբյուրները
113) Տնային տնտեսությունների ղեկավարների կեսից շատը (52,5%) աշխատում են: Տնային տնտեսությունների աշխատող ղեկավարների և ընտանիքի այլ աշխատող անդամների (46.5%) չափաբաժնի  միջև տարբերությունը վիճակագրական նշանակություն չունի: Հարկ է նշել, որ թոշակառուների մեկ երրորդն ունի նաև որևէ այլ աշխատանք: Գործազրկության ցուցանիշը տնային տնտեսությունների (5.0%)  ղեկավարների միջև շատ ավելի ցածր է, քան ընտանիքի անդամների (13.4%) շրջանում: Տնային տնտեսությունների` գործազուրկ և աշխատանք չփնտրող ղեկավարների քանակն ավելի բարձր է, քան գործազուրկ և աշխատանք փնտրող ղեկավարների քանակը:

114) Հարցումը ցույց է տալիս, որ աշխատանք ունեցող ազդեցության ենթակա անձանցից ավելի քան 80%-ը մշտական ​​և կայուն աշխատանք ունի: Մոտ 20%-ը (13 տնային տնտեսություն) դրամական փոխանցումներ են ստանում արտասահմանից կամ Հայաստանի այլ վայրերում աշխատանք ունեցող ընտանիքի անդամներից: Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների առնչությամբ` զբաղվածության տվյալները ներկայացված են հետևյալ աղյուսակներում:
Աղյուսակ 28. Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություների ղեկավարների և անդամների զբաղվածության կարգավիճակը 
	Զբաղվածության կարգավիճակը
	ԱԵՏՏ ղեկավար
	ԱԵՏՏ անդամներ

	
	Քանակը
	%
	Քանակը
	%

	Աշխատանք ունեցող
	63
	52.5
	204
	46.5

	Թոշակառու
	39
	32.5
	59
	13.4

	Գործազուրկ և աշխատանք չփնտրող 
	7
	5.8
	83
	19

	Գործազուրկ և աշխատանք փնտրող 
	6
	5.0
	59
	13.4

	Բանակային ծառայող
	0
	0.0
	7
	1.6

	Հաշմանդամ
	4
	3.4
	22
	5.0

	Բանտում
	1
	0.8
	5
	1.1

	Ընդհանուր
	120 (106)
	100%
	439
	100%

	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ`  Ազդեցության ենթակա 13 տնային տնտեսություների ղեկավարները կենսաթոշակ, ինչպես նաև այլ աշխատանքից եկամուտ են ստանում: Ազդեցության ենթակա 1 տնային տնտեսության ղեկավարը հաշմանդամ  և թոշակառու է: 


Աղյուսակ 329. Զբաղվածության տեսակը

	Զբաղվածության տեսակը
	ԱԵՏՏ ղեկավար
	ԱԵՏՏ անդամներ

	
	Քանակը
	%
	Քանակը
	%

	Քաղաքացիական ծառայող
	21
	29.6
	44
	20.28

	Մասնավոր հատվածի աշխատող 
	18
	25.4
	82
	37.79

	Ինքնազբաղված, ձեռնարկատեր 
	9
	12.6
	22
	10.14

	Գործատու
	4
	5.6
	16
	7.37

	Գյուղատնտեսության բնագավառում աշխատանք ունեցող 
	19
	26.8
	53
	24.42

	Ընդհանուր
	71
	100
	217
	100


115) Վերը ներկայացված աղյուսակից երևում է, որ ազդեցության ենթակա 19 տնային տնտեսությունների անդամները գյուղատնտեսության բնագավառում են աշխատում: Դրանցից 6-ը ներգրավված են անասնաբուծության մեջ: Նրանք իրենց ֆերմերներ են համարում, բայց հիմնականում նրանք ոչխարներ/միս պահելու և վաճառելու վերջին օղակն են շղթայում: Գյուղատնտեսության բնագավառում աշխատող ազդեցության ենթակա վեց տնային տնտեսությունների ղեկավարները թոշակառու են, և նրանց համար գյուղատնտեսական գործունեությունը եկամտի լրացուցիչ միջոց է: Ընդհանրապես, գյուղատնտեսությունը եկամտի առաջնային աղբյուր չէ այս տարածքում, քանի որ տարածքը քաղաքային է: Ընդհանուր առմամբ, ազդեցության ենթակա անձանց ճնշող մեծամասնությունը (80%) աշխատում է և ունի մշտական և կայուն աշխատանք:   

3.3.6 Եկամուտներ և ծախսեր
116) Հարցված ընտանիքներն ինքնուրույն են հաղորդել եկամուտների և ծախսերի մասին տվյալները: ԱԵԱ-ները չափազանց շատ են հետազոտվել` սկսելով ԾՆՏԱ-ի փուլից և հիմնվելով հարցազրուցավարների դիտարկումների վրա. հարցազրույցների ընթացքում նրանք հակված չէին բացահայտելու իրենց իրական եկամուտները: ԱԵԱ-ների իրական եկամուտները պաշտոնական աղբյուրներից ստուգելու տարբերակ չկա: Որոշ հարցվողներ չեն նշել իրենց եկամուտները: Ընտանիքի միջին ամսական եկամուտը տարածքում կազմում էր 233.113 ՀՀ դրամ կամ շուրջ 575 դոլար: Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություններում հիմնական եկամուտների տրամադրողներն ընտանիքների ղեկավարներն են (62 հոգի, կամ 58,5%):     

Աղյուսակ 30. Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսության եկամուտների աղբյուրները
	Եկամուտների տեսակը 
	Միջին եկամուտը

	
	ՀՀ դրամ / ամսական

	Աշխատավարձ
	173,337

	Տարիքային կենսաթոշակ
	46,573

	Թոշակի այլ տեսակ
	21,356

	Սոցիալական նպաստ
	21,818

	Արտասահմանից ստացվող դրամական օգնություն
	80,600

	Կրթաթոշակ
	5,000

	Հայաստանի տարածքում իրականացվող դրամական օգնություն
	115,500

	Ընդհանուր
	233,113


117) Ընտանիքների միջին ամսական ծախսերը կազմում էին մոտ 194.000 ՀՀ դրամ (480 ԱՄՆ դոլար), որից մեծ մասը (39,83%) ծախսվում էր սննդամթերքի և ըմպելիքների վրա, և նշանակալից գումարներ ծախսվում էին կոմունալ հաշիվների վճարումերի համար (12.37%): Մասնավոր կամ հանրային տրանսպորտի, հագուստի և առողջապահության հետ կապված ծախսերում մեծ տարբերություններ չկան:  Յուրաքանչյուր նման պարագայում մարդիկ ծախսում են ամսական եկամտի 5 և 6%-ը: Այնուհանդերձ, մարդիկ ինչ-որ առումով ավելի շատ են ծախսում կրթության նպատակով, քան բջջային հեռախոսների հաշիվների կամ հասարակական ժամանցների համար: Ամսական ծախսերի տվյալներն ամփոփված են հետևյալ աղյուսակում:  

Աղյուսակ 31. Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների միջին ամսական ծախսերը 
	Ւնքնահայտարարագրած ամսական ծախսերը
	Ամսական եկամտի %-ը 

	
	

	Սննդամթերք և ըմպելիքներ 
	39.83

	Մասնավոր տրանսպորտ / ներառյալ բենզինը /
	5.41

	Հանրային տրանսպորտ
	5.30

	Հագուստ
	5.39

	Առողջապահություն (դեղեր, ծառայություններ)
	5.95

	Կրթություն (ուսման վարձեր, գրենական պիտույքներ)
	3.67

	Բջջային հեռախոսի հաշիվներ
	3.60

	Քաղաքային հեռախոսի հաշիվներ
	0.87

	Հասարակական ժամանցներ/պարտականություններ
	3.19

	Էլեկտրաէներգիա, գազ, ինտերնետ և կենցաղսպասարկման այլ ծախսեր
	12.37

	Գույքի վարձակալություն / վարձակալման դեպքում 
	0.44

	Կենցաղային սարքավորումներ (հեռախոս, համակարգիչ, հեռուստացույց)
	2.32

	Այլ / ընթացիկ ծախսեր
	11.67

	Ընդհանուր
	100.00


3.3.7  Ծրագրի ընկալումը
118) Հարցված ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություններից շատերը (96%) նախկինում լսել էին Ծրագրի մասին: Հարցվողների մեծամասնությունը կարծում է, որ Ծրագիրը կհանգեցնի իրենց եկամուտների նվազմանը (74.3%) և շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցություն կունենա (78.3%): Միևնույն ժամանակ 51.9%-ը ծրագիրը դիտարկում է որպես նոր աշխատատեղերի ստեղծման հնարավորություն, իսկ 44%-ը` որպես ձեռնարկատիրական գործունեության հնարավորություն: Մարդկանց կարծիքով Ծրագրի հիմնական առավելություններն են դեպի քաղաքի այլ թաղամասեր ավելի հեշտ մուտքի հնարավորությունը (77.4%) և հասարակական վայրերի ավելի լավ տեսքը (75.5%): Հարցված ԱԵՏՏ-ներից միայն մեկում են կարծում, որ ծրագրից օգուտներ չեն լինի:
Աղյուսակ 32. Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը
	Ազդեցության տեսակը 
	Այո
	Ոչ

	
	Քանակը
	%
	Քանակը
	%

	Ծրագրի թերությունները

	Տարաբնակեցում
	49
	46.2
	52
	49.1

	Եկամտի նվազում
	78
	74.3
	22
	21


	Երթևեկության ընդհատում
	23
	21.7
	77
	72.6

	ճանապարհային անվտանգության վատթարացում, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների ավելացած ռիսկ
	53
	50
	50
	47.2

	Անշարժ գույքի գների ավելացում
	35
	33.3
	62
	59

	Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն
	83
	78.3
	21
	19.8

	Առևտրականացում
	47
	44.8
	48
	45.7

	Սոցիալական ցանցի կորուստ 
	21
	19.8
	80
	75.5

	Համայնքային տարածքների կորուստ 
	63
	60
	37
	35.2

	Թերություններ չկան
	3
	30
	7
	70

	Այլ թերություններ
	1
	100
	-
	-

	Ընդհանուր
	456
	558
	456
	495

	Ծրագրի առավելությունները

	Նոր աշխատատեղերի հնարավորություններ
	55
	51.9
	43
	40.6

	Հնարավորություններ ձեռնարկատիրական գործունեության համար
	44
	41.5
	53
	50

	Տարածքում / մարզում անշարժ գույքի գների ավելացում
	37
	34.9
	60
	56.6

	Հասարակական վայրերի ավելի լավ տեսք
	80
	75.5
	29
	27.4

	Նոր բնակիչների ներհոսք
	29
	27.4
	64
	60.4

	Դեպի քաղաքի այլ թաղամասեր ավելի հեշտ մուտքի հնարավորություն 
	82
	77.4
	18
	17

	Առավելություն չկա
	1
	0.9
	8
	7.5

	Ընդհանուր
	328
	309
	275
	259


4. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ  

4.1 Ընդհանուր տեղեկություններ
119) Համաձայն ԱՔՀ-ի (2009) և ՀՕՏՇ-ի՝ ԱԵԱ-ները պետք է ամբողջական խորհրդատվություն ստանան, և նրանց պետք է ՀՕՏ-ի պլանավորմանը և իրականացմանը մասնակցելու հնարավորություններ ընձեռվեն: Նույն սկզբունքներով ԱԵԱ-ները պետք է համապատասխան կարգով և ժամանակին տեղեկացվեն պլանավորման գործընթացի արդյունքների, ինչպես նաև ՀՕՏԾ-ի իրականացման ժամանակացույցի և ընթացակարգերի մասին: Հանրային տեղեկատվության և խորհրդատվության քարոզարշավ պետք է իրականացվի ԻՄ-ի կողմից ՀՕՏ գործընթացի բոլոր փուլերում: ԻՄ-ն պետք է նաև կազմակերպի Տարաբնակեցման պլանի հրապարակումը: Բացի այդ, այն պետք է ԱԵԱ-ներին տեղեկացնի փոխհատուցման վճարումների ընթացակարգերի և վերաբնակեցնման մասին:
120) Սույն գլուխը նկարագրում է ԱԵԱ-ների հետ հանրային խորհրդատվության գործընթացի մեխանիզմները,  ՀՕՏԾ-ի հրապարակումը` տեղեկատվական նյութերի բաշխման միջոցով, որպեսզի ազդեցության ենթակա անձանց միջև իրազեկություն ձևավորվի իրենց իրավունքների, փոխհատուցման վճարումների ընթացակարգերի և դժգոհությունների բավարարման մեխանիզմների մասին:  

4.2 Հանրային լսումներ
121) 2010 թ.-ին ԾՆՏԱ փուլի ընթացքում, ԻՄ-ն հանդիպումներ և լայնածավալ հանրային լսումներ է իրականացրել ԱԵԱ-ների հետ՝ ի լրումն ոչ պաշտոնական տեղեկատվության ամենօրյա տարածմանը: ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 26-ի «Երևան քաղաքի և Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արգավանդի գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքներում բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» թիվ 990-Ն որոշման մեջ փոփոխությունների հրապարակումից հետո, որոնց շնորհիվ հողամասի օտարման ժամկետները փոփոխվեցին, պաշտոնական տեղեկացման նամակներ ուղարկվեցին Հանրային գերակա շահի ցուցակում ընդգրկված բոլոր ազդեցության ենթակա սեփականատերերին և վարձակալներին: 

122) Հաշվի առնելով նախագծի և ճանապարհային ծրագծի` 2012 և 2013 թթ.–ներին կատարված փոփոխությունները և 2012 թ.-ի հուլիսին իրականացված ՀՕՏՇ-ի վերանայումը՝ ՀՕՏԾ 1- ի համար նոր հանրային լսումներ են պահանջվել: Այդ պատճառներից ելնելով` թարմ հանրային լսումներ են տեղի ունեցել 2013 թ. մարտի 28-ին Արշակունյաց պողոտա, իսկ  2013 թ. մարտի 29-ին Արտաշատի խճուղու ճանապարհային հատվածների համար: Հանրային լսումները կազմակերպվեցին Շենգավիթ թաղամասի թիվ 75 դպրոցում, որը հասանելի էր բոլոր ԱԵԱ-ներին: Բոլոր ԱԵԱ-ները հեռախոսազանգերի միջոցով տեղեկացվել էին հանրային լսումների ամսաթվի և վայրի մասին: ԾԻԳ-ի տարաբնակեցման մասնագետը զանգահարել է յուրաքանչյուր ազդեցության ենթակա տնային տնտեսության ղեկավարին և հրավիրել նրան, ինչպես նաև ընտանիքի` մասնակցելու ցանկություն ունեցող ցանկացած այլ անդամի: Հանրային լսումներն իրականացվել են ԾԻԳ-ի կողմից` ՄՆՇՎ խորհրդատուների աջակցությամբ: Գնահատման ընկերության թիմի ղեկավարը ներկայացրեց ՄՉՀ-ի և գնահատման մեթոդաբանությունը: Անկախ մոնիտորինգի գործակալության ներկայացուցիչը կազմակերպել է մոնիտորինգի ներկայացում, որը տեղի կունենա իրականացման գործընթացում: 

123) Մասնակիցների թիվը` ըստ մեկ հատվածի, ինչպես նաև ՀՕՏԾ 1-ի  հանրային լսումների ամսաթվերն ամփոփված են հետևյալ աղյուսակում: 

124) Ընդհանուր առմամբ, 76 ԱԵԱ-ներ (իրենց տնային տնտեսությունների ներկայացուցիչներ) են մասնակցել հանրային ​​լսումներին երկու հատվածի համար, ինչը կազմում է բոլոր ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների ընդհանուր թվի 64%-ը: 15 կին ԱԵԱ-ներից 12-ը ներկա էին հանրային լսումներին:
Աղյուսակ 33. Հանրային լսումներ Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր 1-ի համար
	 Թիվ
	Ազդեցության ենթակա հատված
	Ամսաթիվ 
	Մասնակիցների քանակը

	
	
	
	Տղամարդ
	Կին
	Ընդհանուր

	1
	Արշակունյաց
 ՊՈՂՈՏԱողոտա

	2013 թ. մարտի 28
	15
	5
	20

	2
	Արտաշատի խճուղի
	2013 թ. մարտի 29
	49
	7
	56

	                         Ընդհանուր

	64
	12
	76


125) Հանդիպումների ընթացքում ներկայացվել են տարաբնակեցման գործընթացների հիմնական փուլերը, այդ թվում` իրավունքների սխեման, փոխհատուցման մեխանիզմները, գնահատման մեթոդաբանությունը, չափագրման հետազոտությունը, ինչպես նաև ԱԵԱ-ների հետ քննարկված տարաբնույթ հատուկ դեպքերը:  Բացի այդ, բոլոր ներկա ԱԵԱ-ներին յուրաքանչյուր հողամասի և դրա գույքի համար քարտեզ է ցուցադրվել` նշված հողամասերով, շենքերով և կառույցներով, որոնք պարունակում էին ԱԵԱ-ների անունները: Ընդհանուր առմամբ, մասնակցած ԱԵԱ-ները գոհ էին հանրային լսումների գործընթացից: Քննարկված հիմնական հարցերը և պատասխանները, ինչպես նաև առանցքային խնդիրները և մտահոգությունները ներկայացվում են հետևյալ աղյուսակում.
Աղյուսակ 34. Հարցեր և պատասխաններ – Արշակունյաց պողոտա և Արտաշատի խճուղի
	Հարց / Մտահոգություն 
	Պատասխան

	Մարդիկ, ում գույքը բացառիկ՝  գերակա հանրային շահի պատճառով սահմանափակման տակ են, սակայն դրանք ազդեցության չեն ենթարկվել այս նոր նախագծով, ցանկանում են իմանալ, թե ե՞րբ կկարողանան օգտագործել / վաճառել կամ կառուցել շենքն իրենց հողամասերի վրա:
	ԾԻԳ - ը կխորհրդակցի Երևանի քաղաքապետարանի հետ և մարդկանց կիրազեկի հնարավոր ամսաթվերի և ընթացակարգերի մասին: 

	Կադաստրային կամ շուկայական արժեքը կօգտագործվի՞ հողամասերի գնահատման ընթացքում:
	Բացատրվել է, որ հողամասերը կգնահատվեն` հիմք ընդունելով ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված գնահատման համեմատական ​​մեթոդը, շուկայական գնի հաշվարկներից: Այն դեպքերում, երբ կադաստրային գինը գերազանցում է շուկայական գինը, կօգտագործվի կադաստրային գինը:

	Ե՞րբ է սկսվելու պայմանագրերի ստորագրումը:
	Փոխհատուցման ընթացակարգը սկսվելու է չափագրման և գնահատման աշխատանքների ավարտից հետո: Այնուհետև, փաստաթղթերը կուղարկվեն ԱԶԲ և ՀՀ կառավարություն` հաստատման նպատակով:  Ազդեցության ենթակա անձինք պաշտոնապես գնային առաջարկ կստանան Նախնական պայմանագրի հետ: Ընդհանրապես, ակնկալվում է, որ ընթացակարգը կսկսվի սույն տարվա հուլիսին: 

	Եթե որևէ մեկը բանկային վարկ ունի և վարկը մարելու համար հույսը դրել է ՀՀ օրենսդրության պահանջ​ների չպահ​պանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասից մրգային բերքի շահույթի վրա, արդյո՞ք դա կհատուցվի:
	Բանկերը, անշուշտ, վարկը տվել են` հաշվի առնելով ԱԵԱ-ի` այլ գործողություններում ներգրավվածությունը, քանզի հողամասի ոչ օրինական օգտագործումը բավարար չէ բանկային վարկերի հաստատման համար: Բացի այդ, այս դեպքում վարկը վերցվել է գների ամրագրման ամսաթվերից հետո, երբ ԱԵԱ-ները տեղեկացված էին Ծրագրի և հողամասի օտարման մասին: 

	Որո՞նք էին սոցիալական հարցումների նպատակները:
	Սոցիալական հարցումները նպատակամղված էին ԱԵԱ-ների սոցիալ - տնտեսական պայմանների նկարագրությանը և ապրուստի վերականգնողական ծրագրերի մշակմանը:
Օրինակ՝ եթե կան ընտանիքներ, որոնք գրանցված չեն «Փարոս» համակարգում, և ակնհայտ է, որ նրանց ապրուստը կարելի է համարել աղքատության սահմանագծից ցածր, ապա այդ ընտանիքների վերաբերյալ մանրամասն տվյալները փոխանցվում են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը` քննարկման և համապատասխան լուծման նպատակով:  

	Ինչու՞ էր ամբողջ հողամասը չափվում և ինչու՞ էին ծառերը / կառույցները նկարագրվում: 
	Որպեսզի բացահայտենք ծանր ազդեցության ենթակա անձանց, ովքեր կորցնում են իրենց գյուղատնտեսական եկամտի ավելի քան 10% - ը, մեզ տեղեկություններ են հարկավոր բոլոր ծառերի / ամբողջ գույքի մասին:

	Հնարավոր է՞ ձեռք բերել ամբողջ սեփականությունը, եթե դրա միայն մի մասն է ազդեցության ենթարկվում:
	 Ելնելով «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման  մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներից՝ եթե ԱԵԱ-ն ցանկանում է, որ ամբողջ գույքը ձեռք բերվի, ապա ԱԵԱ-ն պետք է  իր որոշման մասին տեղեկացնի 60 օրվա ընթացքում, Հանրային գերակա շահի մասին ՀՀ որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո: Սույն հնարավությունից կարող են օգտվել միայն օրինական հողօգտագործողները: Տրամաբանական է, որ համայնքային հողամասերն անօրինական կերպով օգտագործող ԱԵԱ-ներին հնարավոր չէ առաջարկել նույն պայմանները, քանզի նրանց օգտագործած հողամասը նրանց չի պատկանում: 

	Սեփականություն համարվող հողամասի մի մասի օտարման դեպքում հնարավո՞ր է փոխհատուցում ստանալ սեփականության կողքին գտնվող այլ հողամասի տեսքով՝ դրամական փոխհատուցման փոխարեն:
	Սույն ծրագրի շրջանակներում միայն դրամական փոխհատուցում է նախատեսվում: Ազդեցության ենթակա հողամասերի կողքին կամ մոտակայքում ազատ հողամաս չկա, որպեսզի տրամադրվի սեփական հողամաս կորցնող ԱԵԱ-ներին: 

	Ո՞ր կառույցն է սահմանվում որպես ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շենքեր և շինություններ և ինչպե՞ս դա կփոխհատուցվի:
	Ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շենքեր և շինություններն են այն կառույցները, որոնք կարող են տեղափոխվել առանց դրանց ֆունկցիոնալ նպատակներին վնաս հասցնելու: 
Վերաբնակեցման նպաստները  քննարկվում են` հաշվի առնելով ծախսերը, որոնք կառաջանան բնակելի և ոչ բնակելի շենքերից և կառույցներից կահույքի կամ այլ ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շենքեր և շինությունների տեղափոխումից: Տրանսպորտային ծախսերը սահմանվում են՝ ըստ շուկայում առկա բեռնափոխադրումներ իրականացնող մի շարք կազմակերպությունների առաջարկած ծառայությունների միջին արժեքի: Այն հաշվարկվում է այնպես, որ ԱԵԱ-ին հնարավորություն ընձեռվի գույքը տեղափոխել  20 կմ շառավղի շրջանակներում, և ներառում է մի շարք երթուղիներ, որոնք անհրաժեշտ են տեղափոխման ենթակա գույքի ցանկացած քանակություն տեղափոխելու համար: Այն հաշվի է առնում նոր տարածքի գտնվելու վայրի հարկը, վերելակի առկայությունը և սահմանում է գույքի մեկ կտորի առավելագույն չափսը:

	Գրքույկներին ծանոթանալուց հետո ե՞րբ և ինչպե՞ս կարող են ԱԵԱ-ները տալ իրենց հարցերը:
	ԱԵԱ-ները կարող են օգտագործել գրքույկում նշված բոլոր կոնտակտները: Յուրաքանչյուր հինգշաբթի ԾԻԳ-ի տարաբնակեցման մասնագետը ներկա կլինի իրենց տեղանքային գրասենյակում և կկարողանա պատասխանել բոլոր հարցերին: 

	Ճանապարհի մոտ որոշ կոմունալ կառույցներ կան: Արդյոք դրանք կփոխարինվե՞ն:
	Կոմունալ կառույցների տեղափոխման նախագիծը պատրաստվել է: Բոլոր կոմունալ կառույցները կվերականգնվեն մինչև նախածրագրային պայմանների մակարդակը:

	Շինարարական աշխատանքներն  ինչպիսի՞ ազդեցություն կունենան  ճանապարհի կողքին բնակվող մարդկանց առօրյա կյանքի վրա:

	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում շինհրապարակներ են հիմնվում, այսինքն՝ այդ տարածքն առանձնացվում է: Փոշու կուտակման դեպքում ջրցան ցիստեռններ կօգտագործվեն փոշին նվազեցնելու համար: 

	Արդյո՞ք փոխհատուցման ընթացակարգը կիրականացվի՝ ըստ ՀՀ օրենսդրության:
	Փոխհատուցման հատկացման ընթացակարգը կիրականացվի՝ ըստ ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ-ի ՀՕՏ քաղաքականության:


4.3 Տեղեկատվության հրապարակումը
126) Մարդահամարի և ՍՏՀ-ի ընթացքում հայերեն լեզվով իրավունքների տպագիր սխեմա է բաժանվել բոլոր ԱԵԱ-ներին: Հանրային լսումների ընթացքում ԾԻԳ-ը հետևյալ բրոշյուրներն է բաժանել հայերեն լեզվով, որոնց օրինակները ներկայացված են հավելված 7-ում և 8-ում:

ա. Գնահատման մեթոդաբանության բրոշյուր, որը ներառել է հողամասի և կառույցների (ըստ տեսակի) միջին սակագները,

բ. Ծրագրի մասին տեղեկատվության նորացված բրոշյուր իրավունքների սխեմայով, որտեղ ներկայացվել են Ծրագրի նկարագրությունը, բողոքների բավարարման մեխանիզմը, իրավունքներն ու փոխհատուցումները, ինչպես նաև հաճախակի տրվող հարցերի պատասխանները:
127) Ծրագրի պլանավորման, իրականացման և մոնիտորինգի ընթացքում տեղեկատվության հրապարակման հետևյալ գործողություններն են նախատեսվել. 

ա. ազդեցության ենթակա տարածքում բողոքների արագ և արդյունավետ լուծման, ինչպես նաև տեղեկատվության փոխանակման նպատակով տարածքային գրասենյակ ստեղծել, որտեղ ԾԻԳ-ի տարաբնակեցման մասնագետը կաշխատի սահմանված օրերին,

բ. ստեղծել և հրապարակել հատուկ էլեկտրոնային փոստի հասցե` ուղղված ԱԵԱ-ի հետ արդյունավետ հաղորդակցության խթանմանը,  

գ. հրապարակել ԾԻԳ-ի հասցեն (ԱԵԱ-ների հետ առերես հանդիպումների համար) և ԾԻԳ-ի կոնտակտային հեռախոսահամարները,
դ. ԱԶԲ տարաբնակեցման կայքէջում տեղադրել ՀՕՏԾ-ի անգլերեն տարբերակը,
ե. ՀՕՏԾ-ի հայերեն օրինակները տարածել Շենգավիթի տեղական համայնքային իշխանությունների գրասենյակներում,
զ. ԾԻԳ-ի ինտերնետային կայքէջ մշակել հայերեն ՀՕՏԾ-ի և ՀՕՏԾ-ին առնչվող բոլոր փաստաթղթերի հրապարակման համար և
է. ՀՕՏԾ-ի վերջնական հաստատումից անմիջապես հետո բոլոր ԱԵԱ-ներին ծրագրի մասին վերջնական տեղեկատվական բրոշյուր ուղարկել, որը կներկայացնի ազդեցությունների ամփոփագիրը, իրականացման միջոցառումները, ինչպես նաև ՀՕՏԾ-ի փոխհատուցման քաղաքականությունը,  (Հավելված 1):

5. ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ 

5.1 Ներածություն 
128) ՀՕՏԾ 1-ն իր շրջանակում ներառում է արձագանքող, դյուրամատչելի և մշակույթին հարիր բողոքների և դժգոհությունների լուծման մեխանիզմի հիմնում, որը կկարողանա ստանալ ազդցեության ենթակա անձանց մտահոգություններն ու դժգոհությունները Ծրագրի ֆիզիկական, սոցիալական և տնտեսական ազդեցությունների վերաբերյալ և դրանց տալ լուծումներ` առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով խոցելի խմբերի վրա ազդեցություններին: ԱԵԱ-ն հնարավորություն կունենա բողոքարկելու կամ հարցում կատարելու ՀՕՏ ցանկացած ասպեկտի վերաբերյալ: Սահմանված բողոքարկման մեխանիզմի ներքո ԱԵԱ-ները կարող են բողոքարկել ցանկացած որոշում, գործելակերպ կամ գործողություն` կապված չափագրման, հողամասի կամ այլ ակտիվների գնահատման, դրանց օտարման և փոխհատուցման հետ:  Բոլոր հնարավոր ուղիները հասանելի կլինեն ԱԵԱ-ների համար` ներկայացնելու իրենց դժգոհությունները: ԾԻԳ-ը կապահովի, որ հողամասի օտարման ցանկացած ասպեկտի, փոխհատուցման և տարաբնակեցման  առնչությամբ բողոքներին ու դժգոհություններին լուծումները տրվեն ժամանակին և արդյունավետորեն:  
129) Բողոքների լուծման մեխանիզմի առանցքային խնդիրներն են`
ա. Ձեռք բերել փոխհամաձայնեցված լուծումներ, որոնք կբավարարեն երկուսին էլ` Ծրագրին և ԱԵԱ-ներին, ինչպես նաև տեղում լուծելու տարաբնակեցման հետ կապված որևէ դժգոհություն` խորհրդակցելով տուժած կողմի հետ, 
բ. Նպաստել ՀՕՏԾ-ների իրականացմանը, մասնավորապես` կրճատել երկարատև դատական գործընթացները և կանխել Ծրագրի իրականացման ձգձգումները, 

գ. Ժողովրդավարացնել զարգացման գործընթացը տեղական մակարդակում` միաժամանակ ապահովելով թափանցիկություն և ազդեցության ենթակա անձանց հանդեպ սահամանելով պատասխանատվություն: 
130) Բոլոր ԱԵԱ-ները լիարժեք տեղեկացվել են իրենց իրավունքների և բողոքների հասցեագրման ընթացակարգերի մասին հանրային լսումների ընթացքում, նախքան մանրամասն չափագրումները, ակտիվների գույքագրումը, օտարման ենթակա գույքի հաշվառումը և գնահատումը:  Սա նույնպես ապահովվեց ՀՕՏԾ 1-ի իրականացումը մանրակրկիտ մշակելու միջոցով` ապահովելով բոլոր ԱԵԱ-ների լիարժեք մասնակցությունը և խորհրդակցությունները, ինչպես նաև ընդհանուր առմամբ ստեղծելով լայնածավալ հաղորդակցություն և համակարգում ԱԵԱ-ների, ԾԻԳ-ի և տեղական իշխանությունների միջև:  
5.2 Բողոքների լուծման ընթացակարգը
131) Բողոքների և դժգոհությունների լուծումը ժամանակին, թափանցիկ և բավարար կերպով ապահովելու, ինչպես նաև ԱԵԱ-ների համար իրենց դժգոհություններն արտահայտելու բոլոր հնարավոր ուղիներն ապահովելու նպատակով ստեղծվեց սույն մեխանիզմը: Բողոքի լուծման ֆորմալ մեխանիզմում կընդգրկվեն մի շարք կողմեր և ուղիներ, ինչպես օրինակ` ԵՔ-ն, ԾԻԳ-ը և  ԾԿԽ-ն: Ջանքեր կգործադրվեն տեղական մակարդակով լուծել ներկայացված բողոքները:  Այնուամենայնիվ, տարաբնակեցման փուլում ստացված բողոքներն ու դժգոհությունները կլուծվեն հետևյալ քայլերի և գործողությունների միջոցով:  
Քայլ 1
132) Բողոքներն ընդունող մարմին է հանդիսանում ԾԻԳ-ի տարաբնակեցման մասնագետը (ՏՄ): Բողոքը կստորագրվի ԱԵԱ-ի կողմից, և այն կներառի հետևյալ տվյալները`  1) բողոքի բնույթը, 2) վայրը և 3) դիմողի ամբողջական հասցեն: Եթե ՏՄ-ն չկարողանա լուծել խնդիրը, կամ եթե ԱԵԱ-ն բավարարված չէ վերաբնակեցման առաջարկով, ապա գործը կուղարկվի ԾԻԳ-ի այլ մասնագետներին` վերանայման և հնարավոր լուծումների համար:    

133) ԾԻԳ-ը կհրապարակի պաշտոնական պատասխան դաշտային ՏՄ-ի կողմից բողոքը ստանալուց ոչ ուշ քան 30 օրվա ընթացքում:  Այս պատասխանը կենթադրի կա՛մ դիմողին  փոխհատուցման առաջարկ, կա՛մ խնդրի հետագա քննարկում առանձին հանդիպման ընթացքում, կա՛մ էլ`  բողոքը մերժելու վերաբերյալ բացատրություն: Եթե բողոքը չի կարող լուծվել այս մակարդակում, կամ եթե ԱԵԱ-ն բավարարված չէ լուծումով, ապա բողոքը կներկայացվի ԵՔ-ին: 
Քայլ 2
134) Եթե ԱԵԱ-ն համաձայն չէ ԾԻԳ-ի փոխհատուցման առաջարկին կամ բողոքի մերժման պատճառներին, ապա նա պետք է իր բողոքով դիմի ԵՔ-ին: ԱԵԱ-ն բողոքը պետք է ներկայացնի ԾԻԳ-ից պատասխանը ստանալուց հետո մեկամսյա ժամկետում: Բողոքը հիմնավորող փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն այս փուլում: ԵՔ-ն պետք է արձագանքի բողոքին 15 օրվա ընթացքում:  Եթե որևէ վճիռ չի կայացվել, ԵՔ-ն պետք է գործը փոխանցի ԾԿԽ`ստանալու վերջինիս  որոշումը:  ԾԿԽ-ն կքննարկի բողոքը նիստում: ԾԿԽ որոշումը պետք է համահունչ լինի ՀՕՏՇ դրույթներին: 
Քայլ 3 

135) Եթե դիմողը բավարաված չէ ԾԿԽ կայացրած որոշումով, և անձը մտադիր է շարունակել գործընթացը, ապա նա կարող է հանձնել գործը համապատասխան ընդհանուր իրավասության դատարան, որի որոշումը կլինի վերջնական:    

136) Այնուհանդերձ, դժգոհությունների վերոնշյալ մեխանիզմը և գործընթացները չեն սահմանափակում քաղաքացու` գործը ընդհանուր իրավասության դատարան ներկայացնելու իրավունքը դժգոհության քննարկման գործընթացի ցանկացած պահին:  Բոլոր ջանքերը կգործադրվեն ԾԻԳ-ի մակարդակում խնդիրները կարգավորելու համար՝ խորհրդակցելով համայնքների հետ: Եթե հնարավոր չէ, ապա պետք է փորձել լուծել խնդիրը ԵՔ/ԾԿԽ մակարդակում`հնարավորինս խուսափելով/կանխելով ձգձգումները: Բոլոր բողոքներն ու լուծումները պատշաճ կերպով կփաստաթղթավորվեն ԾԻԳ-ի կողմից և հասանելի կլինեն դիտարկումների, մոնիտորինգի և գնահատման նպատակներով: Բողոքների լուծման գործընթացն ամփոփ ներկայացված է ստորև բերված գծապատկերում: 
137) Բոլոր ստացված և դիտարկված բողոքները կփաստաթղթավորվեն` անկախ արդյունքներից: Մշակվել է բողոքի գրանցման ձևաթուղթ, և այն հասանելի է ԱԵԱ-ներին` բողոքը ներկայացնելիս: 
5.3 Տեղեկատվության և բողոքների լուծման ծառայությունների մատչելիությունը 
138) Ազդեցության ենթակա համայնքների համար թափանցիկություն և հաշվետվողականություն ապահովելու նպատակով, ինչպես նաև  ապահովելով տեղեկատվության, աջակցության և բողոքների լուծման ծառայությունների մատչելիությունը ԱԵԱ-ների համար, ԾԻԳ-ը  նախատեսել է նաև հետևյալ լրացուցիչ միջոցները: 
ԾԻԳ-ի դաշտային գրասենյակը 


139) ԱԵԱ-ների համար առավել մատչելիություն ապահովելու նպատակով ՀՕՏԾ մշակման փուլում ԾԻԳ-ի կողմից հիմնվեց դաշտային գրասենյակ տեղի դպրոցներից մեկում: Հանրային լսումների ժամանակ ԱԵԱ-ները տեղեկացվեցին դաշտային գրասենյակի վերաբերյալ: ՀՕՏԾ-ի պատրաստման պահից սկսած՝ ԱԵԱ-ների հետ կազամակերպվեցին շաբաթական հանդիպումներ:  
ԾԻԳ-ի կայքէջը 

140) ԾԻԳ-ը կստեղծի և կվարի ինտերնետային կայքէջ: Ծրագրին առնչվող փաստաթղթերը հասանելի կլինեն կայքէջում և կանոնավոր կերպով կթարմացվեն:  Շահառուները և համայնքային լայն հասարակության անդամները կկարողանան տեղադրել հարցեր, կարծիքներ և առաջարկություններ, ստանալ իրենց հարցերի պատասխանները և ձեռք բերել Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկություններ: ԾԻԳ-ը կայքէջը կստեղծի մինչև 2013թ. սեպտեմբերի վերջը:  
Հատուկ էլեկտրոնային փոստ
141) Լայն հասարակության և ԱԵԱ-ների համար, ովքեր գերադասում են էլեկտրոնային հաղորդակցությունը, Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը մատչելի դարձնելու նպատակով ԾԻԳ-ը ստեղծեց հատուկ նախատեսված էլ.փոստի հասցե, որպեսզի լայն հասարակությունը ուղարկի իր դժգոհությունները, առաջարկությունները/կարծիքը/հարցերը և այլն   (verabnaketsum@yerevan.am): Էլ.փոստի հասցեն Ծրագրի ընթացքում կմնա ակտիվ վիճակում, ներառյալ` Թերությունների մասին ծանուցման ժամանակահատվածում: Էլ.փոստի հասցեի տվյալներն ԱԵԱ-ներին տրվել են հանրային լսումների ընթացքում տեղական իշխանությունների կողմից Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվական թերթիկների և տեղեկատվության տարածման այլ հասանելի միջոցներով: Հաշիվն արդեն գործում է:   

Դեմառդեմ հանդիպումներ
142) Եթե ԱԵԱ-ները չկարողանան օգտագործել հասանելի ուղիներից որևէ մեկը, ապա նախատեսված են դեմառդեմ հանդիպումներ ԾԻԳ-ի նշանակված աշխատակցի հետ:  Դեմառդեմ հանդիպում նշանակելու նպատակով ԱԵԱ-ների համար հասանելի են հետևյալ  կոնտակտային տվյալները. 
	ԾԻԳ-ի հեռախոսահամարը`
	010-52-09-73

	Հասցեն`
	Փ. Բուզանդի 1/3, 5-րդ հարկ, 0010 Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն


Փոստային բողոքներ
143) ԱԵԱ-ները, շահառուները և լայն հասարակությունը հնարավորություն կունենան ուղարկել նամակներ` իրենց դժգոհություններով, մտահոգություններով, կարծիքներով և առաջարկություններով` ԾԻԳ-ի հետևյալ հասցեով.   
«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ԾԻԳ» ՀՈԱԿ
Փ. Բուզանդի 1/3, 0010 Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
144) Հասանելի ուղիների վերաբերյալ տեղեկատվությունը կտրամադրվի ազդեցության ենթակա անձանց հանրային լսումների ընթացքում: Եթե հանրային լսումների ընթացքում ԱԵԱ-ներն առաջարկեն իրենց կարծիքն ու մտահոգությունները լսելի դարձնելու առավել արդյունավետ միջոցներ, ապա նրանց առաջարկությունները կընդգրկվեն բողոքի լուծման մեխանիզմում` համապատասխանբար տեղեկացնելով հանրությանը:  
6. ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԲ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ 

6.1  ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ քաղաքականության նկարագրություն
6.1.1 Հողի օտարման և տարաբնակեցման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրությունը
145) ՀՀ Սահմանադրությունը (1995թ.) երաշխավորում է սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը: Համաձայն վերջինիս` սեփականության օտարումը հասարակության և պետության կարիքների համար կարող է կատարվել միայն բացառիկ՝ գերակա հանրային շահերի դեպքերում, օրենքով սահմանված կարգով, նախնական համարժեք փոխհատուցմամբ: Հողի օտարման և փոխհատուցման դեպքերը նախատեսվում են ՀՀ հողային օրենսգրքի 102, 104 հոդվածներով, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով (1998 թ.) , 2006 թվ. նոյեմբերի 27-ին ընդունված “Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին” ՀՀ օրենքի 218-221 հոդվածներով: 

146) “Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին” ՀՀ օրենքի համաձայն` ՀՀ կառավարությունը որոշում կընդունի բացառիկ գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին՝ համապատասխան պետական մարմիններից ստացված պահանջի համաձայն:  Գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին ՀՀ կառավարության որոշումով սահմանվում է.

ա. գերակա և բացառիկ հանրային շահը, որի համար կիրականացվի սեփականության օտարում, 
բ. օտարված գույքը ձեռքբերող կողմը, 
գ. օտարված գույքի բաղկացուցիչ մասերը (հասցեներ, տեղակայում և/կամ այլ տեղեկատվություն, որը տվյալ գույքը տարբերակում է մյուս ակտիվներից) և
դ. օտարման գործընթացը սկսելու վերջնաժամկետը:
147) «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» ՀՀ օրենքի շրջանակներում սահմանվում են սեփականության օտարման ընթացակարգերը և հողամասի գրանցված և անշարժ գույքի սեփականատերերի փոխհատուցում ստանալու իրավունքները` հանրային նպատակով դրանց օտարման դեպքում: Գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին Կառավարության որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո իրավասու մարմնի կողմից պետք է կազմվի արձանագրություն, որտեղ կնկարագրվի օտարված սեփականությունը` Կառավարության կողմից սահմանված ընթացակարգերի և վերջնաժամկետների համաձայն, ձեռք բերող կողմը, սեփականատերերը կամ օտարված սեփականության նկատմամբ սեփականության իրավունք ունեցողները կարող են իրենց մասնակցությունը ցուցաբերել նման արձանագրության կազմման գործընթացում, եթե այդ արձանագրությունը  չի կազմվել նաև սեփականության նախնական ուսումնասիրության ժամանակ: Օտարված սեփականության նկարագրությամբ արձանագրության մեկ օրինակը կազմելուց հետո ոչ ուշ քան 3 օրվա ընթացքում պետք է հավուր պատշաճի ծանուցվի սեփականատիրոջը կամ սեփականության  նկատմամբ սեփականության իրավունք ունեցող անձանց, ովքեր իրավասու են բողոքարկել այն իրավասու մարմնին և/կամ դատարանում` արձանագրությունը ստանալուց հետո 10 օրվա ընթացքում:

148) Հողամասի/սեփականության օտարման հարցը լուծվում է ՏԿՆ-ի և ԱԵԱ-ների կամ նրանց պաշտոնական ներկայացուցիչների միջև պայմանագրի և համաձայնագրի հիման վրա` հաշվի առնելով վերջինիս շուկայական արժեքը և կորուստները, այդ թվում՝ նաև դրանից բխող հետևանքային վնասները և կարող է ներառել հողամասի/սեփականության փոխարինումը: Պատշաճ փոխհատուցում կվճարվի սեփականատիրոջը` իր գույքի օտարման դիմաց: Պատշաճ է համարվում օտարված սեփականության շուկայական արժեքին 15%-ով վրադիր գումարի վճարումը:   

149) Անշարժ գույքի կամ անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքների գնահատումը պետք է իրականացվի՝ 2005 թ. հոկտեմբերի 4-ին ընդունված ՀՀ-ում անշարժ գույքի գնահատման մասին ՀՀ օրենքի շրջանակներում սահմանվող ընթացակարգերի համաձայն:  

6.1.2  Անվտանգության քաղաքականության  հայտարարագրի շրջանակներում հարկադիր տարաբնակեցման վերաբերյալ ԱԶԲ դրույթները
150) Հարկադիր տարաբնակեցման ԱԶԲ քաղաքականությունը հիմնված է հետևյալ սկզբունքների վրա. 

ա. խուսափել կամ առնվազն նվազագույնի հասցնել հարկադիր տարաբնակեցման դեպքերը:

բ. Փոխհատուցման/վերականգնման դրույթները կապահովեն ԱԵԱ-ների նախքան Ծրագրի իրականացումն ունեցած կենսամակարդակը:

գ. ԱԵԱ-ները պետք է լիարժեք տեղեկացված կամ խորհրդակցված լինեն ՀՕՏ փոխհատուցման տարբերակների մասին: 

դ. Հարկ է հնարավորինս օժանդակել/աջակցել ԱԵԱ-ների սոցիալ-մշակութային ինստիտուտներին:

ե. Փոխհատուցումը կիրականացվի կանանց և տղամարդկանց հավասարազոր դիտարկմամբ:
զ. Սեփականության իրավունքի գրանցման փաստաթղթի բացակայությունը չպետք է խոչընդոտ հանդիսանա փոխհատուցման/վերականգնման համար: 
է. Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի կանանց կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսություններին և այլ խոցելի խմբերին, ինչպես օրինակ` տեղաբնիկներն են, և համապատասխան օժանդակություն պետք է ցուցաբերվի վերջիններին` իրենց վիճակը բարելավելու համար:  
ը. ՀՕՏ-ը պետք է հանդիսանա և իրականացվի որպես Ծրագրի մի մաս, իսկ ողջ արժեքի փոխհատուցումը պետք է ներառվի Ծրագրի ծախսերի և օգուտների շրջանակներում:

թ. փոխհատուցումը ու տարաբնակեցման նպաստները պետք է ամբողջությամբ տրամադրվեն նախքան ճանապարհի օտարման գոտու հողամասի հարթեցման և քանդման իրավունքի տալը.

6.1.3 Հողի օտարման և տարաբնակեցման վերավերբյալ ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ Տարաբնակեցման քաղաքականության համեմատությունը 

151) ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ քաղաքականության նկարագրությունն ու տարբերությունները ներկայացվում են հետևյալ աղյուսակում. 
Աղյուսակ 35. Հողի օտարման և տարաբնակեցման ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ Տարաբնակեցման քաղաքականության համեմատություն

	ՀՀ օրենսդրություն
	ԱԶԲ ԱՔՀ

	Հողի փոխհատուցում, միայն սեփականության վկայական ունեցող հողի սեփականատերերին:
	Սեփականության վկայականի բացակայությունը խոչընդոտ չէ փոխհատուցման և/կամ վերականգնման համար:  Առանց վկայականի հողի սեփականատերերը նույնպես ստանում են վերականգնման նպաստ:

	Բոլոր տները/շինությունները փոխհատուցվում են Ծրագրի շրջանակներում վնասված/քանդված շինությունների համար՝ բացառությամբ չգրանցված առևտրային շինությունների:
	ԱԶԲ քաղաքականությունը ներառում է փոխհատուցում նաև չգրանցված առևտրային շինությունների համար:

	Բերքի կորստի դիմաց փոխհատուցում տրամադրվում է միայն ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ հողամասը տնօրինող սեփականատերերին:
	Բերքի կորստի դիմաց փոխհատուցում տրամադրվում է բոլոր ԱԵԱ-ներին:

	Հողի գնահատում` հիմնված ներկայիս շուկայական արժեք + գնահատված արժեքի 15%:
	Հողի գնահատում` հիմնված ներկայիս շուկայական գնի/փոխարինման արժեքի վրա:

	Նախքան գնահատումը հարկ է ԱԵՏՏ/ԱԵԱ-ներին ներկայացնել ազդեցությունների քանակի և արժեքի, փոխհատուցման գումարների և ֆինանսական օժանդակության վերաբերյալ տեղեկատվություն:
	Նույնն է:

	Ոչ մի դրույթ չկա զգալի ազդեցություն կրած ԱԵԱ-ների և խոցելի խմբերի  եկամտի/ապրուստի վերականգնման միջոցառումների, նպաստների կամ  վերաբնակեցման ծախսերի վերաբերյալ:


	ԱԶԲ քաղաքականությունը պահանջում է եկամտի/ապրուստի վերականգնում, լուրջ կորուստների, ինչպես նաև վերաբնակեցման գործընթացի շրջանակներում ԱԵԱ-ների կողմից կրած ծախսերի համար:


152) Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ օրենսդրությունն ու ԱԶԲ քաղաքականությունը ՀՕՏ-ի վերաբերյալ սկզբունքորեն չեն տարբերվում:   Այնուամենայնիվ, ՀՀ օրենքներն ու կանոնակարգերն այնքան էլ հստակ չեն սահմանում, թե ԱԵԱ-ների վերականգնումն ինչ ճանապարհով պետք է իրականացվի: Մեկ այլ խնդիր է, որ ԱԶԲ-ն փոխհատուցման կամ նվազագույնը վերականգնման համար իրավասու է ճանաչում սեփականության վկայական ունեցող կամ առանց վկայականի սեփականատերերին կամ գրանցված և չգրանցված օգտագործողներին: ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ քաղաքականության միջև այս անհամապատասխանությունները համաձայնեցնելու նպատակով ԵՔ-ն Ծրագրի համար պատրաստեց ՀՕՏՇ նախագծային տարբերակը, որն ապահովում է փոխհատուցում փոխարինման ողջ արժեքով բոլոր տարրերի համար և նվազագույնը փոխհատուցում՝ անօրինական/առանց սեփականության վկայականի բնակվողների և ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության համար: ՀՕՏՇ-ն նախատեսում է նաև վերականգնման փաթեթներ խոցելի և զգալի ազդեցության ենթակա ԱԵԱ-ների համար, որոնք պետք է վերաբնակեցվեն:  

153) Առաջին հերթին պետք է փորձել սեփականության իրավունքով տնօրինող հողամասն օտարել ազդեցության ենթակա մարմինների հետ առանձին բանակցությունների հիման վրա: Բանակցությունների ձախողման դեպքում կգործի հանրային գերակա շահի օրենքը և կնախաձեռնվի հարկադիր օտարման վարույթ: Բանակցության հիման վրա վաճառքի դեպքում, ԱԶԲ-ն պահանջում է հավուր պատշաճի ապահովել, որ ԱԵԱ-ներին առաջարկվի արդար գին, տեղեկատվություն և սակարկելու բավարար սահման, ինչպես նաև, որպեսզի նրանց դեպքը մոնիտորինգի ենթարկվի արտաքին անկախ գործակալության կողմից: Այս պայմանները լիովին երաշխավորվում են արտաքին անկախ գործակալության և, ՀՀ կառավարության փորձի համաձայն, գույքի փոխհատուցման դրույքաչափերը սահմանելու համար հողի անկախ գնահատողի ներգրավմամբ:  

6.1.4 Սույն Բազմափուլ ֆինանսավորման գործիքի (ԲՖԳ) համար ընդունված Հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակի սկզբունքները և իրավասությունները
154) ՀՀ օրենքների և ԱԶԲ Սոցիալական անվտանգության քաղաքականության (ՍԱՔ) հայտարարագրի (2009թ.) հիման վրա սույն ԲՖԳ-ի համար մշակվել են հարկադիր տարաբնակեցման հիմնական հետևյալ սկզբունքները.
ա. Հողի օտարման և այլ հարկադիր տարաբնակեցման ազդեցություններից պետք է խուսափել կամ հասցնել նվազագույնի` ուսումնասիրելով բոլոր կենսունակ այլընտրանքային ծրագրի նախագծերը:

բ. Անխուսափելի լինելու դեպքում կմշակվի սահմանափակ ժամկետներով ՀՕՏԾ (ինչպես՝ սույն ՀՕՏԾ-ն), և ԱԵԱ-ները աջակցություն կստանան բարելավելու կամ նվազագույն դեպքում նախքան Ծրագրի իրականացումը վերջիններիս ունեցած կենսամակարդակը վերականգնելու համար: 

գ. Պետք է երաշխավորվի ԱԵԱ-ների հետ փոխհատուցման հարցի շուրջ խորհրդակցությունների կազմակերպումը, տարաբնակեցման հետ կապված տեղեկատվության տրամադրումը և ենթածրագրերի մշակման/իրականացման շրջանակներում ԱԵԱ-ների մասնակցությունը` նախագծի այլընտրանքների վերաբերյալ իրենց տեսակետն արտահայտելու, ինչպես նաև մոնիտորինգի միջոցառումներին մասնակցելու միջոցով:  

դ. Խոցելի և զգալի ազդեցություն կրող ԱԵԱ-ներին կտրամադրվի հատուկ օժանդակություն: 

ե. ԱԵԱ-ները՝ մասնավորապես՝ կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչները կամ որևէ ազատ տարածք ինքնակամ զավթած անձինք, կամ էլ այն ԱԵԱ, որոնց հաշվառման վերաբերյալ տվյալներ առկա չեն (օր.` ՀՀ օրենսդրության պահանջ​ների չպահ​պանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով գույքը տիրապետող և օգտագործող ԱԵԱ-ներ) կստանան կենսապահովման նպաստ` հողի փոխհատուցման համար և ամբողջությամբ կփոխհատուցվեն հողից բացի այլ կորուստների դիմաց:

է. ԱԵԱ-ների կողմից ՀՀ օրենսդրության պահանջ​ների չպահ​պանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով տիրապետվող և օգտագործվող գույքի նկատմամբ իրավունքները սահմանված կարգով կգրանցվեն և ամբողջությամբ կփոխհատուցվեն հողի կորստի դիմաց:

ը. Եկամտի վերականգնման միջոցների ապահովում: 
թ. ՀՕՏԾ-ն կներկայացվի ԱԵԱ-ներին հայերենով:

ժ. Փոխհատուցման, վերաբնակեցման օժանդակությունը և վերականգնման միջոցառումներն ամբողջությամբ կտրամադրվեն, նախքան կապալառուն ֆիզիկապես կստանա հողամասը, կամ նախքան որևէ փաթեթի շրջանակներում որևէ շինարարական աշխատանքի նախաձեռնումը:
ի. Մշակված է ԱԵԱ-ների բողոքների բավարարման համար համապատասխան մեխանիզմ:  
6.2 Իրավասությունը

155) Ծրագրի ներքո փոխհատուցման կամ առնվազն վերականգնման իրավասություն ունեցող ԱԵԱ-ներն են.

ա. հողամասը կորցնող բոլոր ԱԵԱ-ները, ովքեր ունեն հողամասի սեփականության իրավունք կամ չունեն իրավական կարգավիճակ,
բ. Անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով հողօգտագործողները` անկախ նրանից գրանցված են թե ոչ,
գ. շինությունների, բերքի, մշակաբույսերի կամ հողամասին ամրագրված այլ օբյեկտների սեփականատերերը և 

դ. ձեռնարկատիրական գործունեությունը, եկամուտը և աշխատավարձերը կորցնող ԱԵԱ-ները: 

156) Փոխհատուցման իրավասությունը սահմանափակված է կասեցման օրով` 2012թ. ապրիլի 13-ը, որը ԱԵԱ-ների մարդահամարի և ՄՉՀ (նկարագրության արձանագրությունների պատրաստում) սկիզբ է հանդիսանում: ԱԵԱ-ները, ովքեր կհաստատվեն ազդցեության ենթակա տարածքներում կասեցման օրից հետո, փոխհատուցման իրավասություն չեն ունենա:   Այնուամենայնիվ, նրանց կանխավ կներկայացվի համապատասխան ծանուցում, որով վերջիններիս կխնդրվի ազատել տարածքները, ապամոնտաժել կառուցված շինությունները, նախքան Ծրագրի իրականացումն սկսելը: Նրանց ապամոնտաժված կառույցներն ու նյութերը չեն  առգրավվի, նրանք տուգանքներ չեն վճարի կամ սանկցիայի չեն ենթարկվի:   

6.3 Փոխհատուցման իրավունքները 
157) Ծրագրի ներքո ՀՕՏ առաջադրանքները կիրականացվեն՝ ըստ փոխհատուցման իրավունքների և իրավասությունների շրջանակի՝ ՀՀ օրենսդրությանն ու կանոնակարգերին և ԱԶԲ քաղաքականությանը համապատասխան: Փոխհատուցման գումարը սահմանելու համար հիմք է հանդիսանում գույքի շուկայական արժեքը, իսկ այն դեպքերում, երբ գույքի կադաստրային արժեքը գերազանցում է շուկայական արժեքին, ապա որպես հիմք ծառայում է կադաստրային արժեքը: Իրավունքների ամփոփ սխեման ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում: 

Աղյուսակ 6. Իրավունքների սխեմա

	Կորստի/վերականգնման տեսակը
	Նկարագրությունը
	Ազդեցության ենթարկված անձինք
	Փոխհատուցում ստանալու իրավունքները

	1. Գյուղատնտեսական հողամասերի կորուստ
	ԱԵՏՏ–ներ, որոնք կորցնում են գյուղատնտեսական հողերը` անկախ ազդեցության աստիճանից
	Սեփականատեր
	Դրամական փոխհատուցում` փոխարինման արժեք +15%` շուկայական կամ կադաստրային արժեք (որն ավելի բարձր է): Հողի շուկայի բացակայության դեպքում փոխհատուցումը կիրականացվի հիմք ընդունելով հողի տարեկան արտադրողականությունը` հաշվարկված տարիների այն քանակով, որը կապահովի ԱԵՏՏ-ի կորցրած հողի դիմաց վերականգնումը

	
	
	Իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա հողօգտագործող
	ԱԵԱ հնարավորության դեպքում պետք է ստանան օրինական կարգավիճակ և փոխհատուցումը կիրականացվի վերը նշված ձևով

	
	
	Վարձակալ (համայնքից, պետությունից)
	Հնարավորության դեպքում վարձակալը պետք է ստանա սեփականության իրավունք և փոխհատուցվի որպես լիարժեք սեփականատեր կամ նրան պետք է տրվի նոր վարձակալություն: Եթե դա հնարավոր չէ, ապա ելնելով վարձակալության մնացած տարիների հաշվարկից, նա պետք է ստանա ազդեցության ենթակա հողամասի շուկայական կամ կադաստրային արժեք (որն ավելի բարձր է)` գումարած 15%-ին համարժեք փոխհատուցում, հետևյալ մասնաբաժիններով`1)մինչև 1 տարի` հողամասսի արժեքի 5%, 2) մինչև 15 տարի` հողամասի արժեքի 14%, 3) մինչև 25 տարի` հողամասի արժեքի 20%, 4) 25 և ավելի տարի` հողամասի արժեքի 25%

	
	
	Իրավական կարգավիճակ ստանալու ոչ ենթակա ԱԵԱ
	Այս ԱԵՏՏ-ները կստանան վերականգնման նպաստ ազդեցության ենթարկված հողամասի շուկայական կամ կադաստրային արժեքի (որն ավելի բարձր է) 25%-ի չափով

	2. Ոչգյուղատնտեսական հողամասերի կորուստ
	ԱԵՏՏ–ներ, որոնք կորցնում են իրենց առևտրային նշանակության կամ բնակելի հողամասերը
	Սեփականատեր
	Դրամական փոխհատուցում` փոխարինման արժեք +15%` շուկայական կամ կադաստրային արժեք (որն ավելի բարձր է)

	
	
	Իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա հողօգտագործող
	Փոխհատուցումը կիրականացվի վերը նշված ձևով

	
	
	Վարձակալ (համայնքից, պետությունից)
	Հնարավորության դեպքում վարձակալը պետք է ստանա սեփականության իրավունք և փոխհատուցվի որպես լիարժեք սեփականատեր կամ նրան պետք է տրվի նոր վարձակալություն: Եթե դա հնարավոր չէ, ապա ելնելով վարձակալության մնացած տարիների հաշվարկից, նա պետք է ստանա ազդեցության ենթակա հողի շուկայական կամ կադաստրային արժեք (որն ավելի բարձր է)` գումարած 15%-ին համարժեք փոխհատուցում, հետևյալ մասնաբաժիններով`1)մինչև 1 տարի` հողի արժեքի 5%, 2) մինչև 15 տարի` հողի արժեքի 14%, 3) մինչև 25 տարի` հողի արժեքի 20%, 4) 25 և ավելի տարի` հողի արժեքի 25%

	
	
	Իրավական կարգավիճակ ստանալու ոչ ենթակա հողօգտագործող
	Այս ԱԵՏՏ-ները կստանան վերականգնման նպաստ ազդեցության ենթարկված հողի շուկայական կամ կադաստրային արժեքի (որն ավելի բարձր է) 25%-ի չափով

	3. Բնակելի կառույցներ

 
	 
 
	Իրավական գրանցման կարգավիճակ ունեցող և իրավական գրանցման կարգավիճակ ստանալու ենթակա ինքնակամ կառույցներ
	Շինության կորստի դեպքում` դրամական փոխհատուցում փոխարինման ամբողջ արժեքը (ոչ պակաս, քան շուկայական արժեքը) գումարած 15%-ի չափով՝ առանց ամորտիզացիոն մասհանումների, գործարքային ծախսերի և ապամոնտաժված շինարարական նյութերի։ Մասնակի ազդեցության դեպքում և ԱԵՏՏ-ի համաձայնությամբ` փոխհատուցում տրամադրվում է շինության միայն ազդեցության ենթակա հատվածի, ինչպես նաև շինության վերանորոգման համար

	
	
	Վերաբնակեցվող վարձակալ
	Վերաբնակեցման և զգալի ազդեցություն կրելու նպաստ` նշված սույն աղյուսակի 9 և 10 կետերում

	4. Ոչ բնակելի կառույցներ/ակտիվներ

 
 
	 
 
 
	Իրավական գրանցման կարգավիճակ ունեցող ԱԵՏՏ
	Շինության կորստի դեպքում` դրամական փոխհատուցում փոխարինման ամբողջ արժեքի (ոչ պակաս, քան շուկայական արժեքը) գումարած 15%-ի չափով՝ առանց ամորտիզացիոն մասհանումների, գործարքային ծախսերի և ապամոնտաժված շինարարական նյութերի։ Մասնակի ազդեցության դեպքում և ԱԵՏՏ–ի համաձայնությամբ` փոխհատուցում տրամադրվում է շինության միայն ազդեցության ենթակա հատվածի, ինչպես նաև շինության վերանորոգման համար

	
	
	Իրավական գրանցման կարգավիճակ չունեցող ԱԵՏՏ
	Փոխհատուցումը կիրականացվի նշված սկզբունքով` կառույցի օրինականացման/գրանցման դեպքում

	
	
	Վերաբնակեցվող վարձակալ
	Վերաբնակեցման և զգալի ազդեցություն կրելու նպաստ` նշված սույն աղյուսակի 9 և 10 կետերում

	5. Ընդհանուր սեփականության միջոցներ
	Համայնքային/պետական գույք
	Համայնք/պետություն
	Համայնքի/պետության իրավասու մարմնի համաձայնությամբ կորցրած կառույցների վերակառուցում և նրանց գործառույթների վերականգնում

	6. Բերք
	Ազդեցության ենթարկված բերքի զանգված
	Բոլոր ԱԵՏՏ–ները՝ անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր և կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչները)
	Մեկ տարվա բերքի փոխհատուցում հաշվարկված շուկայական գներով՝ ակնկալվող համախառն բերքի համար

	7. Ծառեր
	Ազդեցության ենթակա ծառեր
	Բոլոր ԱԵՏՏ–ները՝ անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր և կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչները)
	Շուկայական գներով հաշվարկված դրամական փոխհատուցում՝ հիմնված ծառերի տեսակի, տարիքի և բերքատվության վրա

	8. Ձեռնարկատիրություն/ գործարարություն

 
	Ձեռնարկատերեր/ գործարարներ

 
	Բոլոր ԱԵԱ/ԱԵՏՏ–ները՝ անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր և կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչները)
	Ձեռնարկատեր/անհատ ձեռներեց. ա) մշտական ազդեցության դեպքում` դրամական միանվագ փոխհատուցում տարեկան զուտ եկամտի չափով, բ) ժամանակավոր ազդեցության դեպքում` զուտ եկամտի դրամական փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատման մինչև 1 տարի ժամանակահատվածի համար։ Փոխհատուցումը հիմնված է հարկային հայտարարագրի վրա: Հայտարարագրի բացակայության դեպքում ԱԵՏՏ-ը կստանա վերականգնման նպաստ առավելագույն չհարկվող աշխատավարձի չափով` ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատվող ամիսների հաշվարկով` մինչև 1 տարի: Առավելագույն չհարկվող աշխատավարձը հավասար է նվազագույն աշխատավարձին:

	
	
	
	Մշտական աշխատողներ/աշխատակիցներ. ա) մշտական ազդեցության դեպքում` վեց ամսվա կորցրած նվազագույն աշխատավարձի չափով գումարի տրամադրում, բ) ժամանակավոր ազդեցության դեպքում մինչև վեց ամիս նվազագույն աշխատավարձի չափով գումարի տրամադրում` ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատված ամիսների համար:

	9. Օժանդակություն էական ազդեցություների դեպքում
	10% գյուղատնտեսական եկամտի կորուստ և վերաբնակեցում
	Էականորեն ազդեցության ենթարկված բոլոր ԱԵՏՏ` ներառյալ կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչները
	1) ազդեցության ենթակա գյուղատնտեսական հողամասի մեկ տարվա բերքի չափով միանվագ փոխհատուցում.

	
	
	
	2) 6 ամսվա վերաբնակեցման նպաստ վերաբնակեցման համար` նվազագույն աշխատավարձի չափով.

	10. Օժանդակություն վերաբնակեցման դեպքում
	Տրանսպորտային և տեղափոխումների ծախսեր
	Տեղահանված բոլոր ԱԵԱ` ներառյալ վարձակալները
	Տրանսպորտային և մեկ ամսվա համար կենսապահովման ծախսերը հոգալու համար բավարար գումարների տրամադրում

	11. Օժանդակություն խոցելի անձանց
	 
	Աղքատության սահմանագծից ցածր կենսամակարդակ ունեցող և (կամ) կանանց և (կամ) տարեց անձանց կողմից ղեկավարվող ԱԵՏՏ
	6 ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափով դրամական օժանդակության տրամադրում: Ծրագրի իրականացման հետ կապված աշխատատեղերի համար ընտրություն կատարելիս այս անձանց պետք է առաջնայնություն տալ

	12. Ժամանակավոր ազդեցություն
	 
	Բոլոր ԱԵՏՏ
	Պատշաճ վարձակալություն և վերականգման աջակցություն կտրամադրվի ժամանակավոր ազդեցություն կրող գույքի/սեփականության համար

	13. ՀՕՏ չնախատեսված ազդեցություններ, եթե այդպիսիք լինեն
	 
	 
	Ծրագրի իրականացման ընթացքում ԵՔ–ն կանդրադառնա չնախատեսված ազդեցություններին և կհոգա դրանց հետ կապված փոխհատուցումը` ըստ նշված պայմանների


158) ԱԵԱ-ների իրավասությունների վերաբերյալ դրույթները ներառում են հողամասի, շինության, մշակաբույսերի և ծառերի կորստի և հարկային հայտարարագրի հիման վրա և/կամ միանվագ վճարման տեսքով ձեռնարկատիրական գործունեության կորստի դիմաց, ինչպես նաև զգալի ազդեցության, վերաբնակեցման և խոցելիության նպաստների մասին դրույթներ: Այս իրավունքները մանրամասն ներկայացված են ստորև: 

ա. Գյուղատնտեսական և ոչ գյուղատնտեսական հողերի վրա ազդեցության դեպքում կտրվի  դրամական փոխհատուցում շուկայական կամ կադաստրային արժեքով (որն ավելի բարձր է)՝ գումարած 15% օժանդակություն: Եթե ազդեցության է ենթարկվել ԱԵԱ-ի գյուղատնտեսական եկամտի ավելի քան 10%-ը, ապա ԱԵԱ-ն (սեփականատերերը, վարձակալները և բնավարձակալները) պետք է զգալի ազդեցության համար լրացուցիչ նպաստ ստանան, որը համարժեք է կորցրած հողամասից ստացված տարեկան համախառն եկամտի շուկայական արժեքին: 
բ. Այն ԱԵԱ-ները, որոնց կողմից փաստացի տիրապետվող և օգտագործվող գույքն ենթակա չէ օրինականացման, պետք է միանվագ վերաբնակեցման նպաստի տեսքով դրամական փոխհատուցում ստանան, որը կհաշվարկվի՝ հիմք ընդունելով ազդեցության ենթակա հողի շուկայական կամ կադաստրային արժեքի (որն ավելի բարձր է) 25%-ը: 
գ. ԱԵԱ-ները, որոնց կողմից փաստացի տիրապետվող և օգտագործվող գույքն  ենթակա է օրինականացման (եթե այդպիսիք կան), օրինական կարգավիճակ կստանան և կփոխհատուցվեն որպես իրավական կարգավիճակ ունեցող սեփականատերեր: 
դ. Վարձակալները կստանան դրամական փոխհատուցում, որը համարժեք է ազդեցության ենթակա  հողի շուկայական կամ էլ կադաստրային արժեքին (որն ավելի բարձր է)՝ գումարած 15% օժանդակություն` կախված վարձակալության մնացած տարիների թվից հետևյալ կերպով`ա) մինչև 1 տարի` հողի արժեքի 5%-ը, բ)  մինչև 15 տարի` հողի արժեքի 14%-ը, գ) մինչև 25 տարի` հողի արժեքի 20%-ը, դ)  25 տարի և ավելի` հողի արժեքի 25%-ը: 
ե. Բնակելի  շենքերի/շինությունների համար փոխհատուցում պետք է տրամադրվի բոլոր ԱԵԱ-ներին փոխարինման արժեքով (շուկայական արժեքից ոչ ցածր) + 15% օժանդակություն` անկախ տան գրանցման կարգավիճակից: Փոխհատուցումը տրամադրվելու է առանց ամորտիզացիոն մասհանումների, գործառնական ծախսերի, փրկված նյութերի և այլն: Մասնակիորեն  ազդեցություն կրելու դեպքում և այն դեպքում, երբ սեփականատերը չի ցանկանում տեղափոխել շինությունը, ազդեցությունները կընդգրկեն միայն շինության ազդեցության ենթարկված մասը և այդ մասի լիարժեք վերականգնումը շահագործման համար պիտանիության նախկին վիճակին: Վերաբնակեցված սեփականատերերին կտրվի վերաբնակեցման և զգալի ազդեցություն կրելու նպաստ (տե՛ս ստորև): 
զ. Ոչ բնակելի շենքերի/շինությունների համար փոխհատուցումը կտրամադրվի հետևյալ կերպով. 
1. Անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով գույքը տիրապետող և օգտագործող ԱԵՏՏ-ներ – շենքերի/շինությունների կորստի դիմաց դրամական փոխհատուցում փոխարինման արժեքով + 15% օժանդակություն (շուկայական արժեքից ոչ ցածր) առանց ամորտիզացիոն մասհանումների,  գործարքի համար ծախսերի, փրկված նյութերի և այլն:
2. Անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով տիրապետվող և օգտագործվող հողամասի վրա ՀՀ օրենսդրության պահանջ​ների չպահ​պանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով տիրապետվող և օգտագորվող շենքեր/շինություններ ունեցող ԱԵՏՏ-ներ - ինչպես վերոնշյալ դեպքում, սակայն առանց 15% օժանդակության: 
3. ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասի վրա ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող շենքեր/շինություններ ունեցող ԱԵՏՏ-ներ – փոխարինման արժեքին համարժեք վերականգնման օժանդակություն (առանց ամորտիզացիոն մասհանումների,  գործառնական ծախսերի, փրկված նյութերի)՝ հանած օրինականացման ծախսերի արժեքը` առավելագույնը մինչև շուկայական արժեքի 20%: Անհրաժեշտություն չկա օրինականացնել այս շենքերը/շինությունները: Վերաբնակեցվող վարձակալներին կտրվեն վերաբնակեցման և զգալի ազդեցության բոլոր նպաստները  (տե՛ս ստորև):
ա. Մշակաբույսեր.  Մեկ տարվա բերքի համախառն արժեքի շուկայական ընթացիկ դրույքաչափերին համապատասխան լռելյայն դրամական փոխհատուցում։ Մշակաբույսերի դիմաց փոխհատուցումը պետք է վճարվի և' սեփականատերերին, և' վարձակալներին` իրենց առանձնահատուկ վարձակալության պայմանագրերի հիման վրա:   
բ. Ծառեր. Շուկայական դրույքաչափերին համապատասխան դրամական փոխհատուցում՝ հիմնվելով ծառերի տեսակի, տարիքի և բերքատվության վրա: 
գ. Ձեռնարկատիրական գործունեություն. Մշտական կորուստների (1 տարի կամ ավել) դիմաց կտրվի դրամական  փոխհատուցում 1 տարվա զուտ եկամտի չափով` հարկային հայտարարագրի հիման վրա, ժամանակավոր կորուստների դիմաց կտրվի դրամական փոխհատուցում ամսական եկամտին համարժեք` հարկային հայտարարագրի հիման վրա՝ ըստ ձեռնարկատիրական գործունեության դադարեցման ամիսների քանակի: Հարկային հայտարարագրի բացակայության դեպքում այս ԱԵԱ-ները կփոխհատուցվեն վերոնշյալ կարգով, սակայն հիմք ընդունելով առավելագույն չհարկվող աշխատավարձը` 45,000 ՀՀ դրամ (նվազագույն աշխատավարձը):
դ. Մշտապես գործող ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունքում ներգրավված  բանվորներն ու աշխատողները կստանան փոխհատուցում իրենց վեց ամսվա կորցրած աշխատավարձի դիմաց, յուրաքանչյուր ամսվա համար միջին ամսական աշխատավարձի չափով:  Աշխատանքի ժամանակավոր կորուստ. փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեության դադարեցված ժամանակահատվածում կորցրած աշխատավարձի դիմաց` առավելագույնը մինչև 6 ամիս:
ե. Վերաբնակեցման նպաստ: ԱԵԱ-ները, որոնք պետք է տարաբնակեցվեն (ներառյալ վարձակալները), 1 ամսվա կենսապահովման ծախսերի համար կստանան վերաբնակեցման նպաստ նվազագույն աշխատավարձի չափով (45,500 ՀՀ դրամ):
զ. Համայնքային կառուցվածքները պետք է ամբողջությամբ փոխարինվեն կամ վերականգնվեն` ապահովելով վերջիններիս նախքան Ծրագիրն ունեցած գործառույթները:  
է. Օժանդակություն զգալի ազդեցությունների դեպքում.  այս օժանդակությունը տրամադրվում է այն ԱԵՏՏ-ներին, որոնք կորցնում են գյուղատնտեսական հողերի ավելի քան 10%-ը  (տե՛ս վերոնշյալ) կամ  բնակելի շինություններից վերաբնակեցված ԱԵՏՏ-ներին  (ներառյալ վարձակալները): 
ը. Օժանդակություն խոցելի անձանց. Խոցելի անձանց (ԱԵՏՏ-ները,  որոնց կենսամակարդակը ցածր է աղքատության սահմանագծից, ինչպես նաև կանանց և տարեցների կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսությունների) կտրամադրվի վերականգնման նպաստ` 6 ամսվա  նվազագույն աշխատավարձի չափով և առաջնահերթություն՝ կապված Ծրագրի հետ առնչվող աշխատատեղերի հետ: 

6.4 Փոխհատուցման միավորի արժեքի գնահատում 

159) Անշարժ գույքի գնահատումն իրականացվել է կամ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքները սահմանվել են “Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: Գույքի տարբեր տեսակների միավորի դիմաց փոխհատուցման դրույքաչափերը ԱԶԲ-ն գնահատում է հետևյալ մեթոդաբանությամբ.

ա. Գյուղատնտեսական նշանակության հողը գնահատվում է շուկայական դրույքաչափերով` ազդեցությունների ուսումնասիրությանը նախորդող տարում անցկացված հողամասի վաճառքի ուսումնասիրության հիման վրա: 
բ. Առանձնատները/շինությունները գնահատվել են` համաձայն շինարարության տեսակի, նյութերի, արժեքի, աշխատուժի, տրանսպորտի և շինարարական այլ ծախսերի փոխարինման դրույքաչափով: Փոխհատուցման գումարից ամորտիզացիայի/գործառնական ծախսերի նվազեցում չի կատարվել: Եթե ԱԵԱ-ն չի ցանկանա վերաբնակեցվել, ապա մասնակի ազդեցությունների դիմաց հնարավոր է վճարել բացառապես շինության վնասված մասնաբաժնի կամ վերջինիս վերանորոգման համար:
գ. Տարեկան մշակաբույսերը գնահատվել են՝ շուկայական գների համաձայն նախորդ տարվա բերքի մեծածախ առևտրի արժեքի դիմաց: Այն դեպքերում, երբ բերքի դիմաց ավելի քան 1 տարվա փոխհատուցում պետք է վճարվի ԱԵԱ-ներին, ապա դա պետք է փոխհատուցվի շուկայի համախառն արժեքով: 
դ. Ծառերը գնահատվել են տարբեր մեթոդաբանությունների համաձայն` պայմանավորված նրանով պտղատու է թե ծառայում է որպես փայտանյութ.

ե. Փայտանյութ տվող ծառերը գնահատվել են՝ ըստ տարիքային կատեգորիայի (ա. նորատունկ, բ. միջին տարիք և գ. մեծ ծառեր) և փայտի ծավալի արժեքի,
զ. Մրգատու/բերքատու ծառերը կգնահատվեն տարիքային կատեգորիայի համաձայն (ա. նորատունկ, բ. մեծ, սակայն ոչ մրգատու, և գ. մրգատու). ա/ և բ/ կատեգորիայի ծառերը կփոխհատուցվեն կատարված ներդրումների արժեքի հիման վրա, դ/ կատեգորիայի ծառերը կփոխհատուցվեն 1 տարվա եկամտի զուտ շուկայական արժեք x առավելագույն տարիների քանակը, որն անհրաժեշտ է ծառը լիարժեք բերքատվության տարիքին աճեցնելու համար:

160) Միավորի դիմաց փոխհատուցման դրույքաչափերը գնահատվել են հավատարմագրված անկախ գնահատողի կողմից` հիմնվելով ԱԶԲ-ի համար ընդունելի հստակ և թափանցիկ  մեթոդաբանության վրա:  
6.5 Հարկադիր օտարման պայմանները 

161) Հողի օտարումը հարկադիր օտարման վարույթով ենթադրում է երկարատև գործընթաց և հա-ախ կարող է դիմադրության հանդիպել: Նման մոտեցումը, հետևաբար, Ծրագրի համար կնախաձեռնվի միայն ծայրահեղ դեպքերում, երբ բանակցություններն ԱԵԱ-ների և ԵՔ միջև ձախողվում են, և չկա այլընտրանքային հողամաս ենթածրագրի իրականացման համար: Նման դեպքերում, այնուամենայնիվ, ԵՔ-ն չի զբաղեցնի անհրաժեշտ հողամասերը, մինչև 1) օրենքով սահմանված կարգով համապատասխան դատական վարույթ չսկսվի, 2) ձեռք չբերվի դատարանի որոշումը և ըստ պատշաճին չհաղորդվի ԱԵԱ-ներին և 3) փոխհատուցման/վերականգնման գումարները չփոխանցվեն էսքրո հաշվին:   

6.6 Օրինականացման պայմանները և մեխանիզմը
162) Սկզբունքորեն անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով հողօգտագործողները կարող են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցել իրենց իրավունքը տվյալ անշարժ գույքի նկատմամբ, քանի դեռ նրանք չեն զբաղեցնում այսպես կոչված «կարմիր գոտում» դասակարգված տարածքներ, որոնք պաշտոնապես պահվում են հատուկ հանրային նպատակներով օգտագործման համար, ինչպես օրինակ` ռազմական, հիվանդանոցի, դպրոցի տարածքներ կամ տարածքներ, որոնք էկոլոգիապես համապատասխան չեն բնակության համար (գետի հուն, ռադիոակտիվ տարածք կամ այլ վտանգավոր կամ ոչ պիտանի հողամասեր): ՀՀ օրենսդրությունը սահմանում է օրինականացման ենթակա գույքի օրինականացման մանրամասն ընթացակարգը:  

163) Այնուամենայնիվ, սույն Ծրագրի համար ընդունված մոտեցումը նախատեսում է օրինականացման ենթակա գույքի օրինականացման ավելի հեշտ ընթացակարգ, որին հետևում է արդարացի և համարժեք փոխհատուցումը` որպես օրինական գույքի դիմաց:  Անօրինական բնակելի շինությունների դեպքում ԱԵԱ-ները ստիպված են նախաձեռնել օրինականացման գործընթացը` համաձայն համապատասխան վարչական կանոնակարգերի: Երևանի քաղաքապետարանի մոտեցումն օրինականացման խնդրին հետևյալն է. 

ա. Ազդեցության ենթակա անօրինական բնակելի շինությունների դեպքում ԱԵԱ-ները կանցնեն օրինականացման գործընթաց, սակայն կփոխհատուցվեն որպես օրինական սեփականատերեր  (փոխարինման արժեքի 115% ):
բ. Ազդեցության ենթակա անօրինական ոչ բնակելի շինությունների դեպքում ԱԵԱ-ները ստիպված չեն լինի անցնել օրինականացման գործընթաց: Փոխհատուցման գումարը կվճարվի փոխարինման արժեքով առանց օրինականացման ծախսերի:
գ. Ազդեցության ենթակա և ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասի դեպքում, որը ենթակա է գրանցման, ԱԵԱ-ները կօրինականացվեն և կվճարվեն որպես օրինական սեփականատերեր: 
դ. Ազդեցության ենթակա հողամասի դեպքում, որը ենթակա չէ օրինականացման, ԱԵԱ-ներին կտրվի փոխհատուցում` տեղափոխության միանգամյա նպաստ, ազդեցության ենթակա հողամասի կադաստրային կամ շուկայական արժեքի  (որն ավելի բարձր է) 25% -ի չափով:  
164)   Վարձակալների դեպքում վերջիններս կօրինականցվեն և կփոխհատուցվեն որպես լիարժեք սեփականատերեր կամ նրանց կտրվի նոր վարձակալություն:  Եթե սա հնարավոր չէ, ապա նրանք կստանան փոխհատուցում ազդեցության ենթակա հողամասի կադաստրային կամ շուկայական արժեքով (որն ավելի բարձր է) +15% օժանդակություն վարձակալության մնացած տարիների հետևյալ համամասնությամբ 1) մինչև 1 տարի- հողի արժեքի 5%,  2) մինչև 15 տարի  - հողամասի արժեքի 14%, 3) մինչև 25 տարի  - հողի արժեքի  20%, 4) 25 տարի և ավելի- հողի արժեքի 25%:

165) Սույն ՀՕՏԾ 1-ն ընդգրկող տարածքը չի ներառում անօրինական գույքի օրինականացման դեպքեր: ՄՉՀ ընթացքում իրական չափագրումներից հետո երկու ԱԵԱ-ների մոտ առկա էր անհամապատասխանություն շինությունների չափագրումների տվյալների և սեփականության վկայականի տվյալների միջև: ԾԻԳ-ը մշակեց մի շարք փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ էին ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանումում վերագրանցման գործընթացը սկսելու համար: ԱԵԱ-ները դիմեցին ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե և փոխեցին իրենց սեփականության վկայականները` գույքի իրական չափերի համապատասխանությամբ փոխհատուցվելու նպատակով:  

7. ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ, ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՈՒՄ ԵՎ ԵԿԱՄՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

7.1 Ընդհանուր տեղեկություններ 
166) Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների կենսապահովման միջոցների վերականգնման նկատառումով լրացուցիչ աջակցության միջոցների բացահայտման նպատակով` ԾԻԳ-ը և Խորհրդատուն ԱԵԱ-ների և համապատասխան տեղական իշխանությունների հետ իրականացրեցին հարցազրույցներ և հանրային լսումներ:  Սոցիալ-տնտեսական հետազոտության համար տվյալներ հավաքելու ընթացքում ԱԵԱ-ներին նաև տրվեց հնարավորություն՝ գնահատելու կենսապահովման միջոցները վերականգնելու իրենց հնարավորություններն այն փոխհատուցումով, որն իրենք իրավասու են ստանալ` համաձայն ՀՕՏՇ-ի: Ավելին՝ ԱԵԱ-ներին հնարավորություն ընձեռնվեց առաջարկել լրացուցիչ միջոցառումներ, որոնք, իրենց կարծիքով, նվազագույնը կապահովեին նախքան Ծրագիրն ունեցած իրենց կենամակարդակի վերականգնումը: Հարցվողների պատասխաններն ու առաջարկությունները վերլուծության ենթարկվեցին և ներառվեցին սույն ծրագրում:    

167) ԱԵԱ-ների կարծիքով տեղափոխության համար նախատեսված երկու շաբաթ ժամանակը չափազանց կարճ է և նրանց անհրաժեշտ կլինի նվազագույնը մեկ ամիս առաջ ծանուցել սեփականությունն ազատելու համար:    ԵՔ/ԾԻԳ-ը երկարացրեց տեղափոխության ժամանակը մինչև 1 ամիս: Ծրագրի բոլոր փուլերի ընթացքում, հատկապես՝ իրականացման փուլում, տեղեկատվության շարունակական հոսքի և խորհրդակցությունների անհրաժեշտություն կա: 
7.2 Եկամտի վերականգնման միջոցառումներ
168) Ստորև բերված պարբերությունները նախանշում են հաշվի առնված հիմնական միջոցառումները կենսապահովման միջոցների վերականգնման համար:   
169) Մարդահամարը բացահայտել է 115 ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություն ՀՕՏԾ 1–ի տարածքում:  Համաձայն ՀՕՏՇ-ի` բոլոր ԱԵՏՏ-ները (անկախ իրենց իրավական կարգավիճակից) հաշվի են առնվել սույն ՀՕՏԾ-ի մշակման ընթացքում չափված իրենց եկամուտների կորստի դիմաց համապատասխանաբար փոխհատուցվելու համար: Մարդահամարն ու սոցիալ-տնտեսական հետազոտությունը ցույց են տալիս Երևանի քաղաքապետարանին պատկանող հողերի զանգվածային՝ ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում: Հետևաբար, Ծրագրի առանցքային ազդեցությունը կլինի բնակելի և ոչ բնակելի հողերի վրա, որից 90% -ն օգտագործվում է ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով:  
170)  Ազդեցության ենթակա հողերը տեղակայված են փողոցի երկայնքով` հիմնականում ԱԵԱ-ների տների դիմաց: Այս տարածքն ամբողջությամբ քաղաքային է, և գյուղատնտեսական հող գրեթե առկա չէ:  Այնուամենայիվ, ԱԵԱ-ներն օգտագործում են հողամասը միրգ/փայտ/դեկորատիվ ծառեր աճեցնելու և այգեգործության նպատակով:  Այս փաստով պայմանավորված և պարզության համար այս ազդեցությունը դասակարգվում է որպես գյուղատնտեսական: Այնուամենայնիվ, պարզության համար պետք է ընդգծել, որ «գյուղատնտեսական» եկամտի կորստի հասկացությունն այս դեպքում հիմնովին տարբերվում է գյուղական չափորոշիչների մակարդակում «գյուղատնտեսական» եկամտի կորստի նշանակությունից, որտեղ ԱԵԱ-ն ապրում է գյուղատնտեսությամբ: Սույն ՀՕՏԾ շրջանակում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը կենսակերպ չէ, այլ օժանդակություն իրենց տնային տնտեսություններին: Ի լրումն, բոլոր ԱԵԱ-ներն ունեն իրենց սեփական բնակարաններն ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասերի դիմաց և շատ դեպքերում նրանք ունեն սեփականության իրավունքով տնօրինվող հողամասերի հարևանությամբ: 
171) Կան 85 ԱԵԱ-ներ, ովքեր կորցնում են հողի ավելի քան 10%-ը և, հետևաբար, ազդեցության ենթակա հողամասից եկամտի ավելի քան 10%-ը: Հողամասերը փոքր են, և նույնիսկ աննշան կորուստը (օրինակ` 1 ծառի կամ մի քանի մ2 հողամասի կորուստը) կարող է նշանակել հողամասի և գյուղատնտեսական եկամտի ավելի քան 10%-ի կորուստ և, որպես այդպիսին, արդյունքում հանգեցնել զգալի ազդեցության իրավունքի: Ավելին՝ երբ հաշվի է առնվում ընտանիքների ինքնահայտարարագրերը ընտանեկան եկամտի տվյալների վերաբերյալ (եկամուտների վերաբերյալ փաստացի տվյաներն առկա չեն), զգալի ազդեցության ենթակաների թիվը կտրուկ նվազում է:  Այնուամենայնիվ, ԱԵԱ-ներին իրենց կենսապահովման միջոցները վերականգնելու համար աջակցելու նպատակով ԵՔ/ԾԻԳ-ը որոշեց  85 ԱԵԱ-ների վճարել զգալի ազդեցության նպաստ, նույնիսկ այն դեպքում, եթե ԱԵԱ-ն կորցնում է 3 ծառերից 1-ը, և եթե կազմում է գյուղատնտեսական եկամտի ավելի քան 10%-ը: Ազդեցության և հասանելիք օժանդակության վերաբերյալ հստակ պատկերացում կազմելու համար` ԱԵԱ-ները խմբավորվել են երեք հիմնական կատեգորիաներում` ըստ կորստի տեսակի. 
ա. Բնակավայրից վերաբնակեցում
բ. Ազդեցության ենթարկվող ձեռնարկատիրական գործունեություն 

գ. Ազդեցության ենթարկվող եկամուտ
172) Ստորև բերված աղյուսակն ամփոփում է ազդեցությունը, իրավունքները և հասանելիք լրացուցիչ օժանդակությունն ԱԵԱ-ներին այս Ենթածրագրից:   

7.2.1 Բնակավայրից վերաբնակեցում 
173) Կան երեք ԱԵԱ-ներ, որոնց բնակելի շենքերը կքանդվեն:   Ազդեցության ենթակա ողջ գույքի և այլ համապատասխան նպաստները/օժանդակությունները, ինչպես օրինակ` վերաբնակեցման նպաստ, վերականգնման նպաստ և զգալի ազդեցություն կրելու նպաստ, կվճարվեն ԱԵԱ-ներին:  Նրանց հասանելիք լրացուցիչ աջակցությունը կլինի բնակարանների կամ հողամասի հնարավոր գնման նպատակով անշարժ գույքի գործակալների հետ կապի հաստատումը, տնային տնտեսության տեղափոխության նպատակով տեղափոխման և տրանսպորտի ծառայություններ ապահովող գործակալությունների հետ կապի հաստատում, ինչպես նաև կտրվի Ծրագրին առնչվող աշխատանքներում ընդգրկվելու առաջնահերթություն:    
174) Բնակավայրերից վերաբնակեցվողների հետ խորհրդակցությունների արդյունքում պարզվեց, որ ԱԵԱ-ներից մեկն ունի սեփական հողամաս ազդեցության ենթակա հողսին կից և մտադիր է  սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող հողամասի վրա տուն վերակառուցել: Երկրորդ ԱԵԱ-ն մտադիր է գնել բնակարան կամ կառուցել տուն, քանի որ իրեն հատկացվող փոխհատուցման գումարը բավարարում է դրան: Երրորդ ԱԵԱ-ն հնարավորություն ունի տեղադրել իր՝ ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շենքը / շինությունը մնացած հողամասի վրա, սակայն ԱԵԱ-ն գերադասում է փոխհատուցում ստանալ ամբողջ հողամասի և մյուս գույքի դիմաց, ինչպես նաև ստանալ կենսապահովման միջոցների վերականգնման նպաստ: Մանրամասները ներկայացված են հետևյալ աղյուսակում.  
Աղյուսակ 37. Փոխհատուցում և օժանդակություն բնակավայրերից վերաբնակեցվողների  համար
	ԱԵՏՏների թիվը
	Կորստի նկարագությունը
	Վերաբնակեցումը
	Փոխհատուցման
մանրամասները
	Տրամադրվող օժանդակությունը
	Վերաբնակեցման ժամանակը

	
	
	
	
	
	

	3
	Բնակելի /տուն
	Ինքնա-

վերաբնակեցում
	Փոխհատուցում ազդեցության ենթակա բոլոր ակտիվների դիմաց իրենց փոխարինման արժեքով
	1. Վերաբնակեցման նպաստ տրանսպորտային ծախսերի  և կենսապահովման ծախսերը հոգալու  համար` մեկ ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափով
	Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո 30 օրվա ընթացքում  

	
	
	
	
	2. Վերականգնման նպաստ ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասի դիմաց` վերջինիս շուկայական արժեքի 25% -ի չափով 
	

	
	
	
	
	3. Օժանդակություն զգալի ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություններին վեց ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափով 
	

	
	
	
	
	4. Տեղական անշարժ գույքի գործակալությունների հետ կապի հաստատում` տեղեկատվության և բնակարանների գնման նպատակով 
	

	
	
	
	
	5. Տեղափոխության ծառայություններով զբաղվող գործակալությունների հետ կապի հաստատում ` գույքի տեղափոխության համար
	

	
	
	
	
	6. Օժանդակություն զգալի ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություններին մրգատու ծառերի կորստի դիմաց` 1 տարվա բերքի արժեքի չափով   
	

	
	
	
	
	7. Ծրագրին առնչվող աշխատանքներում ընդգրկվելու առաջնահերթություն
	


7.2.2 Ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեություն 
175) Երկրորդ խումբը ներառում է ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեության վրա ազդեցությունն ու հասանելիք աջակցությունը: Ինչ վերաբերում է բնակավայրից վերաբնակեցվողներին, տեղափոխության համար տրվող ժամանակը երկարացված է մինչև 1 ամիս: Ի լրումն ազդեցության ենթակա ողջ գույքի փոխհատուցմանը և բոլոր տեսակի նպաստներին, որոնք կօգնեն վերականգնել կորուստները, այս ԱԵԱ-ները կստանան աջակցություն նոր ձեռնարկատիրական գործունեության արագ գրանցելու և տարածքում անշարժ գույքի գործակալությունների և տեղափոխման ծառայություններ ապահովող գործակալությունների, ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, բիզնեսի կառավարման ուսուցողական/վերապատրաստման կենտրոնների հետ կապ հաստատել: 
176) ԱԵԱ-ների հետ ձեռնարկատիրական գործունեության վերականգնման  իրենց նախապատվությունների և տեսակետների վերաբերյալ խորհրդակցությունների արդյունքում պարզ դարձավ հետևյալը: Երկու ԱԵԱ-ներ կմնան ներկայիս տեղում և կվերսկսեն իրենց կողմից ծավալվող ձեռնարկատիրական գործունեությունը հողամասի մնացած մասում: Մյուս երկուսը կտեղափոխվեն նույն տարածքում մեկ այլ տեղ, մինչդեռ մնացյալ մեկ ԱԵԱ-ն  դեռևս չի կողմնորոշվել: Ստորև բերված աղյուսակն ամփոփում է ազդեցությունը ձեռնարկատիրական գործունեության վրա, փոխհատուցումը և ԱԵԱ-ներին հասանելիք օժանդակությունը: 
Աղյուսակ 38. Փոխհատուցում և օժանդակություն ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեության համար
	ԱԵՏՏ-ների թիվը
	Կորստի նկարագությունը
	Վերաբնակեցումը
	Փոխհատուցման

մանրամասները
	Տրամադրվող օժանդակությունը
	Լրացուցիչ օժանդակություն
	Վերաբնակեցման ժամանակը

	
	
	
	
	
	
	

	2 –ը` հարկային հայտարարագրով
	ձեռնարկատիրական գործունեության կորուստը
	Ինքնա-

վերաբնակեցում
	Փոխհատուցում ազդեցության ենթակա բոլոր ակտիվների դիմաց իրենց փոխարինման արժեքով
	ձեռնարկատիրական գործունեության գրանցման ծախսերը
	1. ձեռնարկատիրական գործունեության գրանցման արագ ճանապարհ

2. Տեղափոխության ծառայություններով զբաղվող գործակալությունների հետ կապի հաստատում ` ազդեցության ենթակա գույքի տեղափոխության համար
3. Տեղական անշարժ գույքի գործակալությունների հետ կապի հաստատում`  տարածքում ձեռնարկատիրական գործունեության համար նոր տեղ գնելու/վարձակալելու նպատակով
4. Բիզնեսի կառավարման ուսուցողական/վերապատրաստման կենտրոնների հետ կապի հաստատում
	Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո 30 օրվա ընթացքում

	
	
	
	
	Վերաբնակեցման նպաստ` տրանսպորտային ծախսերը հոգալու համար
	
	

	1 –ը`  հարկային հայտարարագրով
	ձեռնարկատիրական գործունեության կորուստը
	Ինքնա-

վերաբնակեցում
	1 տարվա եկամուտը հարկային հայտարարագրի հիման վրա
	ձեռնարկատիրական գործունեության գրանցման ծախսերը
	
	

	
	
	
	
	Վերաբնակեցման նպաստ տրանսպորտային ծախսերը հոգալու համար
	
	

	2 –ը՝ առանց հարկային հայտարարագրի
	Բիզնեսի կորուստը
	Ինքնա-

վերաբնակեցում
	Փոխհատուցում ազդեցության ենթակա բոլոր ակտիվների դիմաց իրենց փոխարինման արժեքով
	Օանդակություն եկամտի կորստի դիմաց` 12 ամսվա նվազագույն աշպատավարձի չափով
	
	

	
	
	
	
	Վերաբնակեցման նպաստ տրանսպորտային ծախսերը հոգալու համար
	
	

	
	
	
	
	Վերականգնման նպաստ  ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողի դիմաց` վերջինիս շուկայական արժեքի  25% -ի չափով
	
	


7.2.3 Ազդեցության ենթակա եկամուտ
177) Ազդեցության ենթակա անձանց երրորդ խումբը կազմված է նրանցից, ովքեր կորցնում են աշխատանքից և գյուղատնտեսական արտադրանքից ստացվող իրենց եկամուտը: Երեք ԱԵԱ-ների համար, ովքեր կկորցնեն իրենց աշխատանքը, բացի վերականգնման նպաստից կապահովվի Ծրագրին առնչվող աշխատանքներում ընդգրկվելու առաջնահերթություն, աշխատանքի դիմելու համար աշխատանքային ինքնակենսագրություն պատրաստելիս աջակցություն,  ուսուցողական/վերապատրաստման կենտրոնների հետ կապի հաստատում:    

178) ԱԵԱ-ները, որոնց եկամուտը ազդեցության կենթարկվի հողի և գյուղատնտեսական արտադրանքի կորստի հետևանքով, բացի կորցրած գույքի դիմաց հատկացվող ողջ փոխհատուցումից և այլ իրավասությունից՝ կստանան նաև վերականգնման նպաստ ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասի դիմաց ազդեցության ենթակա հողի շուկայական արժեքի  25%-ի չափով: Ծավալուն խորհրդակցություններն ազդեցության ենթակա անձանց հետ, հատկապես՝ կենսապահովման միջոցների վերականգնման անհրաժեշտություններին և հնարավորություններին առնչվող իրենց պատկերացումների վերաբերյալ, ցույց տվեցին, որ ԱԵԱ-ները միանշանակ կարիք չունեն գյուղատնտեսական և նմանատիպ ոլորտներին առնչվող ուսուցողական դասընթացների, քանի որ նրանք ֆերմերներ չեն: Նրանք ունեն իրենց մասնագիտական զբաղմունքները և եկամտի այլ կայուն աղբյուրներ, իսկ գյուղատնտեսությունը (մրգատու ծառերն ու որոշակի այգեգործությունը) սեփական սպառման և տնային տնտեսությանն աջակցելու նպատակով է: Հետևյալ աղյուսակն ամփոփում է իրենց եկամուտների վրա ազդեցություն կրող ԱԵԱ-ների վրա ազդեցությունները, փոխհատուցումը և  հասանելիք օժանդակությունը:   
Աղյուսակ 39. Փոխհատուցում և օժանդակություն եկամուտը կորցնող ազդեցության ենթակա անձանց համար
	ԱԵՏՏ-ների թիվը
	Կորստի նկարագությունը
	Փոխհատուցման

մանրամասները
	Տրամադրվող օժանդակությունը

	
	
	
	

	3
	Աշխատանքի կորուստ
	-
	Վերականգնման նպաստ 6 ամսվա միջին աշխատավարձի չափով

	
	
	
	Աշխատանքային գործակալությունների հետ կապի հաստատում

	
	
	
	Համապատասխան ուսուցողական/վերապատրաստման կենտրոնների հետ կապի հաստատում

	
	
	
	 Աջակցություն աշխատանքային ինքնակենսագրությունը պատրաստելիս

	85
	Գյուղատնտեսական եկամտի կորուստ (ներառյալ իրենց սպառման համար)
	Փոխհատուցում ազդեցության ենթակա բոլոր ծառերի և մշակաբույսերի դիմաց իրենց փոխարինման արժեքով
	Վերականգնման նպաստ ՀՀ օրենսդրու​թյան պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողի դիմաց` վերջինիս շուկայական արժեքի  25% -ի չափով 

	
	
	Փոխհատուցում ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասի վրա իրականացված բոլոր բարելավումների համար 
	Օժանդակություն զգալի ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություններին վեց ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափով

	
	
	
	Օժանդակություն զգալի ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություններին մրգատու ծառերի կորստի դիմաց` 1 տարվա բերքի արժեքի չափով   


8. ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆ 

8.1 Ընդհանուր տեղեկություններ 
179) Սույն գլուխը նկարագրում է ՀՕՏ-ի միավոր դրույքաչափի, արժեքի սահմանման համար ընդունված մեթոդաբանությունը և ԱԵԱ-ներին վճարվելիք փոխհատուցումը` Ենթածրագրի արդյունքում տարաբնակեցման ազդեցությունների դիմաց:  Սույն գլխում նկարագրված տարբեր կատեգորիաների ԱԵԱ-ների փոխհատուցման իրավասությունները սահմանված են ՀՕՏՇ-ում սահմանված սկզբունքների համաձայն: Փոխհատուցման դրույքաչափերը սահմանվել են արտոնագրված անկախ գնահատողի կողմից` թափանցիկ մեթոդաբանության կիրառությամբ, որն ընդունվել է ԱԶԲ, ԾԻԳ/ԵՔ ՀՀ կառավարության կողմից: ՀՕՏԾ 1-ի բյուջեն ամփոփված է սույն գլխի վերջում:   
8.2 Ֆինանսավորման աղբյուրները և բաշխումը
180) ՀՕՏԾ 1-ի մշակման և իրականացման ծախսերը, ներառյալ` փոխհատուցումն ու վարչական ծախսերը, կֆինանսավորվեն հետևյալ աղբյուրներից.  

ա. Հողի փոխհատուցման և հողի օտարման այլ ծախսեր, ներառյալ` հարկերը, տուրքերը, վճարները, գործառնական ծախսերը, ինչպես նաև ԵՔ-ին պատկանող հողերի ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործման դիմաց վերականգնման նպաստը կֆինանսավորվեն Երևանի համայնքային բյուջեով՝ տվյալ ծրագրի շրջանկաներում նախատեսված միջոցներից:  
բ. Մնացած ակտիվների փոխհատուցումը, ներառյալ` նպաստները, կֆինանսավորվեն ՀՀպետական բյուջեով՝ տվյալ ծրագրի շրջանակներում նախատեսված վարկային միջոցներից: 
գ. Հարկերը, վճարները և հողամասից բացի այլ կորուստներին առնչվող գործառնական ծախսերը, ներառյալ` նպաստների հետ առնչվող գործառնական ծախսերը կֆինանսավորվեն ՀՀ պետական բյուջեով տվյալ ծրագրի շրջանակներում նախատեսված ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներից: 
181) Ծրագիրն իրականացնող մարմինը պետք է ձեռնարկի միջոցներ ՀՕՏԾ 1-ի իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները համապատասխան ֆինանսավորման աղբյուրներից պահանջելու և ժամանակին ԱԵԱ-ներին հատկացնելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող առևտրային բանկերում յուրաքանչյուր ԱԵԱ-ի անունով բացված անհատական բանկային հաշվին:  
8.3 Օտարվող հողի դիմաց փոխհատուցումը
8.3.1 Գնահատման մոտեցումը
182) Համաձայն ՀՕՏՇ-ի` օրինականացման ենթակա հողի սեփականատերերը, վարձակալները, հողօգտագործողները կստանան փոխհատուցում ազդեցության ենթակա հողի դիմաց: ԵՔ-ն որոշել է ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործողներին ապահովել կենսապահովման միջոցների վերականգնման նպաստներ` ազդեցության ենթակա հողի համար: Փոխհատուցման մանրամասները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում:

Աղյուսակ 8.1 Գյուղատնտեսական և ոչ գյուղատնտեսական հողի դիմաց փոխհատուցումը/վերականգնման նպաստը 
	Սեփականատերը
	Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքնրը գրանցման ենթակա հողօգտագործողը
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով հողօգտագործող 

	Փոխարինման արժեք+15%
	Փոխարինման արժեք +15% (օրինականացումից հետո)
	Փոխարինման արժեքի 25%-ը

	Վարձակալության մնացած տարիների վարձակալները

	Մինչև 1 տարի - (փոխարինման արժեք+15%) * 0.05

	Մինչև 15 տարի - ( փոխարինման արժեք +15%) * 0.14

	Մինչև 25 տարի - ( փոխարինման արժեք +15%) * 0.20

	25 տարի - ( փոխարինման արժեք  +15%) * 0.25


183) Փոխհատուցման և վերականգնման նպաստի հաշվարկման համար հիմք է հանդիսանում հողի շուկայական արժեքը: Հողի շուկայական արժեքը գնահատվում է գնահատման համեմատական մեթոդի կիրառմամբ: Համեմատական մեթոդ 7-ը հիմնված է նույնանման հողամասերի վաճառքի շուկայական տվյալների հուսալի համեմատության վրա (նվազագույնը վաճառքի երեք օրինակ):  Այս մեթոդի հիման վրա սահմանվում է վերջերս վաճառված հողամասերի ճշգրտված միջին գինը (նույն տարածքում և միևնույն/նմանատիպ կիրառության նպատակով/հատկանիշներով): Յուրաքանչյուր հողամասի գինը սահմանվում է առանձին, քանի որ հողամասի գնի տարբերությունները պայմանավորված են շատ գործոններով նույնիսկ ճգրտված հողամասերի համար: (Գնահատման մեթոդաբանության մանրամասները տե՛ս Հավելված 2-ում):
8.3.2 Հողի սեփականատերերի փոխհատուցումը
184) Սեփականատերերին վճարվելիք փոխհատուցումը հաշվարկվել էր փոխարինման արժեքին գումարած 15 % օժանդակություն` համաձայն «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» ՀՀ օրենքի:  691 մ² ընդհանուր մակերեսով հողամասի դիմաց սեփականատերերի փոխհատուցման ընդհանուր արժեքը  կազմում է  21,088,906.37 ՀՀ դրամ: 
Աղյուսակ 40. Փոխհատուցում սեփականության իրավունքով տնօրինվող հողի համար
	Հողի կատեգորիան
	Հողամաս

	Ազդ. ենթ. տարածքը
	Միավորի գինը
	Հողամասի ընդահնուր արժեքը
	Հողամասի ընդհանուր փոխհատուցումը (ներառյալ 15%)

	
	No
	մ²
	ՀՀ դրամ/ մ²
	ՀՀ դրամ
	ՀՀ դրամ

	Բնակելի 
	1
	410
	25 323.06
	10 374 859.02
	11 931 087.87

	Առևտրային
	1
	90
	40 071.24
	3 606 411.60
	4 147 373.34

	Արդյունաբերական
	1
	191
	22 790.76
	4 356 908.84
	5 010 445.17

	Ընդամենը
	3
	691
	88 185.06
	18 338 179.46
	21 088 906.37


8.3.3 Փոխհատուցումը հողի վարձակալներին
185) Վարձակալների փոխհատուցումը հաշվարկվում է ազդեցության ենթակա հողամասի շուկայական արժեքի հիման վրա և ավելացվում է 15% -ով` հետևյալ համամասնությամբ և վարձակալության մնացած տարիների հիման վրա.  1) < 1 տարի 5%, 2) < 15 տարի 14%, 3) < 25 տարի 20%, 4) > 25 տարի 25%: 2 վարձակալներին վճարվելիք ընդհանուր փոխհատուցումը  2,680,828.61 ՀՀ դրամ է 663.77 մ² հողամասի դիմաց:  
Աղյուսակ 41. Փոխհատուցում հողամասի վարձակալներին
	Հողի կատեգորիան
	Հողամասը
	Ազդ. ենթ. տարածքը
	Միավորի գինը
	Հողի շուկայական արժեքը
	Շուկայական արժեք +15%
	Վարձակալության մնացած տարիները 
	Կիրառվող գործակիցը
	Փոխհատուցման ընդհանուր գումարը

	
	No.
	մ²
	ՀՀ դրամ/ մ²
	ՀՀ դրամ
	ՀՀ դրամ
	No.
	%
	ՀՀ դրամ

	Հանրային զարգացման 
	1
	342.27
	36 428.4
	12 468 348.47
	14 338 600.74
	15<
	0.14
	2 007 404.10

	Հանրային զարգացման
	1
	321.50
	36 428.4
	11 711 730.60
	13 468 490.19
	1<
	0.05
	673 424.51

	Ընդամենը
	2
	663.77
	-
	24 180 079.07
	27 807 090.93
	-
	0.19
	2 680 828.61


186) Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման անհնարինության դեպքում համապատասխան ԱԵԱ-ներին տրամադրվող վերականգնման նպաստը կկազմի հողամասի շուկայական արժեքի 25%-ը: Ընդհանուր առմամբ, Երևանի քաղաքապետարանի հողերի ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործողներին կվճարվի 60,200,148.77 ՀՀ դրամ՝ 29,385.01 մ² ընդհանուր մակերսով հողերի դիմաց` որպես կենսապահովման միջոցների կորստի վերականգնման նպաստ:  

Աղյուսակ 42. Վերականգնման նպաստ ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասի համար
	Հողի տեսակը

/ներկայիս օգտագործումը
	Հողամասը
	Ազդեցության ենթակա տարածքը
	Միավորի միջին գինը 
	Հողամասի ընդհանուր արժեքը
	Ընդհանուր վերականգնման նպաստը (ընդհանուր արժեքի 25%-ը)

	
	No
	մ²
	ՀՀ դրամ/ մ²
	ՀՀ դրամ
	ՀՀ դրամ

	Գյուղատնտեսական
	90
	25 155.23
	6 158.63
	154 921 912.00
	38 730 478.00

	Արդյունաբերական
	2
	273.46
	16 002.34
	4 375 999.92
	1 093 999.98

	Բնակելի
	3
	1 450.71
	21 578.62
	31 304 316.00
	7 826 079.00

	Առևտրային
	7
	1 543.56
	32 521.16
	50 198 367.15
	12 549 591.79

	Ընդհանուր
	103
	29 385.01
	-
	240 800 595.08
	60 200 148.77


8.4 Փոխհատուցում շենքերի, շինությունների և բարելավումների համար 

8.4.1 Գնահատման մոտեցումը
187) Օտարված շինությունների դիմաց փոխհատուցումը հաշվարկվում է և′ օրինական շինությունների սեփականատերերին, և′ ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով տիրապետվող և օգտագործվող շինությունների օգտագործողներին: Յուրաքանչյուր խմբի համար ՀՕՏՇ-ն սահմանում է հատուկ մոտեցում փոխհատուցումը հաշվարկելու համար: Ընդհանուր մոտեցումը ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում:  

Աղյուսակ 43. Փոխհատուցում բնակելի և ոչ բնակելի շինությունների համար
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ և չպահպանմամբ  տիրապետվող և օգտագործվող  բնակելի շինություններ
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ տնօրինվող ոչ բնակելի շինություններ
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ տիրապետվող և օգտագործվող ոչ բնակելի շինություններ գրանցված իրավունքով օգտագործվող  հողամասի վրա 
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ տիրապետվող և օգտագործվող ոչ բնակելի շինություններ ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ տիրապետվող և օգտագործվող հողամասի վրա

	Փոխարինման արժեք +15%
	Փոխարինման արժեք +15%
	Փոխարինման արժեք
	Փոխարինման արժեք՝ հանած 20%` օրինականացման ծախսերի համար


188) Շենքերի և շինությունների փոխարինման արժեքները սահմանվում են՝ նույն նպատակին ծառայելու և նույն նյութերի օգտագործմամբ նմանատիպ նոր շենքի/շինության կառուցման ծախսերի կամ գնահատման օրվա դրությամբ  ժամանակակից պահաջներին բավարարող փոխարինողների շուկայում տիրող գների հաշվարկի հիման վրա:   (Գնահատման մեթոդաբանության մանրամասները  տե՛ս Հավելված 2-ում)
8.4.2 Բնակելի շինություններ
189) Բնակելի շինությունների փոխհատուցումը (ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ տիրապետվող և օգտագործվող) հաշվարկվում է փոխարինման արժեք +15% հիման վրա` անկախ շենքի իրավական կարգավիճակից:  Ընդհանուր առմամբ, 3 ԱԵՏՏ-ների փոխհատուցումը կկազմի 94,553,000.16 ՀՀ դրամ` բնակելի շենքերի կորուստների դիմաց:  
Աղյուսակ 44. Փոխհատուցում բնակելի շինությունների օտարման համար
	Շինության տեսակը
	Նյութի տեսակը
	Շինու

թյունները
	Ազդեցության ենթակա տարածքը
	Միավորի գինը
	Ընդհանուր արժեքը
	Փոխհատուցումը՝ ներառյալ 15 %-ը

	
	
	
	Օրինական
	Անօրինական
	Ընդամենը
	
	
	

	
	
	No
	մ²
	մ²
	մ²
	ՀՀ դրամ/ մ²
	ՀՀ դրամ
	ՀՀ դրամ

	Բնակելի տուն
	Քարե
	1
	-
	57.1
	57.1
	226 576.38
	12 937 512
	14 878 138.8

	Բնակելի տուն
	Քարե
	1
	
	242.68
	242.68
	226 576.38
	54 985 556
	63 233 389.4

	Բնակելի տուն
	Մետաղական
	1
	-
	19.17
	19.17
	30 028.38
	575 644.00
	661 990.60

	Օժանդակ կառույց
	Բլոկով
	1
	-
	8.08
	8.08
	50 637.62
	409 152.00
	470 524.80

	Օժանդակ կառույց
	Քարե
	1
	-
	60.05
	60.05
	107 658.22
	6 464 876.00
	7 434 607.40

	Ավտոտնակ
	Քարե
	1
	-
	50.13
	50.13
	127 189.87
	6 376 028.00
	7 332 432.20

	Ծածկ
	Մետաղական
	1
	-
	16.50
	16.50
	15 401.64
	254 127.00
	292 246.05

	Խոհանոց
	Փայտե
	1
	-
	7.23
	7.23
	30 028.37
	217 105.14
	249 670.91

	Ընդամենը
	         -     
	8
	-
	460.94
	460.94
	-
	82 220 000.14
	94 553 000.16


8.4.3 Ոչ բնակելի շինություններ
190) Ընդհանուր առմամբ, 1,490 մ² տարածքով ազդեցության ենթակա 26
 շենքերի և շինությունների համար  սեփականատերերին և ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործողներին կվճարվի 242 679 458  ՀՀ դրամ` հողի օտարման դիմաց:
Աղյուսակ 45. Փոխհատուցում ոչ բնակելի շինությունների համար
	Շինության տեսակը
	Նյութի տեսակը
	Շինու

թյունները
	Ազդեցության ենթակա տարածքը
	Միավորի 

արժեքը
	Ընդհանուր 

արժեքը
	Փոխհատուցումը
	Հողերի 
իրավական կարգավիճակը

	
	
	
	Օրինա

կան
	Անօրինա

կան
	Ընդա

մենը
	
	
	
	

	
	
	No
	մ²
	մ²
	մ²
	ՀՀ դրամ/ մ²
	ՀՀ դրամ
	ՀՀ դրամ
	

	Խանութ
	Քարե շարվածք
	1
	-
	31.54
	31.54
	230 999.66
	7 285 729.50
	6 689 623.50
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող

	Ծածկ
	Մետաղական
	1
	7.80
	-
	7.80
	15 355.09
	119 770.00
	137 735.00
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող

	Խանութ
	Քարե շարվածք
	1
	-
	66.88
	66.88
	290 666.22
	19 439 756.00
	18 175 724.00
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող

	Ծածկ
	Մետաղական
	1
	-
	15.79
	15.79
	12 284.07
	193 965.45
	155 172.36
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող

	Վարչական շենք
	Քարե
	1
	631.66
	-
	631.66
	155 123.48
	97 985 296.00
	112 683 090.40
	սեփական

	Ծածկ
	Մետաղական
	1
	271.00
	-
	271.00
	86 789.62
	23 519 986.00
	27 047 985.00
	վարձակալված

	Ծածկ
	Մետաղական
	1
	-
	23.51
	23.51
	15 355.09
	360 998.09
	288 798.00
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող

	Ավտոմեքե

նաների վերանորոգման կայան
	Քարե շարվածք
	1
	-
	2.24
	2.24
	65 135.71
	145 904.00
	136 496.00
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող

	Խանութ
	Քարե
	1
	119.20
	-
	119.20
	412 666.02
	49 189 788.00
	56 568 256.20
	վարձակալված

	Ծածկ
	Մետաղական
	1
	-
	17.01
	17.01
	30 710.17
	522 380.06
	522 380.06
	վարձակալված

	Տաղավար
	Մետաղական
	1
	-
	18.01
	18.01
	25 355.09
	456 645.09
	456 645.09
	վարձակալված

	Օժանդակ կառույց
	Մետաղական
	1
	49.61
	-
	49.61
	40 043.00
	1 986 511.00
	2 284 488.00
	վարձակալված

	Խանութ
	Մետաղական
	1
	-
	17.86
	17.86
	303 666.23
	5 423 479.00
	5 085 925.00
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող

	Խանութ
	Մետաղական
	1
	-
	32.81
	32.81
	230 999.66
	7 579 099.00
	6 958 990.00
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող

	Ծածկ
	Մետաղական
	1
	-
	8.86
	8.86
	15 355.09
	136 046.06
	108 836.85
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող

	Տարա
	Մետաղական
	1
	-
	6.20
	6.20
	17 357.92
	107 619.13
	86 095.30
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող

	Խանութ
	Քարե շարվածք /մետաղական
	1
	-
	7.51
	7.51
	230 999.66
	1 734 807.50
	1 592 868.00
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող

	Ծածկ
	Մետաղական
	1
	-
	32.93
	32.93
	15 355.09
	505 643.03
	404 514.40
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող

	Օժանդակ կառույց
	Քարե
	1
	-
	5.10
	5.10
	47 021.00
	239 805.00
	218 385.00
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող

	Օժանդակ կառույց
	Քարե
	1
	-
	2.50
	2.50
	36 170.00
	90 424.00
	79 924.00
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող

	Խանութ
	Մետաղական
	1
	-
	5.08
	5.08
	230 999.66
	1 173 478.25
	1 077 466.00
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող

	Ծածկ
	Մետաղական
	1
	-
	28.67
	28.67
	15 355.09
	440 230.34
	352 184.00
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող

	Ծածկ
	Մետաղական
	1
	-
	23.06
	23.06
	15 355.09
	354 088.29
	283 271.00
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող

	Ծածկ
	Մետաղական
	1
	-
	29.16
	29.16
	16 022.69
	467 221.90
	373 778.00
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող

	Ծածկ
	Մետաղական
	1
	-
	24.09
	24.09
	18 025.53
	434 235.00
	347 388.00
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող

	Նկուղ
	Քարե շարվածք
	1
	-
	11.87
	11.87
	51 668.00
	613 293.00
	563 439.00
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող

	Ընդամենը
	26
	1079.27
	410.68
	1 490
	2 624 834
	220 506 199
	242 679 458
	-


191) Լրացուցիչ կվճարվի 304,275 ՀՀ դրամ` 3 շինությունների վերանորոգման համար: Մանրամասները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում:  
Աղյուսակ 46. Փոխհատուցում վերանորոգման ծախսերի համար
	Շինությունը
	Տարածքը (մ²)
	Վերանորոգման ծախսերը (ՀՀ դրամ)

	Ծածկ
	9.2
	92,000

	Ծածկ
	22.67
	170,025

	Սանհանգույց
	1,69
	42,250

	Ընդամենը
	31.87
	304,275


8.4.4 Ցանկապատեր և բարելավումներ
192) ԱԵԱ–ների կողմից իրականացվող բարելավումները` անկախ դրանց կարգավիճակից, ենթակա են փոխհատուցման: Ընդհանուր առմամբ, 20,169,520 ՀՀ դրամ կվճարվի տարբեր տեսակի բարելավումների համար:   

Աղյուսակ 47. Փոխհատուցում բարելավումների համար
	Անվանումը
	Նյութը
	Հողամասը
	Տարածքը
	Միավորի գինը
	Փոխհատուցումը

	
	
	No
	մ²
	ՀՀ դրամ
	ՀՀ դրամ

	Անցուղի
	Բետոն
	3
	106.14
	6 500
	689 910.00

	Անցուղի
	Բետոնե աղյուս
	1
	5.77
	6 500
	37 505.00

	Ոչխարների սպանդանոց 
	Բետոն
	2
	24.50
	8 500
	208 250.00

	Տարածք
	Ասֆալտ
	6
	1056.14
	9 000
	9 505 260.00

	Տարածք
	Բետոն
	4
	179.20
	6 500
	1 164 800.00

	Տարածք
	Բետոնե աղյուս
	2
	182.34
	8 000
	1 458 720.00

	Հողային լիցք
	Հողամաս
	3
	2 734.00
	2 500
	6 835 000.00

	Եզրաքար
	Բետոն
	1
	41.55
	6 500
	270 075.00

	Ընդամենը
	22
	4329.64
	-
	20 169 520.00


193) Ազդեցության ենթակա ցանկապատի գումարը կազմում է 3,387,027.25 ՀՀ դրամ:
Աղյուսակ 48. Փոխհատուցում ցանկապատերի համար
	Նյութը
	Երկարությունը
	Տարածքը
	Միավորի գինը
	Շուկայական արժեքը
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ տնօրինվող հողամասի վրա անօրինական ցանկապատի/պատի փոխհատուցումը  (շուկայական արժեքը)
	Փոխհատուցումը ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ տնօրինվող գույքի դիմաց (շուկայակական արժեք + 15%)
	Փոխհատուցումը ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ տիրապետվող ր օգտագործվող գույքի  դիմաց (շուկայական արժեք՝ հանած օրինականացման ծախսեր)
	 Փոխհատուցման ընդհանուր գումարը 

	
	 մ 
	 մ² 
	 ՀՀ դրամ /մ 
	ՀՀ դրամ
	ՀՀ դրամ
	ՀՀ դրամ
	ՀՀ դրամ
	ՀՀ դրամ

	Փայտ
	44.37
	-
	4 673.29
	207 353.74
	-
	-
	165 883.20
	165 883.20

	Մետաղ 1
	906.13
	-
	3 338.06
	3 024 716.31
	-
	451 247.61
	2 147 046.21
	2 598 293.82

	Մետաղ 2
	45.74
	-
	5 527.83
	252 842.99
	-
	-
	202 274.40
	202 274.40

	Տուֆ/քար 0.2մ
	-
	32.65
	8 011.35
	261 570.58
	-
	300 806.15
	-
	300 806.15

	Տուֆ/քար, 0.2մ
	-
	14.95
	8 011.35
	119 769.68
	119 769.68
	-
	-
	119 769.68

	Ընդամենը
	996.24
	47.60
	-
	3 866 253.30
	119 769.68
	752 053.76
	2 515 203.81
	3 387 027.25


8.5 Մշակաբույսերի և ծառերի փոխհատուցումը
8.5.1 Մշակաբույսեր  
194) Մշակաբույսերի փոխհատուցումը կվճարվի բոլոր ԱԵՏՏ-ներին կանխիկով` շուկայական դրույքաչափով` տարեկան ակնկալվող համախառն բերքի համար:  Միավոր դրույքաչափերը սահմանվել են հիմնական մշակաբույսերի 2006-2012թթ. բերքի և գների հիման վրա: Մշակաբույսերի ընդհանուր փոխհատուցումը կազմում է 507 140.18 ՀՀ դրամ: 
Աղյուսակ 49. Փոխհատուցում մշակաբույսերի համար
	Մշակաբույսի տեսակը
	Ազդեցության ենթակա տարածքը
	Տարեկան բերքատվությունը
	Ընդհանուր կորուստը 
	Արժեքը /1 կգ 
	Արժեքը /1 մ
	Գումարը

	
	մ²
	կգ/ մ²
	կգ
	ՀՀ դրամ
	ՀՀ դրամ
	ՀՀ դրամ

	Ճակնդեղ
	7
	2.86
	20.02
	250
	715
	5,005.00

	Բամիա
	30
	2.86
	85.8
	300
	858
	25,740.00

	Գազոն
	1
	-
	-
	-
	500
	500.00

	Գետնախնձոր
	2
	2.86
	5.72
	150
	429
	858.00

	Ելակ
	470
	0.62
	291.4
	600
	372
	174,840.00

	Լոբի
	40
	2.86
	114.4
	335
	958.1
	38,324.00

	Լոլիկ
	43
	4.25
	182.75
	220
	935
	40,205.00

	Ծաղիկներ
	33
	-
	-
	-
	1000
	33,000.00

	Կանաչի
	39
	1
	-
	3080
	3080
	120,120.00

	Կարտոֆիլ
	50
	1.84
	92
	157
	289.88
	14,444.00

	Շաղգամ
	7
	2.86
	20.02
	250
	715
	5,005.00

	Սմբուկ
	40
	2.86
	114.4
	205
	586.3
	23,452.00

	Վարունգ
	28
	2.66
	74.48
	231
	614.46
	17,204.88

	Կանաչ պղպեղ
	15
	2.63
	39.45
	214
	562.82
	8,442.30

	Ընդամենը
	805
	-
	1040.44
	-
	-
	507,140.18


8.5.2 Մրգատու ծառեր
195) Մրգատու ծառերի դիմաց փոխհատուցումը տարբերվում է բերքատու, դեռևս ոչ բերքատու և նորատունկ ծառերի համար.
ա. Բերքատու ծառեր. փոխհատուցումը հիմնված է փոխարինման արժեքի վրա, որը հաշվարկվել է 1 տարվա եկամտի կորստի զուտ շուկայական արժեքը բազմապատկելով այն տարիների թվով, որն անհրաժեշտ է նոր ծառը լիարժեք պտղատվության տարիքին աճեցնելու համար,
բ. Ոչ բերքատու ծառեր. անկախ ծառերի տարիքից` փոխհատուցումը հիմնված է արտադրական ներդրման փոխարինման արժեքի վրա այն տարիների թվով, որն անհրաժեշտ է նոր ծառը լիարժեք պտղատվության տարիքին աճեցնելու համար,
գ. Նորատունկ ծառեր. տնկիների շուկայական արժեքի փոխհատուցում: 

196) Ընդհանուր առմամբ, կփոխհատուցվեն 820 նորատունկ ծառեր և 240 ծառեր, որոնք դեռևս բերքատու չեն 1,000, 500.00 ՀՀ դրամ և 1,524,053.00 ՀՀ դրամ` համապատասխանաբար:
Աղյուսակ 50. Փոխհատուցում նորատունկերի համար
	Տեսակը
	Նորատունկերի 
արժեքը
	Ծառերը
	Ընդհանուր փոխհատուցումը

	
	ՀՀ դրամ/ծառ
	No
	ՀՀ դրամի

	Խնձորենի
	1 000
	129
	129 000

	Տանձենի
	1 500
	4
	6 000

	Ծիրանենի
	2 000
	13
	26 000

	Դեղձենի
	1 500
	15
	22 500

	Բալենի
	1 000
	467
	467 000

	Սերկևիլենի
	1 500
	1
	1 500

	Սալորենի
	1 500
	59
	88 500

	Ընկույզ
	2 000
	20
	40 000

	Կեռասենի
	1 500
	2
	3 000

	Թթենի
	2 000
	7
	14 000

	Շլորենի
	2 000
	99
	198 000

	Նշենի
	2 000
	1
	2 000

	Մարգախնձոր
	1 000
	3
	3 000

	Ընդամենը
	-
	820
	1 000 500


Աղյուսակ 51. Փոխհատուցում դեռևս ոչ բերքատու ծառերի համար 

	Տեսակը
	Նորատունկի 
արժեքը
	1-ին տարվա ներդրումը
	Հետագա տարիների 
ներդրումները
	Մեկ ծառի միավորի արժեքը
	Ծառերը
	Ընդհանուր
փոխհատուցումը

	
	
	
	Հաջորդ տարիները
	Տարիները
	
	
	

	
	ՀՀ դրամ
	ՀՀ դրամ
	ՀՀ դրամ
	No
	ՀՀ դրամ
	No
	ՀՀ դրամ

	Խնձորենի
	1000
	1710
	1450
	4
	8 510
	23
	195, 730

	Տանձենի
	1500
	1710
	1450
	4
	9 010
	1
	9, 010

	Ծիրանենի
	2000
	1930
	1670
	4
	10 610
	27
	286, 470

	Դեղձենի
	1500
	637
	537
	1
	2 674
	1
	2, 674

	Բալենի
	1000
	1710
	1450
	2
	5 610
	44
	246 840

	Սերկևիլենի
	1500
	1930
	1670
	4
	10 110
	4
	40 440

	Սալորենի
	1500
	1710
	1450
	2
	6 110
	60
	366 600

	Հաղարջենի
	500
	637
	538
	1
	1 675
	43
	72 025

	Ընկուզենի
	2000
	2896
	2500
	4
	14 896
	5
	74 480

	Նռենի
	3000
	1710
	1450
	3
	9 060
	1
	9 060

	Թթենի
	2000
	1930
	1670
	2
	7 270
	20
	145 400

	Շլորենի
	2000
	1710
	1450
	3
	8 060
	2
	16 120

	Տխլենի
	2000
	2896
	2500
	4
	14 896
	1
	14 896

	Նշենի
	2000
	2896
	2500
	3
	12 396
	3
	37 188

	Մոշենի
	250
	637
	537
	1
	1424
	5
	7 120

	Ընդամենը
	-
	-
	-
	-
	-
	240
	1 524 053


197) 2,508 ազդեցության ենթակա մրգատու ծառերի համար ԱԵԱ-ներին կվճարվի 121,384,157 ՀՀ դրամ: Ստորև բերված աղյուսակում ամփոփված են ազդեցության ենթակա մրգատու ծառերի  փոխհատուցման առանձնահատկությունները: 
Աղյուսակ 52. Փոխհատուցում բերքատու ծառերի համար
	Տեսակը
	Տարեկան բերքը
	Միավորի արժեքը
	Բերքատվության համար անհրաժեշտ տարիների քանակը 
	Ծառի միավորի արժեքը
	Ազդեցության ենթակա ծառերը
	Ընդհանուր

փոխհատուցումը

	
	կգ
	ՀՀ դրամ/կգ
	No
	ՀՀ դրամ
	No
	ՀՀ դրամ

	Ծիրանենի
	80
	374.75
	6
	179,880.00
	145
	26,082,600.00

	Տանձենի
	60
	642.15
	6
	231,174.00
	12
	2,774,088.00

	Ընկուզենի
	30
	1,118.00
	6
	201,240.00
	52
	10,464,480.00

	Սալորենի
	30
	321.00
	4
	38,520.00
	100
	3,852,000.00

	Բալենի
	20
	308.10
	4
	24,648.00
	367
	9,045,816.00

	Սերկևիլենի
	25
	824.10
	6
	123,615.00
	99
	12,237,885.00

	Խնձորենի
	50
	333.70
	6
	100,110.00
	152
	15,216,720.00

	Թթենի
	90
	400.00
	4
	144,000.00
	100
	14,400,000.00

	Կեռասենի
	30
	518.50
	4
	62,220.00
	54
	3,359,880.00

	Դեղձենի
	40
	327.00
	3
	39,240.00
	82
	3,217,680.00

	Շլորենի
	25
	250.00
	5
	31,250.00
	25
	781,250.00

	Նռենի
	10
	975.00
	5
	48,750.00
	12
	585,000.00

	Տխլենի
	20
	1,000.00
	6
	120,000.00
	26
	3,120,000.00

	Նշենի
	15
	1,000.00
	5
	75,000.00
	5
	375,000.00

	Թզենի
	25
	700.00
	4
	70,000.00
	21
	1,470,000.00

	Հոն
	10
	452.75
	4
	18,110.00
	5
	90,550.00

	Փշատենի
	40
	500.00
	5
	100,000.00
	5
	500,000.00

	Խաղող
	25
	321.50
	4
	32,150.00
	278
	8,937,700.00

	Սալորենի (մամուխ)
	10
	350.00
	4
	14,000.00
	1
	14,000.00

	Մարգախնձոր
	15
	334.00
	6
	30,060.00
	44
	1,322,640.00

	Հաղարջենի
	3
	498.00
	3
	4,482.00
	74
	331,668.00

	Մասրենի
	5
	300.00
	3
	4,500.00
	12
	54,000.00

	Մոշենի
	2
	600.00
	3
	3,600.00
	722
	2,599,200.00

	Ազնվամորի
	2
	800.00
	3
	4,800.00
	115
	552,000.00

	Ընդամենը
	-
	-
	-
	-
	2,508
	121,384,157.00


8.5.3 Փայտանյութ տվող ծառեր
198) Փայտանյութ տվող ծառերի փոխհատուցումը տարբերվում է նորատունկ, միջին տարիքի և հասունացած ծառերի համար.
ա. Նորատունկեր. բերքատվության ներդրման փոխարինման արժեքի փոխհատուցում: Նորատունկ են համարվում մինչև 12 սմ տարամագծով ծառերը:  
բ. Միջին հասակի և հասունացած ծառեր. Ծառի փայտանյութի արժեքի փոխհատուցումը փոխարինման արժեքով կհաշվարկվի` հիմք ընդունելով ծառի փայտանյութի ծավալը: Միջին տարիքի ծառեր համարվում են այն ծառերը, որոնք ունեն 13-22 սմ տրամագիծ, և հասունացած ծառեր համարվում են այն ծառերը, որոնք ունեն 22 սմ-ից  ավել տրամագիծ: 
199) Փայտանյութ տվող ծառերի փոխհատուցումը տնկիների համար կազմում է 51 870 ՀՀ դրամ, 44 730 ՀՀ դրամ` միջին հասակի ծառերի համար, ինչպես նաև 620 970 ՀՀ դրամ լիարժեք հասունացած ծառերի համար`  717,570 ՀՀ դրամ ընդհանուր փոխհատուցման գումարով, ինչպես  ցույց է տրված ստորև բերված աղյուսակում:
Աղյուսակ 53. Փոխհատուցում փայտանյութ տվող ծառերի հսմար
	Տեսակը
	Նորատունկ
(մինչև 12 սմ տրամագծով)
	Միջին հասակի
(13-22սմ)
	Հասուն
(23սմ+)
	Ընդամենը

	
	N
	Միավորի արժեքը
	Ենթաընդհանուր
	N
	Միավորի արժեքը
	Տրամագիծը
	Ենթաընդհանուր
	N
	Միավորի արժեքը
	Տրամագիծը
	Ենթաընդհանուր
	N
	Փոխհատուցում

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	ՀՀ դրամ
	ՀՀ դրամ
	
	ՀՀ դրամ
	սմ
	ՀՀ դրամ
	
	ՀՀ դրամ
	սմ
	ՀՀ դրամ
	
	

	Ակացիա
	4
	2 310
	9 240
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	9 240

	Այլանտուս
	7
	2 310
	16 170
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	16 170

	Այծուռ
	2
	2 310
	4 620
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	4 620

	Բարդի
	4
	2 310
	9 240
	-
	-
	-
	-
	4
	18 480
	26
	73 920
	8
	83 160

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	33 810
	35
	101 430
	3
	101 430

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	84 630
	60
	253 890
	3
	253 890

	Թխկի
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	41 580
	40
	41 580
	1
	41 580

	Հացենի
	20
	630
	12 600
	3
	7 350
	17-20
	22 050
	3
	16 590
	25
	49 770
	26
	84 420

	
	-
	-
	-
	2
	11 340
	21-22
	22 680
	4
	21 840
	30
	87 360
	6
	110 040

	Ուռենի
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	13 020
	23
	13 020
	1
	13 020

	Ընդամենը
	37
	-
	51 870
	5
	-
	-
	44 730
	19
	-
	-
	620 970
	61
	717 570


8.5.4 Դեկորատիվ ծառեր
200) Դեկորատիվ ծառերի փոխհատուցումը հաշվարկվել է փոխարինման արժեքի հիման վրա: Ընդհանուր առմամբ, 168 դեկորատիվ ծառերի կորստի դիմաց փոխհատուցումը կկազմի 432 800   ՀՀ դրամ:  

Աղյուսակ 54. Փոխհատուցում դեկորատիվ ծառերի համար
	Տեսակը
	Միջին
	Մեծ
	Ընդամենը

	
	Միավորի 

արժեքը
	Ծառերը
	Փոխհատուցումը
	Միավորի 

արժեքը
	Ծառերը
	Փոխհատուցումը
	Ծառերը
	Փոխհատուցումը

	
	ՀՀ դրամ
	No
	ՀՀ դրամ
	ՀՀ դրամ
	No
	ՀՀ դրամ
	No
	ՀՀ դրամ

	Ազնիվ վարդ
	600
	7
	4200
	900
	69
	62 100
	76
	66 300

	Ասպիրակ
	-
	-
	-
	2000
	2
	4 000
	2
	4 000

	Եղրևանի
	1500
	8
	12000
	2500
	13
	32 500
	21
	44 500

	Թույա
	6000
	8
	48000
	9000
	22
	198 000
	30
	246 000

	Կալինա բուլդոնեժ
	-
	-
	-
	2500
	1
	2 500
	1
	2 500

	Մագլցող վարդ
	2500
	1
	2500
	3500
	5
	17 500
	6
	20 000

	Վայրի խաղող
	-
	-
	-
	1500
	29
	43 500
	29
	43 500

	Սիրիական վարդ
	-
	-
	-
	3000
	1
	3 000
	1
	3 000

	Տոսախ
	1500
	2
	3000
	-
	-
	-
	2
	3 000

	Ընդամենը
	-
	26
	69700
	-
	142
	363 100
	168
	432 800


8.6 Փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեության և եկամտի կորստի դիմաց
8.6.1 ձեռնարկատիրական գործունեության կորուստներ
201) Մշտական ազդեցություն. Հարկային հայտարարագրով ձեռնարկատիրական գործունեության կորուստների միավորի գինը հաշվարկվել է մեկ տարվա զուտ եկամտի հիման վրա:  Գնահատումը պետք է հիմնվի հարկային հայտարարագրի վրա: Հարկային հայտարարագրի բացակայության դեպքում ԱԵԱ-ն կստանա վերականգնման նպաստ` առավելագույն չհարկվող աշխատավարձի հիման վրա: Այսպիսի ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալոց անձինք կստանան փոխհատուցում պետական գրանցման և լիցենզիաների ծախսերի համար: 
202) Ժամանակավոր ազդեցություն. Հարկային հայտարարագրով ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալող անձինք կստանան կանխիկ փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեության դադարեցման ամիսների զուտ եկամտին համարժեք` առավելագույնը մինչև 1 տարվա համար: Առանց հարկային հայտարարագրի ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալող անձինք կստանան վերականգնման նպաստ ձեռնարկատիրական գործունեության դադարեցման ամիսների առավելագույն չհարկվող աշխատավարձի չափով, առավելագույնը մինչև 1 տարի: Բյուջեի համար հաշվարկված ամիսների քանակը հիմնված է ազդեցության ենթակա շինությունների վերակառուցման համար նախատեսված 2 ամսվա ժամանակացույցի վրա: 
203) Ձեռնարկատիրական գործունեության փոխհատուցման հաշվարկներն իրականացվեցին ՄՉՀ հետազոտության ընթացքում, իսկ գնահատման հաշվետվությունները` ՀՀ հարկային ծառայության կողմից տրամադրված տվյալների հիման վրա: Ձեռնարկատիրական գործունեության փոխհատուցումը կազմում է 12 146 490,94 ՀՀ դրամ:   

Աղյուսակ 55. Փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեության կորստի դիմաց
	No
	Ձեռնարկատիրական գործունեություն
	Եկամտի ամիսներ
	Ամսական զուտ եկամուտը
	Տարեկան զուտ եկամուտը
	Ընդամենը 
	Գրանցման ծախսերը
	Ընդհանուր ծախսերը՝ ներառյալ գրանցման ծախսերը

	
	No
	No
	ՀՀ դրամ
	ՀՀ դրամ
	ՀՀ դրամ
	ՀՀ դրամ
	ՀՀ դրամ

	Մշտական ազդեցության ենթակա` հարկային հայտարարագրով 

	Ձեռն.  գործ. 1
	1
	12
	կիրառելի չէ
	1 699 109.6
	1 699 109.6
	կիրառելի չէ
	1 699 109.6

	Ձեռն. Գործ. 2
	1
	12
	կիրառելի չէ
	113 400.0
	113 400.0
	3000
	116 400.0

	Ձեռն. գործ.  3 
	1
	12
	կիրառելի չէ
	297 288.0
	297 288.0
	3000
	300 288.0

	Մշտական ազդեցության ենթակա` առանց հարկային հայտարարագրի

	Ձեռն. գործ.   1
	1
	12
	45.000*
	կիրառելի չէ
	540 000.00
	կիրառելի չէ
	540 000.00

	Ձեռն. գործ.   2 
	1
	12
	45.000*
	կիրառելի չէ
	540 000.00
	կիրառելի չէ
	540 000.00

	Ժամանակավոր ազդեցության ենթակա` հարկային հայտարարագրով

	Ձեռն. գործ.   1
	1
	2
	24993.33
	299 920.00
	49 986.67
	0
	49 986.67

	Ձեռն. գործ.   2
	1
	2
	51300.00
	615 600.00
	102 600.00
	0
	102 600.00

	Ձեռն. գործ.   3
	1
	2
	4264053.33
	51 168 640.00
	8 528 106.67
	0
	8 528 106.67

	Ժամանակավոր ազդեցության ենթակա` առանց հարկային հայտարարագրի

	Ձեռն. գործ.   1
	1
	2
	45.000*
	կիրառելի չէ
	90 000.00
	-
	90 000.00

	Ձեռն. գործ.   2
	1
	2
	45.000*
	կիրառելի չէ
	90 000.00
	-
	90 000.00

	Ձեռն. գործ.   3
	1
	2
	45.000*
	կիրառելի չէ
	90 000.00
	-
	90 000.00

	Ընդամենը
	11
	-
	-
	
	12 140 490.94
	-
	12 146 490.94

	* Առանց հարկային հայտարարագրի մշտական ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեության համար փոխհատուցումը տրամադրվում է նվազագույն աշխատավարձի հիման վրա

 


8.6.2 Եկամտի կորուստներ
204) Մշտական ազդեցության ենթակա՝ ծավալվող ձեռնարկատիրական գործունեության շրջանակներում ընդգրկված աշխատողները կստանան վերականգնման նպաստ` 6 ամսվա միջին աշխատավարձին համարժեք: Ժամանակավոր ազդեցության ենթակա աշխատողները կստանան 701,760 ՀՀ դրամ: Մշտական ազդեցության ենթակա աշխատողները կստանան 900,000 ՀՀ դրամ:  

Աղյուսակ 56. Փոխհատուցում զբաղվածության կորստի համար
	Կորուստ
	Ազդեցության ենթակա աշխատողները
	Ամիս ները
	Միավորի միջին արժեքը*
	Ընդամենը

	
	No
	No
	ՀՀ դրամ
	ՀՀ դրամ

	Զբաղվածության մշտական կորուստ
	3
	6
	50 000.00
	900 000.0

	Զբաղվածության ժամանակավոր կորուստ
	7
	2
	50 125.71
	701 760.00

	Ընդամենը
	10
	-
	-
	1 601 760

	*Նշում. Ամսական միջին աշխատավարձերը հաշվարկվել են յուրաքանչյուր անձի համար. այստեղ ներկայացված է միջինը:  


8.7 Նպաստներ
8.7.1 Զգալի ազդեցության նպաստ
205) ՀՕՏԾ 1-ի շրջանակում մշակաբույսերի դիմաց լրացուցիչ փոխհատուցումը` 1 տարվա բերքին համարժեք, կվճարվի զգալի ազդեցության ենթարկվող տնային  տնտեսություններին: Ընդհանուր առմամբ, 85 ԱԵՏՏ-ներ կենթարկվեն զգալի ազդեցության` կորցնելով հողամասի ավելի քան  10%-ը, և կփոխհատուցվեն համապատասխանաբար:  Երեք (3) վերաբնակեցվող ԱԵՏՏ-ներ նույնպես կստանան նպաստներ` 6 ամսվա նվազագույն աշխատավարձին (45,000 ՀՀ դրամ) համարժեք:   Բոլոր զգալի ազդեցության ենթակա ԱԵՏՏ-ների փոխհատուցման ընդհանուր գումարը կազմում է 25 870 694.55 ՀՀ դրամ: Մանրամասները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում:
Աղյուսակ 57. Նպաստներ զգալի ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների համար
	Կատեգորիան
	ԱԵՏՏ-ների թիվը
	Միավորի արժեքը
	Ընդամենը

	
	
	
	ՀՀ դրամ

	Զգալի ազդեցության ենթակա ԱԵՏՏ-ներ, որոնք կորցնում են գյուղատնտեսական եկամտի ավելի քան 10% -ը 
	85
	296 949*
	25 240 694.55

	Վերաբնակեցվող ԱԵՏՏ-ներ 
	3
	270 000
	810 000.00

	Ընդամենը
	-
	-
	26 050 694.55

	* Յուրաքանչյուր ԱԵՏՏ-ի համար նպաստը հաշվարկվել է անհատականորեն: Սույն աղյուսակի միավոր արժեքները ներակայացնում են միջին գումարները: 


8.7.2 Նպաստներ խոցելի խմբերի համար
206) Խոցելի խմբերին կհատկացվեն լրացուցիչ նպաստներ, մասնավորապես` կանանց և տարեցների կողմից ղեկավարվող և Ընտանեկան նպաստի համակարգում (ԸՆՀ) գրանցված ԱԵՏՏ-ներին: Այդպիսի օժանդակության գումարը համարժեք է 6 ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափին  (6X45,000 ՀՀ դրամ): Ի լրումն, նման ԱԵՏՏ-ների ԱԵԱ-ներին կտրվի առաջնահերթություն Ծրագրին առնչվող աշխատանքներում ընդգրկվելիս: Խոցելի ԱԵՏՏ-ներին վճարվելիք ընդհանուր նպաստը/օժանդակությունը կկազմի 5 400 000 ՀՀ դրամ:
Աղյուսակ 58. Նպաստներ սոցիալապես խոցելի խմբերի համար
	Տեսակը
	Թիվը
	Նպաստի գումարը 
	Ընդամենը

	ԸՆՀ-ում գրանցված ԱԵՏՏ-ներ
	8
	270 000
	-

	Կանանց կողմից ղեկավարվող ԱԵՏՏ-ներ
	13
	270 000
	-

	Տարեցների կողմից ղեկավարվող ԱԵՏՏ-ներ
	8
	270 000
	-

	Բոլոր խոցելի ԱԵՏՏ-ները` առանց կրկնահաշվարկի
	20
	270 000
	5 400 000


8.7.3 Վերաբնակեցման նպաստ
207) Վերաբնակեցման նպաստները հաշվարկվում են` հաշվի առնելով կահույքի տեղափոխության, այլ՝ ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շենքեր և շինություններ, և բնակելի ու ոչ բնակելի շենքերի և շինությունների օտարման ծախսերը: Տրանսպորտային ծախսերը սահմանվել են նմանատիպ բեռնափոխադրումների ծառայություն իրականացնող  կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող շուկայում ընդունված գների հիման վրա: Այն հաշվարկված է այնպես, որ ԱԵԱ-ն կարողանա տեղափոխել իր գույքը մինչև 20 կմ շառավղով հեռավորության վրա:   
208) Մեկ ամսվա կենսապահովման նպաստը կվճարվի 3 ԱԵՏՏ-ների, որոնք կվերաբնակեցվեն իրենց բնակելի տներից: Ընդհանուր առմամբ, 1,023,500 ՀՀ դրամ կվճարվի ԱԵՏՏ-ների գույքի տեղափոխության և կենսապահովման նպաստի համար:  
Աղյուսակ 59. Տեղափոխման/տրանսպորտային ծախսեր և կենսապահովման նպաստ
	Նպաստի/օժանդակության տեսակը
	ԱԵՏՏ-ներ
	Պահանջվող
ուղերթները
	Միավորի արժեքը
	Ընդամենը

	
	No
	No
	ՀՀ դրամ
	ՀՀ դրամ

	Տեղափոխության ծախսեր, փոքր գաբարիտներ 
	-
	5
	22 800
	114 000

	Տեղափոխության ծախսեր, մեծ գաբարիտներ
	-
	18
	35 250
	634 500

	Տեղափոխության ծախսեր մետաղական տարաներ
	-
	2
	70 000
	140 000

	1 ամսվա կենսապահովման նպաստ
	3
	-
	45 000
	135 000

	Ընդամենը
	3
	25
	-
	1 023 500


209) Տրանսպորտային ծախսերը հաշվարկվել են բոլոր շինությունների համար, որոնք կարող են տեղափոխվել առանց դրանց ֆունկցիոնալ նշանակությանը վնաս պատճառելու: Ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շենքերի և շինությունների տեղափոխության արժեքը հաշվարկվել է  1,096,250 ՀՀ դրամ: 
Աղյուսակ 60. Ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շենքերի և շինությունների տեղափոխության ծախսերը
	Անվանումը
	Նյութը
	Կառուցվածքները
	Միավորի արժեքը
	Պահանջվող 
երթուղիները
	Ընդամենը

	
	
	No
	ՀՀ դրամ
	No
	ՀՀ դրամ

	Խաղողի վազեր
	Բետոնե
	1
	35 250
	1
	35 250

	Պահեստ
	Փայտյա
	1
	70 000
	1
	70 000

	Բենզալցակայանի վառելիքի լիցքավորման աշտարակ
	4
	100,000*
	4
	100 000

	Ծածկ
	Մետաղական
	1
	90 000
	1
	90 000

	Տուն
	Մետաղական
	2
	90 000
	2
	180 000

	Ծածկ
	Գործվածք/կտոր
	4
	35 250
	4
	141 000

	Տաղավար
	Մետաղական
	2
	90 000
	2
	180 000

	Տաղավար
	Մետաղական
	2
	70 000
	2
	140 000

	Տարա (կոնտեյներ)
	Մետաղական
	1
	70 000
	1
	70 000

	Տարա (կոնտեյներ)
	Մետաղական
	1
	90 000
	1
	90 000

	Ընդամենը
	19
	-
	19
	1 096 250

	*Ներառյալ ապամոնտաժման և մոնտաժման ծախսերը


8.8 Գրանցման ծախսերը
210) ՀՕՏՇ շրջանակներում ԱԵԱ-ներին վճարվելիք փոխհատուցման գումարից մասհանումներ չեն կատարվի: Օտարման պայմանագրերի ստորագրման և սեփականության վերագրանցման ընթացքում ենթակա կլինեն վճարման  պարտադիր վճարներ և հարկեր` համաձայն ՀՀ օրենսդրության:  Բոլոր վճարները միանվագ վճարվող  գումարներ են` ըստ հողի կատեգորիայի (բնակավայրերի կամ գյուղատնտեսական նշանակության): Վճարման ենթակա գրանցման ծախսերի և տուրքերի մանրամասները նկարագրված են գնահատման մեթոդաբանության մեջ: Հետևյալ վճարները և հարկերը ենթակա են վճարման` համաձայն ՀՀ օրենսդրության: 
ա. Անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ մեկ գույքային իրավունքի ծագման, փոփոխման կամ փոխանցման պետական գրանցման ծառայության վճար

բ. Անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ միասնական տեղեկանքի տրամադրման ծառայության վճար
 

գ. Անշարժ գույքի պետական գրանցման և  անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի պետական գրանցման պետական տուրք
դ. Անշարժ գույքի բաժանման և անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի վավերացման նոտարական ծառայության վճար
ե. ԱԱՀ` արդյունաբերական և առևտրային սեփականության օտարման համար՝ ներառյալ հողամասերը և շինությունները: 58,350,000 ՀՀ դրամից պակաս գործարքները չեն հարկվում:  58,350,000 ՀՀ դրամը գերազանցող գործարքների հարկը կկազմի 58,350,000 ՀՀ դրամը գերազանցող գումարի 20% -ը: 
Աղյուսակ 61. Սեփականության գրանցման վճարները
	Հողի/ շինության կատեգորիան՝ ըատ սեփականության  վկայականի 
	Անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ մեկ գույքային իրավունքի ծագման, փոփոխման կամ փոխանցման պետական գրանցման ծառայության վճար
	Անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ միասնական տեղեկանքի տրամադրման ծառայության վճար
	Անշարժ գույքի պետական գրանցման պետական տուրք** (մնացած մասի գրանցում)
	Անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի պետական գրանցման պետական տուրք**
	Անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի վավերացման նոտարական ծառայության վճար*** (ըստ ցանկության)
	Անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ մեկ գույքային իրավունքի ծագման, փոփոխման կամ փոխանցման պետական գրանցման ծառայության վճար * (մնացած մասի գրանցում)
	Ընդհանուր գրանցումը
	Սեփականության շուկայական արժեքի կիրառելի ԱԱՀ-ն  

	Բնակելի շինություն
	25 000
	10 000
	-
	20 000
	17 000
	-
	72 000
	-

	Առևտրային շինություն
	25 000
	10 000
	1 000
	40 000
	17 000
	25 000
	118 000
	616 287.65

	Արդյունաբերական շինություն
	25 000
	10 000
	1 000
	40 000
	17 000
	25 000
	118 000
	-

	Առևտրային շինություն
	25 000
	10 000
	1 000
	40 000
	17 000
	25 000
	118 000
	-

	Արդյունաբերական շինություն
	25 000
	10 000
	1 000
	20 000
	17 000
	25 000
	98 000
	-

	Բնակելի հող
	25 000
	10 000
	-
	20 000
	17 000
	-
	72 000
	-

	Ընդամենը
	150 000
	60 000
	4 000
	180 000
	102 000
	100 000
	596 000
	616 287.65


8.9 Բյուջեի ամփոփում
211) Ծրագրի ՀՕՏԾ 1-ի իրականացման ընդհանուր ծախսերը կազմում են 780,142,063.25 ՀՀ դրամ, որը համարժեք է 1,902,785.52ԱՄՆ դոլարի, ինչպես ցույց է տրված ստորև բերված աղյուսակում:  Երևանի քաղաքապետարանը կապահովի, որ հողի օտարման և տարաբնակեցման փոխհատուցման գումարները հաստատվեն բոլոր աղբյուրների կողմից և հատկացվեն ժամանակին սույն ՀՕՏԾ 1-ի իրականացման նպատակով:  
212) ՀՕՏԾ 1-ի բյուջեն նաև ներառում է վարչական այլ ծախսեր, որոնք կկատարվեն ՀՕՏԾ 1-ի իրականացման համար: Այս ծախսը հաշվարկվել է և ներառվել է բյուջեում որպես միանվագ վճար: 
213) ՀՕՏ ընդհանուր բյուջեն կազմում է 1,902,785.52 ԱՄՆ դոլար՝ ներառյալ բոլոր կորուստների, նպաստների և չնախատեսված ծախսերի փոխհատուցումը: Այս գումարը կհատկացվի Երևանի քաղաքապետարանի, ՀՀ կառավարության և Վարկի կողմից ՀՀ կառավարության կողմից ՀՕՏԾ-ի պաշտոնական հաստատումից հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում:  
Աղյուսակ 8Ամփոփ բյուջեն
	Միավորը
	Ֆինանսավորման աղբյուրը
	Ընդամենը/ՀՀ դրամ

	1.       Փոխհատուցման բյուջեն, ներառյալ` նպաստները

	Փոխհատուցում սեփականության իրավունքով տնօրինվող հողի համար (ներառյալ 15% oժանդակություն)                                    
	ԵՔ
	21,088,906.37

	Փոխհատուցում վարձակալներին
	ԵՔ
	2,680,828.61

	Վերականգնման նպաստ ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողի համար
	ԵՔ
	60,200,148.77

	Փոխհատուցում բնակելի շինությունների օտարման համար (ներառյալ 15% օժանդակություն)                   
	ԱԶԲ վարկ
	94,553,000.16

	Փոխհատուցում ոչ բնակելի շինությունների համար
	ԱԶԲ վարկ
	242,679,458.18

	Փոխհատուցում վերանորոգման ծախսերի համար
	ԱԶԲ վարկ
	304,275.00

	Փոխհատուցում ցանկապատերի համար
	ԱԶԲ վարկ
	3,387,027.25

	Փոխհատուցում բարելավումների համար
	ԱԶԲ վարկ
	20,169,520.00

	Փոխհատուցում մշակաբույսերի համար
	ԱԶԲ վարկ
	507,140.18

	Փոխհատուցում նորատունկերի համար
	ԱԶԲ վարկ
	1,000,500.00

	Փոխհատուցում դեռևս ոչ բերքատու ծառերի համար
	ԱԶԲ վարկ
	1,524,053.00

	Փոխհատուցում բերքատու ծառերի համար
	ԱԶԲ վարկ
	121,384,157.00

	Փոխհատուցում փայտանյութ տվող ծառերի համար
	ԱԶԲ վարկ
	717,570.00

	Փոխհատուցում դեկորատիվ ծառերի համար
	ԱԶԲ վարկ
	432,800.00

	Փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեության  կորուստների համար
	ԱԶԲ վարկ
	12,146,490.94


	Փոխհատուցում զբաղվածության կորստի համար
	ԱԶԲ վարկ
	1,601,760.00

	Նպաստ զգալի ազդեցության ենթարկված տնային տնտեսությունների համար  
	ԱԶԲ վարկ
	26,050,694.55

	Նպաստ սոցիալապես խոցելի անձանց համար                   
	ԱԶԲ վարկ
	5,400,000.00

	Տրանսպորտային ծախսեր և կենսապահովման նպաստներ  
	ԱԶԲ վարկ
	1,023,500.00

	Ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շենքերի և շինությունների տրանսպորտային ծախսեր  
	ԱԶԲ վարկ
	1,096,250.00

	Պետական գրանցման ծառայությունների վճար (հողեր)
	ԵՔ
	72,000.00

	Պետական գրանցման ծառայությունների վճար (շինություններ)
	ՀՀ կառավարություն
	524,000.00

	Կիրառելի ԱԱՀ
	ՀՀ կառավարություն
	616,287.65

	  Ենթաընդհանուր   
	-
	619,160,367.66

	  2.       Վարչական ծախսեր   

	Ուղղակի վարչական ծախսեր (Ենթաընդհանուրի 5%-ը )            
	      ԱԶԲ վարկ
	30,958,018.38

	  Ընդամենը  
	-
	650,118,386.04

	 Չնախատեսված ծախսեր 20%  
	ԱԶԲ վարկ
	130,023,677.21

	 Ընդհանուր ՀՕՏ բյուջեն      (ՀՀ դրամ) 
	-
	780,142,063.25

	 Ընդհանուր ՀՕՏ բյուջեն      (1 ԱՄՆ դոլար= 410 ՀՀ դրամ)
	-
	1,902,785.52

	 Արտարժույթի փոխարժեքը 2013 թ.-ի հուլիսի 26-ի դրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ  


214) Ստորև բերված աղյուսակը ներկայացնում է ամփոփ բյուջեն` ըստ ֆինանսավորման յուրաքանչյուր աղբյուրի: 
Աղյուսակ 63. Ամփոփ բյուջեն` ըստ ֆինանսավորման յուրաքանչյուր աղբյուրի
	Ֆինանսավորման աղբյուրը
	ՀՀ դրամ
	ԱՄՆ դոլար

	Երևանի քաղաքապետարան
	84,041,883.75
	204,980.20

	ԱԶԲ վարկ
	694,959,891.85
	1,695,024.13

	Պետական բյուջե
	1,140,287.65
	2,781.19

	Ընդամենը
	780,142,063.25
	1,902,785.52


9. ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

9.1 Ընդհանուր տեղեկություններ

215) ՀՕՏ գործողությունների պլանավորումը և իրականացումը ներառում է առանձին գործընթացներ և տարբեր գործիչների դինամիկան: Սույն գլուխը մանրամասներ կներկայացնի բոլոր կողմերի, ինչպես նաև ՀՕՏ գործողությունների ընթացքում նրանց դերի մասին:   

9.2   Հիմնական գործակալություններ և կազմակերպություններ 

9.2.1 Ասիական զարգացման բանկ
216) Ասիական զարգացման բանկը (ԱԶԲ) կհանդիսանա Ծրագրի ֆինանսավորող մարմինը: Բացի ֆինանսավորումից՝ ԱԶԲ-ն պարբերաբար կվերանայի Ծրագիրը և ՀՕՏԾ իրականացումը, ինչպես նաև պայմանագրային մրցանակների ու ստորագրման և ծրագրի հետ կապված շինարարական աշխատանքների ձեռնարկման համար վավերացում կտրամադրի:
9.2.2 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
217) ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը ծրագրի Գործադիր մարմինն (ԳՄ) է: Այն իրականացնում է Ծրագրի ընդհանուր գործառույթները, այդ թվում՝ գործակալությունների միջև համակարգումը:
9.2.3 Երևանի քաղաքապետարանը և ծրագրի իրականացման գրասենյակը 
218) Երևանի քաղաքապետարանը (ԵՔ) ընդհանուր պատասխանատվություն է կրում ծրագրի համար: Դա ներառում է նախապատրաստումը, բոլոր ՀՕՏ առաջադրանքների իրականացումն ու ֆինանսավորումը, ինչպես նաև գործակալությունների միջև համակարգումը: ԵՔ-ն Ծրագրին առնչվող իր գործառույթներն իրականացնում է Ծրագրի իրականացման գրասենյակի միջոցով: ԾԻԳ-ի տարաբնակեցման մասնագետն (ՏՄ) անմիջականորեն հաշվետու է ԾԻԳ-ի տնօրենին` բոլոր ՀՕՏ առաջադրանքների պլանավորման և իրականացման ընդհանուր կառավարման առումով: 

219) ՏՄ-ն պատասխանատու կլինի հետևյալի համար` 1) համագործակցություն ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի հետ, 2) աջակցություն խորհրդատուներին` քարտեզագրման, հետազոտման և սեփականության իրավունքի ստուգման աշխատանքներում, 3) ՀՕՏԾ-ի փոխանցում ԱԶԲ-ին` վերանայման նպատակով, 4) ՀՕՏԾ-ի հրապարակում, 5) ՀՕՏԾ-ի իրականացման պլանավորում ու կառավարում և փոխհատուցման բաշխում, 6) աջակցություն` բողոքների դեպքում, 7) պատշաճ ներքին մոնիտորինգի ապահովում: ՍՏՄ-ն նաև կտրամադրի բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը` ապահովելու ՀՕՏ բյուջեների շտապ տրամադրումն ԱԵԱ-ներին, և կշարունակի ՀՕՏ-ին առնչվող բոլոր միջոցառումների համակարգումը: Բացի այդ, ԾԻԳ-ի ՏՄ-ն կապ կհանդիսանա ԾԿԻԱԽ-ի տարաբնակեցման մասնագետների և ՄՆՇՎԽ-ի, ԵՔ-ի, ԾԿԽ-ի, ԿԳ-ի, ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի ​​կադաստրի պետական կոմիտեի, ԱԶԲ–ի միջև, ինչպես նաև ՀՕՏ առաջադրանքների առնչությամբ անմիջական հարաբերություններ կզարգացնի ու կպահպանի կառավարության մարմինների հետ: Կախված աշխատանքների շրջանակներից ու բարդությունից՝ ԾԻԳ-ն ավելի շատ մասնագետներ կներգրավի ՀՕՏԾ 1-ի իրականացման ընթացքում, եթե նման անհրաժեշտություն առաջանա:  

220) Ծրագրի կառավարման խորհուրդը (ԾԿԽ) կազմված է ԵՔ-ի, շահառու կողմ համարվող նախարարությունների ներկայացուցիչներից և ղեկավարվում է ՀՀ վարչապետի կողմից: Այն ստեղծվել է` Ծրագիրը վերահսկելու և ՀՀ վարչապետի 2009 թվականի հոկտեմբերի 26-ի թիվ 892-Ա որոշմամբ հաստատված կանոնադրությամբ իրեն վերապահված որոշումներ ընդունելու, այդ թվում՝ ԱԵԱ-ների ակներև դժգոհությունները լուծելու կամ ԱԵԱ-ների դժգոհությունների առումով վերջնական որոշում ընդունող մարմին հանդիսանալու նպատակով, բացի դրանք դատարաններ փոխանցման դեպքերից: 

[image: image23.png]



[image: image24.png]


[image: image8]
9.2.4 
Խորհրդատուներ

221) Տարբեր խորհրդատուներ են ներգրավված եղել ՀՕՏԾ 1-ի նախապատրաստման և իրականացման գործում`
ա. ԾՆՏԱ խորհրդատուներ` Սա ներառել է միջազգային և տեղական ՀՕՏ կարողությունը և պահանջել է հետազոտության թիմեր, որոնք իրականացրել են բոլոր տեղանքային հետազոտությունները և աջակցել են ԳՄ-ին կազմելու ՀՕՏԾ նախնական տարբերակները` որպես 2010 թվականի  ընթացքում ենթածրագրային տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության մաս:
բ. Մանրամասն նախագծման և շինարարության վերահսկողության խորհրդատուներ (ՄՆՇՎԽ)` ներառում է միջազգային և տեղական ՀՕՏ կարողությունը և հետազոտության թիմերը, որոնք սույն ՀՕՏԾ-ի թարմացման/ամփոփման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ են իրականացրել: ՄՆՇՎԽ-ն կաջակցի ենթածրագրերի ընդհանուր հսկողության հարցում` կապված ՀՕՏ միջոցառումների հետ: 

գ. Ծրագրի կառավարման և ինստիտուցիոնալ հզորացման խորհրդատու (ԾԿԻԱԽ)՝  ԾԿԻԱԽ –ի առաջադրանքները ներառում են իրականացման պատրաստ ՀՕՏԾ-ի, դրա համապատասխանության (ԱՔՀ-ին և ՀՀ կառավարության / ԱԶԲ-ի  հաստատած ՀՕՏՇ-ին) վերանայումը և ստուգումը: ԾԿԻԱԽ-ը կվերանայի և կհաստատի ծրագրերի վերջնական փոխհատուցման բյուջեները: ԾԿԻԱԽ-ը տեղեկատվական բրոշյուրներ կհրապարակի և ազդեցության ենթակա ընտանիքներին և անձանց համար խորհրդատվություններ կիրականացնի: ԾԿԻԱԽ-ը համապատասխան դասընթացներ կապահովի ԵՔ-ի, վեբ կայք կստեղծի ԾԻԳ-ի և ներքին մոնիտորինգի համակարգ կստեղծի ՀՕՏԾ-ի համար: ԾԿԻԱԽ-ը նաև կաջակցի ԾԻԳ-ին ՀՕՏԾ1-ի առաջադրանքների իրականացման գործում:
դ. Անկախ մոնիտորինգի գործակալություն (ԱՄԳ)` Այս խորհրդատուն արդեն ընտրվել է և իրականացնելու է սույն ՀՕՏԾ-ի իրականացման արտաքին մոնիտորինգը և գնահատումը: Վերահսկողության խորհրդատուի բացակայության դեպքում ԱՄԳ-ից պահանջվում է շարունակել արտաքին մոնիտորինգը և բոլոր տրանշների գնահատումը:
ե. Անկախ մանրամասն չափման և ակտիվների գնահատողներ` Սա ՄՆՇՎԽ-ի կողմից վարձված հավատարմագրված ընկերություն է չափման և ակտիվների գույքագրման, ինչպես նաև սույն ՀՕՏԾ 1-ի նախապատրաստման ընթացքում ազդեցության ենթակա ակտիվների գնահատման համար:  

9.3 Այլ գործակալություններ և հաստատություններ
222) Մի քանի այլ պետական մարմիններ ազդեցիկ ​​ դեր ունեն ՀՕՏ գործընթացներում: Դրանք են՝ 

ա. ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը` ՀՕՏԾ-երի իրականացման համար բյուջետային միջոցները (բացի հողի փոխհատուցման համար նախատեսված բյուջեից և հողի օտարման հետ կապված հարկերից, տուրքերից, վճարներից և գործառնական գներից) կտրամադրվեն ԵՔ-ին ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից, վերջնական ՀՕՏԾ-ի ՀՀ կառավարության կողմից հաստատումից հետո:
բ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական ​​կոմիտեն` պատասխանատու է անշարժ գույքի սեփականատիրության կարգավիճակի մասին տեղեկատվության տրամադրման համար և զբաղվում է սեփականության պետական ​​գրանցումով:
գ. Դատարաններ` դատական կարգով սեփականության օտարման դեպքում ԵՔ-ն կդիմի Երևան քաղաքի և Արարատի մարզի համապատասխան դատարաններ, որոնց կողմից ենթակա կլինիքննման փոխհատուցման չափը: 
10. ՀՈՂԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 1-Ի ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ 

10.1 Ներածություն 
223) Սույն գլուխը նկարագրում է ՀՕՏԾ 1-ի պատրաստման համար նախաձեռնված քայլերը և դրա հաջող իրականացման համար անհրաժեշտ հետագա գործողությունները:  Իրականացման ժամանակացույցը ներկայացված է սույն գլխի վերջում:     

10.2 
Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր 1-ի պատրաստման գործողությունները 

224) ԻՄ-ն կսկսի ՀՕՏԾ 1-ի իրականացումն ԱԶԲ-ի կողմից, վերջինիս հաստատումից անմիջապես հետո: Այն արդեն իսկ նախաձեռնել է որոշ նախնական գործողություններ և որոշակի նախապատրաստական առաջադրանքներ ՀՕՏԾ իրականացումը հաջողությամբ ավարտելու առնչությամբ: Ստորև բերված են մինչ օրս ավարտված հիմնական նախապատրաստական առաջադրանքները.  
ա. Ծրագրի իրականացման գրասենյակի (ԾԻԳ) հիմնում, 

բ. Բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքում հողի օտարման վերաբերյալ նախնական ծանուցման հրապարակում, 

գ. 2012 թվականի ապրիլի 13-ը՝ պաշտոնական կասեցման ամսաթիվօր, 
դ. ՀՕՏՇ վերջին դրույթների հիման վրա ազդեցությունների, ԱԵԱ անդամների և գների վերաբերյալ տվյալների վերանայում և թարմացում,
ե. Վերջնական հանրային լսումներ, 

է. Բոլոր ԱԵԱ-ների
 գույքի արձանագրությունների հրապարակում,
ը. Հարկադիր օտարման դեպքերի որոշում, 

թ. Օրինականացման ենթակա ԱԵԱ-ների օրինականացում, 

ժ. Անկախ մոնիտորինգի գործակալության (ԱՄԳ) նշանակում,
ի. Սույն ՀՕՏԾ 1-ի հաստատումը ԾԻԳ-ի կողմից և հանձնումը ԱԶԲ-ի հաստատմանը` այս փաստաթղթի տեսքով: 
10.3 Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր 1-ի իրականացման փուլերը 
225) ԻՄ-ն ԱԵԱ-ներին կներկայացնի նախնական ծանուցում և կվճարի տարաբնակեցման համար  նախատեսված փոխհատուցումը սույն ՀՕՏԾ 1-ում սահմանված իրավասության չափանիշների համաձայն, ներառյալ` տեղափոխության և եկամտի վերականգնման աջակցությունը, մինչ շինարարական աշխատանքները սկսելը: 

226) ԱԵԱ-ների փոխհատուցումների հատկացման գործընթացը, որը համահունչ է Ծրագրի ՀՕՏՇ-ին և ՀՀ օրենսդրությանը, նկարագրված է ստորև.  
ա. Պայմանագրերի նախագծերի ուղարկումը. ԱԶԲ-ի և  ՀՀ կառավարության կողմից ՀՕՏԾ-ի հաստատումից անմիջապես հետո ԻՄ-ն կուղարկի պայմանագրերի նախագծերը իրավասու ԱԵԱ-ներին, ներառյալ` վարձակալներին:  ԱԵԱ-ները պետք է ներառեն իրենց բանկային հաշվեհամարները պայմանագրերի նախագծերում: ԻՄ-ն ԱԵԱ-ի հետ կկնքի վերջնական պայմանագիրը պայմանագրի նախագծի  հրապարակումից հետո 3 ամսվա ընթացքում:  
բ. Պայմանագրերի և համաձայնագրերի ստորագրումը. ԾԻԳ-ը կկնքի պայմանագրեր ԱԵԱ-ների հետ օրինական գույքի փոխհատուցման հատկացման համար նոտարական վավերացումով, մինչդեռ օժանդակությունների/նպաստների հատկացումների համար համաձայնագրերը կկնքվեն առանց նոտարական վավերացման:
գ. Հարկադիր օտարման ընթացակարգը. Այն դեպքում, եթե փոխհատուցման շուրջ տարաձայնություն արդյունքում ԱԵԱ-ի հետ վերջնական պայմանագիրը չի կնքվում պայմանագրի նախագծի հրապարակումից հետո 3 ամսվա ընթացքում, ապա վճարվելիք փոխհատուցման գումարը ԱԵԱ-ների անունով ի պահ կդրվի դատարանի դեպոզիտային հաշվին:  ԱԵԱ-ն իրավունք ունի վերցնել գումարը դեպոզիտային հաշվից 7 օրվա ընթացքում: Այս դեպքում պայմանագիրը կհամարվի ստորագրված: Այլապես, ԻՄ-ն կնախաձեռնի հարկադիր օտարման գործընթաց և գործը կփոխանցի դատարան: Նման դեպքերում տվյալ հողի վրա շինարարական աշխատանքները չեն սկսվի, մինչև դատարանի որոշում կայացնելը և վերջինիս ուժի մեջ մտնելը:  
դ. Փոխհատուցման/նպաստների վճարումը. Փոխհատուցման գումարը կվճարվի պայմանագիրը ստորագրելուց հետո 15 օրվա ընթացքում և 15%-ը կվճարվի ԱԵԱ-ի կողմից սեփականությունը ըստ հանձնման ակտի հանձնելուց հետո: Փոխհատուցումը կփոխանցվի ԱԵԱ-ի բանկային հաշվեհամարին: 
ե. Շինհրապարակի ազատումը. Փոխհատուցման/նպաստների ամբողջ գումարի փոխանցման օրից ԱԵԱ-ները կունենան 30 օր` վերաբնակեցվելու համար: Այս ժամանակաընթացքում նրանք պետք է հասցնեն ապամոնտաժել և տեղափոխել փրկված նյութերը` տների վերակառուցման և ձեռնարկատիրական գործունեություն վերահիմնելու նպատակով: ԻՄ-ն իրավունք ունի քանդել այդ կառույցները, եթե ԱԵԱ-ն չի արել դա համաձայնեցված ժամկետում:   
զ. Բացակա ԱԵԱ-ներ. Եթե սեփականատերը Հայաստանում չէ, ապա գործարքը կարող է իրականացվել նոտարի մոտ ԱԵԱ-ի պաշտոնական ներկայացուցչի կողմից` լիազորագրի հիման վրա: Եթե նշանակված ներկայացուցիչ չկա, ապա սեփականությունը դատական գործընթացով կօտարվի հարկադիր օտարման վարույթով, և փոխհատուցումը կփոխանցվի դատարանի դեպոզիտային հաշվին: Դատարանը կվճարի այս փոխհատուցումը ցանկացած անձի, ով կհաստատի գումարը ստանալու իր իրավասությունը:  
227) Դժգոհությունները կամ առարկությունները (եթե այդպիսիք կան) կբավարարվեն, երբ սույն ՀՕՏԾ համար ընդունվի բողոքի լուծման մեխանիզմը:  ՀՕՏ-ին առնչվող բոլոր գործողությունները կավարտվեն նախքան շինարարական աշխատանքների մեկնարկը:  
10.4 Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր 1-ի իրականացման ժամանակացույցը
228) Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված ժամանակացույցը ցույց է տալիս ՀՕՏԾ 1-ի պատրաստման, վերջնականացման և իրականացման հստակ փուլերը: Նույն տեղեկությունը ցուցադրված է ստորև բերված նկարում:
Աղյուսակ 64. Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի պատրաստման, վերջնականացման և իրականացման ժամանակացույց
	Առաջադրանքը/գործողությունը
	Պատասխանատվությունը
	Սկիզբը
	Ավարտը

	
	
	
	

	ՀՕՏԾ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ  (ԾՆՏԱ փուլ)

	Սոցիալական և ՄՉՀ հետազոտություններ երկու  ՀՕՏԾ նախագծերի համար  
	ԾՆՏԱ խորհրդատու
	01.02.2010
	01.04.2010

	Հանրային լսումներ
	ԾՆՏԱ խորհրդատու
	01.02.2010
	01.04.2010

	Հողի նախնական գնահատում
	ԾՆՏԱ խորհրդատու
	01.02.2010
	01.04.2010

	Երկու  ՀՕՏԾ նախագծերի պատրաստում
	ԾՆՏԱ խորհրդատու
	01.03.2010
	01.04.2010

	Երկու  ՀՕՏԾ նախագծերի հաստատումը ԱԶԲ և ՀՀ կառավարության կողմից
	ԱԶԲ և ՀՀ կառավարություն
	 
	Ապրիլ 2010

	Հրապարակում
	ԾՆՏԱ խորհրդատու ԾԻԳ/ԱԶԲ
	 
	01.05.2010

	Ծրագրի գնահատումը
	ԱԶԲ
	 
	01.05.2010

	Վարկի հաստատումը
	ԱԶԲ
	 
	01.06.2010

	ՀՕՏԾ 1 –Ի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

	Վերահսկողության խորհրդատուի վարձում
	ԾԻԳ
	 
	01.09.2012

	Ճանապարհի ծրագծի վերջնականացում
	ՄՆՇՎԽ
	01.10.2012
	01.02.2013

	Նոր ՄՉՀ, մարդահամար և գնահատում` վերջնական ծրագծի և  2012թ.  հուլիսին փոփոխված ՀՕՏՇ հիման վրա 
	ՄՆՇՎԽ
	01.12.2012
	01.03.2012

	Բողոքների և դժգոհությունների լուծման մեխանիզմի ստեղծում 
	ԾԻԳ
	01.12.2012
	01.12.2012

	Հանրային լսումներ, գնահատման մեթոդաբանության և ազդեցության ենթակա գույքի համար միջին դրույքաչափերի ներկայացում 
	ԾԻԳ / ՄՆՇՎԽ
	Դեկտեմբեր .2012
	01.03.2013

	Տարբեր նախարարություններից անհրաժեշտ  տեղեկությունների հավաքագրում
	ԾԻԳ
	01.01.2013
	01.06.2013

	ԱԵԱ-ներին ազդեցությունների և փոխհատուցումների իրավասությունների վերաբերյալ ծանուցում 
	ԾԻԳ
	01.04.2013
	01.05.2013

	Աջակցություն օրինականացման գործընթացին (եթե այդպիսիք կան)
	ԾԻԳ
	01.04.2013
	01.05.2013

	ՀՕՏԾ 1-ի պատրաստում  և փաստաթղթերով  հիմնավորում
	ՄՆՇՎԽ
	03.12.2012
	26.07.2013

	ՀՕՏԾ 1-ի նախագծի ներկայացումը` ԱԶԲ-ի մեկնաբանությունների համար
	ԾԻԳ
	26.07.2013
	26.07.2013

	ԱԶԲ դիտարկումը և մեկնաբանություները
	ԱԶԲ
	26.07.2013
	09.08.2013

	ՀՕՏԾ 1-ի վերջնականացումը ` ըստ ԱԶԲ-ի  մեկնաբանությունների 
	ՄՆՇՎԽ
	10.08.2013
	16.08.2013

	Վերջնական ՀՕՏԾ 1 -ի ներկայացումը  ԱԶԲ –ի հաստատմանը 
	ԾԻԳ
	 
	16.08.2013

	ԱԶԲ-ի կողմից ՀՕՏԾ 1-ի հաստատումը  
	ԱԶԲ
	16.08.2013
	23.08.2013

	Վերջնական  ՀՕՏԾ 1 -ի ներկայացումը  ՀՀ կառավարությանը
	ԾԻԳ
	03.10.2013

	ՀՀ կառավարության կողմից  ՀՕՏԾ 1-ի հաստատումը  
	ՀՀ կառավարություն
	14.10.2013

	ՀՀ կառավարության կողմից  ՀՕՏ բյուջեի հաստատումը
	ՀՀ կառավարություն
	14.10. 2013

	Հաստատված ՀՕՏԾ փաստաթղթի տեղադրումը ԱԶԲ-ի և ԵՔ-ի կայքէջերում 
	ԱԶԲ և ԾԻԳ
	06.09.2013
	16.10.2013

	Տեղեկատվական բրոշյուրի պատրաստում
	ՄՆՇՎԽ / ԾԻԳ
	25.08.2013
	30.09.2013

	Տեղեկատվական բրոշյուրի տարածում
	ՄՆՇՎԽ / ԾԻԳ
	16.10.2013
	20.10.2013

	ՀՕՏԾ 1-Ի ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

	ՀՕՏ բյուջեի հատկացումը ԵՔ-ին
	ՖՆ
	21.10.2013
	21.10.2013

	Պոտենցիալ հարկադիր օտարման դեպքերի բացահայտում
	ԾԻԳ
	01.04.2013
	18.06.2013

	Պայմանագրերի նախագծերի ուղարկում ԱԵԱ-ներին
	ԾԻԳ
	15.10.2013
	21.10.2013

	Պայմանագրերի ստորագրում
	ԾԻԳ
	15.10.2013
	21.01.2014

	Փոխհատուցումների հատկացում
	ԾԻԳ
	25.10.2013
	31.01.2014

	Հարկադիր օտարման վերջնականացում, հարկադիր օտարման վերաբերյալ դատարանի որոշման ներկայացում 
	ԾԻԳ
	31.01.2014
	31.04.2014

	ՀՕՏԾ Համապատասխանության հաշվետվության պատրաստում  
	ԱՄԳ
	01.10.2013
	05.02.2014

	ՀՕՏԾ Համապատասխանության հաշվետվության դիտարկումը ԱԶԲ –ի կողմից
	ԱԶԲ
	05.02.2014
	25.02.2014

	ԱԶԲ –ի կողմից ՀՕՏԾ Համապատասխանության հաշվետվության հաստատումը
	ԱԶԲ
	25.02.2014
	25.02.2014

	Շինհրապարակի հանձնումը կապալառուին
	ԾԻԳ
	25.02.2014
	25.02.2014

	Շինարարական աշխատանքների մեկնարկը
	Կապալառու
	25.02.2014
	25.02.2014

	ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

	Մոնիտորինգ
	ԱՄԳ / ԱԶԲ
	-
	-

	Բողոքների լուծում
	ԾԻԳ
	-
	-


[image: image9.jpg]1|00 USCUUSUUL UNUSUMTLAUGE OUSU hny)
R ORI T T2 i
11 [rumnlomprab it e — o e
e
12 [puuntont [nphppuan cauon 01052010
13 [omua chutuaand Juse EEE
(7 Ty e oroe 0]
050 1 OBV
E) [Ty ——r = S
[} Ty Y —— o ooz owmann]
e e -
I T  — e
PR e pUSCa TERTRT
P ] fores oz
e T T
ot pnig g bt st o decaon]  ovosann
25 ok el
P T R SR
26 |ty bipugast fors ooz oroean
Lo
P fore oroszo|  orosan)
P e i oroszo| ooz
2o E080 1 et e ¥ B e SR g Szsets|| Tascean]
e
i i apaippisigh b o a0
PITY TR T———, = o] oo
e
P - wonzon|  teomann]
o [T T F T -~ P
234 U2 Yy 2050 L e e JPYCET T
T T
215 wslagorpmtn oo w023
210 [ iy i 0501 iy [ e e
217 2 oy 205 ol msindy |2 ol [T
oo b 5055 Huwapnph b 0
238 [yuptpinnt Juoruora 0609a03] 16102013
FIT] C e —— Jigwore e T
FET) e m— Jrvwora s s
5 fros0 v o BAnRUE
51208 g gt CETy—" o
FE) T Ty y—— 7Y o] moean]
53 [rupiubaspigh hplgh septpsd USU gt (o 51020 o]
EYY A y— fore 1020 atoiaon
Fo) e —" fore s a0] worad
I e e e v oo stoim
| ol e, i i £ o M shamegis
o ———Y = ] [
37 lywapuusnul
050 St S
e o] sz
38 lypunueplin UOF —h boslhy
Ry e —r—— e
39 Ihupibandngsb oy s
T T — fore Somn |
511 [ putot bt fromgonn: mos 4l
[ wswr
ot i s
oy " fors






11. ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

11.1 Ընդհանուր տեղեկություններ 

229) ՀՕՏԾ 1-ի իրականացումը կենթարկվի թե´ ներքին, թե´ արտաքին մոնիտորինգի: Ներքին մոնիտորինգը կիրականացվի ԾԻԳ-ի կողմից` ԾԿԻԱԽ-ի աջակցությամբ: Արտաքին մոնիտորինգը հանձնարարված է «ԱՄ Փարթնըրզ» անկախ մոնիտորինգի գործակալությանը (ԱՄԳ)` վարձված ԵՔ-ի և հաստատված ԱԶԲ –ի կողմից:

11.2 ՆԵՐՔԻՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ
230) Ներքին մոնիտորինգը պարբերաբար կիրականացվի ԾԻԳ-ի կողմից և´ ուղղակիորեն, և´ ԾԿԻԱԽ-ի ծառայությունների միջոցով: Արդյունքները կհաղորդվեն ԱԶԲ-ին ծրագրի իրականացման վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվությունների միջոցով: Ներքին մոնիտորինգի ցուցանիշները կլինեն գործընթացներին, անմիջական հետևանքներին և արդյունքներին վերաբերող ցուցիչները, որոնք թույլ կտան գնահատել առաջընթացը և ՀՕՏԾ-ի իրականացման արդյունքները, ինչպես նաև փոփոխել աշխատանքային ծրագիրը, եթե առկա է նման անհրաժեշտություն: Մոնիտորինգի հատուկ ուղենիշերը պետք է լինեն.
ա. տեղեկատվական քարոզարշավը և հանրային լսումները ԱԵԱ-ների համար,
բ. հողի օտարման կարգավիճակը և հողամասի փոխհատուցման վճարումները,
գ. փոխհատուցումն ազդեցության ենթակա կառույցների և այլ ակտիվների համար,
դ. ԱԵԱ-ների վերաբնակեցումը,
ե. եկամտի կորստի հետ կապված վճարումները,
զ. փոխարինման հողերի ընտրությունը ու բաշխումը և
է. եկամտի վերականգնման միջոցառումները:
231) Վերոնշյալ տվյալները կհավաքագրի ԾԻԳ-ը, որ պատասխանատու է Ծրագրի տարաբնակեցման ամենօրյա միջոցառումների մոնիտորինգի համար, հետևյալ գործիքների միջոցով` 

ա. մարդահամարի տվյալների վերանայում բոլոր ԱԵԱ-ների համար, 
բ. ԱԵԱ-ներին խորհրդատվության տրամադրում և ոչ պաշտոնական հարցազրույցներ, 
գ. դեպքերի մանրազնին ուսումնասիրություններ, 
դ. ԱԵԱ-ների ընտրանքային հարցում,
ե. հիմնական իրազեկիչների հետ հարցազրույցներ և
զ. համայնքային խորհրդատվական հանդիպումներ:
11.3 ԱՐՏԱՔԻՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ 

232) Արտաքին մոնիտորինգը կիրականացնի խորհրդատվական ընկերութունը, որ ԵՔ-ի կողմից ընտրված անկախ մոնիտորինգի գործակալություն (ԱՄԳ) է: Սա կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 2006 թվականին և ղեկավարվում է հինգ հիմնական խորհրդատուների կողմից, որոնց փորձը ներառում է արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, բնապահպանության և էկոլոգիայի, պետական ​​վիճակագրության և այլ ասպարեզները:
233) Արտաքին մոնիտորինգը հանգեցնում է երկու տեսակի գործունեության` 1) ՀՕՏԾ-ի իրականացման և փոխհատուցման տրամադրման կարճաժամկետ մոնիտորինգ ու գնահատում և 2) ՀՕՏԾ ծրագրի վերականգնողական ազդեցությունների երկարաժամկետ գնահատում:
11.3.1 Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացման կարճաժամկետ մոնիտորինգ և գնահատում
234) Սույն առաջադրանքը կիրականացվի յուրաքանչյուր ՀՕՏԾ միջոցառման իրականացմանը զուգահեռ և կհանգեցնի բազմաթիվ դաշտային այցելությունների և հաղորդակցության ԱԵԱ-ի և ԳՄ-ի միջև: Սույն առաջադրանքի ավարտին վերջնական Համապատասխանության հաշվետվություն կմշակվի,  որում կնշվի, թե արդյոք փոխհատուցման ծրագիրը կատարվել է` հիմք ընդունելով ՀՕՏՇ և ԱԶԲ քաղաքականության դրույթները և գոհացնելով ԱԵԱ-ներին: Համապատասխանության հաշվետվությունը կտրամադրվի ԾԻԳ-ին/ԵՔ-ին և ԱԶԲ-ին: ԱԶԲ-ի կողմից Համապատասխանության հաշվետվության հաստատումը կհամարվի շինարարական աշխատանքների ձեռնարկման նախապայմանը: Համապատասխանության հաշվետվությունը կներառի հետևյալ կետերը`

ա. ՏՏ-ների և ԱԵԱ-ների թվաքանակի ճշտում,
բ. ճշտում առ այն, որ ազդեցությունների չափումներն արձանագրություններում համապատասխանում են իրական ազդեցություններին, 
գ. ճշտում առ այն, որ արձանագրություններում օգտագործված փոխհատուցման միավոր դրույքաչափերը համապատասխանում են ՀՕՏԾ-ի դրույթներին,
դ. ճշտում առ այն, որ փոխհատուցումը տրամադրվել է բոլոր ՏՏ-ներին և ՀՕՏԾ-ում նշված գումարներին համապատասխան,
ե. գնահատում առ այն, թե ինչպես է իրականացվել փոխհատուցման գործընթացը/ինչ ժամկետներ են սահմանվել այդ գործընթացի համար` ՀՕՏԾ-ի դրույթների և արդյունավետության  պարամետրերի առնչությամբ,
զ. դժգոհությունների դեպքերի վերանայում` ներառյալ գնահատումն առ այն, թե արդյոք դժգոհության լուծումն իրականացվել է ՀՕՏԾ-ի դրույթներին համապատասխան և գոհացնելով ԱԵԱ-ին,
է. ԱԵԱ-ի գոհունակության գնահատում` հիմնված ՏՏ-ների 25 % ընտրանքային խումբ ներառող հարցման վրա,
ը. հարկադիր օտարման դեպքերի իրականացման և ամփոփման գնահատում,
թ. հանրային խորհրդատվության իրականացման և ԻՄ-ԱԵԱ հաղորդակցության գնահատում,
ժ. ծանր ազդեցության ենթարկված, խոցելի և վերաբնակեցված ԱԵԱ-ներին նպաստների հատկացման գնահատում և 
ի. ՀՕՏԾ-ի համապատասխանության կամ անհամապատասխանության վերջնական գնահատում: Եթե ​​ ՀՕՏԾ իրականացումը բավարար չէ, վերջնական գնահատումը պետք է մանրամասն ներկայացնի  անհրաժեշտ ուղղիչ միջոցառումները:  

11.3.2 Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի վերականգնողական միջոցառումների արդյունքների երկարաժամկետ գնահատում  

235) Սույն առաջադրանքը կկատարվի մեկ տարում ՀՕՏԾ-ի իրականացման ավարտից հետո` պարզելու՝ արդյոք  ՀՕՏԾ-ի վերականգնողական նպատակները հաջողվել են թե ոչ:  Սույն ՀՕՏԾ-ում ներառված ՍՏՀ տվյալներն ուղենիշներ կհանդիսանան ծրագրի նախնական և վերջնական պայմանների համեմատության համար: Հետազոտությունը մանրամասն կներակայացնի`
ա. ԱԵԱ-ների սոցիալ-տնտեսական պայմանները տարաբնակեցման ժամանակաշրջանից հետո,
բ. ԱԵԱ-ների հետ հաղորդակցությունը և նրանց արձագանքներն իրավունքների, փոխհատուցման, ընտրությունների, այլըտրանքային զարգացումների և վերաբնակեցման ժամանակացույցների վերաբերյալ, 
գ. փոփոխությունները բնակարանային և եկամտային մակարդակներում,
դ. սեփականության գնահատումը, 
ե. դժգոհություններին առնչվող ընթացակարգերը, 
զ. փոխհատուցման հատկացումը, 
է. ԱԵԱ-ների գոհունակության չափը տարաբնակեցման ժամանակաշրջանից հետո,
ը. ազդեցության ենթակա անձանց տնտեսական և սոցիալական բազայի վերականգման մակարդակը, 
թ. ԱԵԱ-ների կենսամակարդակի և ապրուստի միջոցների փոփոխությունը, 
ժ. երկարաժամկետ արդյունավետությունը, իրավունքների ազդեցությունն ու կայունությունը և
ի. հետագա մեղմացման միջոցառումների անհրաժեշտութունն ու քաղված դասերը:
Հավելված 1
	
	


11.4 Ծրագրի տեղեկատվական բրոշյուր

ՀՈՂԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 
ԾՐԱԳՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԲՐՈՇՅՈՒՐ
Բովանդակությունը


ԾՐԱԳՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ
3
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ
4
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ
7
ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ
9
ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ
12
ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԵՎ ԴԺԳՈՀՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ
15
ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ
16
ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐԸ
19


ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

	ԱԶԲ
	Ասիական զարգացման բանկ

	ԱԵՏՏ
	Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություն

	ՀՀ դրամ
	Հայաստանի Հանրապետության դրամ

	ԱԵԱ
	Ազդեցության ենթակա անձ

	ՀՕՏՇ
	Հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակ 

	ՀՕՏԾ
	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր

	ԵՔ
	Երևանի քաղաքապետարան

	ԵԿՆ ԾԻԳ
	Երևանի   կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի   իրականացման գրասենյակ

	ԾԻԳ
	Ծրագրերի իրականացման գրասենյակ




ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

	Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություն (ԱԵՏՏ)
	Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունը՝ մեկ տանիքի տակ բնակվող բոլոր անդամները, որոնք գործում են որպես մեկ տնտեսական միավոր։ Ազդեցության ենթարկված տնային տնտեսությունը կարող է բաղկացած լինել մեկ հիմնական ընտանիքից կամ ընդլայնված ընտանիքային խմբից։ Սա փոխհատուցում/վերականգնում ստացող կարևորագույն միավոր է:

	Ազդեցության ենթակա անձ (ԱԵԱ)
	Ցանկացած անձ (անհատ), որը Ծրագրի իրականացմանն առնչվող փոփոխությունների պատճառով ազդեցության է ենթարկվում հողի, ջրի, բնական պաշարների օգտագործման կամ եկամտի կորստի առումով: 

	Իրավասություն/իրավունք
	Ազդեցության ենթակա անձանց կրած կորուստների բնույթով պայմանավորված միջոցառումների շրջանակ` ներառյալ նրանց հասանելիք փոխհատուցումը, եկամտի վերականգնումը, օժանդակությունը վերաբնակեցման, եկամտի փոխհատուցման և տեղափոխման հարցերում, որպեսզի  ԱԵԱ-ները վերականգնեն իրենց տնտեսական և սոցիալական բազան: 

	Բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ 
	Կառավարության կողմից իրականացվող միջոցառում ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց սեփականություն հանդիսացող գույքը պետական կամ համայնքային սեփականություն դարձնելու համար: 

	Վերականգնում
	Ոչ կամավոր տարաբնակեցման քաղաքականության շրջանակներում նախաձեռնվող փոխհատուցման միջոցառումներ, որոնք այլ են, քան օտարված ակտիվների փոխարինման արժեքի վճարումը: 

	Վերաբնակեցում
	ԱԵԱ-ների կամ ԱԵՏՏ-ների ֆիզիկական տեղահանումն իրենց այն բնակավայրից, որն ունեին մինչ Ծրագիրն իրականացնելը, որը պահանջում է կացության կամ ակտիվների/գույքի վերակառուցումն այլ վայրում: 

	Վերաբնակեցման արժեք
	Արժեք, որը պարտադիր պետք է փոխարինի ազդեցությանը ենթակա ակտիվը/առարկան նույն արժեքը և որակը ունեցող համարժեք գույքով առանց գործառնական և այլ ծախսերի: Վերաբնակեցման արժեքը կարող է որոշվել տարբեր եղանակներով՝ ելնելով ազդեցությանը ենթակա առարկայի տեսակից և ծրագրում գործող պայմաններից հետևյալ կերպով. ա) հող` գործող շուկայական գինը, որը որոշվել է հողի հետ կապված գործարքների հետազոտության հիման վրա կամ, եթե հողի շուկան բացակայում է, ազդեցությանը ենթակա հողի մթերատու արժեքը/վերականգնման գինը, բ) շենքեր` ազդեցությանը ենթակա շենքի ամբողջական վերականգնման գինը, ներառյալ` շինարարական նյութերը, աշխատուժը և տրանսպորտային ծախսերը առանց ամորտիզացիոն/վերաօգտագործվող նյութերի, գ) մշակաբույսեր` գործող շուկայական գինը և դ) ծառեր` շուկայական գործակցով եկամտի կորուստներ (բերքատու/փայտանյութ տվող ծառեր) և վերականգնման գինը (ոչ բերքատու ծառեր/տնկիներ):

	Տարաբնակեցման ծրագիր
	Գործողությունների ժամանակացույց` տարաբնակեցման ռազմավարությունը, նպատակները, իրավունքները, գործողությունները, պարտավորությունները, մոնիտորինգը և գնահատումը հստակեցնող բյուջեի բաշխմամբ: 

	Խոցելի ազդեցությանը ենթակա տնային տնտեսություններ (ԱԵՏՏ-ներ) 
	Խոցելի են համարվում հետևյալ ԱԵՏՏ-ները. ա) կարիքավոր ԱԵՏՏ-ներ, որոնք հաշվառված են  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Ընտանեկան նպաստի համակարգում, բ) միայնակ կանանց կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսությունները, որտեղ կայուն եկամուտ ունեցող (առնվազն նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով) այլ չափահաս, աշխատունակ տարիքի անձ չկա` բացառությամբ զինծառայություն անցնող կամ քսաներեք տարին չլրացած ցերեկային ուսուցմամբ սովորողները, գ) տարիքային կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձանց կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսությունները, որտեղ կայուն եկամուտ ունեցող (առնվազն նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով) չափահաս, աշխատունակ տարիքի անձ չկա` բացառությամբ զինծառայություն անցնող կամ քսաներեք տարին չլրացած ցերեկային ուսուցմամբ սովորողները:




12. Ծրագրի պատմությունը

1. Ասիական զարգացման բանկը (ԱԶԲ) համաձայնեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը (ՀՀ կառավարություն) տրամադրել 400 միլիոն ԱՄՆ դոլար Բազմափուլային ֆինանսավորման գործիք (ԲՖԳ) Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիրը) ֆինանսավորման համար: Սույն ծրագիրն իրականացվում է Էկոնոմիկայի նախարարության (ԷՆ) կողմից՝ որպես Գործադիր մարմին (ԳՄ) և Երևանի քաղաքապետարանի (ԵՔ) կողմից՝ որպես  Իրականացնող մարմին (ԻՄ)՝ ուղղակիորեն աշխատելով Ծրագրի Իրականացման Գործակալության (ԾԻԳ)-ի միջոցով: Ծրագրի նպատակն է խթանել կայուն, ինտեգրված, սոցիալապես հասանելի ու ծախսերի տեսանկյունից արդյունավետ քաղաքային տրանսպորտի համակարգի ստեղծմանը: Հակիրճ ասած՝ հիմնական նպատակն է լրացնել քաղաքային արևմտյան օղակի բացակայող ճանապարհային հանգույցները: 

2. Ծրագիրը ներառում է հետևյալ երկու ճանապարհների և մայրուղու վերականգնման ու շինարարության ենթածրագրերը.

1) Արգավանդի մայրուղի – Շիրակի փողոց, արևմտյան մասը (Ենթածրագիր 1) 

2) Շիրակի փողոց և Արտաշատի մայրուղի, ներառյալ՝ Արշակունյաց պողոտայի լայնացումը (Ենթածրագիր 2)

3. Ենթածրագիր 1-ը ներառում է Արգավանդի մայրուղու և Շիրակի փողոցի արևմտյան մասի միջև եղած հանգույցի շինարարությունը, որն ունի մոտ 1.3 կմ երկարություն: Ծրագիծն անցնում է Կարմիր Բլուր կոչվող հնագիտական վայրով: Ենթածրագիր 2-ը ներառում է երկու հիմնական պողոտաների՝ Արշակունյաց պողոտայի  (1.4կմ) և Արտաշատի մայրուղու (1.5կմ) լայնացումը, որի արդյունքում կլայնանա ներկայիս 2 երթևեկելի գոտուց բաղկացած ծրագիծը՝ վերածվելով 4-6 երթևեկելի գոտու՝ կենտրոնական բաժանիչ գոտիով:  Արտաշատի մայրուղուց դեպի Շիրակի փողոց 500 մ հեռավորությամբ նոր հանգույցը կլրացնի ենթածրագիր 2-ը:

4. Ծրագրի մյուս առանձնահատկություններն են՝ 1) Արգավանդի մայրուղու հանգույցի բարեկարգումը 2) Հրազդան գետի վրայով նոր կամրջի շինարարությունը, 3) տարբեր մակարդակների վրա գտնվող օղակաձև խաչմերուկ Արշակունյաց պողոտայի և նոր Շիրակի փողոցի փոխհատման կետում, 4) նույն մակարդակի վրա գտնվող օղակաձև խաչմերուկի շինարարություն Շիրակի փողոցում և Արտաշատի մայրուղու վրա և 5) հանգույցների շինարարությունը և մուտքը դեպի տեղական ճանապարհներ:

5. Սույն Ենթածրագիրը պահանջում է հիմնական հողի օտարում և տարաբնակեցում (ՀՕՏ): Սույն բրոշյուրը տեղեկություններ է ներկայացնում միայն Արշակունյաց պողոտայի և Արտաշատի մայրուղու հատվածների հողի օտարման և տարաբնակեցման մասին: 
13. Ազդեցությունների ամփոփում

6. ՀՕՏԾ 1-ը ներկայացնում է 114 հողամաս: Դրանցից՝

1) 3-ը հանդիսանում են 3 ԱԵԱ-ների սեփականությունը, 

2) 2 հողամասեր վարձակալված են ԵՔ-ի 2 ԱԵԱ-ների կողմից, 

3) ԵՔ-ի սեփականությունը հանդիսացող թվով 102 հողամասեր, որոնք ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվում են թվով 99 ԱԵԱ-ների կողմից,

4) 6-ը հանդիսանում են ԵՔ-ի սեփականությունը, 

5) 1-ը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) սեփականությունը: 

7. Բացի 6 համայնքային հողամասերից և ՀՀ-ի սեփականությունը հանդիսացող 1 հողամասից՝ ՀՕՏԾ թիվ 1 Ծրագիրն ազդում է 35,257.53 մ2 ընդհանուր մակերեսով հողամասերի վրա, ներառյալ՝ 

1) ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող թվով 90 գյուղատնտեսական հողեր (25,155.23 մ2),

2) ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող թվով 3 (1,450.71 մ2) և ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ տնօրինվող թվով 1 (409.70) հողամասեր: 
3) ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող թվով 7 (1,543.56մ2), սեփականության իրավունքով տնօրինվող թվով 1 (90 մ2) և թվով 2 վարձակալված (617.18մ2) առևտրային նշանակության հողամասեր, ինչպես նաև՝

4) ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող թվով 2 (273,46մ2) և սեփականության իրավունքով տնօրինվող թվով 1 (191.17մ2) արդյունաբերական նշանակության հողեր: 
8. Ընդհանուր առմամբ 38 շենքեր և շինություններ (2005.94մ2) կքանդվեն, որոնցից 30-ը բնակելի չեն (1545մ2) և 8-ը բնակելի են (460.94մ2): Արդյունքում 3 ԱԵՏՏ-ներ կտեղափոխվեն իրենց բնակավայրերից: Լրացուցիչ 3 շինություններ կվերանորոգվեն, և 19 ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շենքեր և շինություներ կտեղափոխվեն: 
9. Ազդեցությանը կենթարկվեն 805 մ2 մշակաբույս, 3,568 պտղատու, ինչպես նաև 61 փայտանյութ տվող և 168 դեկորատիվ ծառեր: Ազդեցության կենթարկվեն ձեռնարկատիրական գործունեությունները, որոնցից  5-ը մշտական, 6-ը՝ ժամանակավոր: Ազդեցության ենթակա աշխատողների թիվը 10 է, որոնցից 3-ը ժամանակավոր են:  

10. Մարդահամարը սահմանել է 115 ընտաիքներ, ներառյալ՝ սեփականատերեր, վարձակալներ, հողամասերը/շենքերն օգտագործողներ, իրավաբանական անձինք/գործարարներ և աշխատողներ, որոնց անդամների ընդհանուր թիվը կազմում է 597: Դրանցից 85 ԱԵՏՏ-ները ենթարկվում են զգալի ազդեցության՝ կորցնելով գյուղատնտեսական եկամտի 10% կամ ավելին: Դրանցից 3 ընտանիք ենթակա է զգալի ազդեցության՝ կորցնելով նաև բնակելի տարածք: Ազդեցությունների ամփոփագիր աղյուսակը մանրամասներ է ներկայացնում ազդեցությունների և ԱԵՏՏ-ների ու ԱԵԱ-ների համապատասխան համարների մասին: 

Աղյուսակ 1. Ազդեցության ենթակա տնտեսությունների/անձանց ամփոփագիրը՝ ըստ ազդեցության տեսակի 

Աղյուսակ 65. Ազդեցության ենթակա տնտեսությունների/անձանց ամփոփագիրը՝ ըստ ազդեցության տեսակի
	Ազդեցության տեսակը
	Ընդամենը
	Մեկնաբանություններ

	
	Ազդեցություն
	ԱԵՏՏ-ներ
	ԱԵԱ-ներ
	

	
	Ազդեցությանը ենթակա միավոր
	Առանց կրկնահաշվարկի
	Բացարձակ No
	

	
	No /մ/ մ²
	
	
	

	1. Հողի ազդեցությունը՝ ըստ օրինական զբաղեցման

	 1) Սեփականատերեր 
	3
	3
	8
	 

	 2) Համայնքային 
	-
	
	
	 

	ա. Ուղղակի օգտագործում
	6
	-
	-
	 

	բ. Վարձակալություն
	2
	2
	5
	 

	գ. ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում 
	102
	99
	533
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով հողօգտագործող ԱԵՏՏ-ներից 2-ը հանդիսանում են նաև  1.1-ում  ներկայացված այլ հողամասերի  սեփակատերեր: 

ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով հողօգտագործող ԱԵՏՏ-ներից 1-ը հանդիսանում է 1.2(2)-ում ներկայացված մեկ այլ հողամասի վարձակալը: 

	3) ՀՀ կառավարություն
	1
	-
	-
	 

	Միջանկյալ ընդհանուր`   
	114
	101
	540
	 

	2. Ազդեցությունը շենքերի և շինությունների վրա

	 1) Բնակելի շենքեր  
	8
	3
	18
	Ազդեցության միավորը շենքերի/կառույցների թիվն է: 

	 2) Ոչ բնակելի շինություն  
	30
	16
	72
	

	 3) Ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շենքեր և շինություններ
	19
	15
	89
	

	 4) Ցանկապատեր
	996.24 l.մ. 373.63 մ2
	35
	190
	 

	   Միջանկյալ ընդհանուր`   
	-
	47
	248
	Բոլոր ԱԵՏՏ-ները ներառված են 1-ում՝ բացի  5 ԱԵՏՏ-ներից, որոնք կորցնում են միայն շինություններ 

	3. Ազդեցությունը ծառերի/մշակաբույսերի վրա 

	 1) Պտղատու ծառեր  
	3, 568
	90
	485
	 Ազդեցության միավորը ծառերի քանակն է: 

	 2) Փայտանյութ տվող ծառեր  
	61
	21
	93
	

	 3) Դեկորատիվ ծառեր  
	168
	20
	102
	

	 4) Մշակաբույսեր
	805
	11
	11
	Ազդեցության միավորը բերքի համար մ2 է 

	 Միջանկյալ ընդհանուր`   
	-
	95
	515
	Բոլոր ԱԵՏՏ/ԱԵԱ-ները ններառված են 1-ում:  

	4. Ազդեցությունը ձեռնարկատիրական գործունեության վրա

	 1) Մշտական՝ հարկային հայտարարագրով  
	3
	3
	14
	 Միավորը ձեռնարկատիրական գործունեության քանակն է: 

	 2) Մշտական առանց հարկային հայտարարագրի  
	2
	2
	12
	

	 3) Ժամանակավոր՝ հարկային հայտարարագրով  
	3
	3
	9
	

	 4) Ժամանակավոր առանց հարկային հայտարարագրի  
	3
	3
	23
	

	Միջանկյալ ընդհանուր` 
	11
	11
	58
	Բոլոր ԱԵՏՏ-ները ներառված են 1-ում՝ բացի  1 ԱԵՏՏ-ից, որը միայն կորցնում է ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու հնարավորությունը:

	5. Ազդեցությունն աշխատանքի վրա

	1) Մշտական աշխատանքի կորուստ 
	3
	3
	12
	1 ԱԵՏՏ ներառված է 1-ում
	Ազդեցության միավորն աշխատողների թիվն է

	2) Ժամանակավոր աշխատանքի կորուստ 
	7
	7
	28
	1 ԱԵՏՏ ներառված է 1-ում
	

	 Միջանկյալ ընդհանուր`   
	10
	10
	40
	2 ԱԵՏՏ-ներ ներառված են 1-ում

	6. Խոցելիություն

	Խիստ/զգալի ազդեցությանը ենթակա տնային տնտեսություններ 
	-
	85
	468
	 Ներառված են 3 վերաբնակեցված ԱԵՏՏ-ներ  

	 Խոցելի ԱԵՏՏ 
	-
	20
	70
	 

	Միջանկյալ ընդհանուր` 
	-
	90
	483
	Բոլոր ԱԵՏՏ-ները ներառված են 1-ում՝ բացի 2 խոցելի ԱԵՏՏ-ներից (1 աշխատող և 1 ԱԵՏՏ, որոնք միայն շինություն են կորցնում:

	Ընդամենը (առանց կրկնահաշվարկի) 1+2(5ԱԵՏՏ) +3(1 ԱԵՏՏ) +4(8 ԱԵՏՏ)
	
	115
	597
	 Ընդամենը՝ ներառյալ 1՝ գումարած 5 ԱԵՏՏ-ներ կորցնում են միայն շինություններ՝ գումարած 1 անհատ ձեռնարկատեր  կորցնում է ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու   հնարավորությունը + աշխատողներ:


14. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ

11. ՀՀ Սահմանադրությունը (1995թ.) երաշխավորում է սեփականության իրավունքների պաշտպանությունը: Համաձայն վերջինի` սեփականության իրավունքը կարող է դադարեցվել գերակա հանրային շահի ճանաչման բացառիկ դեպքերում` հիմնվելով ընդունված ընթացակարգի վրա և նախնական համապատասխան փոխհատուցման դիմաց: Հողի օտարման և փոխհատուցման վերաբերյալ դրույթները կարգավորվում են ՀՀ հողային օրենսգրքի (2001 թվ.) 102, 104 հոդվածներով, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի (1998թ.) 218 հոդվածով և 2006 թվականի նոյեմբերի 27-ին ընդունված «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» ՀՀ օրենքով:  

12. Սեփականության օտարումն իրականացվում է ՏԿՆ-ի և ԱԵԱ-ների կամ նրանց ներկայացուցիչների միջև համապատասխան պայմանագրի և համաձայնագրի հիման վրա` հաշվի առնելով գույքի շուկայական արժեքը և կորուստները, ներառյալ՝ վնասները:

13. Համարժեք փոխհատուցում կտրվի սեփականատիրոջը` իր օտարվող գույքի: համարժեք փոխհատուցում է համարվում օտարված սեփականության շուկայական արժեքին 15%-ով ավել գումարի վճարումը: Անշարժ գույքի կամ անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքների գնահատումը պետք է իրականացվի արտոնյալ Գնահատողի կողմից՝ 2005 թվականի հոկտեմբերի 4-ին ընդունված «Անշարժ գույքի գնահատման մասին» ՀՀ օրենքի շրջանակներում սահմանվող ընթացակարգերի համաձայն: 

14. Հարկադիր տարաբնակեցման անվտանգության վերաբերյալ ԱԶԲ դրույթները Սոցիալական անվտանգության քաղաքականության շրջանակում հիմնված են հետևյալ սկզբունքների վրա.
1) Խուսափել կամ առնվազն նվազագույնի հասցնել հարկադիր տարաբնակեցման դեպքերը:

2) Փոխհատուցման/վերականգնման դրույթները կապահովեն ԱԵԱ-ների այն կենսամակարդակը, որն ունեցել են նախքան Ծրագրի իրականացումը:

3) ԱԵԱ-ները պետք է լիարժեք տեղեկացված կամ խորհրդակցված լինեն ՀՕՏ փոխհատուցման տարբերակների մասին: 

4) Հարկավոր է հնարավորինս օժանդակել ԱԵԱ-ների սոցիալ-մշակութային հաստատություններին:  

5) Փոխհատուցումը կիրականացվի կանանց և տղամարդկանց հավասարազոր դիտարկմամբ:  

6) Սեփականության իրավունքի գրանցման փաստաթղթի բացակայությունը չպետք է խոչընդոտ հանդիսանա փոխհատուցման/վերականգնման համար: 

7) Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի կանանց կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսություններին և այլ խոցելի խմբերին, ինչպես օրինակ` տեղաբնակների կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսություններն են, և համապատասխան օժանդակություն պետք է ցուցաբերվի վերջիններիս` իրենց վիճակը բարելավելու համար:  

8) ՀՕՏ-ը պետք է հանդիսանա և իրականացվի որպես նախագծի մի մաս, իսկ ողջ արժեքի փոխհատուցումը պետք է ներառվի Ծրագրի ծախսերի և օգուտների շրջանակներում:
9) Փոխհատուցումը և վերաբնակեցման նպաստները պետք է ամբողջությամբ հատկացվեն նախքան օտարումը և քանդումը:

15. ՀՀ օրենքների ու կանոնակարգերի և ԱԶԲ անվտանգության քաղաքականության հայտարարագրի միջև անհամապատասխանություններին անդրադարձել է Հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակը, որը կարևորում է փոխհատուցման և իրավասության խնդիրներն այս ծրագրի համար (տե՛ս ներքոհիշյալ համառոտ նկարագրությունը “Փոխհատուցման իրավասություններ և իրավունքներ” վերնագրով): ՀՀ օրենքների և ԱԶԲ-ի ԱՔՀ (2009թ.) հիման վրա այս ԲՖԳ-ի համար մշակվել են հարկադիր/ոչ կամավոր տարաբնակեցման հիմնական հետևյալ սկզբունքները
.
1) Հողի օտարման և այլ հարկադիր տարաբնակեցման ազդեցություններից պետք է խուսափել կամ հասցնել նվազագույնի`ուսումնասիրելով բոլոր կենսունակ այլընտրանքային ծրագրի նախագծերը:

Անխուսափելի լինելու դեպքում կմշակվի սահմանափակ ժամկետներով ՀՕՏԾ, և ԱԵԱ-ներն աջակցություն կստանան՝ բարելավելու կամ առնվազն վերականգնելու այն կենսամակարդակը, որն ունեին նախքան Ծրագրի իրականացումը: 

2) Պետք է երաշխավորվի ԱԵԱ-ների հետ փոխհատուցման հարցի շուրջ խորհրդակցությունների կազմակերպումը, տարաբնակեցման հետ կապված տեղեկատվության տրամադրումը և ենթածրագրերի մշակման/իրականացման շրջանակներում ԱԵԱ-ների մասնակցությունը` նախագծի այլընտրանքների վերաբերյալ իրենց տեսակետն արտահայտելու, ինչպես նաև մոնիտորինգի միջոցառումներին մասնակցելու միջոցով: 

3) Խոցելի և խիստ ազդեցություն կրող ԱԵԱ-ներին կտրամադրվի հատուկ օժանդակություն: 

4) ԱԵԱ-ները, մասնավորապես՝ կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչները կամ ազատ տարածք ինքնակամ զավթած անձինք, կամ էլ այն ԱԵԱ, որոնց հաշվառման վերաբերյալ տվյալները առկա չեն (օր.` ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով գույքը տիրապետող և օգտագործողներ) կստանան կենսապահովման նպաստ` հողի փոխհատուցման համար և ամբողջությամբ կփոխհատուցվի այլ կորուստների դիմաց՝ հողից բացի:

5) Այն ԱԵԱ-ների գույքը, որը տիրապետվում և օգագործվում է առանց գույքի նկատմամբ իրավունքները ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների պահպանմամբ՝  կօրինականացվեն և ամբողջությամբ կփոխհատուցվեն հողի կորստի դիմաց: 

6) Եկամտի վերականգնման միջոցների ապահովում: 

7) ՀՕՏԾ-ն կներկայացվի ԱԵԱ-ներին հայերեն լեզվով: 

8) Փոխհատուցման, վերաբնակեցման օժանդակությունը և վերականգնման միջոցառումներն ամբողջությամբ կտրամադրվեն, նախքան կապալառուն ֆիզիկապես կստանա հողամասը կամ նախքան շինարարական աշխատանքների մեկնարկը: 

9) ԱԵԱ-ների բողոքների բավարարման համար համապատասխան մեխանիզմի մշակում:
15. ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

16. Բոլոր ԱԵԱ-ները, ովքեր բնակվում, աշխատում, զբաղվում են ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, մշակում են հողամասը ազդեցության ենթակա տարածքում, իրավասու են ստանալ փոխհատուցում իրենց ազդեցության ենթարկված գույքի դիմաց` հիմնվելով փոփոխված և վերջնականացված նախագծի, հերթական թարմացված մարդահամարի և կորուստների մանրամասն չափագրման հետազոտության վրա: Նաև կապահովվեն վերականգնողական միջոցառումներ, որոնք բավարար օժանդակություն կլինեն ԱԵԱ-ներին՝ բարելավելու կամ առնվազն վերականգնելու մինչև ծրագիրն ունեցած իրենց կենսամակարդակը, եկամուտ վաստակելու կարողությունը և արտադրական մակարդակը: Կորցրած գույքի նկատմամբ օրինական իրավունքների բացակայությունը կամ բացասական ազդեցություն կրած զբաղվածության կարգավիճակը կամ սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակը չպետք  է  խախտեն  ԱԵԱ-ի  իրավասությունը  փոխհատուցման,  վերականգնողական միջոցառումների կամ վերաբնակեցման նպատակների նկատմամբ:

17. Կասեցման  ամսաթվից  հետո  ազդեցության  ենթակա  տարածքներում  բնակություն  հաստատող կամ տներ/շինություններ կառուցող/ընդլայնող ԱԵԱ-ները փոխհատուցում ստանալու իրավասություն չեն ունենա: Սույն Ծրագրի կասեցման օր է սահմանվում 2012 թվականի ապրիլի 13-ը: Նրանք նախապես ծանուցում կստանան, և կներկայացվի խնդրանք, որպեսզի ազատեն շենքերն ու ազդեցության ենթակա շինությունները նախքան ծրագրի իրականացումը:
18. Ստորև բերված Իրավունքների սխեման սահմանում է կորուստների տեսակները և փոխհատուցման իրավունքները, ինչպես նաև նախատեսում է նպաստներ  տարբեր խմբերի, ինչպես օրինակ՝ խիստ ազդեցության ենթարկված,  աղքատության  սահմանագծից  ցածր  կենսամակարդակ  ունեցող,  տարեցների, կանանց կողմից ղեկավարվող  տնային տնտեսությունների և այլնի համար:

  Աղյուսակ 66. Իրավունքների սխեմա 

	Կորստի տեսակը
	Կիրառում
	ԱԵԱ-ների սահմանումը
	Փոխհատուցում ստանալու իրավունքները

	1. Գյուղատնտեսական հողերի կորուստ

	ԱԵՏՏ–ներ, որոնք
կորցնում են գյուղատնտեսական հողերը` անկախ ազդեցության աստիճանից
	Սեփականատերեր
	Կանխիկով փոխհատուցում` փոխարինման արժեք
+15%` շուկայական կամ կադաստրային արժեք (որն ավելի բարձր է): Հողի շուկայի բացակայության դեպքում փոխհատուցումը կիրականացվի՝ հիմք ընդունելով հողամասի տարեկան արտադրողականությունը` հաշվարկված տարիների այն քանակով, որը կապահովի ԱԵՏՏ-ի կորցրած հողի դիմաց վերականգնումը

	
	
	Իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա հողի օգտագործող
	ԱԵԱ-ների կողմից տիրապետվող և օգտագործվող գույքի նկատմամբ իրավունքները պետք է պետական գրանցման գործընթաց անցնեն և փոխհատուցումը կիրականացվի վերը նշված ձևով

	
	
	Վարձակալ (համայնքից/ պետությունից)
	Վարձակալը պետք է ստանա սեփականության իրավունք և փոխհատուցվի որպես լիարժեք սեփականատեր շուկայական դրույքաչափով կամ կադաստրային արժեքներով (որն ավելի բարձր է) կամ նրան պետք է տրվի նոր վարձակալություն: Եթե դա հնարավոր չէ, ապա ելնելով վարձակալության մնացած տարիների հաշվարկից՝ նա պետք է ստանա ազդեցության

ենթակա հողամասի շուկայական կամ կադաստրային արժեք (որն ավելի բարձր է)` գումարած 15%-ին համարժեք փոխհատուցում, հետևյալ մասնաբաժիններով`

1) մինչև 1 տարի` հողամասի արժեքի 5%, 2) մինչև 15 տարի`հողամասի արժեքի 14%, 3) մինչև 25 տարի` հողամասի արժեքի 20%, 4) 25 և ավելի տարի` հողամասի արժեքի 25%:

	
	
	Իրավական կարգավիճակ ստանալու ոչ ենթակա ԱԵՏՏ-ներ
	Այս ԱԵՏՏ-ները կստանան վերականգնման նպաստ ազդեցության ենթարկված հողամասի շուկայական կամ կադաստրային արժեքի (որն ավելի բարձր է) 25%-ի չափով

	2. Ոչ գյուղատնտեսական հողերի կորուստ
	ԱԵՏՏ–ներ, որոնք կորցնում են իրենց առևտրային նշանակության կամ բնակելի հողերը
	Սեփականատեր
	Դրամական փոխհատուցում` փոխարինման արժեք+15%` շուկայական կամ կադաստրային արժեք (որն ավելի բարձր է)

	
	
	Իրավական կարգավիճակ ստանալու  ենթակա սեփականատեր
	Փոխհատուցումը կիրականացվի վերը նշված ձևով

	
	
	Վարձակալ (համայնքից/ պետությունից)
	Այս ԱԵՏՏ-ները պետք է ստանան սեփականության իրավունք և փոխհատուցվեն որպես լիարժեք սեփականատերեր շուկայական դրույքաչափով կամ կադաստրային արժեքներով (որն ավելի բարձր է) կամ նրանց պետք է տրվի նոր վարձակալություն: Եթե դա հնարավոր չէ, ապա ելնելով վարձակալության մնացած տարիների հաշվարկից՝ նրանք պետք է ստանան ազդեցության

ենթակա հողի շուկայական կամ կադաստրային արժեքը (որն ավելի բարձր է)` գումարած 15%-ին համարժեք փոխհատուցում, հետևյալ մասնաբաժիններով`

1)մինչև 1 տարի` հողի արժեքի 5%, 2) մինչև 15 տարի`

հողի արժեքի 14%, 3) մինչև 25 տարի` հողի արժեքի

20%, 4) 25 և ավելի տարի` հողի արժեքի 25%

	
	
	Իրավական կարգավիճակ ստանալու ոչ ենթակա ԱԵՏՏ-ներ
	Այս ԱԵՏՏ-ները կստանան վերականգնման նպաստ ազդեցության ենթարկված հողի շուկայական կամ կադաստրային արժեքի (որն ավելի բարձր է) 25%-ի չափով

	3. Բնակելի շինություններ
	
	Բոլոր ԱԵՏՏ-ները` անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից
	Շինության կորստի դեպքում` դրամական փոխհատուցում փոխարինման ամբողջ արժեքի չափով՝ (ոչ պակաս, քան շուկայական արժեքը) գումարած 15%-ի չափով առանց ամորտիզացիոն մասհանումների, գործառնական ծախսերի և ապամոնտաժված շինարարական նյութերի։ Մասնակի ազդեցության դեպքում և ԱԵՏՏ-ի համաձայնությամբ` փոխհատուցում տրամադրվում է շինության միայն ազդեցության ենթակա հատվածի, ինչպես նաև շինության վերանորոգման համար (ԱԵԱ-ների համաձայնությամբ)

	
	
	Վերաբնակեցվող վարձակալներ
	Վերաբնակեցման և զգալի ազդեցություն կրելու նպաստ` նշված սույն աղյուսակի 9 և 10 կետերում

	4. Ոչ բնակելի շինություններ/գույքեր
	
	Իրավական գրանցման կարգավիճակ ունեցող ԱԵՏՏ-ներ
	Շինության կորստի դեպքում` դրամական փոխհատուցում՝ փոխարինման ամբողջ արժեքի չափով (ոչ պակաս, քան շուկայական արժեքը)՝ գումարած 15% -ի չափով առանց ամորտիզացիոն մասհանումների, գործառնական ծախսերի և

ապամոնտաժված շինարարական նյութերի: Մասնակի ազդեցության դեպքում և ԱԵՏՏ-ի համաձայնությամբ փոխհատուցում տրամադրվում է շինության միայն ազդեցության ենթակա հատվածի, ինչպես նաև շինության վերանորոգման համար (ԱԵԱ-ների համաձայնությամբ)

	
	
	Իրավական գրանցման կարգավիճակ ունեցող հողամասի վրա կառուցված

անօրինական շինություններ/շենքեր ունեցող ԱԵՏՏ-ներ
	Շինության կորստի դեպքում կանխիկով փոխհատուցում՝ փոխարինման ամբողջ արժեքի չափով (ոչ պակաս, քան շուկայական արժեքը)` առանց ամորտիզացիոն մասհանումների, գործարքային

ծախսերի և ապամոնտաժված շինարարական նյութերի

	
	
	Իրավական գրանցման կարգավիճակ չունեցող հողամասի վրա անօրինական կառույցներ/շենքեր ունեցող ԱԵՏՏ-ներ
	Վերականգնման նպաստ՝ փոխարինման ամբողջ արժեքի չափով` առանց ամորտիզացիոն մասհանումների, գործարքային ծախսերի և ապամոնտաժված շինարարական նյութերի՝ հանած կառույցի օրինականացման ծախսերը, ինչը չպետք է գերազանցի շուկայական արժեքի 20 %-ը

	
	
	Վերաբնակեցվող
վարձակալներ
	Վերաբնակեցման և զգալի ազդեցություն կրելու նպաստ` նշված սույն աղյուսակի 9-րդ և 10-րդ կետերում

	5. Ընդհանուր սեփականության կորուստ
	Համայնքային/պետական գույք
	Համայնք/պետություն
	Համայնքի/պետության իրավասու մարմնի համաձայնությամբ կորցրած շինությունների վերակառուցում և նրանց գործառույթների վերականգնում

	6. Մշակաբույսերի կորուստներ
	Ազդեցության ենթարկված մշակաբույսերի զանգված
	Բոլոր ԱԵՏՏ–ները՝ անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր և կացության որևէ կարգավիճակ

չունեցող բնակիչները)
	Մեկ տարվա բերքի փոխհատուցում հաշվարկված շուկայական գներով՝ ակնկալվող համախառն բերքի համար

	7. Ծառերի կորուստ
	Ազդեցության ենթակա ծառեր
	Բոլոր ԱԵՏՏ–ները՝ անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր և կացության որևէ կարգավիճակ

չունեցող բնակիչները)
	Շուկայական գներով հաշվարկված կանխիկով փոխհատուցում՝ հիմնված ծառերի տեսակի, տարիքի և բերքատվության վրա

	8. Ձեռն. գործ.  կամ զբաղվածության կորուստ


	Ձեռն. գործ. /զբաղվածության կորուստ
	Բոլոր ԱԵՏՏ– ները՝ անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր և կացության որևէ կարգավիճակ

չունեցող բնակիչները)
	Ձեռնարկատեր/գործարար. 1) մշտական ազդեցության դեպքում` դրամական միանվագ փոխհատուցում տարեկան զուտ եկամտի չափով, 2) ժամանակավոր ազդեցության դեպքում` զուտ եկամտի դրամական փոխհատուցում

ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատման մինչև 1 տարի ժամանակահատվածի համար: Փոխհատուցումը հիմնված է հարկային հայտարարագրի վրա: Հայտարարագրի բացակայության դեպքում ԱԵՏՏ-ն կստանա վերականգնման նպաստ առավելագույն չհարկվող աշխատավարձի չափով` ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատվող ամիսների հաշվարկով` մինչև 1 տարի: Առավելագույն չհարկվող աշխատավարձը հավասար է նվազագույն աշխատավարձին: Մշտական աշխատողներ -Աշխատանքի մշտական կորստի դեպքում 1) վեց ամսվա կորցրած ամսական միջին աշխատավարձի չափով գումարի միանվագ տրամադրում; 2) Աշխատանքի ժամանակավոր կորստի դեպքում մինչև վեց ամիս ամսական միջին աշխատավարձի չափով գումարի տրամադրում` ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատված ամսիների հաշվարկով:

	9.Օժանդակություն խիստ ազդեցություների դեպքում
	Գյուղատնտեսական եկամտի 10 և ավել տոկոսի կորուստ ունեցող կամ վերաբնակեցման ենթակա ԱԵՏՏ-ները
	Խիստ ազդեցության ենթարկված բոլոր ԱԵՏՏ-ները, ներառյալ՝ կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչները և վերաբնակեցվող վարձակալները
	1) Ազդեցության ենթակա գյուղատնտեսական հողամասի մեկ  լրացուցիչ տարվա բերքի չափով փոխհատուցում ԱԵԱ-ին գյուղատնտեսական եկամտի կորստի դիմաց կամ (վերաբնակեցվողների համար)
2) 6 ամսվա վերականգնման նպաստ վերաբնակեցված ԱԵՏՏ-ներին  նվազագույն աշխատավարձի չափով:

	10. Վերբնակեցման նպաստ
	Տրանսպորտային/

տեղափոխումների
ծախսեր
	Վերաբնակեցված բոլոր ԱԵՏՏ-ները, ներառյալ` վարձակալները
	Տրանսպորտային և մեկ ամսվա կենսապահովման ծախսերը հոգալու համար բավարար գումարների տրամադրում:

	11 Օժանդակություն խոցելի անձանց
	
	Աղքատության սահմանագծից ցածր կենսամակարդակ ունեցող և (կամ) կանանց և (կամ) տարեց անձանց կողմից ղեկավարվող ԱԵՏՏ-ներ
	6 ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափով  դրամական օժանդակության տրամադրում և Ծրագրի իրականացման հետ կապված աշխատատեղերի համար ընտրություն կատարելիս այս անձանց պետք է առաջնահերթություն տալ։



	12. Ժամանակավոր ազդեցություններ
	
	Բոլոր ԱԵՏՏ-ները
	Պատշաճ վարձակալություն և վերականգման աջակցություն կտրամադրվի ժամանակավոր ազդեցություն կրող գույքի/սեփականության համար

	13. ՀՕՏ չնախատեսված ազդեցություններ, եթե այդպիսիք լինեն
	
	
	Ծրագրի իրականացման ընթացքում ԵՔ-ն կանդրադառնա չնախատեսված ազդեցություններին և կհոգա դրանց հետ կապված փոխհատուցումը` ըստ վերոնշյալ պայմանների


ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ

Գյուղատնտեսական և ոչ գյուղատնտեսական հողերի վրա ազդեցությունը
1) Իրավական կարգավիճակ ունեցող սեփականատերերը կստանան դրամական փոխհատուցում շուկայական կամ կադաստրային արժեքով (որն ավելի բարձր է)՝ գումարած 15% օժանդակություն: 

2) Վարձակալը կստանա կանխիկով փոխհատուցում, որը համարժեք է ազդեցության ենթակա  հողի շուկայական կամ էլ կադաստրային արժեքին (որն ավելի բարձր է)՝ գումարած 15% օժանդակություն` կախված վարձակալության մնացած տարիների թվից հետևյալ կերպ` 1) մինչև 1 տարի` հողի արժեքի 5%-ը, 2)  մինչև 15 տարի` հողի արժեքի 14%-ը, 3) մինչև 25 տարի` հողի արժեքի 20%-ը, 4)  25 տարի և ավել` հողամասի արժեքի 25%-ը:
3) Եթե ազդեցության է ենթարկվել ԱԵԱ-ի գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ավելի քան 10%–ը, ԱԵԱ-ները (սեփականատերերը, վարձակալները և գույքն ապօրինի օգտագործողները) պետք է խիստ ազդեցության համար լրացուցիչ նպաստ ստանան, որը համարժեք է կորցրած հողամասից ստացված տարեկան համախառն եկամտի շուկայական արժեքին: 
Ազդեցություններ բնակելի շինությունների վրա
4) Բնակելի  շենքերի/շինությունների համար փոխհատուցում պետք է տրամադրվի բոլոր ԱԵԱ-ներին փոխարինման արժեքով (ոչ պակաս, քան շուկայական արժեքն է) + 15% օժանդակություն` անկախ ԱԵԱ-ի գրանցման կարգավիճակից: Փոխհատուցումը տրամադրվելու է առանց ամորտիզացիոն մասհանումների,  գործառնական ծախսերի և փրկված  նյութերի: 
Ազդեցություններ ոչ բնակելի շինությունների վրա
5) Օրինական գրանցում ունեցող ԱԵՏՏ-ներ-Շենքի կորստի համար դրամական փոխհատուցում + 15% օժանդակություն փոխարինման արժեքով (ոչ պակաս, քան շուկայական արժեքն է)` առանց ամորտիզացիոն մասհանումների,  գործառնական ծախսերի և փրկված նյութերի:
6) Սեփականության իրավունքով տնօրինվող հողամասի վրա կառուցած ապօրինի շենքեր/շինություններ ունեցող ԱԵՏՏ-ներ՝ վերը նշված ձևով առանց 15% օժանդակության:
7) Այլ անձին սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասի վրա կառուցած ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով շենքեր/շինություններ տիրապետող և օգտագործող  ԱԵՏՏ-ներ՝ փոխարինման արժեքին համարժեք վերականգնման օժանդակություն (առանց ամորտիզացիոն մասհանումների, գործառնական ծախսերի և փրկված նյութերի)՝ հանած անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի գրանցման հետ կապված ծախսերը, մինչև շուկայական արժեքի առավելագույն 20%: Այս շենքերը/շինությունները գրանցելու կարիք չկա: 
Մշակաբույսերի վրա ազդեցությունները
8) Մեկ տարվա մշակաբույսերի համախառն արժեքի շուկայական ընթացիկ դրույքաչափերին (ներառյալ ներդրումները) համապատասխան լռելյայն դրամական փոխհատուցում։ 
Ծառերի վրա ազդեցությունները
9) Շուկայական դրույքաչափերին համապատասխան դրամական փոխհատուցում՝ հիմնվելով ծառերի տեսակի, բերքատվության (բերքատու և փայտանյութ տվող ծառերի դեպքում) և վերարտադրության արժեքի (ոչ բերքատու ծառերի/տնկիների դեպքում) վրա: 
Մշտական և ժամանակավոր ազդեցություններ ձեռնարկատիրական գործունեության վրա
10) Մշտական ազդեցության դեպքում անհատ ձեռնարկատերերը, ովքեր ներկայացրել են հարկային հայտարարագիր, կփոխհատուցվեն 1 տարվա գնահատված եկամտի չափով, ինչպես նաև այն բոլոր ծախսերի համար, որոնք կատարվել են պետական գրանցում ստանալու և օտարման ենթակա հողերի վրա գործունեություն ծավալելու լիցենզիա ստանալու նպատակով: 

11) Ժամանակավոր ազդեցության դեպքում փոխհատուցումը անհատ ձեռնարկատերերին, ովքեր ներկայացրել են հարկային հայտարարագիր, փոխհատուցվում է նույն ընթացակարգով, սակայն հաշվարկվում է ձեռնարկատիրական գործունեության դադարեցման ամիսների քանակի հիման վրա: Կիրառելի ամիսների քանակը հաշվարկվում է ճանապարհի տվյալ հատվածի շինարարական աշխատանքների ժամանակացույցի հիման վրա և հաշվարկվել է վեց ամիս: Եթե իրական դադարն ավելի երկար է, ապա ԱԵԱ-ն կստանա լրացուցիչ փոխհատուցում՝առավելագույնը մինչև 12 ամիս: 

12) Մշտական ազդեցության դեպքում անհատ ձեռնարկատերերը, ովքեր չեն ներկայացրել հարկային հայտարարագիր, կփոխհատուցվեն 1 /մեկ/ տարվա պաշտոնական նվազագույն աշխատավարձի չափով և այն բոլոր ծախսերի համար, որոնք կատարվել են պետական գրանցում ստանալու և օտարման ենթակա հողերի վրա գործունեություն ծավալելու լիցենզիա ստանալու նպատակով: 

13) Մշտական ազդեցության դեպքում անհատ ձեռնարկատերերը, ովքեր չեն ներկայացրել հարկային հայտարարագիր, կփոխհատուցվեն՝ հիմնվելով պաշտոնական նվազագույն աշխատավարձի վրա (45,000 ՀՀ դրամ), ձեռնարկատիրական գործունեության դադարեցման ամիսների քանակի համաձայն: Կիրառելի ամիսների քանակը հաշվարկվում է ճանապարհի տվյալ հատվածի շինարարական աշխատանքների ժամանակացույցի հիման վրա և հաշվարկվել է վեց ամիս: Եթե իրական դադարն ավելի երկար է, ապա ԱԵԱ-ն կստանա լրացուցիչ փոխհատուցում՝ առավելագույնը մինչև 12 ամիս: 

Ազդեցությունն աշխատողների վրա

14) Կազմակերպության կամ ձեռնարկատիրական գործունեության մշտական կամ ժամանակավոր դադարեցման դեպքում աշխատողը կստանա միանվագ փոխհատուցում վեց ամսվա կորցրած աշխատավարձի դիմաց յուրաքանչյուր ամսվա համար միջին ամսական աշխատավարձի չափով: 

Վերականգնման նպաստ ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողերի համար

15) ԱԵԱ-ները կստանան հողամասերի փոխարինման արժեքի 25% (շուկայական արժեքը կամ կադաստրային գինը. որն ավելի բարձր լինի):
Վերաբնակեցման նպաստ
16) Ի լրումն ազդեցության ենթարկված գույքի համար ամբողջական փոխհատուցմանը` ԱԵԱ-ներն իրենց տրանսպորտային ծախսերի համար կանխիկով կստանան հատուկ վերաբնակեցման նպաստ՝ գումարած 1 ամսվա կենսապահովման ծախսերի համար կստանան վերաբնակեցման նպաստ նվազագույն աշխատավարձի չափով (45,000 ՀՀ դրամ) և, քանի որ վերաբնակեցման ենթակա անձինք ևս խիստ ազդեցության ենթարկվող ԱԵՏՏ-ներ են, նրանք կստանան կենսապահովման նպաստ` 6 ամսվա նվազագույն  ամսական աշխատավարձի չափով (270,000 ՀՀ դրամ): 
Խիստ ազդեցությունների ենթարկված տնային տնտեսություններ 
17) Այն ԱԵՏՏ-ները, որոնք կորցնում են գյուղատնտեսական հողերի 10 և ավել տոկոսը, կստանան խիստ ազդեցության նպաստ ՝ լրացուցիչ բերքի փոխհատուցման չափով, որը հավասար է 1 տարվա բերքի արժեքին: 
18) Այն ԱԵՏՏ-ները, որոնք որևէ բերք չեն ունեցել գույքագրման ժամանակ, սակայն ունեցել են բերք նախորդ տարում, կփոխհատուցվեն 6 ամսվա նվազագույն  ամսական աշխատավարձի չափով (270,000 ՀՀ դրամ): 
Նպաստներ խոցելի ԱԵՏՏ-ների համար 
19) ԱԵՏՏ-ներին, որոնք գրանցված են Ընտանեկան նպաստի համակարգում, ինչպես նաև կանանց և տարեցների կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսություններին կտրամադրվի 6 ամսվա նպաստ՝ նվազագույն  ամսական  աշխատավարձի չափով  (195,000 ՀՀ դրամ): 

16. ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԵՎ ԴԺԳՈՀՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

19. Բողոքների լուծման այս պաշտոնական մեխանիզմում կներգրավվեն մի քանի կողմեր, ինչպես օրինակ՝ ԵՔ-ն, ԾԻԳ-ը և ԾԿԽ-ն:   

Քայլ 1

20. Բողոքներն ընդունող մարմին է հանդիսանում ԾԻԳ-ի տարաբնակեցման մասնագետը (ՏՄ): ԱԵԱ-ն կստորագրի իր բողոքը, որը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկությունները՝ 1) բողոքի բնույթը, 2) բողոքարկողի տեղանքը և 3) ամբողջական հասցեն: Եթե ՏՄ-ն չի կարողանում լուծել հարցը կամ ԱԵԱ-ն բավարարված չէ բնակեցման առաջարկով, տվյալ դեպքը կփոխանցվի ԾԻԳ-ի մյուս մասնագետներին՝ վերանայման և հնարավոր լուծման համար: ԾԻԳ-ը պաշտոնապես կուղարկի իր արձագանքը դաշտային ՏՄ-ի՝ բողոքը ստանալուց հետո ամենաուշը 30 օրվա ընթացքում: Եթե բողոքն այս մակարդակում լուծում չի ստանում կամ ԱԵԱ-ն բավարարված չէ տրված լուծմամբ, բողոքը կներկայացվի Երևանի քաղաքապետարան (ԵՔ):
21. ԾԻԳ-ի հետ կապ հաստատելու մի քանի տարբերակներ կան.
1) ԾԻԳ-ի դաշտային գրասենյակը. Շաբաթը մեկ անգամ ԱԵԱ-ների հետ հանդիպումներ են կազմակերպվում ՀՕՏԾ-ի պատրաստման օրվանից: Հասցեն՝ Ներքին Շենգավիթ, N 75 դպրոց, հինգշաբթի, 15:00-17:00

2) ԾԻԳ-ի հասցեն՝ Փ. Բյուզանդ 1/3, 0010, Երևան, Հայաստան

3) ԾԻԳ-ի էլ. hասցեն՝ verabnaketsum@yerevan.am
Քայլ 2

22. ԱԵԱ-ն պետք  է բողոքը ներկայացնի ԾԻԳ-ից արձագանք ստանալուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում: Այդ հայցը հիմնավորող փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն այս փուլում: ԵՔ-ն պետք է բողոքներին արձագանքի 15 օրվա ընթացքում: Եթե Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հարցը լուծում չի ստանում, ապա այն ենթակա կլինի լուծման Ծրագրի կառավարման խորհրդի կողմից (ԾԿԽ)՝ ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի թիվ 273-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում: 
Քայլ 3

23. ԾԿՀԽ-ն պետք է նիստի ժամանակ քննարկի բողոքը: Նրա որոշումը պետք է համապատասխան լինի ՀՕՏՇ դրույթներին: Եթե բողոքարկողին չի բավարարում ԾԿԽ-ի որոշումը, ապա նա կարող է հայց ներկայացնել դատարան; 
24. Անկախ բողոքների հաստատված մեխանիզմներից և ընթացակարգերից՝ ԱԵԱ-ներն իրավունք կունենան իրենց հայցերը ներկայացնելու դատարան բողոքարկման ընթացքի ցանկացած կետում:

17. ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

· Հնարավո՞ր   է    արդյոք,   որ    շինարարությունը  սկսվի    մինչև    փոխհատուցումների տրամադրումը.
Կապալառուն չի սկսելու շինարարություն Ծրագրի ՀՕՏ ազդեցությունների շրջանակում գտնվող որևէ հատվածում, մինչև` ա) ՀՕՏԾ ամբողջական իրականացումը, բ) համաձայնեցված փոխհատուցման տրամադրումը և վերականգնման օժանդակության ապահովումը և գ) ազդեցության ենթակա տարածքների ազատումը:

· Եթե ես չունեմ բանկային հաշիվ, պարտավո՞ր եմ արդյոք փոխհատուցումը ստանալու համար վճարել բանկային հաշվի բացման համար
Դուք կարող եք ստանալ փոխհատուցում անմիջապես ձեր անձնական բանկային հաշվեհամարի վրա: Այդ հաշվեհամարը պետք է նշված լինի հողի օտարման պայմանագրում: Եթե ԱԵԱ-ները չունեն բանկային հաշվեհամար, ապա փոխհատուցում ստանալու համար խորհուրդ է տրվում բացել հաշվեհամար: Բանկերն անվճար տրամադրում են ԱրՔա քարտային հաշվեհամար առանց գործառնական վճարների, որը տևում է  3 օր: 

· Եթե սեփականատերը գտնվում է Հայաստանից դուրս, ինչպե՞ս նա կարող է ստանալ փոխհատուցումը.
Եթե սեփականատերը գտնվում է Հայաստանից դուրս, ապա նա կարող է ուղարկել նոտարով վավերացված լիազորագիր այլ անձի անունով, օրինակ` իր հարազատի կամ մոտ ընկերոջ՝ հողի օտարման պայմանագիրը ստորագրելու և փոխհատուցումը ստանալու համար: Կարող եք խորհրդակցել նոտարների կամ ԵԿՆ ԾԻԳ-ի իրավաբանների հետ լիազորագրի ձևի վերաբերյալ: Եթե չկնքվի օտարման պայմանագիրը, ապա ձեր գույքը կօտարվի դատական կարգով, և փոխհատուցումը կփոխանցվի դատարանի դեպոզիտային հաշվեհամարին: Դատարանը հետագայում այս փոխհատուցումը կվճարի այն անձին, ով կհաստատի իր իրավական իրավունքը՝ այն ստանալու համար:

· Եթե սեփականատերը մահացած է, ինչպե՞ս է տրամադրվում փոխհատուցումը:
Եթե սեփականատերն ունի  ժառանգներ,  ապա  փոխհատուցումը  կվճարվի  նրանց համապատասխան ժառանգության փաստաթղթերը ձևակերպելուց հետո: Եթե ժառանգներ չկան, ապա փոխհատուցումը կփոխանցվի դատարանի դեպոզիտային հաշվին: Խնդրում ենք դիմել նոտարներին կամ ԾԻԳ-ի իրավաբաններին փաստաթղթերի ձևակերպման գործընթացի վերաբերյալ խորհրդատվություն ստանալու համար:

· Ինչպե՞ս է վճարվելու փոխհատուցումը.
Փոխհատուցման վճարումը ՀՕՏԾ-ի իրականացման ընթացքում կարևորագույն փուլերից մեկն է:

Նախատեսված քայլերն են`

1) Տեղափոխման
և
վերաբնակեցման
բյուջեի
հատկացումը պետական գանձապետարանին ՖՆ-ի կողմից:

2) ԱԵԱ-ների համար լավագույն պայմաններ ապահովող առևտրային բանկերի ընտրությունը (աշխարհագրական տեղանքը և ցածր գործառնական վճարներ կամ առանց վճարի): ԱԵԱ-ները կարող են նաև գործել իրենց ունեցած բանկային հաշիվների միջոցով:

3) Գույքի օտարման պայմանագրի ստորագրում:

4) Փոխհատուցման գումարի փոխանցումը Ֆինանսների նախարարությունից:
5) Փոխհատուցման և նպաստների փոխանցումը ԱԵԱ-ների բանկային հաշիվներին:

6) Սեփականության տարածքի ազատումը օտարման  պայմանագիրը ստորագրելուց հետո

14 օրվա ընթացքում:

7) Հողամասի/շինության սեփականատեր դառնալը Երևանի քաղաքապետարանի կողմից:

· Ի՞նչ պետք է ես ունենամ հողի օտարման պայմանագիրը ստորագրելիս.
Բոլոր անձինք, ովքեր ունեն անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք, պետք է ներկայանան նոտարական գրասենյակ:

Եթե սեփականատերը չի կարող ներկայանալ, ապա պետք է ներկայացվի լիազորագիր մեկ այլ սեփականատիրոջ անունով:

Պետք է ներկայացվեն ստորև նշված փաստաթղթերի բնօրինակները.

1.
Անձնագիրը

2.
Սեփականության վկայականը

3.
Եթե բացի սեփականատիրոջից կան գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք ունեցող այլ անձինք, ապա պետք է ներկայացվի սեփականության իրավունքի վկայականը (օրինակ` վարձակալության վկայականը):

4.
Ամուսնության վկայական: Ամուսնու/կնոջ ներկայությունը պարտադիր է (եթե հնարավոր է) անշարժ գույքի օտարման պայմանագիրը ստորագրելու համար կամ պետք է ամուսնու/կնոջ կողմից տրամադրվի լիազորագիր*:

*Ամուսինները համարվում են համասեփականատերեր, եթե գույքը գնվել է նրանց գրանցված ամուսնության ընթացքում, նույնիսկ եթե սեփականությունը նրանցից մեկի անունով է:

· Ի՞նչ կարող է լինել, եթե սեփականատերը հրաժարվում է պայմանագիրը ստորագրելուց.
Տվյալ դեպքում կկիրառվի հարկադիր օտարման  գործընթաց:  Ծրագրի համար հարկադիր օտարումներ  կկիրառվեն միայն բացառիկ դեպքերում, երբ ԱԵԱ-ի և ԵՔ-ի միջև բոլոր բանակցությունները ձախողվեն: Քաղաքապետարանը չի զբաղեցնի անհրաժեշտ հողամասերը, մինչև.

1) ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դատական գործընթացի նախաձեռնումը,

2) դատարանի որոշման ընդունումը և ԱԵՏՏ/ԱԵԱ-ներին այդ մասին պատշաճ ծանուցումը,
3) փոխհատուցման / վերականգնման գումարների փոխանցումը դատարանի դեպոզիտային հաշվին:
Համաձայն  «Հասարակության  և  պետության  կարիքների  համար  սեփականության  օտարման մասին» ՀՀ օրենքի` դատական կարգով սեփականության օտարման գործընթացը հետևյալն է`

4) Ձեռքբերողը/Օտարողը (ԵՔ-ն) պետք է ուղարկի  սեփականության օտարման պայմանագրի նախագիծը (ներառյալ վերագնահատումը, եթե կա այդպիսին) գույքի սեփականատիրոջը և բոլոր  այն անձանց, ովքեր օտարվող  գույքի նկատմամբ ունեն գույքային իրավունք:

5) Եթե օտարման պայմանագրի նախագիծը ուղարկելուց հետո 3 ամսվա  ընթացքում չի ստորագրվում օտարման պայմանագիրը, ապա Երևանի քաղաքապետարանը կարող է սկսել  դատարան  դիմելու  գործընթացը`  սեփականության իրավունքի փոխանցման համար:

6) Այդ ընթացակարգը սկսելու համար Երևանի քաղաքապետարանը պետք է դատարանի   դեպոզիտային հաշվին փոխանցի փոխհատուցման հաշվարկված արժեքը, որ պետք է վճարվի ԱԵԱ-ին: Պետք է նաև այդ մասին ծանուցի սեփականատիրոջը և սեփականության նկատմամբ գույքային իրավունքներ ունեցող անձանց: Եթե ԱԵԱ-ն ստանում է դեպոզիտ հանձնված գումարը, ապա սեփականության օտարման պայմանագիրը դատարանի կողմից համարվում է կնքված:

7) Եթե սեփականության օտարման պայմանագիրը չի ստորագրվում փոխհատուցման  գումարը  դեպոզիտ հանձնելուց հետո 7 օրվա ընթացքում, ապա ԵՔ-ն պետք է մեկամսյա ժամկետում սեփականության օտարման հայց ներկայացնի դատարան: Այս դեպքում դատարանի քննարկման առարկա կարող է լինել փոխհատուցման չափի հարցը: 
8) ԵՔ-ն իրավունք ունի սեփականությունն օտարել միայն դատարանի որոշումն օրինական ուժի մեջ մտնելու պահից:

· Որտեղի՞ց ես կարող եմ ձեռք բերել Հողի օտարման և տարաբնակեցման ամբողջ ծրագիրը.
Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի պատճենը կարող եք վերցնել Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ-ից: Փաստաթղթի պատճենը տեղակայված կլինի նաև ԵՔ-ի և ԱԶԲ ինտերնետային կայքէջում: Համապատասխան կոնտակտային տվյալները տրված են սույն բրոշյուրի վերջում:

18. ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐԸ

25. ՀՕՏԾ իրականացման համար հաշվարկված արժեքը կազմում է 780,142,063.25 ՀՀ դրամ, որը համարժեք է  1,902,785.52 ԱՄՆ դոլարին և մանարամասն ներկայացված է ստորև բերված Աղյուսակ 3-ում: ԵՔ-ն կապահովի հողի օտարման և տարաբնակեցման դիմաց փոխհատուցման գումարների վճարումը: Այն պետք է հաստատվի ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից և ժամանակին հատկացվի ՀՕՏԾ իրականացման նպատակով: 

Աղյուսակ 67. Ամփոփ բյուջեի ծախսերը

	Միավորը
	Ֆինանսավորման աղբյուրը
	Ընդամենը/ՀՀ դրամ

	1.       Փոխհատուցման բյուջեն, ներառյալ` նպաստները

	Փոխհատուցում սեփականույան իրավունքով տնօրինվող հողամասի համար (ներառյալ 15% oժանդակություն)                                    
	ԵՔ
	21,088,906.37

	Փոխհատուցում վարձակալներին
	ԵՔ
	2,680,828.61

	Վերականգնման նպաստ ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասի համար
	ԵՔ
	60,200,148.77

	Փոխհատուցում բնակելի շինությունների օտարման համար (ներառյալ 15% օժանդակություն)                   
	ԱԶԲ վարկ
	94,553,000.16

	Փոխհատուցում ոչ բնակելի շինությունների համար
	ԱԶԲ վարկ
	242,679,458.18

	Փոխհատուցում վերանորոգման ծախսերի համար
	ԱԶԲ վարկ
	304,275.00

	Փոխհատուցում ցանկապատերի համար
	ԱԶԲ վարկ
	3,387,027.25

	Փոխհատուցում բարելավումների համար
	ԱԶԲ վարկ
	20,169,520.00

	Փոխհատուցում մշակաբույսերի համար
	ԱԶԲ վարկ
	507,140.18

	Փոխհատուցում նորատունկերի համար
	ԱԶԲ վարկ
	1,000,500.00

	Փոխհատուցում դեռևս ոչ բերքատու ծառերի համար
	ԱԶԲ վարկ
	1,524,053.00

	Փոխհատուցում բերքատու ծառերի համար
	ԱԶԲ վարկ
	121,384,157.00

	Փոխհատուցում փայտանյութ տվող ծառերի համար
	ԱԶԲ վարկ
	717,570.00

	Փոխհատուցում դեկորատիվ ծառերի համար
	ԱԶԲ վարկ
	432,800.00

	Փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեության կորուստի համար
	ԱԶԲ վարկ
	12,146,490.94

	Փոխհատուցում զբաղվածության կորստի համար
	ԱԶԲ վարկ
	1,601,760.00

	Նպաստ զգալի ազդեցության ենթարկված տնային տնտեսությունների համար  
	ԱԶԲ վարկ
	26,050,694.55

	Նպաստ սոցիալապես խոցելի անձանց համար                   
	ԱԶԲ վարկ
	5,400,000.00

	Տրանսպորտային ծախսեր և կենսապահովման նպաստներ  
	ԱԶԲ վարկ
	1,023,500.00

	Ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շենքերի և շինությունների տրանսպորտային ծախսեր  
	ԱԶԲ վարկ
	1,096,250.00

	Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման համար տուրք (հողեր)
	ԵՔ
	72,000.00

	Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման համար տուրք (շինություններ)
	ՀՀ կառավարություն
	524,000.00

	ԱԱՀ՝
	ՀՀ կառավարություն
	616,287.65

	  Ենթաընդհանուր   
	-
	619,160,367.66

	  2.       Վարչական ծախսեր   

	Ուղղակի վարչական ծախսեր (Ենթաընդհանուրի 5%-ը )            
	      ԱԶԲ վարկ
	30,958,018.38

	  Ընդամենը  
	-
	650,118,386.04

	 Չնախատեսված ծախսեր 20%  
	ԱԶԲ վարկ
	130,023,677.21

	 Ընդհանուր ՀՕՏ բյուջեն      (ՀՀ դրամ) 
	-
	780,142,063.25

	 Ընդհանուր ՀՕՏ բյուջեն      (1 ԱՄՆ դոլար= 410 ՀՀ դրամ)
	-
	1,902,785.52

	 Արտարժույթի փոխարժեքը 2013 թ.-ի հուլիսի 26-ի դրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ  


Հավելված 2
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
1.
հատակագծերի կազմում ԵՎ ՄՉՀ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

3
1.1
Փաստացի չափագրում

3

1.2
Չափագրման ընթացակարգ

3

1.2.1
Հողամասի չափագրում                                                                      3

1.2.2
Կառույցների չափագրում 

4

1.2.3
Գույքի քանակական և որակական հաշվառում 

4

1.3
Չափագրման արդյունքները

4

2.
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ, ՄՇԱԿԱԲՈԻՅՍԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԵՐԻ ՏԵՂԱԶՆՆՈՒՄ 

4
2.1
Անշարժ գույքի տեղազննում

4

2.2
Մշակաբույսեր և ծառեր 

5

2.2.1
Պտղատու ծառեր ու թփատեսակներ 

5

2.2.2
Դեկորատիվ ծառեր, փայտանյութ տվող ծառեր և թփատեսակներ 
5

2.2.3
Մշակաբույսեր

5

3.
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ 

5
3.1
Գործընթացը կարգավորող փաստաթղթերը 

5

3.2
Գնահատման շրջանակը 

6

4.
ՀՈՂԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

6
4.1
Ընդհանուր մոտեցում

6

4.2
Հողամասի փոխարինման արժեքի գնահատում 

7

4.3
Գնահատման ընթացակարգը

7

4.4
ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասի համար նպաստների

սահմանման մեթոդաբանություն 

10

5.
ՇԵՆՔԻ/ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

12
5.1
Ընդհանուր մոտեցում

12
5.2
Շենքերի/շինությունների փոխարինման արժեքի որոշում

12
6.
ԾԱՌԵՐԻ ԵՎ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

16
6.1
Տնկիների և հասուն ոչ պտղատու ծառերի գնահատում
16

6.1.1
Տնկիների գնահատման ընթացք
16

6.1.2.   Ոչ պտղատու ծառերի գնահատման ընթացք
16

6.1.3
Պտղատու ծառերի գնահատման մեթոդաբանություն
17

6.1.4
Փայտանյութ տվող ծառերի գնահատման մեթոդաբանություն
18

6.1.5
Մշակաբույսերի/բերքի գնահատման մեթոդաբանություն
19

7.
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ
20
8.
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
20
9.
ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
20
9.1
Մարդահամար
21

9.2
Սոցիալ-տնտեսական հետազոտություն
21

9.2.1
Որակական հետազոտության մեթոդաբանություն
21

9.2.2
Քանակական հետազոտության մեթոդաբանություն
21

10.
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ
22
1.
հատակագծերի կազմում ԵՎ ՄՉՀ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.1
Փաստացի չափագրում
Չափագրումն իրականացվել է՝ Ասիական Զարգացման Բանկի (ԱԶԲ) քաղաքականության և ՀՀ ԿԱ առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի թիվ 283-Ն հրամանի հավելված 1-ի (հրահանգ անշարժ գույքի չափագրման (հաշվառման) վերաբերյալ, այսուհետ` Հրահանգ) պահանջների համաձայն:
ԱԶԲ քաղաքականության պահանջների համաձայն, հողամասի վիճակի գնահատումը հիմնվել էր չափագրման պահին ԱԵՏՏ-ի կողմից օգտագործվող գույքի փաստացի չափսերի վրա: Եթե ստացված չափագրման տվյաները համապատասխանել են ԱԳԿՊԿ-ի կողմից տրված սեփականության վկայականի պարամետրերին (հաշվի առնելով ԱԳԿՊԿ-ի կողմից սահմանված շեղումների թույլատրելի չափը), ապա կազմվել են գույքային հատակագծեր ԱԳԿՊԿ ներկայացնելու համար:

Եթե ստացված չափագրման տվյաները չեն համապատասխանել ԱԳԿՊԿ-ի կողմից տրված սեփականության վկայականի պարամետրերին (հաշվի առնելով շեղումների թույլատրելի չափը), ապա տվյալ գույքի սեփականատերը տեղեկացվել է այդ մասին: Վերջինիս ցանկության դեպքում նոր հատակագիծ է կազմվել ԱԳԿՊԿ ներկայացնելու համար: Սեփականության վկայականում համապատասխան ուղղումից հետո, գույքի օտարման պայմանագիր կնքելուց առաջ, անշարժ գույքի վերաձևակերպման համար վերջնական հատակագիծ է կազմվել` ԱԳԿՊԿ ներկայացնելու նպատակով:
1.2
Չափագրման ընթացակարգը
Չափագրումներն իրականացվել են ԱԵԱ-ների ներկայությամբ: ԱԵԱ-ները չափագրման օրվա և ժամի մասին տեղեկացվել են հեռախոսով` տեղանքային այցելությունից մեկ օր առաջ: Սույն ընթացակարգն ապահովել է ԱԵԱ-ների կողմից չափագրման գործընթացի վերահսկումը:

1.2.1
Հողամասի չափագրում 
Հողամասերի չափագրման համար կիրառվել են հետևյալ քայլերը`
1. Հողամասի սահմանները գծագրվել են,

2. Հողամասի բոլոր հատվածները՝ ներառյալ շրջադարձային կետերը, կոորդինատները, սահմանագծերի բեկման կետերը նշվել, համարակալվել և արձանագրվել են,
3. Սեփականատերերի անունները, ազգանունները (և սեփականության իրավունքը, եթե հայտնի են) արձանագրվել են,
4. Եթե տարածքը ցանկապատված էր,  չափագրման համար ցանկապատի սահմանագիծն է հաշվի առնվել: Ցանկապատի բացակայության պարագայում հողամասի սահմանները հաստատվել են հողամասն օգտագործող ԱԵԱ-ների կողմից:

1.2.2
Շինությունների չափագրում 
Շինությունները չափագրվել են հետևյալ քայլերով`

Շինությունները չափագրվել են թե′ արտաքին (շինության դրսից), թե′ ներքին (շինության ներսից) կողմերից: Արտաքինից չափագրված շինության ուրվապատկերը գծագրվել է` ըստ հողամասում գտնվելու տեղադրության: Այնուհետև շինությունների ներսում գտնվող տարածքներն են չափագրվել:  Ներքին չափագրումները կատարվել են շինությունների հատակից 1,20-1,30 մետր բարձրությամբ:

Չափագրվել են յուրաքանչյուր տարածքի երկարությունը, լայնությունը, ներքին բարձրությունը, ինչպես նաև կրող պատերի և միջնապատերի հաստությունները: Նշագրվել է դռների և պատուհանների տեղադրությունը: Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանները, ինչպես նաև բազմաբնակարան շենքում գտնվող ոչ բնակելի տարածքները, հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտները չափագրվել են միայն ներքին չափերով: Չափագրվել են նաև պարիսպները և հողամասի վրա գտնվող բարելավումները:
1.2.3
Գույքի քանակական և որակական հաշվառում

Հողամասերը և դրանց վրա կառուցված շինությունները նկարագրվել են քանակական և որակական տեսանկյունից`

ա. Քանակական տվյալները ներառել են երկարությունը, լայնությունը, բարձրությունը, մակերեսները և ծավալները:

բ. Որակական տվյալները ներառել են հողամասի գործառնական նշանակությունը (հողամասեր) և հողամասի փաստացի օգտագործումը: Արձանագրվել են շինությունների փաստացի օգտագործումը, կառուցման տարեթիվը, արտաքին հարդարումը, ավարտվածության աստիճանը, շինանյութի տեսակները (պատեր, միջհարկային ծածկ, տանիք) և այլ բնույթի տվյալներ: 
1.3
Չափագրման արդյունքները
Հիմք ընդունելով չափագրումների արդյունքում ստացված տվյալները` կազմվել են նախնական հատակագծեր, որտեղ պայմանական նշաններով առանձնացվել են ընդհանուր գույքը, ազդեցության ենթարկված մասերը, ինչպես նաև գույքի իրավական կարգավիճակը (սեփականություն, վարձակալություն): Սեփականության վկայական ունեցող գույքերի համար, ի լրումն նախնական հատակագծի, կազմվել են նաև չափագրված հողամասերի և շինությունների հատակագծեր` համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ-ի 2011թ. հոկտեմբերի 20-ի թիվ 284-Ն հրամանով հաստատված հատակագծերի օրինակելի ձևերի և հատակագծերին ներկայացվող պարտադիր պահանջների:

2.
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ, ՄՇԱԿԱԲՈԻՅՍԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԵՐԻ ՏԵՂԱԶՆՆՈՒՄ
2.1
Անշարժ գույքի տեղազննում 
Գնահատողի կողմից հասարակ տեսողական զննությամբ և ԱԵԱ-ներին հարցման ենթարկելու միջոցով լրացվել են հողամասերի և շինությունների հիմնական բնութագրիչները արտացոլող տեղազննման ձևաթերթերը: Հետևյալ նկարագրություններն են ընդգրկվել`
1.   Գույքի ընդհանուր բնութագիրը 


ենթակառուցվածքների առկայությունը, այդ թվում՝ խմելու ջրի, էլեկտրական հոսանքի, կոյուղու, հեռախոսագծերի, բնական գազի և այլնի հասանելիությունը,


հիմնական ծառայություններին հասանելիության հնարավորությունը, այդ թվում՝ մետրոյից, առողջապահական հաստատություններից և առևտրային սրահներից հեռավորությունը, 


ճանապարհի առկայությունը, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի գնահատումը: 

2.   Հողամասի բնութագիրը 


նպատակային, գործառնական և փաստացի նշանակությունը,


իրավունքի տեսակը, օր.` սեփականություն հանդիսացող, վարձակալված կամ անօրինական կերպով օգտագործվող,


լայնությունը, երկարությունը և երկրաչափական կառուվածքը, 


տրանսպորտի առկայությունը և երկաթգծին հասանելիությունը,


դիրքը, տեղադրությունը, քարքարոտությունը և այլն,


բարելավումների առկայությունը և նկարագրությունը: 
3.   Շինությունների և բարելավումների նկարագրությունը


շինության անվանումը, նպատակային, գործառնական և փաստացի 


նշանակությունը,


ենթակառուցվածքների առկայությունը,


հիմքի, միջհարկային ծածկերի, արտաքին պատերի համար օգտագործված 


նյութերը,


դռների և պատուհանների առկայությունը


տեղափոխման ենթակա կահույքի և կենցաղային իրերի առկայությունը և այլն:

Այս փուլում իրականացվում էր գույքերի ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շենքեր և շինություններ կամ անշարժ լինելու կարգավիճակի որակումը: Անշարժ են որակվել այն գույքերը, որոնք անհնար է հողամասից անջատել՝ առանց այդ գույքին կամ հողամասին վնաս պատճառելու: Մնացած գույքերը համարվել են ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շենքեր և շինություններ:
Այս փուլում իրականացվել է հողամասերի, ինչպես նաև արտաքին և ներքին շինությունների ֆոտոլուսանկարումը: Բոլոր տեղազննման ձևաթերթերը լրացվել և ստորագրվել են ԱԵԱ-ների (կամ օրինական հիմքերով լիազորված ներկայացուցիչների) և գնահատողի կողմից:
2.2
Մշակաբույսեր և ծառեր
Որակավորում և փորձառություն ունեցող գյուղատնտեսը հաշվառել է առկա ծառերը և մշակաբույսերը հողամասի ազդեցության ենթակա հողամասերում: Հաշվառվել են բոլոր մշակաբույսերը, թփերը, պտղատու, դեկորատիվ, ինչպես նաև փայտանյութ տվող ծառերը:

2.2.1
Պտղատու ծառեր ու թփատեսակներ
Պտղատու ծառերի տարիքը որոշվում է փորձառու գյուղատնտեսի փորձագիտական կարծիքի հիման վրա, որից հետո ծառերը դասակարգվում են՝ ըստ հետևյալ խմբերի.
ա. տնկիներ,
բ. ոչ պտղատու ծառեր,
գ. պտղատու/կրող ծառեր: 
2.2.2
Դեկորատիվ ծառեր, փայտանյութ տվող ծառեր և թփատեսակներ 
Գյուղատնտեսը չափել է փայտանյութ տվող ծառերի բնի հաստությունը, ինչպես նաև դեկորատիվ ծառերի, գեղազարդ թփերի ու ծառերի, պտղատու թփերի բարձրությունը:
2.2.3
Մշակաբույսեր
Քանի որ մանրամասն չափագրման հետազոտությունները ձեռնարկվել են 2012 թ. դեկտեմբերից 2013 թ. մարտ ամիսներին, միամյա մշակաբույսերի իդենտիֆիկացումը խնդրահարույց է դառնում: Որոշ դեպքերում գյուղատնտեսը, ըստ մնացած արմատների, կարողանում էր ճանաչել նախորդ տարի ցանված մշակաբույսի տեսակը: Նման դեպքերում  չափվում էր մշակաբույսերի ցանքի մակերեսը: Այլ դեպքերում, երբ մշակաբույսի նախկին իդենտիֆիկացումը հաստատապես վճռելի չէր, օգտագործվում էր տվյալ մշակաբույսի վերաբերյալ նախնական ՀՕՏԾ-ում ներկայացված տեղեկատվությունը:

3.
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ 
Չափագրման, տեղազննման, մշակաբույսերի և ծառերի հաշվառման, ֆոտոլուսանկարման աշխատանքներից առաջ իրականացվել են փոխհատուցվող գույքի գնահատման աշխատանքները:
3.1
Գործընթացը կարգավորող փաստաթղթերը
Փոխհատուցումների հաշվարկի և միավորի գնի հաշվարկի մեթոդաբանությունը մշակվել է՝ ըստ հետևյալ փաստաթղթերի.
ա. Անվտանգության քաղաքականության հաշվետվություն/հայտարարագիր, Ասիական զարգացման բանկ, 2009

բ. ՀՀ կառավարության 07.03.2012թ. թիվ 273-Ն ՙՔաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի` հողամասի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակը և փոխհատուցման առանձին տեսակների հաշվարկման կարգը հաստատելու մասին ՚ որոշում (ՀՈՏՇ)

գ. 2005 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ընդունված «Անշարժ գույքի գնահատման մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-189-Ն)
դ. Հայաստանի Հանրապետությունում անշարժ գույքի գնահատման Հայաստանի Հանրապետության ազգային ստանդարտ
ե. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 14.01.2008 թվ. «ՀՀ տարածքում կառուցվող շենքերի, կառուցվածքների, ինչպես նաև շինարարական աշխատանքների տեսակների արժեքի խոշորացված ցուցանիշների ժողովածուն հաստատելու մասին» թիվ 09-Ն հրաման        
3.2
Գնահատման շրջանակը
Ծրագրի շրջանակներում գնահատվել են` 
ա. Ազդեցության ենթակա սեփականության իրավունքով տնօրինվող բոլոր հողամասերը, ինչպես նաև այն համայնքային հողամասերը, որոնք վարձակալական հիմունքներով կամ ինքնակամ օգտագործվում են անհատների կողմից: Չօգտագործվող համայնքային հողամասերը գնահատվել են միայն Արգավանդ և Գետափնյա համայնքներում: Ազդեցության ենթակա հողամասի օտարվող և ընդհանուր մասի վրա գտնվող շենքը, շինությունները, պարիսպները,

բ. Ազդեցության ենթակա հողամասի օտարվող և ընդհանուր մասի վրա գտնվող բարելավումները,

գ. Ազդեցության ենթակա հողամասի օտարվող և ընդհանուր մասի վրա գտնվող մշակաբույսերը, պտղատու, դեկորատիվ և գեղազարդ ծառերն ու թփատեսակները:

4.
ՀՈՂԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
4.1
Ընդհանուր մոտեցում
ՀՕՏՇ-ի համաձայն` Ազդեցության ենթակա հողի դիմաց փոխհատուցում կստանան հողամասի սեփականատերերը, վարձակալները, հողօգտագործողները, որոնց գույքի նկատմամբ համապատասխան իրավունքներն ենթակա են պետական գրանցման, և ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործողները: Յուրաքանչյուր խմբի համար սահմանվել է փոխհատուցման հաշվարկի հատուկ մոտեցում: Ընդհանրացված տեսքով այն ներկայացված է ստորև`
Գծապատկեր 1
           Գյուղատնտեսական և ոչ գյուղատնտեսական հողերի փոխհատուցում

[image: image10.png]Zmmoquingupbnyukp, npuig quiph

Uwgophtth
hnnoquugnpdnn

L e R
Ulithuruitranntp Ppusdniiphtph Eipwlwm th whnwlmi
qpuiguw.
B niwi wpdtpt 15%
ethnfuwphtdwb wpdhp+ :t’[‘};::\{‘lfmh“:im;‘;[:“ ql‘f;“lli
15% i mg hkum)

sthnfuwphinfwb
wndtph 25%




[image: image11.png]Jwpdwluyubip

o Uhtish 1 tnwph - (thnjuwphtdwb wpdtip+15%) *0.05
o Uhtish 15 nmwph (thnjuwphtdwb wpdtip+15%) *0.14
o Uhtish 25 nmwph (thnjuwphtdwb wpdtip+15%) *0.20
© 25 L wlkith tmwph (thnjuwphtfwb wpdtip+15%) *0.25





4.2
Հողի փոխարինման արժեքի գնահատում 
Հողի գնահատումն իրականացվել է փոխարինման արժեքով` հիմք ընդունելով շուկայական սակագները: Շուկայական սակագները գնահատվել են համեմատական ​​մեթոդի միջոցով, ինչպես  սահմանված է կառավարության կանոնակարգերով: Սույն մեթոդի հիման վրա որոշվել է հողի արժեքը` հաշվի առնելով  միևնույն տեղակայություն և նույն կիրառման նպատակ/հատկանիշներ ունեցող վերջերս վաճառված առնվազն երեք համեմատման ենթակա հողամասերի վաճառքի ճշգրտված միջին արժեքը: Եթե ​​գնահատվող հողամասի նույն վայրում ընդունելի համեմատիչներ առկա չէին, մեկ կամ ավելի համեմատման ենթակա հողամասեր են գծագրվել այլ վայրից:
Գնահատվող հողամասի և համեմատման ենթակա հողամասի հատկանիշների/որակի միջև փոքր տարբերություններն արտացոլելու նպատակով համեմատման ենթակա հողամասերի միջին շուկայական վաճառքները ճշգրտվել են` ըստ մի քանի համեմատության պարամետրերի և համապատասխան գործակիցների:

4.3
Գնահատման ընթացակարգը
Հողի գնահատման համեմատական մեթոդը կիրառվել է հետևյալ կերպով.
1) Համանման անշարժ գույքի շուկաները վերլուծվել են:
2) Առնվազն երեք համեմատության միավորներ են սահմանվել:
3) Տարբերակվել են համեմատության անհրաժեշտ տարրերը:
4) Համեմատության միավորների արժեքը ճշգրտվել է` ըստ համեմատության տարրերի և համեմատվող անշարժ գույքի համար միջինացված մի քանի փոփոխված գնային ցուցանիշների:
5) Ստացված շուկայական արժեքը համեմատվել է կադաստրային արժեքի հետ:
6) Սահմանվել է հողի գինը:
Քայլ  1
Համանման անշարժ գույքի համար շուկայական իրավիճակը վերլուծելու և վերլուծության համար արժանահավատ տեղեկատվություն ընտրելու նպատակով` Գնահատողը օգտվել է հրապարակային աղբյուրներից (մասնագիտական ամսագրեր, կայքեր, արտաքին գովազդներ), անհատական տվյալների բազայից, ինչպես նաև ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների Կենտրոն ՊՈԱԿ-ից ձեռքբերված տեղեկատվությունից: Ստացված տեղեկատվության հիման վրա Գնահատողը օգտագործել է ամենահամադրելի / համապատասխան տեղեկատվությունը (իր համեմատության տարրերով):

[image: image25.png]



Քայլ  2
Սկզբունքորեն համեմատիչ արժեքների աղբյուր են հանդիսացել կատարված վաճառքների արձանագրությունները` ստացված ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների Կենտրոն ՊՈԱԿ-ից: Եթե ​​որոշակի հողամասի համար արձանագրությունները չեն ներառել օգտագործելի համեմատիչներ, ապա օգտագործվել են ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեից ստացված գույքի ցանկի շուկայական գները կամ հողամասի վաճառքի առաջարկները (նորությունների թերթերում ու կայքերում)` համեմատիչների ձևավորման նպատակով: Յուրաքանչյուր գնահատված հողամաս համադրվել է առնվազն (3) երեք համեմատման ենթակա հողամասերով:
Քայլ 3
Համեմատման հողամասերի իդենտիֆիկացումից հետո մի քանի այլ լրացուցիչ պարամետրեր նույնպես հաշվի են առնվել` գնահատված հողամասերի և համեմատման հողամասերի հարաբերական որակի/հատկությունների համեմատության նպատակով: Գնային ճշգրտումների պարամետրերը և գործակիցները թվարկված են ստորև`
Վաճառքի պայման և շուկայի վիճակ
Սրանք շուկայական գնի փոփոխություններն են, որ տեղի են ունեցել համեմատվող հողամասերի շուկայական վաճառքների և գնահատման ժամանակահատվածի միջև: Գնահատողը նաև հաշվի է առել գույքի` տարաժամկետ վճարման պայմանով գնվելու հանգամանքը: Քանի որ անշարժ գույքի իրականացված վաճառքների շուկայի ուսումնասիրությունն իրականացվել է թարմ և ճշգրտված տեղեկատվության հիման վրա, և տարաժամկետ վճարման պայմանով դեպքեր չեն եղել, կիրառվել է 1,0 գործակիցը:

Նպատակային և գործառնական նշանակությունը 

Այս տարրերը ցույց են տալիս, թե ինչպես կարելի է օգտագործել տվյալ հողամաս՝ բնակելի կառուցապատման, հասարակական կառուցապատման, գյուղատնտեսական նպատակով և այլն: Գնահատողն ուղղում չի կատարել, քանի որ համաձայն ԱԶԲ քաղաքականության, գնահատումն իրականացվում է՝ փաստացի նշանակությունից ելնելով:

Փաստացի նշանակություն
Սա ցույց է տալիս, թե ինչպես է օգտագործվում տվյալ հողամասն իրականում՝ անկախ դրա կադաստրային, նպատակային և գործառնական նշանակությունից: Գնահատողն ուղղում չի կատարել այն դեպքերում, երբ օրինակ գնահատվող հողամասի փաստացի նշանակությունն այգի էր, սակայն հողամասը պաշտոնապես դասակարգվել էր որպես բնակելի կառուցապատում, քանի որ գնահատողը հողամասերը դիտարկել է որևէ բարելավումներից ազատ, ինչպես նաև ծառերից ու մշակաբույսերից: Հողամասի փաստացի նշանակությունն այգի որակելով` Գնահատողը ցանկանում է նշել, որ տվյալ հողամասի վրա ծառեր են առկա:
Ծառերի և մշակաբույսերի գնահատումն իրականացվում է առանձին և գումարվում է փոխհատուցման արժեքին: Դա հնարավորություն է ընձեռում խուսափել ծառերի կրկնահաշվարկից՝և ԱԵԱ-ների համար ստեղծում է սոցիալապես արդար և հավասար պայմաններ: Այն դեպքում, երբ հողամասը գնահատման ընթացքում համեմատվել է փաստացի այգիով հողամասերի հետ, վերջինիս գինը նաև ներառել է ծառերի արժեքը` որպես հողամասի բարելավում:  
Տեղադրություն և դիրք
Գնահատվող և համեմատման հողամասերը ներկայացվել են ըստ թաղամասերի: Գլխավոր ճանապարհից հեռավորությունը նույնպես ցույց է տրվել: Տվյալ դեպքում կիրառվել են 20 % քայլով նվազեցնող կամ բարձրացնող գործակիցներ:

Տրանսպորտի հասանելիություն 

Սույն գործակիցը բնութագրել է գնահատվող և համեմատման հողամասերի հեռավորությունը տրանսպորտային գլխավոր հանգույցներից: Պարզվել է, որ տրանսպորտի հասանելիությունը նույնն էր գնահատվող և համեմատման հողամասերի համար, և որևէ գործակից չի կիրառվել:
Ընդհանուր մակերեսը 

Ազդեցության ենթակա հողամասերի ընդհանուր մակերեսն ազդեցություն չի ունեցել հողամասի գնի վրա, քանի որ այն նման էր համեմատման  հողամասերի մակերեսներին:

Ճակատային մաս

Սա ցույց է տալիս, թե տվյալ հողամասը գլխավոր ճանապարհի վրա քանի մետր ճակատային մաս ունի: Քանի որ ճակատային մասի մակերեսները համապատասխանել են շուկայում ձևավորված չափանիշներին, ուղղիչ գործակից չի կիրառվել:

Ենթակառուցվածքների առկայությունը

Բնութագրում է գնահատված հողամասի հեռավորությունը գլխավոր ենթակառուցվածքներից (ճանապարհ, ոռոգման և խմելու ջրատար, էլեկտրական հոսանքի գիծ, գազատար, կոյուղի): Եթե ենթակառուցվածները մոտ էին հողամասին կամ առկա էին հողամասում, ապա նշվել է, որ տվյալ հողամասին ենթակառուցվածքները հասանելի են կամ հողամասը համալրված է տվյալ ենթակառուցվածքով:

Եթե հողամասը գտնվում էր այնպիսի թաղամասում, որտեղ բացակայում էր տվյալ ենթակառուցվածքը, և դրա առկայությունը քաղաքաշինական խնդիր է, ապա նշվում էր, որ հողամասը չունի տվյալ ենթակառուցվածքը: Առաջին համեմատման հողամասը ենթակառուցվածքների առկայության տեսակետից ավելի նպաստավոր դիրք ուներ, և Գնահատողը 15 տոկոսի ուղղում է կիրառել:

Թեքություն
Շուկայի համակարգված դիտարկումները ցույց են տալիս, որ թեքություն ունեցող և չունեցող հողամասերը տարբեր գներ ունեն: Քանի որ գնահատվող և համեմատման հողամասերը հարթ էին, տվալ տարրի շտկման անհրաժեշտությունը չի եղել:
Գույքային իրավունքներ
Կախված նրանից՝ տվյալ հողամասի նկատմամբ իրավունքը սեփականություն է թե վարձակալություն, կամ ընդհանրապես տվյալ հողօգտագործողը որևէ իրավունք չունի տվյալ գույքի նկատմամբ (ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում), հողամասի գները տարբերվել են: Գնահատողն իրավունքների ճշգրտման գործակից չի կիրառել, քանի որ համաձայն 273-Ն որոշման (ՀՕՏՇ)՝ հողամասերը գնահատվել են որպես սեփականություն, այնուհետև, կախված գույքի նկատմամբ առկա իրավունքի տեսակից, որոշվել է փոխհատուցման չափը:
Բարելավումներ
Սա ցույց է տալիս, թե ինչ բարելավումներ ունի տվյալ հողամասը՝ բացի հիմնական շինություններից և ծառերից, օրինակ՝ մետաղական, փայտյա կամ քարե պարիսպ, բետոնապատված կամ ասֆալտապատ տարածք և այլն: Սակայն այս տարրով Գնահատողը ուղղում չի կատարել, քանի որ տվյալ բարելավումների արժեքն առանձին է հաշվարկվում և գումարվում է փոխհատուցման արժեքին:

Քայլ  4
Հողամասերի շուկայական գնի միավորը ճշգրտվել է՝ ըստ թվարկված համեմատության տարրերի: Ճշգրտման տրամաբանությունը ներկայացված է ստորև աղյուսակի միջոցով`
Աղյուսակ 68. Ընդհանուր հողամասի 1 քմ արժեքի հաշվարկը
	Համեմատության տարրեր


	Գնահատվող անշարժ գույք 
	Համանման անշարժ գույք 1 


	Համանման անշարժ գույք 2
	Համանման անշարժ գույք 3 



	Մեկ քմ գին (ՀՀ դրամ) 
	
	30,064
	13,333
	12,933

	Սակարկում (Վաճառքի պայման) 
	
	Վաճառք
	Վաճառք
	Վաճառք

	Ճշգրտման գործակից 
	
	1.00
	1.00
	1.00

	Ճշգրտումը ՀՀ դրամով 
	
	0
	0
	0

	Ժամանակ (Շուկայի վիճակ) 
	02.2013
	11.2012
	02.2012
	02.2012

	Ճշգրտման գործակից 
	
	1.00
	1.00
	1.00

	Ճշգրտումը ՀՀ դրամով
	
	0
	0
	0

	Նպատակային նշանակություն 
	Բնակավայր
	Բնակավայր
	Բնակավայր
	Բնակավայր

	Ճշգրտման գործակից
	
	1.00
	1.00
	1.00

	Ճշգրտումը ՀՀ դրամով
	
	0
	0
	0

	Գործառնական նշանակություն 
	Այլ հողամասեր
	Բնակ. կառ.
	Բնակ. կառ.
	Բնակ. կառ.

	Ճշգրտման գործակից
	
	1.00
	1.00
	1.00

	Ճշգրտումը ՀՀ դրամով
	
	0
	0
	0

	Փաստացի նշանակություն 
	Այգի
	Բնակ. կառ.
	Բնակ. կառ.
	Բնակ. կառ.

	Ճշգրտման գործակից
	
	1.00
	1.00
	1.00

	Ճշգրտումը ՀՀ դրամով
	
	0
	0
	0

	Տեղադրություն 
	Լավ
	Գերազանց
	Գերազանց
	Գերազանց

	Ճշգրտման գործակից
	
	0.80
	1.20
	1.20

	Ճշգրտումը ՀՀ դրամով
	
	-6,013
	2,667
	2,587

	Դիրք
	Գերազանց
	Գերազանց
	Լավ
	Լավ

	Ճշգրտման գործակից
	
	1.00
	1.20
	1.20

	Ճշգրտումը ՀՀ դրամով
	
	0
	2,667
	2,587

	Տրանսպորտի հասանելիություն
	Լավ
	Լավ
	Լավ
	Լավ

	Ճշգրտման գործակից
	
	1.00
	1.00
	1.00


	Համեմատության տարրեր
	Գնահատվող անշարժ գույք
	Համանման անշարժ գույք 1 


	Համանման անշարժ գույք 2
	Համանման անշարժ գույք 3

	Ճշգրտումը ՀՀ դրամով
	
	0
	0
	0

	Ֆիզիկական μնութագրեր` այդ թվում 
	
	
	
	

	Ընդհանուր մակերես (քմ)
	400.0
	266.10
	300.0
	300.0

	Ճշգրտման գործակից
	
	1.00
	1.00
	1.00

	Ճշգրտումը ՀՀ դրամով
	
	0
	0
	0

	Ճակատային մաս (մ)
	9.65
	14.50
	12.0
	12.0

	Ճշգրտման գործակից
	
	1.00
	1.00
	1.00

	Ճշգրտումը ՀՀ դրամով
	
	0
	0
	0

	Ենթակառուցվածների առկայություն
	Բավարար
	Լավ
	Բավարար
	Բավարար

	Ճշգրտման գործակից
	
	0.85
	1.00
	1.00

	Ճշգրտումը ՀՀ դրամով
	
	-4,510
	0
	0

	Թեքություն
	Հարթ
	Հարթ
	Հարթ
	Հարթ

	Ճշգրտման գործակից
	
	1.00
	1.00
	1.00

	Ճշգրտումը ՀՀ դրամով
	
	0
	0
	0

	Գույքային իրավունքներ
	Չգրանցված
	Սեփականություն
	Սեփականություն
	Սեփականություն

	Ճշգրտման գործակից
	
	1.00
	1.00
	1.00

	Ճշգրտումը ՀՀ դրամով
	
	0
	0
	0

	Բարելավումներ
	Առկա չեն
	Առկա չեն
	Առկա չեն
	Առկա չեն

	Ճշգրտման գործակից
	
	1.00
	1.00
	1.00

	Ճշգրտումը ՀՀ դրամով
	
	0
	0
	0

	Ընդհանուր ճշգրտում (ՀՀ դրամ)
	
	-10,522
	5,333
	5,173

	Ճշգրտված մեկ քմ գին (ՀՀ դրամ)
	
	19,542
	18,666
	18,106

	Կշռային գործակից
	
	0.33
	0.34
	0.33

	Գնահատվող անշարժ գույքի մեկ միավոր արժեք 
	18,770


Քայլ 5
Անշարժ գույքի արժեքի վերաբերյալ վերջնական որոշումը սահմանվել է վաճառքների համեմատության միջոցով` վերլուծելով անշարժ գույքի համեմատման ենթակա վաճառքների ճշգրտված գները:  Գնահատողը երեք համանման հողամասերի ճշգրտված գները միջինացրել է, քանզի գտնում էր, որ բոլոր երեք համանման հողամասերը գնահատվող հողամասին նմանություն ունեն, և տվյալների ստացման աղբյուրներն արժանահավատ են:

Քայլ 6
Այս մեթոդով ստացված շուկայական արժեքը համեմատվել է կադաստրային արժեքի հետ: Այն դեպքերում, երբ համեմատական մեթոդով ստացված շուկայական արժեքն ավելի բարձր էր, քան հողամասի կադաստրային արժեքը՝ հիմք են ընդունվել համեմատական մեթոդով ստացված գները:

Քայլ  7
Այնուհետև հաշվարկվել է հողամասի շուկայական արժեքը հետևյալ բանաձևով`
ՀՇԱ= ՀՄ x ՆՇԱ
որտեղ`

ՀՇԱ –ն հողամասի շուկայական արժեքն է,
ՀՄ-ն հողամասի մակերեսն է,
ՆՇԱ-ն համանման հողամասերի 1 քմ շուկայական ճշգրտված արժեքն է:
4.4
ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասի համար նպաստների սահմանման մեթոդաբանություն
1. Ընդունված ՀՕՏՇ-ի համաձայն`Ք-նպարտավորվում է բոլոր ԱԵԱ-ներին վերականգնողական նպաստներ տալ Երևան համայնքում ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող ազդեցության ենթակա հողամասերի համար: Սույն նպաստը նպատակամղված է աջակցելու ԱԵԱ-ներին ապրուստի վերականգնման հարցում:

2. ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող ազդեցության ենթակա հողամասեր ունեցող անձանց ցուցակ է կազմվել տեղանքային աշխատանքների /չափագրման և հետազոտության/ ընթացքում: ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով հողօգտագործման առումով, ՀՕՏԾ 1–ի հիմքերով ընդունվել է, որ նման ԱԵԱ-ներն անձինք են, ովքեր չափագրման հետազոտությունների ընթացքում ներկայացել են որպես ընթացիկ օգտագործողներ այն հողամասի, որի նկատմամբ նրանք օրինական սեփականության իրավունք չունեն, և այդ փաստը հաստատվում է հարևանների կողմից: Նման ԱԵԱ-ների ցանկը շարունակաբար թարմացվել է և վերջնական տեսքի է բերվել մի քանի այցելություններից հետո: Չափագրումների հիման վրա ստեղծված քարտեզները և ցուցակներն ուսումնասիրվել են տեղական համայնքային իշխանությունների կողմից` տեղեկատվության ճշտման և հստակեցման, ինչպես նաև իրական հողօգտագործողներին հայտնաբերելու նպատակով:

3. Ճշտումները հիմնվել են հավաստագրված ձևերի վրա, որոնք տրվել են ԱԵԱ-ներին հարևան օգտագործողների և մոտակայքում ապրող վկաների ստորագրությունների հավաքագրման նպատակով: Յուրաքանչյուր ԱԵԱ-ից պահանջվում էր հինգ վկաների ստորագրություններ հավաքել, որոնք հաստատում էին, որ նա է հողամասի` ազդեցության ենթակա մասի օգտագործողը: Ստորագրված ձևերի ճշտությունը հաստատվել է տեղական համայնքի ներկայացուցիչների կողմից: Տեղական իշխանությունները համաձայնել են վկայականներ տրամադրել անօրինական հողօգտագործողներին Արշակունյացի դեպքում, սակայն հրաժարվել են անել նույնը Արտաշատի դեպքում: Իշխանությունները պնդել են, թե նրանք իրականում վստահ չեն խորհրդատուի հավաքագրած տվյալների ճշգրտության հարցում: Նրանք նաև վտանգներ նկատեցին առ այն, թե մյուս ԱԵԱ-ները կարող են գալ և փոխհատուցում պահանջել, քանի որ գույքի հանդեպ նրանց իրավունքները հիմնավորող փաստաթղթեր չկան:
4. Սեփականության իրավունք չունեցող հողօգտագործողների համապատասխանությունը փոխհատուցման համար որոշվում է հետևյալ սկզբունքների հիման վրա`

1.
Այն հողամասերը, որոնց համար չկա փաստացի օգտագործման որևէ ապացույց, այսինքն՝ չկան առկա կառույցներ (այդ թվում՝ ցանկապատ) և / կամ ծառեր (պտղատու, դեկորատիվ, փայտանյութ տվող), մշակաբույսեր և այլ գյուղատնտեսական կամ այլ աշխատանքների նշաններ, բարելավումներ, կբացառվեն փոխհատուցելի ԱԵԱ-ների ցուցակներից:
2.
Հողամասեր, որտեղ օգտագործումն ակնհայտ է` այսինքն այն հողամասերի համար, որտեղ եղել են առկա շինություններ (այդ թվում՝ ցանկապատեր) և / կամ ծառեր (պտղատու, փայտանյութ տվող և դեկորատիվ ծառեր), մշակաբույսեր կամ այլ գյուղատնտեսական արտադրանք, կամ աշխատանքների այլ նշաններ, ԱԵԱ-ները կփոխհատուցվեն:
3.
Միայն առկա շինությունն (օրինակ` խանութ) է օգտագործվում հողամասում` այս դեպքում կփոխհատուցվի մակերեսի միայն այն մասը, որ զբաղեցրել է նման շինությունը, ինչպես նաև դրա սպասարկման (վերցվում է, որպես առկա առևտրային/արտադրական շինության արտաքին մակերեսին համարժեք) համար անհրաժեշտ տարածքը: Օրինակ՝ եթե շենքի արտաքին մակերեսը 100 մ2 է, ապա դրա ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործողն իրավունք կունենա փոխհատուցվել 200 մ2 հողամասի համար:
4.
Որոշ պտղատու, փայտանյութ տվող կամ դեկորատիվ ծառեր ունեցող հողամասեր, որոնց դեպքում բնակիչների կողմից մնացյալ հողամասի օգտագործումն ակնհայտ (կասկածելի) չէ` նման դեպքերում պտղատու, դեկորատիվ կամ փայտանյութ տվող ծառերի առկայությունը համարվել է հիմնավոր ապացույց առ այն, որ հողամասը փաստացի օգտագործվում է:  Տեղական գյուղատնտեսական ստանդարտը3 ծառերի տարբեր տեսակների համար տարբեր մակերես է նախատեսում: Սույն ստանդարտով ընկուզենիներին ամենամեծ տարածքն է անհրաժեշտ` 72 մ2: Բարդ հաշվարկներից և ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասում աճող ծառի յուրաքանչյուր տեսակի վերաբերյալ վեճերից խուսափելու նպատակով ԵՔ-ն որոշել է յուրաքանչյուր ծառի համար փոխհատուցել հողամասի 100 մ2-ը: Հողամասի փոխհատուցման ենթակա չափաբաժնի սահմանման նպատակով որպես ստանդարտ է հաստատվել 100 մ2 հողամասը յուրաքանչյուր ծառի համար: Օրինակ՝ եթե ամբողջ հողամասի տարածքը 600 մ2 է, և կան 3 պտղատու ծառեր, ապա յուրաքանչյուր ծառն իրավունք կապահովի ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով հողօգտագործողին փոխհատուցել 100 մ2 հողամասի դիմաց, այսինքն`  100 մ2  x 3 = 300 մ2: Հետևաբար 600 մ2 հողամասից, ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործող ԱԵԱ-ին կվճարվի 300 մ2 հողամասի դիմաց փոխհատուցում:
5. Հողամասը փոքր է 100 մ2–ից և ունի մեկ կամ ավելի ծառեր` ճշգրիտ տարածքը կփոխհատուցվի՝ անկախ հողամասում ծառերի թվաքանակի: Օրինակ, եթե հողամասի տարածքը 90 մ2 է, և պտղատու 2 ծառեր կան հողամասում, միայն 90 մ2 –ը ենթակա կլինի փոխհատուցման:
6. Առկա բնակելի շենք է կանգնեցվում և օգտագործվում հողամասում, շենքի արտաքին մակերեսը պետք է բազմապատկվի 2-ով` հաշվարկելու հողամասի փոխհատուցման մակերեսը: Օրինակ՝ եթե բնակելի շենքի տարածքը 100 մ2 է, ապա փոխհատուցման ենթակա հողամասը կկազմի 200 մ2. Հողամասատարածքի ազդեցության ենթակա մասը հաշվի կառնվի փոխհատուցման առնչությամբ` մինչև 1000 մ2:
7. Արդյունաբերական շենք է կանգնեցվում և օգտագործվում հողամասում` շենքի արտաքին մակերեսը պետք է բազմապատկվի 3-ով` հաշվարկելու հողամասի փոխհատուցման մակերեսը: Օրինակ՝ եթե բնակելի շենքի տարածքը 100 մ2 է, ապա փոխհատուցման ենթակա հողամասը կկազմի 300մ2. Հողամասի ազդեցության ենթակա մասը հաշվի կառնվի փոխհատուցման առնչությամբ` մինչև 1000 մ2:
5.
Շինության /ՇԵՆՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ մեթոդաբանություն
5.1
Ընդհանուր մոտեցում 
Օտարվող շինությունների համար փոխհատուցումը հաշվարկվել է ինչպես օրինական շինությունների սեփականատերերի, այնպես էլ ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով տիրապետվող և օգտագործվող շինությունների համար: ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի N 273-Ն որոշումը յուրաքանչյուր խմբի համար սահմանում է փոխհատուցման հաշվարկի իր մոտեցումը: Ընդհանրացված տեսքով այն ներկայացված է ստորև նկարում:
Աղյուսակ 69. Բնակելի և ոչ բնակելի շինությունների փոխհատուցում
[image: image12.png]TFuptmua N2

T

- 12,{;3:1?““ Ophiruljut 09 £LUYELD pr"““b[fl‘hp
mu‘{""bm‘“‘g‘l‘““ FLUYELD ohlum pyotilabp b“"'P!"'hhpi R
htmpyriin 2htmpronbiip GRS oquunpbon hogh
sthnuwphinfuil sthnfuwphinfwi sthnuwphinfuil sthnuwphinfuil
wpdbp+ 15% wpdbp+ 15% wipdtp wipdbp-
ophliuluiiugiu
Surfuubp /ng by

pwti20%





5.2
ՇԵՆՔԵՐԻ/ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ
Շենքերի/շինությունների գնահատումն իրականացվել է  +15% փոխարինման արժեքով ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության գնագոյացման տեղեկատվության և հաշվարկման կենտրոնի (ՓԲԸ) կողմից առաջարկված մեթոդաբանության/չափանիշների հիման վրա: Այստեղ փոխարինման արժեքը հասկացվում է որպես ընդհանուր ծախս՝ վերակառուցելու համար այնպիսի շենք/շինություն, որն իր մակերեսով, նյութերով և առանձնահատկություններով համարժեք կլինի փոխարինվող շենքին/շինությանը առանց ամորտիզացիոն մասհանումների և գործառնական ծախսերի:  Փոխարինման արժեքի հաշվարկումը հիմնված է հետևյալ գործոնների վրա. 
ա. նյութերի տվյալ պահի շուկայական արժեքը,

բ. նյութերի տեղափոխման տվյալ պահի արժեքը,

գ. աշխատուժի ներկայիս արժեքները և 

դ. ազդեցությանը ենթակա շենքերի, կառուցվածքային/գեղագիտական առանձնահատկությունների արժեքը: 

Հաշվարկները կատարվել են ամբողջ ՀՀ տարածքի համար հաստատված պաշտոնական  չափագրման ցուցիչների և ճշգրտման գործակիցների, ինչպես նաև Շինարարական Աշխատանքների համար նախատեսված պաշտոնական ամբողջական ցուցիչներով (ՇԱԳՊ) սահմանված շինարարական աշխատանքների գնահատման ցուցանիշների համապատասխան:   

Շենքերի և շինությունների փոխարինման արժեքները որոշվել են՝ 
ա. համապատասխան մասնագիտացված նորմատիվային տեղեկագրերում (ՇԱԽՑ) ներկայացված կամ հավաստի այլ աղբյուրներից ստացված տվյալների հիման վրա,

բ. շուկայական պայմաններում նմանատիպ շենքերի և շինությունների կառուցման համար շինարարության պայմանագրերում նշված արժեքի տվյալների հիման վրա:

Անշարժ գույքի գնահատման նպատակով շենքերի և շինությունների վերարտադրման (կամ փոխարինման) ծախսերը հաշվարկվում են՝ որպես ուղղակի, անուղղակի ծախսերի և ձեռնարկատիրական (կառուցապատողի) շահույթի հանրագումար: Նմանատիպ օգտակարությամբ և նշանակությամբ անշարժ գույքի 1քմ ստեղծման համար անհրաժեշտ ծախսերը որոշվում են հետևյալ բանաձևով.

ՆԾ = ՈՒԾ + ԱԾ + ՁՇ
որտեղ`

ՆԾ -ն նամանատիպ օգտակարությամբ և նշանակությամբ անշարժ գույքի 1քմ ստեղծման համար անհրաժեշտ ծախսերն են
ՈՒԾ - ն ուղղակի ծախսերի հանրագումարն է,

ԱԾ -ն անուղղակի ծախսերի հանրագումարն է,

ՁՇ -ն ձեռնարկատիրական (կառուցապատողի) շահույթն է:

Ուղղակի ծախսերը ներառում են շինարարության հետ անմիջականորեն կապված հետևյալ ծախսերը.

ա. նյութերի, արտադրանքների և ինժեներական ցանցերի ու համակարգերի ձեռք բերման ծախսերը,
բ. շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների շահագործման ծախսերը,
գ. ժամանակավոր կառուցված շենքերի և շինությունների հետ կապված ծախսերը, անվտանգության գծով միջոցառումների, պահեստատրանսպորտային և տեղական շուկայում որպես նորմատիվ ընդունված այլ ծախսերը,

դ. շինարարության  ֆինանսավորման հետ կապված ծախսերը և 
ե. կապալառուի վերադիր ծախսերն ու շահույթը:
Անուղղակի ծախսերի չափը որոշվում է տվյալ իրավիճակում շուկայում ձևավորված աշխատանքների և ծառայությունների սակագների հիման վրա: Անուղղակի ծախսերը ներառում են շենքերի, շինությունների կառուցմանն ուղեկցող, սակայն շին-մոնտաժային աշխատանքների արժեքի մեջ չներառվող հետևյալ ծախսերը՝
ա. նախագծման, նախահաշվի կազմման, տեխնիկական և այլ վերահսկողության ծախսերը,

բ. խորհրդատվությունների, իրավաբանական, հաշվապահական և աուդիտորական, ծառայությունների վճարները, 

գ. գովազդի, շուկայի մարքեթինգի և օբյեկտի վաճառքի հետ կապված ծախսերը, 

դ. ձեռնարկատիրոջ վարչական և այլ ծախսերը:
Ձեռնարկատիրական շահույթի մեծությունը որոշվում է շուկայական տեղեկատվության վերլուծության հիման վրա: 273-Ն որոշման (ՀՕՏՇ-ի) համաձայն՝ մաշվածության չափով նվազեցումներ չեն իրականացվում: Այն պարագայում, երբ համեմատական մեթոդով շինությունների քառակուսի մետրի շուկայական գինն ավելի բարձր է եղել, քան դրա փոխարինման արժեքը, կիրառվել է շինությունների գնահատման համեմատական մեթոդը:
Շենքերի և շինությունների վերարտադրման (կամ փոխարինման) ծախսերը որոշվում են հետևյալ բանաձևով.
ՎԾ = ՇՄ x ՆԾ
որտեղ`

ՎԾ -ն շենքերի և շինությունների վերարտադրման (կամ փոխարինման) ծախսերն են,
ՇՄ -ն գնահատվող շենքերի և շինությունների մակերեսն է,

ՆԾ -ն նմանատիպ օգտակարությամբ և նշանակությամբ անշարժ գույքի 1քմ ստեղծման համար անհրաժեշտ ծախսերն են:

Ստորև ներկայացված է շինության վերարտադրման/փոխարինման ծախսերի հաշվարկի օրինակը.

Աղյուսակ 70. [image: image26.png]


Բնակելի շենքի փոխարինման ծախսի հաշվարկի օրինակը
	#
	
	Շենքի/շինության տեսակը 
	Բնակելի տուն
	
	

	
	
	
	Չափման միավորը
	խմ
	

	1
	Þ²Êò 2009-áõÙ µ»ñí³Í` ³ÝÙÇç³å»ë ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í 1 ÙÇ³íáñ Í³Ëë»ñ  (µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛáõÝ)
	
	
	

	
	ՇԱԽԾ 2009, հատոր 1, բաժին 1 I, տող 29 INCC 2009, volume I, section I, line 29
	
	      30,420

	2
	¶Ý³Ñ³ïíáÕ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ÙÇçÑ³ñÏ³ÛÇÝ Í³ÍÏ»ñÇ ÙÇç¨ µ³ñÓñáõÃÛáõÝ (Ù)
	
	2.4

	(ÐÕáõÙ` ê»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý ¨/Ï³Ù ï»Õ³½ÝÝÙ³Ý Ï³Ù ã³÷³·ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ)

	3
	Þ²Êò 2009-áõÙ µ»ñí³Í` ³ÝÙÇç³å»ë ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í 1 ÙÇ³íáñ Í³Ëë»ñ` ³ßË³ï³í³ñÓ, ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ù, Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ¨ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ñÅ»ù, ëáó. Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñ, Ï³é³í³ñÙ³Ý ³å³ñ³ïÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý (í»ñ³¹Çñ) Í³Ëë»ñ, Ï³å³É³éáõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ÑáõÛÃ (µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛáõÝ)
	      73,008

	ÐÕáõÙ` êï³Ý¹³ñï 6.5 Ï»ï ³., µ., ·. ¨ ». »ÝÃ³Ï»ï»ñ, ø³Õ. ßÇÝ. Ý³Ë³ñ³ñÇ N 05-Ü, 14.01.2008Ã. Ññ³Ù³ÝÇ 6-ñ¹ µ³ÅÝÇó 8-ñ¹ µ³ÅÇÝ

	4
	öáË³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇó (À/305,0) (µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛáõÝ)
	1.334

	ÐÕáõÙ` Þ²Êò 2009, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ñ 5-ñ¹ Ï»ï

	5
	ì»ñ³ñï³¹ñÙ³Ý Í³Ëë»ñ (3x4) (µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛáõÝ)
	     97,424

	6
	¶Ý³Ñ³ïíáÕ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ï³éáõóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï û·ï³·áñÍí³Í  ¨ Þ²Êò 2009-áõÙ µ»ñí³Í` ³ÝÙÇç³å»ë ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñáõÙ Ñ³ßíÇ ³é³Í ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ·Ý»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ` Ï³Ëí³Í áñ³ÏÇó ¨/Ï³Ù ³í³ñïí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇó (%)
	
	
	0

	ÐÕáõÙ` ë»÷³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, Ó¨³ã³÷Á` ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³Ï Excel, “tarberutyun”, sheet 1

	7
	ì»ñ³ñï³¹ñÙ³Ý Í³Ëë»ñ (5+/-6) (µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛáõÝ)
	     97,424

	8
	Ä³Ù³Ý³Ï³íáñ, Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý (ß³ñÅ³Ï³Ý Ï³Ù Ñ³í³ùáíÇ) ß»Ýù»ñÇ ¨ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, å³Ñ»ëïÝ»ñÇ, Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ÇÝÅ»Ý»ñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñÇ (¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³, çáõñ, Ùáï»óÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñ ¨ Ñ³ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ) Çñ³Ï³Ý Í³Ëë»ñ * (%)
	1.83

	9
	8 ïáÕÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ (7*8)
	
	
	1,783

	ÐÕáõÙ` ÐÐ ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ, 21.08.2001Ã., ÃÇí 69 §ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³éáõóíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ß»Ýù»ñÇ ¨ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÝáñÙ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ññ³Ù³ÝÇ 3-ñ¹ µ³ÅÝÇ ³ÕÛáõë³Ï, 24 ïáÕÇ, 34 ïáÕÇ ³. ¨ µ. Ï»ï»ñÇ ÙÇçÇÝ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý

	10
	ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ íñ³ ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñ * (%)
	
	1.2

	11
	10 ïáÕÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ (7x10) 
	
	
	1,169

	ÐÕáõÙ` ÐÐ ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ, 21.08.2001Ã., ÃÇí 68 §ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ íñ³ ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³½¹óáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßíÇ ³éÝáÕ Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÝáñÙ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ññ³Ù³ÝÇ ³ÕÛáõë³Ï, 24 ïáÕÇ, 34 ïáÕÇ ³. ¨ µ. Ï»ï»ñÇ, ³ÛÝáõÑ»ï»¨ Ýßí³Í ïáÕ»ñÇ 1, 2, 3 ëÛáõÝÛ³ÏÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý

	12
	Ü»Õí³ÍùÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Í³Ëë»ñ (%)
	
	
	0

	13
	12 ïáÕÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ (7x12)
	
	
	
	
	0

	ÐÕáõÙ` EPEP-85 ÅáÕáí³Íáõ

	14
	úµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í³Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ïÃÕÃ»ñÇ å³ñï³¹Çñ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Í³Ëë»ñ ** (%)
	7.94

	15
	14 ïáÕÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ (25x14)
	
	
	246


	ÐÕáõÙ` Ðñ³Ù³Ý 16.06.2008Ã. ÃÇí N 41-Ü, 14-ñ¹ µ³ÅÇÝ, ³ÕÛáõë³Ï 4-Ç 1-9-ñ¹ ïáÕ»ñÇ ÙÇçÇÝ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý

	16
	öáùñ Í³í³ÉÇ ßÇÝÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëíáÕ Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñ * (%)
	
	1.5

	17
	16 ïáÕÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ (7x16)
	
	
	1,461

	ÐÕáõÙ` Ðñ³Ù³Ý 16.06.2008Ã. ÃÇí N 41-Ü, 15-ñ¹ µ³ÅÇÝ, ³ÕÛáõë³Ï 5-Ç 1-3-ñ¹ ïáÕ»ñÇ ÙÇçÇÝ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý

	18
	ÞÇÝÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá ·áÛ³ó³Í (áã ÁÝÃ³óÇÏ) ³ÕµÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³Ëë»ñ * (%)
	0.15

	19
	18 ïáÕÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ (7x18)
	
	
	146

	ÐÕáõÙ` Ðñ³Ù³Ý 16.06.2008Ã. ÃÇí N 41-Ü, 16-ñ¹ µ³ÅÇÝ, ³ÕÛáõë³Ï 6

	20
	úµÛ»ÏïÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñ * (%)
	1.41

	21
	20 ïáÕÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ (7x20)
	
	
	1,374

	ÐÕáõÙ` Ðñ³Ù³Ý 16.06.2008Ã. ÃÇí N 41-Ü, 17-ñ¹ µ³ÅÇÝ, ³ÕÛáõë³Ï 7-Ç 1-7-ñ¹ ïáÕ»ñÇ ÙÇçÇÝ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý

	22
	úµÛ»ÏïÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñ * (%)
	
	0.5

	23
	22 ïáÕÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ (7x22)
	
	
	487

	ÐÕáõÙ` Ðñ³Ù³Ý 16.06.2008Ã. ÃÇí N 41-Ü, 18-ñ¹ µ³ÅÇÝ, ³ÕÛáõë³Ï 8-Ç, 1-ÇÝ ¨ 2-ñ¹ ïáÕ»ñÇ ÙÇçÇÝ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý

	24
	Ü³Ë³·Í³Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Í³Ëë»ñ * (%)
	3.18

	25
	24 ïáÕÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ (7x24)
	
	
	3,098

	ÐÐ ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ Ññ³Ù³Ý 15.02.2008Ã. ÃÇí N 19-Ü ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ (Íñ³·ñ³ÛÇÝ ¨ ×³ñï³ñ³å»ï³ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý) Ùß³ÏÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·Á Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ (²ÛëáõÑ»ï` ø³Õ. ßÇÝ. Ý³Ë³ñ³ñÇ N 19-Ü, 15.02.2008Ã. Ññ³Ù³ÝÇ), Ñ³í»Éí³ÍÇ ³ÕÛáõë³Ï 8-Ç 1-13-ñ¹ ïáÕ»ñÇ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ 1-5-ñ¹ ëÛáõÝÛ³ÏÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý

	26
	ÊáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý, Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ¨ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í×³ñÝ»ñÇ Í³Ëë»ñ
	
	
	0

	ÐÕáõÙ` êï³Ý¹³ñï 7.7.4 µ³ÅÝÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇ µ. »ÝÃ³Ï»ï

	27
	ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñ
	
	
	
	0

	ÐÕáõÙ` êï³Ý¹³ñï 7.7.4 µ³ÅÝÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇ ·. »ÝÃ³Ï»ï

	28
	¶áí³½¹Ç, ßáõÏ³ÛÇ Ù³ñù»ÃÇÝ·Ç ¨ ûµÛ»ÏïÇ í³×³éùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñ
	
	
	0

	ÐÕáõÙ` êï³Ý¹³ñï 7.7.4 µ³ÅÝÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇ ¹. »ÝÃ³Ï»ï

	29
	Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñáç í³ñã³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ Í³Ëë»ñ
	
	
	0

	ÐÕáõÙ` êï³Ý¹³ñï 7.7.4 µ³ÅÝÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇ ». »ÝÃ³Ï»ï

	30
	âÝ³Ë³ï»ëí³Í Í³Ëë»ñ * (%)
	
	
	
	3.5

	31
	30 ïáÕÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ (7x30)
	
	
	3,410

	ÐÕáõÙ` Ðñ³Ù³Ý 16.06.2008Ã. ÃÇí N 41-Ü, ³ÕÛáõë³Ï 1, 1-ÇÝ µ³ÅÝÇ ·., ¹., »., ½., 2-ñ¹ µ³ÅÝÇ ³., µ., ·. ¨ ¹. Ï»ï»ñÇ ÙÇçÇÝ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý

	32
	ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ³ñÅ»ù (û¹³÷áËáõÃÛ³Ý, ç»éáõóÙ³Ý ¨ ³ÛÉÝ) (µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛáõÝ)
	10,000

	ÐÕáõÙ` Þ²Êò 2009, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ñ, 3-ñ¹ Ï»ï 1.1 »ÃÝ³Ï»ï

	33
	Ð³ñÏ»ñ` ²²Ð * (%)
	
	
	
	
	20

	34
	33 ïáÕÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ (7x33)
	
	19,485

	ÐÕáõÙ` Þ²Êò 2009, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ñ, 3-ñ¹ Ï»ï 1.1 »ÃÝ³Ï»ï, Ðñ³Ù³Ý 16.06.2008Ã. ÃÇí N 41-Ü, 12-ñ¹ µ³ÅÇÝ, ÐÐ ûñ»ÝùÁ ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³ñÏÇ Ù³ëÇÝ, 6-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ï, 9-ñ¹ Ñá¹í³Í

	35
	Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ß³ÑáõÛÃ (%)
	
	
	
	
	0

	36
	35 ïáÕÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ (7+9+11+13+15+17+19+21+23+25+26+27+28+29+31+32+34) x35
	
	
	0

	ÐÕáõÙ` êï³Ý¹³ñï 7.7.4 µ³ÅÝÇ 3-ñ¹ Ï»ï, ì»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ

	37
	ì»ñ³ñï³¹ñÙ³Ý (Ï³Ù ÷áË³ñÇÝÙ³Ý) Í³Ëë»ñ (7+9+11+13+15+17+19+21+23+25+26+27+28+29+31+32+34+36)
	140,083


6.
ԾԱՌԵՐԻ և ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

6.1
Տնկիների և հասուն ոչ պտղատու ծառերի գնահատում
Տնկիների և հասուն ոչ պտղատու ծառերի դիմաց փոխհատուցումը պետք է տրամադրվի ներդրված գումարի հիման վրա. Գնահատման համար անհրաժեշտ են հետևյալ ելակետային տվյալները.

ա.ծառատեսակ,
բ. ծառի տարիք,
գ. ծառի գտնվելու տարածաշրջանը:
6.1.1
Տնկիների գնահատման գործընթացը 
Տվյալ ծառատեսակի տնկիի գինը հստակեցվել է: Տնկիների շուկայական գինը որոշվել է ՀՀ-ում տնկիների շուկայական միջին գների հիման վրա: Իրականացվել է գների  ուսումնասիրությունն Առինջ գյուղի մուտքի մոտ գտնվող տնկիների շուկայում, այնուհետև տեղեկություններ են ձեռք բերվել մի քանի վաճառողներից, ինչի հիման վրա ձևավորվել է միջին գին:  
Տնկիների գնահատման համար կիրառվում է հետևյալ բանաձևը՝  
ԾՏ = ՏՇԱ + ՏԾ

որտեղ`

ԾՏ - Տնկիի (կանգուն) շուկայական արժեք,

ՏՇԱ - Տնկիի շուկայական արժեք (առանց տնկելու),

ՏԾ -  Տնկիի տնկման ծախսեր:

6.1.2.  Ոչ պտղատու ծառերի գնահատման գործընթաց
ոչ պտղատու ծառերի  գնահատման համար կիրառվում է հետևյալ բանաձևը`
ԾՈՊ = ՏՇԱ + ՊՇԱ x ՏՔ
որտեղ`
ԾՈՊ - Հասուն ոչ պտղատու ծառի շուկայական արժեք,
ՏՇԱ - Տնկիի շուկայական արժեք,
ՊՇԱ -  Հասուն ոչ պտղատու ծառի պահպանման համար անհրաժեշտ տարեկան միջոցառումների ծախսեր,
ՏՔ - Հասուն ոչ պտղատու ծառի տարիք:
Սահմանված ծառատեսակի տնկիի գինը որոշելուց հետո հաշվարկվել են  հասուն ոչ պտղատու ծառի պահպանման համար անհրաժեշտ տարեկան միջոցառումների ծախսերը:  Այդ ծախսերը սահմանվեցին որպես այդ տարածքում ընդունված ծախսերի միակցություն, ինչն արտացոլված է ստորև աղյուսակում. 

	#
	Գործողությունը
	Տարեկան քանակը

	1.
	Ծառի էտ
	1 անգամ

	2.
	Ծառի բնի սպիտակեցում
	1 անգամ

	3.
	Ոռոգում
	3-8 անգամ (կախված տարածաշջանից)

	4.
	Պարարտացում
	1 անգամ

	5.
	Կուլտիվացիա
	1 անգամ

	6.
	Ծառի սրսկում
	1 անգամ

	7.
	Բաժակների փխրեցում
	1 անգամ


6.1.3
Պտղատու ծառերի գնահատման մեթոդաբանություն

Պտղատու ծառերի դիմաց փոխհատուցումը պետք է տրամադրվի այնքան, որքան կազմում է մեկ տարվա եկամտի զուտ շուկայական արժեքը՝ բազմապատկած այն տարիների քանակով, որքան անհրաժեշտ է նոր լրիվ պտղատու ծառ աճեցնելու համար: Պտղատու ծառերի գնահատման համար անհրաժեշտ են հետևյալ ելակետային տվյալները.
ա. ծառատեսակ,

բ. ծառի արդյունաբերական բերք տալու տարիք,

գ. բերքատվությունը,


դ. բերքի արժեքը,

ե. ծառի գտնվելու տարածաշրջանը:

Քայլ 1 Տարիք, երբ ծառը տալիս է բերք արդ​յու​նաբե​րական չափով 
Մասնագիտացված հաստատությունների կողմից իրականացված հետազոտությունները, մասնավորապես՝  Հայաստանի աղգային գյուղատնտեսական համալսարանի և մասնագիտական գրականությունը, օգտագործվել են տվյալ ծառի ամբողջական զարգացման համար անհրաժեշտ տարիների քանակը որոշելու համար:
Քայլ 2 Մեկ կիլոգրամ մրգի շուկայական արժեքը 
Մրգատու ծառի տարեկան զուտ արժեքը սահմանվել է որպես շուկայական եկամուտ ծառից ստացված տարեկան բերքից: Այսպիսով՝ որոշվել է տվյալ ծառատեսակից ստացվող 1 կիլոգրամ մրգի գինը: Հաշվարկները կատարելիս հաշվի են առնվել մի քանի գործոններ.

1. Հայաստանի Ազգային Վիճակագրական Ծառայությունից ստացված Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական մթերք արտադրողների  իրացման միջին տարեկան  (ըստ 7480 գյուղացիական տնտեսությունների հետազոտությունների տվյալների) գների վերաբերյալ վերջին 7 տարիների (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012թթ.) տեղեկատվությունը:

2. Ագրոլրատու տասնօրյա թերթի (Հիմնադիր հրատարակիչ՝ ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարություն, Գյուղատնտեսության աջակցության հանրապետական կենտրոն ՓԲԸ) 2012թ. և 2013թ. տվյալ պահի բոլոր համարներում հրապարակված գյուղատնտեսական մթերքների միջինացված մանրածախ գները:

Քայլ 3  Ծառատեսակի բերքատվությունը 
Որոշվել է ծառի բերքատվությունը: Բերքատվությունը որոշվել է՝ հիմք ընդունելով մասնագիտական գրականությունը, ինչպես նաև տարբեր մասնագիտացված հաստատություններին հարցումները (օրինակ՝ Հայաստանի Ազգային Ագրարային Համալսարան):
Քայլ 4  Փոխհատուցման հաշվարկումը
Բերքատու ծառերի գնահատման համար կիրառվել է հետևյալ բանաձևը. 
ԾԲ = ՏՔ x ՏՇԶԵ 

Որտեղ՝
ԾԲ – Բերքատու ծառի շուկայական գինը 
ՏՔ – Այն տարիների քանակը, որն անհրաժեշտ է նոր ծառը լիարժեք պտղատվության տարիքին աճեցնելու համար
ՏՇԶԵ – Տարեկան շուկայական զուտ եկամուտը 
6.1.4
Փայտանյութ տվող ծառերի գնահատման մեթոդաբանություն
Փայտանյութ տվող ծառերը պետք է գնահատվեն տարիքի կարգի հիման վրա (տնկիներ, միջին հասունության ծառեր, հասուն ծառեր), ինչպես նաև փայտի որակի ու ծավալի հիման վրա:

Փայտանյութ տվող ծառերի գնահատման համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալներն են.
1) ծառատեսակ,
2) ծառի տրամագիծը սմ-ով` չափված գետնից 1,3 մ բարձրությամբ, կեղևի հետ միասին
3) վերամշակման ենթակա բնի երկարությունը (բարձրությունը) (մ):
Քայլ 1  Ծառի ծավալի սահմանում
Ելակետային տվյալների հիման վրա փայտանյութ տվող ծառերը դասակարգվում են՝ ըստ ծավալի և տեսակի (շինարարության փայտանյութ և վառելիքի փայտանյութ): Ծավալը որոշելու նպատակով ծառերը դասակարգվում են՝ ըստ տրամագծի.
1) մանր (տնկիներ)՝ 3,0-11,0 սմ,
2) միջին (միջին հասունության ծառեր)՝ 12,0-24,0 սմ,
3) խոշոր (հասուն ծառեր)՝ 25,0 սմ և ավել բնի հաստություն ունեցող ծառեր:
Ծառի դասակարգումը ցույց է տրված ստորև աղյուսակում: Թափոնները որոշվում են՝ որպես հատման մնացորդների և կեղևի ծավալների գումար: Փայտանյութ տվող ծառերի վառելափայտի ծավալը հավասար է կեղևով բնի ծավալից հանած փայտանյութի և թափոնների ծավալները (սյունյակ 3-(7+8)):
Եթե ծառը լրիվ վառելափայտ է, բնի ընդհանուր ծավալը սյունյակ 3-ից տեղափոխվում է 9-րդի տակ: Այդպիսի ծառի ծավալը (11) կազմվում է բնի (9) և սաղարթի ծավալի (10)  գումարից: Իսկ փայտանյութ տվող ծառի ընդհանուր ծավալը` ընդհանուր լիկվիդը` (11) կազմվում է 7-րդ, 9-րդ և 10-րդ սյունակների գումարից:
	Ծառի բնի
	Հոծ ծավալը խորանարդ մետրերով

	D1,3
	H
	V կեղևոí
	Փայտանյութ
	
	Վառելափայտ

	
	
	
	Խոշոր
	Միջին
	Մանր
	Ընդամենը
	Թափոններ
	Բնից
	Սաղարթից
	Ընդհանուր լիկվիդ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	12
	15
	0,084
	-
	-
	0,03
	0,03
	0,03
	0,02
	0,01
	0,06

	Սյունակ 1- ծառի բնի տրամագիծն է՝ կրծքավանդակի բարձրությունից հաշված. D1,3, այսինքն՝ գետնից 1,3 բարձրությամբ տրամագիծը՝ արտահայտված սմ-ով

Սյունակ 2- ծառի բնի բարձրությունն է, H՝ մ-ով

Սյունակ 3- ծառի բնի ծավալն է կեղևով` V, խորանարդ մետրով
Հղում. “Անտառապահի համառոտ ձեռնարկը,”, Հայկ Հախինյան, Վանաձոր, 1996


Քայլ 2  Փայտանյութի շուկայական գնի սահմանումը
Փայտանյութի շուկայական գինը սահմանվել է գնահատման պահի դրությամբ ՀՀ-ում փայտանյութի շուկայում առկա միջին արժեքի հիման վրա: Կատարվեց Մալաթիա-Սեբաստիա և Էրեբունի համայնքների վառելանյութ հանդիսացող փայտի շուկայական գնի ուսումնասիրություն, և այն միջինացվեց մի քանի տարբեր վաճառողներից ստացված տեղեկությունների հիման վրա:
Քայլ 3  Փոխհատուցման հաշվարկ
Փայտանյութ տվող ծառերի գնահատման համար կիրառվում է հետևյալ բանաձևը.

ՓԾՇԳ = ՓԽՇԳ x ՇՕԾ + ՎԾԽ x ՎՓԾ
Որտեղ
ՓԾՇԳ – Փայտանյութ տվող ծառի շուկայական գինը
ՓԽՇԳ  – Շինարարության համար օգտագործվող 1 խորանարդ մետր փայտանյութի շուկայական գինը,
ՇՕԾ - Շինարարության համար օգտագործվող փայտանյութի ծավալը,

ՎԾԽ – Վառելանյութ հանդիսացող 1 խորանարդ մետր փայտի շուկայական գինը,

ՎՓԾ – Վառելանյութ հանդիսացող փայտի ծավալը

6.1.5
Մշակաբույսի գնահատման մեթոդաբանություն
Մշակաբույսի փոխհատուցումը որոշվում է մշակաբույսի տարեկան զուտ շուկայական արժեքի հիման վրա: Ստորև բերված են գնահատված մշակաբույսի համար օգտագործված անհրաժեշտ ելակետային տվյալները.
1) մշակաբույսի տեսակը,

2) բերք,
3) մշակաբույսի արժեքը,

4) այն տարածաշրջանը, որտեղ մշակաբույս կա:

Քայլ 1. Մեկ տարվա եկամտի զուտ շուկայական արժեքի սահմանումը
Մշակաբույսի մեկ տարվա եկամտի զուտ շուկայական արժեքը մշակաբույսից ստացվող մեկ տարվա բերքի շուկայական արժեքն է: Մեկ տարվա եկամտի զուտ շուկայական արժեքի որոշման համար նախ որոշվում է տվյալ մշակաբույսից ստացվող բերքի 1 կգ շուկայական արժեքը:  Հաշվարկները կատարելիս հաշվի է առնվել հետևյալը.

1) Հայաստանի Ազգային Վիճակագրական Ծառայությունից ստացված Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական մթերք  արտադրողների  իրացման միջին տարեկան  (ըստ 7480 գյուղացիական տնտեսությունների հետազոտությունների տվյալների) գների վերաբերյալ վերջին 7 տարիների (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012թթ.) տեղեկատվությունը,

2) Ագրոլրատու տասնօրյա թերթի (Հիմնադիր հրատարակիչ՝ ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարություն, Գյուղատնտեսության աջակցության հանրապետական կենտրոն ՓԲԸ) 2012թ. և 2013թ. տվյալ պահի բոլոր համարներում հրապարակված գյուղատնտեսական մթերքների միջինացված մանրածախ գները:
Քայլ 2
Մշակաբույսի բերքի սահմանումը
Բերքը սահմանվում է՝ հիմնվելով հետևյալի վրա.
1) մասնագիտական գրականություն,
2) միջին հաշվով բերքի ցուցիչներ՝ հրատարակված8 Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Վիճակագրական ծառայության կողմից, որի վերլուծությունները կատարվել են վերջին 7 տարիների (2006-2012) համար, ինչպես նաև 
3) հետազոտություններ տարբեր մասնագիտացված հաստատությունների հետ, ինչպես օրինակ՝ Հայաստանի ազգային գյուղատնտեսական համալսարանն է: 1 կգ մշակաբույսի շուկայական գինը բազմապատկվում էր բերքի ցուցիչով:  
Քայլ 3  Փոխհատուցման հաշվարկ
Մշակաբույսերի գնահատման համար կիրառվում էր հետևյալ բանաձևը.

ՄՇԳ = ՄՄԶԳ x Մ
որտեղ

ՄՇԳ – Մշակաբույսի շուկայական գինը

ՄՄԶԳ – Մեկ միավորի տարեկան եկամտի զուտ շուկայական գինը
Մ – Մշակաբույսեր ցանելու տարածքի մակերեսը
7.
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ
Տրանսպորտային ծախսերը որոշվում էին՝ շուկայում առկա մի քանի բեռնափոխադրող ընկերությունների առաջարկած ծառայությունների միջին գնի հիման վրա: Գներն այնպես էին հաշվարկվում, որ ԱԵԱ-ները կարողանան իրենց գույքը տեղափոխել 20 կմ շառավղի շրջանակներում:  
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ նմանատիպ կազմակերպություններն առաջարկում են բեռնատար փոքր մեքենաներ (ԳԱԶԵԼ) և մեծ բեռնատար մեքենաներ (ԳԱԶ-52 կամ ԶԻԼ 131՝ կահույք և կենցաղային իրեր տեղափոխելու համար, ՄԱԶ մակնիշի ավտոկռունկ և ԿԱՄԱԶ մակնիշի քարշակ՝ ՕԴԱԶ մակնիշի կիսակցորդով՝ ոչ ստանդարտ եզրաչափքեր ունեցող գույք տեղափոխելու համար): Ծառայության արժեքը հաշվարկվել է հետևյալ չափանիշների հիման վրա.

1) երթուղիների քանակը,
2) տեղափոխման ենթակա ակտիվների/գույքերի քանակը,
3) բնակարանի հարկը,
4) վերելակի առկայությունը,
5) մեկ գույքի չափը:

8.
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ  ԾԱԽՍԵՐ
Գործարքին առնչվող ծախսերը հաշվվում են անշարժ գույքի պետական գրանցման իրականացման դրույքաչափերի հիման վրա, որոնք հաստատված են՝ նոտարական գրասենյակներում սահմանված ՀՀ օրենսդրության, վճարումների և պետական պարտականությունների համաձայն: Նաև հաշվի է առնված մի կտոր ակտիվի/գույքի՝ 2-3 մասերի բաժանվելու (ակտիվների/գույքերի մասնակի օտարման արդյունքում) հավանականությունը: 
9.
մարդահամար եվ Սոցիալ-տնտեսական հետազոտություն
9.1
ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ
Մարդահամարի նպատակն էր ապահովել ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների մանրամասն նկարագրությունը՝ սեռը, տարիքը և էթնիկ խումբը:  Խոցելիության մասին տվյալները ներկայացվեցին Հասարակական գործերի նախարարություն՝ խոցելի ԱԵՏՏ-ների ցանկի հաստատման համար: Հետազոտության ժամանակ Իրավունքների սխեման բաժանվեց բոլոր ուսումնասիրված ԱԵՏՏ-ներին:  
9.2
ՍՈՑԻԱԼ- ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՏՀ-ի նպատակն է նկարագրել ԱԵՏՏ-երի՝

1) սոցիալ-տնտեսական վիճակը,
2) մուտքը դեպի հասարակական սպասարկման միջոցներ և տրանսպորտ, եկամուտ և ծախս, օրինական, վարձակալած և ինքնակամ օգտագործվող հողամասերի և շինությունների օգտագործումը,

3) բնակարանի վիճակն ու ընդհանուր պայմանները, վերաբերմունքը ծրագրի նկատմամբ, տարաբնակեցման հետևանքների մասին ընկալումները և այլն:

Մի շարք առանձին հարցեր անդրադառնում են ԱԵՏՏ-ների փոխհատուցման ընկալումներին, կենսապահովման հարցերին և հավելյալ օժանդակության հնարավոր կարիքին:  Համակողմանի պատկեր ստեղծելու համար ՍՏՀ-ն իրականացվում էր թե՛ որակական, թե՛ քանակական մեթոդաբանության կիրառման միջոցով:
9.2.1
Որակական հետազոտության մեթոդաբանություն
Խորին հարցազրույցների և ֆոկուս խմբային հարցազրույցների միջոցով հարցման են ենթարկվել հետևյալ խմբերը.

1) հիմնական և ժամանակավոր ձեռնարկատիրական գործունեության հնարավորություն կորցնողներ,
2) հիմնական աշխատանք կորցնողներ,

3) խոցելի ԱԵՏՏ-ներ,
4) բնակելի շինություններ կորցնողներ:

Բոլոր հարցազրույցները ձայնագրվել և սղագրվել են: Հարցազրույցի տևողությունը տատանվել է 25 րոպեից մինչև 1.5 ժամ: Ստորև աղյուսակում ներկայացված են իրականացված հարցազրույցների քանակն՝ ըստ հարցվողի տեսակի:

	Հարցվողի տեսակ և մեթոդ
	Քանակ

	Խորին հարցազրույցներ մշտական և ժամանակավոր կորուստ ունեցող անհատ ձեռնարկատերերի կամ տնօրենների հետ
	5

	Խոցելի տնային տնտեսությունների ներկայացուցիչների հետ խորին հարցազրույցներ
	3

	Մշտական աշխատանքի կորուստ ունեցող աշխատողների հետ ֆոկուս խումբ
	1

	Բնակելի շինություններ կորցնողների հետ ֆոկուսխմբային հարզազրույց 
	1

	Ընդամենը
	10


9.2.2
Քանակական հետազոտության մեթոդաբանություն
ՍՏՀ-ն անցկացվել է Արշակունյացի և Արտաշատի հատվածների  107 ԱԵՏՏ-ների հետ: Հարցումներն անցկացվել են 2013 թվականի, փետրվարի 23-ից մարտի 10-ն ընկած ժամանակահատվածում: 

Հարցման են ենթարկվել սեփականատերերի, վարձակալների, ինքնակամ օգտագործողների, մշտական ազդեցություն կրող փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչները, ինչպես նաև մշտական և ժամանակավոր ազդեցություն կրող ձեռնարկատիրական գործունեության շրջանկաներում ընդգրկված աշխատողները: Հարցման ենթակա անձ են հանդիսացել ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակին առավել ծանոթ անձինք: Հարցազրույցն իրականացվել է հետևյալ 4 հարցաթերթերով համապատասխան կորուստ ունեցող ԱԵՏՏ-ի հետ.

1. ԱԵՏՏ հարցաշար` ազդեցության ենթակա հողամասերի, շենքերի և այլ գույքի սեփականատերերի, վարձակալների և օգտագործողների համար:

2.  ԱԵՏՏ հարցաշար այն ԱԵՏՏ-ների համար, որոնք աշխատանք են կորցրել ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեության պատճառով:
3.   ԱԵՏՏ հարցաշար այն ԱԵՏՏ-ների համար, որոնք կորցրել են ազդեցության ենթակա փոքր և միջին բիզնես: 
4.   ԱԵՏՏ հարցաշար այն արձագանքողների համար, որոնք կորցրել են ազդեցության ենթակա խոշոր բիզնես:
Բոլոր հարցաթերթերն անցել են տրամաբանական ստուգում` դաշտից վերադառնալու հաջորդ օրը: Տրամաբանական ստուգման արդյունքում վերհանված անհամապատասխանությունները ստուգվել են հարցվողի հետ հեռախոսազանգով:  Միայն տրամաբանական ստուգում անցած հարցաթերթերն են մուտքագրվել: Տվյալների մուտքագրումն իրականացվել է Excell ծրագրի միջոցով: Տեղեկատվության բազայի տրամաբանական ստուգման (մաքրման) գործընթացի ժամանակ առաջացած յուրաքանչյուր շեղում ուղղվել է՝ ըստ հարցաթերթի մեջ նշված տեղեկատվության: Այնուհետև մուտքագրված տվյալները վերլուծվել են SPSS ծրագրով և ելքային աղյուսակները պատրաստվել են համաձայն նախապես սահմանված ձևաչափերի:
10.
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ
Նկարագրությունների արձանագրությունները կազմվել են (մանրամասն չափագրման ուսումնասիրություն-մարդահամարի միջոցով հավաքած տվյալների հիման վրա) ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 1275-Ն որոշմամբ հաստատված ձևով: Կազմվել են հողամասերի, շինությունների և ձեռնարկատիրական գործունեության նկարագրության արձանագրություններ: Արձանագրություններ են կազմվել թե՛ ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով տնօրինվող, թե՛ ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով տիրապետվող և օգտագործվող գույքերի համար:  
Երևանի Շինարարական ծրագրի իրականացման գրասենյակը 12.04.2012-ին կազմեց ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով տնօրինվող գույքերը նկարագրող արձանագրություններ, որոնք ստորագրվեցին սեփականատերերի և վարձակալների կողմից: Կազմվեց նկարագրության արձանագրություն (անհրաժեշտության դեպքում), որը ծրագրված ընթացակարգով ստորագրվեց սեփականատերերի կողմից: 

Ծրագիր մշակվեց արհեստավարժ ծրագրավորողների կողմից՝ արձանագրությունները մեխանիկորեն կազմելու համար: Այս մոտեցումն ապահովում էր, որպեսզի արձանագրու թյունների տեղեկատվությունը նույնացված լինի ՀՕՏԾ-ի տեղեկատվության հետ, և ՀՕՏԾ-ի իրականացման արտաքին և ներքին մոնիտորինգի ընթացքում օգտագործվող տվյալների բազան նույնացված լինի ԱԵԱ-ին ուղարկվող արձանագրության տեղեկությունների հետ:     

Այն դեպքերում, երբ սեփականատիրոջը /օգտագործողին/ վարձակալին հնարավոր չէր հանդիպել, կազմվեց արձանագրության ստորագրման ձախողման վերաբերյալ ակտ, որտեղ պետք է մատնանշվեր ստորագրման ձախողման պատճառը:

ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Եթե Դուք ունեք հարցեր կամ Ձեզ հարկավոր է խորհրդատվություն, խնդրում ենք դիմել ԵԿՆ ԾԻԳ

կամ ԱԶԲ ներկայացուցիչներին

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր ՊՈԱԿ
Ծրագրի իրականացման մասնագետների խումբ
Բյուզանդի 1/3, 5-րդ հարկ
0001, Երևան, Հայաստան
Հեռ: + 374 10  56 54 87
	www.yerevan.am 

	[image: image27.png]






Ասիական Զարգացման Բանկ 
Հայաստանում ռեզիդենտ առաքելություն     Վազգեն Սարգսյան 10,  Piazza Grande,
3-րդ հարկ, գրասենյակներ 79, 80, 81
0010, Երևան, Հայաստան
+374 10  54 63 73 www.adb.org



[image: image13.png]ADB




Հավելված 3

Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհ 

Արշակունյաց պողոտա – Արտաշատի խճուղի

Ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեության աշխատողների հետ հարցազրույցի հարցաշար
Հարցաշար N____

Հարգելի պարոն/տիկին, 

ՀՀ կառավարությունը և Ասիական զարգացման բանկն իրականացնում են երկու մայրուղիների ենթածրագրի շրջանակում ճանապարհային հանգույցների վերակառուցման ծրագիր: Ծրագրի բացասական ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու և ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների վերականգնման համար ծրագիր մշակելու նպատակով անհրաժեշտ է անցկացնել հետազոտություն:  Ձեր կարծիքը մեծ նշանակություն ունի Ծրագրի համար: Մենք բարձր կգնահատենք, եթե պատասխանեիք մեր մի քանի հարցերին ձեր տնային տնտեսությունների վերաբերյալ, ներկայացնեիք ձեր տեսակետները, կարծիքներն ու առաջարկությունները, որպեսզի մենք կարողանանք առաջարկել համապատասխան ռազմավարություն Ծրագրի համար:  Անհրաժեշտ անձնական տվյալները կօգտագործվեն միայն հետազոտության վիճակագրական վերլուծության համար: Մենք վստահեցնում ենք ձեզ, որ անձնական ոչ մի տվյալ չի տրվի կամ չի բացահայտվի որևէ երրորդ կողմի` անկախ հանգամանքներից: Կանխավ շնորհակալություն համագործակցության համար: 

	
	Ազդեցության տեսակը
	1.Այո  2.Ոչ

	1
	Ձեռնարկատիրական գործունեություն
	 

	2
	Եկամտի կորուստ/աշխատող/
	 

	3
	Եկամտի կորուստ /գյուղատնտեսություն/
	 

	4
	Բնակելի շինություն
	 

	5
	Ոչ բնակելի շինություն
	 

	6
	Այլ
	 


Անվանումը՝   ___________________________________________________
Ազդեցության ենթակա գույքի հասցեն __________________________________________________________

/ՑՈՒՑՈՒՄ՝ հասցեի բացակայության պարագայում նշել 98/

ԱԵԱ-ի բնակության հասցեն __________________________________________________________________

Տվյալների բազայում նույնականացման համարը /ՑՈՒՑՈՒՄ՝լրացնում է ստուգողը/ ______________________

Ազդեցության ենթակա  հողամասի լոտ կոդը  ______________

Պատասխանողի հեռախոսահամարը ___________________

Հարցազրուցավարի կոդը _________________________

Հարցազրույցի ամսաթիվը/օր, ամիս, տարի/________________________

Հարցազրույցի սկիզբը_____________

Հարցազրույցի ավարտը______________

1
ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ 

Ես կցանկանայի կազմել ձեր տնային տնտեսության (ՏՏ) բոլոր ներկա կամ տանից հեռու ապրող անդամների ցուցակը: Տնային տնտեսություն ասելով՝ նկատի ունենք միևնույն տանիքի ներքո և միևնույն ընտանեկան բյուջեով ապրող անձանց:  Եկեք սկսենք գրանցել տվյալները ՏՏ ղեկավարի, ապա նաև վերջինիս կողակցի, երեխաների և ՏՏ այլ անդամների վերաբերյալ:      

1.1
ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

	No
	1.Անուն, ազգանուն
	2.Կապը ՏՏ ղեկավարի հետ


	3.Ազգությունը
	4.Ծննդյան տարեթիվը /օր, ամիս, տարի/
	 5.Սեռը
	6.Ամուսնական կարգավիճակը


	7.Կրթությունը



	
	
	1.ՏՏ ղեկավար

2.Ամուսին/կին 

3.Դուստր

4.Որդի

5.Մայր

6.Հայր

7.Քույր

8.Եղբայր

9.Տատիկ

10.Պապիկ

11. Հարս

12.Փեսա

13.Թոռ

14.Թոռնուհի 

15.Ամուսնու մայր/սկեսուր 

16. Ամուսնու հայր/սկեսրայր
17. Զոքանչ
18. Աներ
99.Այլ ____


	1.Հայ

2.Եզդի

3.Ռուս

99.Այլ ____
	
	1.Արական
2. Իգական

	1.Ամուսնացած
2.Չամուսնացած

3.Այրի

4.Բաժանված

98. Կիրառելի չէ /մինչև 18 տարեկան /
	1.Տառաճանաչ չէ

2. Տարրական 

3.Ութամյա (թերի միջնակագ)

4. Տասնամյա (Միջնակարգ/միջին դպրոց)

5. Տասներկուամյա (Ավագ դպրոց)

6. Միջնակարգ մասնագիտական 

7.  ԲՈՒՀ-ի ուսանող (ստացիոնար)

8. ԲՈՒՀ-ի ուսանող (հեռակա)

9. Բարձրագույն

11.Թերի բարձրագույն

10. Հետբուհական /ասպիրանտ

98. Կիրառելի չէ /մինչև 6 տարեկան

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	


1.2.ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ/ԵԿԱՄՏԻ ԱՂԲՅՈՒՐԸ

	No
	1. Գրել Աղյուսակ 1.1-ի
հերթական համարը)
	2. Զբաղվածության կարգավիճակը


	3. Զբաղվածության ոլորտը
	4.Աշխատանքի 

տեսակը

	5. Վերջին 6 ամսվա ընթացքում եկամտի աղբյուր


	6.Ամսական միջին եկամտի չափը /վերջին 6 ամսվա ընթացքում
	7. Սոցիալական խումբը 

	
	
	1.Զբաղված/աշխատող         

2.Տարիքային      

[image: image28.png]


թոշակառու        5
[image: image29.png]


3.Ուսանող, աշակերտ       5
4.Չի աշխատում

[image: image30.png]


և աշխատանք չի փնտրում       5
5. Չի աշխատում

[image: image31.png]


և աշխատանք է փնտրում       5
[image: image32.png]


6. Ժամկետային զինծառայող       7
7. Աշխատունակ չի       5
8. Այլ ————

98.Կիրառելի չէ մինչև 6 տարեկան  

             7
	1. Պետական, քաղծառայող

2. Մասնավոր հատվածի աշխատող

3. Ինքնազբաղված

4. Ձեռներեց/գործատու

5. Սեփական գյուղատնտեսությամբ զբաղված

6. Այլ գյուղատնտեսությամբ զբաղված

99. Այլ 
98.Կիրառելի չէ
	1. Մշտական

2. Սեզոնային

3.ժամանակավոր

4. Ժամանակ առ ժամանակ

98. Կիրառելի չէ
	1. Աշխատավարձ

2. Տարիքային թոշակ

3. Կրթաթոշակ

4. Այլ թոշակ

5. Սոցիալական նպաստ

6. Դրամական օգնություն արտերկրից

7. Դրամական օգնություն Հայաստանից

8. Եկամուտ վարձակալությունից

99. Այլ
	
	1. Հաշմանդամ 1-ին կարգ

2. Հաշմանդամ 2-րդ  կարգ

3. Հաշմանդամ 3-րդ  կարգ

4. Բնածին հաշմանադամ  
5. Ծնողազուրկ երեխա

6. Միայնակ ծնող

7.Միայնակ թոշակառու

8. Փախստական

98.Նշվածներից ոչ մեկը 

	
	
	1
	2
	1
	2
	
	9. 
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 (Խնդրում ենք լրացնել տվյալներ ՏՏ բոլոր անդամների վերաբերյալ)

1.3. Խնդրում ենք նշել այն եկամտի աղբյուրները, որոնք ընդհանուր են  ձեր տնային տնեսության համար համար:

	
	5. Վերջին 6 ամսվա ընթացքում եկամտի աղբյուր


	6.Ամսական միջին եկամտի չափը /վերջին 6 ամսվա ընթացքում

	
	1. Աշխատավարձ

2. Տարիքային թոշակ

3. Կրթաթոշակ

4. Այլ թոշակ

5. Սոցիալական նպաստ

6. Դրամական օգնություն արտերկրից

7. Դրամական օգնություն Հայաստանից

8. Եկամուտ վարձակալությունից

99. Այլ
	

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	


1.4 Ո՞վ է ձեր տնային տնտեսությունում  ապահովում ֆինանսական միջոցների մեծ մասը ընտանեկան բյուջեում:  ՑՈՒՑՈՒՄ. մուտքագրել ընտանիքի  համապատասխան անդամի հերթական համարը` արտացոլված  աղյուսակ 1.2 –ում:

	


	


1.5. Ինչպիսի՞ պետական աջակցություն եք դուք կամ ձեր ընտանիքի անդամները ստացել 2012 թվին: 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՑԱՎԱՐԻՆ – ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ԲՈԼՈՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ 
	Սոցիալական աջակցություն
	1. Այո    2. Ոչ

	1. Ծերության կենսաթոշակ 
	

	2. Հաշմանդամության թոշակ
	

	3. Կերակրողին կորցնելու դեպքում թոշակ
	

	4. Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ
	

	5. Երեխայի ծննդյան նպաստ
	

	6. Աղքատության ընտանեկան նպաստ
	

	7. Գործազրկության նպաստ
	

	8. Միանվագ նպաստ, օգնություն
	

	99.   Այլ /նշել/
	


1.6. Ցանկության դեպքում ի վիճակի եք դուք կամ ձեր ՏՏ անդամները
	
	1. Այո  2. Ոչ

	1
	Ապահովել  տան բավարար ջեռուցումը
	

	2
	Վճարել տարեկան կտրվածքով մեկ շաբաթյա հանգստի համար 
	

	3
	Փոխել մաշված կահույքը
	

	4
	Գնել բոլորովին նոր հագուստ
	

	5
	Գնել միս, հավ, ձուկ առնվազն երկու օրը մեկ
	

	6
	Հյուրընկալել ընկերների /առնվազն ամիսը մեկ անգամ 
	

	7
	Գնել երկու զույգ կոշիկ ամեն եղանակի համար
	

	8
	Իրականացնել տան արտաքին հարդարում
	


1.7.  Ներկայումս ունե՞ք որևէ վարկ կամ պարտք:  

	1. Այո                                                                                               
	1.1 Գումարի չափը
	1.2 Արժույթը    

1. Հայկական դրամ
2. ԱՄՆ դոլար 

3. Եվրո
4. Ռուսական ռուբլի
	1.3 Աղբյուրը
/Հնարավոր է մի քանի պատասխան/

1. Բանկային /վարկային կազմակերպություն  

2. Ֆիզիկական անձ
99. Այլ_____________

	
	
	
	
	
	

	2. Ոչ


1.8. Ունե՞ք արդյոք անձնական օգտագործման/ կամ ձեր ընտանիքի անդամների կողմից օգտագործվող/ ավտոմեքենա:
1. Չունեմ

2. Ունեմ մեկ մեքենա

3. Ունեմ երկու մեքենա

4. Ունեմ երեք և ավել մեքենա

2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՍԵՌԻ 
	 2.1 Ձեր տնային տնտեսությունից քանի կին է հաճախում/հաճախել հետևյալ հաստատությունները (խնդրում ենք վերցնել շրջանակի մեջ)
	Ոչ մեկ
	1
	2
	3
	4
	5

	1. Մանկապարտեզ
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	2. Միջնակարգ դպրոց
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	3.Պետական միջնակարգ մասնագիտական հաստատություն (քոլեջ, մասնագիտացված դպրոց)
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	4. Մասնավոր միջնակարգ մասնագիտական հաստատություն (քոլեջ, մասնագիտացված դպրոց)
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	5. Պետական ինստիտուտ/համալսարան
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	6. Մասնավոր ինստիտուտ/համալսարան
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	99. Այլ (խնդրում ենք նշել)
	
	
	
	
	
	


	2.2 Ձեր տնային տնտեսությունից քանի տղամարդ է հաճախում/հաճախել հետևյալ հաստատությունները (խնդրում ենք վերցնել շրջանակի մեջ)
	Ոչ մեկ
	1
	2
	3
	4
	5

	1. Մանկապարտեզ
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	2. Միջնակարգ դպրոց
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	3.Պետական միջնակարգ մասնագիտական հաստատություն (քոլեջ, մասնագիտացված դպրոց)
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	4.Մասնավոր միջնակարգ մասնագիտական հաստատություն (քոլեջ, մասնագիտացված դպրոց)
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	5. Պետական ինստիտուտ/համալսարան
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	6. Մասնավոր ինստիտուտ/համալսարան
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	99. Այլ (խնդրում ենք նշել)
	
	
	
	
	
	


3. ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԸ 
3.1 Խնդրում ենք նշել տարբեր տեսակի ամսական մոտավոր ծախսերը 

	Ծախս
	Ամսական միջին ծախսերը  (ՀՀ դրամ)

	1. Սնունդ
	

	2. Անձնական տրանսպորտ /ներառյալ բենզին/
	

	3. Հանրային տրանսպորտ
	

	4. Հագուստ
	

	5. Առողջություն (դեղեր, ծառայություններ)
	

	6. Կրթություն (ուսման վարձ, գրենական պիտույքներ)
	

	7. Բջջային հեռախոս
	

	8. Ֆիքսված հեռախոսակապ
	

	9. Սոցիալական գործառույթներ/ պարտավորություններ
	

	10. Էլեկտրաէներգիայի, գազի և այլ կոմունալ ծախսի հաշիվը
	

	11. Գույքի վարձավճար /եթե վարձով են ապրում/
	

	12. Տեխնիկա (հեռախոս, կոմպ., հեռուստացույց և այլն) 
	

	13. Այլ/ընթացիկ ծախսեր
	

	Ընդամնեը
	


	


4
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ
4.1 Տրանսպորտի ո՞ր տեսակից են սովորաբար օգտվում Ձեր տնային տնտեսության անդամները և ի՞նչ նպատակով: 
	Տրանսպորտի օգտագործման նպատակը 
	Տրանսպորտի տեսակը

	
	1.Երթուղային տաքսի
	2. Ավտոբուս
	3.Տրոլեյբուս
	4.Մետրո
	5. Տաքսի
	6.Անձնական մեքենա
	7.Այլ  (խնդրում ենք նշել)
	8. Ոտքով
	98. կիրառելի չի

	1. Աշխատանք
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Շուկա
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.  Հիվանդանոց
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.  Դպրոց/ԲՈՒՀ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Կրոնական հաստատություն
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 Ժամանց
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99.Այլ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2 Ո՞րն է ամենահեռու տարածությունը, որ սովորաբար անցնում եք տրանսպորտով:  (կմ)________________

	4.3 Որքա՞ն են կազմում ձեր տնային տնտեսության միջին ամսական տրանսպորտային ծախսերը: (ՀՀ  դրամ)______________


4.4 Ինչպե՞ս եք գնահատում հասարակական տրանսպորտի վիճակը ձեր համայնքում (երթուղային տաքսիներ, ավտոբուսներ և այլն): 

1. Գերազանց

2. Լավ

3. Բավարար

4. Անբավարար 
97.   Դժվարանում եմ պատասխանել

	


5.ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

5.1
Երբևէ լսե՞լ եք այս ծրագրի մասին:  


       

1. Այո (Նկարագրել)     2. Ոչ      

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

5.2        Դուք ստացե՞լ եք փոխհատուցումների իրավունքների մատրիցան/աղյուսակը:                1. Այո              2. Ոչ


5.3        Դուք ծանո՞թ եք  առկա բողոքարկման գործընթացին:                                                              1. Այո (Նկարագրել)    2. Ոչ


_______________________________________________________________________________________________________________

5.4  Խնդրում ենք նշել Ծրագրի արդյունքում հետևյալ առավելությունները/դրական ազդցեությունները:  

	No
	Ծրագրի առավելությունները
	1. Այո   2. Ոչ
	Նշումներ

	1
	Նոր աշխատատեղերի հնարավորություն
	
	

	2
	Ձեռնարկատիրական գործունեության հնարավորություն 
	
	

	3
	Շրջանում անշարժ գույքի գնի բարձրացում
	
	

	4
	Շրջանի հանրային տարածքի ընդհանուր տեսքը
	
	

	5
	Նոր բնակիչների ներհոսքը
	
	

	6
	Քաղաքի այլ մասերին ավելի հեշտ հասանելիություն/ մատչելիություն 
	
	

	7
	Առավելություն չկա
	
	

	99
	Այլ (խնդրում ենք նշել)
	
	


5.5  Խնդրում ենք նշել Ծրագրի արդյունքում հետևյալ թերությունները /բացասական ազդեցությունը ձեր տարածքում :  

	No
	Ծրագրի թերությունները
	1. Այո   2. Ոչ
	Նշումներ

	1
	Վերաբնակեցում
	
	

	2
	Եկամտի նվազում
	
	

	3
	Երթևեկության խցանում
	
	

	4
	Ճանապարհների անվտանգության նվազում, ավտովթարների վտանգի մեծացում
	
	

	5
	Անշարժ գույքի գնի բարձրացում
	
	

	6
	Բնապահպանական ազդեցություն 
	
	

	7
	Առևտրականացում
	
	

	8
	Բարեկամների, հարևանների, ընկերների հետ շփման հնարավորությունների կորուստ
	
	

	9
	Համայնքային վայրերի կորուստ
	
	

	10
	Թերություն չկա
	
	

	99
	Այլ (խնդրում ենք նշել)
	
	


5.6 Ի՞նչ միջոցներ կառաջարկեիք Ծրագրի բացասական ազդցեությունները մեղմելու/ նվազագույնի հասցնելու համար: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	


6.1  Ծրագրի արդյունքում ձեր աշխատանքը կորցնելու դեպքում, ի վիճակի կլինե՞ք հաջորդ վեց ամիսների ընթացքում այլ աշխատանք գտնել:  

1. Այո
2. Ոչ  /անցնել հարցին 
Եթե այո, ապա ինչպիսի աշխատանք (խնդրում ենք նկարագրել) _______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

6.2 Ինչպիսի՞ օգնության/աջակցության կարիք կունենաք այլ աշխատանքի արագ  անցնելու համար:  (հարցազրուցավարին` նշել 3 հիմնական կարիք)
1. --------------------------
2. --------------------------
3. --------------------------
6.3. Կցանկանայի՞ք վերապատրաստվել, եթե դա ձեզ օգնի արագ գտնել աշխատանք:                        

1. Այո
Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ վերապատրաստում/ուսուցում  կառաջարկեիք:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Ոչ  (եթե ոչ, ապա խնդրում եմ նշել պատճառ/պատճառները  ) _______________________________________________________

6.4 Ունեք որևէ այլ լրացուցիչ առաջարկություն օգնության/աջակցության համար:  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.5 Ներկա շուկայական արժեքով փոխհատուցում ստանալուց հետո, ձեր վիճակը կլինի 

1. Ավելի լավ, քան մինչև Ծրագիրը 

2. Նույնը, ինչպես մինչև Ծրագիրը

3. Ավելի վատ, քան մինչև Ծրագիրը

4. Չգիտեմ

Խնդրում եմ հիմնավորեք ձեր կարծիքը և նեկայացրեք առաջարկություններ Ծրագրի ավելի հաջող իրականացման համար, եթե այդպիսիք ունեք:  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.6  Կա՞ն Ծրագրի հետ կապված այլ խնդիրներ, որոնք կցանկանայիք քննարկել:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Իմ կողմից ներկայացված տեղեկատվությունը ստույգ է և համապատասխանում է իրական փաստերին:  Իմ ստորագրությամբ ես հաստատում եմ, որ ստացել եմ իրավունքների մատրիցան:

______________________________________________________



                                                                                                                                                                    Հարցվողի անուն ազգանունն ու ստորագրությունը

Հավելված 4

Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհ 

Արշակունյաց պողոտա – Արտաշատի խճուղի

Ազդեցության ենթակա փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցի հարցաշար
Հարցաշար N____

Հարգելի պարոն/տիկին, 

Մեր Կառավարությունը և Ասիական զարգացման բանկն իրականացնում են երկու մայրուղիների ենթածրագրի շրջանակում ճանապարհային հանգույցների վերակառուցման ծրագիր: Ծրագրի բացասական ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու և ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների վերականգնման համար ծրագիր մշակելու նպատակով անհրաժեշտ է անցկացնել հետազոտություն:  Ձեր կարծիքը մեծ նշանակություն ունի Ծրագրի համար: Մենք բարձր կգնահատենք, եթե պատասխանեիք մեր մի քանի հարցերին ձեր տնային տնտեսությունների վերաբերյալ, ներկայացնեիք ձեր տեսակետները, կարծիքներն ու առաջարկությունները, որպեսզի մենք կարողանանք առաջարկել համապատասխան ռազմավարություն Ծրագրի համար:  Անհրաժեշտ անձնական տվյալները կօգտագործվեն միայն հետազոտության վիճակագրական վերլուծության համար: Մենք վստահեցնում ենք ձեզ, որ անձնական ոչ մի տվյալ չի տրվի կամ չի բացահայտվի որևէ երրորդ կողմի` անկախ հանգամանքներից: Կանխավ շնորհակալություն համագործակցության համար: 
Պատասխանողի անուն, անզգանունը  ____________________________________________________________________

Ազդեցության ենթակա գույքի հասցեն  ____________________________________________________________________

/ՑՈՒՑՈՒՄ՝ հասցեի բացակայության պարագայում նշել 98/
ԱԵԱ-ի բնակության հասցեն  ___________________________________________________________________________

Տվյալների բազայում նույնականացման համարը /ՑՈՒՑՈՒՄ՝լրացնում է ստուգողը/ ______________________

Ազդեցության ենթակա  հողամասի լոտ կոդը  ______________

Պատասխանողի հեռախոսահամարը ___________________

Հարցազրուցավարի կոդը _________________________

Հարցազրույցի ամսաթիվը/օր, ամիս, տարի/________________________

Հարցազրույցի սկիզբը_____________

Հարցազրույցի ավարտը______________

1
ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ 

Ես կցանկանայի կազմել ձեր տնային տնտեսության (ՏՏ) բոլոր ներկա կամ տանից հեռու ապրող անդամների ցուցակը: Տնային տնտեսություն ասելով՝ նկատի ունենք միևնույն տանիքի ներքո և միևնույն ընտանեկան բյուջեով ապրող անձանց:  Եկեք սկսենք գրանցել տվյալները ՏՏ ղեկավարի, ապա նաև վերջինիս կողակցի, երեխաների և ՏՏ այլ անդամների վերաբերյալ:      

1.1
ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

	No
	1.Անուն, ազգանուն
	2.Կապը ՏՏ ղեկավարի հետ


	3.Ազգությունը
	4.Ծննդյան տարեթիվը /օր, ամիս, տարի/
	 5.Սեռը
	6.Ամուսնական կարգավիճակը


	7.Կրթությունը



	
	
	1.ՏՏ ղեկավար

2.Ամուսին/կին 

3.Դուստր

4.Որդի

5.Մայր

6.Հայր

7.Քույր

8.Եղբայր

9.Տատիկ

10.Պապիկ

11. Հարս

12.Փեսա

13.Թոռ

14.Թոռնուհի 

15.Ամուսնու մայր/սկեսուր 

16. Ամուսնու հայր/սկեսրայր
17. Զոքանչ
18. Աներ
99.Այլ ____


	1.Հայ

2.Եզդի

3.Ռուս

99.Այլ ____
	
	1.Արական
2. Իգական

	1.Ամուսնացած
2.Չամուսնացած

3.Այրի

4.Բաժանված

98. Կիրառելի չէ /մինչև 18 տարեկան /
	1.Տառաճանաչ չէ

2. Տարրական 

3.Ութամյա (թերի միջնակագ)

4. Տասնամյա (Միջնակարգ/միջին դպրոց)

5. Տասներկուամյա (Ավագ դպրոց)

6. Միջնակարգ մասնագիտական 

7.  ԲՈՒՀ-ի ուսանող (ստացիոնար)

8. ԲՈՒՀ-ի ուսանող (հեռակա)

9. Բարձրագույն  

10. Հետբուհական /ասպիրանտ

98. Կիրառելի չէ /մինչև 6 տարեկան

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	


1.2.ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ/ԵԿԱՄՏԻ ԱՂԲՅՈՒՐԸ

	No
	1. Գրել Աղյուսակ 1.1-ի
հերթական համարը)
	2. Զբաղվածության կարգավիճակը


	3. Զբաղվածության ոլորտը
	4.Աշխատանքի 

տեսակը

	5. Վերջին 6 ամսվա ընթացքում եկամտի աղբյուր


	6.Ամսական միջին եկամտի չափը /վերջին 6 ամսվա ընթացքում
	7. Սոցիալական խումբը 

	
	
	1.Զբաղված/աշխատող         

2.Տարիքային      

թոշակառու        5
3.Ուսանող, աշակերտ       5
4.Չի աշխատում

և աշխատանք չի փնտրում       5
5. Չի աշխատում

և աշխատանք է փնտրում       5
6. Ժամկետային զինծառայող       7
7. Աշխատունակ չի       5
8. Այլ ————

98.Կիրառելի չէ մինչև 6 տարեկան  

             7
	7. Պետական, քաղծառայող

8. Մասնավոր ոլորտի աշխատող

9. Ինքնազբաղված

10. Ձեռներեց/գործատու

11. Սեփական գյուղատնտեսությամբ զբաղված

12. Այլ գյուղատնտեսությամբ զբաղված

99. Այլ 
98.Կիրառելի չէ
	1. Մշտական

2. Սեզոնային

3.ժամանակավոր

4. Ժամանակ առ ժամանակ

98. Կիրառելի չէ
	10. Աշխատավարձ

11. Տարիքային թոշակ

12. Կրթաթոշակ

13. Այլ թոշակ

14. Սոցիալական նպաստ

15. Դրամական օգնություն արտերկրից

16. Դրամական օգնություն Հայաստանից

17. Եկամուտ վարձակալությունից

99. Այլ
	
	1. Հաշմանդամ 1-ին կարգ

2. Հաշմանդամ 2-րդ  կարգ

3. Հաշմանդամ 3-րդ  կարգ

4. Բնածին հաշմանադամ  
5. Ծնողազուրկ երեխա

6. Միայնակ ծնող

7.Միայնակ թոշակառու

8. Փախստական

98.Նշվածներից ոչ մեկը 

	
	
	1
	2
	1
	2
	
	18. 
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Խնդրում ենք լրացնել տվյալներ ՏՏ բոլոր անդամների վերաբերյա)

1.3. Խնդրում ենք նշել այն եկամտի աղբյուրները, որոնք ընդհանուր են  ձեր տնային տնեսության համար համար:

	
	5. Վերջին 6 ամսվա ընթացքում եկամտի աղբյուր


	6.Ամսական միջին եկամտի չափը /վերջին 6 ամսվա ընթացքում

	
	9. Աշխատավարձ

10. Տարիքային թոշակ

11. Կրթաթոշակ

12. Այլ թոշակ

13. Սոցիալական նպաստ

14. Դրամական օգնություն արտերկրից

15. Դրամական օգնություն Հայաստանից

16. Եկամուտ վարձակալությունից

100. Այլ
	

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	


1.4 Ո՞վ է ձեր տնային տնտեսությունում  ապահովում ֆինանսական միջոցների մեծ մասը ընտանեկան բյուջեում:  ՑՈՒՑՈՒՄ. մուտքագրել ընտանիքի  համապատասխան անդամի հերթական համարը` արտացոլված  աղյուսակ 1.2 –ում:

	


	


1.5. Ինչպիսի՞ պետական աջակցություն եք դուք կամ ձեր ընտանիքի անդամները ստացել 2012 թվին: 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՑԱՎԱՐԻՆ – ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ԲՈԼՈՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ 
	1.5 Սոցիալական աջակցություն
	1. Այո    2. Ոչ

	9. Ծերության կենսաթոշակ 
	

	10. Հաշմանդամության թոշակ
	

	11. Կերակրողին կորցնելու դեպքում թոշակ
	

	12. Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ
	

	13. Երեխայի ծննդյան նպաստ
	

	14. Աղքատության ընտանեկան նպաստ
	

	15. Գործազրկության նպաստ
	

	16. Միանվագ նպաստ, օգնություն
	

	100.   Այլ /նշել/
	


1.6 Ցանկության դեպքում ի վիճակի եք դուք կամ ձեր ՏՏ անդամները
	
	3. Այո  2. Ոչ

	1
	Ապահովել  տան բավարար ջեռուցումը
	

	2
	Վճարել տարեկան կտրվածքով մեկ շաբաթյա հանգստի համար 
	

	3
	Փոխել մաշված կահույքը
	

	4
	Գնել բոլորովին նոր հագուստ
	

	5
	Գնել միս, հավ, ձուկ առնվազն երկու օրը մեկ
	

	6
	Հյուրընկալել ընկերների /առնվազն ամիսը մեկ անգամ 
	

	7
	Գնել երկու զույգ կոշիկ ամեն եղանակի համար
	

	8
	Իրականացնել տան արտաքին հարդարում
	


1.7.  Ներկայումս ունե՞ք որևէ վարկ կամ պարտք:  

	1. Այո                                                                                   m              
	1.1 Գումարի չափը
	1.2 Արժույթը    

1. Հայկական դրամ
2. ԱՄՆ դոլար 

3. Եվրո
4. Ռուսական ռուբլի
	1.3 Աղբյուրը
/Հնարավոր է մի քանի պատասխան/

1. Բանկային /վարկային կազմակերպություն  

2. Ֆիզիկական անձ
99. Այլ_____________
	1.4 Գրավադրե՞լ  եք օտարվող հողամաս կամ շենք պարտքի/վարկի դիմաց: կիրառելի է միայն սեփական գույքերի համար

1.  Այո
      2.   Ոչ

	
	
	
	
	
	
	

	2. Ոչ
	
	


1.8. Ունե՞ք արդյոք անձնական օգտագործման/ կամ ձեր ընտանիքի անդամների կողմից օգտագործվող/ ավտոմեքենա:

5. Չունեմ

6. Ունեմ մեկ մեքենա

7. Ունեմ երկու մեքենա

8. Ունեմ երեք և ավել մեքենա

2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՍԵՌԻ 
	 2.1 Ձեր տնային տնտեսությունից քանի կին է հաճախում/հաճախել հետևյալ հաստատությունները (խնդրում ենք վերցնել շրջանակի մեջ)
	Ոչ մեկ
	1
	2
	3
	4
	5

	1. Մանկապարտեզ
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	2. Միջնակարգ դպրոց
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	3.Պետական միջնակարգ մասնագիտական հաստատություն (քոլեջ, մասնագիտացված դպրոց)
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	4. Մասնավոր միջնակարգ մասնագիտական հաստատություն (քոլեջ, մասնագիտացված դպրոց)
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	5. Պետական ինստիտուտ/համալսարան
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	6. Մասնավոր ինստիտուտ/համալսարան
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	99. Այլ (խնդրում ենք նշել)
	
	
	
	
	
	


	2.2 Ձեր տնային տնտեսությունից քանի տղամարդ է հաճախում/հաճախել հետևյալ հաստատությունները (խնդրում ենք վերցնել շրջանակի մեջ)
	Ոչ մեկ
	1
	2
	3
	4
	5

	1. Մանկապարտեզ
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	2. Միջնակարգ դպրոց
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	3.Պետական միջնակարգ մասնագիտական հաստատություն (քոլեջ, մասնագիտացված դպրոց)
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	4.Մասնավոր միջնակարգ մասնագիտական հաստատություն (քոլեջ, մասնագիտացված դպրոց)
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	5. Պետական ինստիտուտ/համալսարան
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	6. Մասնավոր ինստիտուտ/համալսարան
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	99. Այլ (խնդրում ենք նշել)
	
	
	
	
	
	


3. ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԸ 
3.1 Խնդրում ենք նշել տարբեր տեսակի ամսական մոտավոր ծախսերը 

	Ծախս
	Ամսական միջին ծախսերը  (ՀՀ դրամ)

	14. Սնունդ
	

	15. Անձնական տրանսպորտ /ներառյալ բենզին/
	

	16. Հանրային տրանսպորտ
	

	17. Հագուստ
	

	18. Առողջություն (դեղեր, ծառայություններ)
	

	19. Կրթություն (ուսման վարձ, գրենական պիտույքներ)
	

	20. Բջջային հեռախոս
	

	21. Ֆիքսված հեռախոսակապ
	

	22. Սոցիալական գործառույթներ/ պարտավորություններ
	

	23. Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ինտերնետի և այլ կոմունալ ծախսի հաշիվը
	

	24. Գույքի վարձավճար /եթե վարձով են ապրում/
	

	25. Տեխնիկա (հեռախոս, կոմպ., հեռուստացույց և այլն) 
	

	26. Այլ/ընթացիկ ծախսեր
	

	Ընդամնեը
	


4
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ
4.1 Տրանսպորտի ո՞ր տեսակից են սովորաբար օգտվում Ձեր տնային տնտեսության անդամները և ի՞նչ նպատակով: 
	Տրանսպորտի օգտագործման նպատակը 
	Տրանսպորտի տեսակը

	
	1.Երթուղային տաքսի
	2. Ավտոբուս
	3.Տրոլեյբուս
	4.Մետրո
	5. Տաքսի
	6.Անձնական մեքենա
	7.Այլ  (խնդրում ենք նշել)
	8. Ոտքով
	98. կիրառելի չի

	1. Աշխատանք
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Շուկա
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.  Հիվանդանոց
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.  Դպրոց/ԲՈՒՀ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Կրոնական հաստատություն
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 Ժամանց
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99.Այլ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2 Ո՞րն է ամենահեռու տարածությունը, որ սովորաբար անցնում եք տրանսպորտով:  (կմ)________________

	8.3 Որքա՞ն են կազմում ձեր տնային տնտեսության միջին ամսական տրանսպորտային ծախսերը: (ՀՀ  դրամ)______________


4.4 Ինչպե՞ս եք գնահատում հասարակական տրանսպորտի վիճակը ձեր համայնքում (երթուղային տաքսիներ, ավտոբուսներ և այլն): 

5. Գերազանց

6. Լավ

7. Բավարար

8. Անբավարար 
97.   Դժվարանում եմ պատասխանել
5.ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

5.1
Երբևէ լսե՞լ եք այս ծրագրի մասին:  


       

1. Այո (Նկարագրել)     2. Ոչ      

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

5.2        Դուք ստացե՞լ եք փոխհատուցումների իրավունքների մատրիցան/աղյուսակը:                1. Այո              2. Ոչ


5.3        Դուք ծանո՞թ եք  առկա բողոքարկման գործընթացին:                                                              1. Այո (Նկարագրել)    2. Ոչ


_______________________________________________________________________________________________

5.4  Խնդրում ենք նշել Ծրագրի արդյունքում հետևյալ առավելությունները/դրական ազդցեությունները:  

	No
	Ծրագրի առավելությունները
	1. Այո   2. Ոչ
	Նշումներ

	1
	Նոր աշխատատեղերի հնարավորություն
	
	

	2
	Ձեռնարկատիրական գործունեության հնարավորություն 
	
	

	3
	Շրջանում անշարժ գույքի գնի բարձրացում
	
	

	4
	Շրջանի հանրային տարածքի ընդհանուր տեսքը
	
	

	5
	Նոր բնակիչների ներհոսքը
	
	

	6
	Քաղաքի այլ մասերին ավելի հեշտ հասանելիություն/ մատչելիություն 
	
	

	7
	Առավելություն չկա
	
	

	99
	Այլ (խնդրում ենք նշել)
	
	


5.5  Խնդրում ենք նշել Ծրագրի արդյունքում հետևյալ թերությունները /բացասական ազդեցությունը ձեր տարածքում :  

	No
	Ծրագրի թերությունները
	1. Այո   2. Ոչ
	Նշումներ

	1
	Վերաբնակեցում
	
	

	2
	Եկամտի նվազում
	
	

	3
	Երթևեկության խցանում
	
	

	4
	Ճանապարհների անվտանգության նվազում, ավտովթարների վտանգի մեծացում
	
	

	5
	Անշարժ գույքի գնի բարձրացում
	
	

	6
	Բնապահպանական ազդեցություն 
	
	

	7
	Առևտրականացում
	
	

	8
	Բարեկամների, հարևանների, ընկերների հետ շփման հնարավորությունների կորուստ
	
	

	9
	Համայնքային վայրերի կորուստ
	
	

	10
	Թերություն չկա
	
	

	99
	Այլ (խնդրում ենք նշել)
	
	


5.6 Ի՞նչ միջոցներ կառաջարկեիք Ծրագրի բացասական ազդցեությունները մեղմելու/ նվազագույնի հասցնելու համար: 

6
ԿԵՆՍԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

6.1.
Քանի՞ տարի է, ինչ իրականացնում եք տվյալ ձեռնարկատիրական գործունեությունը:
	
	


6.2.
Դուք կամ ձեր տնային տնտեսությունից որևիցե մեկն աշխատու՞մ է այդ ձեռնարկատիրական գործունեության շրջանակներում:

1. Այո
2. Ոչ / անցնել հարց 4-ին
6.3.
Ով/ովքեր են աշխատում այդ ձեռնարկատիրական գործունեության շրջանակներում:

 (հարցազրուցավարին` նշել անուն ազգանունը)

1. --------------------------------

2. --------------------------------

6.4.
Եթե կորցնեք ձեր ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման հնարավորությունը, ձեզ կբավարարի՞ արդյոք դրամային փոխհատուցումը:    
1. Այո, լիովին կբավարարի

2. Այո, մասնակիորեն կբավարարի/ անցնել հարց 6.5-ին
3. Ոչ, ամենևին չի բավարարի / անցնել հարց 6.5-ին 
6.5.
Ինչու՞ չի բավարարի: (հարցազրուցավարին` նշել 3 հիմնական պատճառ)
1. --------------------------------

2. --------------------------------

3. --------------------------------

6.7    Ներկա շուկայական արժեքով յուրաքանչյուր օտարվող գույքի դիմաց փոխհատուցում ստանալուց հետո, ձեր վիճակը կլինի 

1. Ավելի լավ, քան մինչև Ծրագիրը 

2. Նույնը, ինչպես մինչև Ծրագիրը

3. Ավելի վատ, քան մինչև Ծրագիրը

4.  Չգիտեմ 
Խնդրում եմ հիմնավորեք ձեր կարծիքը և նեկայացրեք առաջարկություններ Ծրագրի ավելի հաջող իրականացման համար, եթե այդպիսիք ունեք:  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.6. 
Ծրագրի արդյունքում ձեռնարկատիրական գործունեություան իրականացման հնարավորության կորցնելու դեպքում, ինչպիսի՞ աջակցության կարիք կունենաք նոր նմանատիպ բիզնես հիմնելիս: (հարցազրուցավարին` նշել 3 հիմնական կարիք)

1. --------------------------------

2. --------------------------------

3. --------------------------------

6.7
Ունե՞ք որևէ այլ առաջարկություն ձեր ձեռնարկատիրական գործունեության վերականգնման համար:  

                                                                                                                                                                   Հարցվողի անուն ազգանունն ու ստորագրությունը_____________________________________________________________________________________

Հավելված 5

Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհ 

Արշակունյաց պողոտա – Արտաշատի խճուղի 

Հարցաշար անհատ ձեռնարկատերերի համար 

Հարցաշար N____

Անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը / իրավաբանական անձի անվանումը _____________________

Պատասխանողի անուն, անզգանունը, կարգավիճակը ______________________________

Ազդեցության ենթակա գույքի հասցեն __________________________________

Տվյալների բազայում նույնականացման համարը /ՑՈՒՑՈՒՄ՝լրացնում է ստուգողը/ ______________________

Ազդեցության ենթակա  հողամասի լոտ կոդը  ______________

Պատասխանողի հեռախոսահամարը ___________________

Հարցազրուցավարի անունը  _________________________

Հարցազրույցի ամսաթիվը/օր, ամիս, տարի/________________________

Հարցազրույցի սկիզբը_____________

Հարցազրույցի ավարտը______________


1. ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
1.1
Երբևէ լսե՞լ եք այս ծրագրի մասին:  


       

1. Այո (Նկարագրել)     2. Ոչ        ____________________________________________________________________________ 

1.2        Դուք ստացե՞լ եք փոխհատուցումների իրավունքների մատրիցան/աղյուսակը:          1. Այլ               2. Ոչ



1.3        Դուք ծանո՞թ եք առկա բողոքարկման գործընթացին:               1. Այո (Նկարագրել)    2. Ոչ


1.4  Խնդրում ենք նշել Ծրագրի արդյունքում հետևյալ առավելությունները/դրական ազդցեությունները:  
	No
	Ծրագրի առավելությունները
	1. Այո   2. Ոչ
	Նշումներ

	1
	Նոր աշխատատեղերի հնարավորություն
	
	

	2
	Ձեռնարկատիրական գործունեության հնարավորություն 
	
	

	3
	Շրջանում անշարժ գույքի գնի բարձրացում
	
	

	4
	Շրջանի հանրային տարածքի ընդհանուր տեսքը
	
	

	5
	Նոր բնակիչների ներհոսքը
	
	

	6
	Քաղաքի այլ մասերին ավելի հեշտ հասանելիություն/ մատչելիություն 
	
	

	7
	Առավելություն չկա
	
	

	99
	Այլ (խնդրում ենք նշել)
	
	


1.5  Խնդրում ենք նշել Ծրագրի արդյունքում հետևյալ թերությունները /բացասական ազդեցությունը ձեր տարածքում :
	No
	Ծրագրի թերությունները
	1. Այո   2. Ոչ
	Նշումներ

	1
	Վերաբնակեցում
	
	

	2
	Եկամտի նվազում
	
	

	3
	Երթևեկության խցանում
	
	

	4
	Ճանապարհների անվտանգության նվազում, ավտովթարների վտանգի մեծացում
	
	

	5
	Անշարժ գույքի գնի բարձրացում
	
	

	6
	Բնապահպանական ազդեցություն 
	
	

	7
	Առևտրականացում
	
	

	8
	Բարեկամների, հարևանների, ընկերների հետ շփման հնարավորությունների կորուստ
	
	

	9
	Համայնքային վայրերի կորուստ
	
	

	10
	Թերություն չկա
	
	

	99
	Այլ (խնդրում ենք նշել)
	
	


Նշում. Եթե  նշված է եկամտի նվազումը, ապա, խնդրում ենք պատասխանողին ուղղել հետևյալ հարցը. 

1.6. Ձեր ձեռնարկատիրական գործունեության հետ կապված ներկայումս ունե՞ք ոևէ վարկ կամ դրամական այլ պարտավորություն:  

	1. Այո                                                                                   m              
	1.1 Գումարի չափը
	1.2 Արժույթը    

1. Հայկական դրամ
2. ԱՄՆ դոլար 

3. Եվրո
4. Ռուսական ռուբլի
	1.3 Աղբյուրը
/Հնարավոր է մի քանի պատասխան/

1. Բանկային /վարկային կազմակերպություն  

2. Ֆիզիկական անձ
99. Այլ_____________
	1.4 Գրավադրե՞լ  եք օտարվող հողամաս կամ շենք պարտքի/վարկի դիմաց: կիրառելի է միայն սեփական գույքերի համար

1.  Այո
      2.   Ոչ

	
	
	
	
	
	
	

	2. Ոչ
	
	


.

2. ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ, ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
2.1  Եթե ստիպված լինեիք տեղափոխել ձեր ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման վայրը, ապա որտե՞ղ կցանկանայիք տեղափոխել այն:  ____________________________________________________________________________________________
2.2 Դուք կանխատեսու՞մ եք որևէ տեսակի խնդիր տեղափոխման ընթացքում:  ____________________________________________________________________________________________
2.3 Որո՞նք են նշված խնդիրների հնարավոր լուծումները: 

2.4 Ի՞նչ եք կարծում, ձեռնարկատիրական գործունեության տեղափոխումը կունենա՞ որևէ առավելություն, դրական ազդցեություն: _______________________________________________________________
2.5 Ինչպիսի՞ օգնություն եք ակնկալում ՀՀ կառավարությունից:

_____________________________________________________________________________________________
2.6 Ի՞նչ միջոցներ կառաջարկեիք Ծրագրի բացասական ազդցեությունները մեղմելու/ նվազագույնի հասցնելու համար:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7 Ձեր սեփական հողամասի օտարման դեպքում, ինչպիսի՞փոխհատուցում կգերադասեիք ստանալ:
Նշում.  Պատասխանները կարող են լինել մեկից ավելի:
1. Ստանալ նույն կատեգորիայի հողամաս:  

2. Հողամասի դիմաց ստանալ կանխիկ գումարով փոխհատուցում՝ շուկայական արժեքով:  

3. Չգիտեմ, դեռևս չեմ որոշել: 

4. Կիրառելի չէ (չի հանդիսանում հողամասի սեփականատերը) 

5. Այլ  (խնդրում ենք նկարագրել)________________________________________________________

2.8 Վարձակալած հողամասի օտարման դեպքում, ինչպիսի՞ փոխհատուցում կգերադասեիք ստանալ:  

Նշում.  Պատասխանները կարող են լինել մեկից ավելի:
1. Ստանալ նույն կատեգորիայի վարձակալած հողամաս:  

2. Ստանալ կանխիկ գումարով փոխհատուցում:
3. Չգիտեմ, դեռևս չեմ որոշել: 

4. Կիրառելի չէ (չի հանդիսանում հողամասի սեփականատերը) 

5. Այլ  (խնդրում ենք նկարագրել)________________________________________________________

2.9 Եթե ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեությունը գտնվում է ազդեցության ենթակա հողամասի վրա, ապա խնդրում ենք նշել, թե ինչպես կգերադասեիք օգտագործել/ ծախսել փոխհատուցումը:
1. Օտարումից հետո այդ նույն հողամասի մնացած մասում վերակառուցել այդ շինություն/շինությունները և վերսկսել ձեռնարկատիրական գործունեությունը:   

2.  Վերակառուցել այդ շինություն/շինությունները և վերսկսել ձեռնարկատիրական գործունեությունը ձեզ պատկանող այլ հողամասում: 

3. Վերակառուցել այդ շինություն/շինությունները և վերսկսել ձեռնարկատիրական գործունեությունը այլ հողամասում, որը դուք կգնեք:
4. Վերակառուցել այդ շինություն/շինությունները և վերսկսել ձեռնարկատիրական գործունեությունը այլ հողամասում, որը դուք կվարձակալեք:
5. Դեռևս չեմ որոշել

6. Այլ (խնդրում եմ նկարագրել)________________________________________________________

2.10 Ներկա շուկայական արժեքով յուրաքանչյուր օտարվող գույքի դիմաց փոխհատուցում ստանալուց հետո դուք ի վիճակի կլինե՞ք վերականգնել ձեր ձեռնարկատիրական գործունեությունը նույն մակարդակի, ինչպես մինչև Ծրագիրը 
1. ավելի բարձր մակարդակի, կամ  

2. ներկա մակարդակից ավելի ցածր: 

Խնդրում եմ հիմնավորեք ձեր կարծիքը և նեկայացրեք առաջարկություններ Ծրագրի ավելի հաջող իրականացման համար, եթե այդպիսիք ունեք:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.11  Քանի՞ տարի է, ինչ ներգրավված եք այս ձեռնարկատիրական գործունեությանը:
	
	


2.12 Եթե կորցնեք ձեր ձեռնարկատիրական գործունեությունը իրականացնելու հնարավորությունից, ձեզ կբավարարի՞ արդյոք դրամային փոխհատուցումը:    
4. Այո, լիովին կբավարարի

5. Այո, մասնակիորեն կբավարարի/ անցնել հարց 2.13-ին
6. Ոչ, ամենևին չի բավարարի / անցնել հարց 2.13-ին 

 
2.13  Ինչու՞ չի բավարարի: (հարցազրուցավարին` նշել 3 հիմնական պատճառ)
1--------------------------------

2--------------------------------

3--------------------------------

2.14  Ծրագրի արդյունքում ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու հնարավորությունը կորցնելու դեպքում, ինչպիսի՞ աջակցության կարիք կունենաք նոր նմանատիպ բիզնես հիմնելիս: (հարցազրուցավարին` նշել 3 հիմնական կարիք)

4. --------------------------------

5. --------------------------------

6. --------------------------------

2.15  Ունե՞ք որևէ այլ առաջարկություն ձեր ձեռնարկատիրական գործունեության վերականգնման համար: 

Իմ կողմից ներկայացված տեղեկատվությունը ստույգ է և համապատասխանում է իրական փաստերին:  Իմ ստորագրությամբ ես հաստատում եմ, որ ստացել եմ իրավունքների մատրիցան:

______________________________________________________



                                                                                                                                                                    Հարցվողի անուն ազգանունն ու ստորագրությունը
Հավելված 6

Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհ 

Արշակունյաց պողոտա – Արտաշատի խճուղի

Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների հարցաշար` ազդեցության ենթակա հողամասերի, շենքերի և այլ գույքի սեփականատերերի, վարձակալների և օգտագործողների համար 

Հարցաշար N____

Հարգելի պարոն/տիկին, 

Մեր Կառավարությունը և Ասիական զարգացման բանկն իրականացնում են երկու մայրուղիների ենթածրագրի շրջանակում ճանապարհային հանգույցների վերակառուցման ծրագիր: Ծրագրի բացասական ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու և ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների վերականգնման համար ծրագիր մշակելու նպատակով անհրաժեշտ է անցկացնել հետազոտություն:  Ձեր կարծիքը մեծ նշանակություն ունի Ծրագրի համար: Մենք բարձր կգնահատենք, եթե պատասխանեիք մեր մի քանի հարցերին ձեր տնային տնտեսությունների վերաբերյալ, ներկայացնեիք ձեր տեսակետները, կարծիքներն ու առաջարկությունները, որպեսզի մենք կարողանանք առաջարկել համապատասխան ռազմավարություն Ծրագրի համար:  Անհրաժեշտ անձնական տվյալները կօգտագործվեն միայն հետազոտության վիճակագրական վերլուծության համար: Մենք վստահեցնում ենք ձեզ, որ անձնական ոչ մի տվյալ չի տրվի կամ չի բացահայտվի որևէ երրորդ կողմի` անկախ հանգամանքներից: Կանխավ շնորհակալություն համագործակցության համար: 
	
	Ազդեցության տեսակը
	1.Այո  2.Ոչ

	1
	Ձեռնարկատիրական գործունեությունը
	 

	2
	Եկամտի կորուստ/աշխատող/
	 

	3
	Եկամտի կորուստ /գյուղատնտեսություն/
	 

	4
	Բնակելի շինություն
	 

	5
	Ոչ բնակելի շինություն
	 

	6
	Այլ
	 


Պատասխանողի անուն, անզգանունը  ____________________________________________________________________

Ազդեցության ենթակա գույքի հասցեն  ____________________________________________________________________

/ՑՈՒՑՈՒՄ՝ հասցեի բացակայության պարագայում նշել 98/
ԱԵԱ-ի բնակության հասցեն  ___________________________________________________________________________

Տվյալների բազայում նույնականացման համարը /ՑՈՒՑՈՒՄ՝լրացնում է ստուգողը/ ______________________

Ազդեցության ենթակա  հողամասի լոտ կոդը  ______________

Պատասխանողի հեռախոսահամարը ___________________

Հարցազրուցավարի կոդը _________________________

Հարցազրույցի ամսաթիվը/օր, ամիս, տարի/________________________

Հարցազրույցի սկիզբը_____________

Հարցազրույցի ավարտը______________

1
ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ 

Ես կցանկանայի կազմել ձեր տնային տնտեսության (ՏՏ) բոլոր ներկա կամ տանից հեռու ապրող անդամների ցուցակը: Տնային տնտեսություն ասելով՝ նկատի ունենք միևնույն տանիքի ներքո և միևնույն ընտանեկան բյուջեով ապրող անձանց:  Եկեք սկսենք գրանցել տվյալները ՏՏ ղեկավարի, ապա նաև վերջինիս կողակցի, երեխաների և ՏՏ այլ անդամների վերաբերյալ:      

1.1
ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

	No
	1.Անուն, ազգանուն
	2.Կապը ՏՏ ղեկավարի հետ


	3.Ազգությունը
	4.Ծննդյան տարեթիվը /օր, ամիս, տարի/
	 5.Սեռը
	6.Ամուսնական կարգավիճակը


	7.Կրթությունը



	
	
	1.ՏՏ ղեկավար

2.Ամուսին/կին 

3.Դուստր

4.Որդի

5.Մայր

6.Հայր

7.Քույր

8.Եղբայր

9.Տատիկ

10.Պապիկ

11. Հարս

12.Փեսա

13.Թոռ

14.Թոռնուհի 

15.Ամուսնու մայր/սկեսուր 

16. Ամուսնու հայր/սկեսրայր
17. Զոքանչ
18. Աներ
99.Այլ ____


	1.Հայ

2.Եզդի

3.Ռուս

99.Այլ ____
	
	1.Արական
2. Իգական

	1.Ամուսնացած
2.Չամուսնացած

3.Այրի

4.Բաժանված

98. Կիրառելի չէ /մինչև 18 տարեկան /
	1.Տառաճանաչ չէ

2. Տարրական 

3.Ութամյա (թերի միջնակագ)

4. Տասնամյա (Միջնակարգ/միջին դպրոց)

5. Տասներկուամյա (Ավագ դպրոց)

6. Միջնակարգ մասնագիտական 

7.  ԲՈՒՀ-ի ուսանող (ստացիոնար)

8. ԲՈՒՀ-ի ուսանող (հեռակա)

9. Բարձրագույն

11.Թերի բարձրագույն

10. Հետբուհական /ասպիրանտ

98. Կիրառելի չէ /մինչև 6 տարեկան

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	


1.2.ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ/ԵԿԱՄՏԻ ԱՂԲՅՈՒՐԸ
	No
	1. Գրել Աղյուսակ 1.1-ի
հերթական համարը)
	2. Զբաղվածության կարգավիճակը


	3. Զբաղվածության ոլորտը
	4.Աշխատանքի 

տեսակը

	5. Վերջին 6 ամսվա ընթացքում եկամտի աղբյուր


	6.Ամսական միջին եկամտի չափը /վերջին 6 ամսվա ընթացքում
	7. Սոցիալական խումբը 

	
	
	1.Զբաղված/աշխատող         

2.Տարիքային      

թոշակառու        5
3.Ուսանող, աշակերտ       5
4.Չի աշխատում

և աշխատանք չի փնտրում       5
5. Չի աշխատում

և աշխատանք է փնտրում       5
6. Ժամկետային զինծառայող       7
7. Աշխատունակ չի       5
8. Այլ ————

98.Կիրառելի չէ մինչև 6 տարեկան  

             7
	13. Պետական, քաղծառայող

14. Մասնավոր ոլորտի աշխատող

15. Ինքնազբաղված

16. Ձեռներեց/գործատու

17. Սեփական գյուղատնտեսությամբ զբաղված

18. Այլ գյուղատնտեսությամբ զբաղված

99. Այլ 
98.Կիրառելի չէ
	1. Մշտական

2. Սեզոնային

3.ժամանակավոր

4. Ժամանակ առ ժամանակ

98. Կիրառելի չէ
	19. Աշխատավարձ

20. Տարիքային թոշակ

21. Կրթաթոշակ

22. Այլ թոշակ

23. Սոցիալական նպաստ

24. Դրամական օգնություն արտերկրից

25. Դրամական օգնություն Հայաստանից

26. Եկամուտ վարձակալությունից

99. Այլ
	
	1. Հաշմանդամ 1-ին կարգ

2. Հաշմանդամ 2-րդ  կարգ

3. Հաշմանդամ 3-րդ  կարգ

4. Բնածին հաշմանադամ  
5. Ծնողազուրկ երեխա

6. Միայնակ ծնող

7.Միայնակ թոշակառու

8. Փախստական

98.Նշվածներից ոչ մեկը 

	
	
	1
	2
	1
	2
	
	27. 
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Խնդրում ենք լրացնել տվյալներ ՏՏ բոլոր անդամների վերաբերյալ)

1.3. Խնդրում ենք նշել այն եկամտի աղբյուրները, որոնք ընդհանուր են  ձեր տնային տնեսության համար համար:

	
	5. Վերջին 6 ամսվա ընթացքում եկամտի աղբյուր


	6.Ամսական միջին եկամտի չափը /վերջին 6 ամսվա ընթացքում

	
	17. Աշխատավարձ

18. Տարիքային թոշակ

19. Կրթաթոշակ

20. Այլ թոշակ

21. Սոցիալական նպաստ

22. Դրամական օգնություն արտերկրից

23. Դրամական օգնություն Հայաստանից

24. Եկամուտ վարձակալությունից

101. Այլ
	

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	


1.4 Ո՞վ է ձեր տնային տնտեսությունում  ապահովում ֆինանսական միջոցների մեծ մասը ընտանեկան բյուջեում:  ՑՈՒՑՈՒՄ. մուտքագրել ընտանիքի  համապատասխան անդամի հերթական համարը` արտացոլված  աղյուսակ 1.2 –ում:

	


	


  1.5. Ինչպիսի՞ պետական աջակցություն եք դուք կամ ձեր ընտանիքի անդամները ստացել 2012 թվին: 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՑԱՎԱՐԻՆ – ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ԲՈԼՈՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ 
	1.5 Սոցիալական աջակցություն
	1. Այո    2. Ոչ

	17. Ծերության կենսաթոշակ 
	

	18. Հաշմանդամության թոշակ
	

	19. Կերակրողին կորցնելու դեպքում թոշակ
	

	20. Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ
	

	21. Երեխայի ծննդյան նպաստ
	

	22. Աղքատության ընտանեկան նպաստ
	

	23. Գործազրկության նպաստ
	

	24. Միանվագ նպաստ, օգնություն
	

	101.   Այլ /նշել/
	


	
	4. Այո  2. Ոչ

	1
	Ապահովել  տան բավարար ջեռուցումը
	

	2
	Վճարել տարեկան կտրվածքով մեկ շաբաթյա հանգստի համար 
	

	3
	Փոխել մաշված կահույքը
	

	4
	Գնել բոլորովին նոր հագուստ
	

	5
	Գնել միս, հավ, ձուկ առնվազն երկու օրը մեկ
	

	6
	Հյուրընկալել ընկերների /առնվազն ամիսը մեկ անգամ 
	

	7
	Գնել երկու զույգ կոշիկ ամեն եղանակի համար
	

	8
	Իրականացնել տան արտաքին հարդարում
	


   1.7.  Ներկայումս ունե՞ք որևէ վարկ կամ պարտք:  

	1. Այո                                                                                                
	1.1 Գումարի չափը
	1.2 Արժույթը    

1. Հայկական դրամ
2. ԱՄՆ դոլար 

3. Եվրո
4. Ռուսական ռուբլի
	1.3 Աղբյուրը
/Հնարավոր է մի քանի պատասխան/

1. Բանկային /վարկային կազմակերպություն  

2. Ֆիզիկական անձ
99. Այլ_____________
	1.4 Գրավադրե՞լ  եք օտարվող հողամաս կամ շենք պարտքի/վարկի դիմաց: կիրառելի է միայն սեփական գույքերի համար

1.  Այո
      2.   Ոչ

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Ոչ
	
	


1.8. Ունե՞ք արդյոք անձնական օգտագործման/ կամ ձեր ընտանիքի անդամների կողմից օգտագործվող/ ավտոմեքենա:

9. Չունեմ

10. Ունեմ մեկ մեքենա

11. Ունեմ երկու մեքենա

12. Ունեմ երեք և ավել մեքենա

2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՍԵՌԻ 
	 2.1 Ձեր տնային տնտեսությունից քանի կին է հաճախում/հաճախել հետևյալ հաստատությունները (խնդրում ենք վերցնել շրջանակի մեջ)
	Ոչ մեկ
	1
	2
	3
	4
	5

	1. Մանկապարտեզ
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	2. Միջնակարգ դպրոց
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	3.Պետական միջնակարգ մասնագիտական հաստատություն (քոլեջ, մասնագիտացված դպրոց)
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	4. Մասնավոր միջնակարգ մասնագիտական հաստատություն (քոլեջ, մասնագիտացված դպրոց)
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	5. Պետական ինստիտուտ/համալսարան
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	6. Մասնավոր ինստիտուտ/համալսարան
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	99. Այլ (խնդրում ենք նշել)
	
	
	
	
	
	


	2.2 Ձեր տնային տնտեսությունից քանի տղամարդ է հաճախում/հաճախել հետևյալ հաստատությունները (խնդրում ենք վերցնել շրջանակի մեջ)
	Ոչ մեկ
	1
	2
	3
	4
	5

	1. Մանկապարտեզ
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	2. Միջնակարգ դպրոց
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	3.Պետական միջնակարգ մասնագիտական հաստատություն (քոլեջ, մասնագիտացված դպրոց)
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	4.Մասնավոր միջնակարգ մասնագիտական հաստատություն (քոլեջ, մասնագիտացված դպրոց)
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	5. Պետական ինստիտուտ/համալսարան
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	6. Մասնավոր ինստիտուտ/համալսարան
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	99. Այլ (խնդրում ենք նշել)
	
	
	
	
	
	


3. ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԸ 
3.1 Խնդրում ենք նշել տարբեր տեսակի ամսական մոտավոր ծախսերը 

	Ծախս
	Ամսական միջին ծախսերը  (ՀՀ դրամ)

	27. Սնունդ
	

	28. Անձնական տրանսպորտ /ներառյալ բենզին/
	

	29. Հանրային տրանսպորտ
	

	30. Հագուստ
	

	31. Առողջություն (դեղեր, ծառայություններ)
	

	32. Կրթություն (ուսման վարձ, գրենական պիտույքներ)
	

	33. Բջջային հեռախոս
	

	34. Ֆիքսված հեռախոսակապ
	

	35. Սոցիալական գործառույթներ/ պարտավորություններ
	

	36. Էլեկտրաէներգիայի, գազի և այլ կոմունալ ծախսի հաշիվը
	

	37. Գույքի վարձավճար /եթե վարձով են ապրում/
	

	38. Տեխնիկա (հեռախոս, կոմպ., հեռուստացույց և այլն) 
	

	39. Այլ/ընթացիկ ծախսեր
	

	Ընդամնեը
	


4
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ
4.1 Տրանսպորտի ո՞ր տեսակից են սովորաբար օգտվում Ձեր տնային տնտեսության անդամները և ի՞նչ նպատակով: 
	Տրանսպորտի օգտագործման նպատակը 
	Տրանսպորտի տեսակը

	
	1.Երթուղային տաքսի
	2. Ավտոբուս
	3.Տրոլեյբուս
	4.Մետրո
	5. Տաքսի
	6.Անձնական մեքենա
	7.Այլ  (խնդրում ենք նշել)
	8. Ոտքով
	98. կիրառելի չի

	1. Աշխատանք
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Շուկա
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.  Հիվանդանոց
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.  Դպրոց/ԲՈՒՀ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Կրոնական հաստատություն
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 Ժամանց
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99.Այլ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2. Ո՞րն է ամենահեռու տարածությունը, որ սովորաբար անցնում եք տրանսպորտով:  (կմ)________________

	4.3. Որքա՞ն են կազմում ձեր տնային տնտեսության միջին ամսական տրանսպորտային ծախսերը: (ՀՀ  դրամ)______________


4.4 Ինչպե՞ս եք գնահատում հասարակական տրանսպորտի վիճակը ձեր համայնքում (երթուղային տաքսիներ, ավտոբուսներ և այլն): 

9. Գերազանց

10. Լավ

11. Բավարար

12. Անբավարար 
97.   Դժվարանում եմ պատասխանել

5. ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏՏ ՀՈՂԵՐԸ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

5.1 Կարո՞ղ եք ասել, խնդրում եմ, ձեր ՏՏ սեփականությունը հանդիսացող կամ ձեր կողմից օգտագործվող հողամասերի 
և շինությունների մասին, ներառյալ՝ օրինական, վարձակալված և անօրինական գույքը: 

	 
	1.Հողամաս
	2.Շենք/շինություն

	
	1. Սեփականություն
	2. Վարձակալած
	3. Չգրանցված
	1. Սեփականություն
	2. Վարձակալած
	3. Չգրանցված 

	Գույքի տեսակը
	 Քա
նակը

 
	Մակե
րեսը (մ2)
	Օգտա 
գործում
Քարտ 1
	 Քա

նակը

 
	Մակե
րեսը (մ2)
	Օգտա 
գործում
Քարտ 1
	 Քա

նակը

 
	Մակե
րեսը (մ2)
	Օգտա 
գործում
Քարտ 1
	Քա
նակը

 
	Մակե
րեսը (մ2)
	Օգտա 
գործում
Քարտ 2
	Քա
նակը

 
	Մակե
րեսը (մ2)
	Օգտա 
գործում
Քարտ 2
	Քա
նակը

 
	Մակե
րեսը (մ2)
	Օգտա 
գործում
Քարտ 2

	
	1.1.1
	1.1.2 
	1.1.3 
	1.2.1
	1.2.2 
	1.2.3 
	1.3.1
	1.3.2 
	1.3.3 
	2.1.1
	2.1.2 
	2.1.3 
	2.2.1
	2.2.2 
	2.2.3 
	2.3.1
	2.3.2 
	2.3.3 

	1.   Միայն հողամաս 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.Հողամաս՝ շինություններով
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.Բնակելի շենք/տուն
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.Բնակարան
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Ոչ բնակելի շենք/շինություն
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Այլ (նշել)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	


5.2 Քանի՞ սենյակից է բաղկացած ձեր բնակարանը/բնակելի տունը (հարցազրուցավարին՝ հաշվարկում բացառել միայն լոգասենյակը):

5.3 Ձեր բնակարանը, բնակելի տունը
1. Ամբողջությամբ սեփական է
2. Դեռևս մարվում է /գնված է հիփոթեքով 

3. Վարձակալած է

4. Օգտագործվում է (վարձակալություն առանց վարձավճարի)

5. ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող 

Այլ——————————

	5.4 Ձեր բնակարանի ներկա վիճակը
	Այո
	Ոչ

	1. Տարածքի անբավարարություն
	1
	2

	2. Աղմուկ /հարևաններ
	1
	2

	3. Այլ աղմուկ (երթևեկություն, գործարան, ձեռնարկատիրական գործունեություն)
	1
	2

	4. Ոչ բավարար լուսավորություն
	1
	2

	5. Ջեռուցման բացակայություն
	1
	2

	6. Կաթող տանիք
	1
	2

	7. Պատերի, հատակի, ֆունդամենտի խոնավություն
	1
	2

	8. Փթած լուսամուտի շրջանակներ և/կամ հատակ 
	1
	2

	9. Աղբի խնդիր /ներառյալ երթևեկությունն ու արդյունաբերական թափոնները/
	1
	2

	10. Հանցագործության վտանգ տարածքում
	1
	2

	99.    Այլ (խնդրում ենք նշել) 
	
	


6. պատկերացումը ծրագրի և դրան վերաբերող խնդիրների մասին
6.1
Երբևէ լսե՞լ եք այս ծրագրի մասին:  


       

1. Այո (Նկարագրել)     2. Ոչ

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

6.2        Դուք ստացե՞լ եք փոխհատուցումների իրավունքների մատրիցան/աղյուսակը:                1. Այո              2. Ոչ


6.3        Դուք ծանո՞թ եք  առկա բողոքարկման գործընթացին:                                                              1. Այո (Նկարագրել)    2. Ոչ


6.4  Խնդրում ենք նշել Ծրագրի արդյունքում հետևյալ առավելությունները/դրական ազդցեությունները:  

	No
	Ծրագրի առավելությունները
	1. Այո   2. Ոչ
	Նշումներ

	1
	Նոր աշխատատեղերի հնարավորություն
	
	

	2
	Ձեռնարկատիրական գործունեության հնարավորություն 
	
	

	3
	Շրջանում անշարժ գույքի գնի բարձրացում
	
	

	4
	Շրջանի հանրային տարածքի ընդհանուր տեսքի բարելավում
	
	

	5
	Նոր բնակիչների ներհոսքը
	
	

	6
	Քաղաքի այլ մասերին ավելի հեշտ հասանելիություն/ մատչելիություն 
	
	

	7
	Առավելություն չկա
	
	

	99
	Այլ (խնդրում ենք նշել)
	
	


6.5  Խնդրում ենք նշել Ծրագրի արդյունքում հետևյալ թերությունները /բացասական ազդեցությունը ձեր տարածքում :  

	No
	Ծրագրի թերությունները
	1. Այո   2. Ոչ
	Նշումներ

	1
	Վերաբնակեցում
	
	

	2
	Եկամտի նվազում
	
	

	3
	Երթևեկության խցանում
	
	

	4
	Ճանապարհների անվտանգության նվազում, ավտովթարների վտանգի մեծացում
	
	

	5
	Անշարժ գույքի գնի բարձրացում
	
	

	6
	Բնապահպանական ազդեցություն 
	
	

	7
	Առևտրականացում
	
	

	8
	Բարեկամների, հարևանների, ընկերների հետ շփման հնարավորությունների կորուստ
	
	

	9
	Համայնքային վայրերի կորուստ
	
	

	10
	Թերություն չկա
	
	

	99
	Այլ (խնդրում ենք նշել)
	
	


6.6 Ի՞նչ միջոցներ կառաջարկեիք Ծրագրի բացասական ազդցեությունները մեղմելու/ նվազագույնի հասցնելու համար: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ, ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԵՎ  ԿԵՆՍԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
(ԱՆՑՈՒՄ  Օտարվող հողամասերի դեպքում անցնել հարց 7.11)

7.1. Արդյոք ունեք այլ բնակելի տուն կամ բնակարան:

 (ՑՈւՑՈՒՄ՝ Հարցնել միայն ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող, վարձակալած և օրինական շինությունների դեպքում, )

1. Այո

2. Ոչ               7.3  

7.2. Եթե այո, ապա որն է ձեզ համար հիմնական առաջնային բնակության վայրը:

1. Օտարվող բնակելի տունը, բնակարանը

2. Այլ բնակելի տունը/բնակարանը

7.3. Եթե ստիպված լինեիք տեղափոխվել, ապա որտե՞ղ կցանկանայիք տեղափոխվել:  

(Ցուցում՝ հարցը տալ միայն օրինական, ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող, վարձակալված բնակելի շինություններ ունեցողների դեպքում)

____________________________________________________________________________________________

7.4. Արդյոք գտել եք բնակելի տուն/բնակարան, որը կցանկանայիք գնել փոխհատուցման գումարով
(Ցուցում՝ հարցը տալ միայն օրինական, ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող, վարձակալված բնակելի շինություններ ունեցողների դեպքում)
1. Այո              հարց 7.6
2. Ոչ          

7.5. Եթե ոչ, ապա ինչու      ————————— ——————————————————————————

	7.6.  Գնահատեք տեղափոխման գործընթացի արդյունքում հետևյալ խնդիրների կարևորությունը Ձեզ համար: 

(Ցուցում՝ հարցը տալ միայն օրինական, ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող, վարձակալված շինություններ ունեցողների դեպքում) 


	Յուրաքանչյուր  պատասխանի դեպքում նշել կարևորության աստիճանը:

1. Շատ կարևոր խնդիր է

2. Ավելի շուտ կարևոր է

3. Ավելի շուտ կարևոր չի

4. Առհասարակ կարևոր չի

	1
	Նոր տուն կառուցելու ընթացքում բնակվելու խնդիր
	

	2
	Գույքի տեղափոխման ծախսերի խնդիր
	

	3
	Տեղափոխման համար աշխատուժի հայթայթման խնդիր
	

	4
	Տեղափոխման համար տրանսպորտի հայթայթման խնդիր
	

	5
	Փոխհատուցվելուց հետո գնման նպատակով նոր տուն փնտրելու խնդիր
	

	6
	Իրավաբանական խորհրդատվություն խնդիր /              հարց  7.7-ին, 1, 2, 3 պատասխանների դեպքում
	

	7
	Ոչ մի խնդիր
	

	99
	Այլ ————————
	


7.7 Ինչ բնույթի խորհրդատվության կարիք կունենաք
———————————————————————————————————————————————————————

_______________________________________________________________________________________________________________

Ցուցում՝ հարցնել միայն հարց  7.6-ում  1, 2, 3 պատասխանների դեպքում
7.8 Որո՞նք են նշված խնդիրների հնարավոր լուծումները: 

(Ցուցում՝ հարցը տալ միայն օրինական, ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող, վարձակալված շինություններ ունեցողների դեպքում)
	1
	Նոր տուն կառուցելու ընթացքում բնակվելու խնդիր
	

	2
	Գույքի տեղափախման ծախսերի խնդիր


	

	3
	Տեղափոխման համար աշխատուժի հայթայթման խնդիր
	

	4
	Տեղափոխման համար տրանսպորտի հայթայթման խնդիր
	

	5
	Փոխհատուցվելուց հետո գնման նպատակով նոր տուն փնտրելու խնդիր
	

	6
	Իրավաբանական խորհրդատվություն խնդիր 
	

	7
	Ոչ մի խնդիր
	

	99
	Այլ _____
	


7.9. Ինչպիսի՞ օգնություն եք ակնկալում Կառավարությունից:

(Ցուցում՝ հարցը տալ միայն օրինական, ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող, վարձակալված շինություններ ունեցողների դեպքում)

_____________________________________________________________________________________________

7.10 Ինչպես եք կարծում վերաբնակեցումը կունենա որևէ առավելություն, դրական ազդեցություն: 

(Ցուցում՝ հարցը տալ միայն օրինական, ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող, վարձակալված շինություններ ունեցողների դեպքում)

_____________________________________________________________________________________________
7.11 Սեփականության իրավունքով տնօրինվող Ձեր հողամասի օտարման դեպքում, ինչպիսի՞ փոխհատուցում կգերադասեիք ստանալ: 

(ՑՈՒՑՈՒՄ.  Պատասխանները կարող են լինել մեկից ավելի: ՑՈՒՑՈՒՄ  ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործողների պարագայում նշել 98)

6. Ստանալ նույն կատեգորիայի հողամաս
7. Հողամասի դիմաց ստանալ կանխիկ գումարով փոխհատուցում՝ շուկայական արժեքով

8. Չգիտեմ, դեռևս չեմ որոշել

98. Կիրառելի չէ (չի հանդիսանում հողամասի սեփականատերը) 

99. Այլ  (խնդրում ենք նկարագրել)________________________________________________________

ԱՆՑՈՒՄ.  շենքի/շինության բացակայության դեպքում           7.13
7.12 Եթե ազդեցության ենթակա շենքը/շինությունը գտնվում է ազդեցության ենթակա հողամասի վրա, ապա խնդրում ենք նշել, թե ինչպես կգերադասեիք օգտագործել/ ծախսել փոխհատուցումը:  

 (ՑՈՒՑՈՒՄ.  Պատասխանները կարող են լինել մեկից ավելի:)
7. Օտարումից հետո այդ նույն հողամասի մնացած մասում վերակառուցել այդ շինություն/շինությունները

8. Վերակառուցել այդ շինություն/շինությունները ձեզ պատկանող այլ հողամասում
9. Վերակառուցել այդ շինություն/շինությունները այլ հողամասում, որը դուք կգնեք  

10. Գնել բնակարան ներկա տեղավայրին մոտ

11. Գնել բնակարան մեկ այլ տեղում

12. Դեռևս չեմ որոշել (Նշել պատճառը) —————————————————————————
99 Այլ (խնդրում եմ նկարագրել)________________________________________________________

7.13 Ներկա շուկայական արժեքով յուրաքանչյուր օտարվող գույքի դիմաց փոխհատուցում ստանալուց հետո, ձեր վիճակը կլինի (Ցուցում՝ հարցը տալ բոլորին)
 1. Ավելի լավ, քան մինչև Ծրագիրը 

2. Նույնը, ինչպես մինչև Ծրագիրը

3. Ավելի վատ, քան մինչև Ծրագիրը

4.  Չգիտեմ

Խնդրում եմ հիմնավորեք ձեր կարծիքը և նեկայացրեք առաջարկություններ Ծրագրի ավելի հաջող իրականացման համար, եթե այդպիսիք ունեք:  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.14 Կա՞ն Ծրագրի հետ կապված այլ խնդիրներ, որոնք կցանկանայիք քննարկել:  _____________________________________________________________________________________________

Իմ կողմից ներկայացված տեղեկատվությունը ստույգ է և համապատասխանում է իրական փաստերին:  Իմ ստորագրությամբ ես հաստատում եմ, որ ստացել եմ իրավունքների մատրիցան:

 ______________________________________________________



                                                                                                                                                                    Հարցվողի անուն ազգանունն ու ստորագրությունը

Հավելված 7

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ ՏՐԱՆՇ 1
ՀՈՂԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ԾՐԱԳՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԲՐՈՇՅՈՒՐ
Մարտ,  2013
[image: image14.jpg](&) egisInternational




[image: image15.jpg]4 SWEROAD




1.Ծրագրի պատմությունը


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

2. Փոխհատուցման իրավասությունն ու իրավունքները

3. Փոխհատուցման դրույքաչափերը

4. Բողոքների և դժգոհությունների լուծման մեխանիզմը

5. Իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա հողօգտագործողներին և ինքնակամ շինությունների օգտագործողներին

6. Հաճախակի տրվող հարցեր

7.  Կոնտակտային տվյալներ

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ԱԶԲ
Ասիական զարգացման բանկ

ԱՄՔ
Անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականություն

ԱԵՏՏ
Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություն

ՀՀ դրամ
Հայաստանի Հանրապետության դրամ

ԱԵԱ
Ազդեցության ենթակա անձ

ՀՕՏՇ
Հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակ 
ՀՕՏԾ
Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր ՄՉՀ
Մանրամասն չափագրման հետազոտություն ՍՏՀ
Սոցիալ-տնտեսական հետազոտություն

ԵՔ
Երևանի քաղաքապետարան

ԵԿՆ ԾԻԳ
Երևանի   կառուցապատման   ներդրումային Ծրագրերի   իրականացման գրասենյակ

ԻԳ
Իրականացնող գործակալություն

ԾԿԽ
Ծրագրի կառավարման խորհուրդ

ՖՆ
Ֆինանսների նախարարություն

1.
ԾՐԱԳՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀՀ   կառավարությունը   48,640,000.00  ԱՄՆ   դոլար   վարկ  է   ստացել   Ասիական զարգացման բանկից (ԱԶԲ) Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր – Տրանշ 1-ի ֆինանսավորման համար: Ծրագիրը մեկնարկել է 2011թ-ի հուլիսի 19-ին: Փոխառությունը տրամադրվել է 32 տարով, որից 8 տարին համարվում է արտոնյալ: Համաձայն վարկային համաձայնագրի՝ Ծրագիրն ավարտվելու է  2016թ. հունիսի 30-ին:

Սույն Ծրագիրը նախաձեռնվել է ՀՀ կառավարության և Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ԱԶԲ-ին ներկայացված խնդրանք-դիմումի արդյունքում` Երևանի և մյուս երկրորդական քաղաքների զարգացման և ենթակառուցվածքի բարելավման ռազմավարական պլանի մշակման նպատակով: Ծրագիր 1-ը կկենտրոնանա քաղաքային տրանսպորտի բարելավման վրա Երևանում՝ համաձայն Երևան քաղաքի 2006 թ.-ի քաղաքային զարգացման  գլխավոր հատակագծի, ինչպես նաև երկրորդական նշանակության քաղաքներում, և նպատակն է խթանել կայուն, ինտեգրված, սոցիալապես հասանելի ու ծախսերի տեսանկյունից արդյունավետ քաղաքային տրանսպորտի համակարգի ստեղծմանը Հայաստանում:

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր- Ծրագիր 1-ի խնդիրներն են` բարձրացնել քաղաքային տրանսպորտի անվտանգությունը և հարմարավետությունը, կրճատել ժամանակային և ֆինանսական ծախսերը:

Ծրագրով նախատեսվում  է լրացնել քաղաքային արևմտյան օղակի բացակայող ճանապարհային հանգույցները: Ճանապարհային երկու ծրագրերը, որոնք կօգնեն բեռնաթափել քաղաքի կենտրոնը տրանսպորտային միջոցներից, հետևյալներն են՝


Արգավանդի մայրուղի – Շիրակի փողոց,


Շիրակի փողոց – Արտաշատի մայրուղի (ներառյալ՝ Արշակունյաց պողոտայի
լայնացումը):
[image: image16.png]



Այս փուլում պատրաստվում է Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը (ՀՕՏԾ), որի իրականացման համար ՀՀ Կառավարությունը որոշում է ընդունել (No. 990-Ն, ընդունված 2011 թ. Մայիսի 26) բացառիկ գերակա հանրային շահ ճանաչել  հետևյալ ճանապարհային հատվածները `


Արշակունյաց  պողոտայի  և Շիրակի  փողոցի  խաչմերուկից  մինչև  Արտաշատի  խճուղու

Նորագավիթը շրջանցող միջպետական նշանակության մայրուղին,

Շիրակի փողոցը Ծովակալ Իսակովի պողոտային միացնող մայրուղին:

ՀՕՏԾ-ն գնահատում է Ծրագրի ազդեցությունը և մանրամասնում է իրականացման պլանը անհրաժեշտ փոխհատուցման/վերականգնման միջոցառումների համար: ՀՕՏԾ-ն մշակվել է ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան: 
2009 թվականի ԱԶԲ-ի Անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության   (ԱՄՔ) և Ծրագրի Հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակի (ՀՕՏՇ) վրա: ՀՕՏԾ-ն ներառելու է` 1) Մանրամասն չափագրման հետազոտություն (ՄՉՀ), որը ներառում է ազդեցությանը ենթակա հողամասերի/շենքերի/շինությունների և այլ գույքի ճշգրիտ նկարագրությունը/չափագրումը, 2) Ազդեցությանը ենթակա բոլոր անձանց (ԱԵԱ-ների) և տնային տնտեսությունների մարդահամարը,
3)  ԱԵՏՏ-ների սոցիալ-տնտեսական հետազոտությունը  (ՍՏՀ), 4) ազդեցությանը ենթակա  գույքի մանրամասն գնահատումը, 5) ԱԵԱ-ների հետ խորհրդատվությունները:

1.
ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

Բոլոր ԱԵԱ-ները, ովքեր բնակվում, աշխատում, զբաղվում են գործարարությամբ, մշակում են հողամասը ազդեցության ենթակա տարածքում, իրավասու են ստանալ փոխհատուցում իրենց ազդեցության ենթարկված գույքի դիմաց` հիմնվելով փոփոխված և վերջնականացված նախագծի, հերթական թարմացված մարդահամարի և կորուստների մանրամասն չափագրման հետազոտության վրա: Նաև կապահովվեն վերականգնողական միջոցառումներ, որոնք բավարար օժանդակություն կլինեն ԱԵԱ-ներին՝ բարելավելու կամ առնվազն վերականգնելու մինչև ծրագիրն ունեցած իրենց կենսամակարդակը, եկամուտ վաստակելու կարողությունը և արտադրական մակարդակը:
Կորցրած գույքի նկատմամբ օրինական իրավունքների բացակայությունը կամ բացասական ազդեցություն կրած զբաղվածության կարգավիճակը, կամ սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակը չպետք է  խախտեն  ԱԵԱ-ի  իրավասությունը  փոխհատուցման,  վերականգնողական միջոցառումների կամ վերաբնակեցման նպատակների նկատմամբ:

Կասեցման  օրից  հետո  ազդեցության  ենթակա  տարածքներում  բնակություն  հաստատող կամ շենք և շինություններ կառուցող /ընդլայնող/ ԱԵԱ-ները փոխհատուցում ստանալու իրավասություն չեն ունենա: Ծրագրի կասեցման օր է սահմանվում օտարվող սեփականության նկարագրության արձանագրության կազմման օրը:

Ստորև բերված Իրավունքների սխեման դասակարգում է կորուստների տեսակները և փոխհատուցման իրավունքները, ինչպես նաև նախատեսում է նպաստներ  խիստ ազդեցության ենթարկված,  աղքատության  սահմանագծից  ցածր  կենսամակարդակ  ունեցող,  տարեցների, կանանց կողմից ղեկավարվող  ԱԵՏՏ-ների համար:

Աղյուսակ 71. Իրավունքների  սխեմա

	Կորստի/վերականգն ման տեսակը
	Նկարագրությունը
	Ազդեցության ենթարկված անձինք
	Փոխհատուցում ստանալու իրավունքները

	1.
Գյուղատնտեսական հողամասերի կորուստ
	ԱԵՏՏ–ներ, որոնք

կորցնում են գյուղատնտեսական հողամասերը` անկախ ազդեցության աստիճանից
	Սեփականատեր
	Դրամական փոխհատուցում` փոխարինման արժեք

+15%` շուկայական կամ կադաստրային արժեք (որն ավելի բարձր է): Հողի շուկայի բացակայության դեպքում փոխհատուցումը կիրականացվի՝ հիմք ընդունելով հողամասի տարեկան արտադրողականությունը` հաշվարկված տարիների այն քանակով, որը կապահովի ԱԵՏՏ-ի կորցրած հողամասի դիմաց վերականգնումը:

	
	
	Իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա հողօգտագործող
	ԱԵԱ հնարավորության դեպքում պետք է ստանան օրինական կարգավիճակ և փոխհատուցումը կիրականացվի վերը նշված ձևով:

	
	
	Վարձակալ (համայնքից, պետությունից)
	Հնարավորության դեպքում վարձակալը պետք է ստանա սեփականության իրավունք և փոխհատուցվի որպես լիարժեք սեփականատեր կամ նրան պետք է տրվի նոր վարձակալություն: Եթե դա հնարավոր չէ, ապա ելնելով վարձակալության մնացած տարիների հաշվարկից՝ նա պետք է ստանա ազդեցության

ենթակա հողամասի շուկայական կամ կադաստրային արժեքը (որն ավելի բարձր է)` գումարած 15%-ին համարժեք փոխհատուցում, հետևյալ մասնաբաժիններով`

1)մինչև 1 տարի` հողամասի արժեքի 5%, 2) մինչև 15 տարի`

հողամասի արժեքի 14%, 3) մինչև 25 տարի` հողամասի արժեքի

20%, 4) 25 և ավելի տարի` հողամասի արժեքի 25%

	
	
	Իրավական կարգավիճակ ստանալու ոչ ենթակա
	Այս ԱԵՏՏ-ները կստանան վերականգնման նպաստ ազդեցության ենթարկված հողամասի շուկայական կամ կադաստրային արժեքի (որն ավելի բարձր է) 25%-ի


	Կորստի/վերականգն ման տեսակը
	Նկարագրությունը
	Ազդեցության ենթարկված անձինք
	Փոխհատուցում ստանալու իրավունքները

	
	
	ԱԵԱ
	չափով

	2. Ոչ գյուղատնտեսակ ան հողամասերի կորուստ
	ԱԵՏՏ–ներ, որոնք կորցնում են իրենց առևտրային նշանակության կամ բնակելի հողամասերը
	Սեփականատեր
	Դրամական փոխհատուցում` փոխարինման արժեք

+15%` շուկայական կամ կադաստրային արժեք (որն ավելի բարձր է)

	
	
	Իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա հողօգտագործող
	Փոխհատուցումը կիրականացվի վերը նշված ձևով

	
	
	Վարձակալ (համայնքից, պետությունից)
	Հնարավորության դեպքում վարձակալը պետք է ստանա սեփականության իրավունք և փոխհատուցվի որպես սեփականատեր կամ նրան պետք է տրվի նոր վարձակալություն: Եթե դա հնարավոր չէ, ապա ելնելով վարձակալության մնացած տարիների հաշվարկից՝ նա պետք է ստանա ազդեցության

ենթակա հողամասի շուկայական կամ կադաստրային արժեք (որն ավելի բարձր է)` գումարած 15%-ին համարժեք փոխհատուցում, հետևյալ մասնաբաժիններով`

1) մինչև 1 տարի` հողի արժեքի 5%, 2) մինչև 15 տարի`

հողի արժեքի 14%, 3) մինչև 25 տարի` հողի արժեքի 20%, 4) 25 և ավելի տարի` հողամասի արժեքի 25%

	
	
	Իրավական կարգավիճակ ստանալու ոչ ենթակա հողօգտագործող
	Այս ԱԵՏՏ-ները կստանան վերականգնման նպաստ ազդեցության ենթարկված հողի շուկայական կամ կադաստրային արժեքի (որն ավելի բարձր է) 25%-ի չափով

	3. Բնակելի կառույցներ
	
	Բոլոր ԱԵՏՏ-ները` անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից
	Շինության կորստի դեպքում` դրամական փոխհատուցում փոխարինման ամբողջ արժեքի չափովը (ոչ պակաս, քան շուկայական արժեքը) գումարած 15%-ի չափով առանց ամորտիզացիոն մասհանումների, գործառնական ծախսերի և ապամոնտաժված շինարարական նյութերի։ Մասնակի ազդեցության դեպքում և ԱԵՏՏ-ի համաձայնությամբ` փոխհատուցում տրամադրվում է շինության միայն ազդեցության ենթակա հատվածի, ինչպես նաև շինության վերանորոգման համար.

	
	
	Վերաբնակեցվող վարձակալ
	վերաբնակեցման և զգալի ազդեցություն կրելու նպաստ` նշված սույն աղյուսակի 9 և 10 կետերում,

	4. Ոչ բնակելի կառույցներ/ակտիվն եր
	
	Իրավական գրանցման կարգավիճակ ունեցող ԱԵՏՏ
	շինության կորստի դեպքում` դրամական փոխհատուցում՝ փոխարինման ամբողջ արժեքի չափով (ոչ պակաս, քան շուկայական արժեքը)՝ գումարած 15% -ի չափով առանց ամորտիզացիոն մասհանումների, գործարքային ծախսերի և

ապամոնտաժված շինարարական նյութերի: Մասնակի ազդեցության դեպքում և ԱԵՏՏ-ի համաձայնությամբ փոխհատուցում տրամադրվում է շինության միայն ազդեցության ենթակա հատվածի, ինչպես նաև շինության վերանորոգման համար,

	
	
	Իրավական գրանցման կարգավիճակ ունեցող հողամասի վրա կառուցված

ինքնակամ կառույց ունեցող ԱԵՏՏ
	շինության կորստի դեպքում` դրամական փոխհատուցում՝ փոխարինման ամբողջ արժեքի չափով (ոչ պակաս, քան շուկայական արժեքը)` առանց ամորտիզացիոն մասհանումների, գործարքային
ծախսերի և ապամոնտաժված շինարարական նյութերի,

	
	
	Իրավական գրանցման կարգավիճակ չունեցող հողամասի վրա կառուցված ինքնակամ կառույց ունեցող ԱԵՏՏ
	վերականգնման նպաստ՝ փոխարինման ամբողջ արժեքի չափով` առանց ամորտիզացիոն մասհանումների, գործարքային ծախսերի և ապամոնտաժված շինարարական նյութերի՝ հանած կառույցի օրինականացման ծախսերը, ինչը չպետք է գերազանցի շուկայական արժեքի 20 %-ը


	Կորստի/վերականգն ման տեսակը
	Նկարագրությունը
	Ազդեցության ենթարկված անձինք
	Փոխհատուցում ստանալու իրավունքները

	
	
	Վերաբնակեցվող
վարձակալ
	Վերաբնակեցման և զգալի ազդեցություն կրելու

նպաստ` նշված սույն աղյուսակի 9-րդ և 10-րդ կետերում

	5. Ընդհանուր սեփականության միջոցներ
	Համայնքային/պետակ ան գույք
	Համայնք/պետություն
	Համայնքի/պետության իրավասու մարմնի համաձայնությամբ կորցրած կառույցների վերակառուցում և նրանց գործառույթների վերականգնում

	6. Մշակաբույսեր
	Ազդեցության ենթարկված մշակաբույսերի զանգված
	Բոլոր ԱԵՏՏ–ները՝ անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր և կացության որևէ կարգավիճակ

չունեցող բնակիչները)
	Մեկ տարվա բերքի փոխհատուցում հաշվարկված շուկայական գներով՝ ակնկալվող համախառն բերքի համար

	7. Ծառեր
	Ազդեցության ենթակա ծառեր
	Բոլոր ԱԵՏՏ–ները՝ անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր և կացության որևէ կարգավիճակ

չունեցող բնակիչները)
	Շուկայական գներով հաշվարկված դրամական փոխհատուցում՝ հիմնված ծառերի տեսակի, տարիքի և բերքատվության վրա

	8. Ձեռնարկատիրությո ւն/
գործարարություն
	Ձեռնարկատերեր/

գործարարներ
	Բոլոր ԱԵԱ/ԱԵՏՏ– ները՝ անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր և կացության որևէ կարգավիճակ

չունեցող բնակիչները)
	Ձեռնարկատեր/անհատ ձեռներեց. ա) մշտական ազդեցության դեպքում` դրամական միանվագ փոխհատուցում տարեկան զուտ եկամտի չափով, բ) ժամանակավոր ազդեցության դեպքում` զուտ եկամտի դրամական փոխհատուցում

ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատման մինչև 1 տարի ժամանակահատվածի համար։ Փոխհատուցումը հիմնված է հարկային հայտարարագրի վրա: Հայտարարագրի բացակայության դեպքում ԱԵՏՏ-ը կստանա վերականգնման նպաստ առավելագույն չհարկվող աշխատավարձի չափով` ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատվող ամիսների հաշվարկով` մինչև 1 տարի: Առավելագույն չհարկվող աշխատավարձը հավասար է նվազագույն աշխատավարձին:

Մշտական աշխատողներ/աշխատակիցներ. ա) մշտական ազդեցության դեպքում` վեց ամսվա կորցրած միջին աշխատավարձի չափով գումարի տրամադրում, բ) ժամանակավոր ազդեցության դեպքում մինչև վեց ամիս միջին աշխատավարձի չափով գումարի տրամադրում` ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատված ամիսների համար:

	9. Օժանդակություն էական ազդեցություների դեպքում
	10% գյուղատնտեսական եկամտի կորուստ և վերաբնակեցում
	Էականորեն ազդեցության ենթակա բոլոր ԱԵՏՏ-ները` ներառյալ կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչները
	1) ազդեցության ենթակա գյուղատնտեսական հողի մեկ տարվա բերքի չափով միանվագ փոխհատուցում.

2) 6 ամսվա վերաբնակեցման նպաստ վերաբնակեցման համար` նվազագույն աշխատավարձի չափով.

	10. Օժանդակություն
	Տրանսպորտային և
	Տեղահանված բոլոր
	Տրանսպորտային և մեկ ամսվա համար


	Կորստի/վերականգն ման տեսակը
	Նկարագրությունը
	Ազդեցության ենթարկված անձինք
	Փոխհատուցում ստանալու իրավունքները

	վերաբնակեցման
դեպքում
	տեղափոխումների
ծախսեր
	ԱԵԱ-ները` ներառյալ

վարձակալները
	կենսապահովման ծախսերը հոգալու համար

բավարար գումարների տրամադրում

	11. Օժանդակություն խոցելի անձանց
	
	Աղքատության սահմանագծից ցածր կենսամակարդակ ունեցող և (կամ) կանանց և (կամ) տարեց անձանց կողմից ղեկավարվող ԱԵՏՏ-ներ
	6 ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափով դրամական օժանդակության տրամադրում: Ծրագրի իրականացման հետ կապված աշխատատեղերի համար ընտրություն կատարելիս այս անձանց պետք է առաջնահերթություն տալ:

	12. Ժամանակավոր ազդեցություն
	
	Բոլոր ԱԵՏՏ-ները
	Պատշաճ վարձակալություն և վերականգման աջակցություն կտրամադրվի ժամանակավոր ազդեցություն կրող գույքի/սեփականության համար:

	13. ՀՕՏ չնախատեսված ազդեցություններ, եթե այդպիսիք լինեն
	
	
	Ծրագրի իրականացման ընթացքում ԵՔ-ն կանդրադառնա չնախատեսված ազդեցություններին և կհոգա դրանց հետ կապված փոխհատուցումը` ըստ նշված պայմանների:


2.
ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ Միավորի փոխհատուցման արժեքի գնահատումը.
Անշարժ գույքի կամ անշարժ գույքի նկատմամբ գույքային իրավունքների շուկայական արժեքի գնահատումն  իրականացվում  է  <Անշարժ  գույքի  գնահատման  գործունեության  մասին> Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: Տարբեր առարկաների՝ միավորի դիմաց փոխհատուցման արժեքի գնահատման ԱԶԲ մեթոդաբանությունը հետևյալն է`

1) գյուղատնտեսական նշանակության հողամասը պետք է գնահատվի շուկայական դրույքաչափերով՝ հաշվի առնելով ազդեցության ուսումնասիրությունից մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած հողամասի վաճառքի ուսումնասիրությունները,

2)   տները/շինությունները   պետք   է   գնահատվեն  փոխարինման  արժեքով՝   շինության տեսակի, շինանյութերի արժեքի, շինարարության տեսակի, աշխատուժի, տրանսպորտի և այլ շինարարական ծախսերի հիման վրա։ Ամորտիզացիոն մասհանումներ կամ գործառնական ծախսեր չեն կիրառվում: Եթե ԱԵԱ-ն չի ցանկանում տեղափոխվել, ապա վճարումները կկատարվեն մասնակի ազդեցությունների՝ միայն շինության տուժած մասի կամ վերանորոգման համար,
3) տարեկան բերքատվության չափը պետք է գնահատվի առաջին տարվա բերքատվության գյուղատնտեսական արտադրանք արտադրողի՝ շուկայական զուտ դրույքաչափերով: Այն հնարավոր դեպքում, երբ ԱԵԱ-ն վճարման ենթակա է՝ նրան պետք է տրվի ավելի քան մեկ տարվա փոխհատուցում, առաջին   տարուց   հետո   բերքի   դիմաց   փոխհատուցում   պետք   է   տրամադրվի   շուկայական համախառն արժեքին համապատասխան,

4)  ծառերը  պետք  է  գնահատվեն  տարբեր  մեթոդաբանությամբ՝  կախված  այն հանգամանքից, թե արդյոք կորցրած ծառը փայտանյութ տվող ծառ է, թե պտղատու.
ա.  փայտանյութ  տվող  ծառերը  պետք  է  գնահատվեն  տարիքի  կարգի  հիման  վրա  (ա)
տնկիներ,  բ)  միջին հասունության ծառեր  և  գ)  հասուն  ծառեր),  ինչպես  նաև փայտի որակի ու ծավալի հիման վրա,

բ. պտղատու ծառերը պետք է գնահատվեն տարիքի հիման վրա (ա) տնկիներ, բ) հասուն ոչ պտղատու ծառեր և գ) հասուն պտղատու ծառեր), <ա> և <բ> կարգի ծառերի դիմաց փոխհատուցում պետք է տրամադրվի ներդրված արժեքի հիման վրա, «<գ> կարգի ծառերի դիմաց՝ այնքան, որքան որ կազմում է մեկ տարվա եկամտի զուտ շուկայական արժեքը՝ բազմապատկած այն տարիների քանակով, որքան անհրաժեշտ է նոր լրիվ պտղատու ծառ աճեցնելու համար:

Միավորի դիմաց փոխհատուցման դրույքաչափերը պետք է գնահատվեն հավաստագրված անկախ գնահատողի կողմից՝ ԱԶԲ-ի կողմից ընդունելի հստակ և թափանցիկ մեթոդաբանության հիման վրա։ Փոխհատուցման գնահատված դրույքաչափերն այնուհետ պետք է ճշգրտվեն և վավերացվեն ԵԿՆ ԾԻԳ-ի կողմից:

3. 
ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԵՎ ԴԺԳՈՀՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ

ԱԵԱ-ն իրավունք ունի բողոքարկելու, պարզաբանում պահանջելու ցանկացած որոշման, գործողության վերաբերյալ, որն առնչվում է հողի օտարման և տարաբնակեցման գործընթացի հետ: Այդ իրավունքը ապահովելու նպատակով մշակվել և գործում է բողոքների լուծման մեխանիզմը:

Բողոքների   և   դժգոհությունների   լուծման   մեխանիզմը   ՀՕՏԾ-ի   մշակման   և   իրականացման փուլերում գործում է հետևյալ փուլերով.

ԵՔ ԾԻԳ


• Առաջին փուլում ձեր բողոքը/պարզաբանման ենթակա հարցը պետք է ներկայացնեք ԵԿՆ ԾԻԳ-ին (Ստորև ներկայացված են դիմելու հնարավոր տարբերակները):
• Բողոքի/խնդրի համապատասխան մասնագետների կողմից դիտարկելու և քննարկելուց հետո դուք կստանաք գրավոր պատասխան ոչ ուշ քան 30 օրերի ընթացքում:
• Եթե պատասխանը ձեզ չի բավարարում, ապա դուք կարող եք 1 ամսվա ընթացքում դիմել ԵՔ:
• Երկրորդ փուլում ձեր բողոքը/պարզաբանման ենթակա հարցը կարող եք ներկայացնել ԵՔ: (Ստորև ներկայացված են դիմելու հնարավոր տարբերակները):
• Բողոքի/խնդրի համապատասխան մասնագետների կողմից դիտարկելուց և քննարկելուց հետո դուք կստանաք գրավոր պատասխան ոչ ուշ քան 15 օրերի ընթացքում:
• Եթե ԵՔ-ն պարզաբանում չի կարողանում տալ ձեր հարցին, ապա վերջինս բողոքը
ԵՔ
կներկայացնի Ծրագրի կառավարման խորհրդին: Այն ձեր բողոքը դիտարկող
վերջին օղակն է:
• Եթե Ձեզ չի բավարարում Ծրագրի կառավարման խորհրդի պատասխանը,
Դուք կարող եք դիմել դատարան:
Ներկայացված բողոքների լուծման մեխանիզմը չի սահմանափակում դատարան դիմելու ձեր իրավունքը: Դուք կարող եք դիմել դատարան ցանկացած պահին: Դատարանում դուք կարող եք վիճարկել միայն փոխհատուցման  չափը:

Ինչպես դիմել Ծրագրի իրականացման գրասենյակ (ԵԿՆ ԾԻԳ):
ԵԿՆ ԾԻԳ-ի վերաբնակեցման մասնագետի դաշտային գրասենյակ:
• Հասցե` Ներքին Շենգավիթ 12փ, թիվ 75 միջնակարգ դպրոց
• Ժամանակացույց. ամեն հինգշաբթի, 15.00-17.00
ԾԻԳ-ի գրասենյակ:
• Հասցե՝ Բյուզանդի 1/3 , 5-րդ հարկ, հեռ.՝ + 374 56 54 87
Էլեկտրոնային փոստով՝
 HYPERLINK "mailto:verabnaketsum@yerevan.am" 
verabnaketsum@yerevan.am

Ինչպես դիմել Երևանի քաղաքապետարան (ԵՔ):

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Արգիշտիի փող. 1, ՀՀ, ք. Երևան, Բուզանդի փող. 1/3, 5-րդ հարկ /աշխատանքային ժամերը 9.00-18.00/
Խնդրում ենք բողոքի հետ պարտադիր կցել ԾԻԳ-ի պատասխանը և պահանջը հիմնավորող փաստաթղթերը:
5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԵՆԹԱԿԱ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻՆ

Սեփականության իրավունքի (գրանցման) փաստաթղթեր չունեցող բոլոր ԱԵԱ-ները կարող են օրինականացնել իրենց գույքը, եթե այն ՀՀ հողային  օրենսգրքի  60-րդ  հոդվածի  (02.05.2001)  համաձայն չի  գտնվում  այնպիսի տարածքներում, որոնք նախատեսված են բացառապես հանրային օգտագործման համար` ռազմական  նպատակով  օգտագործվող  տարածքներ,  հիվանդանոցներ, դպրոցներ կամ վայրեր, որոնք նախատեսված չեն բնակության համար (գետի հուն, ռադիոակտիվ նյութերով հարուստ կամ այլ վտանգավոր կամ բնապահպանական տեսանկյունից անհամապատասխան վայրեր) և համապատասխանում է օրենքով սահմանված այլ պայմաններին: 

Երևան  քաղաքի  վարչական  տարածքում  մինչև  2001  թվականի  մայիսի  15-ը  կառուցված անհատական բնակելի տները և դրանց կից բնակելի նշանակության օժանդակ շինությունները, դրանց կառուցման ու սպասարկման համար փաստացի առկա սահմանազատված հողամասերը, որոնց   նկատմամբ   չեն   պահպանվել   սահմանված   կարգով   տրամադրված   քաղաքաշինական գործունեություն իրականացնելու փաստաթղթերը և (կամ) հողահատկացման հիմքերը, եթե դրանք կառուցված  չեն  կամ  չեն  գտնվում  Հայաստանի  Հանրապետության  հողային  օրենսգրքի  60-րդ հոդվածով   սահմանված   հողամասերի,   այդ   թվում`   ինժեներա-տրանսպորտային   օբյեկտների օտարման գոտիներում, չեն հակասում քաղաքաշինական նորմերին, չեն առաջացնում սերվիտուտ, համարվում  են  այն  տիրապետող  ֆիզիկական  անձի  սեփականությունը  (2008  թվականի  հունիսի  6-ի «Երևան   քաղաքում իրավունք հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական բնակելի տների կարգավիճակի  մասին»  ՀՀ օրենքի հոդված 1, 2, 3): Նույն սկզբունքը գործում է նաև Երևան քաղաքի վարչական տարածքում մինչև 2001 թվականի մայիսի 15-ը ԱԵԱ-ին պատկանող` բնակելի տան կառուցման և սպասարկման համար ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ տնօրինվող հողին  կից  ավել  օգտագործվող`  մինչև  300  քառակուսի  մետր սահմանազատված պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերի և դրանց վրա կառուցված  բնակելի  տների  ու  բնակելի  նշանակության  օժանդակ  շինությունների օրինականացման պարագայում: 300 քառակուսի մետրից ավելի մեծ հողամասեր ունեցող ԱԵԱ-ները ևս կարող են օրինականացնել իրենց գույքը/սեփականությունը, բայց նրանք պետք է վճարեն օրենքով սահմանված կադաստրային գումարը: Որպեսզի ԱԵԱ-ներն օրինականացնեն իրենց ունեցվածքը, նրանք պետք է նախաձեռնեն այդ գործընթացը` համաձայն գործող կանոնակարգի: ԻԳ-ն կաջակցի այն ԱԵԱ-ներին, որոնք կսկսեն օրինականացման գործընթացը: Օրինականացման ծախսերը կարող են վճարվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության/ԵՔ-ի կողմից տրամադրվող փոխհատուցման գումարից, եթե ԱԵԱ-ն համաձայն է:

Փոխհատուցում ստանալու իրավունքից օգտվելու համար Դուք պետք է հաստատեք Ձեր կարգավիճակը: ԵԿՆ ԾԻԳ-ի գրասենյակ պետք է ներկայացվեն հետևյալ փաստաթղթերը (առկայության դեպքում).

  Հողօգտագործողի/ների անձնագրի պատճեն/ները

 Ջրօգտագործման պայմանագրի և/կամ հողամասի վարձակալության վարձավճարների և
ջրօգտագործման վճարների անդորրագրերի բնօրինակները
  Տեղեկանք   վարչական   շրջանից   հողամասի   փաստացի   օգտագործման   վերաբերյալ՝ հողամասի մակերեսի նշումով

Տեղեկանք   թաղային   լիազորից   հողամասի   փաստացի   օգտագործման   վերաբերյալ՝ հարակից հողօգտագործող 5 /հինգ/ հարևանների վկայությամբ և ստորագրությամբ /կցելով հարևան հօղօգտագործողների անձնագրերի պատճենները

  Պարզաբանումների համար կարող եք դիմել ԵՔ ԾԻԳ-ի գրասենյակ

6. ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

 
Հնարավո՞ր է արդյոք, որ շինարարությունը սկսվի մինչ փոխհատուցումների տրամադրումը.
Կապալառուն չի սկսելու շինարարություն Ծրագրի ՀՕՏ ազդեցությունների շրջանակում գտնվող որևէ հատվածում, մինչև` ա) ՀՕՏԾ ամբողջական իրականացումը, բ) համաձայնեցված փոխհատուցման տրամադրումը և վերականգնման օժանդակության ապահովումը և գ) ազդեցության ենթակա տարածքների ազատումը:

Հողամասի ձեռքբերումը սեփականության օտարման գործընթացի շրջանկաներում կապված  է երկար ընթացակարգերի հետ և հաճախ կարող է դիմադրության հանդիպել: Ծրագրի շրջանակներում նման մոտեցմամբ պետք է գործել միայն ծայրահեղ դեպքերում, երբ ԱԵԱ-ի և ԵՔ-ի միջև բանակցությունները ձախողվում են, և ենթածրագրի իրագործելու համար չկա մատչելի այլընտրանքային հողամաս: Այնուամենայնիվ, նման դեպքերում, ԵՔ-ն չպետք է զբաղեցնի անհրաժեշտ հողամաերը, մինչև ա) օրենքով սահմանված կարգով համապատասխան  դատական  վարույթ  չսկսվի,  բ)  դատական արգելք չսահմանվի, և դրա մասին ըստ սահմանված կարգի չտեղեկացվի ԱԵԱ-ին և գ) փոխհատուցման/վերականգնման գումարները չփոխանցվեն դատարանի դեպոզիտային հաշվին:

 Եթե ես չունեմ բանկային հաշիվ, պարտավո՞ր եմ արդյոք փոխհատուցումը ստանալու համար վճարել բանկային հաշվի բացման համար.

Դուք կարող եք ստանալ փոխհատուցում անմիջապես ձեր անձնական բանկային հաշվեհամարի վրա: Այդ հաշվեհամարը պետք է նշված լինի հողամասի օտարման պայմանագրում: Եթե դուք չունեք բանկային հաշվեհամար, ապա ձեր փոխհատուցման գումարը կփոխանցվի այն բանկի ձեր անունով բացված ժամանակավոր հաշվեհամարին, որի հետ կհամագործակցի  ԵՔ ԾԻԳ-ը :

 
Եթե սեփականատերը գտնվում է Հայաստանից դուրս, ինչպե՞ս նա կարող է ստանալ փոխհատուցումը.

Եթե սեփականատերը գտնվում է Հայաստանից դուրս, ապա նա կարող է ուղարկել նոտարով վավերացված լիազորագիր այլ անձի անունով, օրինակ` իր հարազատի կամ մոտ ընկերոջ, հողամասի օտարման պայմանագիրը ստորագրելու և փոխհատուցումը ստանալու համար: Կարող եք խորհրդակցել նոտարների կամ ԵՔ ԾԻԳ-ի իրավաբանների հետ լիազորագրի ձևի վերաբերյալ: Որևէ մեկին լիազորելուն պես, խնդրում ենք տեղեկացնել ԵՔ ԾԻԳ-ին և   համապատասխան աշխատակիցներին տրամադրել լիազորագրի պատճենը և այդ անձնավորության կոնտակտային տվյալները: Եթե չկնքվի օտարման պայմանագիրը, ապա ձեր գույքը կօտարվի դատական կարգով, և փոխհատուցումը կփոխանցվի դատարանի դեպոզիտային հաշվեհամարին: 

 
Եթե սեփականատերը մահացած է, ինչպե՞ս է տրամադրվում փոխհատուցումը:
Եթե  սեփականատերն  ունի  ժառանգներ,  ապա  փոխհատուցումը  կվճարվի  նրանց համապատասխան ժառանգության փաստաթղթերը ձևակերպելուց հետո: Եթե ժառանգներ չկան, ապա փոխհատուցումը կփոխանցվի դատարանի դեպոզիտային հաշվին: Խնդրում ենք դիմել նոտարներին կամ ԵՔ ԾԻԳ-ի իրավաբաններին փաստաթղթերի ձևակերպման գործընթացի վերաբերյալ խորհրդատվություն ստանալու համար:

 
Ինչպե՞ս է վճարվելու փոխհատուցումը.

Փոխհատուցման վճարումը ՀՕՏԾ-ի իրականացման ընթացքում կարևորագույն փուլերից մեկն է:

Նախատեսված քայլերն են`

ա.
Տեղափոխման
և
վերաբնակեցման
բյուջեի
հատկացումը
պետական գանձապետարանին ՖՆ-ի կողմից:

բ. ԱԵԱ-ների համար լավագույն պայմաններ ապահովող առևտրային բանկերի ընտրությունը: ԱԵԱ-ները կարող են նաև գործել իրենց առկա բանկային հաշիվների միջոցով:

գ.  Գույքի օտարման պայմանագրի ստորագրում:

դ. Փոխհատուցման գումարի փոխանցումը ԾԻԳ-ի հաշվեհամարին:

ե. Փոխհատուցման և նպաստների փոխանցումը ԱԵԱ-ների բանկային հաշիվներին:

զ. Սեփականության տարածքի ազատումը օտարման  պայմանագիրը ստորագրելուց հետո

3 շաբաթվա ընթացքում:

է.  Հողամասի/շինության սեփականատեր դառնալը Հայաստանի Հանրապետության կողմից:

 
Ի՞նչ պետք է ես ունենամ հողամասի օտարման պայմանագիրը ստորագրելիս.

Բոլոր անձինք, ովքեր ունեն անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք, պետք է ներկայանան նոտարական գրասենյակ:

Եթե սեփականատերը չի կարող ներկայանալ, ապա պետք է ներկայացվի լիազորագիր մեկ այլ սեփականատիրոջ անունով:

Պետք է ներկայացվեն ստորև նշված փաստաթղթերի բնօրինակները.

1.
Անձնագիրը

2.
Սեփականության վկայականը

3.
Եթե բացի սեփականատիրոջից կան գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք ունեցող այլ անձինք, ապա պետք է ներկայացվի սեփականության իրավունքի վկայականը (օրինակ` վարձակալության վկայականը, գրավի վկայականը):

4.
Ամուսնության վկայական:

Ամուսինները համարվում են համասեփականատերեր, նույնիսկ եթե սեփականությունը նրանցից
մեկի անունով է:

 
Ի՞նչ կարող է լինել, եթե սեփականատերը հրաժարվում է պայմանագիրը ստորագրելուց.

Տվյալ դեպքում կկիրառվի հարկադիր օտարման  գործընթաց:  Ծրագրի համար հարկադիր օտարումներ  կկիրառվեն միայն բացառիկ դեպքերում, երբ ԱԵԱ-ի և ԵՔ ԾԻԳ-ի միջև բանակցությունները ձախողվեն: Քաղաքապետարանը չի զբաղեցնի անհրաժեշտ հողամասերը մինչև.

 օրենքով սահմանված պատշաճ դատական գործընթացի նախաձեռնումը,

 փոխհատուցման/վերականգնման գումարների փոխանցումը դատարանի հաշվին,
 դատարանի որոշման ընդունումը և ուժի մեջ մտնելը:
Համաձայն  «Հասարակության  և  պետության  կարիքների  համար  սեփականության  օտարման մասին» ՀՀ օրենքի` դատական կարգով սեփականության օտարման գործընթացը հետևյալն է`


Ձեռքբերողը   պետք է ուղարկի   սեփականության օտարման   պայմանագրի նախագիծը գույքի սեփականատիրոջը և բոլոր   այն անձանց, ովքեր ձեռք բերվող   գույքի նկատմամբ ունեն որևէ գույքային իրավունք:


Եթե    օտարման  պայմանագրի  նախագիծը  ուղարկելուց  հետո  3  ամսվա  ընթացքում  չի ստորագրվում  օտարման պայմանագիրը, ապա Երևանի Քաղաքապետարանը կարող է սկսել  դատարան  դիմելու  գործընթացը`  սեփականության  իրավունքի  փոխանցման համար:



Երևանի   Քաղաքապետարանը   պետք   է   դատարանի   դեպոզիտ   հաշվին   փոխանցի փոխհատուցման հաշվարկված արժեքը, որը պետք է վճարվի ԱԵԱ-ին և պետք է ծանուցի այդ մասին սեփականատիրոջը և սեփականության նկատմամբ գույքային իրավունքներ ունեցող անձանց: Եթե    ԱԵԱ-ն ստանում է դեպոզիտ հանձնված գումարը, ապա սեփականության օտարման պայմանագիրը համարվում է կնքված:


Եթե  Օտարման  պայմանագիրը  չի  ստորագրվում  փոխհատուցման  գումարը  դեպոզիտ հանձնելուց հետո 7 օրվա ընթացքում, ապա ԵՔ-ն պետք է մեկամսյա ժամկետում սեփականության օտարման   հայց ներկայացնի դատարան: Դատարանում կարող է քննարկվել միայն առաջարկվող փոխհատուցման գումարը:


ԵՔ-ն իրավունք ունի սեփականությունն օտարել միայն   դատարանի որոշման ուժի մեջ մտնելու պահից:

 
Որտեղի՞ց ես կարող եմ ձեռք բերել Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը.

Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի պատճենը կարող եք վերցնել ԵՔ Ծրագրի իրականացման գրասենյակից: Հաստատման պահից սկսած՝  փաստաթուղթը տեղակայված կլինի ԵՔ-ի և ԱԶԲ ինտերնետային կայքերում: Համապատասխան կոնտակտային տվյալները տրված են սույն բրոշյուրի վերջում:

ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Եթե Դուք ունեք հարցեր կամ Ձեզ հարկավոր է խորհրդատվություն, խնդրում ենք դիմել ԵՔ ԾԻԳ
և ԱԶԲ ներկայացուցիչներին
Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր Տրանշ  1
ԵՔ ԾԻԳ
Բյուզանդի 1/3, 5-րդ հարկ
0001, Երևան, Հայաստան
Հեռ: + 374 10  56 54 87

Ասիական Զարգացման Բանկ Հայաստանում ռեզիդենտ առաքելություն Վազգեն Սարգսյան 10,  Piazza Grande,
3 հարկ; գրասենյակներ 79, 80, 81
0010, Երևան, Հայաստան
+374 10  54 63 73 www.adb.org

Հավելված 8

ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՕՂԱԿԱՁԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀ 
ծրագրի փոխհատուցումների տրամադրման հաշվարկի մեթոդաբանությունը
Տեղեկատվական բրոշյուր

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի N 273-Ն որոշմամբ հաստատվել է «Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի` հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակը և փոխհատուցումների տրամադրման հաշվարկի մեթոդաբանությունը
1. Հողի կորստի փոխհատուցման մեթոդաբանություն

1.1. Ընդհանուր մոտեցում

Ազդեցության ենթակա հողամասի դիմաց փոխհատուցում ստանում են հողամասի սեփականատերերը, վարձակալները, գույքի նկատմամբ իրավուքների գրանցման ենթակա հողօգտագործողները և ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործողները, և յուրաքանչյուր խմբի համար սահմանվում է փոխհատուցման հաշվարկի հատուկ մոտեցում: Ընդհանրացված տեսքով այն ներկայացված է ստորև նկարում:

Աղյուսակ 72. Գյուղատնտեսական  և ոչ գյուղատնտեսական հողի փոխհատուցում

[image: image17.png]Uwgophth
hnnoquuugnpdnn

Ophtuluitnugiuh bipuilju
Utthwljwbunnbp e
ethnfuwphtdwb wpdhp+ sthnfuwphinful wipdtp+ 15%
15% (ophuwlwit jupquufhuly

b nig htinn)

sthnfuwphidwb
wndtph 25%





[image: image18.png]Jwpdwluyubip

o Uhtish 1 tnwph - (thnjuwphtdwb wpdtip+15%) *0.05
o Uhtish 15 nmwph (thnjuwphtdwb wpdtip+15%) *0.14
o Uhtish 25 nmwph (thnjuwphtdwb wpdtip+15%) *0.20
© 25 L wlkith tmwph (thnjuwphtfwb wpdtip+15%) *0.25





1.2.Հողամասի փոխարինման արժեքի գնահատում

Հողամասի շուկայական արժեքը որոշվում է համեմատական մեթոդով` նմանատիպ հողամասերի վաճառքի վերաբերյալ արժանահավատ, առնվազն երեք միավոր քանակությամբ շուկայական տեղեկատվության համեմատության արդյունքում: 
Հողի գնի վրա էական ազդեցություն ունեցող համեմատության հիմնական տարրերն են`
· Տեղադրությունը, դիրքը և թեքությունը,
· տրանսպորտային մատչելիությունը,
· շուկայի վիճակը, վաճառքի պայմանները և ժամանակը,
· ֆիզիկական բնութագրերը (մակերես, լայնություն, երկարություն, երկրաչափական կառուցվածք, ճակատային մասը և այլն),
· ենթակառուցվածքների առկայությունը և հնարավորությունը,

· հողամասը, ոռոգման ջրի առկայությունը,

· քարքարոտությունը և այլն:
Այս մեթոդով գնահատման արդյունքում ամեն գույք ունի իր գինը: Կից հավելվածում ներկայացված են մեկ ճանապարհային հատվածի հողամասերի քառակուսի մետրի նվազագույն, առավելագույն և միջին արժեքները` ըստ հողամասերի:

2. Շինության կորստի փոխհատուցման մեթոդաբանություն

2.1.Ընդհանուր մոտեցում

Օտարվող շինությունների համար փոխհատուցում ստանում են ինչպես օրինական շինությունների սեփականատերերը, այնպես էլ ինքնակամ շինությունների օգտագործողները: Յուրաքանչյուր խմբի համար սահմանվում է փոխհատուցման հաշվարկի հատուկ մոտեցում: Ընդհանրացված տեսքով այն ներկայացված է ստորև նկարում:

Աղյուսակ 73. Բնակելի և ոչ բնակելի շինությունների փոխհատուցում

	Օրինական և ինքնակամ ԲՆԱԿԵԼԻ շինություններ

	Գրանցված 
ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ շինություններ

	Ինքնակամ 

ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ շինություններ գրանցված հողամասի վրա

	Ինքնակամ 

ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ շինություններ ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասի վրա


	փոխարինման արժեք+ 15%

	փոխարինման արժեք+ 15%

	փոխարինման արժեք

	փոխարինման արժեք՝ հանած օրինականացման ծախսեր /ոչ ավել քան 20 %



2.2.Շինությունների փոխարինման արժեքի գնահատում
 273-Ն որոշման պահանջների համաձայն՝ փոխարինման արժեքը շենքերի և շինությունների, շինանյութերի և աշխատուժի տվյալ պահի շուկայական իրական գինն է` առանց ամորտիզացիոն մասհանումների կամ վերաօգտագործվող շինանյութի համար մասհանումների:   
Փոխարինման արժեքը գնահատման ամսաթվի դրությամբ շուկայական գներով հաշվարկված ծախսերն են, որոնք կպահանջվեն նույնատիպ նոր շենքի (շինության) կառուցման համար՝ օգտագործելով գնահատվող շենքի (շինության) կառուցման համար օգտագործված նյութերը և տեխնոլոգիաները:

[image: image19.png]Uuhtipt' thnjuhwinmi gl suhp wbwp E (hith wyiipwl, nppwh wihpwdbow
unyb oquuljupmpyudp b inyh swihtipng inp gnyyp niubiwm hwdwp:





Անշարժ գույքի գնահատման նպատակով շենքերի և շինությունների վերարտադրման (կամ փոխարինման) ծախսերը հաշվարկվում են որպես. 

· ուղղակի (օրինակ` նյութերի, արտադրանքների և ինժեներական ցանցերի ու համակարգերի ձեռքբերման ծախսերը, շինարարների աշխատավարձը, շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների շահագործման ծախսերը, ժամանակավոր կառուցված շենքերի և շինությունների հետ կապված ծախսերը, անվտանգության գծով միջոցառումների, պահեստատրանսպորտային և տեղական շուկայում որպես նորմատիվ ընդունված այլ ծախսերը, կապալառուի վերադիր ծախսերը և շահույթը) և
· անուղղակի (օրինակ` նախագծման, նախահաշվի կազմման, տեխնիկական և այլ վերահսկողության ծախսերը, խորհրդատվությունների, իրավաբանական, հաշվապահական և աուդիտորական ծառայությունների վճարները, շինարարության ֆինանսավորման հետ կապված ծախսերը, գովազդի, շուկայի մարքեթինգի և օբյեկտի վաճառքի հետ կապված ծախսերը, ձեռնարկատիրոջ վարչական և այլ ծախսերը) ծախսերի հանրագումար:

Բարելավումների (ենթակառուցվածքների) փոխարինման արժեքը հաշվարկվում է վերը նշված մեթոդաբանությամբ`

Պարիսպների պարագայում փոխարինման արժեքը հաշվարկվում է՝ կախված նյութից: Ջարդոնից կառուցված պարիսպների պարագայում փոխհատուցման գումարը հաշվարկվում է նույն գծամետրով մետաղական պարսպի (մետաղական ցանցից) արժեք: 

Այս մեթոդով գնահատման արդյունքում ամեն շինություն ունի իր գինը: Կից հավելվածում ներկայացված են մեկ ճանապարհային հատվածի շինությունների քառակուսի մետրի նվազագույն, առավելագույն և միջին արժեքները` ըստ տեսակների:

3. Մշակաբույսի կորստի փոխհատուցման մեթոդաբանություն

Մշակաբույսերի դիմաց փոխհատուցումը տրամադրվում է այնքան, որքան կազմում է մեկ տարվա եկամտի զուտ շուկայական արժեքը: Մեկ քառակուսի մետրից մշակաբույսի կորուստը հաշվարկվում է մշակաբույսի բերքատվության և մեկ կիլոգրամի արժեքի արտադրյալի միջոցով:  
4. Ծառերի կորստի փոխհատուցման մեթոդաբանություն

Տնկիների և հասուն ոչ պտղատու ծառերի դիմաց փոխհատուցումը տրամադրվում է ներդրված արժեքի հիման վրա:

Տնկիի փոխհատուցման արժեքը առանց տնկելու տնկիի շուկայական արժեքի և  տնկիի տնկման ծախսերի գումարն է:

Հասուն ոչ պտղատու ծառի շուկայական արժեքը հաշվարկվում է պտղատու ծառի պահպանման համար անհրաժեշտ տարեկան միջոցառումների (ծառի էտ, բնի սպիտակեցում, ոռոգում, պարարտացում, կուլտիվացիա, ծառի սրսկում, բաժակների փխրեցում)  ծախսերը՝ բազմապատկած ծառի տարիքով, որին էլ գումարվում է տնկիի շուկայական արժեքը:

Պտղատու ծառերի դիմաց փոխհատուցումը տրամադրվում է այնքան, որքան կազմում է մեկ տարվա եկամտի զուտ շուկայական արժեքը՝  բազմապատկած այն տարիների քանակով, որքան անհրաժեշտ է նոր լրիվ պտղատու ծառ աճեցնելու համար:

Փայտանյութ տվող ծառերի դիմաց փոխհատուցումը հաշվարկվում է ծառից ստացվող շինափայտի և վառելափայտի ծավալի հիման վրա: Ընդհանուր փոխհատուցումը կազմում է 1 խորանարդ մետրի (խմ) շինափայտի շուկայական արժեքը՝ բազմապատկած շինափայտի ծավալով, 1 խմ վառելափայտի շուկայական արժեքը՝ բազմապատկած վառելափայտի ծավալով:
5. ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԽՈՑԵԼԻ ԱՆՁԱՆՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ Նպաստներ 
Սոցիալապես խոցելի են՝
· այն ընտանիքները, որոնք հաշվառված են ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում և ստանում են ընտանեկան նպաստ.

· միայնակ կանանց կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսությունները, որտեղ կայուն եկամուտ ունեցող (առնվազն նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով) այլ չափահաս, աշխատունակ տարիքի անձ չկա` բացառությամբ զինծառայություն անցնող կամ քսաներեք տարին չլրացած ցերեկային ուսուցմամբ սովորողները.

· տարիքային կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձանց կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսությունները, որտեղ կայուն եկամուտ ունեցող (առնվազն նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով) չափահաս, աշխատունակ տարիքի անձ չկա` բացառությամբ զինծառայություն անցնող կամ քսաներեք տարին չլրացած ցերեկային ուսուցմամբ սովորողները:

Սոցիալապես խոցելի անձանց տրամադրվելու է միանվագ դրամական փոխհատուցում 6 ամսվա համար` յուրաքանչյուր ամսվա համար` նվազագույն ամսական աշխատավարձի (35,000 ՀՀ դրամ) չափով: Ընդհանուր նպաստը կազմում է 210,000 ՀՀ դրամ: 

6. Օժանդակություն էական ազդեցությունների դեպքում

Էական ազդեցությամբ փոխհատուցվելու են այն ազդեցության ենթարկված անձինք, ովքեր կա՛մ կորցնում են իրենց գյուղատնտեսական եկամտի 10%-ը, կա՛մ վերաբնակեցվում են:

10% գյուղատնտեսական եկամտի կորստի դեպքում ԱԵԱ-ն ստանում է ազդեցության ենթակա գյուղատնտեսական հողի մեկ տարվա բերքի չափով միանվագ փոխհատուցում:

Վերաբնակեցվելու դեպքում՝ 6 ամսվա վերաբնակեցման նպաստ՝ նվազագույն աշխատավարձի (35,000 ՀՀ դրամ) չափով: Ընդհանուր նպաստը կազմում է 210,000 ՀՀ դրամ: 

7. Օժանդակություն վերաբնակեցման դեպքում

Լրացուցիչ նպաստ տրամադրվելու է նաև բնակավայրից և ոչ բնակելի շինություններից վերաբնակեցվող տնային տնտեսություններին: 

Բնակավայրից և ոչ բնակելի շինություններից վերաբնակեցման դեպքում  նախատեսված օժանդակությունը ներառում է տրանսպորտային և տեղափոխման ծախսերը: 

Տրանսպորտային ծախսերը հաշվարկվում են՝ կախված տեղափոխմանը ենթակա գույքի ծավալից, ներառյալ աշխատուժի, վարձվող տրանսպորտի ծախսերը տեղափոխման ենթակա գույքը 20կմ հեռավորության վրա տեղափոխելու համար: Տեղափոխման ծախսերը որոշվում են՝ համաձայն շուկայում ընդունված բեռնափոխադրող մի քանի կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող ծառայությունների միջին արժեքի: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ նմանատիպ կազմակերպություններն առաջարկում են բեռնատար փոքր մեքենաներ (ԳԱԶԵԼ) և մեծ բեռնատար մեքենաներ (ԳԱԶ-52 կամ ԶԻԼ 131 կահույք և կենցաղային իրեր տեղափոխելու համար, ՄԱԶ մակնիշի ավտոկռունկ և ԿԱՄԱԶ մակնիշի քարշակ՝ ՕԴԱԶ մակնիշի կիսակցորդով ոչ ստանդարտ եզրաչափքեր ունեցող գույք տեղափոխելու համար), և ծառայությունը հաշվում են կախված երթուղու քանակից և երկարությունից, տեղափոխվող գույքի քանակից և գտնվելու հարկից, վերելակի առկայությունից, ինչպես նաև մեկ հատ գույքի եզրաչափքերից:
Բնակավայրից վերաբնակեցվողների պարագայում կտրամադրվի նաև մեկ ամսվա համար կենսապահովման ծախսերը հոգալու համար բավարար գումար:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՕՂԱԿԱՁԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՌԱԿՈՒՍԻ ՄԵՏՐԻ 

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ, ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Ստորև աղյուսակում ներկայացված են հողամասերի քառակուսի մետրի նվազագույն, առավելագույն և միջին արժեքները` ըստ հողամասերի, ճանապարհի Արշակունյացի հատվածում:

	Հողամասի փաստացի նշանակությունը
	1 ք.մ. նվազագույն արժեք 
	1 ք.մ. միջին արժեք 
	1 ք.մ. առավելագույն արժեք 

	
	ՀՀ դրամ
	ՀՀ դրամ
	ՀՀ դրամ

	Բնակելի կառուցապատման
	18,000
	22,000
	26,000

	Այգի
	18,000
	22,000
	26,000

	Խառը կառուցապատման
	25,000
	31,000
	37,000

	Հասարակական կառուցապատման
	25,000
	31,000
	37,000

	Արտադրական
	14,000
	21,000
	28,000


Ստորև աղյուսակում ներկայացված են շինությունների քառակուսի մետրի նվազագույն, առավելագույն և միջին արժեքները` ըստ փաստացի նշանակության, ճանապարհի Արշակունյացի հատվածում:

	Շինության փաստացի նշանակությունը
	1 ք.մ. նվազագույն արժեք 
	1 ք.մ. միջին արժեք 
	1 ք.մ. առավելագույն արժեք 

	
	ՀՀ դրամ
	ՀՀ դրամ
	ՀՀ դրամ

	Բնակելի տուն
	140,000
	183,500
	227,000

	Օժանդակ շինություն
	25,000
	76,000
	127,000

	Ծածկ
	12,000
	49,500
	87,000

	Հասարակական ոչ բնակելի
	231,000
	322,000
	413,000

	Արտադրական
	129,000
	212,000
	295,000


ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՕՂԱԿԱՁԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀ 
ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ եվ զբաղվածության կորստի ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ

Տեղեկատվական բրոշյուր

1. Ձեռնարկատիրական գործունեության վրա ազդեցությունը 

Փոխհատուցում՝ հարկային հայտարարագրեր կամ այլ հարկային տվյալներ/հավաստագրեր ներկայացնող ազդեցության ենթակա կողմերին   

1) ավելացված արժեքի հարկ վճարող իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը կփոխհատուցվեն տարեկան զուտ շահույթի/եկամտի չափով (մշտական ազդեցության դեպքում 1 տարվա չափով, իսկ ժամանակավորի դեպքում` մինչև 1 տարի), որը հաշվարկվում է հարկային մարմին ներկայացրած նախորդ տարվա շահութահարկի (ֆիզիկական անձի տարեկան եկամուտների մասին) հաշվարկում նշված հարկվող շահույթի (հարկվող եկամտի) և շահութահարկի (եկամտահարկի) գումարի տարբերության չափով` կիրառելով հարկ վճարողի համախառն եկամտի մեջ ազդեցության գոտում գտնվող տնտեսական գործունեությունից եկամտի տեսակարար կշիռը. 

2) ավելացված արժեքի հարկ չվճարող իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը կփոխհատուցվեն տարեկան զուտ շահույթի/եկամտի չափով (մշտական ազդեցության դեպքում 1 տարվա չափով, իսկ ժամանակավորի դեպքում` մինչև 1 տարի), որը հաշվարկվում է հարկային մարմին ներկայացրած նախորդ տարվա շահութահարկի (ֆիզիկական անձի տարեկան եկամուտների) պարզեցված հաշվարկում նշված հարկվող շահույթի (հարկվող եկամտի) և շահութահարկի (եկամտահարկի) գումարի տարբերության չափով` կիրառելով հարկ վճարողի համախառն եկամտի մեջ ազդեցության գոտում գտնվող տնտեսական գործունեությունից եկամտի տեսակարար կշիռը:

3) հաստատագրված վճար վճարող իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը կփոխհատուցվեն միայն ազդեցության գոտում իրականացվող տնտեսական գործունեության համար տարեկան զուտ շահույթի/եկամտի չափով (մշտական ազդեցության դեպքում 1 տարվա չափով, իսկ ժամանակավորի դեպքում` մինչև 1 տարի), որը հաշվարկվում է հաստատագրված վճարի մեջ օրենքով սահմանված շահութահարկի (եկամտահարկի) հաշվարկային մեծության հիման վրա հաշվարկված նախորդ տարվա հարկվող շահույթի (հարկվող եկամտի) և հաշվարկային շահութահարկի (հաշվարկային եկամտահարկի) գումարի տարբերության չափով:

 4) արտոնագրային վճար վճարող ֆիզիկական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը կփոխհատուցվեն միայն ազդեցության գոտում իրականացվող տնտեսական գործունեության համար տարեկան զուտ եկամտի չափով (մշտական ազդեցության դեպքում 1 տարվա չափով, իսկ ժամանակավորի դեպքում` մինչև 1 տարի), որը հաշվարկվում է արտոնագրային վճարի մեջ օրենքով սահմանված եկամտահարկի հաշվարկային մեծության հիման վրա հաշվարկված նախորդ տարվա հարկվող եկամտի և հաշվարկային եկամտահարկի գումարի տարբերության չափով:

Հարկային հաշվարկ կամ այլ հարկային տեղեկություն/տեղեկանք չներկայացնող ազդեցության ենթակա կողմերի փոխհատուցումը` 

1) մշտական ազդեցության ենթակա իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք հարկային հաշվարկ կամ այլ հարկային տեղեկություններ/տեղեկանք չեն ներկայացնում, կստանան միանվագ փոխհատուցում նվազագույն աշխատավարձի չափով` 12 ամսվա համար.

2) ժամանակավոր ազդեցության ենթակա իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք հարկային հաշվարկ կամ այլ հարկային տեղեկություններ/տեղեկանք չեն ներկայացնում, կստանան միանվագ փոխհատուցում նվազագույն աշխատավարձի չափով` ձեռնարկատիրական գործունեության դադարեցման ամիսների համար: Ձեռնարկատիրական գործունեության ժամանակավոր դադարեցման ամիսների քանակը կհաշվարկվի ճանապարհի որոշակի հատվածում պլանավորված ծրագրային այնպիսի աշխատանքների տևողությամբ, որոնք կազդեն ձեռնարկատիրական գործունեության վրա: 

Ծրագրային աշխատանքների իրականացման արդյունքում ձեռնարկատիրական գործունեության դադարեցման երկարաձգման դեպքում տրվում է հավելյալ փոխհատուցում շինարարական աշխատանքների լրացուցիչ ամիսների համար, բայց ոչ ավելի, քան 12 ամիս:

Ձեռնարկատիրական գործունեության պետական գրանցման և լիցենզիայի ձեռքբերման գումարների փոխհատուցումը՝
1) ձեռնարկատիրական գործունեության մշտական դադարի դեպքում հարկային հաշվարկ կամ այլ հարկային տեղեկություն/տեղեկանք ներկայացնող իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը կփոխհատուցվեն նաև պետական գրանցման համար կատարված ծախսերի և գործունեության լիցենզիայի համար սահմանված պետական տուրքի ամբողջ գումարի չափով: Այն լիցենզիաները, որոնք տրամադրված են «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն, միայն տվյալ վայրում գործունեություն իրականացնելու համար («Վ» տառի նշումով գործունեության տեսակներ) և չեն դադարեցվում, այլ վերաձևակերպվում են իրավաբանական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) գործունեության իրականացման այլ հասցեի համար, փոխհատուցվում է լիցենզիայի վերաձևակերպման համար նախատեսված պետական տուրքի գումարը.

2) ձեռնարկատիրական գործունեության ժամանակավոր դադարի դեպքում հարկային հաշվարկ կամ այլ հարկային տեղեկություն/տեղեկանք ներկայացնող իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը կփոխհատուցվեն այն լիցենզիաների մասով, որոնց համար սահմանված է տարեկան պետական տուրք, փոխհատուցման գումարը հաշվարկվում է տարեկան պետական տուրքի գումարի 1/12-ի և գործունեության ժամանակավոր դադարեցման ամբողջական ամիսների արտադրյալի չափով:

2. ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ

Փոխհատուցման են ենթակա այն գրանցված աշխատողները, ովքեր աշխատել են ազդեցության ենթակա կազմակերպությունում, ազդեցության գնահատման հետազոտությունների/ազդեցության ենթակա անձանց հաշվառման օրվա դրությամբ (12 ապրիլի, 2012թ.) երկու ամսվանից ոչ պակաս, և որոնց համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկվում են պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ: 

Փոխհատուցման հաշվարկը կատարվում է հետևյալ սկզբունքներով`

1) ձեռնարկատիրական գործունեության մշտական դադարեցման դեպքում (մշտական ազդեցություն) աշխատողը կստանա միանվագ փոխհատուցում վեց ամսվա համար` յուրաքանչյուր ամսվա համար` միջին ամսական աշխատավարձի չափով.

2) ձեռնարկատիրական գործունեության ժամանակավոր դադարեցման դեպքում (ժամանակավոր ազդեցություն) աշխատողը կստանա միանվագ փոխհատուցում գործունեության դադարեցման ամիսների համար՝ յուրաքանչյուր ամսվա համար` միջին ամսական աշխատավարձի չափով, բայց գումարային ոչ ավելի, քան վեց ամսվա համար:

Հավելված 9
	Հատված
	No
	Ձեռնարկատիրական գործունեությունը տեսակը
	Սեփականատերերի թիվը ԱԵՏՏ/ԱԵԱ
	Աշխատողներ
	Ազդեցությունը հողամասի վրա
	Մնացած մակերեսը (մ2)
	Ազդեցությունը շենքի վրա
	Բարեկարգումներ, ցանկապատներ
	Ձեռնարկատիրական գործունեության փոխհատուցում, ներառյալ՝ օժանդակությունը նոր բիզնեսի գրանցման ծախսերի համար
	Ընդհանուր փոխհատուցում և օժանդակություն

	
	
	
	
	Ազդեցության ենթակա աշխատողների թիվը
	ԱԵՏՏ/ԱԵԱ-ների թիվը
	Հողի տեսակը, օգտագործումը և ազդեցության ենթակա մակերեսը (մ2)
	Հողի  փոխհատուցում/կամ նպաստ 
	
	Շենքի տեսակը
	Իրավական կարգավիճակը
	Մակերեսը մ2
	Արժեքը
	Ազդեցությունը
	Փոխհատուցումը
	
	

	Արշակունյաց պողոտա
	 1
	Մթերայինխանութ                    (հարկային հայտարարագրով)
	1ԱԵՏՏ (4ԱԵԱ)
	 3՝ ներառյալ սեփականատերը
	3(12)
	Առևտրային, վարձակալած 275.54 մ2 
	 13,476,869.00 
	Մասնավոր, 563.84մ2
	1
	Խանութ, Քարե շարվածք
	սեփական
	119.51
	 56,568,256.20 
	48,032 բետոնե տարածք  (Մնացած մասի ծածկն ու զուգարանը կվերանորոգվեն՝ ըստ ԱԵԱ-ների պահանջի) 14.95 l.մ. ցանկապատ
	             431,965.0 
	         1,699,109.6 
	         75,508,209.9 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	Մետաղական կառույց
	սեփականություն
	18.01
	525,141.86
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	Մետաղական օժանդակ կառույց
	սեփականություն
	49.61
	2,284,488.23
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	Մետաղական ծածկ
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող շինություն
	17.01
	522,380.06
	
	
	
	

	
	2
	Ավտոմեքենայի պաստառագործ    ( հարկային հայտարարագրով) 
	1ԱԵՏՏ(6ԱԵԱ)
	-
	       -     
	ԱԵԱ-ն օգտագործում է շենքն առանց վարձը վճարելու 
	 300,288.0 
	 300,288.0 

	Արտաշատի խճուղի
	3
	Մսամթերքի խանութ                (առանց հարկային հայտարարագրի)
	1ԱԵՏՏ(7ԱԵԱ)
	-
	       -     
	Առևտրային, ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող  67.5 մ2
	676202.175
	 Կիրառելի չէ
	1
	Մետաղական խանութ
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող կառույց
	5.08
	1,077,466.00
	28,67 մ2 բետոնե անցուղի 
	             186,355.0 
	            540,000.0 
	          2,832,207.2 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	Մետաղական ծածկ
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող կառույց
	28.67
	352,184.00
	
	
	
	

	
	4
	Մսամթերքի խանութ                (առանց հարկային հայտարարագրի)
	1ԱԵՏՏ(7ԱԵԱ)
	-
	       -     
	Առևտրային, ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով 80.88 մ2
	810,240.45
	Կիրառելի չէ
	1
	Քարե շարվածք և մետաղական խանութ
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող  կառույց
	7.51
	1,592,868.00
	32,93 մ2 բետոնե տարածք 
	             214,045.0 
	            540,000.0 
	          3,561,667.4 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	Մետաղական ծածկ
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող կառույց
	32.93
	404,514.00
	
	
	
	

	
	5
	Ծաղկի խանութներ          (հարկային հայտարարագրով)
	1ԱԵՏՏ(4ԱԵԱ)
	            -     
	       -     
	Առևտրային, ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող՝ 225.71 մ2
	2,055,563.60
	Կիրառելի չէ
	1
	Մետաղական խանութ
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող կառույց
	32.81
	6,958,990.00
	             -     
	             -     
	            116,400.0 
	         14,411,810.8 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	Մետաղական խանութ
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող կառույց
	17.86
	5,085,925.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	Մետաղական ծածկ
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող կառույց
	8.86
	108,836.85
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	Մետաղական
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող կառույց
	6.2
	86,095.30
	
	
	
	


Հավելված 10
Աղյուսակ 1. Արշակունյաց պողոտսա. Բնակելի վայրերից տեղափոխվելու ազդեցությունները ԱԵԱ-ների վրա

	ԱԵՏՏ/ԱԵԱ-ների թիվը
	Կառույցի տեսակը
	Շինության տեսակը
	Ազդեցությանը ենթակա շենքեր
	Շենքի կորստի փոխհատուցում
	Ազդեցությանը ենթակա հողամաս  
	Կորցրած հողամասի փոխհատուցում
	Բարեկարգում, ցանկապատներ
	Բարեկարգումների, կորցրած ցանկապատների փոխհատուցում
	Տարաբնակեցում
	Կենսապահովման վերականգնման նպաստ
	Տրանսպորտային ծախսեր
	Ընդհանուր փոխհատուցում
	Մեկնաբանություններ

	
	
	
	Գրանցված
	Չգրացված 
	
	Հողամասի օգտագործման կարգավիճակը
	Ընդհանուր մակերես
	Ազդեցությանը ենթակա մակերես
	Կորուստ
	
	Անունը
	Մակերեսը
	Երկարությունը
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	մ² 
	մ² 
	ՀՀ դրամ
	
	մ²
	մ²
	%
	
	
	մ²
	մ
	
	
	
	
	
	

	1 ԱԵՏՏ ( 10ԱԵԱ)
	Բնակելի տուն
	Քարե շարվածք
	0
	57.1
	14,878,138.80
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	791.57
	433.6
	55
	 
	Բետոնե անցուղի
	64.67
	            -     
	420355
	210000
	35000
	 
	19,180,129.31
	ԱԵՏՏ-ն ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասի կողքին ունի նաև սեփականությության իրավունքով տնօրինվող հողամաս

	
	Օժանդակ կառույց
	Բլոկով շարվածք
	0
	8.08
	470,524.51
	
	
	
	
	 
	Մետաղական ցանկապատ
	            -     
	42.98
	164990
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	2806946
	Տուֆե/քարե ցանկապատ
	17.25
	            -     
	158925
	 
	 
	35250
	 
	

	1ԱԵՏՏ ( 5ԱԵԱ)
	Բնակելի տուն
	Քարե շարվածք
	0
	242.68
	7,332,432.20
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	738.57
	738.57
	100
	 
	Բետոնե տարածք
	76.97
	            -     
	500305
	210000
	35000
	 
	83,400,333.67
	 

	
	Ավտոտնակ
	Քարե շարվածք
	0
	50.13
	63,233,389.40
	
	
	
	
	 
	Մետաղական ցանկապատ
	            -     
	43.15
	165643
	 
	 
	 
	 
	

	
	Ծածկ
	Մետաղական
	0
	16.55
	292,245.67
	
	
	
	
	 
	Տուֆե/քարե ցանկապատ
	15.4
	            -     
	141881
	 
	 
	 
	 
	

	
	Օժանդակ կառույց
	Քարե շարվածք
	0
	60.05
	7,434,607.40
	
	
	
	
	3984330
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70500
	 
	

	1 ԱԵՏՏ(3 ԱԵԱ)
	Բնակելի տուն
	Մետաղական
	0
	19.17
	661,990.53
	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում
	558.97
	558.97
	100
	 
	Բետոնե/աղյուսե անցուղի 
	5.77
	            -     
	37505
	210000
	35000
	 
	4,292,761.44
	 

	
	Խոհանոց
	Փայտանյութ
	0
	7.23
	249,670.91
	
	2,089.11
	
	
	3015450
	Մետաղական ցանկապատ
	            -     
	15.72
	60345
	 
	 
	22800
	 
	

	3 ԱԵՏՏ(18 ԱԵԱ)
	Ընդամենը
	 
	460.99
	 
	 
	2,089.11
	1731.14
	 
	 
	 
	180.06
	101.85
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Նկար � STYLEREF 1 \s �1�.� SEQ Figure \* ARABIC \s 1 �1� Հայաստանի Հանրապետության և Երևանի տեղակայվածությունը





Աղբյուրը` Երևանի քաղաքապետարանի Գլխավոր հատակագիծ, 2004





Երևանի քաղաքապետարան/ԾԻԳ   Իրականացնող գրասենյակ   


Տարաբնակեցման մասնագետ














ՀՀ ֆինանսների նախարարություն















































ԱԵԱ-ներ
































Գործառնական դերը

















Հաստատում





Ֆինանսներ





ՄՆՇՎԽ 


(Խորհրդատուներ)





Բողոքներ և դժգոհություններ





ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 





 ԾԿԽ





Գնահատող


ՄՉՀ և գույքի գնահատում





Դատարան





ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն Կատարման գրասենյակ





























ԾԿԻԱԽ 


Աջակցող  մարմին








 ԱԶԲ





 ԱՄԳ





Նկար � STYLEREF 1 \s �9�.� SEQ Figure \* ARABIC \s 1 �1� Հողամասի օտարման և տարաբնակեցման կազմակերպչական կառուցվածքը և գործողությունները






































	



