










Հավելված N2
  




ՀՀ կառավարության 2013 թվականի
……........................... N..........

արձանագրային  որոշման
Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում (բացառությամբ աղետի գոտու վերականգնման ծրագրի շրջանակներում ընդգրկված բնակավայրերի) քանդման ենթակա վթարային` 4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող, ինչպես նաև քանդված բնակարանային ֆոնդի բնակիչներին անվտանգ բնակելի տարածությամբ ապահովման հայեցակարգի կիրարկումն ապահովող  միջոցառումների
	Միջոցառման անվանումը
	Պատասխանատու կառույցը
	Համագործակից կառույցը (կառույցները)
	Իրականացման ժամկետները 
	Ֆինանսավորման աղբյուրները

	     “Քանդման ենթակա վթարային` 4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող, ինչպես նաև քանդված բնակարանային ֆոնդի բնակիչներին անվտանգ բնակելի տարածքով ապահովման պետական աջակցության առաջնահերթ ծրագիրը հաստատելու մասին” ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը:


	Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարություն


	
	2013 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ
	-

	    Քանդման ենթակա վթարային` 4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող, ինչպես նաև քանդված բնակարանային ֆոնդի բնակիչներին անվտանգ բնակելի տարածքով ապահովման պետական աջակցության առաջնահյերթ ծրագրի իրականացում
	Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարություն


	Մարզպետարաններ, 

Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ)
	սկսած 2014թ.
	Պետական և համայնքային  բյուջեներ 

	Հայաստանի Հանրապետության տարածքում (բացառությամբ աղետի գոտու վերականգնման ծրագրի շրջանակներում ընդգրկված բնակավայրերի) քանդման ենթակա վթարային` 4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող, ինչպես նաև քանդված բնակարանային ֆոնդի բնակիչներին անվտանգ բնակելի տարածքով ապահովման պետական աջակցության տարեկան ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում:
	Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարություն


	
	սկսած 2014թ. եռամսյակային կտրվածքով
	-

	Պետական-մասնավոր գործակցության (ՊՄԳ) շրջանակներում Երևան քաղաքում բնակարանային ֆոնդի ստեղծման փորձնական ծրագրի իրականացում: 


	Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարություն


	Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

Երևանի քաղաքապետարան  (համաձայնությամբ)
	2014-2015թթ.
	Պետական և համայնքային  բյուջեներ, բնակչության և մասնավոր ներդրողի միջոցներ 

	Մասնագիտացված կարմակերպությունների կողմից սողանքային վտանգի և ռիսկի աստիճանի գնահատման նպատակով սողանքային տեղամասերի ինժեներական հետազոտությունների իրականացում և հետազոտությունների արդյունքներով բնակիչների վերաբնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում:


	Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարություն


	
	սկսած 2014թ.
	Պետական բյուջե 


