Հավելված N 6

ՔԿԶՆԾ  Տրանշ 2 Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի

ճանապարհահատվածի Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր Տրանշ 2-ի հողի օտարման և տարաբնակեցման վերաբերյալ հանրային լսման

(Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատված)

Օրը/ժամը.		18 դեկտեմբեր, 2015թ. 15։00-16:30

Վայրը.	Երևանի Աշոտ Մանուկյանի անվան թիվ 93 միջնակարգ դպրոց, Դավթաշեն 5-րդ փողոց

Հանդիպումը վարում էին.

Նորա Մարտիրոսյան` ծրագրի ղեկավար, Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի, «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ,

Սիրաք Գյուլբուդաղյան՝ հողի օտարման և տարաբնակեցման մասնագետ, Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր, «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրի իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ:

Մասնակցում էին՝

- Նորա Մարտիրոսյան` Տնօրենի տեղակալ-ծրագրի ղեկավար, Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր, «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ,

- Սիրաք Գյուլբուդաղյան՝ հողի օտարման և տարաբնակեցման մասնագետ, Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր, «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ,

- Հասմիկ Կարագյուլյան, իրավաբան, Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր, «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ,

- Հովհաննես Քեշիշյան` ՀՕՏԾ իրականացնող խմբի ղեկավար,

- Ռուբիկ Փաշինյան՝ ՀՕՏԾ իրականացնող խմբի տարաբնակեցման և սոցիալական զարգացման հարցերով զբաղվող մասնագետ,

- Տիգրան Հարությունյան` ՀՕՏԾ իրականացնող խմբի տարաբնակեցման և սոցիալական զարգացման հարցերով զբաղվող մասնագետ,

- Վարդան Կարապետյան՝ տեխնիկական մասնագետ, Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ,

- Աննա Մալիկոյան՝ հաղորդակցման և հանրային կապերի մասնագետ, Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր, «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի  իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ,

- Արուս Հարությունյան՝ խորհրդատու կազմակերպության տարաբնակեցման մասնագետ, «Էգիս ինթերնեյշնլ»,

- Տիգրան Գրիգորյան՝ ՄՉՀ, Մարդահամար և Սոցիալ-տնտեսական հետազոտություն իրականցնող կազմակերպության ծրագրի ղեկավար, «Ափթայմ» ՍՊԸ:

- Շուշան Քոչարյան` ՄՉՀ, Մարդահամար և Սոցիալ-տնտեսական հետազոտությունների իրականացման ղեկավար, «Ափթայմ» ՍՊԸ:

Հանրային լսմանն ընդհանուր առմամբ մասնակցել են 41 ԱԵԱ՝ 8 կին և 33 տղամարդ (մասնակիցների ցանկը համապատասխան ստորագրություններով կցված է հանդիպման արձանագրությանը): Հանրային լսման մասին բոլոր ԱԵԱ-երը նախապես տեղեկացվել են հեռախոսային զանգի միջոցով, ինչպես նաև հայտարարությունը հրապարակվել է «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում 15.12.2015թ-ին:

Նիստի օրակարգում ներկայացված էին հետևյալ հարցերը՝

- ՀՕՏ ընթացակարգեր (ազդեցության տեսակներ, փոխհատուցման իրավունքներ, ԲԼՄ),

- Գույքերի գնահատման մեթոդաբանություն,

- Հարց և պատասխան։

Հանդիպման բացում.

Հանդիպումը ողջույնի խոսքով բացեց Նորա Մարտիրոսյանը: Նա ԱԵԱ-երին տեղեկացրեց, որ 2015թ. դեկտեմբերի 3-ին ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ (որն ուժի մեջ է մտնելու 2015թ. դեկտեմբերի 21-ին) Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատվածի օրինական գույքերը ճանաչվել են գերակա հանրային շահ: Որոշման մեջ չներառված ապօրինի գույքերը ևս չափագրվել, ուսումնասիրվել և ներկայացվել են Երևանի քաղաքապետարանի հաստատմանը: Նա նշեց, որ ԱԵԱ-ների գույքերի նախնական ուսումնասիրությունն արդեն իսկ իրականացվել է, բայց միևնույն ժամանակ նախատեսվում է այցեր չափագրող և գնահատող կազմակերպության ներկայացուցիչների կողմից ԱԵԱ-ների գույքեր, որի նպատակն է իրականացնել վերջնական ստուգում  և համապատասխանելիության ճշտում: Նա նշեց, որ ստուգման գործընթացի ավարտից հետո ԱԵԱ-ներին կտրամադրվեն ծանուցաթերթիկներ իրենց գույքը գերակա հանրային շահ ճանաչելու վերաբերյալ համապատասխան քարտեզներով, որտեղ ներկայացված կլինի թե՛ ամբողջական գույքը, թե՛ օտարվող հատվածը:

Օրակարգի 1-ին հարցը ներկայացրեց  ԾԻԳ-ի տարաբնակեցման մասնագետ Սիրաք Գյուլբուդաղյանը։ Նա ԱԵԱ-երին ներկայացրեց կորուստների տեսակները և դրանց փոխհատուցման սկզբունքները: ԱԵԱ-երը ծանոթացան նկարագրության արձանագրությունների ստորագրման, ծանուցման գործընթացին և կասեցման օրվա սկզբունքին: ԾԻԳ-ի տարաբնակեցման մասնագետը ներկայացրեց նաև բողոքների լուծման եռաստիճան մեխանիզմը՝ ըստ բողոքը դիտարկելու և այն պատասխանելու ժամկետների:

Օրակարգի 2-րդ հարցը ներկայացրեց «Ափթայմ» ՍՊԸ , ՄՉՀ, Մարդահամար և Սոցիալ-տնտեսական հետազոտություն իրականացնող կազմակերպության ծրագրի ղեկավար Տիգրան Գրիգորյանը:

Նա մանրամասն ներկայացրեց չափագրման և գնահատման սկզբունքներն ու գործընթացը: Ինչպես նաև կարևորեց չափագրման ընթացքում ԱԵԱ-ների ակտիվ մասնակցությունը և աջակցությունը, ինչը հնարավորություն կտա համապատասխան մասնագետներին ամբողջական տվյալների բազա պատրաստելու համար:

Հարց և պատասխան՝

Հարց 1. Գայանե Պողոսյան

Կասեցման օրից հետո իրականացված բարեփոխումներն այլևս ենթակա չեն փոխհատուցման, իսկ ի՞նչ բարեփոխման մասին է խոսքը:

Պատասխան 1. Սիրաք Գյուլբուդաղյան- ԾԻԳ-ի տարաբնակեցման մասնագետ: Խոսքը վերաբերում է ծառերի կամ այլ մշակաբույսերի տնկմանը, վերանորագման աշխատանքներին, շինարարական աշխատանքներին, օրինակ՝ ասֆալտապատում և ցանկացած այլ բարեփոխում, որը կիրականացվի կասեցման օրից հետո:

Հարց 2. Հայկ Հայրապետյան

Ո՞րն է գույքի շուկայական արժեքը, այն արդեն որոշվա՞ծ է:

Պատասխան 2. Նորա Մարտիրոսյան` ծրագրի ղեկավար:

Ծրագրի այս փուլում ֆինանսական գնահատական չի կարող տրամադրվել, քանի դեռ հաստատված չէ ՀՕՏԾ-ն, և իրականացված չէ գույքի գնահատում:

Հարց 3. Գայանե Պողոսյան (ԱԵԱ` Համլետ Պողոսյան)

Այն դեպքում, երբ կա ցանկություն օտարելու նաև գույքի չօտարվող հատվածը, որո՞նք են ԱԵԱ-ի հետագա քայլերը:

Պատասխան 3. Սիրաք Գյուլբուդաղյան- ԾԻԳ-ի տարաբնակեցման մասնագետ:

Այն օրվանից սկսած, երբ ԱԵԱ-ներն ստանում են պաշտոնական ծանուցաթերթիկները և քարտեզներն իրենց գույքի օտարման վերաբերյալ, նրանց տրվում է ժամկետ, որի ընթացքում կարող են դիմել ԾԻԳ չօտարվող հատվածի օտարման հայցով: ԾԻԳ-ն այդ հայցը սահմանված ժամկետներում ուսումնասիրելուց հետո կտրամադրի պատասխան, իսկ եթե պատասխանն ընդունելի կամ բավարար չլինի ԱԵԱ-ի համար, նա իրավունք ունի դիմելու դատարան:

Հարց 4. Գայանե Պողոսյան (ԱԵԱ` Համլետ Պողոսյան)

Ո՞վ է հոգում դատական ծախսերը:

Պատասխան 4.  Սիրաք Գյուլբուդաղյան՝ ԾԻԳ-ի տարաբնակեցման մասնագետ

Դատական ծախսերը հոգում են ԱԵԱ-ները:

Հարց 5. Արմենուհի Աթաբեկյան

Ինչպե՞ս են լուծվելու մուտքերի խնդիրները, արդյո՞ք մուտքերն ապահովվելու են:

Պատասխան 5. Սիրաք Գյուլբուդաղյան՝ ԾԻԳ-ի տարաբնակեցման մասնագետ

Մուտքերի հարցն ուսումնասիրվել է, մուտք տրամադրվելու է ՕԳ-ի բոլոր գույքերին (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ գույքն օտարվում է մուտքը փակելու պատճառով), որոնք Ծրագրի մեկնարկից առաջ ունեին ավտոմեքենայի և ոտքի ճանապարհ՝ մուտք: Ձեզ ներկայացվեց բողոքների մեխանիզմը, ուստի եթե քարտեզների տրամադրման ժամանակ նկատեք, որ մուտք չունեք, կդիմեք այդ խնդրով, որին կտրվի համապատասխան լուծում:

Հարց 6. Արմենուհի Աթաբեկյան

Գույություն ունեցող ճանապարհի մի կողմում կան բնակելի տներ, իսկ զուգահեռ կողմում՝ խանութներ: Հնարավոր չէ՞ արդյոք նախագծային լուծմամբ նոր կառուցվող ճանապարհին տրվի մի փոքր շեղում, այնպես, որ արդյունքում ազդեցության ենթարկվեն խանութները և ոչ բնակելի տները:

Պատասխան 6. Սիրաք Գյուլբուդաղյան՝ ԾԻԳ-ի տարաբնակեցման մասնագետ

Նախագիծն իրականացվել է համաձայն որոշակի չափորոշիչների. այն հաստատվել է: Բացի այդ ԱԶԲ-ի սկզբունքն է հնարավորինս քիչ ազդեցության ենթարկել անձանց: Այսինքն՝ նախագծում տրված են հնարավորինս օպտիմալ տարբերակները:

Հարց 7. Արմենուհի Աթաբեկյան

Սեփական տներում ապրելը դառնում է անհարմարավետ՝ հաշվի առնելով աղմուկը, որն առաջանալու է շինարական աշխատանքների ժամանակ: Բացի այդ, չի ապահովվում բնակչի անվտանգությունն իր իսկ տանը, ուր կարող է մտնել ցանկացած անծանոթ անձ կամ մեքենա: Ի՞նչ լուծում է տրվելու այս հարցերին:

Պատասխան 7. Սիրաք Գյուլբուդաղյան՝ ԾԻԳ-ի տարաբնակեցման մասնագետ

Ձեր գույքերը ճանաչվել են գերակա հանրային շահ ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ: Եթե դեմ եք այդ որոշմանը, կարող եք սահմանված ժամկետում բողոքարկել դատարան:

Հարց 8. Արմենուհի Աթաբեկյան

Որքա՞ն է կազմելու կառուցվող ճանապարհի լայնությունը:

Պատասխան 8. Վարդան Կարապետյան՝ ԾԻԳ-ի տեխնիկական մասնագետ:

Ճանապարհի լայնությունը կկազմի 31մ, մայթերինը՝ 2,25մ, իսկ երկարությունը՝ 2,2կմ: Ճանապարհն ունենալու է 6 երթևեկելի գոտի և ևս մեկ համեմատաբար լայն երթևեկելի գոտի՝ 6.5մ:

Հարց 9. Կարապետ Աետիսյան

Արդյո՞ք նախատեսվում է կոյուղու համակարգ:

Պատասխան 9. Վարդան Կարապետյան՝ ԾԻԳ-ի տեխնիկական մասնագետ:

Ճանապարհի այն հատվածներում, որտեղ արդեն իսկ առկա է կոյուղու ցանց և ազդեցության է ենթարկվելու նախագծի շրջանակներում, կտեղափոխվի, իսկ այնտեղ, ուր ներկայումս չկա կոյուղացանց, չի նախատեսվում վերջինիս տեղադրումը: Այս սկզբունքով առաջնորդվելու ենք մնացած այլ առկա հաղորդուղիների դեպքում` օրինակ գազատար խողովակներ և այլն:

Հարց 10.  Նորայր Ղուկասյան

Ի՞նչ սկզբունքով է իրականացվում ապօրինի հողերի փոխհատուցումը:

Պատասխան 10. Նորա Մարտիրոսյան` ծրագրի ղեկավար:

Սույն Ծրագրի իրականացման շրջանակներում  Կառավարության որոշման միջոցով ՀՀ կառավարությունը որոշել է նպաստ հատկացնել ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողատարածքների համար: Ըստ մշակված մեթոդաբանության՝ փոխհատուցում տրամադրվում է միայն այն դեպքում, եթե հողատարածքի ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվելու փաստը հաստատվում է թաղապետարանի կողմից և ուղարկվում քաղաքապետարան, ապա փոխհատուցումը տրամադրվում է, հակառակ դեպքում՝ ոչ:

Հարց 11 Ռաֆիկ Գևորգյան

Ապօրինի հողի վրա ունեմ շինություն, ինչու՞ պետք է փոխհատուցվեմ ապօրինի հողի համար նախատեսված փոխհատուցման սկզբունքով (25%), այն դեպքում, երբ բազմիցս դիմել եմ Երևանի քաղաքապետարան այն օրինականացնելու հայցով, բայց օրինականացման թույլտվություն  չեմ ստացել:

Պատասխան 11. Նորա Մարտիրոսյան` ծրագրի ղեկավար

Ինչպես հայտնի է, ճանապարհի շինարարությունն արդեն իսկ նախատեսված է եղել Երևանի գլխավոր հատակագծով, այդ իսկ պատճառով այն հողերը, որոնք ի սկզբանե ընկած են եղել ճանապարհաշինարարական հատվածում, օրինականացման ենթակա չեն դիտարկվել Երևանի քաղաքապետարանի կողմից: