ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

,,___,,  _____________ 2011 թվականի N _____

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ,  ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ

Հավանություն տալ Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների 2012 թվականի տարեկան ծրագրին` համաձայն հավելվածի, և այն սահմանված կարգով` <<Հայաստանի Հանրապետության  2012 թվականի պետական բյուջեի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի կազմում ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով:

ՀՀ բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյան
Հավելված 

                                                                         ՀՀ կառավարության 2011 թ.







                                                                                          -------------------ի նիստի N -- 

                                                                                                                                               

արձանագրային   որոշման

Տ  Ա  Ր  Ե  Կ  Ա  Ն      Ծ   Ր   Ա   Գ   Ի   Ր

ՍևԱՆԱ  ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
	հ/հ
	Միջոցառման  անվանումը
	Հանձնարարականի կատարվելիք աշխատանքների և միջոցառումների համառոտ նկարագիրը
	Կատարման պատասխանատուն
	Համակատարողը
	Ժամկետը
	2012թ. ֆինանսավորման աղբյուրը և 

պահանջվող գումարը
  

	1  Կառավարման  համակարգի կատարելագործում

	1.1
	“Սևան ազգային պարկ” ՊՈԱԿ-ի կառավարման համակարգի կատարելագործում
	Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանի գետերի ջրերի աղտոտվածության մոնիտորինգի իրականացում
	ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
	ՀՀ ԳԱԱ /համաձայնությամբ/ 

  
	2012 թ.  և  շարունակական
	“Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն” ՊՈԱԿ-ի կողմից կատարվող “ Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակի մոնիթորինգի ծառայություններ” ծրագրի շրջանակներում:

	
	
	Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում հիդրոկենսաբանական և հիդրոօդերևութաբանական մոնիթորինգի իրականացում:
	ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	ՀՀ ԳԱԱ /համաձայնությամբ/
	
	,,Հայպետհիդրոմետ,,ՊՈԱԿ-ի կողմից 2012թ. ընթացքում կատարման ենթակա պետական նշանակության հիդրոօդերևութաբանական աշխատանքների ծրագրին համապատասխան

	
	
	Սևանա լճի ավազանի ինժիներաեկրաբանական և սեյսմաշրջանացման դիտարկումների իրականացում
	ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
	2012թ.  և  շարունակական
	Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության ՊՈԱԿ-ների կողմից 2012թ. ընթացքում կատարվող ,,Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման համալիր ծրագրի,, շրջանակներում

	.

2. Սևանա լճի  ջրհավաք ավազանի բնապահպանական և բնօգտագործման գործառույթների կատարելագործման միջոցառումներ

	2.1
	Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառ​մաքրման աշխատանք​ների իրականացում
	Լճի շրջակայքի շուրջ 300հա անտառշերտերի մաքրում  
	ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
	2012թ.  և  շարունակական
	ՀՀ պետական բյուջե`  125.4մլն. դրամ


	2.2
	Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում կենդանական ռեսուրսների հաշվառում , օգտագործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում
	Կենդանական ռեսուրսների, այդ թվում  ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում և օգտագործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում
	ՀՀ  բնապահպանության նախարարություն
	ՀՀ ԳԱԱ

/համաձայնությամբ/
	2012թ. և շարունակական
	Պետ բյուջե` 7.526մլն. դրամ

<<Սևանա լճում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում>> ծրագրի շրջանակներում 

	2.3
	Սևանա  լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տարածքում մարզերի և համայնքների ըստ ոլորտների սոցիալ-տնտեսական զարգացման երկարաժամկետ ծրագրերի մշակում
	Արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, էներգետիկայի, կապի, տուրիզմի, քաղաքաշինության և բնապահպանության ոլորտների զարգացման միջոցառումների մշակում
	ՀՀ էկոնոմիկայի,

ՀՀ գյուղատնտեսության,

ՀՀ քաղաքաշինության, 

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների,

 ՀՀ բնապահպանության նախարարություններ
	Մարզպետներ,

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	2012թ և  շարունակական
	Միջազգային ֆինանսավորման առկայության դեպքում 



	2.4


	Գավառի, Մարտունու, Վարդենիսի մաքրման կայանների, Սևան, Ջերմուկ,  Գավառ, Մարտունի և Վարդենիս քաղաքների կոյուղագծերի շինարարության և վերականգնման աշխատանքների իրականացում


	Վերակառուցման և զար​գաց​​ման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրա​կանացվող Սևանա լճի բնապահպանական ծրագրի շրջանակներում  Գավառի, Մարտունու, Վարդենիսի մաքրման կայանների, Սևան, Ջերմուկ, Գավառ, Մարտունի և Վարդենիս քաղաքների կոյուղագծերի շինարարության և վերա​կանգնման աշխատանքների ավարտում
	ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետ, 

ՀՀ բնապահպանության
նախարարություն
	2012թ.  
	Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծրագիր` 

8.485.278 եվրո

8.5 մլրդ դրամ



	2.5


	Ձկան պաշարների համալրում
	Արժեքավոր և հազվագյուտ ձկնատեսակների վերարտադրության ապահովում
	ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետ, 

ՀՀ ԳԱԱ /համաձայնությամբ/
	2012թ. և 
շարունակական
	Պետ.բյուջե` 60.0մլն. դրամ

«Ձկան պաշարների համալրման ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում

	2.6
	,,Սևան,, ազգային պարկի պահպանություն, պարկում գիտական ուսումնասիրություն-ների և անտառ-տնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ
	Պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, գենոֆոնդի, բնության ժառանգության պահպանություն, վերարտադրություն, գիտական  ուսումնասիրություններ և շրջակա միջավայրի դիտանցի իրականացում
	ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
	ՀՀ ԳԱԱ /համաձայնությամբ / 
	2012թ. և շարունակական
	Պետ.բյուջե`

ՄԺԾ շրջանակներում իրականացվող “Սևան” ազգային պարկի պահպանություն, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ`  ծրագիր` 179.041մլն դրամ 

	2.7
	,,Սևանի ջրավազանային կառավարման պլանը հաստատելու մասին ,, ՀՀ կառավարու​թյան որոշման նախագծի մշակում
	Սևանա լճի ջրաէկոհամակարգի վիճակի բարելավում


	ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան


	2012թ.
	Այլ աղբյուրների հաշվին` 40 մլն դրամ



	2.8
	,,Սևան,, ազգային պար​կին հարող համայնք​ների գլխավոր հատակա​գծերի մշակման համակարգման միջոցառումների իրականացում
	Ափամերձ տարածք​ներին հարող համայնք​ների կայուն քաղաքա​շինական զարգացման հա​մար անհրաժեշտ հիմ​​քերի ստեղծում
	ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն


	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
	2012 թ.
	համայնքային բյուջեներ

	2.9
	Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա ճանապարհային հատվածների տեղափոխում, ափապաշտպան միջոցառումներ և ջրա​հեռաց​​ման համակարգի վերակառուցում
	Տրանսպորտային միջոցների երթևեկու​թյան ապահովում
	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
	2012թ. և շարունակական
	ՀՀ պետական բյուջեից հատկաց​վելիք միջոցների  շրջանակնե-րում` նախագծա-նախահաշվար-կային փաստաթղթերի առկայությանան դեպքում

	2.10
	Սևանա լճի ջրհավաք ավա​զա​նում հանքավայրերի շահագործման արդյունքում կուտակված թափոնների վնասա​զերծման միջոցառումների մշակում և զբաղեցրած տա​րածքների վերա​կանգնում
	 Տարածքների վերականգնման աշխատանքների նախագծերի մշակում
Տարածքների վերականգնման աշխատանքների իրականացում
	ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն,

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
 
	2012թ և

շարունակական.


	ըստ անհրաժեշտության` շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխից, գումարը` ըստ գույքագրման արդյունքների



