 Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի
-------------- №--------Ն որոշման
Սևանա լճի շրջակայքում նոր անտառաշերտի հիմնման տարածքների  անտառտնկման միջոցառումների տեխնոլոգիական քարտեր
<<Սևան>> ազգային պարկ
 Վարդենիսի  մասնաճյուղ, Վարդենիսի տեղամաս
	Հերթական N
	Քառակուսու N
	Մակերեսը, հա
	Դիրքադրություն, լանջի թեքության աստիճան
	ԾՄԲ
	Հողատեսքը
	Հողի նախապատրաստման եղանակը
	Անտառվերականգնման եղանակը
	Վերականգնվող տեսակը
	Փոսերի քանակը,  խրամատների  երկարությունը,գծմ
	Սերմնաբուսակների  կամ տնկանյութի քանակը, հատ + լրացման 20 %-ը
	Տեխնոլոգիական քարտի N

	1
	19
	8,3
	Հս-արմ-10
	1912
	բացատ
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,բարդի ձյունասպիտակ,կանադական
	22000
	31400+

6280
	1

	2
	21-1
	5,5
	Հս-ամ-10
	1910
	բացատ
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,բարդի ձյունասպիտակ,կանադական
	16000
	22850+

4570
	2

	3
	21-2
	1,7
	Հս-ամ-10
	1910
	բացատ
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,բարդի ձյունասպիտակ,կանադական
	4800
	6850+

1370


	3

	4
	40
	2,8
	Հս-5
	1907
	բացատ
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,բարդի ձյունասպիտակ,կանադական
	8000
	11400+

2280
	4

	5
	41
	3,8
	Հս-5
	1906
	բացատ
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,բարդի ձյունասպիտակ,կանադական
	10500
	15000+

3000
	5

	6
	46
	16,1
	Հս-5
	1908
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	14500
	14500+

2900
	6

	7
	47
	21,2
	Հս-5
	1908
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	19000
	19000+

3800
	7

	8
	50-1
	8,7
	Հս-5
	1912
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	8000
	8000+

1600
	8

	9
	50-2
	11,8
	Հս-5
	1912
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	10000
	10000+

2000
	9

	10
	51
	17,3
	Հս-5
	1911
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	15000
	15000+

3000
	10

	Ծովակի  տեղամաս

	11
	1
	38,1
	Հս-ամ 10
	1910
	բացատ
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,բարդի ձյունասպիտակ,կանադական
	100000
	142800+

28560
	11

	12
	2
	21,5
	Հս-ամ 10
	1912
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	19500
	19500+

3900
	12

	13
	3
	19,5
	Հս-ամ 10
	1910
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	18000
	18000+

3600
	13

	14
	4
	17,1
	Հս-ամ 10
	1910
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	16000
	16000+

3200
	14

	15
	5
	19,7
	Հս-ամ 10
	1908
	բացատ
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,բարդի ձյունասպիտակ,կանադական
	50000
	71400+

14280


	15

	16
	6
	21,6
	Հս-ամ 10
	1909
	բացատ
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,բարդի ձյունասպիտակ,կանադական
	60000
	85700+

17140
	16

	17
	7
	28,3
	Հս-ամ 10
	1910
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	26000
	26000+

5200
	17

	18
	8
	17,6
	Հս-ամ 10
	1915
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	16000
	16000+

3200
	18

	19
	9
	14,9
	Հս-ամ 10
	1915
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	13000
	13000+

2600
	19

	20
	11
	22,6
	Հս-ամ 10
	1910
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	20000
	20000+

4000
	20

	21
	15
	23,5
	Հս-ամ 10
	1913
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	21500
	21500+

4300
	21

	22
	17
	18,4
	Հս-ամ 10
	1910
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	16400
	16400+

3280
	22

	23
	19
	14,5
	Հս-ամ 10
	1910
	բացատ
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,
հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,բարդի ձյունասպիտակ,կանադական
	40000
	57000+

11400
	23

	24
	21
	9,3
	Հս-ամ 10
	1915
	բացատ
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,բարդի ձյունասպիտակ,կանադական
	26000
	37000+

7400
	24

	
	Դաշտապաշտպան անտառաշերտ/ բարդի ձյունասպիտակ,կանադական, ակացիա սպիտակ/
	61140+

12200
	

	Ընդամենը     383,8                                                                                                                                                                                   775440+                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                  155080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

մասնաճյուղում

	Մարտունու մասնաճյուղ
Մարտունու տեղամաս


	25
	8
	6,5
	Հս-արլ 5
	1906
	բացատ
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,բարդի ձյունասպիտակ,կանադական,ակացիա դեղին
	18000
	25700+

5140
	25

	26
	11
	7,1
	Հս-արլ 5
	1907
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	6500
	6500

1300
	26

	27
	16
	7,2
	Հս-արլ 5
	1906
	բացատ
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,բարդի ձյունասպիտակ,կանադական,ակացիա դեղին
	20000
	28500+

5700
	27

	28
	17
	9,6
	Հս-արլ 5
	1906
	բացատ
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,բարդի ձյունասպիտակ,կանադական,ակացիա դեղին
	26000
	37100+

7420
	28

	29
	19
	5,0
	Հս-ամ 10
	1910
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	4500
	4500+

900
	29

	30
	22
	26,5
	Հս-արլ 5
	1910
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	24500
	24500+

4900
	30

	31
	23
	9,6
	Հս-արլ 5
	1908
	բացատ
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,բարդի ձյունասպիտակ,կանադական,ակացիա դեղին
	27000
	38500+

7700
	31

	32
	32
	7,0
	Հս-արլ 5
	1913
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	6500
	6500+

1300
	32

	33
	34
	12,3
	Հս-արլ 5
	1917
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	11000
	11000+

2200
	33

	Երանոսի  տեղամաս


	34
	30
	10,6
	Հս-արլ 5
	1908
	բացատ
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,բարդի ձյունասպիտակ,կանադական,ակացիա դեղին
	30000
	42800+

8560
	34

	35
	36
	5,2
	Հս-արլ 5
	1908
	բացատ
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,բարդի ձյունասպիտակ,կանադական,ակացիա դեղին
	15000
	21400+

4280
	35

	Ընդամենը     106,6                                                                                                                                                                                    247000+
մասնաճյուղում
                                                                                                                                                                                                                   49400

	Վարդենիկի  մասնաճյուղ, Վարդենիկի  տեղամաս


	36
	6
	2,6
	Հս-արլ 10
	1905
	բացատ
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,բարդի ձյունասպիտակ,կանադական,ակացիա դեղին
	7000
	10000+

2000
	36

	37
	7
	2,7
	Հս-արլ 10
	1905
	բացատ
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,բարդի ձյունասպիտակ,կանադական,ակացիա դեղին
	7500
	10700+

2140
	37

	38
	27
	3,3
	Հս-արլ 5
	1910
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	3000
	3000+

600
	38

	39
	36
	16,1
	Հս-արլ 5
	1913
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	15000
	15000+

3000
	39

	40
	38
	4,9
	Հս-արլ 5
	1912
	բացատ
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,ակացիա դեղին
	14000
	20000+

4000
	40

	41
	39
	2,6
	Հս-արլ 5
	1910
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	2200
	2200+

440
	41

	42
	40
	5,8
	Հս-արլ 5
	1910
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	5300
	5300+

1060
	42

	43
	45
	7,7
	Հս-արլ 5
	1908
	բացատ
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,ակացիա դեղին
	21000
	30000+

6000
	43

	44
	46
	2,7
	Հս-արլ 5
	1909
	բացատ
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,ակացիա դեղին
	7500
	10700+

2140
	44

	45
	50
	11,1
	Հս-արլ 5
	1910
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	10500
	10500+

2100
	45

	46
	51
	6
	Հս-արլ 5
	1915
	բացատ
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,ակացիա դեղին
	17500
	25000+

5000
	46

	47
	52
	5,7
	Հս-արլ 5
	1915
	բացատ
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,ակացիա դեղին
	17000
	24300+

4860
	47

	48
	53
	5,6
	Հս-արլ 5
	1910
	բացատ
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,
հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,բարդի ձյունասպիտակ,կանադական,ակացիա դեղին
	16500
	23570+

4700
	48

	Ծովինարի  տեղամաս


	49
	8
	3,6
	Հս-ամ 5
	1910
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	3400
	3400+

680
	49

	50
	14
	3,7
	Հս-ամ 5
	1910
	բացատ
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,բարդի ձյունասպիտակ,կանադական,ակացիա դեղին
	10500
	15000+

3000
	50

	51
	15
	5;8
	Հս-ամ 5
	1910
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	5600
	5600+

1120
	51

	52
	18
	6,6
	Հս-ամ 5
	1912
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	6000
	6000+

1200
	52

	53
	32
	5,3
	Հս-ամ 5
	1915
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	5000
	5000+

1000
	53

	54
	33
	9;3
	Հս-ամ 5
	1915
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	9000
	9000+

1800
	54

	55
	34
	4;4
	Հս-ամ 5
	1915
	բացատ
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,ակացիա դեղին
	12500
	17850+

3570
	55

	Ընդամենը   115,5                                                                                                                                                                                      254620+  

                                                                                                                                                                                                                   50920

մասնաճյուղում

	Նորատուսի  մասնաճյուղ, Այրիվանի և Նորատուսի տեղամասեր


	56
	25
	4,4
	Հս-արլ 5
	1906
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	4400
	4400+

880
	56

	57
	17
	16,1
	Հս-արլ 5
	1911
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	16000
	16000+

3200
	57

	58
	20
	5,1
	Հս-արլ 5
	1912
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	5000
	5000+

1000
	58

	Ընդամենը   25,6                                                                                                                                                                                         25400+

մասնաճյուղում                                                                                                                                                                                          5080

	Արտանիշի մասնաճյուղ
Արտանիշի տեղամաս

	59
	29
	15,2
	Հս-ամ10
	1910
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	15000
	15000+

3000
	59

	60
	30
	09
	Հս-ամ10
	1910
	բացատ
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	900
	900+

180
	60

	Ընդամենը   16,1                                                                                                                                                                                         15900+

մասնաճյուղում                                                                                                                                                                                            3180

	Ընդամենը                                                                               647,6                                                                                                                                                                       1021010+

192130

Ազգային պարկում                                                                                                                                                                                         

	Համայնքների  վարչական  տարածքներում


	Շորժայի  համայնք

	1
	1
	13,4
	Հս-

10
	1920
	այլ հողատեսք
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի
	35000
	50000+

10000
	61

	2
	2
	51,4
	Հս-

10
	1920
	այլ հողատեսք
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան,կեռասենի
	48000
	48000+

9600
	62

	3
	3
	13,7
	Հս-ամ 25
	1950
	այլ հողատեսք
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,ակացիա դեղին
	38000
	54300+

10860
	63

	4
	4
	14,6
	Հս-արլ 25
	1950
	այլ հողատեսք
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,ակացիա դեղին
	40000
	57000+

11400
	64

	5
	5
	3,3
	Հս-ամ 10
	2000
	այլ հողատեսք
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,ակացիա դեղին
	9000
	12800+

2560
	65

	Ընդամենը  97,2                                                                                                                                                                                           193800+

                                                                                                                                                                                                      38760

	Արծվանիստի  համայնք

	5
	1
	51,8
	Հս-15
	2000
	այլ հողատեսք
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,ակացիա դեղին
	150000
	214000+

42800
	65

	Ընդամենը    51,8                                                                                                                                                                                        214000+

                                                                                                                                                                                                                   42800

	Աստղաձորի  համայնք

	6
	1
	10,6
	Հս-15
	2100
	այլ հողատեսք
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,ակացիա դեղին
	30000
	42800+

8560


	66

	Ընդամենը   10,6                                                                                                                                                                                           42800+

                                                                                                                                                                                                      8560

	Երանոսի  համայնք

	7
	1
	20,1
	Արլ-25
	2150
	այլ հողատեսք
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,ակացիա դեղին
	60000
	85700+

17140
	67

	Ընդամենը  20,1                                                                                                                                                                                            85700+

                                                                                                                                                                                                        17140

	Ծովակի  համայնք

	8
	1
	26,8
	Հս-ամ

10
	1940
	այլ հողատեսք
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի
	26000
	26000+

5200
	68

	9
	2
	8,9
	Հս-ամ

5
	1950
	այլ հողատեսք
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	Ընկուզենի, տանձենի կովկասյան, խնձորենի արևելյան, կեռասենի
	8900
	8900+

1780
	69

	10
	3
	10,0
	Հս-ամ

15
	2000
	այլ հողատեսք
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,ակացիա դեղին
	30000
	42800+

8560
	70

	Ընդամենը   45,7                                                                                                                                                                                           72400+

                                                                                                                                                                                                        14480

	Ծովագյուղի համայնք

	11
	1
	9,0
	Հս-արլ-15
	2100
	այլ հողատեսք
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	կաղնի արևելյան,հացենի,թեղի,բարդի,անտառային տանձենի
	20000
	28500+

5700


	71

	12
	2
	64,5
	Հս-արլ-15
	2100
	այլ հողատեսք
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի(կաղնի),

հացենի,թեղի,բարդի,անտառային տանձենի
	115500
	165000+

33000
	72

	13
	3
	3,2
	Հր-արմ-20
	1950
	այլ հողատեսք
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի,հացենի,թեղի,բարդի,անտառային տանձենի
	8000
	11400+

2280
	73

	14
	4
	36,0
	Արլ-25
	2000
	այլ հողատեսք
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի,հացենի,թեղի,բարդի,անտառային տանձենի
	72000
	103500+

20700
	74

	15
	5
	1,0
	Հս-5
	1950
	այլ հողատեսք
	փոսերով /3x3մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի
	1000
	1000+

200
	75

	Ընդամենը   113,7                                                                                                                                                                                         308400+

                                                                                                                                                                                                          61680

	Սարուխանի  համայնք

	16
	1
	3,4
	Հս-արլ-20
	2075
	այլ հողատեսք
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,
հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,ակացիա դեղին
	10000
	14280+

2850
	76

	17
	2
	3,9
	Հս-արլ-20
	2075
	այլ հողատեսք
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,ակացիա դեղին
	11500
	16400+

3280
	77

	18
	3
	5,2
	Հս-արլ-20
	2075
	այլ հողատեսք
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,ակացիա դեղին
	15000
	21400+

4280
	78

	19
	4
	4,6
	Հս-արլ-20
	2075
	այլ հողատեսք
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,ակացիա դեղին
	13500
	19280+

3850
	79

	20
	5
	3,1
	Հս-արլ-20
	2075
	այլ հողատեսք
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,ակացիա դեղին
	10000
	14280+

2850
	80

	Ընդամենը   20,2                                                                                                                                                                                           85640+

                                                                                                                                                                                                               17110

	Գավառ քաղաք

	21
	1
	24.9
	Ալ-10
	2010
	այլ հողատեսք
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,ակացիա դեղին
	72000
	102850+20570
	81

	Ընդամենը   24,9                                                                                                                                                                                            102850+
                                                                                                                                                                                                                        20570

	Լիճքի համայնք

	22
	1
	8.4
	Հս-20
	2150
	այլ հողատեսք
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,
հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,ակացիա դեղին
	24000
	34280+ 6850
	82

	23
	2
	49
	Հս-ալ-20
	2150
	այլ հողատեսք
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,ակացիա դեղին
	145000
	207000+ 41400
	83

	24
	3
	5.3
	Հս-ալ-20
	2100
	այլ հողատեսք
	խրամատներով/2,5x07մ/
	անտառմշակույթի
հիմնում
	սոճի կովկասյան,սովորական,

հացենի սովորական,թեղի փետրաճյուղավոր,կեչի լիտվինովի,ակացիա դեղին
	15000
	21420+ 4280
	84

	Ընդամենը   62.7                                                                                                                                                                                          262700+

                                                                                                                                                                                                                      52540

	Ընդամենը համայնքներում  

446,9                                                                                                                                                               1366950+

                                                                                                                                                                         273320


