2

ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
___  _____________  2021  թվական  N  ____  Ա
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի ԹԻՎ 2216-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ  ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի  «Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններին համայնքների հետ կնքված սուբվենցիայի տրամադրման մասին պայմանագրերում, ինչպես նաև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» թիվ 2216-Ա որոշման  հավելվածում կատարել հետևյալ  լրացումը և փոփոխությունները․ 
1) հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 139-ից 146-րդ կետերով․
	139
	Սյունիք
	3
	Սիսիան
	·         Սիսիան համայնքի «Որոտնավան և Վաղատին բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ապահովում, Սիսիան համայնքի թիվ 2 և թիվ 3 ՆՈՒՀ-երի, Նորավան, Շամբ և Տոլարս բնակավայրերում գտնվող խմբերի վերանորոգում և գույքի արդիականացում»
	17.12.2020թ. թիվ 2110-Ն
	115 798 300
	105 630 000
	10 168 300

	140
	
	4
	Կապան
	·         Կապան համայնքի «Կապան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի հարթ և լանջավոր տանիքների նորոգում՝ Հալիձորի 4, 16, 14, Բաղաբերդ 19, Դավիթ Բեկ 3, 4, 9-ի I և II սեկցիաներ, Ձորք 10, 16, Մ. Հարությունյան 10ա, 12ա, 14ա, Ա. Մանուկյան 3, Թումանյան 9, 16, Լեռնագործներ 1, Հ. Ավետիսյան 2, 20ա, 26, Մ. Պապյան 5, 13, 15, Շահումյան 18, 22, 27, 29, 31, 33, 38, Շինարարների 24 
 
	03.12.2020թ. թիվ 1956-Ն
	156 735 500
	46 959 075
	109 776 425

	141
	
	5
	Գորիս
	Գորիս համայնքի Ակներ և Վերիշեն գյուղերի կարիքների Ակներ գյուղի Մթնաձոր և «Բաբուռի քերծ» անվանյալ տարածքներում ջրհավաքների և սնուցող ջրագծի
կառուցում
	03.12.2020թ. թիվ 1956-Ն
	59 930 200
	43 586 215
	16 343 985

	142
	
	6
	Սիսիան 
	Սիսիան համայնքի Սայաթ-Նովա, Շահումյան, Ա, Մանուկյան փողոցները,  Սյունիքի փողոցից Ույծ բնակավայր տանող ճանապարհահատվածի և Շաքի բնակավայրի կենտրոնական փողոցի հիմնանորոգում ( Շաքի վարչական բնակավայրի
ճանապարհների ՊԿ0+00-4+48 0.448կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգում) 
	17.12.2020թ. թիվ 2110-Ն
	311 234 400
	84 971 720
	226 262 680

	143
	
	7
	Սիսիան
	Սիսիան քաղաքի Սիսական 31 հասցեի վարչական շենքի, Որոտնավան բնակավայրի վարչական շենքի տանիքի, մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնի և գեղարվեստի դպրոցի շենքերի տանիքների վերանորոգում
	17.12.2020թ. թիվ 2112-Ն 
	25 542 600
	20 000 000
	5 542 600

	144
	
	8
	Կապան
	Կապան համայնքի «Եղվարդ գյուղի խմելու ջրագծի կառուցում և Ագարակ գյուղի ջրագծի վերանորոգում ու ՕԿՋ-ի կառուցում»,
	 03.12.2020թ. Թիվ 1956-Ն,

24․12․2020․  թիվ 2183 - Ն 
	148 242 200
	0
	148 242 200

	145
	
	9
	Կապան
	Կապան քաղաքի Շահումյան փողոցի մայթերի վերանորոգում, ծառատնկում, կանաչապատ տարածքների վերականգնում և բարեկարգում, Մ. Հարությունյան փողոցի նորոգում, Ազատամարտիկների փողոցից Բաղաբուրջի հուշահամալիր տանող ճանապարհի ասֆալտապատում, Հուշահամալիրից Բաղաբուրջ թաղամաս տանող ճանապարհի հիմնանորոգում, Բաղաբերդ թաղամասի 6, 7, 8, 9, 10, 12 շենքերի բակերի նորոգում, Գր. Արզումանյան փողոց 1-ին նրբանցքից մինչև Բեխ թաղամաս տանող ճանապարհի հետ հատվող փողոցի հիմնանորոգում, Մ. Ստեփանյան և Շահումյան փողոցների մայթի մի հատվածի վերանորոգում, ծառատնկում, բարեկարգում, Ա. Մանուկյան 1-ին նրբանցքի 1, 2, 3, 4, 5 շենքերի բակերի հիմնանորոգում Գր. Արզումանյան փողոցից գ. Արծվանիկի 2-րդ փողոցի հիմնանորոգում, Գեղանուշ գյուղ տանող ճանապարհի վերանորոգում հատված կմ0+000+2-700
	03.12.2020թ. թիվ 1956-Ն
	577 969 500
	108 808 376
	469 161 124

	146
	
	10
	Քաջարան  
	·         Քաջարան համայնքի «Համայնքի բնակավայրերի փողոցների հիմնանորոգում, բարեկարգում»
	17.12.2020թ. թիվ 2110-Ն
	498 252 700
	147 628 035
	350 624 665


2) Հավելվածի «Ընդամենը Սյունիք» պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ․ 
	       Ընդամենը  Սյունիք
	   1 964 643 500
	    619 808 481
	1 344 835 019


3) Հավելվածի 37-րդ տողի 5-րդ փողոցի և 10-րդ փողոցի  միջանկյալ 2 փողոցների ասֆատապատման աշխատանքներ  բառերը փոխարինել  Ներհամայնքային՝ Հ8-ից դեպի 11-րդ փողոց գնացող երկու իջատեղեր, 9-րդ փողոցից մինչև 8-րդ փողոց, 1-ին փողոցից 3 իջատեղեր և դեպի գերեզմանոց գնացող իջատեղ, 5-րդ փողոցից 6-րդ փողոցների   ասֆատապատման աշխատանքներ բառերով։ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
    ՎԱՐՉԱՊԵՏ

          


Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՆԱԽԱԳԾԻ  ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
1. Անհրաժեշտությունը

Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ կառավարության 2006 թվականի  նոյեմբերի 16-ի «ՀՀ պետական բյուջեից համայնքներին սուբվենցիաների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1708-ն որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետով  սահմանված կարգի դրույթների համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության համայնքներից ստացված տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված ծրագրերի արդյունավետ իրականացման ապահովման  անհրաժեշտությամբ: 

2. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի  «Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններին համայնքների հետ կնքված սուբվենցիայի տրամադրման մասին պայմանագրերում, ինչպես նաև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» թիվ 2216-Ա որոշման 1-ին կետով հաստատվել է այն սուբվենցիոն ծրագրերի ցանկը, որոնցով նախատեսված շինարարական աշխատանքները 2020 թվականի դժվարություններով և մարտահրավերներով պայմանավորված՝ ՔՈՎԻԴ-19 և ռազմական իրավիճակ, նախատեսված շինարարական աշխատանքները հնարավոր չի եղել ավարտել նախատեսված ժամկետներում։ 
3. Կարգավորման նպատակը
  Որոշման նախագծով առաջարկվում է հստակեցնել այն սուբվենցիոն ծրագրերի ցանկը, որոնց իրականացման համար մարզպետարանների և համայնքների հետ կնքված սուբվենցիայի տրամադրման պայմանագրերի գործողության ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2021 թվականի օգոստոսի 1-ը:  Մասնավորապես ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 8 սուբվենցիոն ծրագրեր ռազմական դրության պատճառով չէին ավարտվել 2020 թվականին, և անհրաժեշտություն է առաջանում նշված ծրագրերի կատարման ժամկետնրեը ևս տեղափոխել 2021 թվական և պայմանագրերի գործողության ժամկետը երակարաձգել մինչև 2021 թվականի օգոստոսի 1-ը։ 
Միաժամանակ Նոր Խարբերդ համայնքի 5-րդ փողոցի և 10-րդ փողոցի  միջանկյալ 2 փողոցների ասֆատապատման աշխատանքներ  սուբվենցիայի ծրագրի անվանումը հաստատվել էր ներկայացված  նախնական հայտով: Ծրագրի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնելուց ծրագրի անվանումը փոխվել էր՝ Ներհամայնքային՝ Հ8-ից դեպի 11-րդ փողոց գնացող երկու իջատեղեր, 9-րդ փողոցից մինչև 8-րդ փողոց, 1-ին փողոցից 3 իջատեղեր և դեպի գերեզմանոց գնացող իջատեղ, 5-րդ փողոցից 6-րդ փողոցների   ասֆատապատման աշխատանքներ անվանմամբ, ինչը համապատասխանում էր ծրագրի ամբողջական  փաստաթղթային փաթեթին: Առաջարկվում է նախագծով  հստակեցնել անվանումը, որպեսզի հանարավոր լինի կատարել վճարումները։ 
 4. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք
     Նախագիծը մշակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից:
5. Ակնկալվող արդյունքը
ՀՀ համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիայի ծրագրի իրականացման  ապահովում:
6. Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին.

 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի  թիվ 2216-Ա որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն չկա և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում փոփոխություններ չեն նախատեսվում:

2nakhagits

