Տեղեկանք

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև թիվ CAM 1013 01 A ֆինանսավորման համաձայնագրի վավերացման նպատակահարմարության մասին

ՀՀ կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության (ԶՖԳ) միջև նախատեսվում է հաստատել թիվ CAM 1013 01 A ֆինանսավորման համաձայնագիրը՝ Վեդու ջրամբարի կառուցման ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակներում տեխնիկական վերահսկողության ծառայությունների ֆինանսավորման նպատակով։

Ծրագրի իրականացման շրջանակներում ներառված «Վեդու պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, Ջրառ հանգույցների և Ջրի փոխադրող համակարգի նախագծում և կառուցում» շինարարության տեխնիկական վերահսկողության խորհրդատուի՝ «Արտելիա» կազմակերպության ժամկետի վրա հիմնված պայմանագրի գինը՝ նախագծային լուծումների փոփոխության, խորհրդատուի անձնակազմի նախատեսվածից ավելի շուտ շինարարության վերահսկողության աշխատանքներում ներգրավվածության, արագացված ժամանակացույցով աշխատելու և այլ հանգամանքներով պայմանավորված, ինչպես նաև  ՀՀ կառավարության, ԶՖԳ, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և խորհրդատուի ներկայացուցիչների հետ քննարկումների և բանակցությունների արդյունքում ավելացել է։ Խորհրդատուի կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումների կատարման համար ԶՖԳ առաջարկել էր տրամադրել մոտ 394.3 հազ. եվրո գումար դրամաշնորհային միջոցներ։ Այդ կապակցությամբ ՀՀ կառավարության և ԶՖԳ միջև 15.06.2021թ. ստորագրվել է N° CAM 1004 01 A ֆինանսավորման համաձայնագրի № 2 փոփոխությունը, որի շրջանակներում ուղիղ վճարումների վճարման մեթոդով մոտ 192.0 հազ. եվրո գումար կտրամադրվի Ծրագրի տեխնիկական վերահսկողության ծառայությունների մասնակի ֆինանսավորման համար։ Վճարման փաստաթղթերն ուղարկվել են ԶՖԳ՝ նախատեսված վճարումների կատարման համար։  Մնացած գումարի՝ մոտ 202.3 հազ. եվրոյի տրամադրումը նախատեսվում է իրականացնել 
ՀՀ կառավարության և ԶՖԳ միջև 15.10.2021թ. ստորագրված թիվ CAM 1013 01 A ֆինանսավորման համաձայնագրի շրջանակներում։

Հաշվի առնելով վերոգրյալը և տեխնիկական վերահսկողության մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումների կատարման կարևորությունը Ծրագրի շարունակականության ապահովման հարցերում՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը գտնում է նպատակահարմար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև թիվ CAM 1013 01 A ֆինանսավորման համաձայնագրի վավերացումը:

Ծրագրի իրականացումն ամբողջությամբ բխում է ՀՀ կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1363-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրի 3.3 կետից, ըստ որի՝ «Շարունակվելու են ջրային պաշարների մակերևութային հոսքի կառավարման նպատակով ջրամբարաշինության ծրագրերը»: