ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 10-Ի N 1519-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  |  | 10.11.2021թ. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N 01/8-4/18188-2021 |
| 1. Նախագծի 1-ին կետով առաջարկվում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի մի շարք ծրագրերի միջոցառումների հատկացումներից 809,633.2 հազար դրամը վերաբաշխել և ուղղել կրթական, մշակութային և մարզական հաստատությունների նախագծման, շինարարական աշխատանքների իրականացման և գույքային հագեցվածության ապահովման կապիտալ ծախսերին, մասնավորապես՝ Ջրառատ համայնքում ծանրամարտի մարզադահլիճի, Մասիսի թիվ 5 ավագ դպրոցի և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ն. Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի նոր մասնաշենքերի կառուցման մեկնարկման, ինչպես նաև թվով 3 մոդուլային դպրոցի կառուցման շարունակականության ապահովման համար։ Այս կապակցությամբ հայտնում ենք, որ Նախագծով ներկայացված նվազեցումները հնարավոր չէ կատարել՝ Նախագծում ներառված ծախսային միջոցառումների պայմանագրային պարտավորություններով ծանրաբեռնվածության և համապատասխան կարգադրիչի կողմից գնումների անվանացանկում պակասեցումները չկատարելու պատճառով։ | Ընդունվել է ի գիտություն Տեղեկացնում եմ, որ գնումների անվանացանկում նվազեցումները չեն կատարվել միայն այն ծախսային տողերի մասով, որոնք ծանրաբեռնված են պայմանագրերով, քանի որ ծրագրային անվանացանկը հնարավոր է նվազեցնել միայն պայմանագիրը նվազեցնելուց հետո: Համաձայն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 33-րդ կետի 9-րդ ենթակետի՝ «պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել՝ կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել՝ նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը»: Պայմանագրերի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունները ձեռք են բերվել նախքան Նախագիծը ՀՀ ֆինանսների նախարարություն կարծիքի ներկայացնելը և այդ համաձայնությունները կցվել են Նախագծի հիմնավորմանը: Ինչ վերաբերում է պայմանագրերի նվազեցմանը կամ լուծմանը՝ թղթային թե ծրագրային, ապա դա կարող է իրականացվել միայն ՀՀ կառավարության որոշման ընդունումից հետո, որից հետո էլ կկատարվեն նաև անվանացանկի համապատասխան փոփոխությունները: |  |  |
| 2. Նախագծի 2-րդ կետով առաջարկվում է փոփոխություն և լրացում կատարել «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ «1183. Ապահով դպրոց» ծրագրի «32009. Հանրակրթական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների մարզադահլիճների վերակառուցում» միջոցառման շրջանակներում՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի Գետաշենի միջնակարգ դպրոցի նախագծային աշխատանքները փոխարինելով ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գետաշենի N 2 միջնակարգ դպրոցի նախագծային աշխատանքներով: Նկատի ունենալով, որ ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի կատարման գործընթացն ավարտվել է և ՀՀ Արմավիրի մարզի Գետաշենի միջնակարգ դպրոցի նախագծային աշխատանքների կատարման համար արդեն իսկ փաստացի վճարվել է 6,100.0 հազար դրամ, ուստի Նախագծով առաջարկվող փոփոխությունը հնարավոր չէ կատարել: | Ընդունվել է Նախագծում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ |  |  |
| 3. Նախագծի 3-րդ կետով առաջարկվում է լրացում կատարել ՀՀ կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1519-Ն որոշման 5-րդ կետում, թույլատրելով որոշման 3-րդ կետում նշված կազմակերպություններին հատկացված դրամաշնորհների շրջանակներում կնքված պայմանագրերով տնտեսված գումարներն ուղղել գույքից բացի, նաև ծառայությունների ձեռքբերմանը: Նախագծի հիմնավորման համաձայն՝ Նախագծով տնտեսված միջոցները գույքից բացի, ծառայությունների ձեռքբերմանն ուղղելու առաջարկությունը պայմանավորված է Հայաստանի Ազգային Ագրարային համալսարամին՝ ԱՄՆ-ից FAST հիմնադրամի միջոցով նվիրաբերված կենսաբանության լաբորատորիայի արժեքավոր սարքավորումների լրացուցիչ խմբաքանակի փոխադրման ծախսերը հոգալու հանգամանքով: Ելնելով վերոգրյալից և նկատի ունենալով, որ առաջարկվող լրացումը միայն «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամին նվիրաբերված սարքավորումների փոխադրման ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով է, հետևաբար առաջարկում ենք Նախագծի 3-րդ կետն այնպիսի խմբագրությամբ ներկայացնել, որ դրանով նախատեսվող կարգավորումը վերաբերվի միայն «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամին: | Ընդունվել է Նախագծում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ |  |  |
| 4. Նախագծի 6-րդ կետով նախատեսվում է միջոցներ հատկացնել Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում հոդվածով՝ որպես գնում չհանդիսացող ծախս՝ մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարելու համար: Այս կապակցությամբ հայտնում ենք, որ եթե ծառայությունների կատարման արդյունքներն ընդունված են պատվիրատուի կողմից (առկա են պատվիրատուի կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրություններ), ապա դիտողություններ չունենք: Հակառակ դեպքում գտնում ենք, որ այդ հատկացումները պետք է արտացոլվեն գնումների պլանում: | Ընդունվել է ի գիտություն Նախատեվող ԳՉԾ-ի մասով պատվիրատուի կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունն առկա է, և այն (ինչպես նաև մատակարարի կողմից դուրս գրված հաշիվը) կցվել էր ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացված հիմնավորող փաստաթղթերին: |  |  |
| 5. Նախագծի 7-րդ կետով նախատեսվում է Բյուրեղավանի համայնքի «Արձագանք» արձանի տարածքի բարեկարգման նպատակով կատարել ձեռքբերող աշխատանքների փոխարինում այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով՝ փոփոխություն կատարելով 25.05.2021թ. «ԱՎԱԳ ՇԻՆ 1» ՍՊԸ-ի հետ կնքված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-21/34 ծածկագրով պայմանագրում՝ մինչև պայմանագրի գնի 53 տոկոսի չափով: Նկատի ունենալով, որ վերոհիշյալ կետով առաջարկվող փոփոխություններին գնահատական տալու համար պահանջվում են համապատասխան մասնագիտական կարողություններ, առաջարկում ենք սահմանված պահանջներին դրանց իրականացման համապատասխանության վերաբերյալ ստանալ քաղաքաշինության բնագավառը կարգավորող լիազորված մարմնի դիրքորոշումը: Միաժամանակ հայտնում ենք, որ ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 33-րդ կետի 11-րդ և 14-րդ ենթակետերի համաձայն շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային շեղումներ առաջանալու դեպքում նախագծողը և փորձաքննություն իրականացրած անձը պատվիրատուին վճարում են տուգանք` յուրաքանչյուր արձանագրված շեղման հետևանքով առաջացած կորստի չափով: Ընդ որում` ա. շեղում է համարվում աշխատանքների կատարման ընթացքում սկզբնական նախագծի տասը տոկոսը գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ի հայտ գալը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների արժեքի քսանհինգ տոկոսին, բ. կորուստ են համարվում նախագծային այնպիսի շեղումները, որոնք հանգեցնում են փաստացի կատարված աշխատանքների փոփոխմանը (քանդման, վերակառուցման և այլն) և լրացուցիչ աշխատանքների կատարմանը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է կորստի հանգեցրած՝ փաստացի կատարված աշխատանքների արժեքի հիսուն տոկոսին: Ելնելով վերոնշյալից՝ գտնում ենք, որ նախագծային աշխատանքների և փորձաքննության ծառայությունների գնման պայմանագրերով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում անհրաժեշտ է նախագծող և փորձաքննություն իրականացնող ընկերությունների նկատմամբ կիրառել դրանցով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ: | Ընդունվել է ի գիտություն Նախագիծը ներկայացվել է կարծիքի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին, սակայն վերջինս իր դիրքորոշումը կարող է հայտնել և հայտնել է միայն իր պատվիրատվությամբ իրականացվող շինարարական ծրագրերի վերաբերյալ, իսկ «Արձագանք» արձանի տարածքի բարեկարգման աշխատանքներն իրականացվում են ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության պատվիրատվությամբ՝ հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 19-րդ կետի 3-րդ ենթակետը («Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» օրենքով նախատեսված հնագիտական, պատմական, քաղաքաշինական և ճարտարապետական, մոնումենտալ արվեստի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ամրակայման, նորոգման, վերականգնման շինարարական ծրագրերի համար անհրաժեշտ նախագծային փաստաթղթերի մշակման, ... ծառայությունների գնումները կարող են իրականացվել մշակույթի ոլորտում ՀՀ կառավարության քաղաքականությունը մշակող և իրականացնող մարմնի կողմից: ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հունիսի 1-ի N 661-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կոնանդրության 34-րդ կետի 18-րդ ենթակետի համաձայն՝ նախարարության հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներից է պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչությունը, որի գործառույթներից է հուշարձանների ամրակայման, նորոգման, վերականգնման և դրանց տարածքների բարեկարգման նախագծային առաջադրանքների և նախագծերի վերաբերյալ համաձայնություն և եզրակացություն տալը: Վարչությունը՝ որպես պատասխանատու ստորաբաժանում տվել է իր դրական եզրակացությունը համադրման վերաբերյալ /կցվում է/): Ինչ վերաբերում է տուգանքների կիրառմանը նախագծողի և փորձաքննողի նկատմամբ, ապա խնդիրը կայանում է նրանում, որ աշխատանքների համադրման արդյունքում որոշ աշխատանքների ծավալների նվազեցումը և անհրաժեշտ դարձած լրացուցիչ աշխատանքների նախատեսումը նախագծում և նախահաշվում իրականացվում է պատվիրատուի (ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության) պահանջով: Հետևաբար, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 33-րդ կետի 11-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ և 14-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանվող շեղումը չի առաջացել նախագծողի բացթողումների արդյունքում, իսկ լրացուցիչ աշխատանքների անհրաժեշտությունը նկարագրված է Նախագծին կից Հիմնավորման մեջ: Կարգի նույն ենթակետերի «բ» պարբերությունները կիրառելի չեն սույն դեպքում, քանի որ այդ պարբերություններով նախատեսվում է միաժամանակ և՛ փաստացի կատարած աշխատանքների փոփոխում, և՛ լրացուցիչ աշխատանքների կատարում, իսկ «Արձագանք» արձանի տարածքի բարեկարգման փաստացի կատարված որևէ աշխատանք առաջարկվող համադրմամբ չի փոփոխվում: Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ կետը վերախմբագրվել է՝ լրացվելով տուգանքներ չկիրառելու թույլտվությամբ: |  |  |
| 6. Նախագծին N 8 հավելվածով ներկայացված գնումների պլանում ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի մասով նախատեսվում են իրականացնել ֆինանսական միջոցների նվազեցումներ՝ այնինչ էլեկտրոնային գնումների համակարգում հիշյալ տողերով կազմակերպված են գնման գործընթացներ և առկա չեն մնացորդներ նվազեցումները կատարելու համար: Միաժամանակ առաջարկում ենք նախագծի հաստատմանը զուգահեռ նախաձեռնել 71351540 տեխնիկական հսկողության ծառայություններ» գնման առարկաների ձեռքբերման ընթացակարգեր՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի կիրառմամբ: | Ընդունվել է ի գիտություն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից էլեկտրոնային գնումների համակարգում նվազեցումները չեն կատարվել միայն այն ծախսային տողերի մասով, որոնք ծանրաբեռնված են պայմանագրերով, քանի որ ծրագրային անվանացանկը հնարավոր է նվազեցնել միայն պայմանագիրը նվազեցնելուց հետո: Նվազեցումը կարող է իրականացվել միայն ՀՀ կառավարության որոշման ընդունումից հետո (տե՛ս 1-ին կետի հիմնավորումը): Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ 71351540 տեխնիկական հսկողության ծառայություններ» գնման առարկայի ձեռքբերման ընթացակարգ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասին համախատասխան նախաձեռնվել է դեռ նախագիծը կարծիքների ներկայացնելուց առաջ, սակայն պայմանագրեր դեռ չեն կնքվել: |  |  |
| 7. Ինչ վերաբերում է Նախագծի խմբագրական բնույթի վրիպակներին, ապա առաջարկում ենք Նախագծի՝ - վերնագրից հանել ««Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու» բառերը, ինչպես նաև NN 11 և 12 հավելվածները, - N 2 հավելվածում «1111» ծրագրի «12004» միջոցառման տողում նշված «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության ծրագիր» բառերը փոխարինել «Բարձրագույն մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում» բառերով, - N 10 հավելվածում ճշտել «1183» ծրագրի «32002» միջոցառման անվանումը: | Ընդունվել է Նախագծում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ |  |  |
| 2. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  |  | 04.11.2021թ. |
|  |  |  | N 01/16.1/10179-2021 |
| «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ««Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1519-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն առաջարկում է որոշման 11-րդ և 12-րդ հավելվածներում 32009 միջոցառումներով նախատեսված «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գետաշենի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ» բառերը փոխարինել «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վերին Գետաշենի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ» բառերով: | Ընդունվել է ի գիտություն Հաշվի առնելով ՀՀ ֆինանսների նախարարության կարծիքի 2-րդ կետը՝ Նախագծից հանվել են NN 11 և 12 հավելվածները: |  |  |
| Հայտնում եմ նաև, որ վերը նշված որոշման նախագծով նախատեսվող նվազեցումների մասով գանձապետական հաշիվներին մուտքագրված նախահաշիվները և գնումների պլանը ճշտվել են միայն այն հատկացումների մասով, որտեղ առկա էին ազատ միջոցներ՝ տնտեսումներ (կցվում է տեղեկանքը): Մնացած հատկացումների մասով (որոնց գծով առկա են արդեն իսկ կնքված պայմանագրեր) ճշտումները կկատարվեն ՀՀ կառավարության որոշումը հասատվելուց հետո՝ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգին համապատասխան։ | Ընդունվել է ի գիտություն |  |  |
| 3. ՀՀ Շիրակի մարզպետարան |  |  | 03.11.2021թ. |
|  |  |  | N 01//08987-2021 |
| Ի պատասխան Ձեր 2021 թվականի նոյեմբերի 2-ի N:01/17.2/25112-2021 գրության՝ հայտնում ենք, որ ««Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ««Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1519-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ ու դիտողություններ չունենք: | Ընդունվել է ի գիտություն |  |  |
| 4. ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  | 12.11.2021թ. |  |
|  |  | N ԳՍ/15.3/29140-2021 |  |
| ««Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ««Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1519-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունն իր իրավասության սահմաններում առաջարկություններ չունի։ | Ընդունվել է ի գիտություն |  |  |
| 5. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | 12.11.2021թ. |  |
|  |  | N ՄՆ//43753-2021 |  |
| Ի պատասխան Ձեր 02.11.2021թ. թիվ 01/17.2/25112-2021 գրության՝ տեղեկացնում եմ, որ ««Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ««Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1519-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի «1168.Արվեստների ծրագիր» ծրագրի «12001.«Ժողովրդական» պատվավոր կոչման արժանացած անձանց պատվովճար» միջոցառման գծով առաջարկվող գումարի նվազեցման չափի վերաբերյալ նախարարությունը առարկություն չունի։ Հարկ եմ համարում նշել, որ անհրաժեշտ է Նախագծի հավելվածներում սոցիալական ապահովության ծառայություն» բառերը փոխարինել միասնական սոցիալական ծառայություն» բառերով (ԲՍԿ), Նախագծի 7-րդ հավելվածում Աղյուսակ 9․1.16» բառերը փոխարինել Աղյուսակ 9․1.20» բառերով: | Ընդունվել է Նախագծում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ: |  |  |