ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ

16 դեկտեմբերի 2021 թվականի  N              -  Ա

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 57-րդ կետով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը    ո ր ո շ ու մ   է.

1. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը պետության կարիքների համար շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների կատարման՝ ՆԱԳՇԻՆ ՍՊԸ-ի հետ կնքված 2021 թվականի հունիսի 28-ի N ՀՀԱՆ-ԳՀԱՇՁԲ-21/24 պետական գնման պայմանագրում սահմանված աշխատանքները փոխարինել այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով` չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված՝ գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսի չգերազանցման պայմանը:

- Համաձայնել, որ աշխատանքների տեսակի փոխարինումը կազմելու է պայմանագրի գնի քառասուն տոկոսը, սակայն դրա արդյունքում չի փոխվելու պայմանագրով նախատեսված գինը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏ	                                          Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ

Երևան