հիմնավորոՒՄ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

- Անհրաժեշտությունը

ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 2121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու եվ գնման պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» որոշման նախագծի ընդունումը անհրաժեշտ է 2022 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի «21001 Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման կատարումն ապահովելու նպատակով:

- Ընթացիկ վիճակը և խնդիրները

ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 2121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու եվ գնման պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է 2022 թվականի համար նախատեսված՝ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ53+150 - կմ65+350 հատվածի (Սուրենավան,Արմաշ,Արարատ), Հ-5, /Հ-6/-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ25+200 - կմ36+000 հատվածի (Չարենցավան,Բջնի բնակավայր, Հրազդան), Հ-21, /Հ-75/ - Հոռոմ-Արթիկ-Ալագյազ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ19+000 - կմ23+900 հատվածի (Արթիկ բնակավայր), Հ-30, Մոտեցում Գոշավանքին հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ 3+900 հատվածի (Դիլիջան,Գոշ բնակավայր), Հ-30, /Մ-4/ - Ճամբարակ - /Մ-14/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ11+000 հատվածի (Դիլիջան,Խաչարձան բնակավայր), Տ-7-42, /Մ-7/ (Գյումրի) – Հացիկ – Կարմրաքար (Տ-7-45) ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ4+000 հատվածի (Մարմաշեն,Հացիկ բնակավայր) հիմնանորոգման և Տ-8-93, Լծեն - Տաթև ավտոճանապարհի վերակառուցման  աշխատանքներով` շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման անհրաժեշտությամբ:

Ընդհանուր առմամբ նախագծով նախատեսված հիմնանորոգվող ավտոճանապարհների երկարությունը` 66.69կմ /կիլոմետր/ է, որից միջպետական նշանակության ավտոճանապարհներ` 12.2 կմ, հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներ` 30.6 կմ և մարզային նշանակության ավտոճանապարհներ` 23.89կմ:

Նախագծով նախատեսվում է նաև․

Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը փոփոխություն կատարել N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/24Շ, N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/21Շ-1, N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/10Շ-1, N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/18Շ, N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/22Շ և N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/10Շ-2  պայմանագրերում՝ պայմանագրերի հավելված 2-ով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետի սկիզբը սահմանելով 2022 թվականի մարտի 15-ը։

Միաժամանակ նախագծով նախատեսվում է․

«Գնումների մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 15-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ շինարարական աշխատանքների գնման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվում են սահմանված կարգով հաստատված և փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերի հիման վրա: Առանց նախագծային փաստաթղթերի առկայության շինարարական աշխատանքների գնման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել չեն կարող, եթե օրենքով կամ համայնքի ավագանու որոշմամբ այլ բան նախատեսված չէ:

Վերոնշյալով պայմանավորված ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման շրջանակում 2022 թվականի հիմնանորոգման ենթակա օբյեկտների համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր։

Հիշյալի շրջանակներում ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառվուցվածքների նախարարության կողմից Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման համար՝ առանց ֆինանսական միջոցներ նախատեսելու «Մայրուղի» ՍՊԸ-ի, «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ի, «Պռոլաբ» ՍՊԸ-ի, «Արմստրոյ» ՍՊԸ-ի, «Մոդուլ» ՍՊԸ-ի, «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ի «Արցախճան ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի հետ 2021 թվականին կնքվել են պայմանագրեր՝ համապատասխանաբար ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2021/13Ն, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2021/14Ն-1, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2021/14Ն-2, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2021/14Ն-3, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2021/14Ն-4, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2021/15Ն-1, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2021/15Ն-5, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2021/15Ն-3, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2021/15Ն-2, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2021/15Ն-4  ծածկագրերով (տեղեկանքը կցվում է)։

Նախագծին կից ներկայացված հաշվարկ-հիմնավորումները կազմվել են ղեկավարվելով` ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ. N 879-Ն որոշումով, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 14.01.2008թ. N 09-Ն և 15.02.2008թ. N 19-Ն հրամաններով:

Միաժամանակ նախագծով նախատեսվում է նաև․

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի մայիսի 20-ի N 835-Ն որոշմամբ N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2021/1Ն-2 պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ: Նշված պայմանագրի 3.1 կետի համաձայն՝ մատուցված ծառայությունը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով ֆիքսվելուց հետո, Պայմանագրերի 4.2 կետի համաձայն՝ Պատվիրատուն մատուցված ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ Պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա մատուցված ծառայությունների համար վճարման 70 տոկոսն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրումից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ մյուս 30 տոկոսի վճարումն իրականացվում է դրական փորձագիտական եզրակացության առկայության դեպքում: N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2021/1Ն-2 պայմանագրով մատուցված ծառայությունը ընդունվել է Պատվիրատուի և Կատարողների միջև հանձնման-ընդունման համապատասխան արձանագրության ստորագրմամբ և տվյալ պայմանագրով մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումը 2021թ.-ին իրականացվել է պայմանագրերի 4.2 կետով նախատեսված 70%-ի չափով։ Նախագծով առաջարկվում է՝ նշված պայմանագրով նախատեսված ծառայության համար մյուս 30 տոկոսի վճարումն իրականացնելու նպատակով նախատեսել ֆինանսական միջոցներ (4.320.0 հազ. դրամ):

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1896-Ն որոշմամբ N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2021/12Ն, N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԾՁԲ-2021/1Ն, N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԾՁԲ-2021/2Ն և N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԾՁԲ-2021/3Ն պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ: Նշված պայմանագրերի 3.1 կետի համաձայն՝ մատուցված ծառայությունը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով ֆիքսվելուց հետո, Պայմանագրերի 4.2 կետի համաձայն՝ Պատվիրատուն մատուցված ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ Պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա մատուցված ծառայությունների համար վճարման 70 տոկոսն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրումից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ մյուս 30 տոկոսի վճարումն իրականացվում է դրական փորձագիտական եզրակացության առկայության դեպքում: N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2021/12Ն, N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԾՁԲ-2021/1Ն, N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԾՁԲ-2021/2Ն և N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԾՁԲ-2021/3Ն պայմանագրերով մատուցված ծառայությունները ընդունվել են Պատվիրատուի և Կատարողների միջև հանձնման-ընդունման համապատասխան արձանագրությունների ստորագրմամբ և տվյալ պայմանագրերով մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումը 2021թ.-ին իրականացվել է պայմանագրերի 4.2 կետով նախատեսված 70%-ի չափով: Նախագծով առաջարկվում է՝ նշված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների համար մյուս 30 տոկոսի վճարումն իրականացնելու նպատակով նույնպես նախատեսել ֆինանսական միջոցներ (40.494.0 հազ. դրամ): Միաժամանակ, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1896-Ն որոշմամբ N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԾՁԲ-2021/1Փ պայմանագրով նախատեսված փորձաքննության ծառայության մատուցման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ: Նշված պայմանագրով նախատեսված փորձաքննության ծառայությունը Կատարողի կողմից հանձնման-ընդունման է ներկայացվել 27.12.2021թ., որը ընդունվել է Պատվիրատուի կողմից, սակայն հաշվի առնելով ֆինանսական տարվա ավարտը վճարում չի իրականացվել: Նախագծով առաջարկվում է՝ նշված պայմանագրով նախատեսված փորձաքնության ծառայության վճարումն իրականացնելու նպատակով նույնպես նախատեսել ֆինանսական միջոցներ (6,655.0 հազ. դրամ):

- Կարգավորման նպատակը

Նախագծի ընդունման նպատակն է՝ 2022 թվականին հիմնանորոգման ծրագրով նախատեսված թվով 6 ճանապարհահատվածների հիմնանորոգման և թվով 1 ճանապարհահատվածի վերակառուցման համար նախատեսել ֆինանսական միջոցներ, 2022 թվականի հիմնանորոգման ծրագրով նախատեսված ճանապարհահատվածների հիմնանորոգման համար ունենալ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, որը կապահովի 2022 թվականին նախատեսված աշխատանքների բնականոն ընթացքը, ինչպես նաև N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2021/1Ն-2, N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2021/12Ն, N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԾՁԲ-2021/1Ն, N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԾՁԲ-2021/2Ն և N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԾՁԲ-2021/3Ն պայմանագրերի 4.2 կետով նախատեսված մյուս 30 տոկոսի վճարումն և N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԾՁԲ-2021/1Փ պայմանագրով նախատեսված ծառայության վճարումն իրականացնելու նպատակով նույնպես նախատեսել ֆինանսական միջոցներ։

Նախագծով առաջարկվում է ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի «21001 Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման համար Կառավարության ներքո հաստատված միջոցներից 11.4 մլրդ դրամը հատկացնել Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը՝ 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի «21001 Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման կատարումն ապահովվելու նպատակով:

- Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

Նախագիծը չի նախատեսում տվյալ բնագավառում իրականացվող գործող քաղաքականության փոփոխություն:

4.Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից:

5.Ակնկալվող արդյունքը

ՀՀ տարածքում ասֆալտապատ ավտոմոբիլային ճանապարհների տոկոսային կշռի ավելացում:

6. Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին.

Որոշման նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի լրացուցիչ  նվազեցում չի առաջացնում:

7. Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի նախագծերը կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին

Որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:

8. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ

Որոշման նախագիծը բխում է «Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050», «Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր» /կետ 3.2, 3-րդ պարբերության 1-ին ենթակետ/  ռազմավարական փաստաթղթերի դրույթներից:

Մասնավորապես, միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի նորոգում, հիմնանորոգում և որակի շարունակական բարձրացում, որոնց շնորհիվ տարեկան կունենանք շուրջ 500 կմ վերանորոգված ճանապարհ։