Հավելված 2

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի

«___»«_________» N     -Լ որոշման

ԾՐԱԳԻՐ

Նախագծային հատուկ լուծումներով համալրման ենթակա մի շարք կարևորագույն նշանակության օբյեկտների շահագործման մատչելիությունն ապահովող  միջոցառումների

| NN | Միջոցառման անվանումը | Միջոցառումների նկարագիրը | Պատասխանատու կատարողը՝ համակատարողը | Կատարման ժամկետը | Ֆինանսավորման չափը և աղբյուրը | Ակնկալվող արդյունքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I ՓՈՒԼ |  |  |  |  |  |
|  | Նախագծային աշխատանքների նախապատրաստական աշխատանքներ | Ելակետային տվյալների հավաքագրում, տեխնիկական վիճակի հետազննություն, նախագծման և շինարարության խոշորացված ծախսերի հաշվարկ (կարիքի գնահատում), նկուղային հատվածների ուսումնասիրություն՝ ապաստարանների և թաքստոցների կազմակերպման հնարավորությունների պարզում | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե/ոլորտային գերատեսչություն | 2023 թ. I կիսամյակ | ՀՀ պետական կամ համայնքային բյուջեների միջոցներ՝ 1 օբյեկտի տեխնիկական վիճակի հետազննության խոշորացված ծախսեր՝ շուրջ 500.0-1500.0 հազ. դրամ | Նախագծային աշխատանքների կատարման հիմնավորում, տեխնիկական առաջադրանքի կազմում |
|  | II ՓՈՒԼ |  |  |  |  |  |
|  | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում | Նախագծման թույլտվության ձեռքբերում (ՃՀԱ), ըստ տեխնիկական առաջադրանքների գնման հայտերի պատրաստում, մրցույթների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, կատարված աշխատանքների հանձնում-ընդունում | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե/ոլորտային գերատեսչություն | 2023թ. II կիսամյակ | ՀՀ պետական կամ համայնքային բյուջեների միջոցներ՝ խոշորացված ծախսերի չափով՝ ըստ I ՓՈՒԼԻ արդյունքների, 1 օբյեկտի նախագծման համար շուրջ 10,000.0-15,000.0 հազ.դրամ | Նախագծային աշխատանքների պետական գնման պայմանագրերի կնքում, ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով հաստատված, համաձայնեցված, արդի նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանեցված նախագծային փաստաթղթերի ձեռքբերում |
|  | III ՓՈՒԼ |  |  |  |  |  |
|  | Շինարարական աշխատանքների իրականացում | Շինարարության թույլտվության ձեռքբերում, գնման հայտերի պատրաստում, մրցույթների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, կատարված աշխատանքների հանձնում-ընդունում | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե/ոլորտային գերատեսչություն | 2024թ. I-ին կիսամյա կից մինչև 2026թ. շարունա կական | ՀՀ պետական կամ համայնքային բյուջեների միջոցներ՝ ըստ II ՓՈՒԼԻ արդյունքների (նախահաշվային կամ պայմանագրային արժեքների) | Շինարարական աշխատանքների պետական գնման պայմանագրերի կնքում, շինարարական աշխատանքների մեկնարկ, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցում, ընթացիկ աշխատանքների վերահսկողություն, համակարգում, ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով և ժամկետում շինարարական աշխատանքների իրականացում |