հիմնավորոՒՄ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ,  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ԵՎ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 3-Ի N 236-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

- Անհրաժեշտությունը

ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն և 2022 թվականի մարտի 3-ի N 236-Ն որոշումների մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» որոշման նախագծի ընդունումը անհրաժեշտ է 2022 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված  «1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի  «21001 Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման կատարումն ապահովելու նպատակով:

- Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա 09.02.2022թ. կնքված թիվ ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/4Շ-1 պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ2+000 - կմ10+500 հատվածի (Վարդանաշեն, Երասխահուն, Ջրաշեն, Լուսագյուղ) հիմնանորոգման, 02.05.2022թ. կնքված թիվ ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/2Շ-2 պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-2, /Հ-1/ Աբովյան- Արզնի-/Հ-6/ (Նոր Գեղի) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+400 հատվածի (Աբովյան ք.) և Հ-5, /Հ-6/-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ10+000 հատվածի (Նոր Գողի, Արգել, Լուսակերտ բնակավայրեր) հիմնանորոգման, 04.05.2022թ. կնքված թիվ ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/2Շ-1 պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-36, /Մ-4/ (Իջևան) - Նավուր - Բերդ - Այգեպար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ5+600-կմ 42+100 հատվածի (Իջևան, Իծաքար բնակավայրեր) հիմնանորոգման, 09.02.2022թ. կնքված թիվ ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/1Շ-2 պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-5-69, /Հ-70/ - Ահնիձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ4+000 հատվածի (Հ-70-ից դեպի գյուղ Ահնիձոր),  /Հ-70/ – Քարինջ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ3+500 հատվածի (Հ-70-ից դեպի գյուղ Քարինջ), Տ-5-82, /Հ-70/ – Լորուտ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ1+600 հատվածի (Հ-70-ից դեպի գյուղ Լորուտ), Տ-5-93, /Հ-70/ - Մարց մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ0+800 հատվածի (Հ-70-ից դեպի գյուղ Մարց) հիմնանորոգման, 14.02.2022թ. կնքված թիվ ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/5Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Հրազդան քաղաքի Տիգրան Մեծ փողոցի 290 գծ.մ հատվածի հիմնանորոգման, Հրազդան քաղաքի Վանատուր թաղամասի միջթաղամասային փողոցների 3384 գծ.մ (626 գծ.մ, 310 գծ.մ, 176 գծ.մ, 1235 գծ.մ, 950 գծ.մ և 87 գծ.մ) հատվածների, Հրազդան քաղաքի հարավային թաղամաս 1069 գծ.մ (Նոյեմբերյան փողոց 627 գծ.մ, Մյասնիկյան փողոց 442 գծ.մ) հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքներով` շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման անհրաժեշտությամբ։

Հարկ ենք համարում նշել, որ 04.05.2022թ. կնքված թիվ ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/2Շ-1 պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-36, /Մ-4/ (Իջևան) - Նավուր - Բերդ - Այգեպար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ5+600-կմ 42+100 հատվածի (Իջևան, Իծաքար) հիմնանորոգման աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 2 (երկու) փուլով, ընդ որում 1-ին փուլը նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին, իսկ 2-րդ փուլը՝ 2023թ-ին (ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում), հետևաբար նախագծով նշված գումարը նախատեսված է 1-ին փուլի՝ 2022թ. իրականացվելիք շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների համար:

Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ Տ-8-93, Լծեն-Տաթև ավտոճանապարհի վերակառուցման և Հ-21, /Հ-75/ - Հոռոմ-Արթիկ-Ալագյազ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ19+000 - կմ23+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները իրականացվելու են համաձայն ժամանակացույցի (2-րդ եռամսյակում), սակայն վճարումն կիրականացվի 3-րդ եռամսյակում։ Այդ կապակցությամբ նախագծով առաջարկվում է 2-րդ եռամսյակից համապատասխանաբար 1,100,000.0 հազ.դրամը և 214,489.0 հազ.դրամը ուղղել այլ ճանապարհների հիմնանորոգման ֆինանսավորմանը։ Մնացած տարբերությունը առաջարկվում է ուղղել ՀՀ կառավարություն՝ 2-րդ եռամսյակում, ըստ անհրաժեշտության, այլ ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ֆինանսավորմանը։

Ընդհանուր առմամբ նախագծով նախատեսվում է հիմնանորոգել 62.5կմ /կիլոմետր/ ընդհանուր երկարությամբ ավտոճանապարհ, որից միջպետական նշանակության ավտոճանապարհներ` 8.5կմ, հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներ` 39.4կմ և մարզային (տեղական) նշանակության ավտոճանապարհներ` 14.6կմ, որոնց իրականացման համար նախագծով նախատեսվում է հատկացնել 7,783,373,527 ՀՀ դրամ, որից շինարարական աշխատանքների իրականացման համար՝ 7,679,458,700 ՀՀ դրամ, տեխնիկական հսկողության ծառայությունների համար՝ 46,326,365 ՀՀ դրամ, հեղինակային հսկողության ծառայությունների համար՝ 57,588,462 ՀՀ դրամ։

Միաժամանակ նախագծով նախատեսվում է փոփոխություն կատարել ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի թիվ 236-Ն որոշման մեջ, որոշման 2-րդ կետով «Ճանապարհ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2021 թվականի սեպտեմբերի 16-ին կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/31Շ պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-3, Թուրքիայի սահման – Մարգարա – Վանաձոր – Տաշիր - Վրաստանի սահման կմ97+020-կմ104+700 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման ժամկետի սկիզբը 2022 թվականի ապրիլի 15-ի փոխարեն սահմանել ֆինանսական միջոցներ հատկացնելու վերաբերյալ կողմերի միջև ստորագրված համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը, նկատի ունենալով տվյալ տարածաշրջանում ապրիլ-մայիս ամիսներին աշխատանքների իրականացման համար ոչ բարենպաստ եղանակային պայմաններ էին։

- Առաջարկվող կարգավորման բնույթը

Նախագծի ընդունման նպատակն է՝ 2022 թվականին հիմնանորոգման ծրագրով նախատեսված թվով 11 ճանապարհահատվածների շինարարության համար նախատեսել ֆինանսական միջոցներ։

Նախագծով առաջարկվում է 2022 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի «21001 Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» և «21002 Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառումների համար ՀՀ Կառավարության ներքո հաստատված միջոցներից 7.8 մլրդ դրամը հատկացնել ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման կատարումն ապահովվելու նպատակով:

5.Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից:

6.Ակնկալվող արդյունքը

ՀՀ տարածքում ասֆալտապատ ավտոմոբիլային ճանապարհների տոկոսային կշռի ավելացում:

7. Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին.

Որոշման նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի լրացուցիչ  նվազեցում չի առաջացնում:

8. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ

Որոշման նախագիծը բխում է «Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050», «Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր» /կետ 3.2, 3-րդ պարբերության 1-ին և 2-րդ ենթակետեր/  ռազմավարական փաստաթղթերի դրույթներից:

Մասնավորապես, միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի նորոգում, հիմնանորոգում և որակի շարունակական բարձրացում, որոնց շնորհիվ տարեկան կունենանք շուրջ 500 կմ վերանորոգված ճանապարհ։