ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը․

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծով նախատեսվում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2022 թվականի բյուջեով նախատեսված ելքային ծրագրերի շրջանակներում կատարել վերաբաշխում՝ 62,098.3 հազար դրամ գումարի չափով՝ (11,250.0 հազար դրամը՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման Նախագծահետազոտական ծախսեր հոդվածով և 50,848.3 հազար դրամը՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածով), ինչպես նաև 139,780.4 հազար դրամը ուղղել ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ:

Վերաբաշխումն իրականացվում է Կապան խոշորացված համայնքի գյուղական բնակավայրերից ընտրված թվով 10 բնակավայրի դպրոցների շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության, ՀՀ Արարատի մարզի Դեղձուտի միջնակարգ դպրոցի և ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգինայի միջնակարգ դպրոցի մոդուլային շենքերի կառուցման ավարտական աշխատանքների, ինչպես նաև Ախուրյանի ավագ դպրոցի մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության գործընթացի ապահովման համար:

Նշյալ ծախսերի կատարման համար վերաբաշխվում են ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության 2022 թվականի պետական բյուջեի 1183 ծրագրի 32001, 32002 և 32003 միջոցառումներով նախատեսված գումարները, որոնց հետագայում վերականգնման անհրաժեշտությունը բացակայում է: Նվազեցումների կատարման համար առկա են բոլոր պայմանագրերի կողմերի գրավոր համաձայնությունները /կցվում են/: Միաժամանակ, գնումների համակարգում նվազեցումները չեն կատարվել, քանի որ ծախսային տողերը ծանրաբեռնված են գնման պայմանագրերով, իսկ ծրագրային հատկացումը հնարավոր է նվազեցնել միայն պայմանագիրը նվազեցնելուց հետո: ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 33-րդ կետի 9-րդ ենթակետին համապատասխան՝ պայմանագրերը թե՛ թղթային և թե՛ ծրագրային տարբերակով կնվազեցվեն ՀՀ կառավարության որոշման ընդունումից հետո, որից հետո էլ կկատարվեն նաև ծրագրային համապատասխան փոփոխությունները:

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.

«Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի գյուղական բնակավայրերում կրթական որակյալ ծառայությունների հասանելիության ապահովման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ վարչապետի 2021 թվականի հուլիսի 26-ի N 790-Լ որոշման, իչպես նաև ՀՀ վարչապետի 2021 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 05/02.6/35902-2021 հանձնարարականի շրջանակներում ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան խոշորացված համայնքի գյուղական բնակավայրերից ընտրված թվով 13 բնակավայրերի դպրոցների շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով՝ ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 17-ի N 341-Ն որոշմամբ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին հատկացվել է համապատասխան գումար: Սկզբնական փուլում, վերլուծությունների արդյունքում նախատեսվել է 13 կրթահամալիրից 5-ի համար կառուցել նոր շենք, որոնցից 3-ի համար՝ մոդուլային, իսկ մյուս 8-ի համար պետք է վերակառուցվեին դպրոցների առկա շենքերը, մասնավորապես՝

Վերակառուցվող դպրոցներ

«Աճանանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

«Օխտարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

«Արծվանիկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

«Գեղանուշի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

«Սյունիքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

«Եղեգի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

«Ծավի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

«Ճակատենի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

Կառուցվող դպրոցներ

«Ներքին Հանդի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

«Շիկահողի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Կառուցվող մոդուլային դպրոցներ

«Վերին Խոտանանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

«Դավիթ Բեկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

«Եղվարդի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

Վերոնշյալ թվով 3 դպրոցի մոդուլային շենքի կառուցման ՆՆՓ-երի ձեռքբերման համար կիրառվել է «մեկ անձից» գնման ձևը՝ հիմք ընդունելով Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի պահանջները: Տեղակապման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ձեռք բերելու համար պայմանագիր է կնքվել Հայնախագիծ ԲԲԸ-ի հետ, քանի որ նշված ընկերությունը հանդիսանում է մոդուլային տիպի հանրակրթական դպրոցների տիպային նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակած, հեղինակ կազմակերպություն:

Կրթական բարեփոխումների շրջանակներում կրթական գործընթացների կազմակերպման մասով այլևս ձևավորվել է նոր մոտեցում և նախկինում գործող բազմահամակազմ դասարանների նախատեսման սկբունքը՝ 2 կամ 3 դասարանները մեկ դասարանում համակցելու մոտեցումն այլևս ընդունելի չէ։ Նոր մոտեցմամբ, անկախ աշակարտների թվաքանակից, նոր կրթական կենտրոնները, ինչպես նաև հետագայում նախատեսվող դպրոցները պետք է նվազագույնն ունենան հետևյալ կազմը.

- դպրոց՝ առնվազն 12 դասարան, 1 նախնական զինվորական պատրաստության դասասենյակ, /1 արհեստագործական սենյակ/, 1 կենսաբանության և քիմիայի դասասենյակ-լաբորատորիա, 1 ֆիզիկայի և աշխարհագրության դասասենյակ-լաբորատորիա, 1 հանդիսությունների դահլիճ, կերպարվեստի դասերի անցկացման վայր, սպորտային դահլիճ, 1 ռեսուրսային (ինֆորմատիկա, տեխնոլոգիաներ) կենտրոն, որը կգործի նաև որպես գրադարան, խոհանոց՝ նախատեսված դպրոցական և նախադպրոցական տարիքի սովորողների սննդի պատրաստման համար՝ 2 առանձին ճաշասենյակներով, ընդարձակ ուսուցչանոց, 1 տնօրենի սենյակ, 1 փոքր խոհանոց, 1 պահակակետ, 1 տեխնիկական սենյակ, 1 մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների մատուցման և առաջին բժշկական օգնության  տրամադրման սենյակ,

- նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն՝ առնվազն 2 խմբասենյակ, 1 սենյակ՝ հանդիսությունների, երաժշտական և ֆիզկուլտուրայի պարապմունքների համար, 1 սենյակ՝ դաստիարակների և նրանց օգնականների համար և խաղահրապարակ։

Արդյունքում, ՆՆՓ-երի պատվիրատուի՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից իրականացվել է վերլուծություն և վերը նշված տեղեկատվությունը տրամադրվել է նախագծող ընկերություններին։ Վերջիններիս հետ համատեղ քննարկումների արդյունքում պարզվել է, որ «Հայնախագիծ» ԲԲԸ-ի հետ կնքված թվով 3 կրթական կենտրոնների կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար ձեռք բերված պայմանագրերի շրջանակներում տեխնիկապես հնարավոր է իրականացնել նախագծի ծավալահատակագծային այնպիսի փոփոխություններ, որոնցով հնարավոր կլինի բավարարել կրթական կենտրոնների համար սահմանված նոր պահանջները, մասնավորապես՝ նախատեսվում է դասասենյակները տրոհել մինչև 12 աշակերտ/տեղ, նախագծի երկրորդ հարկը փոքր ինչ ընդլայնել, ինչը կապահովի 2 լրացուցիչ դասասենյակների տեղակայումը, ինչպես նաև նախատեսվում է նույն ճարտարապետական լուծումներով կցակառույց, որտեղ նախատեսվում է տեղակայել 2-4 խմբանի  նախադպրոցական բլոկ։ Մնացած թվով 10 կրթական կենտրոնների համար պայմանագիր է կնքվել «Շինմաստեր» ՍՊԸ-ի հետ, և պայմանագրի անբաժան մաս կազմող նախագծման առաջադրանքի շրջնակներում կրթական կենտրոնների համար սահմանված նոր պահանջներին բավարարող փոփոխությունների իրականացումն իրատեսական չէ։ Խնդրի կարգավորման նպատակով որոշվել է գնման պահանջի դադարման հիմքով լուծել պայմանագիրը «Շինմաստեր» ՍՊԸ-ի հետ և նշված 10 համայնքում կրթական կենտրոններ ունենալու խնդրի լուծումը ապահովել արդեն իսկ մշակվող՝ մոդուլային դպրոցների փոփոխված ՆՆՓ-երի տեղակապման միջոցով՝ ձեռք բերելով տեղակապման նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր «Մեկ անձից» գնման ընթացակարգով՝ մոդուլային դպրոցների նախագծերը մշակած և ներկայումս դրանք նոր պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով փոփոխություններ իրականացնող «Հայնախագիծ» ԲԲԸ-ից՝ հիմք ընդունելով Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի պահանջները։

Նախագծով նախատեսվում է նաև 19,747.2 հազար դրամ հատկացնել ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգինայի միջնակարգ դպրոցի կառուցման ավարտական աշխատանքների համար: Դպրոցի կառուցումը մեկնարկել է 2020թ.-ին և նախատեսվում է ավարտել ս.թ. հոկտեմբերի վերջին: Աշխատանքների փաստացի ծավալների ճշգրտման արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել ծավալների ավելացում. կապալային աշխատանքների մասով՝ 18,908.1 հազար դրամի չափով /նախահաշիվը կցվում է/ և տեխնիկական հսկողության ծառայության մասով՝ 839.1 հազար դրամի չափով: ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 15-ի N 1135-Ա որոշմամբ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին թույլատրվել է փոքրաքանակ երեխաներով համալրված մոդուլային դպրոցների կառուցման համար կնքված պայմանագրերում կատարել փոփոխություն մինչև պայմանագրի գնի 20 տոկոսի չափով՝ չկիրառելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջները: Արգինայի միջնակարգ դպրոցի կառուցման կապալային աշխատանքների գնման համար կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/5-2 պայմանագրի սկզբնական գինը եղել է 547,016.4 հազար դրամ, աշխատանքների կատարման ընթացքում ավելացված ծավալը (ներառյալ սույն Նախագծով առաջարկվողը) կազմում է 97,268.1 հազար դրամ, որը պայմանագրի 17.8%-ն է: Դպրոցի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայության գնման համար կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/24 պայմանագրի սկզբնական գինը եղել է 24,276.0 հազար դրամ, աշխատանքների կատարման ընթացքում ավելացված ծավալը (ներառյալ սույն Նախագծով առաջարկվողը) կազմում է 4,316.6 հազար դրամ, որը պայմանագրի 17.8%-ն է: Այսպիսով, սույն Նախագծով նախատեսվող ծավալի ավելացման արդյունքում չի գերազանցվում ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 15-ի N 1135-Ա որոշմամբ թույլատրված 20%-ը:

Նախագծով նախատեսվում է նաև 31,101.1 հազար դրամ հատկացնել ՀՀ Արարատի մարզի Դեղձուտի միջնակարգ դպրոցի կառուցման ավարտական աշխատանքների համար: Դպրոցի կառուցումը մեկնարկել է 2020թ.-ին և նախատեսվում է ավարտել ս.թ. դեկտեմբերին: Աշխատանքների փաստացի ծավալների ճշգրտման արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել ծավալների ավելացում. կապալային աշխատանքների մասով՝ 29,867.1 հազար դրամի չափով /նախահաշիվը կցվում է/ և տեխնիկական հսկողության ծառայության մասով՝ 1,234.0 հազար դրամի չափով: ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 15-ի N 1135-Ա որոշմամբ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին թույլատրվել է փոքրաքանակ երեխաներով համալրված մոդուլային դպրոցների կառուցման համար կնքված պայմանագրերում կատարել փոփոխություն մինչև պայմանագրի գնի 20 տոկոսի չափով՝ չկիրառելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջները: Դեղձուտի միջնակարգ դպրոցի կառուցման կապալային աշխատանքների գնման համար կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/3-2 պայմանագրի սկզբնական գինը եղել է 605,000.0 հազար դրամ, աշխատանքների կատարման ընթացքում ավելացված ծավալը (ներառյալ սույն Նախագծով առաջարկվողը) կազմում է 104,580.1 հազար դրամ, որը պայմանագրի 17.3%-ն է: Դպրոցի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայության գնման համար կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/20 պայմանագրի սկզբնական գինը եղել է 24,996.0 հազար դրամ, աշխատանքների կատարման ընթացքում ավելացված ծավալը (ներառյալ սույն Նախագծով առաջարկվողը) կազմում է 4,320.8 հազար դրամ, որը պայմանագրի 17.3%-ն է: Այսպիսով, սույն Նախագծով նախատեսվող ծավալի ավելացման արդյունքում չի գերազանցվում ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 15-ի N 1135-Ա որոշմամբ թույլատրված 20%-ը:

Նախագծով նախատեսվում է նաև գումար հատկացնել Ախուրյանի ավագ դպրոցի մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության գործընթացի ապահովման համար: Փաստաթղթերի մշակման գումարը նախատեսվել է 2022թ.-ի հաստատված բյուջեով, սակայն գումար չի նախատեսվել փորձաքննության համար: Նախագծային աշխատանքները շուտով կավարտվեն և փաստաթղթերի ընդունման համար անհրաժեշտ է դրանց փորձաքննության եզրակացությունը: Նախածով սույն նպատակով հատկացվում է 400.0 հազար դրամ, որը չի հակասում ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշմամբ ամրագրված դրույթներին (ՆՆՓ-երի մշակման նախահաշվային արժեքը կազմել է 4,605.0 հազար դրամ և համաձայն նշված որոշման Աղյուսակ N 4-ի տող 3-ի՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պարտադիր փորձաքննության համար անհրաժեշտ ծախսերը կազմում են նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների արժեքի 10%):

Կարգավորման նպատակը և բնույթը.

Որոշման նախագծի ընդունմամբ կապահովվեն ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան խոշորացված համայնքի գյուղական բնակավայրերից ընտրված թվով 10 բնակավայրի դպրոցների շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակումը և փորձաքննությունը, ինչպես նաև ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգինայի միջնակարգ դպրոցի կառուցման ավարտական աշխատանքները:

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մասնագետները:

Իրավական ակտի կիրարկման դեպքում ակնկալվող արդյունքը.

Որոշման ընդունման արդյունքում կապահովվեն կրթության համար շենքային առավել բարենպաստ պայմաններ։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման անհրաժեշտություն.

««Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների ավելացում կամ նվազեցում չի առաջանում, իսկ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ծախսերը նվազում են 14,544.6 հազար դրամով:

Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

Նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի 8-ր կետից՝ «կառուցել, հիմնանորոգել և վերանորոգել առնվազն 300 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ:

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն.

1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը.

Չի առաջացնում:

2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը.

Համապատասխանում է:

Այլ տեղեկություններ.

Չկան: