ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՄԻ ՇԱՐՔ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծով նախատեսվում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը 2022 թվականի պետական բյուջեով հատկացված միջոցներից 5,931,686.3 հազար դրամն ուղղել ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ։

Նախագծով նվազեցվում են ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության 2022 թվականի պետական բյուջեի 1146 ծրագրի 11006, 11012 և 12010 միջոցառումներով և 1183 ծրագրի 32003 միջոցառմամբ նախատեսված գումարները, որոնց հետագայում ամբողջական կամ մասնակի վերականգնման անհրաժեշտությունը առկա չէ:

Նվազեցումները կատարվում են հատուկ և մասնագիտացված կրթության համար նախատեսված գումարներից, որոնք առաջացել են 2022-2023թթ. ընդունելության արդյունքում, ինչպես նաև ընթացող կապիտալ ծրագրերից, որոնց թերակատարումները պայմանավորված են հետևյալ հանգամանքներով․

- ՀՀ-ում վերջին ամսիներին ցեմենտի դիֆիցիտ,

- գնումների գործընթացներ (տարբեր պատճառներով մրցույթների չկայացում (օրինակ՝ Ալագյազի կամ Թալինի դպրոցների մարզադահլիճների կառուցման համար), գործընթացների բողոքարկում մասնակիցների կողմից (օրինակ՝ Երևանի պետական կոնսերվատորիայի և օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի վերկառուցան համար), պայմանագրերի լուծում (օրինակ՝ Երևանի թեթև արդյունաբերության պետական քոլեջի հիմնանորոգման ՆՆՓ-երի մշակման ծառայության գնման պայմանագիրը լուծվել է նախագծողի կողմից ժամկետների խախտման պատճառով և հայտարարվել է նոր մրցույթ),

- ս.թ. սեպտեմբերի 13-ից հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող ռազմական գործողությունների հետևանքով, որոնց պայմաններում մի շարք օբյեկտներում (ՀՀ Գեղարքունիքի, Սյունիքի և Վայոց Ձորի մարզերի սահմանամերձ բնակավայրերում տեղակայված հաստատություններում) աշխատանքները անհնար է եղել իրականացնել բնականոն հունով,

- հողահատկացման խնդիրների առկայություն,

- ելակետային տվյալների մշակում և փոփոխություն։

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.

Նախագիծը բխում է ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեի 2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N ԿԱ/280-2022 արձանագրության 17-րդ կետի 1-ին ենթակետից, որով հանձնարարվել է բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների ղեկավարներին ուսումնասիրել և, հաշվի առնելով մինչև տարեվերջ կանխատեսվող կատարողականների ցուցանիշները՝ ներկայացնել առաջարկություններ մինչև տարեվերջ կանխատեսվող տնտեսումները ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ ուղղելու վերաբերյալ:

Կարգավորման նպատակը և բնույթը.

Որոշման նախագծի ընդունմամբ մինչև տարեվերջ կանխատեսվող տնտեսումները կուղղվեն ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ:

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մասնագետները:

Իրավական ակտի կիրարկման դեպքում ակնկալվող արդյունքը.

Որոշման ընդունման արդյունքում կապահովվի ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդի համալրումը։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման անհրաժեշտություն.

««Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում և փոփոխություններ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև մի շարք գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում առաջանում է եկամուտների ավելացում կամ նվազեցում չի առաջանում, իսկ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ծախսերը նվազում են 5,931,686.3 հազար դրամով:

Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

Նախագծի կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ բացակայում է: Նախագիծը բխում է ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեի 2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N ԿԱ/280-2022 արձանագրության 17-րդ կետի 1-ին ենթակետից:

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն.

1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը.

Չի առաջացնում:

2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը.

Համապատասխանում է:

Այլ տեղեկություններ.

Չկան: