ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏԱԼՈՒ

ՄԱՍԻՆ

Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)

Սույն Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ վարչապետի 09.11.2022 թվականի  № 02/16.4/36801-2022 հանձնարարականի կատարման անհրաժեշտությամբ:

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

2022 թվականի պետական բյուջեի «1126.Առողջապահության ոլորտում պետական քաղաքակության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ» ծրագրի «31003. Առողջապահական կազմակերպությունների կառուցում, վերակառուցում» միջոցառման շրջանակներում իրականացվում են մի շարք առողջապահական կազմակերպությունների կառուցման և վերակառուցման շինարարական աշխատանքներ: ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կոմից կատարված համալիր ուսումնասիրության արդյունքում արձանագրվել է, որ 2022 թվականի ՀՀ պետական բյուջեի վերը նշված ծրագրի հատկացումների շրաջանակներում կնքված մի քանի համաձայնագրերի մասով, մինչև ֆինանսական տարվա ավարտ, առաջանալու են հաշվարկային չկատարվող ֆինանսական մնացորդներ, որոնք պայմանավորված են վերջին շրջանում շուկայում առկա ցեմենտի դեֆիցիտով և դրանից բխող՝ աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությամբ պայմանավորված, դրանց կատարման անհնարինությամբ կամ նախատեսված հաշվարկային ծավալով չկատարմամբ:

Գումարների նվազեցման անհրաժեշտությամբ պայմանավորված Նախագծով նախատեսվում է նաև թույլատրել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին նոր օրացուցային գրաֆիկ սահմանել 23.04.2021թ. «Արարատշին» ՍՊԸ-ի հետ կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/15 պայմանագրի կատարման համար 2022 թվականին պետական բյուջեով հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կնքված համաձայնագրերով նախատեսված աշխատանքների, ինչպես նաև 21.10.2020թ. «Վանի» ՍՊԸ-ի հետ կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/7 պայմանագրով նախատեսված և 2023 թվականի հունվարի 3-ի դրությամբ առկա մնացորդային աշխատանքների կատարման համար՝ միաժամանակ 2022 թվականին պետական բյուջեով հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կնքված համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետները թողնելով անփոփոխ:

Կարգավորման նպատակը և բնույթը

Նախագծի նպատակն է 2022 թվականին ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից կատարվող մի շարք բժշկական կազմակերպությունների կառուցման և վերակառուցման շինարարական աշխատանքների շրջանակներում չօգտագործված 588,591.3 հազ. դրամ ֆինանսական միջոցները ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ ուղղելը:

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

Կառավարության որոշման նախագծի մշակումն իրականացրել են առողջապահության նախարարության ֆինանսատնտեսագիտական  վարչության աշխատակիցները:

Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը

Նախագծի ընդունմամբ 2022 թվականի պետական բյուջեի «1126.Առողջապահության ոլորտում պետական քաղաքակության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ» ծրագրի «31003. Առողջապահական կազմակերպությունների կառուցում, վերակառուցում» միջոցառման հատկացումների չօգտագործված 588,591.3 հազ. դրամ ֆինանսական միջոցներով կհամալրվի ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդը:

«Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ»

Նախագիծը ռազմավարական  փաստաթղթերի հետ կապ չունի: