ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

- Անհրաժեշտությունը

Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեով ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից իրականացվող վարկային միջոցների հաշվին իրականացվող միջոցառումների շրջանակներում նախատեսված, սակայն չօգտագործված ֆինանսական միջոցները ՀՀ պետական բյուջե վերադարձման անհրաժեշտությամբ:

- Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

Նախագծով առաջարկվում է խնայված 810,000,0 հազար ՀՀ դրամ գումարը հետ վերադարձնել պետական բյուջե, որից վարկային մասով արտաքին պարտքի մարման համար 777,000.0 հազար ՀՀ դրամ և ՀՀ համաֆինանսավորման մասով պահուստային ֆոնդին՝ 33,000.0 հազար ՀՀ դրամ։

-1049-11012 «Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում»

Քաջարան-Ագարակ հատվածի վերակառուցում ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է նաև հողերի օտարման և տարաբնակեցման ենթածրագիր, որի շրջանակներում ազդեցության ենթակա անձանց և/կամ համայնքների պետական գրանցումների ծառայությունների, տուրքերի, վճարների, նոտարական և այլ գործընթացների գրանցումների համար 2022թ ՀՀ պետական ճշտված բյուջեով 4822 «Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց նկատմամբ» հոդվածով նախատեսված էր 47,700.0 հազար ՀՀ դրամ: Հաշի առնելով, որ գերակա շահ ճանաչված հողերի համար ՀՀ Կառավարության Որոշումը ընդունվել է օգոստոս ամսին, ուստի խնայված միջոցները առաջարկում ենք վերադարձնել ՀՀ պահուստային ֆոնդին՝ 33,000.0 հազար ՀՀ դրամի չափով:

Սույն փոփոխությունն ազդեցություն չի ունենում միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների վրա։

-1049-21009 «Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3»

Եվրոպական ներդրումային բանկի (ԵՆԲ) աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագրի (Տրանշ 3) շրջանակներում Լանջիկ-Գյումրի` կմ90+200-ից կմ117+670 հատվածում 2022թ-ի սկզբից կապալառուի կողմից աշխատանքները դադարեցվել էին՝ առկա պարտքերի պատճառով: Պարտքերի մարման և աշխատանքների վերսկսման նպատակով ՀՀ կառավարության 2022թ. հունիսի 2-ի թիվ 813-Ա որոշմամբ սահմանվեց և հաստատվեց, որ մինչև ԵՆԲ-ից ֆինանսավորում ստացումը` այդ ծրագրով իրականացված և նախատեսված աշխատանքների գծով կատարված և նախատեսվող ծախսերը ձևակերպվում են միջոցառման Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին: 2022թ. նոյեմբերի 28-ին ԵՆԲ-ի կողմից ստացվել են վարկային միջոցները, որի հիման վրա շրջանառվել է Կառավարության Որոշման նախագիծ՝ ռետրոակտիվ բնույթի, համաձայն որի առաջարկվել է համաֆինանսավորումից ստացված գումարները ծախսածի չափով վերականգնել վարկային միջոցների հաշվին:

Քանի որ, ԵՆԲ-ից ֆինանսավորումը պլանավորվածից ուշ ստացանք, ուստի վարկային մասով առաջացել են խնայողությունները շուրջ 777,000.0 հազար ՀՀ դրամի չափով, որոնք ռետրոակտիվին վերաբերող Կառավարության Որոշման նախագծի ընդունման հիման վրա ենթակա չեն լինելու վճարման և կծառայեն արտաքին պարտքի մարմանը:

Սույն փոփոխությունն ազդեցություն չի ունենում միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների վրա։

3.Ակնկալվող արդյունքը

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից իրականացվող մի շարք ծրագրերով նախատեսված միջոցառումների բնականոն ընթացքի ապահովում, 2022 թվականի պետական բյուջեում նախատեսված ֆինանսական միջոցների արդյունավետ օգտագործում։

4.Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից:

5. Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին.

Որոշման նախագծի ընդունմամբ ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի փոփոխություն չի առաջացնում:

6. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ

Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր՝ «Տարածքային և ենթակառուցվածքների նախարարություն», կետ 28.2, 28.3, 28.4, 31.1, 31.2:

ՀՀ կառավարության 18/08/2021թ. N 1363-Ա որոշմամբ հաստատաված ՀՀ կառավարության ծրագրի «3.2 Ճանապարհաշինություն» բաժին: Քաղաքի տնտեսական, սոցիալական և էկոլոգիական զարգացման, ինչպես նաև ազգաբնակչության կենսամակարդակի բարելավման կարևոր նախադրյալ է հիմնանորորգված ճանապարհային ցանցը ուղեկցող կոմունիկացիաներով, այդ թվում ջրահեռացումն ու արդիականցված փողոցային լուսավորությունը, որը կնպաստի զբոսաշրջիկների թվի աճին, նոր աշխատատեղերի ստեղծմանն ու քաղաքացիների անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը։

«3.2 Ճանապարհաշինություն» բաժնի 5-րդ պարբերությամբ նախատեսված «տեղական նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգում, գյուղական ճանապարհների անվտանգության ապահովում» բարեփոխման ուղղություն: