ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

------- 2022 թվականի     N ---- Ա

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշման հավելվածի 57-րդ և 57.1-ին կետերով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում  է.

- Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությանը՝

- Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության և «Rohde and Schwarz GmbH Co. KG» ընկերության (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 2022 թվականի հուլիսի 26-ին կնքված N «ԲՏԱՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2022/01» ծածկագրով գնման պայմանագրում (այսուհետ՝ Պայմանագիր)  կատարել հետևյալ փոփոխությունը՝

ա) Պայմանագրով՝ 2022 թվականին նախատեսված (919,734 եվրոյի չափով) աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել մինչև 2023 թվականի հունվարի  31-ը ներառյալ՝ չկիրառելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջները:

2) 2022 թվականի դեկտեմբերի 11-ից մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում կասեցնել Պայմանագրով սահմանված՝ Կատարողի նկատմամբ հաշվարկվող տույժերի հաշվարկը և 2022 թվականի համար նախատեսված աշխատանքների ամբողջական կատարման դեպքում՝ զիջել դրանք:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏ									Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ