ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

| 1.ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 22.12.2022թ. N 01/9-1/22559-2022թ. |
| --- | --- |
| - 2-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով նախատեսվում է հատկացվել կանխավճար՝ 2,8 մլրդ. դրամի չափով, քանզի կապալառուները չեն կարողացել իրականացնել 2022թ. ծավալները: Առաջարկում ենք թողնել կանխավճարը, պայմանով, որ նախագծում կավելացվի դրույթ, համաձայն որի այդ գումարները կփոխանցվեն բյուջեի դեպոզիտային հաշվին և կապալառուներին կվճարվեն 2023թ. ընթացքում ըստ կատարողական ակտերի. | Չի ընդունվել, քանի որ կանխավճարի նպատակն է աշխատանքների շարունակականությունը և անընդհատությունը ապահովելն է և հաշվի առնելով վերը նշված ճանապարհի ռազմավարական նշանակությունը և դրա վերակառուցման հրատապությունը աշխատանքները նախատեսվում է ամբողջովին ավարտել մինչև 2023 թվականի ապրիլի 1-ը։ Միաժամանակ, Կապալառուները աշխատանքների դադար չի տալու և աշխատանքները շարունակվելու են նաև ձմեռվա ամիսներին, այդ թվում ոչ աշխատանքային օրերին։ |
| - 3-րդ կետով նախատեսվում է կապալառուի հետ կնքել պայմանագիրն ուժի մեջ դնելուի մասին համաձայնագիր, այն պարագայում երբ 6 օրից ավարտվում է 2022թ. բյուջետային տարին: Ընդ որում ներկայացված փաստաթղթերի համաձայն կապալառուին համաձայնագիր կնքելու մասին ծանուցել են դեռևս 2022թ. հունիսի 8-ին և միայն 2022թ. դեկտեմբեր 16-ին է կապալառուն արձագանքե, որի չի ստացել ծանուցումը: Հատկանշական է, որ գործող կարգավորումների համաձայն համաձյանգիր կնքելու համար սահմանված է 15 օր՝ ծանուցումն ուղարկելու օրվանից հաշված: Անհասկանալի է նման պարագայում համաձայնագիր կնքվելու իմաստը: | Չի ընդունվել։ Նկատի ունենալով, որ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուի կողմից փաստացի արդեն իսկ կատարված են և սեղմ ժամկետում համապատասխան համաձայնագրի կնքումը Պատվիրատուին հնարավորություն կընձեռնի կատարված աշխատանքները ընդունել և կատարել վճարում դրանց դիմաց։ |
| - 4-րդ կետում նշված պայմանագրի մասով առաջարկում ենք անփոփոխ թողնել 2022թ. կնքված պայմանագրի շրջանակներում կապալառուի կողմից երաշխիքի կամ կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովումները՝ դրանք կիրառելով նաև նախագծի հիմքով 2023թ. կնքվելիք համաձայնագրի հաստատման համար, նկատի ունենալով, որ 2023թ. կապալառուի կողմից համաձայնագիր կնքելուց հրաժարվելու դեպքում այդ ապահովումները չեն վերադարձվի վերջինիս: Ընդ որում անհրաժեշտության դեպքում երկարաձգել նաև հիշյալ ապահովումների գործողության ժամկետները. | Ընդունվել է։ |

| - ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 21.12.2022թ. |
| --- | --- |
|  | N /27/57426-2022 |
| «Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ ու լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մայիսի 13-ի N 683-Ն որոշման մեջ և գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ չունենք։ | Ընդունվել է ի գիտություն: |