Հավելված

ՀՀ կառավարության

2023թ. --------------- N---- Ա որոշման

**ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2021-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ**

**ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ**

**1.**Պետական գույքի կառավարման 2021-2023 թվականների ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) կատարման մասին սույն հաշվետվությունը (այսուհետ` Հաշվետվություն) ներկայացվում է «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի, 17-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և Կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 1-ի N 458-Լ որոշման 26-րդ կետի համաձայն:

**2.** Հաշվետվությունն ընդգրկում է 2022 թվականի օրացույցային տարին (այսուհետ` հաշվետու ժամանակաշրջան):

**3.** Հաշվետվությունը ներկայացվում է որպես հաշվետու ժամանակաշրջանում պետական գույքի կառավարման ոլորտում իրականացված միջոցառումների և դրանց արդյունքների ամփոփում: Միաժամանակ, Ծրագրով պետական մասնակցությամբ ընկերությունների մասնավորեցման և անշարժ գույքի օտարման գործարքներից դրամական մուտքերի կանխատեսումներ նախատեսված չեն, ուստի Ծրագրի 2021-2022 թվականների ընթացքում մասնավորեցման, օտարման և օգտագործման տրամադրման արդյունքները և դրամական մուտքերը գնահատելու համար կից ներկայացվում է գեներացված եկամտային հոսքերի վերաբերյալ 2021-2022 թվականների դրամական մուտքերի համեմատականը.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ընկերությունների (գույքի) մասնավորեցման ձևը** | **2021-2022թթ.****մասնավորեցվել են** | **2021****մասնավորեցվել են** | **2022****մասնավորեցվել են** |
| Ուղղակի վաճառք | **2** | 1 | 1 |
| Աճուրդ | **4** | 2 | 2 |
| *Ընդամենը* | **6** | 3 | 3 |
| **Անշարժ գույքի օտարում** | **2021-2022թթ.****օտարվել են** | **2021****օտարվել են** | **2022****օտարվել են** |
| **26** | 9 | 17 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Մասնավորեցումից ստացված դրամական մուտքերը, որից** | **Մասնավորեցումից ստացված միջոցներ 2021թ. ընթացքում**(**հազ. դրամ)** | **Մասնավորեցումից ստացված միջոցներ 2022թ. ընթացքում****(հազ. դրամ)** | **Մասնավորեցումից ստացված միջոցների 2022թ.-ի աճը 2021թ.-ի նկատմամբ****%** |
| **Ընդամենը, այդ թվում`**  | 407,547.38 | 845,281.16 | 207.41 |
| **ՀՀ բյուջեի հաշվին փաստացի մուտքագրվել է**  | 294,565.85 | 607,020.09 | 206.07 |
| **համայնքներին է փոխանցվել**  | 112,981.53 | 238,261.07 | 210.88 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Պետական անշարժ գույքի օտարումից մուտքերը** | **Օտարումից ստացված միջոցներ 2021թ. ընթացքում****(հազ. դրամ)** | **Օտարումից ստացված միջոցներ 2022թ. ընթացքում****(հազ. դրամ)** | **Oտարումից ստացված միջոցների 2022թ.-ի աճը 2021թ.-ի նկատմամբ****%** |
| Ընդամենը, պետական անշարժ գույքի օտարումից այդ թվում՝ | 884,181.59 | 3,291,977.4 | 372.32 |
|  | ՀՀ բյուջեի հաշվին փաստացի մուտքագրվել է  | 678,629.4 | 2,438,993.7 | 359.40 |
|  | համայնքներին է փոխանցվել | 205,552.2 | 852,983.7 | 414.97 |
| **Պետական գույքի վարձակալությունից մուտքեր** | **Վարձակալությունից ստացված միջոցներ 2021թ. ընթացքում****(հազ. դրամ)** | **Վարձակալությունից ստացված միջոցներ 2022թ. ընթացքում****(հազ. դրամ)** | **Վարձակալությունից ստացված միջոցների 2022թ.-ի աճը 2021թ.-ի նկատմամբ****%** |
| 318.805.10 | 470,288.7 | 67.78 |
|  | **Շենքերի և շինությունների տանիքներին ու ձեղնահարկերում կապի սարքավորումների տեղակայման և սպասարկման վարձավճարից մուտքեր**  | **Շենքերի և շինությունների տանիքներին ու ձեղնահարկերում կապի սարքավորումների տեղակայման և սպասարկման վարձավճարից մուտքեր `2021թ. ընթացքում****(հազ. դրամ)** | **Շենքերի և շինությունների տանիքներին ու ձեղնահարկերում կապի սարքավորումների տեղակայման և սպասարկման վարձավճարից մուտքեր `2022թ. ընթացքում****(հազ. դրամ)** | **Շենքերի և շինությունների տանիքներին ու ձեղնահարկերում կապի սարքավորումների տեղակայման և սպասարկման վարձավճարից մուտքեր `2022թ.-ի աճը 2021թ.-ի նկատմամբ****%** |
|  | **ընդամենը, այդ թվում`** | 272,045.6 | 318,577.0 | 117.10 |
|  | **պետական բյուջե** | 81,388.5 | 78,923.3 | 96.97 |
|  | **ՊՈԱԿ-ներ** | 190,657.1 | 239,653.7 | 125.7 |
|  | **Պետական սեփականություն համարվող հողերի կադաստրային արժեքի վճարումից մուտքեր** | 293,007.6 | 4,014.603.6 | 1370.14 |
|  | **Ընդամենը մուտքեր,**  | **Ընդամենը մուտքեր`2021թ. ընթացքում****(հազ. դրամ)** | **Ընդամենը մուտքեր`2022թ. ընթացքում****(հազ. դրամ)** | **Ընդամենը մուտքեր`2022թ.-ի աճը 2021թ.-ի նկատմամբ****%)** |
|  | **ընդամենը, այդ թվում`** | **2,175,587.3** | **8,940,727.9** | **410.96** |
|  | **պետական բյուջեի մուտքեր** | **1,666,396.5** | **7,609,829.4** | **456.66** |
|  | **համայնքային բյուջե** | **318,533.7** | **1,091,244.8** | **342.58** |
|  | **ՊՈԱԿ-ներ** | **190,657.1** | **239,653.7** | **125.70** |

**4.** Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված միջոցառումներն ուղղված են եղել Ծրագրով սահմանված նպատակների իրագործմանը: Ծրագրով նախատեսված պետական գույքի կառավարման բարեփոխման աշխատանքները բոլորը կատարվել են, բացառությամբ՝ Ծրագրով 2021-2023 թվականների համար նախատեսված՝ պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կազմը օպտիմալացնելու կառավարման համակարգի կատարելագործման միջոցառման, որը դեռևս չի իրականացվել և որի համար ժամկետ է սահմանված մինչև Ծրագրի ավարտը:

**II. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ**

**5.** 2022 թվականի ընթացքում ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից (այսուհետ՝ Կոմիտե) պետական գույքի կառավարման առանձին բնագավառներում իրականացվել են պետական գույքի կառավարման բարեփոխման աշխատանքներ, մասնավորապես, Կոմիտեի կողմից 2022 թվականին մշակվել և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ընդունվել են հետևյալ իրավական ակտերը.

1) **Նպատակ՝** Ծրագրի 3-րդ կետով և ««Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 2022 թվականի հուլիսի 7-ի ՀՕ-282-Ն օրենքի հոդված 10-ի 4-րդ կետի համաձայն՝ Ծրագրում լրացումներ և փոփոխություններ կարող են կատարվել միայն կառավարության, պետական մարմինների ղեկավարների, մարզպետների կողմից պետական գույքի և պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կտրվածքով սահմանված միջոցառումներում քանակական ցուցանիշների էական փոփոխություն կատարելու և Ծրագրում նոր միջոցառումների ընդգրկման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում, ինչի հետ կապված **իրականացվել է հետևյալ միջոցառումը.**

ա. ««Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 2022 թվականի հուլիսի 7-ի ՀՕ-282-Ն օրենքը, որով 2017 թվականի հունիսի 9-ի «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» ՀՕ-95-Ն օրենքի 1-ին հավելվածի ցանկը համալրվել է «Արմենիկում» (ծածկագիր՝ 90125) և «Հեր-Հեր» հիդրոէլեկտրակայան» (ծածկագիր՝ 90126) փակ բաժնետիրական ընկերություններով: Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է Կառավարության 2022 թվականի հունվարի 13-ի թիվ 41-Ա որոշման պահանջների կտարմամբ, համաձայն որի «Հեր-Հեր» հիդրոէլեկտրակայան» և «Արմենիկում» փակ բաժնետիրական ընկերությունների՝ 100 տոկոս պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերի կառավարման լիազորությունները վերապահվել են ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը՝ հետագայում օտարելու նպատակով:

2) **Նպատակ՝** Կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 14-ի՝ «Պետական գույքի կառավարման ոլորտի բարեփոխումների ռազմավարությունը և դրանից բխող գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1063-Լ որոշմամբ հաստատված Հավելված N1-ի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետի կատարման միջոցառումների իրականացում, ինչի կատարման հետ կապված **իրականացվել է հետևյալ միջոցառումը.**

ա. Հաստատվել է Պետական գույքի կառավարման ոլորտի բարեփոխումների ռազմավարությունը և դրանից բխող գործողությունների ծրագիրը՝ պետական գույքի կառավարման ոլորտի բարեփոխումների ռազմավարության ընդունմամբ փոփոխության կենթարկվի ոչ միայն պետական գույքի կառավարման քաղաքականությունը, այլ նաև կբարձրանա պետական գույքի հաշվառման, մասնավորեցման, օտարման, պետական գույքի օգտագործման, սպասարկման և ծառայությունների մատուցման, պետական գույքի պահպանման և օգտագործման վերահսկման գործընթացների արդյունավետությունը։ Բացի այդ, կբարելավվեն նաև պետական գույքի և պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կառավարման ոլորտը կանոնակարգող իրավական ակտերը։

3) **Նպատակ՝ Ծրագրի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված միջոցառման իրականացում,** որով Ծրագրի գործողությունը տարածվում է նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին, հիմնադրամներին անհատույց օգտագործման իրավունքով և վարձակալությամբ տրամադրված անշարժ գույքի վրա:

ա. Նշված **միջոցառման կատարման համար** մշակվել և Կառավարության կողմից 2022 թվականի դեկտեմբերի 27-ին ընդունվել է՝ «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործառույթների իրականացման համար պետական սեփականություն հանդիսացող տարածքով ապահովելու կամ դրա բացակայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ոչ պետական սեփականություն համարվող տարածքները վարձակալությամբ ձեռքբերման կարգը հաստատելու մասին» N 2057-Ն որոշումը, որով կանոնակարգվել է պետական մարմինների և կազմակերպությունների առաջնահերթ գործառույթների իրականացման համար պետական գույքի օգտագործման տրամադրան կամ դրա բացակայության դեպքում՝ ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ոչ պետական սեփականություն համարվող տարածքները վարձակալությամբ ձեռքբերման գործընթացը, որը կազմակերպում է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեն։

4) **Նպատակ՝ Ծրագրի Հավելված N1-ի 12-րդ կետի 7-րդ ենթակետով** սահմանված՝ պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից՝ պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կողմից գույքի (անշարժ և շարժական) օգտագործման արդյունավետության պարբերական ուսումնասիրություններ իրականացնելու միջոցառում:

ա. Նշված **միջոցառման կատարման համար** Կառավարության 2022 թվականի սեպտեմբերի 8-ին ընդունվել է «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին լիազորություններ վերապահելու և պետական կառավարման համակարգի մարմիններին ամրացված, պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին, պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություններին և հիմնադրամներին հանձնված պետական սեփականություն համարվող շարժական գույքը հետ վերցնելու և այլ պետական կառավարման համակարգի մարմիններին ամրացնելու ու պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին, պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություններին և հիմնադրամներին հանձնելու կարգը հաստատելու մասին» N 1403-Ն որոշումը, որով էականորեն կբարձրացվի պետական սեփականություն համարվող շարժական գույքի շրջանառության ընթացքը, այն կիրականացվի համեմատաբար ավելի կարճ ժամկետում և օպերատիվ ձևով, կկրճատվի Կառավարության որոշումների թվաքանակը, արդյունքում կբարձրանա շարժական գույքի օգտագործման արդյունավետությունը և նպատակային կիրառումը, կապահովվի գործարքի հրապարակայնությունը և հաշվետվողականությունը։

5) **Նպատակ՝** ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2022 թվականի դեկտեմբերի 7-ին ընդունված՝ «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-520-Ն օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով սահմանված միջոցառման իրականացում:

ա. Նշված **միջոցառման կատարման համար մ**շակվել և ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2022 թվականի դեկտեմբերի 7-ին ընդունվել են «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՕ-519-Ն, «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-520-Ն և «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-525-Ն օրենքները։ Փոփոխության արդյունքում՝ Կոմիտեն այսուհետ հնարավորություն և լիազորություն կունենա տնօրինելու պետական սեփականություն հանդիսացող հողերը և կայացնել որոշումներ վերջիններիս վերաբերյալ: Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է պետական սեփականություն համարվող հողամասերի մասնավորեցման և օտարման բնագավառում լիազորված մարմնի գործառույթների հստակեցման անհրաժեշտությամբ: Արդյունքում, պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերը հնարավոր կլինի օտարել առավել արդյունավետ, հստակ կանոնակարգված ընթացակարգերով։ Իրավական ակտերի բարեփոխման գործընթացը կրում է շարունակական բնույթ և 2023 թվականի ընթացքում ևս շարունակվելու է։

**II Ծրագրի կատարողականը**

 **6.** Ծրագրի 12-րդ կետով՝ պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների (այսուհետ՝ կազմակերպություն) կառավարման համակարգի կատարելագործման, դրանց կողմից տնօրինվող գույքի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման համար, նախատեսված է հստակեցնել պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերով (բաժնեմասերով) առևտրային կազմակերպությունների գույքի կազմն ու կառուցվածքը և, միաժամանակ, օպտիմալացնել այդ կազմակերպությունների քանակը, ինչի հետ կապված իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները.

 **7.** **Նպատակ՝** **Ծրագրի հավելված N 2-ի N 1**` «Մասնավորեցման ծրագրում չընդգրկված` լուծարման առաջարկվող պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերով առևտրային կազմակերպությունների» ցանկով նշված միջոցառման իրականացում: Իրականացված վերոնշյալ միջոցառում հաշվետու ժամանակահատվածում առկա չէ:

 **8. Նպատակ՝ Ծրագրի հավելված N 2-ի N 2`** «Վերակազմակերպման առաջարկվող՝ պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերով առևտրային կազմակերպությունների» ցանկով նշված միջոցառումների իրականացում: Իրականացված վերոնշյալ միջոցառում հաշվետու ժամանակահատվածում առկա չէ:

**9.Նպատակ՝ Ծրագրի հավելված N 2-ի N 3`** «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի տնօրինությանը հանձնվող՝ չօգտագործվող կամ ըստ նպատակային նշանակության չօգտագործվող կամ մասնակիորեն օգտագործվող պետական գույքի» ցանկով նշված միջոցառումների իրականացում: Նշված ցանկով 2022 թվականին **իրականացված միջոցառումների կատարումը** հետևյալն է.

1) Ծրագրի հավելված N 1-ի 13-րդ կետի 1-ին ենթակետի համաձայն՝ Կոմիտեի տնօրինությանն է հանձնվել թվով 1 գույք՝ Նիզամիի 53/3-1 հասցեում գտնվող հողամաս՝ Կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի գույքի հանձնման-ընդունման ակտի համաձայն, իսկ Ծրագրի հավելված N 2-ի ցանկ N 3-ում ներառված անշարժ գույքից՝ 6-րդ, 7-րդ և 10-րդ կետերով նշված թվով 3 գույքերը (ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Արծևանիկի հիվանդանոցի շենքը, ՀՀ Սյունիքի մարզի Լեռնաձոր համայնքի Քաջարանի ԲԿ-ի շենքը և «Լոռու մարզային արյան փոխներարկման կայան» ՓԲԸ-ի նախկին շենքը, Բանակի 8 գ-1) Կոմիտեի տնօրինությանը հանձնված չեն՝ իրավունքների պետական գրանցման վկայականի անհամապատասխանության պատճառով:

2) Ծրագրի հավելված N 1-ի 13-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն՝ Կառավարության 2006 թվականի հունվարի 26-ի N 346-Ն որոշման մեջ 2020 թվականի հունիսի 25-ին ամրագրված՝ N1 հավելվածում ներառված անշարժ գույքից Կոմիտեի տնօրինությանն է հանձնվել 89 միավոր անշարժ գույք: Միջգերատեսչական համագործակցության շրջանակներում Կոմիտեն շարունակաբար համագործակցում է պետական մարմինների և մարզպետարանների ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների, պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների հետ՝ համաձայն  նշված որոշման N 2 հավելվածում ներառված անշարժ գույքի (որոնք չունեն անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցում) պետական գրանցման աշխատանքներն իրականացնելու և գրանցում իրականացնող լիազոր մարմնում՝ Կադաստրի կոմիտեում, գրանցման աշխատանքները ավարտին հասցնելու համար:

**10. Նպատակ՝** Հաշվետու ժամանակաշրջանում «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» օրենքով հաստատված հավելված N 1-ի ցանկում՝ այդ թվում **Ծրագրի հավելված N 2-ի N 4**՝ «Մասնավորեցման ծրագրում ընդգրկված` չմասնավորեցված (չլուծարված) առևտրային կազմակերպությունների և այլ օբյեկտների մասնավորեցման և /կամ լուծարման առաջարկելու ժամկետների» ցանկով նշված միջոցառման իրականացում: **Իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները**՝ նշված ցանկում ընդգրկված ընկերություններից.

1) **մասնավորեցման են ներկայացվել** հետևյալ ընկերությունների պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերը.

ա. «Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության ԳՀԻ» ՓԲԸ 100 % պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերը Կառավարության 2022 թվականի հունիսի 17-ի N 914-Ա որոշմամբ ներկայացվել են մասնավորեցման մրցույթով, սակայն հայտ չլինելու պատճառով մասնավորեցումը չի կայացել։ Ընկերության բաժնետոմսերը կրկին ներկայացվել են մասնավորեցման Կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 8-ի N 1882-Ա որոշմամբ։ Մրցույթի անցկացման օր է նշանակվել 2023 թվականի փետրվարի 3-ը,

բ. «Ծաղկաձորի գլխավոր մարզահամալիր» ՓԲԸ-ի 100 % պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերը՝ Կառավարության 2022 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 1457-Ա որոշմամբ,

գ. «Գյուկոնդ» ԲԲԸ-ի 30 % պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերը Կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 7-ի N 444-Ա որոշմամբ,

դ. 55 անվանումով հիմնական միջոցները՝ Կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 14-ի N 1053-Ա որոշմամբ, որոնք «Էրեբունի բժշկական կենտրոն» առողջապահական պետական փակ բաժնետիրական ընկերության մասնավորեցման մասին Կառավարության 2002թ. հունվարի 14-ի թիվ 31 որոշման համաձայն առանձնացվել են Ընկերության գույքի կազմից և ենթակա են մասնավորեցման՝ «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» օրենքով սահմանված ձևերով:

2) հաշվետու ժամանակահատվածում **մասնավորեցվել են** հետևյալ 2 ընկերությունների պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերը և մասնավորեցման ենթակա 55 անվանումով հիմնական միջոցները (գույք).

ա. ուղղակի վաճառքի ձևով՝ «Ծաղկաձորի գլխավոր մարզահամալիր» ՓԲԸ-ի 100% պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերը,

բ. դասական աճուրդով՝ «Գյուկոնդ» ԲԲԸ-ի 30 % պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերը և 55 անվանումով հիմնական միջոցները:

3) «Նևրոզների կլինիկա» ՓԲԸ-ի պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերի տնօրինման լիազորությունը Կառավարության 2022 թվականի հունվարի 27-ի N 72-Ա որոշմամբ **վերապահվել են** ՀՀ առողջապահության նախարարությանը։

 **11. Նպատակ՝ Ծրագրի հավելված N 2-ի N 5`** «Մասնավորեցման ծրագրում չընդգրկված, օտարման առաջարկվող անշարժ գույքի և անշարժ գույքի, որի` պետությանը պատկանող գույքային իրավունքներն առաջարկվում է փոխանցել իրավաբանական ու ֆիզիկական անձանց» ցանկով նշված միջոցառման իրականացում: Նշված **միջոցառման իրականացման նպատակով՝** հաշվետու ժամանակաշրջանում **օտարման են** ներկայացվել 53 միավոր (այդ թվում **Ծրագրի հավելված N 2-ի Ցանկ N 5-ում ընդկրկված**) անշարժ գույք, որոնցից օտարվել են 17 միավոր անշարժ գույք, այդ թվում՝ Ծրագրի հավելված N 2-ի Ցանկ N 5-ում ընդգրկված 2 միավոր անշարժ գույքը:

 1) Ծրագրի հավելված N 2-ի N5 ցանկում ներառված գույքը (բացառությամբ 2 գույքերի՝ ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Արզնի խճուղի հասցեի՝ նախկին մանրէների անվանադրման կենտրոնի և ք. Երևան, Նորք Մարաշ, Նորքի այգիներ 180 հասցեի շենք- շինությունների, որոնք հաշվետու ժամանակահատվածում օտարվել են) մինչև 2022 թվականը բազմիցս ներկայացվել է օտարման սակարկություններով և չի օտարվել՝ մասնակիցներ չլինելու պատճառով և հաշվի առնելով դրանց գրավչություն չունենալու հանգամանքը՝ Կոմիտեի պաշտոնական կայքում տեղադրվել է հայտարարություն դրանց օտարման ենթակա լինելու վերաբերյալ և նախատեսվում է դիմումների առկայության դեպքում՝ ներկայացնել օտարման։

2) Ծրագրի հավելված N 1-ի 18-րդ և 20-րդ կետերով սահմանված անշարժ գույքի օտարման վերաբերյալ միջոցառումների կատարողականի մասին տեղեկատվությունը ներկայացված է N 1 և N 2 ցանկերով:

 **12.** **Նպատակ**՝ **Ծրագրի հավելված N2-ի N6`** «Պետական գույքի վարձակալությունից սպասվելիք մուտքերի վերաբերյալ» ցանկով նշված միջոցառման իրականացում: 2022 թվականին պետական բյուջե Ծրագրով կանխատեսվող (սպասվելիք) դրամական մուտքերը սահմանվել են՝ 158,000.0 հազար հայկական դրամ, մինչդեռ ցանկով նշված **միջոցառման իրականացման նպատակով՝** 2022 թվականին պետական բյուջե է մուտքագրվել՝ 470,288.7 հազար հայկական դրամ: Այլ կերպ, կատարողականը կազմել է 298 %: ՀՀ ֆինանսների նախարարության գրությամբ նշված ցուցանիշը կազմել է 456,590.8 հազ.դրամի մուտք: Տարբերությունը պայմանավորված է նախորդ ժամանակահատվածում տվյալ հաշվին մուտքագրված և 2022 թվականի ընթացքում հետ վերադարձված գումարներով: Մասնավորապես՝ «Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդ» ՓԲԸ-ի 13,344.0 հազ.դրամի 03.06.2022թ.-ի հետ վերադարձ, «Հայաստանի Կիոկուշին կարատեի ֆեդերացիա» ՀԿ-ի 38.0 հազ.դրամի 15.07.2022թ.-ի հետ վերադարձ, «Դիագնոստիկա բժշկական միավորում» ԲԲԸ-ի 316.0 հազ.դրամի 16.08.2022թ.-ի հետ վերադարձ:

**13. Նպատակ՝ Ծրագրի հավելված N 2-ի N7`** «Պետական սեփականություն հանդիսացող շենքերի և շինությունների տանիքներին ու ձեղնահարկերում կապի սարքավորումների (այսուհետ՝ ալեհավաք) տեղակայման և սպասարկման վարձավճարների սպասվելիք (կանխատեսվող) մուտքերի վերաբերյալ» ցանկով նախատեսված միջոցառման իրականացում: Ծրագրով 2022 թվականի համար կանխատեսվող դրամական մուտքերը սահմանվել են 271,000.0 հազար հայկական դրամ, որից պետական բյուջե սպասվելիք դրամական մուտքերը՝ 76,000.0 հազար հայկական դրամ, մինչդեռ, **միջոցառման**  **իրականացման նպատակով՝** նշած ցանկով ալեհավաքների տեղակայման և սպասարկման ծառայություններից վարձավճարները 2022 թվականին կազմել է 318,577.0 հազար հայկական դրամ, որից պետական բյուջե փոխանցվել է 78,923.3 հազար հայկական դրամ: Այլ կերպ, կատարողականը կազմել է համապատասխանաբար՝ 118 % և 104 %:

**14.** **Նպատակ՝** **Ծրագրի հավելված N 2-ի N8**` «Մասնավորեցված, օտարված, նվիրաբերված, վարձակալությամբ, ինչպես նաև անհատույց օգտագործման իրավունքով տրված օբյեկտների գնորդների, նվիրառուների, վարձակալների և օգտագործողների կողմից ծրագրային ժամանակահատվածի ընթացքում ստանձնած ներդրումային պարտավորությունները» ցանկով նշված միջոցառման իրականացում: Նշված **միջոցառման իրականացման նպատակի՝** ցանկում ընդգրկված, գնորդների կողմից պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների, կատարման վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացված է ցանկ N3-ով:

**15.** **Նպատակ՝ Ծրագրի հավելված N 2-ի N8**` Իրականացնել հսկողություն N 8 ցանկում ընդգրկված՝ «Մասնավորեցված, օտարված, նվիրաբերված, վարձակալությամբ, ինչպես նաև անհատույց օգտագործման իրավունքով տրված օբյեկտների գնորդների, նվիրառուների, վարձակալների և օգտագործողների կողմից ծրագրային ժամանակահատվածի ընթացքում ստանձնած ներդրումային պարտավորությունների» ցանկով նախատեսված միջոցառման իրականացում:Նշված **միջոցառման իրականացման նպատակով** հաշվետու ժամանակահատվածում՝ 2 գնորդների կողմից կնքվել և 2022 թվականին ստանձնվել են հետևյալ ներդրումային պարտավորությունները.

1) վարձակալության պայմանագրով 1 վարձակալ ստանձնել է 5 000 000 հայկական դրամի ներդրումային պարտավորություն, որի վերաբերյալ ներկայացվել են փաստաթղթեր՝ գտնվում է ուսումնասիրության փուլում,

2) օտարման պայմանագրով 1 գնորդ ստանձնել է 1 400 000 000 հայկական դրամի ներդրումային պարտավորություն, որի վերաբերյալ ներկայացվել են փաստաթղթեր՝ գտնվում է ուսումնասիրության փուլում:

 **16. Նպատակ՝** **Ծրագրի հավելված N 3-ի** ցանկում ընդգրկված կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշների վերլուծության հետ կապված՝ Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացում: Նշված ցանկի **միջոցառման կատարման** մասով՝ Կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1262-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի համաձայն իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

1) Կառավարության 2017թ հոկտեմբերի 5 N 1262-Ն որոշմամբ հաստատված (հավելված N1) կարգի համաձայն իրականացվել է ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից 50 % և ավելի պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկումներ և վերլուծություններ՝ կիսամյակային և տարեկան կտրվածքով: Վերլուծության արդյունքներն ամփոփ տեղեկանքների տեսքով ներկայացվել են ՀՀ վարչապետին և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն: Նույն որոշման հավելված 4-ի կարգի համաձայն 2022 թվականին իրականացվել է կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության որոշում, գործադիր մարմինների ղեկավարների կատարած աշխատանքի գնահատում այն կազմակերպությունների համար, որոնց մոտ հաշվետու տարվա վերջի դրությամբ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը գերազանցել է մեկ միլիարդ դրամը (բացառությամբ այն ակտիվների, որոնք չեն օգտագործվում կազմակերպության կողմից) և, կամ հաշվետու տարվա գործունեությունից հասույթը գերազանցել է մեկ միլիարդ դրամը։ Արդյունքում, համապատասխան առաջարկություններ են ներկայացվել կազմակերպությունների կառավարումն իրականացնող լիազոր մարմիններ, իսկ ամփոփ տեղեկանքը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ։

2) 2021 թվականի տարեկան տվյալների հիման վրա կատարված ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ.

ա. վերլուծության ենթարկված 134 ընկերություններից 99-ը (73,88%) աշխատել են շահույթով, 30 ընկերություն (22,38%) աշխատել են վնասով, իսկ 5 ընկերություն (3,74%) շահույթ (վնաս) չեն ձևավորել,

բ. ընկերությունների 2021 թվականի տարեկան գործունեության արդյունքում ձևավորվել է 8, 810,662.0 հազար հայկական դրամի վնաս, որում զգալի մաս է կազմում ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ընկերությունների՝ 1,237,601.1 հազար հայկական դրամ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ընկերությունների՝ 699,480.0 հազար հայկական դրամ, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ընկերությունների՝ 5,199,054.2 հազար հայկական դրամ, Ջրային կոմիտեի ընկերությունների՝ 641,981.0 հազար հայկական դրամ կողմից ձևավորած վնասը,

գ. 2021 թվականի տարեկան տվյալներով ընկերությունների զուտ շահույթի ընդհանուր ծավալը կազմել է 34,862,448.5 հազար հայկական դրամ, որտեղ գերակշիռ մաս են կազմում ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ընկերությունների՝ 30,894,271.9 հազար հայկական դրամ, ՀՀ հանրային հեռարձակողի խորհրդի ընկերությունների՝ 541,936.0 հազար հայկական դրամ, ՀՀ առողջապահության նախարարության ընկերությունների՝ 584,359.4 հազար հայկական դրամ, քաղաքացիական ավիացիայի ընկերությունների՝ 454,354.0 հազար հայկական դրամ, կողմից ձևավորած զուտ շահույթը,

դ. 2021 թվականի տարեկան արդյունքներով ընկերությունների արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից հասույթը կազմել է 179,306,769․8 հազար հայկական դրամ,

ե. աշխատակիցների թիվը կազմել է 28 494 մարդ,

զ. վերլուծության արդյունքներն ամփոփ տեղեկանքների տեսքով ներկայացվել են Վարչապետին և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն:

3) 2022 թվականի առաջին կիսամյակի հիման վրա կատարված ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ.

ա. վերլուծության ենթարկված 127 ընկերությունների 73-ը (54,48%) աշխատել են շահույթով, 51 ընկերություն (40,15%) աշխատել են վնասով, իսկ 3 ընկերություն (2,36%) շահույթ (վնաս) չեն ձևավորել,

բ. ընկերությունների 2022 թվականի առաջին կիսամյակի գործունեության արդյունքում ձևավորվել է **2,203,135.8** **հազար հայկական դրամ** վնաս, որում զգալի մասը բաժին է ընկնում ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ընկերություններին՝ **1,034,152.2 հազար հայկական դրամ**, ՀՀ առողջապահության նախարարության ընկերություններին՝ **337,749.3 հազար հայկական դրամ**, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ընկերություններին՝ **252,884.4 հազար հայկական դրամ**,

գ. 2022 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալներով ընկերությունների զուտ շահույթի ընդհանուր ծավալը կազմել **59,308,214.4 հազար հայկական դրամ**, որում զգալի մասը բաժին է ընկնում ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ընկերություններին՝ **56,928,536.1** **հազար հայկական դրամ**, ՀՀ առողջապահության նախարարության ընկերություններին՝ **444,151.3** **հազար հայկական դրամ,** Երևանի քաղաքապետարանի «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲ ընկերությանը՝ **1,181,847.6 հազար հայկական դրամ**,

դ. 2022 թվականի առաջին կիսամյակի տարեկան արդյունքներով ընկերությունների արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից հասույթը կազմել է 92,133,511.8 հազար հայկական դրամ,

ե. աշխատակիցների թիվը կազմել է 25 582 մարդ։ Հարկ է նշել, որ ճիշտ պատկեր հնարավոր է ունենալ տարեկան տվյալների ամփոփման ժամանակ,

զ. վերլուծության արդյունքներն ամփոփ տեղեկանքների տեսքով ներկայացվել են Վարչապետին և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն:

**17.** **Նպատակ՝** Ծրագրում ընդգրկված պետական գույքի մասնավորեցման գործարքների հետ կապված միջոցառման իրականացում: Նշված **միջոցառման իրականացման արդյունքում** դրամական մուտքերը 2022 թվականին կազմել են` 845,281.2 հազար հայկական դրամ, այդ թվում. պետական բյուջե՝ 607,020.1 հազար հայկական դրամ, համայնքային բյուջե՝ 238,261.1 հազար հայկական դրամ:

**18.** **Նպատակ՝** պետական գույքի օտարման գործարքների հետ կապված միջոցառման իրականացում: Նշված **միջոցառման իրականացման նպատակով**՝ պետական անշարժ գույքի օտարումից իրականացված մուտքերը հաշվետու ժամանակաշրջանում կազմել են՝ 3,291,977.4 հազար հայկական դրամ, որից. պետական բյուջե՝ 2,438,993.7 հազար հայկական դրամ, համայնքային բյուջե՝ 852,983.7 հազար հայկական դրամ:

**19. Նպատակ՝** Բնակչության սոցիալտնտեսական խնդիրների լուծման և կացարանով ապահովման ուղղությամբ Կոմիտեի կողմից կատարվող պետական սեփականություն համարվող հանրակացարանային բնակելի տարածքների նվիրատվության և սեփականաշնորհման գործընթացի միջոցառման իրականացում, որի նպատակն է բնակչության բնակարանային պայմանների բարելավումը և սեփականության իրավունքի հաստատումով սոցիալական և կենցաղային խնդիրների լուծումը: Այսպես, հաշվետու ժամանակահատվածում նշված **միջոցառման իրականացման նպատակով՝** բնակչության սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման՝ հանրակացարանային տարածքների նվիրատվության և սեփականաշնորհման գործընթացի ավարտման գործընթացի ուղղությամբ նվիրատվությամբ (անհատույց սեփականաշնորհմամբ) **ընդհանուր թվով տրամադրվել են՝ 38 բնակելի տարածքներ՝  35  ընտանիքների (72 անձանց), որից.**

1) Կառավարության 2001 թվականի մայիսի 14-ի N 404 որոշման պահանջների համաձայն՝ Կոմիտեի կողմից մշակվել և Կառավարության կողմից ընդունվել են 1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձանց կողմից զբաղեցրած բնակելի տարածքները սեփականաշնորհելու մասին Կառավարության թվով 2 որոշման նախագծերը, որոնցով առաջարկվել է թվով 9 բնակելի տարածքներ սեփականաշնոհել այնտեղ բնակվող 7 ընտանիքների (13 անձանց):

2) Կառավարության 2011 թվականի մարտի 24-ի N 305-Ն որոշման պահանջների համաձայն՝ Կոմիտեի կողմից նախապատրաստվել և Կառավարության կողմից ընդունվել են Կառավարության թվով 3 որոշման նախագծեր, որոնցով առաջարկվում է նվիրատվությամբ տրամադրել 26 բնակելի տարածքներ՝ 25 ընտանիքների (55 անձանց):

**Ց Ա Ն Կ N 1**

**ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ՉԸՆԴԳՐԿՎԱԾ, ՕՏԱՐՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ, ՈՐԻ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՒՄ Է ՓՈԽԱՆՑԵԼ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Գույքի անվանումը | Գտնվելու վայրը | Մակերեսը (քառ. մետր) | Հանրապետա-կան գործադիր մարմնի անվանումը | Ծանոթություն |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Տարածք | ք. Երևան, Նոր Նորք, Մոլդովական փող., 29/4 շենք, 1/5 | 36.2 | Պետական գույքի կառավարմանկոմիտե | Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի` 1) 17.10.2022թ. N260-Ա 2) 15.11.2022թ. N303-Ա 3) 21.12.2022թ. N355-Ա հրամաններով ներկայացվել է օտարման՝ աճուրդով։ |
| 2. | Աշտարակի նախկին բժշկական կենտրոնի հիմնականմասնաշենք | ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Նարեկացու փողոց | 1793.3 | Պետական գույքի կառավարման կոմիտե | Կառավարության «Գույք նվիրաբերելու մասին» որոշման նախագծով նախատեսվում է նվիրաբերել ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքին՝ Շախմատի ակադեմիա հիմնելու նպատակով։ |
| 3. | Վարչական շենք | ՀՀ Արմավիրի մարզ, համայնք Զարթոնք, 4-րդ փողոց 57 | 753.74 | Պետական գույքի կառավարմանկոմիտե | Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի՝ 1)16.05.2022թ. N145-Ա 2)15.09.2022թ. N239-Ա 3)15.11.2022թ. N300-Ա 3)21.12.2022թ. N354-Ա հրամաններով ներկայացվել է օտարման աճուրդով |
| 4. | Նախկինմանրէներիանվանադրմանկենտրոն | ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք.Աբովյան, Արզնի խճ. | 7 451.05 | Պետականգույքիկառավարմանկոմիտե | Կառավարության 22.04.2022թ. N559-Ա որոշմամբ մրցույթով օտարվել է ՀՀ Կոտայքի մարզ, համայնք Աբովյան ք. Արզնու խճուղի 44 հասցեում գտնվող 15965.49 քառ. մետր շենք-շինություններ։  |
| 5. | Հրշեջ կայան | ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Ջիվանու փ., N 64 | 1 330.78 | Պետական գույքի կառավարմանկոմիտե | Մշակվել և Կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել «Պետական գույքն օտարելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծ |
| 6. | Կաթսայատուն, ավտոտնակ | ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Ջիվանու փ., N 64/1 | 125.11 | Պետական գույքի կառավարմանկոմիտե | Մշակվել և Կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել «Պետական գույքն օտարելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծ |
| 7. | Դպրոցի շենք, շինություններ | ՀՀ Արմավիրի մարզ, Այգեկ համայնք | 725.7 | Պետական գույքի կառավարմանկոմիտե | Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 21.01.2022թ. N11-Ա հրամանով ներկայացվել է օտարման, Կոմիտեի նախագահի 10.03.2022թ. N62-Ա հրամանով ուժը կորցրած է ճանաչվել |
| 8. | Հողամաս | ք. Երևան, Հրազդանի կիրճ, խճ. 2/3 | 0.041632 հահողամաս | Պետական գույքի կառավարմանկոմիտե | Կառավարության 11.08.2022թ. N1234-Ա որոշմամբ ներկայացվել է օտարման՝ աճուրդով, չի օտարվել  |
| 9. | Շենք, շինություններ | ք. Երևան, Հրազդանի կիրճ, խճ. 2/4 | 741.5 | Պետական գույքի կառավարմանկոմիտե | Կառավարության 11.08.2022թ. N1234-Ա որոշմամբ ներկայացվել է օտարման՝ աճուրդով, չի օտարվել |
| 10. | Շենք, շինություններ | ք. Երևան, Նորք Մարաշ, Նորքի այգիներ 180 | 2018.12 | Պետական գույքի կառավարմանկոմիտե | Կառավարության 27.01.2022թ. N90-Ա որոշմամբ աճուրդով օտարվել է։ |

**Ց Ա Ն Կ N2**

**ԾՐԱԳՐՈՒՄ ՉԸՆԴԳՐԿՎԱԾ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՕՏԱՐՄԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՅԼ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | **Գույքի անվանումը** | **Գույքի գտնվելու վայրը** | **Շենք, շինությունների մակերեսը****(քառ. մետր)** | **Ծանոթություն** |
| 1. | Շենք-շինություններ | ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Վեդի, Կասյան փողոց 1 շինություններ | 1336.5 | Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 14.12.2021թ. N388-Ա հրամանով ներկայացվել է օտարման աճուրդով, օտարվել է 12.01.2022թ. |
| 2. | Շենք-շինություններ | ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Ծաղկաձոր, Տանձաղբյուրի փողոց N 34/1 | 19758 | Կառավարության 16.12.2021թ. N2095-Ա որոշմամբ ներկայացվել է օտարման մրցույթով, օտարվել է 10.02.2022թ. |
| 3.  | Վթարային մասնաշենք (ճաշարան) | ք. Երևան, Տիտոգրադյան 133/2 | 1192.9 | Կառավարության 30.09.2021թ. N1587-Ա որոշմամբ ներկայացվել է օտարման մրցույթով, օտարվել է 20.01.2022թ |
| 4. | Շենք-շինություններ | ք. Երևան, Նորքի Այգիներ 180 | 2018,12 | Կառավարության 27.01.2022թ. N90-Ա որոշմամբ աճուրդով օտարվել է  |
| 5. | Բժշկական կենտրոնի շենք | ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Շչեդրին 5/3 | 445.01 | Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 31.01.2022թ. N24-Ա հրամանով աճուրդով օտարվել է |
| 6. | Նախկին ամբուլատորիա | ՀՀ Տավուշի մարզ, համայնք Այրում, գ. Բագրատաշեն 3-րդ փող. N 31  | 535.97 | Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 07.04.2022թ. N96-Ա հրամանով մրցույթով օտարվել է |
| 7. | Շենք-շինություններ | ք. Երևան Աճառյան փող. 2-րդ նրբանցք, N 2/3 | 5552,1 | Կառավարության 07.04.2022թ. N459-Ա որոշմամբ մրցույթով օտարվել է |
| 8. | ՄիկրոբիոլոգիաՇենք-շինություն | ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Արզնու խճ. 44  | 15965.49 | Կառավարության 22.04.2022թ. N559-Ա որոշմամբ մրցույթով օտարվել է |
| 9. | Շենք-շինություններ | ք. Երևան, Արաբկիր, Օրբելու փողոց 23 | 9905.21 | Կառավարության 09.06.2022թ. N871-Ա որոշմամբ մրցույթով օտարվել է |
| 10. | Կիսանկուղային տարածք | ք. Երևան Մոսկովյան փող. N 37 | 319.9 | Կառավարության 30.06.2022թ. N976-Ա որոշմամբ աճուրդով օտարվել է |
| 11. | Շենք-շինություններ | ք. Երևան, Կոմիտասի պողոտա 29 | 5051,8 | Կառավարության 21.07.2022թ. N1132-Ա որոշմամբ մրցույթով օտարվել է |
| 12. | Ավտոտնակ | ք. Երևան Թբիլիսյան խճուղի 3/14 շենքի N 7 | 17.4 | Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 17.10.2022թ. N260-Ա հրամանով աճուրդով օտարվել է |
| 13. | Վարչական շենք | ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր Բուսաբանական փողոց 18  | 582.76 | Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 11.11.2022թ. N298-Ա հրամանով աճուրդով օտարվել է։ |
| 14. |  Բնակարան | ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք.Ապարան, Գ. Նժդեհի փողոց 13 շենք, 33 բնակարան | 66.5 | Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 29.09.2022թ. N248-Ա հրամանով աճուրդով օտարվել է |
| 15. | Հասարակական շենք | ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Պ. Սևակի փողոց 5/1  | 6832.2 | Կառավարության 17.11.2022թ. N1746-Ա որոշմամբ աճուրդով օտարվել է |

**Ց Ա Ն Կ N 3**

**ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎԱԾ, ՕՏԱՐՎԱԾ, ՆՎԻՐԱԲԵՐՎԱԾ, ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՄԲ ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՏՐՎԱԾ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԳՆՈՐԴՆԵՐԻ, ՆՎԻՐԱՌՈՒՆԵՐԻ, ՎԱՐՁԱԿԱԼՆԵՐԻ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ, ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԻ (2021-2023ԹԹ.) ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Պայմա-նագրի տեսակը և համարը** | **Մասնավորեցված և օտարված, ինչպես նաև անհատույց օգտագործման իրավունքով տրված օբյեկտների անվանումները** | **Ծրագիր իրականացնողը** | **2021-2023 թթ. ընթացքում ներդրումների և այլ ծրագրերի իրականացման կանխատեսումներ** |  | **Կանխատեսումները՝ ըստ տարիների** |
| **2021 թ.** | **2021 թվականի ընթացքում կատարված և/կամ չկատարված պարտավորությունների վերաբերյալ** | **2022 թ.** | **2023 թ.** |
| **կանխատեսված** |  |  |  |  |
|  |  |  |
| **Մասնավորեցված օբյեկտների գնորդների կողմից ստանձնած պարտավորությունները** |
| 1. | 865-Ու | Երևան Բագրատունյաց 73 | «Նեյտրոն ԳԱՄ»ՓԲԸ | 3 400 000 000 հայկական դրամ և 180 նոր աշխատատեղ ամսական միջին աշխատավարձը դարձնելով 80 000 հայկական դրամ | 3 400 000 000 հայկական դրամ և 180 նոր աշխատատեղ ամսական միջին աշխատավարձը դարձնելով 80 000 հայկական դրամ | Հաշվարկվել է տուգանք 680 000 000 ՀՀ դրամի չափով ներդրումային պարտավորությունների չկատարման և 2 400 000 ՀՀ դրամի չափով աշխատատեղերի ոչ ամբողջական կատարման համար: | Պարտավորություններ նախատեսված չեն | Պարտավորություններ նախատեսված չեն |
| 2. | 225-Մ | Քաղաք Հրազդան Սպանդարյան փողոց | «Հրազդան» կինոթատրոն | Պրոֆիլի պահպանում | Պրոֆիլի պահպանում | Պահպանվում է | Պահպանվում է | Պրոֆիլի պահպանում |
| 3. | 857-ՈՒ | Քաղաք Հրազդան Միկրոշրջան թաղամաս | «Բարեկամություն» կինոթատրոն | Պրոֆիլի պահպանում | Պրոֆիլի պահպանում | Չի պահպանվում, քանի որ կինոթատրոնի շենքում հրդեհ է բռնկվել։ Կատարվում են վերանորգման աշխատանքներ։ | Պահանջվել են լրացուցիչ փաստաթղթեր: | Պրոֆիլի պահպանում |
| 4 | 435-Ու | Երևան քաղաքի Խանջյան 19 | «Լեռնամետալոգիայի ինստիտուտ» | Պրոֆիլի պահպանում | Պրոֆիլի պահպանում | Պահպանվում է | Դեռևս չի ներկայացրել | Պրոֆիլի պահպանում |
| **Օտարված օբյեկտների գնորդների կողմից ստանձնած ներդրումային պարտավորությունները** |
| 5. | 824-Օ | Երևան քաղաքի, Նորք Մարաշ վարչական շրջան, Գ.Հովսեփյան 32/6 հասցե | «Հին նորք բիզնես կենտրոն» ՓԲԸ | 2019 թվականից ստանձել է 3 000 000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք հայկական դրամ և 1000 աշխատատեղի ստեղծման պարտավորություն | 1 000 000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք հայկական դրամ և 1000 աշխատատեղ | Պարտավորությունները կատարվել են 2020 թվականին։ | Պարտավորություններ նախատեսված չեն | Պարտավորություններ նախատեսված չեն |
| 6. | 841-Օ | Երևան քաղաքի Սասունցի Դավթի փողոց N66/1 հասցե | Արմեն Գևորգյան | 45 000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք հայկական դրամի ներդրում | 45 000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք հայկական դրամ | Ներդրումային պարտավորությունները կատարվել են մասնակի 2 608 000 հայկական դրամի չափով։ Թերակատարված ներդրումային պարտավորությունների մասով հաշվարկվել է տուգանք՝3 798 400 հայկական դրամի չափով։  | Պարտավորություններ նախատեսված չեն | Պարտավորություններ նախատեսված չեն |
| 7. | 875-Օ |  Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Լենինականի փողոց N 3 հասցե | «Օֆիս Քեյր» ՍՊԸ | 215 000 000 հայկական դրամ և 5 աշխատատեղի ստեղծման պարտավորություն | 13 437 500 հայկական դրամ | Կատարվել է 13 770 000 հայկական դրամ։ | Կատարվել է 71 200 000 հայկական դրամ: | 67 187 500 հայկական դրամ |
| 8. | 869-Օ | Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանի Նար-Դոսի փողոց N 53/2 հասցե | «Ատլանտ Գրուպ» ՍՊԸ | 1 440 000 000 հայկական դրամի ներդրում | 1 440 000 000 հայկական դրամ | Կատարվել է՝ 435 000 000 հայկական դրամ: Ընկերությունը խնդրել է պայմանագրով ստանձնսծ պարտավորության կատարման ժամկետը երկարաձգել մինչև 01.07.2022 թվականը՝ պայմանավորված համավարակով (COVID-19) և ՀՀ հայտարարված ռազմական և արտակարգ դրությամբ։ Կոմիտեն դիմել է Կառավարություն։ | Պարտավորությունը չի կատարվել` 1000 քառ.մետր տարածք հետ չի վերադարձվել պետությանը  | Պարտավորություններ նախատեսված չեն |
| 9. | 873-Օ |  Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան, Շրջանցիկ թունել փողոց 52/1 հասցե | «Ավելիաց» ՍՊԸ | ստեղծել 45 սեզոնային նոր աշխատատեղ միջինը 125 000 հայկական դրամ ամսական աշխատավարձով | ստեղծել 45 սեզոնային նոր աշխատատեղ միջինը 125 000 հայկական դրամ ամսական աշխատավարձով | Կատարվել են ժամկետների փոփոխություն ներդրումային պարտավորությունների կատարման ժամկետ է սահմանվել 2022 թվականի դեկտեմբեր ամիսը։ | Նախապատրաստվում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ պարտավորությունների կատարման ժամկետները երկարաձգելու և տուգանքները ներելու վերաբերյալ: | Պարտավորություններ նախատեսված չեն |
| 10. | 833-O | քաղաք Երևան Մ.Մելիքյան փողոց նրբանցք N 23 հասցե | «Դամալա Գրուպ» ՍՊԸ | 5 000 000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք հայկական դրամ և 350-450 աշխատատեղի ստեղծման պարտավորություն | 3 000 000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ | Կատարվել է 1 743 337 ԱՍՄՆ դոլարին համարժեք դրամ, թերակատարման համար հաշվարկվել է տուգանք՝ 188 499 450 ԱՄՆ դոլարին համարժեք հայկական դրամ ի չափով։  | Պարտավորությունը չի կատարվել, հաշվարկվել է 400 000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք հայկական դրամի տուգանք | Պարտավորություններ նախատեսված չեն |
| 11. | 847-Օ |  Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանի Լեոյի փողոց N 54 հասցե | «ԿԱՄ ԴԵՎԵԼՈՓՄԵՆԹՍ» ՍՊԸ | 500 000 000 հայկական դրամ | Պարտավորություններ նախատեսված չեն | Կատարվել է ժամկետից շուտ 500 019 330 հայկական դրամի չափով։ | Պարտավորություններ նախատեսված չեն | պարտավորություն նախատեսված չէ, քանի որ կատարվել է ժամկետից շուտ  |
| 12. | 842-Օ |  Երևան քաղաքային համայնքի Ծովակալ Իսակովի պողոտա N11 հասցե | «Արմենիա Վայն» գործարան» ՍՊԸ | 333 333 333 | 333 333 333 հայկական դրամ | Կատարվել է 2020 թվականին ժամկետից շուտ | Պարտավորություններ նախատեսված չեն | Պարտավորություններ նախատեսված չեն |
| **Նվիրաբերված օբյեկտների նվիրառուների կողմից ստանձնած ներդրումայինպարտավորությունները** |
| 13. | 03-2018 | Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքային համայնքի Գարեգին Նժդեհի փողոց 2/20 հասցե | «Բասենի Գովք» ՍՊԸ | 1 000 000 000 հայկական դրամ և 100-150 նոր աշխատատեղի ստեղծում | 1 000 000 000 հայկական դրամ և 100-150 նոր աշխատատեղի ստեղծում | Կատարվել է ՝ 1 432 952 000 հայկական դրամ։Դիմել ենք Կառավարություն աշխատատեղերի ստեղծման ժամկետները երկարաձգել պայմանավորված համավարակով (COVID-19) և ՀՀ հայտարարված ռազմական և արտակարգ դրությամբ։ | - | Պարտավորություններ նախատեսված չեն |
| 14. | 02/2020 | Կոտայքի մարզի Արամուսի համայնքի Ազատամարտիկների խճուղու N20/3 հասցե |  Կոտայքի մարզի Արամուս համայնք | 433 000 000 հայկական դրամ, որից 2021 թվականին 233 000 000 հայկական դրամ և 40 000 000 հայկական դրամի գույքի ձեռքբերում | 233 000 000 հայկական դրամ և 40 000 000 հայկական դրամի գույքի ձեռքբերում | Պահաջվել է ներդրումային պարտավորությունների վերաբերյալ փաստաթղթեր, դեռևս ներկայացնելու համար առկա են ժամկետներ։ | Պարտավորություններ նախատեսված չեն | Պարտավորություններ նախատեսված չեն |
| 15. | 03-016 | Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքային համայնքի Հանրապետության փողոց N 130 հասցե | «Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիա» իրավաբանական անձանց միավորում | 628 090 701 հայկական դրամ | 628 090 701 հայկական դրամ | Դիմել ենք Կառավարություն ժամկետների փոփոխության նպատակով։ | Պարտավորություններ նախատեսված չեն | Պարտավորություններ նախատեսված չեն |
| **Վարձակալությամբ և անհատույց օգտագործման իրավունքով տրված օբյեկտների վարձակալների և օգտագործողների կողմից ստանձնած պարտավորությունները** |
| 16. | 51/0018 |  Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանի Արշակունյաց փողոց 4 հասցե | «Արեգ-93» ՍՊԸ | Գրահրատարակչական գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն | Գրահրատարակչական գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն | Պարտավորությունները կատարվել են։ Պայմանագրի ժամկետը ավարտվել է։ | Պարտավորություններ նախատեսված չեն | Պարտավորություններ նախատեսված չեն |
| 17. | 73/0014 | Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Վարդանանց 30 հասցեում գտնվող տարածք | «Ռոբերտ Սահակյանցի անվան անիմացիոն արվեստանոց» ՀԿ | դպրոց-ստուդիայի հիմնադրումԿինոսրահի բացում և թանգարանի բացում | դպրոց-ստուդիայի հիմնադրումԿինոսրահի բացում և թանգարանի բացում | Պարտավորությունները կատարվում են | Պարտավորությունները կատարվում են | դպրոց-ստուդիայի հիմնադրումԿինոսրահի բացում և թանգարանի բացում |
| 18. |  |  Լոռու մարզի Գուգարք համայնքի 2-րդ փողոց 1-ին նրբանցք շենք 11 հասցե | Լոռու մարզի Գուգարք համայնք | «Երազիկ» նախադպրոցական ուսումնական հաստատության գործունեության իրականացման պարատվորություն | «Երազիկ» նախադպրոցական ուսումնական հաստատության գործունեության իրականացման պարատվորություն | Պահանջվել են փաստաթղթեր | Պարտավորությունները կատարվում են | «Երազիկ» նախադպրոցական ուսումնական հաստատության գործունեության իրականացման պարատվորություն |
| 19. | 09/0014 | Տավուշի մարզի Նոյեմբերանի Զ. Անդրա­նիկի N 3 հասցեում գտնվող տարածք | «Երկրապահ կամավորական միություն» ՀԿ | ռազմա-հայրենասիրական գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն | ռազմա-հայրենասիրական գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն | Պարտավորությունները կատարվում են | Պարտավորությունները կատարվում են | ռազմա-հայրենասիրական գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն |
| 20. | 24/0014 | Արշակունյաց պողոտա N 20 հասցեում գտնվող տարածք | «Հայ ասպետ»կրթադաստիա­րակչական բարեգործական հիմնադրամ | Գիտակրթական գործունեության իրականացման պարտավորություն | Գիտակրթական գործունեության իրականացման պարտավորություն | Պայմանագիրը լուծվել է | Պայմանագիրը լուծվել է | Գիտակրթական գործունեության իրականացման պարտավորություն |
| 21. | 146/0013 | Երևան քաղաքի Քանաքեռ ՀԷԿ N 14 հասցեում գտնվող տարածք | «Երկրապահ կամավորական միություն» ՀԿ | ռազմա-հայրենասիրական գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն | ռազմա-հայրենասիրական գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն | Պարտավորությունները կատարվում են | Պարտավորությունները կատարվում են | ռազմա-հայրենասիրական գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն |
| 22. | 147/0013 | Երևան քաղաքի Նորքի 11-րդ փողոց N 62 հասցեում գտնվող տարածք | «Երկրապահ կամավորական միություն» ՀԿ | ռազմա-հայրենասիրական գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն | ռազմա-հայրենասիրական գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն | Պարտավորությունները կատարվում են | Պարտավորությունները կատարվում են | ռազմա-հայրենասիրական գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն |
| 23. | 100/0014 | Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Արշակունյաց պողոտա 2ա հասցեում գտնվող տարածք | «Վիքիմեդիա Հայաստան» գիտակրթական ՀԿ | Հայաստանում վիքի տեխնոլոգիաների ներդրամանը և տարածմանը ուղղված գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն | Հայաստանում վիքի տեխնոլոգիաների ներդրամանը և տարածմանը ուղղված գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն | Պարտավորությունները կատարվում են | Պարտավորությունները կատարվում են | Հայաստանում վիքի տեխնոլոգիաների ներդրամանը և տարածմանը ուղղված գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն |
| 24. | 116/0016 | Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Կ. Ուլնեցու փողոց N 31 հասցեում գտնվող տարածք | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ | Սոցիալական ծրագրերի իրականացման պարտավորություն | Սոցիալական ծրագրերի իրականացման պարտավորություն | Պարտավորությունները կատարվում են | Պարտավորությունները կատարվում են | Սոցիալական ծրագրերի իրականացման պարտավորություն |
| 25. | 172/0017 |  Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքային համայնքի կենտրոն թաղամաս N49 հասցե | Հայասատանի երիտասարդական հիմնադրամ | Երիտասարդական ծրագրերի իրականացման պարտավորություն | Երիտասարդական ծրագրերի իրականացման պարտավորություն | Պայմանագիրը լուծվել է | Պայմանագիրը լուծվել է | Պարտավորություններ նախատեսված չեն |
| 26. | 119/0018 |  Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Ա.Տիգրանյան փողոց N5 հասցե | «Երևանի ձյուդոյի ֆեդերացիա» ՀԿ | Ձյուդոյի սպորտաձև զարգացնելու պարտավորություն | Ձյուդոյի սպորտաձև զարգացնելու պարտավորություն | Պարտավորությունները կատարվում են | Պարտավորությունները կատարվում են | Ձյուդոյի սպորտաձև զարգացնելու պարտավորություն |
| 27. | 89/0019 | Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Կոմիտասի պողոտա 49/3 հասցե | «Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ | Արդյունաբերության զարգացման ուղղված պարտավորության իրականացում | Արդյունաբերության զարգացման ուղղված պարտավորության իրականցում | Պարտավորությունները կատարվում են | Պարտավորությունները կատարվում են | Արդյունաբերության զարգացման ուղղված պարտավորության իրականացում |
| 28. | 43/0014 | Տավուշի մարզի Սևքարի համայնքում գտնվող տարածք | «Դարպաս գյուղատնտե-սական ասոցիացիա» սպառողական կոոպերատիվ | Գյուղատնտեսական արդյունաբերության խթանման և աջակցամանը ուղղված գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն | Գյուղատնտեսական արդյունաբերության խթանման և աջակցամանը ուղղված գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն | Պարտավորությունները կատարվում են | Պարտավորության կատարման վերաբերյալ դեռևս փաստաթղթեր չի ներկայացվել։ | Գյուղատնտեսական արդյունաբերության խթանման և աջակցամանը ուղղված գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն |
| 29. | 02/0016 | Արագածոտնի մարզի Արտաշավան համայնքի 6-րդ փողոց N 1 փակուղի N 8 հասցե | «Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» հիմնադրամ | Գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն | Գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն | Պարտավորությունները կատարվում են | Պարտավորությունները կատարվում են | Գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն |
| 30. | 03/0016 |  Սյունիքի մարզի Խնձորեսկ համայնքի 1-ին փողոց N 2 հասցե  | «Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» հիմնադրամ | Գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն | Գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն | Պարտավորությունները կատարվում են | Պարտավորությունները կատարվում են |
| 31. | 107/0013 |  Երևան քաղաքի Վ.Վաղարշյան փողոց N24 հասցե | «Այկիդո-Այկիկայի ֆեդերացիա» ՀԿ | Գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն | Գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն | Պարտավորությունները կատարվում են | Պարտավորությունները կատարվում են | Գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն |
| 32. | 01/0010 | Լոռու մարզ, ք Ստեփանավան Սայաթ-Նովայի 3 հասցե | «Լիարժեք կյանք» ՀԿ | 20 000 000 հայկական դրամ | 14 000 000 հայկական դրամ | Կատարվել է 14 426 970 հայկական դրամ։ | Պարտավորությունները կատարվում են | 4 000 000 հայկական դրամ |
| 33. | 81/0017 | Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքային համայնքի Երևանյան փողոց N 2/1 հասցե | Հայաստանի «Սևան» մարզական ՀԿ | 3 000 000 հայկական դրամի ներդրում | 3 000 000 հայկական դրամի ներդրում | Կատարվել է ՝ 3 325 068 հայկական դրամ։ Թերակատարման համար հաշվարկվել է տուգանք 194 570 հայկական դրամ, որը վճարվեկլ է։ | Պարտավորությունները կատարվում են | Գործունեության իրականացում |
| 34. | 119/0016 |  Տավուշի մարզի Իջևանի քաղաքային համայնքի Իջևանյան փողոց N 8 հասցեում գտնվող հողամաս | «Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտե» իրավաբանական անձանց միություն | Լողավազանի շահագործման պարտավորության իրականացում | Լողավազանի շահագործման պարտավորության իրականացում | Պարտավորությունները կատարվում են | Պարտավորությունները կատարվում են | Լողավազանի շահագործման պարտավորության իրականացում |
| 35. | 104/0017 |  Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանի Գ.Լուսավորչի փողոց N 7 հասցե |  «Գլոբալ Բրիջ»  ՍՊԸ | Կրթական գործունեության իրականացման պարտավորություն | Կրթական գործունեության իրականացման պարտավորություն | Պարտավորությունները կատարված են | Պարտավորությունները կատարվում են | Կրթական գործունեության իրականացման պարտավորություն |
| 36. | 147/0019 | Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայանքի Տիգրան Մեծ փողոց 17/1 հասցե | «Սոցիալական երկխոսություն» սոցիալական ՀԿ | Նպաստել սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների զարգացմանը | Նպաստել սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների զարգացմանը | Պարտավորությունները կատարվում են | Պարտավորությունները կատարվում են | Նպաստել սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների զարգացմանը |
| 37. | 172/0017 |  Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր քաղաքային համայնքի կենտրոն թաղամաս N49 հասցե | «Վայոց Ձորի մարզի շախմատի ֆեդերացիա» ՀԿ | Գործունեության իրականացման պարտավորություն | Գործունեության իրականացման պարտավորություն | Պահանջվել է լրացուցիչ տեղեկատվություն: | Պարտավորության կատարման վերաբերյալ պահանջվել են լրացուցիչ փաստաթղթեր: | Գործունեության իրականացման պարտավորություն |
| 38. | 150/0019 | Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Սեբաստիա փողոց N 37 հասցե | Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ եկեղեցի Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին | Հայորդյաց տան գործունեությունը շարունակելու նպատակով | Հայորդյաց տան գործունեությունը շարունակելու նպատակով | Պարտավորությունները կատարվում են | Պարտավորությունները կատարվում են | Պարտավորություններ նախատեսված չեն |
| 39. | 192/0013 | Երևան, Պ. Սևակի փողոց N 11 հասցեում գտնվող անշարժ գույք | «Տիգրան Մարգարյան մարզահամալիր» բարեգործական հիմնադրամ | Գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն | Գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն | Պարտավորությունները կատարվում են | Պարտավորությունները կատարվում են | Գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն |
| 40. | 191/0015 | Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանի Չարենցի 75 հասցեում գտնվող տարածք | «Ռոսիա» ՀԿ-ի «Սլավյանսկայա» միջնակարգ դպրոց»Սպը | 5 200 000 հայկական դրամի ներդրում, որից մնացել է կատարել 2 600 000 հայկական դրամ | 520 000 հայկական դրամի ներդրում | Կատարվել է 600 000 հայկական դրամ | 465 000 հայկական դրամ ներդրում | 520 000 հայկական դրամի ներդրում |
| 41. | 48/0016 | Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Սարյան փողոց N 22 հասցեում գտնվող տարածք | «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ | Օրենսդրական դաշտի բարելավման, դրա արդյունավետության, պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն | Գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն | Պայմանագիրը լուծվել է | Պայմանագիրը լուծվել է | Օրենսդրական դաշտի բարելավման, դրա արդյունավետության, պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն |
| 42. | 113/0018 |  Վայոց Ձորի մարզի Արենի համայնքի Խաչիկ գյուղի 18-րդ փողոց N 1 հասցե | «Ոսկե կար» ՍՊԸ | Գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն | Գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն | Պարտավորությունները կատարվում են | Պարտավորությունները կատարվում են | Գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն |
| 43. | 17/0020 |  քաղաք Երևան, կենտրոն վարչական շրջան, Սարմենի փողոց N 1 շենք, N 12 տարածք հասցե | «Ս.Դ. Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոն» ՀԿ | Գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն | Գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն | Պարտավորությունները կատարվում են |  Պարտավորությունները կատարվում են |  Գործունեություն իրականացնելու պարտավորություն |
| 44. | 24/0020 |  Շիրակի մարզ, համայնք Աշոցք, 2-րդ թաղամաս, Գյումրու խճուղի N 5 հասցե | «Լեռ» ՍՊԸ | որպես սպանդանոց շահագործելու նպատակով | որպես սպանդանոց շահագործելու նպատակով | Պարտավորությունների կատարման համար առկա են ժամկետներ | Պարտավորության կատարման վերաբերյալ փաստաթղթեր չի ներկայացվել | որպես սպանդանոց շահագործելու նպատակով |
| 45. | 23/0020 | Արագածոտնի մարզ Թալին քաղաք, Թալին Ձորափնյա փողոց N 71 հասցե | «ԹՍՀ ԹԱԼԻՆԻ ՍԼՈՏԵՐ ՀՕՈՒՍԵ» ՍՊԸ  | որպես սպանդանոց շահագործելու նպատակով | որպես սպանդանոց շահագործելու նպատակով | Պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ ներկայացվել են փաստաթղթեր, գտնվում են ուսումմնասիրման փուլում: | Պարտավորության կատարման վերաբերյալ փաստաթղթեր չի ներկայացվել | որպես սպանդանոց շահագործելու նպատակով |
| 46. | 25/0020 | Սյունիքի մարզ, համայնք Սիսիան, քաղաք Սիսան, Իսրաելյան փողոց N 47 հասցե | «Առողջ մսամթերք» ՍՊԸ | որպես սպանդանոց շահագործելու նպատակով | որպես սպանդանոց շահագործելու նպատակով | Ներդրումների և աշխատատեղերի ստեղծման պարտավորությունը կատարված է:  | Պարտավորության կատարման վերաբերյալ փաստաթղթեր չի ներկայացվել | որպես սպանդանոց շահագործելու նպատակով |
| 47. | 30/0020 |  Կոտայքի մարզ, քաղաք Հրազդան, Շահումյան փողոց N 2 հասցե | «Հրազ-Սպանդանոց» ՍՊԸ | որպես սպանդանոց շահագործելու նպատակով | որպես սպանդանոց շահագործելու նպատակով | Պայմանագիրը լուծվել է | Պարտավորության կատարման վերաբերյալ փաստաթղթեր չի ներկայացվել | որպես սպանդանոց շահագործելու նպատակով |
| 48. | 153/0018 | Երևան քաղաքի, Արաբկիր վարչական շրջանի, Կոմիտասի պողոտա 49/3 հասցե | «Սիրահայերի միություն» ՀԿ | Գործունեության իրականացում և 5 000 000 հայկական դրամ | 2 000 000 հայկական դրամ | Նեդրումային Պարտավորությունները կատարվել են ժամկետից շուտ | Պարտավորությունը կատարվում է | - |
| 49. | Վարձակալություն 19/019 |  Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Ազատության պողոտա N 26 հասցե | «ԱԶԱԴ Ֆարմասյութիքլզ» ՍՊԸ | 300 000 000 հայկական դրամ և ստեղեծել 10 լաբորատորիա և առնվազն 30 լրացուցիչ աշխատատեղ՝ հասցնելով 60 աշխատատեղի, 450 000 միջին աշխատավարձով /չհարկված/ պահպանելով առնվազն 5 տարի | 300 000 000 հայկական դրամ ևստեղեծել 10 լաբորատորիա և առնվազն 30 լրացուցիչ աշխատատեղ՝ հասցնելով 60 աշխատատեղի, 450 000 միջին աշխատավարձով /չհարկված/ | Կատարվել է ժամկտների փոփոխություն | - | Ստեղծված աշխատատեղերը պահպանել |