ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

- Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը, առաջարկվող կարգավորման բնույթը

ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է   Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկների շենքային պայմանների բարելավմամբ: ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայութունը կապալառու կազմակերպությունների հետ 2022 թվականին կնքել է շինարարական աշխատանքների պայմանագրեր քրեակատարողական հիմնարկներում վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով: Շինարարական աշխատանքները մինչև 2022թ. դեկտեմբերի 25 չեն ավարտվել, որի արդյունքում աշխատանքների ավարտի ժամկետները համաձայն պայմանագրի  8.8 կետի, համաձայնագրով երկարացվել է մինչև 24 հունվար 2023 թ.: Պայմանագրով նախատեսված, սակայն փաստացի չկատարված աշխատանքների գումարները վերադարձվել են պետբյուջե: Կապալառու կազմակերպությունները շինարարական աշխատանքները ավարտել են 2023 թվականին և իրականացվել են կատարված աշխատանքների ընդունման-հանձնման գործընթաց, որի համար անհրաժեշտ է կատարել վճարումներ ընդհանուր` 39 811 582 ՀՀ դրամ: Ստորև ներկայացվում է ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկների և կապալառու կազմակերպությունների ցանկը, որտեղ ավարտվել են շինարարական աշխատանքները.

1. ՀՀ արդարադատության նախարարություն «Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկի ներքին ջրամատակարարման, արտաքին և ներքին ջրահեռացման համակարգի ցանցերի վերանորոգում, սանհանգույցների և բաղնիքի վերանորոգման աշխատանքներ`

- Կապալառու «Արտ Պլաս» ՍՊԸ (համաձայն 13.05.2022թ. կնքված թիվ ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-22/2  պայմանագիր) – 10 104 772 ՀՀ դրամ.

- Տեխնիկական հսկիչ – «Ռիջիդ» ՍՊԸ  (համաձայն 13.05.2022թ. կնքված թիվ ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԾՁԲ-22/7-2 պայմանագիր) – 80 000 ՀՀ դրամ.

- Հեղինակային հսկիչ «Հազարաշեն» ՍՊԸ (համաձայն 03.05.2022թ. կնքված թիվ ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ՄԱ-ԾՁԲ-22/7 պայմանագիր) - 149.000 ՀՀ դրամ.

2. ՀՀ ԱՆ «Վարդաշեն» ՔԿՀ կիսաբաց ռեժիմի հարկը մեկուսարանին համապատասխան վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ`

- Կապալառու «Արտաշատի ԷՑՇ» ՍՊԸ (համաձայն 05.08.2022թ. կնքված թիվ ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-22/3 պայմանագրի) – 13 725 594 ՀՀ դրամ.

- Տեխնիկական հսկիչ – «Տեխ քոնթրոլ» ՍՊԸ (համաձայն 18.08.2022թ. կնքված թիվ ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԾՁԲ-22/12-2 պայմանագրի) - 270 000 ՀՀ դրամ.

- Հեղինակային հսկիչ - «Շին նախագիծ» ՍՊԸ (համաձայն 02.08.2022թ. կնքված թիվ ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ՄԱ-ԾՁԲ-22/8-1 պայմանագրի) - 112 000  ՀՀ դրամ.

3. ՀՀ ԱՆ «Վարդաշեն, «Վանաձոր, «Արթիկ , «Արմավիր և «Սևան քրեակատարողական հիմնարկներում հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց (ՀԽՈՒԱ) համար համապատասխան պայմաններ ստեղծելու համար շինարարական աշխատանքներ`

- Կապալառու «Արտաշատի ԷՑՇ» ՍՊԸ (համաձայն 23.12.2022թ. կնքված թիվ ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-22/4 պայմանագրի) – 14 862 216 ՀՀ դրամ.

- Տեխնիկական հսկիչ – «Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ-(համաձայն 02.08.2022թ. կնքված թիվ ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԾՁԲ-22/12-1 պայմանագրի) - 400.000 ՀՀ դրամ.

- Հեղինակային հսկիչ - «Շին նախագիծ» ՍՊԸ (համաձայն 02.08.2022թ. կնքված թիվ ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ՄԱ-ԾՁԲ-22/8-2 պայմանագրի) - 108 000  ՀՀ դրամ.

Ընդ որում, քրեակատարողական հիմնարկներում կապիտալ վերանորոգման շինարարական աշխատանքները պետք է իրականացվեն 1120 «Քրեակատարողական ծառայություններ» ծրագրի  «31005. Քրեակատարողական հիմնարկներում ազատությունից զրկված հաշմանդամություն ունեցող անձանց պահպանման մատչելի պայմանների ապահովում» և «31004. Քրեակատարողական հիմնարկների օպտիմալացում, շենքային պայմանների բավարարում» միջոցառումների շրջանակներում՝ համապատասխանաբար՝ /31005/ 15370216 ՀՀ դրամ և /31004/ 24441366 ՀՀ դրամ  գումարով:

Միևնույն ժամանակ, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Արմավիր», «Սևան», «Աբովյան» և «Վանաձոր» քրեակատարողական հիմնարկներում վերանորոգման շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ առանց ֆինանսական միջոցների նախատեսման, սույն թվականի մայիս ամսվա ընթացքում, հայտարարվել էին թվով երկու գնման ընթացակարգեր՝  «ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-23/4»  և «ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-23/5» ծածկագրերով՝ ընդհանուր 8 չափաբաժիններով: Նշված գնման ընթացակարգերի ամփոփման արդյունքում՝ հայտարարված 8 չափաբաժիններից կայացել են թվով 4 չափաբաժինները, որոնց հաղթող կազմակերպությունների հետ, ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայությունը, նախատեսում է կնքել գնման պայմանագրեր  (երկու չափաբաժիններով պայմանագրերը արդեն իսկ կնքվել են, իսկ մյուս երկուսը գտնվում են կնքման փուլում): Շինարարական աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով անհրաժեշտ է նաև ձեռքբերել վերջիններիս նկատմամբ տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայություններ:

Շինարարական աշխատանքներ՝ «ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-23/4»  և «ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-23/5»  ծածկագրեր.

| Հ/Հ | Շինարարական աշխատանքների անվանումները | Պայմանագրի գումարը, ՀՀ դրամ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ՀՀ ԱՆ «Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկի դպրոցի և անչափահասների տեղամասի (վերափոխել կանանց տեղամասի) մասնաշենքերի շինարարական աշխատանքներ՝ ծածկագիր «ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-23/4» | 62.872.800 |
| 2 | ՀՀ ԱՆ «Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկի մասնաշենքերի տանիքների վերանորոգման և թվով չորս դիտաշտարակների կառուցման աշխատանքներ՝ ծածկագիր «ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-23/4» | 56.562.000 |
| 3 | ՀՀ ԱՆ «Վանաձոր» քրեակատարողական հիմնարկի արտաքին ջրահեռացման ցանցերի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ՝ ծածկագիր «ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-23/4» | 31.998.480 |
| 4 | ՀՀ ԱՆ «Սևան ՔԿՀ-ի պատժախցերի, պահպանության և դիտաշտարակների վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ՝ ծածկագիր «ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-23/5» | 41.517.000 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 192.950.280 |

Տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայություններ

| Հ/Հ | Շինարարական աշխատանքների անվանումները | Տեխնիկական հսկողության գումարը, ՀՀ դրամ | Հեղինակային հսկողության գումարը, ՀՀ դրամ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ՀՀ ԱՆ «Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկի դպրոցի և անչափահասների տեղամասի (վերափոխել կանանց տեղամասի) մասնաշենքերի շինարարական աշխատանքներ | 1.171.300 | 390.500 |
| 2 | ՀՀ ԱՆ «Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկի մասնաշենքերի տանիքների վերանորոգման և թվով չորս դիտաշտարակների կառուցման աշխատանքներ | 1.119.000 | 373.000 |
| 3 | ՀՀ ԱՆ «Վանաձոր» քրեակատարողական հիմնարկի արտաքին ջրահեռացման ցանցերի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ | 710.300 | 237.000 |
| 4 | ՀՀ ԱՆ «Սևան ՔԿՀ-ի պատժախցերի, պահպանության և դիտաշտարակների վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ | 816.800 | 273.000 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 3.817.400 | 1.273.500 |

Վերոնշյալ աշխատանքների և ծառայությունների ընդհանուր գումարը կազմում է 198.041.180 ՀՀ դրամ, որն իրականացվելու է 1120 «Քրեակատարողական ծառայություններ» ծրագրի «31004. Քրեակատարողական հիմնարկներկների օպտիմալացում, շենքային պայմանների բավարարում» միջոցառմամբ:

Ելնելով վերոգրյալից, Նախագծով առաջարկվում է «Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ և լրացումներ, որով 237,852.8 հազ․ դրամ կհատկացվի Քրեակատարողական ծառայությանը՝ շենքային պայմանների բարելավման նպատակով։ Գումարի հատկացումը նախատեսվում է իրականացնել 1228 ծրագրի «31001․ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի շենքային պայմանների ապահովում» միջոցառմամբ նախատեսված գումարի վերաբաշխմամբ, քանի որ Արդարադատության թաղամասի կառուցման շուրջ քննարկումները շարունակվում են և դեռ վերջնականապես չեն ավարտվել։ Ընդ որում, նվազեցման արդյունքում հետագայում ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին նշված գումարի չափով ֆինանսական միջոցների վերականգնման անհրաժեշտություն չի առաջանա:

2.Ակնկալվող արդյունքը

Նախագծի ընդունման արդյունքում «Սևան», «Աբովյան» և «Վանաձոր»  քրեակատարողական հիմնարկներում կիրականցվեն կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ, միևնույն ժամանակ կփոխհատուցվեն  «Աբովյան  քրեակատարողական հիմնարկի ներքին ջրամատակարարման, արտաքին և ներքին ջրահեռացման համակարգի ցանցերի վերանորոգման, «Վարդաշեն, «Վանաձոր, «Արթիկ, «Արմավիր և «Սևան քրեակատարողական հիմնարկներում հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց (ՀԽՈՒԱ) համար համապատասխան պայմաններ ստեղծելու համար շինարարական աշխատանքների ծասխերը։

3․Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք․

Նախագիծը մշակվել է Արդարադատության նախարարության կողմից։

4Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը

ՀՀ կառավարության սույն նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում:

5․Նախագծի ընդունման դեպքում լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման մասին.

ՀՀ կառավարության սույն որոշման նախագծի ընդունումը ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի եկամուտների և ծախսերի փոփոխության չի հանգեցնի:

6․Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի Հանրապետության վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

Նախագիծն առնչվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի 5․6 կետին, մասնավորապես, ազատությունից զրկված անձանց արժանապատիվ պահպան պայմանների ապահովմանը, անմիջականորեն առնչվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի 2019-2023 թվականների ռազմավարության միջոցառումների ծրագրին։