ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ԵՎ ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

- Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտություն

Սույն որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է  հետևյալ հանգամանքով.

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 2030-Ն որոշման համաձայն «Rohde & Schwarz» գերմանական ընկերության հետ կնքված պետական կարիքների համար «ԲՏԱՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2022/01» պայմանագրի  2022 թվականին նախատեսված (919,734 եվրոյի չափով) ՀՀ տարածքում ռադիոմոնիտորինգի ներդրման աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2023 թվականի հունվարի 31-ը ներառյալ՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջները: Ելնելով նշվածից    ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 22-ի 2035 – Ն որոշմամբ  ծրագրով հատկացված միջոցներից 2022թ. ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ է ուղղվել 468.0 մլն դրամ՝ պայմանով, որ հետագայում նշված միջոցները կհատկացվեն ընթացիկ տարում՝ ելնելով կատարվող աշխատանքներից և անհրաժեշտությունից:  Նշված 468 մլն դրամից 418 մլն. դրամը աշխատանքների, իսկ 50 մլն. դրամը՝ ծրագրով նախատեսված ավտոմեքենայի ձեռքբերման գումարներն են:

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի  փետրվարի 23-ի N 247–Ն որոշմամբ երկարաձգված աշխատանքների համար ՀՀ տարածքում ռադիոմոնիտորինգի ներդրման աշխատանքների համար 2023թ. նախատեսված տարեկան միջոցների հաշվին չորրորդ եռամսյակից տեղափոխվել  է առաջին եռամսյակ 400,000.0 հազար դրամ՝ ժամանակավորապես ազատ միջոցների հաշվին, հետագայում ՀՀ պետական բյուջեից փոխհատուցելու պայմանով: Եվրոյի փոխարժեքի կուրսի նվազմամբ պայմանավորված վճարվել է 319,458.3 հազար դրամ:

Ընդհանուր առմամբ, 2023 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով ծրագրով տարեկան նախատեսված 1,751,281.0 հազար դրամից 1,421,713.0 հազար դրամը ծանրաբեռնված է «Rohde & Schwarz» գերմանական ընկերության հետ կնքված համաձայնագրով, որը կվճարվի 2023 թվականի չորրորդ եռամսյակում՝ աշխատանքների հերթական փուլի  ավարտից հետո:  Տարբերությունը կազմում է 329,568.0 հազար դրամ, որից ինչպես նշվեց, վճարվել է 319,458.3 հազար դրամ՝ 2022 թվականի աշխատանքների համար:

Ներկայումս անհրաժեշտություն է առաջացել ձեռք բերել 5 ավոտմեքենա, 3 անխափան սնուցման սարքեր, 4 դիզելային գեներատոր ինչը ևս նախատեսված էր Ռադիոմոնիթորինգի ներդրման ծրագրով: Պետք է նկատի ունենալ, որ «Rohde & Schwarz» գերմանական ընկերության կողմից շարժական կայանների ներդրման և գործարկման աշխատանքները հնարավոր կլինի իրականացնել միայն ավտոմեքենաները ձեռք բերելուց հետո: Մասնավորապես.

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագրին և ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» թիվ 1346-Լ որոշման համաձայն՝ ներդրվող ռադիոմոնիթորինգի համակարգի կազմում գործելու են թվով 5 շարժական կայաններ:

Հաշվի առնելով շարժական կայանների գործառնական նշանակությունը և կազմում ներառված տեխնիկական միջոցների եզրաչափերը և ընդհանուր քաշը (շուրջ 2,5 տոննա), համակարգի ներդրման «Տեխնիկական առաջադրանքի» պայմաններով նախատեսվել է շարժական կայանները հավաքել 1 լիաքարշակ և 4 միկրոավտոբուս տեսակների ավտոմեքենաների բազայի վրա:

Ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման աշխատանքները կատարող «Rohde & Schwarz» գերմանական ընկերության մասնագետների կողմից առաջարկվել է պահանջվող լիաքարշակ և միկրոավտոբուս տեսակների ավտոմեքենաների մոդելների ընտրությունը կատարել համապատասխանաբար՝ LAND CRUISER  դասի կամ Mercedes G դասի և Toyota Hiace կամ Mercedes Sprinter դիզելային շարժիչներով մոդելներից, որոնց թափքերը լինեն գործարանային լրացուցիչ ամրացմամբ և համլրված լինեն տանիքի դիմացկուն բեռնացանցերով և կցորդիչներով (պատվիրվում են լրացուցիչ):

Ավտոմեքենաների նշված մոդելների համար, «Rohde & Schwarz» ընկերությունը «Mercedes» և «Toyota» ավտո արտադրող ընկերությունների հետ արդեն ունի շարժական կայանի տեխնիկական միջոցների տեղակայման և էլեկտական միացումների համաձայնեցված  սխեմաների գծագրերը և  դրանց մշակման համար լրացուցիչ ծախսեր չեն պահանջվի։ Բացի այդ, համաձայնեցված գծագրերով կատարված աշխատանքների դեպքում պահպանվում են ավտոմեքենայի գործարանային երաշխիքները։

Ինչ վերաբերվում է այլ ապրանքանիշի ավտոմեքենաների ընտրությանը, ապա «Rohde & Schwarz» ընկերության մասնագետների գնահատմամբ դրանց դիմացկունությունը անհամեմատ ցածր է և շահագործման ընթացքում հաճախակի կլինեն տեխնիկական խնդիրները, ինչպես նաև կայանի տեխնիկական միջոցների տեղակայման և էլեկտրական միացումների նոր գծագրերի մշակման և համաձայնեցման անհրաժեշտություն կառաջանա։

ՈՒսումնասիրման արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող Mercedes ընկերության պաշտոնական ներկայացուցչության լիցենզիան թույլ չի տալիս ավտոմեքենայի վաճառք իրականացնել ՀՀ պետական կառույցներին։ Ավտոմեքենա ձեռք բերելու համար պետք է նախապես հայտ ներկայացնել Գերմանիայում գտնվող Mercedes ընկերության գլխամասային գրասենյակ, հայտը մշակվելուց հետո ստանալ պատասխան և իրականացնել պատվեր:

Ի տարբերություն Mercedes ընկերության պաշտոնական ներկայացուցչության, Toyota ընկերության պաշտոնական ներկայացուցչության լիցենզիան թույլ է տալիս անմիջապես վաճառք իրականացնել պետական կառույցներին՝ ընդ որում ավելի մատչելի գներով:

Կատարված բանակցությունների արդյունքում, այսպիսով նախատեսվում է 1  Տոյոտա Lc 300 gr sport մակնիշի  2023թ արտադրության մեքենայի ձեռքբերում   123,000  դոլար արժեքով և  Haece silver  2022 թ. արտադրության 4 մեքենաների ձեռքբերում, յուրաքանչյուրը՝ 38,500 դոլար արժեքով: Պահանջվող գումարը կկազմի 123000+(38500*4)= 123000+154000=277000 հազար դոլար: Դոլարի փոխարժեքը հաշվարկվել է 387 դրամ:  Ընդամենը՝ շուրջ 107,2 մլն դրամ:

Բացի այդ, ծրագրի շրջանակներում անհրաժեշտ է նաև 10,8 մլն դրամ 3 անխափան սնուցման սարքերի և 4 դիզելային գեներատորների ձեռքբերման համար, ինչպես նաև 63.0 մլն դրամ (շուրջ 150.0 հազար դոլար)՝ Տոյոտա Lc 300 gr sport մակնիշի  ավտոմեքենայի վրա սարքավորումների տեղադրման համար, որի համար նախատեսված միջոցները ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 22-ի 2035 – Ն որոշմամբ  հետ են վերադարձվել ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ՝ ավտոմեքենայի ձեռք չբերման պատճառով: Մնացած 4 ավտոմեքենաների համար սարքավորումների տեղադրման աշխատանքների գումարները նախատեսված են 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով:

Արդյունքում, ընդհանուր կպահանջվի 181,0 մլն դրամ, որն առաջարկվում է վերաբաշխել 1043 ծրագրի 11020 «Թվային ծառայությունների ձեռքբերում» միջոցառման համար հատկացված միջոցներից հետագայում փոխհատուցելու պայմանով: Պետք է նշել, որ «Թվային ծառայությունների ձեռքբերում» միջոցառման համար ՀՀ պետական բյուջեով առաջին կիսամյակում հատկացված 289.7 մլն դրամը (որից առաջին եռամսյակի համար 118.0 մլն դրամ) դեռևս չի ծախսվել հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ ամիսներին եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով պատվերների կատարման անհնարինության հիմքով:

Ելնելով վերոգրյալից, որոշման նախագծով առաջարկվում է կատարել նաև տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածային փոփոխություն 107.2 մլն. դրամի չափով՝ «վարչական սարքավորումներից» վերաբաշխելով «տրանսպորտային սարքավորումներ» հոդվածին:

Գնման գործընթացն անհրաժեշտ է իրականացնել մեկ  անձից գնման ընթացակարգով՝ պատվիրատուի ղեկավարի որոշման հիմքով սույն որոշումն ընդունվելուց հետո եռօրյա ժամկետում, առանց կանխավճարի տրամադրման և  կնքել պայմանագիր «Տոյոտա Երևան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ՝ սահմանելով, որ «Տոյոտա Երևան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է միակողմանի հաստատած հայտարարության տուժանքի ձևով՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 9-րդ ենթակետի դրույթները, որի դեպքում ռիսկը և պատասխանատվությունը պատվիրատուն վերցնում է իր վրա:

Ինչ վերաբերվում է 1043 ծրագրի 11020 «Թվային ծառայությունների ձեռքբերում» միջոցառման համար հետագայում գումարներ հատկացնելու անհրաժեշտությանը, ապա համաձայն կնքված պայմանագրի՝ «Գեոկոսմոս» ՓԲ ընկերությունը պարտավորություն է կրում նշված գումարի չափով ահմանված լուծաչափերով նկարների ձեռքբերման համար և սահմանված գումարից պատվերի չափը չկատարելու դեպքում պարտավորված կլինի վճարել ծառայության ապահովման վճար 150,000 եվրոյի չափով:   181.0 մլն դրամը նախատեսվում է հետ վերադարձնել 11020 «Թվային ծառայությունների ձեռքբերում» ծրագրին, առկայության դեպքում տարվա ընթացքում նախարարության կողմից իրականացվելիք այլ ծրագրերից սպասվելիք տնտեսումների հաշվին, իսկ միջոցների անբավարարության դեպքում՝ ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից, որի վերաբերյալ սահմանված ժամկետում կներկայացվի լրացուցիչ առաջարկություն:

2. Լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտությունը և պետական բյուջեի եկամուտներում ու ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունները

Որոշման նախագծի ընդունումը չի հանգեցնի 2023 թվականի պետական բյուջեի եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման:

3. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ

Որոշման նախագիծը բխում է  ՀՀ կառավարության  2021 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1363-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ ծրագրի, «2.3 Բարձր տեխնոլոգիաներ» մասի, «Հեռահաղորդակցություն» բաժնի դրույթներից, այն է՝ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում ռադիոեթերի շուրջօրյա վերահսկում, և մինչև 100 տոկոս եթերի մաքրության ապահովում, այդ նպատակով շարժային և բազային ռադիոմոնիթորինգի ժամանակակից համակարգի ներդրում: