հիմնավորոՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ,ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ,ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ, ԱՐԱՐԱՏԻ, ԱՐՄԱՎԻՐԻ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ, ԼՈՌՈՒ, ԿՈՏԱՅՔԻ, ՇԻՐԱԿԻ, ՍՅՈՒՆԻՔԻ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ  ԵՎ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՊԵՏՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԵՐԻՆ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2049-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ » ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

1.  Անհրաժեշտությունը

Որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստանի Հանրապետություն բռնի տեղահանված և ՀՀ մարզում բնակեցված մեր հայրենակիցներին առաջին անհրաժեշտության պարենային և ոչ պարենային ապրանքների ձեռքբերման և հյուրանոցային ծառայությունների ֆինանսավորումն ապահովելու, մարզերում առաջնահերթ լուծում պահանջող, անհետաձգելի (հրատապ) համարվող ծրագրերի իրականացման, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի «ՀՀ պետական բյուջեից համայնքներին սուբվենցիաների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1708-Ն որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված կարգի դրույթների համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության համայնքներից ստացված տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված ծրագրերի արդյունավետ իրականացման ապահովման անհրաժեշտությամբ:

2.    Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

2023 թվականի սեպտեմբերի վերջին Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստանի Հանրապետություն բռնի տեղահանվածներն արդեն իսկ բնակվում են մարզերի հյուրանոցներում, ստացել և դեռ շարունակում են ստանալ առաջին անհրաժեշտության պարենային և ոչ պարենային ապրանքներ։ Ուստի առաջին անհրաժեշտության ապրանքների հրատապ ձեռքբերման, ինչպես նաև հյուրանոցային ծառայությունների փոխհատուցումն իրականացնելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել 2023 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված միջոցառումների վերաբաշխման միջոցով 480․0 մլն դրամ գումար հատկացնել ՀՀ մարզպետների աշխատակազմերին՝  անհրաժեշտ ծախսերն իրականացնելու համար, որից որից ՀՀ Արագածոտնի մարզին 65․0 մլն դրամ,  Արմավիրի մարզին՝ 3.0 մլն դրամ, Գեղարքունիքի մարզին` 50․0 մլն դրամ,   Կոտայքի մարզին` 229․0 մլն դրամ, Շիրակի մարզին` 4․6 մլն դրամ, Սյունիքի մարզին` 238․0 մլն դրամ։

Նախագծով նախատեսվում է նաև 21029 «Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով Հայաստանի Հանրապետությունում Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիներին կացարան տրամադրած կազմակերպություններին աջակցության տրամադրում» միջոցառուման շրջանակում փոխհատուցել 2022թ. դեկտեմբերի 12-ից Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով ՀՀ-ում Լեռնային Ղարաբաղի 50 քաղաքացիներին կացարան տրամադրած 3 կազմակերպություններին 01․10․2023-10․11․2023թթ․ համար հյուրանոցային ծառայությունների դիմաց կատարած ծախսերը, ինչի նպատակով նախատեսվում է Երևանի քաղաքապետարանին հատկացնել 54․5 մլն դրամ սուբվենցիա։

Նախագծով նախատեսվում է նաև 21025 «Մարզերում առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծում» միջոցառուման շրջանակում Արարատի մարզպետի աշխատակազմին հատկացնել 1․25 մլն դրամ։ ՀՀ կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1520-Լ որոշման հավելվածի 4-րդ կետում նշված աջակցության ձևերից օգտվող տնտեսավարող սուբյեկտների մթերման կետերում 2023 թվականի խաղողի մթերումների գործընթացը կազմակերպելու և Արարատի մարզպետի աշխատակազմի համակարգմամբ իրականացվող մշտադիտարկման աշխատանքներին ներգրավված երրորդ անձանց վարձատրությունն ապահովելու համար մթերման ամբողջ սեզոնի համար հինգ անձանց յուրաքանչյուրին վճարել 250.0 հազար դրամ:

Նախագծով նախատեովում է նաև՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմին հատկացնել 75,095.0 հազ. ՀՀ դրամ, ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմին հատկացնել 25,800.0 հազ. ՀՀ դրամ: Ընդհանուր գումարի չափը կազմում է 100,895.0 հազ. ՀՀ դրամ:

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմին 75,095.0 հազ. ՀՀ դրամ (որից 36,670.2 հազ. ՀՀ դրամը կտրամադրվի սուբվենցիա Գավառ համայնքին, 10,587.5 հազ. ՀՀ դրամը, որպես դրամաշնորհ կտրամադրվի «Վարդենիսի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի, 27,837.3 հազ. ՀՀ դրամը, որպես դրամաշնորհ կտրամադրվի Վարսեր գյուղի Ռ. Պետրոսյանի անվան միջնակարգ դպրոցին) հատկացնելը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով.

2023 թվականի նոյեմբերի 26-ին ուժեղ քամիները մեծ վնաս են հասցրել Գավառ քաղաքի թվով 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքներին։ Մեկ շենքի տանիք անհրաժեշտ է կառուցել ամբողջությամբ, իսկ թվով 4 տանիքներ կարիք ունեն մասնակի վերանորոգման։ Նկատի ունենալով եղանակային պայմանները, խիստ անհրաժեշտություն է առաջացել հնարավորինս արագ իրականացնել տանիքների վերանորոգման աշխատանքները։ Գավառի համայնքապետարանի կողմից ձեռք են բերվել Գավառ քաղաքի թվով 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, որի համաձայն շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինը կազմում է 35.951.240 ՀՀ դրամ, իսկ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների գինը՝ 719.000 ՀՀ դրամ (ընդամենը՝ 36.670.240 ՀՀ դրամ)։

Եղանակային պայմաններով պայմանավորված խիստ անհրաժեշտություն է առաջացել իրականացնելու մարզային ենթակայության թվով 2 հաստատությունների ջեռուցման համակարգերի կառուցման աշխատանքները։

-ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Վարդենիսի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի ջեռուցման համակարգի կառուցման նպատակով բժշկական կենտրոնի կողմից գնանշման հարցման ձևով հայտարարվել են շինարարական աշխատանքների և որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթներ, որոնց պայմանագրային գները համապատասխանաբար կազմում են 10.317.480 ՀՀ դրամ և 270.000 ՀՀ դրամ (ընդամենը՝ 10.587.480 ՀՀ դրամ)։

-ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարսեր գյուղի Ռ. Պետրոսյանի անվան միջնակարգ դպրոցի ջեռուցման համակարգի կառուցման նպատակով դպրոցի կողմից գնանշման հարցման ձևով հայտարարվել են շինարարական աշխատանքների և որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթներ, որոնք ներկայումս գտնվում են անգործության ժամկետի մեջ։ Մինչև ս/թ դեկտեմբերի 8-ը ծանուցումներ կուղարկվեն ընտրված մասնակիցներին պայմանագրեր կնքելու համար։ Շինարարական աշխատանքների պայմանագրային գինը կազմում է 27.297.251 ՀՀ դրամ, իսկ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագրային գինը` 540.000 ՀՀ դրամ (ընդամենը՝ 27.837.251 ՀՀ դրամ)։

ՀՀ վարչապետի կողմից 2023 թվականի օգոստոսի 17-ին ՀՀ Սյունիքի մարզ իրականացված այցելության ընթացքում տրված հանձնարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմին է հատկացվում 25,800.0 հազ. ՀՀ դրամ՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի մանկապարտեզի օդորակման սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքների իրականացման համար:

Այսպիսով  անհրաժեշտ 100,895.0  հազ. դրամ գումարը առաջարկվում է վերաբաշխել հետևյալ ծրագրից.

«1212 Տարածքային զարգացում» ծրագիր

1212-12025 «Մարզերում առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծում» միջոցառման շրջանակներում արդեն իսկ իրականացվում են Արթիկ համայնքի «Արթիկի թիվ 3 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի և «Արթիկի թիվ 4 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքները: Հայտարարված մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված ընկերություններն առաջարկել են ավելի ցածր գնային առաջարկ, որի արդյունքում տնտեսվել է շուրջ 91.4 մլն ՀՀ դրամ:

ՀՀ համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման նպատակով ՀՀ կառավարությունը 2018 թվականից նախաձեռնել է համայնքներին սուբվենցիաների տրամադրման գործընթացը:

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի «ՀՀ պետական բյուջեից համայնքներին սուբվենցիաների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1708-Ն որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված կարգի դրույթների համաձայն` 2021 թվականին սուբվենցիաներ ստանալու համար ծրագրային հայտերի գնահատման միջգերատեսչական հանձնաժողովի կայացած նիստերի ընթացքում քննարկվել և հանձնաժողովի կողմից հավանության են արժանացել 673 սուբվենցիոն ծրագիր: 2022 թվականին  միջգերատեսչական հանձնաժողովի կայացած թվով 7 նիստերի ընթացքում քննարկվել և հանձնաժողովի կողմից հավանության են արժանացել 363 սուբվենցիոն ծրագիր:    Նշված ծրագրային հայտերը հիմնականում ուղղված են համայնքներում կապիտալ ներդրումներին` մասնավորապես. համայնքներում փողոցների, այգիների, պուրակների, խաղահրապարակների բարեկարգմանը, համայնքային շենքերի, մշակութային տների, մանկապարտեզների, հանդիսությունների սրահների կառուցմանն ու նորոգմանը, խմելու, կոյուղու, ոռոգման ջրագծերի կառուցմանն ու նորոգմանը և գիշերային լուսավորության անցկացմանը, բնակավայրերի գազաֆիկացմանը, բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգմանը՝ էներգախնայող միջոցառումների կիրառմամբ:

ՀՀ համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված ծրագրի շրջանակներում Կառավարության 29.12.2022թ․ թիվ 2091-Ն որոշմամբ 2021 և 2022 թվականներին հաստատված և իրականացման փուլում գտնվող մի շարք ծրագրերի աշխատանքների գծով համայնքների հետ կնքված սուբվենցիայի տրամադրման մասին՝ պայմանագրերի գործողության ժամկետը երակարաձգվել է մինչև 2023 թվականի նոյեմբերի   1-ը՝ եղանակային ոչ բարենպաստ պայմանների և կատարված աշխատանքների որակի պահպանման պատճառով:

ՀՀ 34 համայնքներից օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անցկացվել է 64 ծրագրերի /որոնցից 1-ը քննարկվել և հաստատվել է 2020 թվականին սուբվենցիաներ ստանալու համար ծրագրային հայտերի գնահատման միջգերատեսչական հանձնաժողովի կայացած նիստերի ընթացքում, 2-ը՝ 2021-ին, 22-ը՝ 2022-ին, 39-ը՝ 2023-ին/ գնումների գործընթացը և մրցույթների արդյունքների վերաբերյալ ներկայացվել են համապատասխան արձանագրություններ:

Արդյունքում սուբենցիոն ծրագրերի իրականացման նպատակով  անհրաժեշտ 3,278,766.5 հազ. դրամ գումարը առաջարկվում է վերաբաշխել՝ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը ՀՀ պետական բյուջեով հատկացված միջոցներից:

Հարկ  է նշել նաև, որ նախագծով առաջարկվում է վարկային ծրագրերի միջև կատարել հետևյալ վերաբաշխումները՝

-1049-11012 «Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում»

Միջոցառումով նախատեսված է նաև հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացումը, ինչը պայմանավորված է հանրության գերակա շահ ճանաչվող որոշումներով, որոնց մի մասը հաստատվել է և ընթանում է ծանուցման գործընթացը, որը տևում է 3 ամիս: Սկսվել է դեկտեմբեր ամսին: Փաստացի փախհատուցումների գործընթացի մի մասը տեղի է ունենալու 2024թ.-ին, որի արդյունքում առաջացել է 559,000.0 հազար ՀՀ դրամի խնայողություն:

-1049-21004 «Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող  Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում»

Սույն միջոցառման 5113 «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» հոդվածով ՀՀ պետական ճշտված բյուջեով ՀՀ համաֆինանսավորման մասով նախատեսված է 420,648.9 հազար ՀՀ դրամ, որից փաստացի ծախսը 04.12.2023թ. դրությամբ կազմում է 310,667.80 հազար ՀՀ դրամ: Կապալառու ընկերության կողմից ներկայացվել է սպասվածից մեծ կատարողական, որի ԱԱՀ-ն վճարելու համար անհրաժեշտ է 31,200.0 հազար ՀՀ դրամի չափով բյուջեի ավելացում: Սույն վերաբաշխումը առաջարկում ենք իրականացնել 21012 «Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր» միջոցառման 5112 հոդվածից:

Միևնույն ժամանակ թունելների նախագծող ինժեների կողմից ներկայացված լատարողականի թերություններով լինելու արդյուքնում չի ընդունվել հիմնադրամի կողմից, ինչի արդյունքում վճարում չի իրականացվելու: Նախատեսված 154,000.0 հազար ՀՀ դրամ վարկային միջոցները առաջարկում ենք վերաբաշխելու շինարարարի ավել ներկայացված կատարողականը վճարելու նպատակով:

Սույն փոփոխությունն ազդեցություն չի ունենում միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների վրա։

-1049-21006 «Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2»

Սույն միջոցառման 5112 «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածով ՀՀ պետական ճշտված բյուջեով նախատեսված է 4,652,240.7 հազար ՀՀ դրամ, որից վարկային մասը 4,389,240.7 հազար ՀՀ դրամ, իսկ  ՀՀ համաֆինանսավորման մասով 263,000.0 հազար ՀՀ դրամ: Փաստացի ծախսը վարկային մասով կազմում է 4,146,211.1 հազար ՀՀ դրամմ իսկ ՀՀ համաֆինանսավորման մասով՝ 157,000.0 հազար ՀՀ դրամ:

8կմ հատվածի համար Կապալառուի կողմից օգոստոս-նոյեմբեր ամիսների համար ներկայացվել են կատարողականներ, որոնց ԱԱՀ-ի գումարը կազմում է 110,630.0 հազար ՀՀ դրամ: Պարտավորությունը մարելու համար անհրաժեշտ է բյուջեի ավելացում շուրջ 5,000.0 հազար ՀՀ դրամի չափով՝ հաշվի առնելով բյուջեի և փաստացի վճարման փոխարժեքը:

34կմ հատվածի համար Կապալառուի կողմից ներկայացվել է 3,150,000 ԱՄՆ դոլարի վճարման չափով կատարողական, որի պարտավորությունը մարելու համար անհրաժեշտ է բյուջեի ավելացում շուրջ 1,000,000.0 հազար ՀՀ դրամի չափով վարկի մասով և 213,000.0 հազար ՀՀ դրամի չափով համաֆինանսավորման մաս:

Նույն միջոցառման 5134 «Նախագծահետազոտական ծախսեր» հոդվածով ՀՀ պետական ճշտված բյուջեի ՀՀ համաֆինանսավորման մասով նախատեսված է 58,000.0 հազար ՀՀ դրամ, որի դիմաց փաստացի ծախսը կազմում է 45,178.40 հազար ՀՀ դրամ: Տեխ հսկողի կողմից հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների համար ներկայացվել են կատարողականներ, որոնց ԱԱՀ-ի գումարը կազմում է 17,500.0 հազար ՀՀ դրամ: Պարտավորությունը մարելու համար անհրաժեշտ է բյուջեի ավելացում շուրջ 5,000.0 հազար ՀՀ դրամի չափով՝ հաշվի առնելով բյուջեի և փաստացի վճարման փոխարժեքը:

Սույն փոփոխությունն ազդեցություն չի ունենում միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների վրա։

-1049-21009 «Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3»

Սույն միջոցառման 5112 «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածով ՀՀ պետական ճշտված բյուջեի ՀՀ համաֆինանսավորման մասով նախատեսված է 626,311.4 հազար ՀՀ դրամ, որից 50,000.0 հազար ՀՀ դրամ գումարի համար շրջանառվում է ՀՀ կառավարության Որոշման նախագիծ Շրջակա միջավայրի նախարարությանը հատկացնելու նպատակով, ինչի արդյուքում բյուջեն կկազմի 576,311.4 հազար ՀՀ դրամ: Փաստացի ծախսը կազմում է 560,859.2 հազար ՀՀ դրամ: Կապալառուի կողմից նոյեմբեր ամիսների համար ներկայացվել է կատարողական, որի ԱԱՀ-ն վճարելու համար անհրաժեշտ է բյուջեի ավելացում 100,000.0 հազար ՀՀ դրամի չափով:

Սույն փոփոխությունն ազդեցություն չի ունենում միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների վրա։

-1049-21011 «Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3»

Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագրի (Տրանշ 3) շրջանակներում Թալին-Լանջիկ շուրջ 18.7կմ ճանապարհահատվածը 2022թ-ին հանձնվել է շահագործման և գտնվում է թերությունների համար պատասխանատվության ժամկետում, որի դիմաց բոլոր վճարումները կատարվել են: Արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել խնայողություն 263,000.0 հազար ՀՀ դրամի չափով, որից 200,000.0 հազար ՀՀ դրամը վարկային մասով և 63,000.0 հազար ՀՀ դրամ համաֆինանսավորման մասով, որը ենթակա է վերադարձման:

Սույն փոփոխությունն ազդեցություն չի ունենում միջոցառման արդյունքային ցուցանիշների վրա։

-1049-21012 «Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր»

Սույն թվականի հոկտեմբերի 23-ին ստորագրվեց Կապալառուի հետ շինարարական աշխատանքների իրականացման պայմանագիրը, որի շրջանակներում նախատեսված է ներկայացվելիք բանկային երաշխիքի դիմաց կատարել կանխավճար միայն վարկային միջոցների հաշվին: Արդյունքում առաջանում է խնայողություն ՀՀ համաֆինանսավորման մասով, որը ենթակա է վերաբաշխման այլ ծրագրերի համար:

Նախագծով առաջարկվում է նաև 1157 <<Քաղաքային զարգացում>> ծրագրից կատարել հետևայալ նվազեցումները՝

1157-12006 «Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրին պետական աջակցություն»՝ միջոցառման շրջանակներում առկա են որոշակի խնայողություններ, որոնք ուղղվում են այլ ծրագրերին, ինչի արդյունքում չեն խաթարվի ծրագրով նախատեսված աշխատանքները։

1157-12012 «Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում»՝ միջոցառման շրջանակներում տարեսկզբից նախատեսված են միջոցներ հողի օտարման և տարաբնակեցման գծով չնախատեսված բողոքների համար և մինչև տարեվերջ ակնհայտ է, որ փոխհատուցումներ չեն լինելու, ուստի նվազեցումները կատարվում են տվյալ միջոցների հաշվին և այս տարի դրա համար միջոցներ այլևս անհրաժեշտ չեն:

1157-12013 «Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում»՝ Միջոցառման շրջանակներում տարեսկզբից նախատեսված են միջոցներ հողի օտարման և տարաբնակեցման գծով չնախատեսված բողոքների համար, բողոքներ ներկայացվել են, որոնք ընթացքում են և կվճարվեն մինչև տարեվերջ, իսկ տարբերության չափով ակնհայտ է, որ փոխհատուցումներ չեն լինելու, ուստի նվազեցումները կատարվում են տվյալ միջոցների հաշվին և այս տարի դրա համար միջոցներ այլևս անհրաժեշտ չեն:

1157-12021 «Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն»՝ 2023 թվականի տարեվերջին նախատեսված են կատարել վճարումներ Բաբաջանյան-Աշտարակի խճուղի 9.4 կմ երկարությամբ և 24 մ. միջին լայնությամբ ճանապարհահատվածի, ինչպես նաև Արգավանդ-Բաբաջանյան 1 կմ երկարությամբ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների համար։

Ծրագրի ներքո շինարարկան և տեխնիկական հսկողության համար պայմանագրերը կնքված են արտարժույթով և վճարումները նույնպես իրականացվում են արտաժույթով, ուստի փոխարժեքի տարբերությամբ պայմանավորված առաջացել է անհրաժեշտություն կատարել փոփոխություններ նույն ծրագրի ներքո բյուջետային հատկացումների շրջանակներում՝ ապահովելու պայմանագրով նախատեսված վճարային պարտավորությունները։

1157-21002 «Երևանի մետրոպոլիտենի ենթակառուցվածքների կառուցում» միջոցառման մասով հաշվի առնելով, որ Երևանի մետրոպոլիտենի Աջափնյակ կայարանի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննական աշխատանքների ավարտը նախատեսված է 2024 թվականին, ուստի 2023 թվականին նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 3-րդ փուլի մասով փաստացի ֆինանսավորումը կկազմի 330,000.0 հազ. դրամ, իսկ տարբերութունը՝ 770,000.0 հազ. դրամ, կիրականացվի 2024 թվականի ընթացքում: Միջոցառուման գումարը նվազեցնել ՝ 770,000.0 հազ. դրամ հազ. դրամի չափով:

1157-21031 «Նոր Խարբերդ թաղամասում գազատարի կառուցման աշխատանքներ» միջոցառման մասով՝ աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն ծառայությունների գնման գործընթացի արդյունքում առաջացել է  տնտեսում ՝ 2,378.0 հազ. դրամի չափով:

1157-21032 «Երևան քաղաքում ճանապարհների կառուցման և  միջին նորոգման աշխատանքներ»՝ միջին նորոգման նախատեսված որոշ փողոցներում իրականացվել են եթակառուցվածքների փոխարինման կամ նորոգման աշխատանքներ, մասնավորապես՝ գազատար խողովակաշարերի և ջրագծերի մասով, ուստի դրան համապատասխանաբար մասնակի չեն իրականացվել միջին նորոգման աշխատանքները:                                                                                                          Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի Գրիգոր Հովսեփյան փողոցից դեպի Սարալանջ տանող ճանապարհի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն ծառայությունների գնման գործընթացի արդյունքում առաջացել է  տնտեսում:

1157-21033 «Երևան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների արդիականացում» միջոցառման մասով՝ հաշվի առնելով, որ թվով 73 վերելակների ձեռքբերման  համար հայտարարված ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/8 ծածկագրով մրցույթի արդյունքները բողոքարկվել են` միջոցառուման գումարը նվազեցնել 627,770.3 հազ. դրամի չափով:

1057-21034 «Երևան քաղաքի կոյուղատար համակարգի արդիականացման և ընդլայնման աշխատանքներ»  միջոցառման մասով՝ Երևան քաղաքի Վերին Ջրաշեն թաղամասում կոյուղատար համակարգի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն ծառայությունների գնման գործընթացի արդյունքում առաջացել է տնտեսում՝ 3,719.0 հազ. դրամի չափով:                                                                              Նորք-Մարաշ վարչական շրջանում՝ հ. 61 դպրոցից մինչև Արմենակյան-Հովսեփյան փողոցների խաչմերուկը ընկած հատվածում կոյուղատար համակարգի կառուցման աշխատանքների գնման գործընթացի արդյունքում առաջացել է  տնտեսում 38,863.9  հազ. դրամ, իսկ աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն ծառայությունների մասով՝ 2,389.0 հազ. դրամի չափով:

1157-21036 «Երևան քաղաքում հանգստի գոտիների և այգիների կառուցման և հիմնանորոգման աշխատանքներ»՝ ելնելով Դավթաշեն 1-ին և 2-րդ թաղամասերի միջև գտնվող կենտրոնական այգու հիմնանորոգման և Նոր Նորք վարչական շրջանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու և Դավիթ Բեկ փողոցի միջնամասում գտնվող այգու հիմնանորոգման նախագծային շտկումներից և մրցութային ընթացակարգերից համապատասխան պայմանագրերը կնքվել են նախատեսված ժամկետից ուշ:

1157-21037 «Երևան քաղաքում հանգստի գոտիների և այգիների կառուցման և հիմնանորոգման աշխատանքներ»՝

1. հ.105 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն ծառայությունների գնման գործընթացի արդյունքում առաջացել է  տնտեսում՝ 2,761.0 հազ. դրամի չափով:

2. հ.48 մանկապարտեզի բակի բարեկարգուման  աշխատանքների  գնման  գործընթացի արդյունքում առաջացել է  տնտեսում՝ 16,157,7 հազ. դրամի չափով, իսկ աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն ծառայությունների մասով՝ 1,647.0 հազ. դրամի չափով:

3. հ.71 մանկապարտեզի բակի բարեկարգուման  աշխատանքների  գնման գործընթացի արդյունքում առաջացել է  տնտեսում՝ 13,886.5 հազ. դրամի չափով, իսկ աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն ծառայությունների մասով՝ 1,332.0 հազ. դրամի չափով:

4. հ.41 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն ծառայությունների գնման գործընթացի արդյունքում առաջացել է  տնտեսում՝ 2,445.9 հազ. դրամի չափով:

5. հ.140 մանկապարտեզի հիմնանորոգման և բակի բարեկարգման աշխատանքներ  մասով նվազեցումը՝ 67,914.9 հազ. դրամի չափով: Ելնելով շինարարական աշխատանքների ընթացքից դրանք կտեղափոխվեն 2024 թվական, որի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացվել է 2024 թվականի բյուջետային հայտով և այն ներրառվել է 2024 թվականի ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենքում:

Նախագծով նախատեսվում է նաև «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և՝

1. «Ծովագյուղի ՃՇՇ» ՍՊԸ-ի հետ 24.05.2023թ կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/2Շ-4 պայմանագրի 4-րդ չափաբաժնով նախատեսված՝ Հ-1, Վ. Պտղնու տրանսպորտային հանգույց – Ջրաբեր - Հրազդան - Հրազդանի քրեա-կատարողական հիմնարկ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ33+500 - կմ37+700 հատվածի հիմնանորոգման 2023թ. իրականացման ենթակա աշխատանքների 15.12.2023թ. դրությամբ չկատարված մասը տեղափոխել 2024թ. և աշխատանքների կատարման համար սահմանել 137-օրյա ժամկետ, իսկ նշված ժամկետի հաշվարկն իրականացնել 2024 թվականին ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:

Այդ կապակցությամբ հայտնում ենք հետևյալը.

13.10.2023թ.-ին կնքվել է թիվ 2 համաձայնագիրը, որով հաստատվել է  վճարման ժամանակացույցը և աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը, ըստ որի աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվել համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 200 օր:

Աշխատանքների մեկնարկից հետո Կապալառուն ձեռնարկել է հնարավոր բոլոր միջոցները, որպեսզի աշխատանքները կատարվեն և ավարտվեն սահմանված ժամկետում, սակայն եղանակային պայմանները վատթարացել են (տվյալ տարածաշրջանում ցրտերը ավելի շուտ են սկսել և ասֆալտապատման աշխատանքների համար եղանակային պայմանները նպաստավոր չէին) և Կապալառուն դիմել է Պատվիրատուին խնդրելով 2023թ. աշխատանքների չկատարված մասը տեղափոխել 2024թ.: Նկատի ունենալով, որ ասֆալտապատման աշխատանքները կարող են կատարվել միայն բարենպաստ եղանակային պայմաններում, հետևաբար նախագծով առաջարկվում է 2023թ. դեկտեմբերի 15-ով սահմանափակել տվյալ շինարարական աշխատանքների կատարումը և չկատարված ծավալը` 635,465,540 ՀՀ դրամի չափով ու Կապալառուին հատկացված ժամկետից մնացած 136 օրը տեղափոխել 2024թ.՝ շինարարական աշխատանքները բարենպաստ եղանակային պայմաններում իրականացնելու և ամբողջությամբ ավարտելու համար:

2. «Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2023 թվականի ապրիլի 14-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/3Շ պայմանագրում՝ դրանով նախատեսված 2023 թվականին կատարվելիք աշխատանքների ծավալի 2023 թվականի դեկտեմբերի 15-ի դրությամբ չկատարված մասը տեղափոխելով 2024 թվական՝ կատարման համար սահմանելով 10 օրյա ժամկետ: Սույն ենթակետում նշված ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է 2024 թվականին այդ աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:

Նշված կարգավորման անհրաժեշտությունը բխում է հետևյալից՝

29.06.2023թ.-ին կնքվել է թիվ 1 համաձայնագիրը, որով հաստատվել է թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/3Շ պայմանագրով նախատեսված Մ-6, Վանաձոր – Ալավերդի – Վրաստանի  սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի ՊԿ384+50 - ՊԿ481+40 /ՊԿ467+50 – ՊԿ473+61/ տեղամասի (Օձունի խաչմերուկի  /Մ6 և Հ35/ ավտոճանապարհների փոխհատում) վերականգնման և բարելավման աշխատանքների իրականացման վճարման ժամանակացույցը և 2023թ. աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը, ըստ որի աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվել համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 180 օր:

Աշխատանքների մեկնարկից հետո Կապալառուն ձեռնարկել է հնարավոր բոլոր միջոցները, որպեսզի աշխատանքները կատարվեն և ավարտվեն սահմանված ժամկետում, սակայն շինարարության ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք խնդիրներ կապված նախագծային փոփոխությունների հետ: Մասնավորապես՝ բնահողերի կարգից ելնելով անհրաժեշտություն է առաջացել փոփոխել հենապատի հիմքերի նիշերը և հաշվի առնելով Ալավերդի խոշորացված համայնքի բնակիչների դժգոհությունը՝ նախագծում կատարվել են փոփոխություններ և փոփոխվել է կառուցվող ջրավազանի տեղադիրքը:

Արդյունքում սահմանվում է, որ Կապալառուի կողմից 2023թ. համար սահմանված սակայն չկատարված աշխատանքների ծավալը և ժամկետի մնացած 10 օրը տեղափոխվում է 2024 թվական:

3. Կապանի «Նորոգշին» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2023 թվականի ապրիլի 28-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/5Շ-1 պայմանագրում՝ պայմանագրի 3.1.2-րդ կետի պահանջներին համապատասխան աշխատանքների չկատարված մասի համար սահմանելով կատարման նոր ժամկետ՝ 2024 թվականին աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օր:

Հարկ է նշել, որ  թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/5Շ-1 պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը կհաշվարկվի 2023 թվականի նոյեմբերի 28-ից մինչև 2023թ. դեկտեմբերի 4-ը և ներկայացված որոշման նախագծով նախատեսված համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև աշխատանքների արդյունքները պատվիրատուին հանձնելու օրը:

Այդ կապակցությամբ հայտնում ենք հետևյալը.

Կողմերի միջև 09.10.2023թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրի համաձայն Կապալառուն 2023թ. պետք է իրականացներ մոտ 120 մլն. ՀՀ դրամի չափի ծավալով շինարարական աշխատանքներ 50 օրյա ժամկետում՝ վերջնաժամկետը՝ 28.11.2023թ.

04.12.2023թ. Կապալառուն դիմել է Պատվիրատուին հայտնելով, որ աշխատանքները ընթանում են դանդաղ, քանի որ հիմնանորոգվող ճանապարհահատվածի մեջ ներառված են եղել նաև կամուրջների նորոգման աշխատանքներ, որոնց ծածկը կազմազատելուց հետո ի հայտ են եկել բազմաթիվ խնդիրներ, ինչի արդյունքում Կապալառուն հնարավորություն չի ունեցել սահմանված ժամկետում իրականացնել 2023թ. համար նախատեսված աշխատանքներ ամբողջությամբ և հաշվի առնելով վերը նշվածը, ինչպես նաև առաջիկայում տվյալ տարածաշրջանում սպասվող եղանակային անբարենպաստ պայմանները, խնդրել է 2023թ. նախատեսված, սակայն չկատարված աշխատանքները՝ 76,379,380 ՀՀ դրամի չափով, տեղափոխել 2024 թվական:

4) «Ճանապարհ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2022 թվականի սեպտեմբերի 23-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՄԱԱՇՁԲ-2022/30Շ պայմանագրում՝ դրանով նախատեսված 2023 թվականին կատարվելիք աշխատանքների ծավալի 2023 թվականի դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ չկատարված մասը տեղափոխելով 2024 թվական՝ կատարման համար սահմանելով 18 օրյա ժամկետ: Նշված ժամկետի հաշվարկն իրականացվելու է 2024 թվականին այդ աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:

Նշված կարգավորման անհրաժեշտությունը բխում է հետևյալից՝

30.08.2023թ.-ին կնքվել է թիվ 2 համաձայնագիրը, որով հաստատվել է թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/3Շ պայմանագրով նախատեսված Որոտան-Խոտ ավտոճանապարհի 2023թ. վերակառուցման աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը, ըստ որի աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվել համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 130 օր:

Աշխատանքների մեկնարկից հետո Կապալառուն ձեռնարկել է հնարավոր բոլոր միջոցները, որպեսզի աշխատանքները կատարվեն և ավարտվեն սահմանված ժամկետում, սակայն բազմաթիվ խոչնդոտներով և բարդություններով պայմանավորված ընթացել են դանդաղ: Մասնավորապես՝ Խոտ գյուղում նոր կոյուղագծի կառուցման, տեղանքից ելնելով նախագծային ծրագծի շտկումների կատարման և կմ 7+240-ում գոյություն ունեցող վթարային կապտաժի նորոգման աշխատանքներ իրականացման անհրաժեշտություն է առաջացել: Արդյունքում ընկերությունը հնարավորություն չի ունեցել սահմանված ժամկետում իրականացնել 2023թ. համար նախատեսված աշխատանքների որոշ մասը և Կապալառունմ խնդրել է այն տեղափոխել 2024 թվականի:

Ներկայացված նախագծով նախատեսվում է 2023թ. համար սահմանված սակայն չկատարված աշխատանքների 810,880,282 ՀՀ դրամի չափով աշխատանքների ծավալը և ժամկետի մնացած 18 օրը տեղափոխել 2024 թվական:

5) «Ճանապարհ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2023 թվականի հունվարի 4-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2022/36Շ-2 պայմանագրով նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքի Չարենցի փողոցի 1.725 կմ հատվածի և Արևելյան փողոցի 0.120 կմ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները: Աշխատանքների մեկնարկից հետո կապալառուն ձեռնարկել է հնարավոր բոլոր միջոցները, որպեսզի աշխատանքները կատարվեն և ավարտվեն սահմանված ժամկետում, սակայն շինարարական աշխատանքների ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք խնդիրներ, կապված նաև գոյություն ունեցող ստորգետնյա կոմունիկացիաների հետ:

Միաժամանակ ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքի ղեկավարը դիմել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը, խնդրելով հիմնանորոգել նաև 130 մ Արևելյան փողոցի Չարենց-Թումանյան մուտքի հատվածը, քանի որ նշված հատվածը հանդիսանում է կարևոր տրանսպորտային հանգույց, որտեղ առկա են երկու գործարաններ, կադաստրի կոմիտեի, զինկոմիսարյատի և քննչական կոմիտեի մասնաշենքերը, ինչպես նաև պատմամշակույթային և զբոսաշրջային «Մայորի Ձոր» համալիրը, ինչպես նաև Չարենց փողոցի վերջնամասում բեռնատար տրանսպորտային միջոցների երթևեկության անվտանգ կազմակերպելու համար առաջարկվել է նոր նախագծային լուծում՝ նախագծում կատարելով համապատասխան փոփոխություններ:

Նշված աշխատանքները նախագծային նոր լուծումներով իրականացնելու անհրաժեշտություն է առաջացել, իսկ նախագծային նոր լուծումներ տալու գործընթացը իրականացնելու, նախագծային փոփոխությունները գնահատելու համար որոշակի ժամանակ է պահանջվել:

Նկատի ունենալով վերը նշվածը, Կապալառուն դիմել է Պատվիրատուին խնդրելով թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2022/36Շ-2 պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել 36 օրով:

Արդյունքում, ներկայացված նախագծով առաջարկվում է 36 օրով երկարաձգել Պայմանագրով սահմանված ընդհանուր աշխատանքների կատարման ժամկետը:

Նախագծով նախատեսվում է նաև՝

- 11001 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ» միջոցառման համար նախատեսված 80 մլն ՀՀ դրամի չափով գումարը վերաբաշխել և ուղղել ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ, նկատի ունենալով, որ նշված գումարը նախատեսված էր ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրիի տարածաշրջանի ընդհանուր օգտագործման միջպետական, հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման, ինչպես նաև այդ ճանապարհներին առկա պարսպող համակարգերի (մետաղական արգելափակոցների) պահպանման աշխատանքների համար, սակայն այդ աշխատանքների ձեռք բերման համար հայտարարված մրցույթի արդյունքները բողոքարկվել են դատական կարգով և ներկայումս գործընթացը կասեցված է  մինչը դատական գործի քննության ավարտը (դատական գործ՝ ԵԴ2/1609/02/23):

- ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 2111-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» որոշման նախագիծ, որով նախատեսվում էր 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21020 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների միջին նորոգում» միջոցառման համար Կառավարության ներքո հաստատված ազատ միջոցներից 171,483.2 հազ․ դրամ հատկացնել Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը՝ թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/14Շ-1 պայմանագրի հիման վրա Մ-4 Երևան-Սևան-Իջևան–ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ135+400 - կմ144+240 հատվածի, Մ-16, Մ-4- Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ0+070 և /Մ-4-Մ-16/ հատման հանգույցի հատվածների միջին նորոգման աշխատանքների չընդունված հատվածների միջին նորոգման աշխատանքները ֆինանսավորելու համար։ Նախագծով ֆինանսավորման հետ կապված հարաբերություններից բացի, առաջարկվում էր սահմանել, որ  չընդունված հատվածները կարող են ընդունվել միայն անկախ փորձագետի դրական փորձաքննության դեպքում։ Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ, սակայն որոշ դիտարկումներով վերադարձվել է լրամշակման։

Հաշվի առնելով  վերոգրյալը և, նկատի ունենալով, որ մինչև տարեվերջ համաձայնագրի կնքումը, ինչպես նաև անկախ փորձաքնննության իրականացումը հնարավոր է չէ ապահովել՝ նախագծով առաջարկվում է  1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21020 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների միջին նորոգում» միջոցառման համար Կառավարության ներքո հաստատված ազատ միջոցներից 171,483.2 հազ․ դրամ գումարը փոխանցել ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ։

2023թ-ին նախատեսված հիմնանորոգման աշխատանքների մի մասը 2024թ. տեղափոխելու արդյունքում նախագծով նախատեսվում է համապատասխանաբար նվազեցնել այդ աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համար 2023 թվականի մասով նախատեսված ֆինանսական միջոցները:

Նշենք նաև, որ նախագծով առաջարկվող մի շարք պայմանագրերի մասով նվազեցումները պայմանավորված են նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փոփոխությունների արդյունքում առաջացած  տնտեսում-ներով  և վերջիններիս մասով հետագայում չի առաջանալու լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների պահանջ, ինչպես նաև մի շարք պայմանագրերում չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար ներառված գումարների օգտագործման անհրաժեշտության բացակայությամբ:

Հարկ է նշել, որ վերը նշված փոփոխությունների մասով ճանապարհահատվածների հիմնանորոգման աշխատանքներ իրականացնող Կապալառուները արդեն իսկ տվել են իրենց համաձայնությունները:

Միաժամանակ նախագծով նախատեսվում է փոփոխություններ կատարել նաև ՀՀ կառավարության 30.11.2023թ. թիվ 2049-Ն որոշման մեջ, նկատի ունենալով, որ որոշման 2-րդ կետի 1-ին ենթակետում տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ և 43 տոկոսի փոխարեն նշվել է 31 տոկոս, մինչդեռ վերոհիշյալ որոշման ընդունման հիմնավորման մեջ նշվում է, որ փոփոխությունների արդյունքում Պայմանագրի ընդհանուր գինը 1,019,545,408 ՀՀ դրամի փոխարեն կկազմի 1,456,342,943 ՀՀ դրամ:

Նշված թվերի համադրումից երևում է, որ ավելացումը կազմում է մոտ 43 տոկոս, այլ ոչ թե 31 տոկոս:

Հարկ է նշել նաև, որ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը գնհատելով ծրագրերի մինչև տարեվերջ իրականացման ռիսկերը, ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ է ուղղում շուրջ 969,118.1 հազ. դրամ Կառավաության առջնահերթ ծրագրերի իրականացման նպատակով:

3.   Ակնկալվող արդյունքը

Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է ՀՀ համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման ապահովում՝ սուբվենցիոն ծրագրերի համապատասխան ֆինանսական միջոցներն ապահովելու միջոցով, ինչպես նաև ՀՀ Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերում առաջնահերթ լուծում պահանջող, անհետաձգելի (հրատապ) համարվող ծրագրերի իրականացման ապահվում: Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է նաև՝ Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստանի Հանրապետություն տեղահանված բնակչության սոցիալական խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ պարենային և ոչ պարենային ապրանքներով ապահովում:

4.Կարգավորման նպատակը և բնույթը.

Որոշման նախագծով առաջարկվում 188,526.0 հազ. ՀՀ դրամ վերաբաշխել և ուղղել  ՀՀ Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերին, որից Գեղարքունիքի մարզին 75,095.0 հազ. ՀՀ դրամ  և Սյունիքի մարզին 113,431.0 հազ. ՀՀ դրամ, ինչպես նաև համապատասխան շինարարական կազմակերպությունների նկատմամբ ֆինանսական պարտավորությունները կատարելու համար  3,278,766.6 հազար ՀՀ դրամ հատկացնել համապատասխան մարզպետարանների աշխատակազմերին։

5.Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից:

6. Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին.

Որոշման նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի լրացուցիչ նվազեցում չի առաջացնում:

7. Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի նախագծերը կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին

Որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:

8. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ

- Որոշման նախագիծը բխում է «Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050», «Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր» /կետ 6․6, 2-րդ ենթակետ և կետ 3.2, 3-րդ պարբերության 1-ին ենթակետ/  ռազմավարական փաստաթղթերի դրույթներից:

Մասնավորապես․ սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացումը նպատակաուղղված է հանրապետության բոլոր բնակավայրերում համաչափ և կայուն զարգացում ապահովմանը, բնակչության բարեկեցության բարելավմանը, բնակավայրերն ավելի հարմարավետ ապրելու և գործելու կենսամիջավայր դարձնելուն, ինչպես նաև գործարարության և ներդրումների համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելուն։ Միաժամանակ Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության 9․2․2 և 9․2․3 գործողությունների համաձայն՝ նպաստում է ֆիզիկական ենթակառուցվածքների  մեջ կապիտալ ներդրումների իրականացմանը և ՀՀ մարզերում հարմարավետ ու գրավիչ պայմանների ապահովմանը։

- Որոշման նախագիծը բխում է նաև Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության (2050թ.) 2020-2030թթ. ծրագրի մեգանպատակներ բաժնի 9-րդ կետից (տարածքային զարգացում)։

- Որոշման նախագիծը առնչվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1363-Ա որոշմամբ հաստատված Կառավարության 2021-2026թթ ծրագրի

- 1-ին գլխի «1.2. Ղարաբաղյան հիմնախնդիր» բաժնին: