ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծով նախատեսվում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը 2023 թվականի պետական բյուջեով կապիտալ ծարագրերի իրականացման համար հատկացված միջոցների միջև կատարել վերաբաշխում 510,592.0 հազար դրամ գումարի չափով, ինչպես նաև վերաբաշխման արդյունքում առաջացող մնացորդը՝ 804,641.9 հազար դրամի չափով ուղղել ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ:

Վերոնշյալ նպատակով Նախագծով նվազեցվում են 2023 թվականի պետական բյուջեի 1075 ծրագրի 21001 միջոցառման շրջանակներում Փարպի համայնքի 5-րդ դարի Ծիրանավոր եկեղեցու վերականգնման համար նախատեսված գումարի մի մասը, ինչպես  նաև 1146 ծրագրի 12010 միջոցառմամբ, 1168 ծրագրի 32001 միջոցառմամբ և 1183 ծրագրի 32003 միջոցառմամբ նախատեսված և օբյեկտներով չբաշխված գումարները:

Կնքված պայմանագրերից նվազեցումների կատարման համար առկա են բոլոր պայմանագրերի կողմերի բանավոր համաձայնությունները, իսկ գրավորները՝ ստացման փուլում են: Միաժամանակ, գնումների համակարգում նվազեցումները չեն կատարվել, քանի որ ծախսային տողերը ծանրաբեռնված են գնման պայմանագրերով, իսկ ծրագրային հատկացումը հնարավոր է նվազեցնել միայն պայմանագիրը նվազեցնելուց հետո: ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 33-րդ կետի 9-րդ ենթակետին համապատասխան՝ պայմանագրերը թե՛ թղթային և թե՛ ծրագրային տարբերակով կնվազեցվեն ՀՀ կառավարության որոշման ընդունումից հետո, որից հետո էլ կկատարվեն նաև ծրագրային համապատասխան փոփոխությունները:

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.

Որոշման նախագծով նախատեսվում է ապահովել մի շարք կրթական, մշակութային և մարզական հաստատությունների շինարարական աշխատանքների կատարումը, ինչպես նաև գույքային հագեցվածության բարելավումը, մասնավորապես՝

| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 510,592.0 հազար դրամ, որից՝ |
| --- | --- |
| Շինարարական աշխատանքներ | 322,224.6 հազար դրամ, որից՝ |
| «Երևանի հ․9 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ /գազաֆիկացում/ | 2,105.3 |
| «Ե․ Չարենցի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ /ջեռուցման համակարգի նորոգում/ | 5,945.9 |
| «Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարան» ՊՈԱԿ /սանհանգույցների նորոգում/ | 11,723.3 |
| «Ռուսական արվեստի թանգարան (պրոֆեսոր Ա. Աբրահամյանի հավաքածու)» ՊՈԱԿ /մուտքի դռան, պատուհանների փոխարինում/ | 2,310.2 |
| «Ե. Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարան» ՊՈԱԿ /շենքի նախամուտքի նորոգում/ | 9,537.5 |
| «Հայաստանի ազգային պատկերասրահ» ՊՈԱԿ /«Զաքար Խաչատրյան և Արտաշես Հովսեփյան տուն-թանգարան» մասնաճյուղի շենքի ցանկապատում և տարածքի բարեկարգում/ | 16,355.4 |
| «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ /տեղեկատվական մոդուլային կենտրոնների կառուցում/ | 196,975.5 |
| «Հայաստանի ազգային գրադարան» ՊՈԱԿ /սանհանգույցների նորոգում/ | 42,012.0 |
| «Գորիսի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ /տանիքի մասնակի նորոգում/ | 384.8 |
| «Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ /տանիքի հիմնանորոգման ծավալների ավելացում/ | 9,644.0 |
| «Ստեփանավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոն» ՊՈԱԿ /տանիքի, հուշ–տնակի նորոգում, տարածքի բարեկարգում/ | 25,230.7 |
| Գույք | 188,367.4 հազար դրամ, որից՝ |
| «Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ» հիմնադրամ /տեսահսկման համակարգ/ | 10,800.0 |
| «Սյունիքի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ /ազդանշանային համակարգ/ | 1,372.9 |
| «Հայաստանի էստրադային ջազ-նվագախումբ» ՊՈԱԿ /բեմի համար ձայնային և լուսային սարքավորումներ/ | 23,560.0 |
| «Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիա» ՊՈԱԿ /«Առնո Բաբաջանյան» համերգասրահի աթոռներ/ | 85,000.0 |
| «Երևանի թիվ 109 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ /ՀԾ-հաշվապահություն համակարգչային ծրագիր/ | 280.0 |
| «գ․ Որոտանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ /միկրոավտոբուս/ | 9,800.0 |
| «Դիլիջանի Հովհաննես Շարամբեյանի անվան մանկական գեղարվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ /աշակերտական գույք, մասնագիտական և համակարգչային տեխնիկա և գործիքներ/ | 57,554.5 |

Կրթական և մշակութային հաստատությունների շենքային պայմանների և գույքային հագեցվածության բարելավումը կրում է շարունակական բնույթ: Դա առաջնային և կարևորագույն խնդիրներից է նշված ոլորտներում պետության որդեգրած քաղաքականության պատշաճ իրականացման համար: Նախագծով հատկացվող գումարների շրջանակներում կլուծվեն այդպիսի խնդիրների մի մասը, որոնք ներկայիս համար հրատապ են (օրինակ՝ ջեռուցում, տանիք, սանհանգույցներ և այլն) և որոնց լուծման համար օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արդեն ապահովվել են բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը։

Վերաբաշխվող գումարի շրջանակներում կրթական ոլորտի կապիտալ ծրագրերին կուղղվի 70.1 մլն ՀՀ դրամ գումար, այդ թվում՝ Դիլիջանի Հովհաննես Շարամբեյանի անվան մանկական գեղարվեստի դպրոցի գույքով ապահովմանը, որն ամբողջությամբ հիմնանորոգվել է սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում (հիմնանորոգման ծախսը կազմել է շուրջ 230.0 մլն ՀՀ դրամ)։

Շուրջ 440.5 մլն ՀՀ դրամ կհատկացվի մշակույթի ոլորտի կապիտալ ծրագրերի իրագործմանը, օրինակ՝ Ազգային գրադարանի և Շարամբեյանի անվան թանգարանի սանհանգույցների նորոգմանը, Ստեփանավանի Շահումյանի անվան հուշ–տնակի նորոգմանը և այլն։ Հատկապես նշանակալից է տեղեկատվական մոդուլային կենտրոնների կառուցման ծրագրի նախաձեռնությունը, որի մեկնարկման համար «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ–ին կհատկացվի շուրջ 197.0 մլն ՀՀ դրամ։ Նշված գումարի շրջանակներում ՊՈԱԿ–ը կպատվիրակի թվով 3 մոդուլային կենտրոնի կառուցման և արգելոց–թանգարանների տարածքում տեղադրման աշխատանքները և հարակից ծառայությունները։

Բոլոր հատկացումները կատարվում են դրամաշնորհի միջոցով՝ հաշվի առնելով մինչև տարեվերջ մնացած ժամանակը և այդ ժամկետում պետականմարմնի կոմիղ գնման գործընթացի կազմակերպման անհնարինությունը։ Բոլոր հաստատությունները աշխատանքները, ծառայությունները և ապրանքները ձեռք կբերեն գնումների օրենսդրությանը համապատասխան։

Նախագծի 6–րդ կետով նախատեսվում է թույլատրել Նախարարությանը Արագածոտնի մարզի Փարպի համայնքի 5-րդ դարի Ծիրանավոր եկեղեցու ամրակայման, վերականգնման և տարածքի բարեկարգման նպատակով կնքված պայմանագրով 2023թ․–ին նախատեսված աշխատանքների մի մասը տեղափոխել 2024թ․։ Նշվածը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ կապալառուի հետ ս․թ․ հունիսի 20-ին կնքված պայամանգրով աշխատանքների կատարման մեկնարկը նախատեսված էր տեխնիկական հսկողության պայմանագրի կնքման հետ  մեկտեղ, սակայն այդ ժամանակ հնարավոր չէր եղել մեկնարկել աշխատանքները, քանի որ առկա չէր հեղինակային հսկողության պայմանագիրը։ Նախագծի հեղինակը հրաժարվել էր պայմանագիր կնքելուց և չկար նաև լիազորված անձ։ Հետևաբար, հայտարարվել է մրցույթ և պայմանագիրը կնքվել է օգոստոսի 24-ին, որից հետո միայն հնարավոր է եղել մեկնարկել աշխատանքները։

Նախագծի 7–րդ կետով նախատեսվում է թույլատրել «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ–ին կատարել աշխատանքների համադրում «Զվարթնոց» պատմամշակութային արգելոց-թանգարանի ներտարածքային հետիոտնային մայթերի սալիկների, արտաքին լուսավորության վերականգնման նպատակով՝ գերազանցելով թույլատրելի 15 տոկոսը։ Նշվածը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ հետիոտնային մայթերի ծածկույթի պատրաստման համար 300x300x50մմ չափերով սալիկներն առկա չեն շուկայում և սալիկապատումն իրականացվել է 300x300x40մմ չափերով սալիկներով։ Արդյունքում, աշխատանքների համդրումը կազմում է 59.0%: Ելնելով նշված փոփոխություններից՝ անհրաժեշտություն է առաջացել նաև երկարաձգել աշխատանքների կատարման ժամկետը։

Նախագծի 8–րդ կետով նախատեսվում է թույլատրել «Մշակութային արժեքների փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին օգտագործել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 2043-Ն որոշման հիման վրա 2022 թվականի դեկտեմբերի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և կենտրոնի միջև կնքված կապիտալ դրամաշնորհի հատկացման N 2043-Ն/8 պայմանագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով տնտեսված գումարը՝այն ուղղելով նոր լաբորատոր գործիքների և դրանց բաղադրիչ մասերի ձեռքբերմանը։

Նախագծով նախատեսվում է շուրջ 345.0 մլրդ ՀՀ դրամ ուղղել ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ։

Կարգավորման նպատակը և բնույթը.

Որոշման նախագծի ընդունմամբ մի շարք կրթական և մշակութային հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավումը և գույքով ապահովումը:

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մասնագետները:

Իրավական ակտի կիրարկման դեպքում ակնկալվող արդյունքը.

Որոշման ընդունման արդյունքում կապահովվեն կրթության և մշակութային դաստիարակության համար շենքային առավել բարենպաստ պայմաններ։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման անհրաժեշտություն.

«Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում և փոփոխություններ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշման մեջ  փոփոխություններ և լրացումներ, ինչպես նաև գնման պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի առաջանում, իսկ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ծախսերը նվազում են 804,641.9 հազար դրամով:

Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի.

- 15-րդ կետի 15.2-րդ ենթակետից՝ «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն իրականացնող հաստատությունների վերակառուցում, վերանորոգում, բարեկարգում».

- 43-րդ կետից՝ «Թատերահամերգային կազմակերպություններում նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում»:

Նախագիծը  բխում է 2021 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1363-Ա որոշմամբ հաստատված  է ՀՀ կառավարության  2021-2026 թթ. ծրագրի «4.9 Մշակույթ» բաժնի մշակութային ժառանգության ոլորտում պետական քաղաքականությանը վերաբերող 7-րդ ենթակետից՝ «մշակութային զբոսաշրջության զարգացմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում ...»:

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն.

1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը.

Չի առաջացնում:

2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը.

Համապատասխանում է:

Այլ տեղեկություններ.

Չկան: