# ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն | 11.12․2023թ. |
| --- | --- |
|  | 01/8-3/24079-2023 |
| 1․ ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդի միջոցներն արդեն իսկ ծանրաբեռնված են ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված որոշումներով և շրջանառության մեջ դրված որոշումների նախագծերով: Ելնելով վերոգրյալից, առաջարկում ենք ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդի միջոցների հաշվին Նախագծով նախատեսվող գումարի հատկացման հարցը դիտարկել ՀՀ կառավարության առաջնահերթությունների տեսանկյունից: 2․ Միաժամանակ, Նախագծում առկա տեխնիկական բնույթի ուղղումների կապակցությամբ առաջարկում ենք Նախագծի վերնագրում «ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ,» բառից հետո հանել «ԼՐԱՑՈՒՄ» բառը: 3․ Նախագծին կից հիմնավորման համաձայն շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով 08/12/21021թ. «Գրիգորյան Շին» ՍՊԸ-ի հետ կնքված պայմանագրով աշխատանքների կատարման ավարտ է սահմանվել 2023 թվականի հունվար ամիսը, սակայն կապալառուն շինարարական աշխատանքները ամբողջ ծավալով ավարտել է օգոստոս ամսին: Այս կապակցությամբ առաջարկում ենք քննարկել նախագծով հատկացվող միջոցները վերոնշյալ պայմանագրի շրջանակներում կիրառվելիք տույժերի չափով նվազեցնելու հնարավորության հարցը, եթե պատվիրատուն կայացրել է պայմանագրի կողմի նկատմամբ պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու մասին որոշում: | Ընդունվել է։ «Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի մասնաշենքերում օդափոխության, համատեղված ջեռուցման հետ և օդորակման համակարգի կառուցման շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների դիմաց պարտավորությունների փոխհատուցման ուղղվել են միջոցառման գծով «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկի մեկուսարանի և վարչական մասնաշենքերի վերանորոգման աշխատանքների համար նախատեսված գումարից, քանի որ լուծվել է պայմանագիրը։ Ընդունվել է։ Չի ընդունվել։ Պայմանագրի համաձայն ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու համար հաշվարկվում է տույժ։ Հաշվարկված գումարը պակասեցվելու է մատակարարին փոխանցման ենթակա գումարից և փոխանցվելու է պետական բյուջե։ |