Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ

ՄԱՍԻՆ

| - ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | 15.12.2023թ. |
| --- | --- | --- |
|  |  | № 01/26-1/24430-2023 |
| Նախագծի 1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսվում է թույլատրել Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամին ՋՏՄ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2021/6 ծածկագրով պայմանագրի ժամկետը երկարաձգել մինչև 2024 թվականի փետրվարի 25-ը՝ չկիրառելով ՀՀ կառավարության 04/05/2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջը, ինչպես նաև վերոնշյալ պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված տույժերը: Հարկ է նշել, որ նախագծի 2-րդ կետով առաջարկվող փոփոխությունը /պայմանագրի 5.3 կետի պահանջի չկիրառում/ վերաբերվում է պայմանագրի կառավարմանը, որի իրականացման լիազորությունները գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության համաձայն վերապահված են պատվիրատուին, ինչով պայմանավորված հայտնում ենք, որ Կատարողի նկատմամբ տույժի հաշվարկման կամ չհաշվարկման հարցը պետք է որոշվի պատվիրատուի կողմից՝ հիմք ընդունելով պայմանագրով դրանց կիրառման համար նախատեսված պայմանները: Ելնելով վերոգրյալից առաջարկում ենք խմբագրել նախագիծը և նախագծի 2-րդ կետից հանել «...ինչպես նաև վերոնշյալ պայմանագրի 5.3-րդ կետով նախատեսված տույժերը:» բառերը: Միաժամանակ նկատի ունենալով, որ վերոնշյալ պայմանագրի գնման գործընթացները սկսվել են մինչև 02/11/2022թ., ուստի նախագծի նախաբանում անհրաժեշտ է հղում կատարել նաև ՀՀ կառավարության 04/05/2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 57-րդ կետին: | Ընդունվել է։ Նախագծի 2-րդ կետից հանվել է «ինչպես նաև Պայմանագրի 5.3-րդ կետով նախատեսված տույժերը» բառերը։ Նախագծի նախաբանը խմբագրվել է։ |  |
| 2. Ջրային կոմիտե | # 07.12.2023թ. |  |
|  | # № 01/17/6171-2023 |  |
| - Նախագծի առաջին պարբերության «33-րդ հոդվածին» բառերից հետո ավելացնել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով հաստատված կարգի 57-րդ կետին» բառերը, - Նախագծի 1-ին կետի «փետրվարի 25-ը» բառերից հետո ավելացնել «, ինչպես նաև չկիրառել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջները» բառերը։ Հաշվի առնելով, որ գնումների մասին օրենսդրության համաձայն պայմանագրի կառավարումն իրականացնում է պատվիրատուն և կապալառուի նկատմամբ տույժերի և տուգանքների հաշվարկման կամ չհաշվարկման հարցը պետք է որոշվի պատվիրատուի կողմից՝ հիմք ընդունելով պայմանագրով դրանց կիրառման համար նախատեսված պայմանները՝ Նախագծի 2-րդ կետից հանել «, ինչպես նաև Պայմանագրի 5.3-րդ կետով նախատեսված տույժերը» բառերը։ | Ընդունվել է։ Նախագծի նախաբանը խմբագրվել է։ Չի ընդունվել։ Գնման պայմանագրի այս փոփոխությունը աշխատանքների ծավալների ավելացում չի ենթադրում։ Ընդունվել է։ Նախագծի 2-րդ կետից հանվել է «,ինչպես նաև Պայմանագրի 5.3-րդ կետով նախատեսված տույժերը» բառերը։ |  |