ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՆՔՎԱԾ ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՅԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1․ Ֆինանսների նախարարություն | 28․12.2023թ. |
| --- | --- |
|  | N 01/9-1/25788-2023 |
| Նկատի ունենալով, որ ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ՀՀ համայնքների ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացման համար նախատեսված է 22.0 մլրդ դրամ, առաջարկում ենք 2024թ. տեղափոխվող վերը նշված ծրագրերն իրակականացնել նշված գումարի շրջանակներում (առանց սահմանաչափի ավելացման)՝ նշվածի մասով Նախագծում ավելացնելով համապատասխան դրույթ։ Միաժամանակ հնարավոր հայեցողական որոշումներ կայացնելու հնարավորությունը սահմանափակելու տեսակետով պայմանավորված՝ առաջարկում ենք Նախագծին կից հավելվածով ներկայացնել նաև պայմանագրերի տվյալները և դրանցից յուրաքանչյուրի գծով երկարաձգման համար սահմանվելիք ժամկետները: | Նախագծում ներառված ծրագրերի ընդգրկման համնար հիմք է հանդիսացել ՀՀ վարչապետի ՀՀ վարչապետի 2019 թվականի մարտի 19-ի թիվ 278-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ պետական տարեկան բյուջեներով նախատեսված սուբվենցիաներից բացի ՀՀ համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիայի հայտերի գնահատման միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից հաստատված ծրագրերը։ Եվ հանձնաժողովի համապատասխան որոշումների համաձայն հաստատված բոլոր ծրագրերը ենթակա են իրականացման։ Հաշվի առնելով , որ նախագծում ընդգրկված ծրագրերի ավարտի համար անհրաժեշտ է հիմնականում 6-11 ամիս, և միաժամանակ հաշվի առնելով ներառված ծրագրերի քանակը, ինչպես նաև այն փաստը , որ յուրաքանչյուր ծրագրի համար պատվիրատու է հանդիսանում համայնքի ղեկավարը , ում կողմից կնքվում են համապատասխան համաձայնագրեր աշխատանքների իրականացման ժամկետների մասով, առաջարկում ենք բոլոր ծրագրերի համար կիրառել մեկ վերջնաժամկետ, հաշվի առնեոլով, որ հնարավոր են ծրագրեր ավելի վաղ ավարտվեն։ |