ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՍԻԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԻՋԵՎ «Վարկ 3449-ARM․ «Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագիր» - Վարկի փակման ժամկետի երրորդ երկարաձգում ԵՎ վարկային միջոցների վերաբաշխում» նամակ-համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

ՀՀ և ԱԶԲ միջև 2016թ․ նոյեմբերի 9-ին ստորագրված «Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագիր» վարկային համաձայնագրի (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) նպատակն է հիմնանորոգել Մ6, Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի՝ Քոբայր-Բագրատաշենի սահմանային անցակետ հատվածը (կմ 38+450-կմ 90+191‚ երկարությունը՝ 51․74 կմ):

Ծրագրի շրջանակներում կնքվել են շինարարական աշխատանքների իրականացման երեք պայմանագրեր, ինչպես նաև խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր՝ տեխնիկական հսկողության, սոցիալական երաշխիքների աջակցության, ֆինանսական աուդիտի իրականացման, նախագծային փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու նպատակով։

Հաշվի առնելով, որ վարկային  միջոցների հասանելիության ժամկետը՝ 2023թ․ դեկտեմբերի 31-ը, չի բավականացրել շինարարական աշխատանքների որակի համար կապալառուների պատասխանատվության (365 օր) ժամանակահատվածի ապահովման, ինչպես նաև նախագծային մի շարք աշխատանքներ ավարտելու համար՝ առաջացել է Համաձայնագրի երկարաձգման անհրաժեշտություն:

Պայմանավորված այդ հանգամանքով՝ նախատեսվում է երկարաձգել ծրագրի փակման ժամկետը՝ մինչև 2024թ. օգոստոսի 31-ը:

Միաժամանակ, ծրագրի շրջանակներում իրականացվող Դիլիջանի և Պուշկինի ավտոճանապարհային թունելների մանրամասն հետազոտման, հիմնանորոգման ու արդիականացման նախագծային աշխատանքներն ավարտին հասցնելու նպատակով (համաձայնագրի ժամկետը մինչև 2024թ. օգոստոսի 31-ը երկարաձգելու պարագայում) նախատեսվում է կատարել նաև վերաբաշխում՝ «Չբաշխված գումարներ» բաղադրիչից 2.85 մլն եվրո գումար հատկացնելով «Շինարարական աշխատանքներ և խորհրդատվական ծառայություններ» (2.5 մլն եվրո) և «Պահպանման ծախսեր» (0.35 մլն եվրո) բաղադրիչներին։

Միաժամանակ, Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև  «Վարկ 3449-ARM․ «Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագիր» - Վարկի փակման ժամկետի երրորդ երկարաձգում և վարկային միջոցների վերաբաշխում» նամակ-համաձայնագրի նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի համար առաջացնում է լրացուցիչ ֆինանսական պարտավորություններ:

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն