ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 2323-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՄԻ ՇԱՐՔ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծով նախատեսվում է ՀՀ 2024թ.-ի պետական բյուջեով ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությանը կապիտալ ծրագրերի իրականացման համար հատկացված միջոցներից կատարել վերաբաշխում 1,367,925.0 հազար դրամի չափով (բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածով՝ 1,079,878.1 հազար դրամ, «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» հոդվածով՝ 237,346.9 հազար դրամ և «Նախագծահետազոտական ծախսեր» հոդվածով՝ 50,700.0 հազար դրամ): Նախագծի նպատակն է ֆինանսական միջոցներ հատկացնել մի շարք կրթական և մարզական հաստատությունների ավարտական աշխատանքների ապահովման համար։ Նշյալ նպատակով վերաբաշխվում են ՀՀ 2024թ․–ի պետական բյուջեի 1236 ծրագրի 32002 և 32003 միջոցառումներով նախատեսված և օբյեկտներով չբաշխված գումարները։ Հաշվի առնելով, որ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության 2024թ․–ի բյուջեի 1–ին և 2-րդ եռամսյակներում բավականաչափ ազատ միջոցներ չկան՝ Նախագծով նախատեսվում է կատարել նաև միջեռամսյակային վերաբաշխում ՀՀ պետական բյուջեի ազատ միջոցների հաշվին։

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվիրատվությամբ իրականացվող մի շարք կրթական և մարզական շինարարությունն ավարտված և ավարտական փուլում գտնվող օբյեկտների (2 մանկապարտեզի կառուցման, 6 մդուլային դպրոցի կառուցման, 1 ավագ դպրոցի մասնաշենքի կառուցման, 15 դպրոցի մարզադահլիճի կառուցման, 11 դպրոցի մարզադահլիճի վերակառուցման) ֆինանսավորման, ինչպես նաև 2023թ․–ին մշակված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության դիմաց վճարման համար անհրաժեշտ է հատկացնել շուրջ 1.37 մլրդ դրամ, մասնավորապես․

| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 1,367,925.0 |
| --- | --- |
| ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ | 51,974.0 |
| Արմավիրի մարզի Ջրառատ համայնքի ծանրամարտի մարզադպրոց | 51,974.0 |
| ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՄԱՐԶԱԴԱՀԼԻՃՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ | 418,279.2 |
| «Երևանի Միքայել Նալբանդյանի անվան հ.33 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 39,373.8 |
| «Երևանի Ս. Խանզադյանի անվան հ. 184 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ | 42,827.8 |
| «Երևանի Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ | 47,816.4 |
| Երևանի «Սիլվա Կապուտիկյանի անվան հ. 145 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 34,816.3 |
| ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Թալինի ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ | 2,658.2 |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արտիմետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 3,460.6 |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 32,092.6 |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի «Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց » ՊՈԱԿ | 1,488.6 |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի «Ջանֆիդայի Է. Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 1,097.7 |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 1,110.7 |
| «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 69,569.9 |
| «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 24,774.6 |
| «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ | 14,277.5 |
| «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 52,491.8 |
| «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 50,422.7 |
| ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՄԱՐԶԱԴԱՀԼԻՃՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ | 237,346.9 |
| «Երևանի Մ. Սարյանի անվան հ. 86 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 1,832.1 |
| «Երևանի Վ. Թեքեյանի անվան թիվ 92 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 33,704.3 |
| «Երևանի հ. 37 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 260.4 |
| «Երևանի հ. 136 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 11,404.3 |
| «Շահումյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 19,329.5 |
| «Փշատավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 31.4 |
| «Սարդարապատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 66,592.5 |
| «Արմավիրի հ. 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 3,409.3 |
| «Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 51,424.9 |
| «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 17,732.1 |
| «Շատինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 31,626.1 |
| ԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՆԵՐ | 232,460.1 |
| ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզ համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ | 158,065.1 |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևիկ համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ | 74,395.0 |
| ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՆԵՐ | 111,750.6 |
| «Մասիսի թիվ 5 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ | 111,750.6 |
| ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐ | 265,414.2 |
| «Մեդովկայի միջնակարգ դպրոց դպրոց» ՊՈԱԿ | 112,845.9 |
| «Հագվու հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 62,744.7 |
| «Ջրառատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 3,008.5 |
| «Կաթնաղբյուրի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 221.3 |
| «Կապսի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 40,901.9 |
| «Եղեգիսի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 45,691.9 |
| ՆԱԽԱԳԾԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ | 50,700.0 |
| ՀՀ Արարատի մարզի «Նիզամիի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 5,000.0 |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի «Վաղարշապատի Մովսես Խորենացու անվան N 10 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ | 15,700.0 |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի «Հայկաշենի Գ. Կիրակոսյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 5,000.0 |
| «Նավուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 5,000.0 |
| ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ․ Հացաշենի մոդուլային կրթահամալիր | 5,000.0 |
| ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ․ Արփունքի մոդուլային կրթահամալիր | 5,000.0 |
| ՀՀ Կոտայքի մարզի գ․ Նուռնուսի մոդուլային կրթահամալիր | 5,000.0 |
| ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ․ Գողթանիկի մոդուլային կրթահամալիր | 5,000.0 |

Գրեթե բոլոր օբյեկտներում ավարտական աշխատանքների փաստացի ծավալների ճշգրտման արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել կատարելու ծավալների ավելացում։ Սույն Նախագծով նախատեսվող գումարը ներառում է նաև այդ ավելացվող ծավալները։ Ընդ որում, հաշվի առնելով, որ օբյեկտների աշխատանքների կատարման ժամկետները ավարտվել են 2023թ․–ին՝ Նախագծով նախատեսվում են մի շարք թույլտվություններ, որպեսզի քաղաքաշինության կոմիտեն կարողանա համաձայնագրեր կնքել՝ ծավալների ավելացում կատարելու նպատակով։ Մասնավորապես, կոմիտեին կթույլատրվի ծավալների չկիրառել ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ․–ի N 526-Ն որոշման 56–րդ կետի 2–րդ և 4–րդ ենթակետերը՝ առանձնահատկություններ սահմանելով որոշ պայմանագրերի համար։ Օրինակ, Երևանի թիվ 92 հիմնական դպրոցի մարզադահլիճի և հանդիսությունների դահլիճի մասնաշենքի վերակառուցման ընթացքում պարզ է դարձել, որ մասնաշենքերը կապող տաքանցումը քանդման ենթակա է և այդքան հատվածը պետք է կառուցվի վերակառուցման փոխարեն։ Տաքանցման կառուցման համար ձեռք են բերվել փորձաքննված ՆՆՓ–եր, որոնց համաձայն աշխատանքների արժեքը կազմում է շուրջ 96.2 մլն ՀՀ դրամ։ Արդյունքում, կապալային աշխատանքների գնման պայմանագրի գինը, ներառելով նաև Երևանի այլ դպրոցների վերակառուցվող մարզադահլիճների արժեքները, պետք է ավելանա 15.62%-ով։

Միաժամանակ, Մեդովկայի միջնակարգ դպրոցի և Հագվու հիմնական դպրոցի կառուցման աշխատանքների ծավալների ավելացումը գերազանցում է ՀՀ կառավարության 15.07.2021թ․–ի N 1135-Ա որոշմամբ թույլատրված 20%-ը, և զուգահեռ ներկայացվում է նախագիծ՝ նշված որոշման մեջ համաապատասխան փոփոխություններ կատարելու համար։

Կարգավորման նպատակը և բնույթը.

Որոշման նախագծի ընդունմամբ գումար կհատկացվի մի շարք կրթական և մարզական շինարարությունն ավարտված և ավարտական փուլում գտնվող օբյեկտների (2 մանկապարտեզի կառուցման, 6 մդուլային դպրոցի կառուցման, 1 ավագ դպրոցի մասնաշենքի կառուցման, 15 դպրոցի մարզադահլիճի կառուցման, 11 դպրոցի մարզադահլիճի վերակառուցման) և նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ֆինանսավորման:

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մասնագետները:

Իրավական ակտի կիրարկման դեպքում ակնկալվող արդյունքը.

Որոշման ընդունման արդյունքում կապահովվեն կրթական և մարզական  դաստիարակության համար շենքային առավել բարենպաստ պայմաններ։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման անհրաժեշտություն.

«Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 2323-Ն որոշման մեջ  փոփոխություններ և լրացումներ,  ինչպես նաև մի շարք գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի առաջանում:

Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

Նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի.

- 3-րդ կետի 3.6-րդ ենթակետից՝ «Ցանկում ընդգրկված մանկապարտեզներում շինարարական աշխատանքների իրականացում, հաստատությունները անհրաժեշտ գույքով և սարքավորումներով հագեցում».

- 8-րդ կետից՝ «կառուցել, հիմնանորոգել և վերանորոգել առնվազն 300 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ...»։

- 49-րդ կետի 49.3-րդ ենթակետից՝ «Մարզական նշանակության կառույցների կառուցում և վերանորոգում»:

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն.

1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը.

Չի առաջացնում:

2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը.

Համապատասխանում է:

Այլ տեղեկություններ.

Չկան: