ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2023  ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ  6-Ի N 1098-Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ  ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

Անհրաժեշտությունը:

«Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 2023  թվականի հուլիսի  6-ի N 1098-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ` նախագիծ) մշակումն ու ընդունումը պայմանավորված է Տնամերձ հողամասերում այգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման փորձնական ծրագրի գործողության ժամկետը երկարացնելու, ծրագրի որոշ դրույթներ և ֆինանսավորման ժամկետը հստակեցնելու անհրաժեշտությամբ։

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի հուլիսի 6-ի N 1098-Լ որոշմամբ հաստատված Տնամերձ հողամասերում այգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման փորձնական ծրագրի շրջանակում Բերքաբեր և Խաշթառակ բնակավայրերում կնքվել է 91 պայմանագիր՝ 6,9 հա-ի համար (Բերքաբեր՝ 45 պայմանագիր, 4,5 հա, Խաշթառակ՝ 46 պայմանագիր, 2,4 հա): ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևան համայնքի ավագանու որոշմամբ՝ գնումների ընթացակարգով ընտրվել է փորձնական ծրագրով սահմանված գնահատող կազմակերպություն, որի կողմից իրականացվել է գնահատման և այգեհիմնման նախագծերի կազմման աշխատանքները (յուրաքանչյուր հողակտորի համար առանձին, հաշվի առնելով ռելիեֆային առանձնահատկությունները), որի արդյունքների հիման վրա նախատեսվում է՝ փորձնական ծրագրով սահմանված կարգով ընտրել կապալառու կազմակերպություն և սկսել այգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման աշխատանքները։ Հստակեցման կարիք ունեն ծրագրի ժամկետները և այգեհիմնման համար նախատեսված հողամասի չափը։

Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը։

Գյուղատնտեսության ոլորտում Կառավարության կողմից իրականացվող քաղաքականությունն ուղղված է գյուղատնտեսության ինտենսիվացմանը, արտադրողականության բարձրացմանը, հողային ռեսուրսների նպատակային և ջրային ռեսուրսների խնայողաբար ու արդյունավետ օգտագործմանը, պարենային անվտանգության ապահովման մակարդակի բարձրացմանը, անասնաբուծության և բուսաբուծության զարգացմանը, արդիական տեխնոլոգիաների ներդրմանը, արտադրված արտադրանքի իրացմանն ու արտահանման խթանմանը, գյուղատնտեսական ամբողջ արժեշղթայում ընդգրկված սուբյեկտների ավելացմանը։

Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ: Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրով նախատեսված է նպաստել գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների ավելացմանը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտի տնտեսական զարգացումն ապահովող հիմնական ուղղությունների 2020-2030 թվականների ռազմավարության «բարելավել պարենային անվտանգությունը և սնուցումը» առաջնահերթությունում կարևորվում է պարենամթերքի տեղական արտադրության ծավալների ավելացումը։

Կարգավորման նպատակը և բնույթը:

Կարգավորման նպատակն է` փորձնական ծրագրի շրջանակում ապահովել պետական աջակցությամբ տնամերձ հողամասերում այգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրումը։

Նախագծով առաջարկվում է երկարացնել ծրագրի գործողության ժամկետը՝ հաշվի առնելով, որ կապալառուի ընտրության մրցույթի չկայացման պայմաններում ծրագիրը կարող է ավարտվել 2025 թվականին, հստակեցնել ֆինանսավորման ժամկետը և տարընկալումից խուսափելու համար՝ տնամերձ հողամասի չափի վերաբերյալ դրույթները։

Տնամերձ հողամասի չափի վերաբերյալ դրույթին (1000 քառ․ մետր չափի մոտ լրացվել է «ներառյալ» բառը) տրվել է հետադարձ ուժ, հաշվի առնելով, որ համայնքի ղեկավարի և շահառուների միջև արդեն իսկ կնքվել են պայմանագրեր (շուրջ 30 պայմանագիր՝ 24-ը Բերքաբեր, 6-ը Խաշթառակ բնակավայրում) 1000 քառ․ մետր տարածքում այգեհիմնում կատարելու վերաբերյալ և համաձայն պայմանագրերի՝ 1000 քառ․ մետր այգեհիմնման համար կատարվել են գնահատման աշխատանքներ։

Տնամերձ հողամասերում այգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման փորձնական ծրագրի շրջանակում 2025 թվականի պետական բյուջեով տնամերձ հողամասերում այգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման  համար գումար նախատեսված չէ, հաշվի առնելով, որ նշված աշխատանքների իրականացման համար դեռևս գնումների գործընթացի արդյունքում հաղթող չի ճանաչվել ու hամայնքի և կապալառու կազմակերպության միջև պայմանագիր դեռևս չի կնքվել։ Վերը նշված պայմանագրի կնքումից հետո մեկամսյա ժամկետում Էկոնոմիկայի նախարարությունը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ կներկայացնի առաջարկություն՝ Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու վերաբերյալ՝ Էկոնոմիկայի նախարարությանը հատկացված միջոցների հաշվին ֆինանսավորումը իրականացնելու համար, կամ ֆինանսավորման կարիքը 2025 թվականին առաջանալու դեպքում՝ 2025 թվականի պետական բյուջեի գործընթացի շրջանակում սահմանված կարգով հայտ ներկայացնելու միջոցով։

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք:

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից:

Ակնկալվող արդյունքը:

Նախագծի ընդունմամբ կհստակեցվեն ծրագրի իրականացման ժամկետները և հողամասի առավելագույն չափի վերաբերյալ դրույթը։

Այլ տեղեկություններ:

Այլ տեղեկություններ չկան: