ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ,  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 2323-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 18.06.2024թ. |
| --- | --- |
|  | № 01/9-1/12968-2024 |
| - Նախագծի հիմնավորման համաձայն ի հայտ եկած մի շարք խնդիրներ (կապված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի, հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի հետ) անհնարին են դարձնում 2024թ. ընթացքում «Նոր Նորք վարչական շրջանի Գյուրջյան փողոցը Մյասնիկյան պողոտային միացնող ճանապարհի հիմնանորոգում», «Նորագավիթ Մ2 Հ8 հատման հատվածում էստակադայի կառուցման աշխատանքներ» և «Երևան քաղաքում Հրազդան գետի վրա «Հաղթանակ» կամրջի հիմնանորոգման/ուժեղացման/ աշխատանքներ» օբյեկտների գծով նախատեսված աշխատանքների իրականացումը, ինչով պայմանավորված առաջարկվում է 1049 ծրագրի 21001 և 21002 միջոցառումների գծով նախատեսված գումարից 2,500.0 մլն դրամը վերաբաշխել Երևան քաղաքի ճանապարհների (թվով 8 վարչական շրջանների) միջին նորոգման աշխատանքներին։ Միաժամանակ համաձայն հիմնավորման՝ նվազեցման արդյունքում հետագայում ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին ֆինանսական միջոցների վերականգման անհրաժեշտություն չի առաջանա։ Սակայն պարզաբանման անհրաժեշտություն ունի հետագայում՝ ի հայտ եկած խնդիրների կարգավորումից հետո ինչ միջոցների հաշվին պետք է իրականացվեն վերը նշված օբյետների գծով աշխատանքները։ Ուստի հաշվի առնելով վերոգրյալը, հայտնում ենք, որ 2,500.0 մլն դրամը վերաբաշխելու վերաբերյալ առաջարկություններ չունենք, եթե վերը նշված երեք օբյեկտների գծով աշխատանքներն իրականացվեն Երևանի քաղաքի բյուջեի միջոցների հաշվին։ - Նախագծի հիմնավորման համաձայն 1232 ծրագրի 12002 միջոցառման գծով լրացուցիչ՝ 517.4 մլն դրամի պահանջը պայմանավորվել է ՀՀ կառավարության 23.02.2024թ. N 239-Լ որոշմամբ բնակարանների և անհատական բնակելի տների էներգաարդյունավետ վերանորոգման աշխատանքների պետական աջակցության ծրագրի գործողության ժամկետի մեկ տարով երկարաձգումով, ինչի արդյունքում Ներկայումս շահառուների թիվը անցնում է 11680-ը (ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված 8000 շահառուի համեմատ): Միչդեռ ներկայացված չէ ներկայումս ձևավորված վարկային պորտֆելը, վարկային հաշվիչի հիման վրա հաշվարկված ֆինանսական գնահատականը: Ուստի լրացուցիչ ֆինանսավորման հարցը հնարավոր է քննարկել համապատասխան հաշվարկ հիմնավորումների առկայության պարագայում: Ընդ որում 01.05-17.06.2024թթ. ժամանակահատվածում սույն միջոցառման գծով ՀՀ պետական բյուջեից փաստացի ֆինանսավորումը կազմել է շուրջ 134.6 մլն դրամ՝ հիմնավորմամբ ամսվա կտրվածքով ներկայացված 230 մլն դրամի դիմաց։ Ելնելով վերոգրյալից առաջարկում ենք 517.4 մլն դրամը վերաբաշխել ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ, իսկ 1232 ծրագրի 12002 միջոցառման համար անհրաժեշտ գումարին անդրադառնալ համապատասխան հաշվարկ հիմնավորումների առկայության դեպքում։ 3. Նախագծում առկա խմբագրական թերությունների վերաբերյալ առաջարկում ենք. ա/ Նախագծի N 2 հավելվածում ճշտել 1232 ծրագրի 12002 միջոցառման գծով հատկացվող գումարի հոդվածը՝ «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական կազմակերպություններին» հոդվածի փոխարեն այն նախատեսելով «Սուբսիդիաներ ոչ պետական ֆինանսական կազմակերպություններին» հոդվածով (հիմք ընդունելով ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից նախկինում ծանուցագրով կատարված փոփոխությունը): բ/ Նախագծի համապատասխան հավելվածներում ճշտել պահուստային ֆոնդի տարեկան ցուցանիշը։ Միաժամանակ հայտնում ենք, որ Նախագծով՝ 1049 ծրագրի 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման 5112 «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածով առաջարկվող նվազեցումը հնարավոր չէ կատարել, քանի որ կիսամյակի պլանը կգերազանցի ինն ամսվա և տարեկան ճշտված պլաններին։ | Ընդունվել է: Հետագայում՝ ի հայտ եկած խնդիրների կարգավորումից հետո նշված երեք օբյեկտների գծով աշխատանքներն կիրականացվեն Երևանի քաղաքի բյուջեի միջոցների հաշվին: Ընդունվել է։ Կից ներկայացվել է բանկերին փոխանցված և փոխանցվելիք գումարների համապատասխան հաշվարկը, ինչպես նաև ներկայումս ձևավորված վարկային պորտֆելը, վարկային հաշվիչի հիման վրա հաշվարկված ֆինանսական գնահատականը։ Չի ընդունվել։ Կից ներկայացվել են համապատասխան հաշվարկ-հիմնավորումներ։ Ընդունվել է, կատարվել է համապատասխան փոփոխությունը։ Չի ընդունվել է, քանի որ Նախագիծը որոշում է դառնալու կիսամյակից հետո։ |