ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո  Ր  Ո  Շ  Ո Ւ  Մ

25 հուլիսի 2024 թվականի N           - Ա

ԳՆՄԱՆ   ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ   ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

-------------------------------------------------------------------------

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 57-րդ կետի պահանջներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը    ո ր ո շ ու մ    է.

1. Թույլատրել Երևանի քաղաքապետարանին՝

1) Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում «Ժոնգ-Թոնգ Բաս Հոլդինգ ԿՈ» (ZHONGTONG BUS HOLDING CO LTD) սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2024 թվականի ապրիլի 8-ին կնքված N «ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-24/6» պայմանագրի շրջանակներում մատակարարվելիք 7 տրոլեյբուսների մասով նույն պայմանագրի 8.13-րդ կետում «տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում» բառերը փոխարինել «քսանհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում» բառերով:

2. Սույն որոշման դրույթները տարածվում են 2024 թվականի ապրիլի 8-ին կնքված N «ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-24/6» պայմանագրի 8․13-րդ կետով նախատեսված ծանուցումը «Ժոնգ-Թոնգ Բաս Հոլդինգ ԿՈ» (ZHONGTONG BUS HOLDING CO LTD) սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանն ուղարկելուց՝ 2024 թվականի մայիսի 24-ից հետո ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏ	                                      Տ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Երևան