ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 15-Ի N 1135-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

| - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | 21.08.2024թ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | № 01/16.1/12728-2024 |  |
| «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 15-ի N 1135-Ա որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 2323-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծերի վերաբերյալ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն առաջարկում է. - «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 15-ի N 1135-Ա որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը շարադրել նոր խմբագրությամբ (նախագծի լրամշակված տարբերակը կցվում է): |  | Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: |
| - ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 22.08.2024թ. |  |
|  | № 01/34-3/17879-2024 |  |
| Նախագիծ 1-ով, ի թիվս այլ փոփոխությունների, առաջարկվում է նաև լրացնել նոր կետ՝ հետևյալ բովանդակությամբ. «7. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեին՝ «Եղեգիսի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մոդուլային շենքի կառուցման նպատակով կատարել ձեռքբերվող աշխատանքների ծավալների ավելացում՝ փոփոխություններ կատարելով «Վանի» ՍՊԸ-ի հետ 19.10.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/10-2 ծածկագրով պայմանագրում՝ պայմանագրով սահմանված գնի 22.75 տոկոսի չափով, ինչպես նաև ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/21 ծածկագրով պայմանագրի շրջանակներում շինարարական աշխատանքների ավարտման ժամկետը սահմանել 2024 թվականի օգոստոսի 30-ը՝ չկիրառելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջները»: Այս կապակցությամբ առաջարկում ենք նշված կետից հանել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ժամկետի երկարաձգման վերաբերյալ կարգավորումը, նկատի ունենալով, որ պայմանագրի ժամկետի երկարաձգումը պայմանավորված է աշխատանքների ծավալների ավելացմամբ և/կամ նախագծային փաստաթղթերում փոփոխությունների կատարմամբ: Պատվիրատուն, համաձայնագիր կնքելու միջոցով, ինքնուրույն պետք է սահմանի աշխատանքների կատարման նոր ժամկետ: |  | Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն՝ խմբագրվել է համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի առաջարկի: |