Հավելված

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

սեպտեմբերի 28-ի N 1656-Ն որոշման

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Հանձնարարականի կատարվելիք աշխատանքների և միջոցառումների համառոտ նկարագիրը | Կատարման պատասխանատուն | Համակատարողը | Ժամկետը | 2024 թվականի աշխատանքների և միջոցառումների կատարման ընթացքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Կառավարման համակարգի կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Սևան ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կառավարման համակարգի բարելավում | 1) «Սևան» ազգային պարկ»-ի ռեկրեացիոն գոտում թվով 5 հանրային լողափի կազմակերպերպում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2024 թ. և շարունա-կական | «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Սևան» ազգային պարկի տարածքում գործել են № 1 (1.39 հա, Սևան քաղաքին հարակից ափամերձ հատված), № 2 (1.82 հա, Թերակղզու ափամերձ հատված) և № 3 (5.0 հա, Սևան քաղաքին հարակից ափամերձ հատված) կահավորված հանրային լողափերը, որոնք 2021 թվականի հուլիսի 8-ին պատվիրակվել էին «Պրոեկտ Ինտեր ինվեստ» ՍՊԸ-ին: 2024 թվականի հունվարի 3-ին կողմերի համաձայնությամբ պայմանագիրը լուծվել է։ 2024 թվականին № 1, № 2, № 3, № 7, № 10, № 11 և № 12 հանրային լողափերը երրորդ անձանց պատվիրակելու նպատակով հայտարարված մրցույթներում հաղթողներ են ճանաչվել № 1, № 2 և № 3 հանրային լողափերի համար, որոնց հետ կնքվել են բարեկարգման, սպասարկման և կահավորման պայմանագրեր։ 2024 թվականի հուլիս ամսից լողափերը գործում են։ Չկահավորված № 4 (5.0 հա, Դրախտիկ բնակավայրի ափամերձ հատված), № 5 (1.37 հա, Լճաշեն բնակավայրի ափամերձ հատված), № 6 (3.30 հա, Ծովազարդ բնակավայրի ափամերձ հատված), № 7 (1.78 հա, Նորատուս բնակավայրի ափամերձ հատված), № 8 (9.0 հա, Ծովագյուղ բնակավայրի ափամերձ հատված) հանրային լողափերը, ինչպես նաև Կառավարության 2023 թվականի հուլիսի 13-ի Սևան ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտում հանրային լողափերի ստեղծման մասին № 1186-Ն որոշմամբ ստեղծված նոր № 9 (1.0 հա, Լճափ բնակավայրի ափամերձ հատված), № 10 (1.0 հա, Շողակաթ բնակավայրի ափամերձ հատված), № 11 (1.0 հա, Գավառ քաղաքին հարակից ափամերձ հատված), № 12 (1.2 հա, Մարտունի քաղաքին հարակից ափամերձ հատված) հանրային լողափերը երրորդ անձանց պատվիրակելու նպատակով հայտարարված մրցույթներում հաղթողներ են ճանաչվել № 4, № 5, № 6 № 8 և № 9 հանրային լողափերի համար, որոնց հետ կնքվել են լողափերի բարեկարգման, սպասարկման և կահավորման պայմանագրեր: № 7, № 10, № 11, № 12 հանրային լողափերի համար 2023 և 2024 թվականներին պարբերաբար հայտարարված մրցույթներում հայտեր չեն ներկայացվել։ № 4, № 5 հանրային լողափերի բարեկարգման, սպասարկման և կահավորման նախագծերն ստացել են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման փորձաքննության դրական եզրակացություն։ 2023 թվականին կատարվել են տարածքի մաքրման և բարեկարգման աշխատանքներ, ներկայումս այդ աշխատանքները շարունակվում են։ Լողափերը գործարկվել են 2024 թվականի հուլիսից։ № 6 հանրային լողափը սկսել է գործել 2023 թվականին, միաժամանակ իրականացվել են լողափի լրացուցիչ կահավորման աշխատանքներ։ Լողափը գործարկվել է 2024 թվականի հուլիսից։ № 8 հանրային լողափի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Գործող՝ № 1, № 2, № 3 և № 6 հանրային լողափերում տեղադրվել են ցուցանակներ՝ անվճար ծառայությունների ցանկով և հանրային լողափից օգտվելու կանոններով: Բացի հանրային լողափերում տեղադրված ցուցանակներից՝ շրջակա միջավայրի նախարարության և «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի պաշտոնական կայքերում և ֆեյսբուքյան էջերում պարբերաբար տեղադրվում են տեղեկատվություն հանրային լողափերի գտնվելու վայրի, երկաթուղային և այլ տրանսպորտային միջոցներով հանրային լողափեր հասնելու, ինչպես նաև լողափերում անվճար մատուցվող ծառայությունների մասին (հղումը՝ https://www.facebook.com/share/p/NcdixB45PHmCohFz/?mibextid=WC7FNe): Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հանրային լողափերը մատչելի դարձնելու նպատակով շրջակա միջավայրի նախարարության «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի խորհրդի 2022 թվականի մայիսի 4-ի № 4.1 որոշմամբ հաստատված «Հանրային լողափի բարեկարգման, կահավորման և սպասարկման տրամադրման» կարգում կատարվել է փոփոխություն և արդեն իսկ լողափերում իրականացվող բարեկարգման աշխատանքների ընթացում ստեղծվում են համապատասխան հարմարություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Ներքին գործերի նախարարություն ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության պարեկային ծառայության Գեղարքունիքի գումարտակի ջրային վաշտը «Սևան ազգային պարկ»-ի ռեկրեացիոն գոտու թվով 5 հանրային լողափներում իրականացնում է հասարակական կարգի պահպանություն և հասարակական անվտանգության ապահովում, իրավախախտումներին և պատահարներին օպերատիվ արձագանքում, հանգստի ժամանակահատվածում հովեկների և զբոսաշրջիկների անվտանգության ապահովում՝ այդ թվում ջրային ավազանում։ |
|  |  | 2) «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կարողությունների զարգացում (մասնավորապես՝ տարեկան անտառպլանավորման, հատատեղերի հատկացման տեղորոշման), մասնագիտական ունակությունների կատարելագործում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2024 թ. | Շրջակա միջավայրի նախարարության գլխավոր քարտուղարի և Սևան ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի միջև 2024թ․ հունվարի 18-ին կնքված պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին №ՇՄՆ-ԴՇ-24/03 պայմանագրի համաձայն՝ Սևան ազգային պարկի Դրախտիկ տեղամասում՝ ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառտնկարկների մաքրման նպատակով Դրախտիկ տեղամասի 1-ին պահաբաժնի 1,2,4,5 քառակուսիների համար համաձայն ՇՄՆ նախարարի 08․05․2024թ-ի № Ն/16․11/4936 հանձնարարականի և Սևան ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի №134-Լ հրամանի հիման վրա դուրս են գրվել №000006, №000007, №000008 անտառհատման տոմսեր՝ համապատասխան ծավալներով։ Նշված քառակուսիներում մաքրման աշխատանքները մոտենում են ավարտին և մաքրվել է շուրջ 10 հա տարածք։ Նույն տեղամասի 5,6,7,8,9,10,11 քառակուսիներում ավարտվել են նշահարման և ծառերի համարակալման աշխատանքները՝ ընթանում են հաշվեգնահատման աշխատանքներ։ Համաձայն շրջակա միջավայրի նախարարի 2024 թվականի հունիսի 4-ի № Ն/16․11/5977 հանձնարարականի և Սևան ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի տնօրենի №133-Լ հրամանի համաձայն Սևան տեղամասի 3,4,5,7 քառակուսիներում թվով 19 հատ քամատապալ եղած սոճի տեսակի ծառերը հատելու նպատակով 2024 թվականի հունիսի 4-ին դուրս է գրվել №000009 անտառհատման տոմսը։ Համաձայն շրջակա միջավայրի նախարարի 2024 թվականի մայիսի 3-ի № Ն/16․11/4608 հանձնարարականի և Սևան ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի տնօրենի 2024 թվականի մայիսի 7-ի №108-Լ հրամանի համաձայն Մարտունու և Վարդենիկ տեղամասերում քամատապալ եղած թվով 10 հատ բարդի տեսակի ծառերը հատելու նպատակով դուրս են գրվել №000002, №000003, №000004, №000004 անտառհատման տոմսերը։ Հաշվի առնելով 2024 թվականի փետրվարի 9-ին ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի կողմից տրված եզրակացությունը (ըստ որի պարկի անտառածածկ տարածքներում կարանտին տեսակի միջատներ և վնասատուներ չեն հայտնաբերվել) և ղեկավարվելով շրջակա միջավայրի նախարարի կողմից 2020 թվականի մայիսի 14-ի N140-Լ հրամանով հաստատված «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրության 43-րդ կետի 8-րդ ենթակետով և հիմք ընդունելով «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի գլխավոր անտառագետի 2024 թվականի հունիսի 06-ի զեկուցագիրը և ՊՈԱԿ-ի տնօրենի 2024թ հունիսի 7-ի №19-1837 հանձնարարականի համաձայն Սևան ազգային պարկի անտառածածկ տարածքներում ՊՈԱԿ-ի համապատասխան աշխատակիցների կողմից սկսվել են ձյունակոտոր, քամատապալ, ցցաչոր և հիվանդություններով վարակված ծառերի համարակալման և հաշվեգնահատման աշխատանքները՝ պարկի անտառներում սանիտարական վիճակը բարելավելու նպատակով առաջիկայում կսկսվեն անտառպոթոլոգիական ուսումնասիրություններ։ |
|  |  | 3) Սևանա լճի առափնյա տարածքում գտնվող շուրջ 2400 հանգստի, սննդի (300 մշտական գործող) օբյեկտների կոյուղու և կենցաղային հոսքաջրերի կենսաբանական մաքրման կայանների կառուցում և շահագործում՝ համաձայն Կառավարության 2006 թվականի մարտի 23-ի N 397-Ն որոշման | Օբյեկտները շահագործող տնտեսվարողներ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | 2024 թ. շարունա-կական | «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ը պարբերաբար ծանուցում է տարածքի բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտներին՝ ՀՀ կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N1563-Ն որոշման և հողօգտագործման պայմանագրերի պահանջներին համապատասխան մաքրման կայանների տեղադրման անհրաժեշտության վերաբերյալ: Ազգային պարկի տարածքում տնտեսվարող 17 սուբյեկտների կողմից տեղադրվել են 24 մաքրման կայաններ: Նոր կահավորվող հանրային լողափերում նույնպես տեղադրվում են մաքրման կայաններ։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին 2024 թվականի առաջին կիսամյակում Սևանա լճի առափնյա տարածքում գործող մեկ տնտեսավարողի նկատմամբ ապօրինի ջրօգտագործման և ջրահեռացման փաստի առթիվ հարուցվել է վարչական վարույթ, որն ընթացքի մեջ է։ |
| 2. Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի բնապահպանական և բնօգտագործման գործառույթների կատարելագործման միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի մոնիթորինգի իրականացում | 1) Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի գետերի ջրերի աղտոտվածության այդ թվում՝ ռադիոակտիվ աղտոտվածության մոնիթորինգի իրականացում, միջոցառումների մշակում 2) Սևանա լճում և լճի ջրհավաք ավազանում հիդրոօդերևութաբանա-կան մոնիթորինգի իրականացում 3) Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի իրականացում 4) Սևանա լճում և դրա ջրհավաք ավազանի գետերում հիդրոկենսաբանական մոնիթորինգի իրականացում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, (համաձայնությամբ) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ | 2024 թ. և շարունա-կական | Շրջակա միջավայրի նախարարություն Սևանա լճի ջրի որակի մոնիթորինգն իրականացվել է փետրվար-հունիս ամիսներին՝ լճի մակերևույթից և տարբեր խորություններից (Մեծ Սևանի համար՝ 0.5, 5, 10, 20, 25, 30մ խորություններից, Փոքր Սևանի` 4-րդ կայանի մոտ, նաև՝ 55, 70, 80մ խորություններից), Փոքր Սևանի` Այրիվանքի մոտ, մակերևույթից և 5, 10, 20, 30, 40մ խորություններից։ Յուրաքանչյուր ամիս ընդհանուր առմամբ հետազոտվել է ջրի 23 նմուշ: Սևանա լիճ թափվող գետերի հիդրոքիմիական մոնիթորինգն իրականացվել է Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի 10 գետի (Ձկնագետ, Մասրիկ, Սոթք, Կարճաղբյուր, Վարդենիս, Մարտունի, Արգիճի, Ծակքար, Շողվագ, Գավառագետ) 16 և Արփա-Սևան թունելի 1 մոնիթորինգային դիտակետում: Նշված գետերի դիտակետերում կիսամյակի ընթացքում իրականացվել են ջրի նմուշառումներ և լաբորատոր հետզոտություններ։ Սահմանային աղտոտվածության ռիսկերի հսկման նպատակով Սևանա լիճ թափվող և հիմնական մոնիթորինգի դիտացանցում չընդգրկված 7 գետերում՝ Արտանիշ, Փամբակ, Դարանակ, Շիշկերտ, Ծափաթաղ, Ջիլ և Արծվանիստ, իրականացվել է ջրի որակի հետազոտական մոնիթորինգ: Ջիլ գետի ջրի որակի հետազոտական մոնիթորինգ իրականացվել է միայն մայիսին՝ պայմանավորված հիմնականում դիտակետերում ջրի բացակայությամբ: Ջրի նմուշներում դիտարկվել են ջրի որակի բնութագրական շուրջ 45 ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշ՝ հիմնական անիոններ և կատիոններ, սնուցող նյութեր և ծանր մետաղներ: «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվել է Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում հիդրոօդերևութաբանական մոնիթորինգ. կատարվել են լճի ջրի մակարդակի, ջերմաստիճանի, սառցային երևույթների և ավազանում գոլորշացման դիտարկումներ, գետերով, Արփա-Սևան ջրատար թունելով Սևանա լիճ մուտք գործած և ոռոգման նպատակով (Հրազդան գետով) լճից բաց թողնված ջրաքանակների հաշվառում։ Ստացված տեղեկատվությունն ամեն օր հաղորդվել է շահագրգիռ կազմակերպություններին: 2024 թվականի ապրիլի 1-ին թողարկվել և հանրապետության պետական կառավարման մարմիններին, մարզպետարաններին և այլ շահառու կազմակերպություններին տրամադրվել է 2024 թվականի գարնանային վարարումների ընթացքում Սևանա լճի մակարդակի բարձրացման և 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ի համար լճի մակարդակի կանխատեսումները, ինչպես նաև գարնանային վարարումների և վեգետացիոն ժամանակահատվածում Սևանա լիճ գետային ներհոսքի կանխատեսումները: Իրականացվել է հիդրոօդերևութաբանական տեղեկատվությամբ ապահովում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիներին, ինչպես նաև այլ շահագրգիռ կազմակերպություններին. Աշխատանքներ են տարվում ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանի ջրային ռեսուրսների կառավարման բարելավում» ծրագրի 1-ին՝ «Ջրային ոլորտի ժամանակակից տեխնոլոգիաների և գործիքների ներդրում» բաղադրիչի շրջանակներում արդիականացնել Սևանա լճի ավազանում գործող 2 հիդրոլոգիական դիտակետ։ Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանում 2024թ․ 1-ին կիսամյակում իրականացվել է ստորերկրյա ջրերի քանակական և որակական մոնիթորինգ: Քանակական մոնիթորինգն իրականացվել է ստորերկրյա ջրերի ազգային ցանցի մոնիթորինգի 15 դիտակետերում՝ 7 բնաղբյուր և 8 հորատանցք: Յուրաքանչյուր դիտակետում ամիսը 6 անգամ հաճախականությամբ իրականացվել են ստորերկրյա ջրերի ծախսի, մակարդակի (ճնշման) և ջերմաստիճանի չափումներ: Որակական մոնիթորինգն իրականացնելու նպատակով 8 դիտակետերից կատարվել են նմուշառումներ: Տվյալները մշակվել, վերլուծվել և ամփոփվել են «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ամենամսյա տեղեկանքներում, եռամսյակային տեղեկագրերում, հանձնվել համապատասխան կազմակերպություններին և հրապարակվել ՊՈԱԿ-ի պաշտոնական ինտերնետային կայքում (www.meteomonitoring.am): |
| 2.2 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տեղեկատվական համակարգի ստեղծում | Սևանա լճի և ջրհավաք ավազանի տեղեկատվական համակարգի ստեղծման տեխնիկական առաջադրանքի մշակում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով Կադաստրի կոմիտե | 2024 թ. և շարունա-կական | Սևանա լճի պահպանության հարթակի շրջանակում EU4Sevan ծրագրի աջակցությամբ «Բարի Հույս» ՀԿ-ն սկսել և իրականացրել հարթակի աշխատանքները Մարտունի և Վարդենիս համայնքներում: Կազմակերպվել են տարբեր հանդիպումներ պետական, ՏԻՄ, մասնավոր և քաղաքացիական հասարակության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, և քննարկել են Սևանա լիճ և գետեր լցվող կոյուղաջրերի վիճակը և լուծումները: Քննարկվել են ֆոսֆոր պարունակող լվացող միջոցների վնասակար ազդեցությունը մեղմելու միջոցառումների հարցերը: «Բարի Հույս» ՀԿ-ն Սևանա լճի պահպանության հարթակ նախաձեռնության շրջանակում համապատասխան մասնագետի ներգրավմամբ մշակել է տեղեկատվական ուղեցույց։ Գեղարքունիքի մարզի բնակավայրերի ՏԻՄ-երի, բնակչության և փոքր բիզնեսի օբյեկտների կոմունալ-կենցաղային և արտադրական կեղտաջրերի մաքրման կայանների, տեղադրման, և շահագործման համար: Տեղեկատվական ուղեցույցը մասնագետների կողմից վերանայման փուլում է: |
| 2.3 | Սևանա լճից ոռոգման սեզոնին ջրի արդյունավետ օգտագործման նպատակով մարզերում, համայնքներում և Սևանա լճի հարակից համայնքներում ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդնում | Կլիմայի փոփոխության հետևանքով սակավաջրության, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման նպատակով, մարզերում, համայնքներում և Սևանա լճի հարակից համայնքներում ջրախնայող տեխնոլոգիաների օգտագործումը (կաթիլային ոռոգման ցանցի ներդրմամբ) հնարավորություն կտա սակավ և սահմանափակ քանակաությամբ ջրային ռեսուրսներով իրականացնել արդյունավետ ոռոգում, հնարավորինս նվազեցնելով Սևանա լճից ոռոգման նպատակով ջրի բացթողումը | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | ՀՀ Գեղարքունիքի, ՀՀ Կոտայքի, ՀՀ Արարատի ՀՀ Արագածոտնի մարզպետների աշխատակազմեր | 2024 թ. և շարունա-կական | ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ խոշորացված համայնքում 2024 թվականի 1-ին կիսամյակի ընթացքում հիմնվել են մոտ 157 հա ինտենսիվ այգիներ (կաթիլային ոռոգման ցանցի ներդրմամբ), որը հնարավորություն է տալիս սակավ և սահմանափակ քանակությամբ ջրային ռեսուրսներով իրականացնել արդյունավետ ոռոգում, հնարավորինս նվազեցնելով Սևանա լճից ոռոգման նպատակով ջրի բացթողումը: ՀՀ Արարատի մարզում Սևանա լճից ոռոգման սեզոնին ջրի արդյունավետ օգտագործման նպատակով մարզի համայնքներում մինչև այս պահը ներդրվել է կաթիլային ոռոգման համակարգ՝ 1370 հա-ի վրա։ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում Սևան համայնքի Գեղամավան բնակավայրում Նարվեստ ԳԿ-ի կողմից հիմնվել է 1,9 հա տանձի կաթիլային ոռոգմամբ ինտենսիվ այգի: ՀՀ Կոտայքի մարզում կլիմայի փոփոխության հետևանքով սակավաջրության, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման նպատակով մարզում կաթիլային ոռոգման տակ է գտնվում շուրջ 525 հա տարածք, որի ավելացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ: Էկոնոմիկայի նախարարություն - Ինտենսիվ այգեգործության ծրագրի շրջանակում փոխհատուցման բաղադրիչով ջրախնայող տեխնոլոգիաներ են ներդրվել Արագածոտնի մարզում՝ 5.0 հա, Արարատի մարզում՝ 28.5 հա, Գեղարքունիքի մարզում՝ 1.39 հա, - Ինտենսիվ այգեգործության ծրագրի շրջանակում վարկային բաղադրիչով Արարատի մարզում 3.0 հա տարածքում ջրախնայող տեխնոլոգիաներ ներդնելու համար հաստատվել են վարկային հայտեր: |
| 2.4 | Որոտան-Արփա-Սևան հիդրոհանգույցի սպասարկման, շահագործման ու պահպանման աշխատանքների իրականացում | Արփա-Սևան հիդրոտեխնիկական կառույցի շահագործում և պահպանում՝ օրենսդրությամբ սահմանված նորմերի համաձայն | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուց-վածքների նախարարության Ջրային կոմիտե |  | 2024 թ. և շարունա-կական | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: |
| 2.5 | Ցանցավանդակային ձկնաբուծական տնտեսության ազդեցության գնահատում Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա | Ցանցավանդակային ձկնաբուծական տնտեսության գործունեության հետևանքով կենսածին տարրերի (ֆոսֆոր, ազոտ) քանակի հաշվարկում և Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա ազդեցության գնահատում | Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ) ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2024 թ. | Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգւայի գիտական կենտրոնի հետազոտությունների արդյունքում փաստվել է, որ ցանցավանդակային ձկնաբուծական տնտեսության գործունեության հետևանքով կենսածին տարրերը նշանակալի ազդեցություն չունեն Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա: |
| 2.6 | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառմաքրում (382,42 հա) | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառմաքրման աշխատանքների իրականացում 382,42 հա («Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կողմից 110,82 հա, կապալառուի կողմից՝ 271,6 հա) | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ | 2024 թ. և շարունա-կական | Շրջակա միջավայրի նախարարության գլխավոր քարտուղարի և Սևան ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի միջև 2024 թվականի հունվարի 18-ին կնքված պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին №ՇՄՆ-ԴՇ-24/03 պայմանագրի համաձայն՝ Սևան ազգային պարկի Դրախտիկ տեղամասում ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառտնկարկների մաքրման նպատակով Դրախտիկ տեղամասի 1-ին պահաբաժնի 1,2,4,5 քառակուսիների համար համաձայն շրջակա միջավայրի նախարարի նախարարի 08․05․2024թ-ի № Ն/16․11/4936 հանձնարարականի և Սևան ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի №134-Լ հրամանի հիման վրա դուրս են գրվել №000006, №000007, №000008 անտառհատման տոմսեր՝ համապատասխան ծավալներով։ Նշված քառակուսիներում մաքրման աշխատանքները մոտենում են ավարտին և մաքրվել է շուրջ 10 հա տարածք, որը կատարողական ակտով կներկայացվի շրջակա միջավայրի նախարարություն։ |
| 2.7 | Սևանա լճի շրջակայքում նոր անտառաշերտի հիմնում | Սևանա լճի շրջակայքում 5 հեկտար անտառաշերտի հիմնում «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի միջոցներով | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2024 թ. և շարունա-կական | 2024 թվականի մայիսին «Սևան» ազգային պարկի Վարդենիսի տարածքի Արեգունի տեղամասի 3-րդ պահաբաժնի 34-րդ քառակուսում շուրջ 5 հա մակերեսով տարածքի վրա իրականացվել է 10․000 հատ տնկիներով ծառատնկման աշխատանքներ, որից 3000 հատ բարդի, 4000 հատ հացի, 3000 հատ դեղին ակացիա։ Որպես տնկանյութ օգտագործվել է «Սևան» ազգային պարկի Մարտունու տնկարանում աճեցված բարդու տնկիներ և «Սևան» ազգային պարկի տարածքից բնական վերաճից ստացված հացենու և դեղին ակացիայի տնկիներ։ |
| 2.8 | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում ջրի տակ մնացած շինությունների ու ենթակառուցվածքների մաքրման աշխատանքների իրականացում | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում ջրի տակ մնացած շինությունների ու ենթակառուցվածքների ապամոնտաժում և թափոնների մաքրում 1901.5մ բացարձակ նիշից ներքև գտնվող ապօրինի կառուցված և տիրազուրկ շենք-շինությունների ապամոնտաժում՝ համապատասխան ֆինանսավորման առկայության դեպքում | Ինքնակամ կառուցված շենք-շինություններով զբաղեցված հողամասերի սեփականատերեր Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքներ, ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2024 թ. և շարունա-կական | «Սևանա լճի առափնյա հատվածներում ծովի մակարդակից 1901,5 մետր բացարձակ նիշից ցածր ապօրինի կառուցված և քանդման ենթակա շենք-շինությունների ապամոնտաժման (քանդման) աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների» ձեռքբերման նպատակով «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հինքով (պայմանով գնման մրցույթի կազմակերպում առանց ֆինանսական միջոցների) 2024 թվականի մայիսի 16-ին հայտարարվել է բաց մրցույթ։ Հաղթող ճանաչված «Տիգա Ինդասթրիզ» ՍՊԸ-ի հետ 2024 թվականի հունիսի 26-ին կնքվել է №«ՇՄՆ-ԲՄ-ԽԾՁԲ-24/28» ծածկագրով պայմանագիր` 901.0 հազար դրամ գումարով։ «Սևանա լճի առափնյա հատվածներում ծովի մակարդակից 1901,5 մետր բացարձակ նիշից ցածր ապօրինի կառուցված և քանդման ենթակա շենք-շինությունների ապամոնտաժման (քանդման)» աշխատանքների» ձեռքբերման նպատակով «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հինքով (պայմանով գնման մրցույթի կազմակերպում առանց ֆինանսական միջոցների) 2024 թվականի մայիսի 16-ին հայտարարվել է բաց մրցույթ, հայտերի բացումը տեղի կունենա 2024 թվականի հուլիսի 9-ին։ Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին Տարածքային բաժնի աշխատակիցների կողմից կատարված ուսումնասիրությունների, «Սևան ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի, Էկոպարեկային ծառայության և բնապահապանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կողմից ստացված գրությունների հիման վրա իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում թվով 45 գրություններ են ուղարկվել համայնքների ղեկավարներին օրենքով սահմանված կարգով իրենց լիազորությունների շրջանակներում համապատասխան գործառույթներ իրականացնելու համար։ Սևան համայնքի ղեկավարի նկատմամբ կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն /ՎԻՎ ՀՀ օրենսգրքի 157.17-րդ հոդված/։ |
| 2.9 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում, օգտագործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում, ձվադրավայր հանդիսացող հիմնական գետերում ձկան վերարտադրման պայմանների ուսումնասիրում, բնական ձվադրավայրերի առկա վիճակի գնահատում | Կենդանական ռեսուրսների, այդ թվում` ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում և օգտագործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում, ձվադրավայր հանդիսացող հիմնական գետերում ձկան վերարտադրման պայմանների ուսումնասիրում, բնական ձվադրավայրերի առկա վիճակի գնահատում, վերականգնման ուղիների մշակում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ | 2024 թ. և շարունա-կական | Շրջակա միջավայրի նախարարություն «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով շրջակա միջավայրի նախարարության և ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի միջև 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ին կնքվել է № «ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-24/02» ծածկագրով պայմանագիր` 15 452.1 հազար դրամ գումարով։ 2024 թվականի 1-ին կիսամյակում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների 20%-ը՝ 3090.42 հազար դրամի իրականացվել է, ևս 20%՝ 3090.42 հազար դրամի կատարված աշխատանքները գտնվում է ընդունման փուլում։ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման, օգտագործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանման նպատակով Սևանա լճում և ձվադրավայր հանդիսացող հիմնական գետերում շարունակվում են ձկան և խեցգետնի պոպուլյացիաների վիճակի և վերարտադրման պայմանների ուսումնասիրությունները։ |
| 2.10 | «Սևան» ազգային պարկի և համայնքների միջև սահմաների ճշգրտում | «Սևան» ազային պարկի սահմանների չափագրում, կոորդինատների ճշգրտում և ամրագրում։ «Սևան» ազգային պարկի և հարակից համայնքների հետ խնդրահարույց տարածքների հստակեցում, համադրվող տարածքների խնդրի կարգավորում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Կադաստրի կոմիտե ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | 2024թ. և շարունա-կական | Ավարտին է մոտենում «Սևան» ազգային պարկի նոր կառավարման պլանի կազմման աշխատանքները, որի շրջանակներում ճշգրտվում են նաև պարկի սահմանները: Սահմանների ճշգրտման աշխատանքների քննարկումներին մասնակցել են նաև պարկին հարակից համայնքների ներկայացուցիչները խնդրահարույց սահմանային հարցերը կարգավորելու համար: Սահմանների ճշգրտումից հետո կկարգավորվեն համադրվող և խնդրահարույց տարածքների խնդիրները և կիրականացվեն չափագրման աշխատանքներ: Կադաստրի կոմիտե Շրջակա միջավայրի նախարարության, Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմի, Գավառ, Սևան, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքների, «Սևան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի, «ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ Կադաստրի կոմիտեում իրականացվել են համատեղ աշխատանքներ, որոնց արդյունքում օրթոֆոտոհատակագծերի և կադաստրային քարտեզների համադրությամբ կատարվել է «Սևան» ազգային պարկի և համայնքների միջև սահմանների ճշգրտում՝ շուրջ 341 կմ, ինչպես նաև կազմվել են 5 նախագծեր։ Քաղաքաշինության կոմիտե Քաղաքաշինության կոմիտեի պատվերով 2020-2022 թվականներին մշակվել են ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք-3, Գեղարքունիք-4 և Գեղարքունիք-8 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախածերը, իսկ 2022-2023 թվականներին մշակվել են Գեղարքունիք-1, Գեղարքունիք-2, Գեղարքունիք-5, Գեղարքունիք-6 և Գեղարքունիք-7 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախածերը, որոնց շրջանակում կատարվել են ճշգրտումներ համայնքների սահմանների մասով, քննարկվել, մշակվել և ներկայացվել են ՀՀ կադաստրի կոմիտե՝ որպես լիազոր մարմին: |
| 2.11 | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում առաջացած կեղտաջրերի մաքրում | Գյուղական առափնյա համայնքներում՝ կոյուղացում, մաքրման կայանների (լոկալ, կենսաբանական) տեղադրում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների նախարարության ջրային կոմիտե Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | 2024թ. և շարունա-կական | Շրջակա միջավայրի նախարարություն Կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 8-ի «Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի 2022-2027 թվականների կառավարման պլանը հաստատելու մասին» N1912-Ն որոշման հավելվածով հաստատված են 3 միջոցառումներ, որոնք ուղղված են կեղտաջրերի մաքրմանը մասնավորապես՝ - Կեղտաջրերի նորարարական պիլոտային ծրագրի իրականացում 2000 բ.հ. ցածր համայնքներում (Ախպրաձոր, Մակենիս և Լճավան), - Կեղտաջրերի մաքրման նորարական փորձնական ծրագրերի իրականացում 2000 բ.հ.-ից ավել բնակավայրերում (Վարդենիկ, Երանոս, Զոլաքար), - Գավառի, Մարտունու և Վարդենիսի ԿՄԿ-ների արդիականացում։ Միջոցառումների կատարման ժամկետը սահմանված է 2022-2027թթ.։ |
| 2.12 | Գավառի, Մարտունու և Վարդենիսի կեղտաջրերի մեխանիկական մաքրման կայաններում կենսաբանական մաքրման և տիղմի մշակման կառուցվածքների շինարարության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում, կենսաբանական մաքրում իրականացնող կեղտաջրերի մաքրման կայանների նախագծում | Կենսաբանական մաքրման և տիղմի մշակման կառուցվածքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և շինարարության ֆինանսավորման աղբյուրի (աղբյուրների) հստակեցում, գործող մեկ կեղտաջրերի մաքրման կայանում պիլոտային ծրագրով կենսաբանական մաքրման ու տիղմի մշակման կառուցվածքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ու շինարարության իրականացում՝ համապատասխան ֆինանսավորման առկայության պարագայում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների նախարարության Ջրային կոմիտե «Վեոլիա Ջուր» Փակ բաժնետիրական ընկերություն (համաձայնությամբ) | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | 2024թ. և շարունա-կական | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Ներկայումս իրակնացվում են ուսումնասիրություններ և քննարկումներ շահագրգիռ գերատեսչությունների հետ գործող 3 ԿՄԿ-ի արդիականացման հնարավորությունների՝ կեղտաջրերի մեխանիկական մաքրումից կենսաբանական մաքրման անցում կատարելու հնարավորության, իրականացնող մարմնի, ժամկետների ու ֆինանսական գնահատականի վերաբերյալ։ Քաղաքաշինության կոմիտե Քաղաքաշինության կոմիտեի պատվերով մշակված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք-1, Գեղարքունիք-2, Գեղարքունիք-3, Գեղարքունիք-4, Գեղարքունիք-5, Գեղարքունիք-6 և Գեղարքունիք-7 և Գեղարքունիք-8 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման աշխատանքերի շրջանակներում՝ հաշվի առնելով համայնքների ռելիեֆային պայմանները և սանիտարապաշտպանիչ գոտիները բոլոր համայնքների համար կատարվել են կեղտաջրերի լոկալ մաքրման կայանների տեղադիրքերը և մաքարման կայանների տեխնոլոգիական սխեմաները: Շրջակա միջավայրի նախարարություն Կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 8-ի «Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի 2022-2027 թվականների կառավարման պլանը հաստատելու մասին» N1912-Ն որոշման միջոցառումների ծրագրով նախատեսված է Գավառի, Մարտունու և Վարդենիսի ԿՄԿ-ների արդիականացում միջոցառումը։ |
| 2.13 | Այլընտրանքային ջրային ռեսուրսների օգտագործումը նոր ջրամբարների նախագծում, կառուցում | Գեղարքունիքի մարզի Արգիճիի և Աստղաձորի ջրամբարներ նախագծում, կառուցում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտե | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն Քաղաքաշինության կոմիտե ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով | 2024 թ. և շարունա-կական | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Արգիճիի և Աստղաձորի ջրամբարների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: Շրջակա միջավայրի նախարարություն Արգիճի գետի վրա 6,5 մլն մ3 ծավալով և Աստղաձոր գետի վրա 1-1,5 մլն մ3 ծավալով ջրամբարների կառուցման միջոցառումը հաստատված է Կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 8-ի «Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի 2022-2027 թվականների կառավարման պլանը հաստատելու մասին» N1912-Ն որոշման միջոցառումների ծրագրով։ |
| 2.14 | Ըստ տարեկան հաստատված առավելագույն չափաքանակի Սևանա լճից ջրթողումների և ջրառների պլան-ժամանակացույցի կազմում, ներկայացում շրջակա միջավայրի նախարարություն (ապրիլ-մայիս) | Հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր տարի համապատասխան ջրօգտագործողների կողմից ներկայացված հայտերը (գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգման համար գործող նորմատիվային պահանջներին համապատասխան), կազմվում է ջրթողումների և անվերադարձ ջրառի պլան-ժամանակացույց և ներկայացվում է շրջակա միջավայրի նախարարություն (ապրիլ-մայիս) | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության Ջրային կոմիտե | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2024 թ. և շարունա-կական | Շրջակա միջավայրի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության 2024 թվականի ապրիլի 23-ի N ԳՍ/15.3/12961 գրությամբ շրջակա միջավայրի նախարարություն է ներկայացվել 2024թ. Սևան-Հրազդան էներգետիկ-իռիգացիոն համակարգից սնվող ոռոգման ջրանցքների գլխամասային ջրառի պլան-ժամանակացույցը։ Համաձայն շրջակա միաջավայրի նախարարության կողմից ներկայացված դիտողությունների տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից լրամշակվել և ճշտված պլան-ժամանակացույցը ներկայացվել 2024 թվականի հունիսի 6-ի N ԳՍ/15.3/18255-2024 գրությամբ։ Ներկայացված տեղեկատվության համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N 1656-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը ներկայացվել է Կառավարության քննարկմանը։ |
| 2.15 | Ձկան պաշարների համալրում | էնդեմիկ և հազվագյուտ ձկնատեսակների վերարտադրության ապահովում, մանրաձկան բացթողում և սիգի ձվադրման շրջանում որսի արգելում | Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ), ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | 2024 թ. և շարունա-կական | Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման նպատակով, ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարի 2021թ. ապրիլի 13-ի N 120-Ա հրամանով ստեղծված «Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի շրջանակներում մանրաձկան բացթողման և Սևանա լճի էնդեմիկ ձկնատեսակների վերականգնման միջոցառումների ծրագրի մշակման ու իրականացման գործընթացների համակարգման նպատակով» աշխատանքային խմբի հետ համատեղ 2024 թվականի 1-ին կիսամյակի ընթացքում իրականացվել է Սևանի իշխանի «Ամառային» ենթատեսակի թվով 87300 (ութսունյոթ հազար երեք հար հարյուր) հատ մանրձուկ՝ յուրաքանչյուրը 10 գրամ միջին զանգվածով, ընդամենը 873կգ (ութ հարյուր յոթանասուներեք) և «Գեղարքունի» ենթատեսակի թվով 2000 (երկու հազար) հատ մանրաձուկ՝ յուրաքանչյուրը 33 (երեսուներեք) գրամ միջին զանգվածով, ընդամենը 66կգ (վաթսունվեց)։ Բացթողումն իրականացվել է համապատասխանաբար Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր համայնքին հարող Սևանա լճի ջրային տարածքում և Փոքր Սրանում՝ Ծովագյուղ-Սևան-Դիլիջան մայրուղու 1,5 կմ 1501 հասցեից։ |
| 2.16 | «Սևան» ազգային պարկի պահպանություն, պարկում գիտական ուսումնասիրություն ների և անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ | Պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, գենոֆոնդի, բնության ժառանգության պահ պանություն, վերարտադրություն, գիտական ուսումնասիրություններ և շրջակա միջավայրի դիտանցի իրականացում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | 2024 թ. և շարունա-կական | 2024 թվականի առաջին կիսամյակում հիդրոկենսաբանի կողմից ուսումնասիրվել է Սևանա լիճ թափվող Լիճք, Գավառագետ, Ձկնագետ և Դրախտիկ գետերի տարբեր հատվածների ջրերում 200C և 370C ջերմաստիճանում աճեցված սապրոֆիտ մանրէների թվաքանակը և կոլի-ինդեքսը (աղիքային ցուպիկների խմբի մանրէների քանակը 1լ. ջրում): Զուգահեռ նաև ուսումնասիրվել է ջրում լուծված թթվածնի և օրգանական նյութի պարունակությունը` ըստ պերմանգանատային օքսիդացման արժեքի: 200C-ում և 370C-ում աճեցված սապրոֆիտ մանրէների հարաբերակցության արժեքի հիման վրա որոշվել է գետի ինքնամաքրման ինտենսիվությունը: Մանրէաբանական հետազոտությունների արդյունքներից ելնելով` կատարվել է գետերի ջրերի որակի գնահատում: Ուսումնասիրությունների արդյունքներից պարզ է դարձել, որ գետերը համայնքների տարածքներով հոսելիս ենթարկվում են ֆեկալ-կենցաղային հոսքաջրերով ինտենսիվ աղտոտման: Մանրէներով առավել աղտոտված են գետերի գետաբերանների ջրերը: Սապրոֆիտ մանրէների միջոցով կատարվող ինքնամաքրման ինտենսիվությունը Ձկնագետ, Լիճք և Դրախտիկ գետերում աղտոտվածության մակարդակի բարձրացմանը զուգահեռ, ակունքից դեպի գետաբերան նվազել է 32-7.7, իսկ Գավառագետում` ակտիվացել 4.1-8.6: Պերմանգանատային օքսիդացման արժեքների փոփոխությունները հիմնականում համադրվել են մանրէների քանակական փոփոխությունների հետ: Հետազոտված գետերի համայնքներից դուրս հոսող և գետաբերանի հատվածներում կոլիֆորմ բակտերիաները ռեկրեացիոն նպատակով օգտագործվող ջրերի` ՀՀ առողջապահության նախարարության սահմանված չափաքանակը գերազանցել են 2-14 անգամ: Համաձայն Վ. Դ. Ռոմանենկոյի` Романенко и др., 1990 մակերևութային ջրերի էկոլոգիասանիտարական գնահատման, ըստ կոլի-ինդեքսի արժեքի, Լիճք գետի վերին հոսանքի ջրերը գնահատվել են որպես չափազանց մաքուր, Ձկնագետը` շատ մաքուր, Դրախտիկը` բավարար մաքուր, իսկ Գավառագետը` թույլ աղտոտված: Գավառագետի գետաբերանի հատվածում ջուրը դասվել է ուժեղ աղտոտված, իսկ Լիճքի, Դրախտիկի և Ձկնագետի գետաբերանի ջրերը` չափավոր աղտոտված: Ըստ 200C ջերմաստիճանում աճեցված սապրոֆիտ մանրէների թվաքանակի` Գավառագետ, Ձկնագետ և Լիճք գետերի վերին հոսանքների ջրերը դասվել են չափազանց մաքուր-բավարար մաքուր, իսկ Դրախտիկ գետը՝ թույլ աղտոտված ջրերի կարգի: Գետաբերանի հատվածներում Գավառագետ և Լիճք գետերի ջրերը դասվել են թույլ աղտոտված, Դրախտիկը` չափավոր աղտոտված, Ձկնագետը` ուժեղ աղտոտված ջրերի կարգի: Համաձայն Ժ.Պ. Ամբրազենի (Амбразене, 1974) դասակարգման՝ ըստ 37˚C ջերմաստիճանում աճեցված սապրոֆիտ մանրէների թվաքանակի` Դրախտիկ, Ձկնագետ և Լիճք գետերի վերին հոսանքների ջրերը դասվել են մաքուր, իսկ Գավառագետը` թույլ աղտոտված ջրերի դասին, Լիճք գետի գետաբերանի հատվածում ջուրը դասվել է մաքուր, Դրախտիկ, Գավառագետ և Ձկնագետ գետերի գետաբերանի հատվածներում` թույլ աղտոտված ջրերի դասին: Գլխավոր ձկնաբան-ձկնաբույծի կողմից Սևանա լճում իրականացվել է խեցգետնային համակցության էկոլոգիական հետազոտություններ։ Խեցգետնի պոպուլացիայի չափատարիքային վերարտադրման, սեռական կառուցվածքի, հիդրոբիոնտների բեղունության, աճի առանձնահատկությունների հետազոտման նպատակով, խեցգետնի թակարդներով փորձանմուշներ են ձեռք բերվել Սևանա լճի տարբեր հատվածներից՝ փոքր Սևանի Շորժա, թերակղզի, Ծովագյուղ, մեծ Սևանի՝ Նորատուս Մարտունի, Կարճաղբյուր համայնքների ջրային տարածքներից։ Խեցգետնի վերարտադրման ցուցանիշների գնահատման համար հետազոտվել է 120 էգ խեցգետին։ Ուսումնասիրվել է մոտ՝ 908 առանձնյակ։ Իրականացվել է սիգի պոպուլյացիոն ու կենսաբանական ցուցանիշների, նրանց գիրացող վտառի ուսումնասիրություն՝ գծային և քաշային աճ, չափատարիքային կազմ, սննդառություն նաև կարասի կենսաբանական վիճակը (վերարտադրման առանձնահատկությունները, պոպուլացիայի, չափատարիքային սեռական կառուցվածքները, բազմացման ժամանակահատվածը)։ Սևան ազգային պարկի անտառածածկ տարածքներում ՊՈԱԿ-ի համապատասխան աշխատակիցների կողմից սկսվել են ձյունակոտոր, քամատապալ, ցցաչոր և հիվանդություններով վարակված ծառերի համարակալման և հաշվեգնահատման աշխատանքները՝ պարկի անտառներում սանիտարական վիճակը բարելավելու նպատակով առաջիկայում կսկսվեն անտառպոթոլոգիական ուսումնասիրություններ։ |
| 2.17 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի կենսառեսուրսների (այդ թվում` ձկան և խեցգետնի) արդյունահանման և արդյունագործական որսի տարեկան առավելագույն չափաքանակների և արդյունագործական որսի որակի բնութագրերի սահմանում | «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների 2024 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման (այսուհետ` որոշում) հաստատումից հետո` հիմք ընդունելով նախորդ տարվա «Սևանա լճում և դրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» միջոցառման ամփոփ արդյունքները, կատարվում է լրացում որոշման մեջ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2024 թ. | ՀՀ կառավարության 2024 թվականի փետրվարի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N1656-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 182-Ն որոշումով հաստատվել է Սևանա լճում ձկան և խեցգետնի արդյունագործական որսի տարեկան առավելագույն չափաքանակները, լճի ափից որսի իրականացման նվազագույն հեռավորությունը և արդյունագործական որսի որակի բնութագրերը։ |
| 2.18 | Ջրային պաշարների հաշվառում, նոր ջրային հաշվեկշռի կազմում | 1) Համալիր ուսումնասիրությունների կատարման միջոցով հաշվառել Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի ջրային պաշարները, ջրային հաշվեկշռի հաշվարկման նոր մեթոդիկայով ճշգրտել Սևանա լճի ջրային հաշվեկշիռը, 2) Լճի մակերևույթից գոլորշացման հաշվարկման մեթոդիկայի վերանայում և կլիմայական տարրերի փոփոխության հետ կապված գոլորշացման մեծության փոփոխության գնահատում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2024 թ. և շարունականան | Կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 8-ի «Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի 2022-2027 թվականների կառավարման պլանը հաստատելու մասին» N1912-Ն որոշման 2-րդ կետի 13-րդ ենթակետի․ Յուրաքանչյուր տարվա վերջում, շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը կազմում է Սևանա լճի տարեկան ջրային հաշվեկշիռը: |
| 2.19 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տարածքում մարզերի և համայնքների՝ ըստ ոլորտների սոցիալ-տնտեսական զարգացման երկարաժամկետ ծրագրերի մշակում | Արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, էներգետիկայի, կապի, տուրիզմի, քաղաքաշինության և բնապահպանության ոլորտների զարգացման միջոցառումների մշակում | ՀՀ էկոնոմիկայի, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություններ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ | 2024 թ. և շարունա-կանան | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Նախատեսվում է Լճաշեն-Սևանի թերակղզի ճեմուղու կառուցում: Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տարածքում ՀՀ կապի օպերատորները հեռահաղորդակցության ենթակառուցվածքների և ծառայությունների հասանելիության ապահովումը և արդիականացումն իրականացվում են ՀՀ կապի օպերատորների կողմից պլանավորված տարեկան միջոցառումների շրջանակում՝ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից վերջիններիս տրված լիցենզիաների պայմանների համաձայն: |
| 2.20 | Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման գիտահետազոտական աշխատանքների համապարփակ ծրագրերի մշակում | էկոհամակարգի վերականգնման և կայուն օգտագործման գիտական հիմունքների մշակում՝ «Սևանա լճի էվտրոֆացման մեխանիզմների գնահատում և «ծաղկման» երևույթների դեմ պայքարի մեթոդների մշակում» ծրագիր | ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2024 թ. և շարունա-կանան | 2024 թվականի առաջին կիսամյակում իրականացվել են Սևանա լճի ֆիտոպլանկտոնային և զոոպլանկտոնային համակեցությունների (Մեծ Սևանի և Փոքր Սևանի ամենախորը հատվածներ, ցանցավանդակային ձկնաբուծական տնտեսության ցանցավանդակների հարակից լճային տարածք), ինչպես նաև մակրոզոոբենթոսի քանակական և որակական ցուցանիշների ուսումնասիրություններ, որոնց արդեն իսկ ամփոփված արդյունքները հակիրճ ներկայացված են ստորև: Ֆիտոպլանկտոնի քանակական և որակական ցուցանիշների տվյալներն ամփոփված են ջրի մակերևույթից մինչ 20 մ խորության, իսկ ֆիտոպլանկտոնային քլորոֆիլ «ա»-ի և զոոպլանկտոնային ցուցանիշների տվյալները՝ մակերևույթից հատակ ջրաշերտի համար: Փետրվարից մայիս ամիսներին կատարված հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ բոլոր հետազոտված պելագիալ դիտակետերում ֆիտոպլանկտոնի տեսակային կազմը և առանձին խմբերի մասնաբաժինները որակական ու քանակական արժեքներում գրեթե նույն պատկերն են ունեցել, սակայն որոշ տեսակներ ուսումնասիրված երեք դիտակետերում արձանագրվել են ոչ թե միաժամանակ, այլ որոշակի ժամանակային ֆլուկտուացիաներով՝ պայմանավորված դրանց կենսամիջավայրերի որոշակի առանձնահատկություններով։ Ըստ տեսակային բազմազանության՝ գերակայել են կանաչ և դիատոմային ջրիմուռները, երրորդ տեղում հանդես է եկել կապտականաչ ջրիմուռների խումբը։ Ոչ մեծ բազմազանություն դիտվել է էվգլենային, դինոֆիտային, կրիպտոֆիտային ջրիմուռների խմբերի մոտ, իսկ ոսկեգույն ջրիմուռներն ունեցել են բազմազանության նվազագույն ցուցանիշը՝ հանդես գալով երկու տեսակով։ Հետազոտված ժամանակահատվածի համար կանաչ ջրիմուռները, ըստ քանակական ցուցանիշների, զբաղեցրել են մոնոդոմինանտ դիրք, որն ավելի ընդգծված է եղել ըստ թվաքանակի արժեքի՝ Մեծ Սևանի և Փոքր Սևանի ամենախորը հատվածներում զբաղեցնելով ընդհանուրի ավելի քան 90%-ը, իսկ ցանցավանդակների հարակից լճային տարածքում տատանվել է 82–99% տիրույթում։ Կարող ենք փաստել, որ սկսած ձմռան սեզոնից լճում տեղի ունի տևական ծաղկում՝ պայմանավորված թելանման կանաչ ջրիմուռ Binuclearia (Planctonema) lauterbornii քանակական կտրուկ վերելքով, որի թվաքանակը ջրի մեկ լիտր ծավալում մի քանի միլիոնից տատանվում է մինչև մոտ տաս միլիոն բջիջ։ Հարկ է նշել, որ այս տեսակին բնորոշ է բավական փոքր բջջի կենսածավալ, ինչի արդյունքում էլ թվաքանակի բավականին բարձր արժեքների հետ մեկտեղ ձևավորում է անհամեմատ փոքր կենսազանգված: Այն գրականությունից հայտնի է որպես սթրեսային վիճակում գտնվող լճերին բնորոշ տեսակ և կարող է վկայել լճում էվտրոֆացման գործընթացների ընթացքի մասին։ Ուսումնասիրված դիտակետերում կանաչ ջրիմուռների խմբի մյուս ներկայացուցիչներից քանակապես աչքի են ընկել Dictyosphaerium, Crucigenia, Oocystis, Carteria, Monoraphidium ցեղերի ներկայացուցիչները, իսկ ցանցավանդակների հարակից լճային տարածքում՝ նաև Botryococcus braunii տեսակը։ Ցանցավանդակների հարակից լճային տարածքում, ըստ կենսազանգվածի, բոլոր ամիսներին ենթադոմինանտ դիրքում հանդես են եկել դիատոմային ջրիմուռները, մինչդեռ նման պատկեր մյուս երկու դիտակետերում դիտվել է միայն փետրվար-մարտ ամիսներին, աչքի են ընկել Fragilaria crotonensis, Cyclotella meneghiniana տեսակները: Միաժամանակ, մայիսին դիատոմայինների դերը նվազել է Մեծ Սևանի և Փոքր Սևանի ամենախորը հատվածներում և մեծացել է լճի պելագիալին ոչ բնորոշ դինոֆիտային ջրիմուռների մասնաբաժինը։ Ուսումնասիրված ժամանակահատվածում ֆիտոպլանկտոնային քլորոֆիլ «ա»-ի կոնցենտրացիան Փոքր Սևանի դիտակետերում ավելի բարձր է եղել, քան Մեծ Սևանում, սակայն սա չի կարող բնորոշել Փոքր Սևանի էկոլոգիապես ավելի վատթար վիճակի մասին, քանի որ առավել ճշգրիտ գնահատական տալու համար անհրաժեշտ է ավելի երկարատև տվյալների հավաքագրում: Քլորոֆիլ «ա»-ի պարունակության արժեքները համապատասխանել են մեզոտրոֆ-էվտրոֆ լճերին բնորոշ մեծությունների, սակայն ինչպես վերը նշվեց, առավել ճշգրիտ գնահատականի համար անհրաժեշտ է ավելի երկարատև դիտարկումներ։ Այսպիսով, հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ ներկա փուլում Սևանա լիճը, ըստ ֆիտոպլանկտոնի որակական և քանակական ցուցանիշների, շարունակում է գտնվել անբարենպաստ էկոլոգիական վիճակում, տեղի են ունենում ինտենսիվ էվտրոֆացման գործընթացներ։ Փետրվարից մայիս ընկած ժամանակահատվածում զոոպլանկտոնային համակեցության որակական կազմում գրանցվել է 3 հիմնական խմբերին պատկանող անողնաշարների 19 տեսակ՝ 11 անվակիր (Rotifera), 1 ճյուղաբեղավոր (Cladocera) և 7 թիոտանի (Copepoda) խեցգետնակերպեր: Կատարված որակական ուսումնասիրությունների արդյունքները ցույց են տվել, որ ուսումնասիրված ժամանակահատվածում Մեծ Սևանի և Փոքր Սևանի ամենախորը հատվածներում համակեցության տեսակային հիմնական կազմում զգալի փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել և լճին բնորոշ դոմինանտ կոմպլեքսը հիմնականում պահպանվել է: Ի տարբերություն փետրվար ամսի, գարնանային համակեցությունում ավելացել են Filinia longiseta, Cephalodella gibba, Macrocyclops sp. (մարտ), Synchaeta pectinata, Euchlanis dilatata, Polyarthra dolychoptera (մայիս) տեսակները։ Իսկ Asplanchna girodi և Kellicottia longispina տեսակի անվակիրները չեն գրանցվել ողջ գարնան ընթացքում: Գարնանը, ի տարբերություն փետրվար ամսի, փոփոխություն է տեղի ունեցել նաև դոմինանտ կոմպլեքսում՝ վերջինիցս դուրս է մղվել Daphnia longispina տեսակի ճյուղաբեղավորը, որի կենսազանգվածը փետրվարին կազմել է համակեցության կենսազանգվածի մոտ 49,8%-ը (Մեծ Սևան): Մեծ Սևանի ամենախորը հատվածում տեսակային կազմը համեմատաբար բազամազան է եղել փետրվար և մայիս ամիսներին, սակայն հարկ է նշել, որ այս նույն ամիսներին քանակական արժեքները եղել են ցածր։ Փոքր Սևանի ամենախորը հատվածում համեմատաբար բազմազան տեսակային կազմ գրանցվել է մարտ և մայիս ամիսներին։ Իրականացված քանակական ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ Մեծ Սևանի ամենախորը հատվածում քանակական արժեքներն ավելի բարձր են եղել, քան Փոքր Սևանի ամենախորը հատվածում, բացառություն է կազմել միայն մարտ ամիսը, երբ Փոքր Սևանում կենսազանգվածի և թվաքանակի արժեքները գերազանցել են համապատասխանաբար 5 ու 1,7 անգամ։ Մյուս երեք ամիսներին Մեծ Սևանում կենսազանգվածի և թվաքանակի արժեքները միջինում մոտ 3,6 անգամ ավելի բարձր են եղել, քան լճի մյուս հատվածում։ Ընդհանուր առմամբ ուսումնասիրված ամիսներին լճի վերոնշյալ դիտակետերում, ըստ թվաքանակի, գերակշռող են եղել Filinia terminalis, Polyarthra vulgaris տեսակի անվակիրներն ու թիոտանիների նաուպլիալ փուլերը։ Ըստ կենսազանգվածի՝ գարնանը բարձր արժեքներ են գրանցել Arctodiaptomus bacilifer, Acanthodiaptomus denticornis, Cyclops abyssorum տեսակների թիոտանիները, իսկ փետրվար ամսին, ինչպես արդեն նշվել էր վերևում, Daphnia longispina տեսակի ճյուղաբեղավորը։ Ցանցավանդակների հարակից լճային տարածքում փետրվարից մինչև մայիս ամիսներին իրականացված ուսումնասիրությունների ընթացքում զոոպլանկտոնի կազմում գրանցվել են ինչպես քանակական, այնպես էլ որակական փոփոխություններ։ Կենսազանգվածի և թվաքանակի արժեքները փետրվարից ապրիլ ընկած ժամանակահատվածում աճել են, իսկ մայիսին նվազել են։ Մայիս ամսին գրանցված ընդհանուր կենսազանվածի արժեքը 1,6 անգամ ավելի ցածր է եղել փետրվարին գրանցված արժեքից։ Վերջինս տեղի է ունեցել Daphnia longispina տեսակի կտրուկ նվազման հաշվին։ Այս դիտակետում գերակշռող տեսակների խումբը որակապես չի տարբերվում լճի մյուս երկու դիտակետերից։ Ըստ թվաքանակի՝ հիմնականում տարբեր ամիսներին գերակշռող են եղել Polyarthra vulgaris, Filinia terminalis անվակիրներն ու թիոտանիների նաուպլիալ փուլերը, իսկ ըստ կենսազանվածի՝ Acanthodiaptomus denticornis; Daphnia longispina; Cyclops abyssorum տեսակի խեցգետնակերպերը։ Սևանա լճի հատակային անողնաշարների համակեցության մայիսյան հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ նախորդ տարվա դոմինանտ խիրոնոմիդների թրթուրները իրենց տեղը զիջել են սակավախոզան որդերին, ինչը վկայում է լճի հատակում դետրիտի մեծ քանակությունների, ինչպես նաև հատակային ջրաշերտերում լուծված թթվածնի ցածր կոնցենտրացիաների մասին: Կտրուկ նվազել է կողալողերի, երկփեղք փափկամարմինների, տզրուկների և ճպուռների թրթուրների կենսազանգվածը: Ջրակենսաբանական ուսումնասիրությունները շարունակվում են։ |